海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HXY2017-246

项目名称：新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程

采购单位：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年8月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请函	2

第二章 谈判须知	3

一、总则	6

二、竞争性谈判文件	8

三、响应文件的编制	10

四、响应文件的提交	13

五、响应文件开启、评选	15

六、合同的授予	18

第三章 评审办法	21

第五章 工程量清单	46

第六章 图纸(另附)	53

第七章 响应文件格式	54

一、报价函及报价函附录	57

二、法定代表人身份证明书	60

三、响应文件签署授权委托书	61

四、项目管理机构	62

五、资格审查资料	67

六、已标价工程量清单	71

七、其他材料	72

第一章  竞争性谈判公告

新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程竞争性谈判公告

1. 竞争性谈判条件

本项目新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程(项目名称)已由保亭黎族苗族自治县发展改革委员会以保发改审批[2017]323号（批文名称及编号)批准建设，采购人(项目业主)为中共保亭黎族苗族自治县委宣传部，建设资金来自县财政投资(资金来源)，出资比例为100%。项目已具备采购条件，现邀请国内合格供应商参加新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程竞争性谈判。

2.项目概况与招标范围

2.1、项目编号：HXY2017-246

2.2、建设地点：保亭黎族苗族自治县新政镇

2.3、建设内容及规模：拟建2座镇区标识牌，高8.3米，宽4.3米。

2.4、计划工期：30日历天。

3. 供应商资格要求

3.1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；

3.1.1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本或三证合一）；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一个月纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3.1.3、具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一个月社会保障缴费记录）；

3.1.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）；

3.1.5、不接受联合体形式的投标。

3.2、具备市政公用工程总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具备有市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格。

4. 谈判文件的获取

4.1、凡有意参加投标者，请于 2017 年 8 月 28日至 2017 年8月 30 日，每日上午  8:00  时至  11:30    时，下午   14:30   时至  17:00    时（北京时间，下同，法定节假日除外），到海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室项目经理持法人授权委托书、本人身份证、注册建造师证、经年审合格的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本存款账户开户许可证、业绩证明材料、财务审计报告。项目管理机构施工员、安全员、质量员、资料员、材料员等岗位证书及身份证。以上材料提供复印件加盖公章（原件现场核验）。报名并购买竞争性谈判文件。

4.2、竞争性谈判文件每套售价300元，售后不退。图纸资料押金 /   元，在退还图纸资料时退还（不计利息）。

5. 响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017 年 9月 1 日 9 时 00 分，地点为海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

6．发布媒体

本公告通过《中国海南政府采购网》对外公开发布。

7. 联系方式

采购人：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部      代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地址：  中共保亭黎族苗族自治县              地    址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

电  话：13876687848                         电   话：0898-65328224

联系人：丁先生                              联 系 人： 周 工

第二章 谈判须知

前     附     表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购单位名称联系人及电话 | 名 称：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 地 址：中共保亭黎族苗族自治县 电 话：13876687848 联系人： 丁先生 |
| 2 | 1.1 | 招标代理单位及联系方式 | 名称：海南和信源招标代理有限公司 地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 联系人：周工 电话：0898-65328224 |
| 3 | 1.1 | 工程名称 | 新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程 |
| 4 | 1.1 | 工程建设地点 | 保亭黎族苗族自治县新政镇 |
| 5 | 1.1 | 工程建设规模 | 拟建2座镇区标识牌，高8.3米，宽4.3米。 |
| 6 | 1.1 | 采购范围 | 施工总承包（详见工程量清单）。 |
| 7 | 1.1 | 场地面积及施工用地情况 | 已具备施工条件 |
| 8 | 1.1 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 9 | 2.1 | 资金来源 | 县财政资金 |
| 10 | 3.1 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 11 | 3.2 | 竞争性谈判文件获取及售价 | 获取时间：2017年8月28 日至2017年8月31 日每日上午8：00-11：30时，下午14：30-17：00时 获取地点：到海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室。 售价：300元/套 |
| 12 | 4.3 | 供应商资格条件 要求 | 符合《政府采购法》第二十二条的规定； （1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本或三证合一）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一个月纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）； （3）具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一个月社会保障缴费记录）； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）； （5）具备市政公用工程总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具备有市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格 |
| 13 | 5.4 | 合同形式 | 单价合同。最终的合同版本以签订版为准。 |
| 14 | 6.1 | 工程质量等级 | 合格 |
| 15 | 7.1 | 工期要求 | 30日历天 |
| 16 | 8.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 17 | 11.1 | 提出质疑 | 2017年8月30日8:30前以书面形式向采购人或代理人提出澄清要求 |
| 18 | 11.2 | 答疑 | 2017年8月30日8:30前以书面形式向供应商发出澄清 |
| 19 | 16.1 | 报价 | 投标报价以财购预算为基数报下浮率同时报总价，最终结算以政府审计为准。 |
| 20 | 18.1 | 报价有效期 | 自递交报价书截止日起90日历天 |
| 21 | 18.3 | 供应商的替代方案 | 不采用 |
| 22 | 19.1 | 报价保证金额 | 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位 5000.00元。投标保证金应在投标截止时间2017年9月 1日9：00前划入或存入招标代理机构指定的账户. 开户名称：海南和信源招标代理有限公司 银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行 |
| 23 | 20.1 | 响应文件份数 | 正本1份 ，副本2份。 |
| 24 | 22.1 | 响应文件提交 地点及截止时间 | 地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 响应文件提交截止时间: 2017年 9月1日09时00分 |
| 25 | 34 | 履约担保 | 不作要求 |
| 26 | 35 | 需要补充的其他内容 |
| 27 | 35 | 招标 新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程的采购预算为361000.00元。投标报价不得超出此采购预算，否则其投标将被否决，所有报价保留两位小数。 |

## 一、总则

##### 工程说明

本竞争性谈判工程项目说明详见本须知前附表第1项～第8项；

##### 资金来源

资金来源：详见本须知前附表。 其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

##### 采购方式及竞争性谈判文件获取

3.1本工程的采购方式详见本须知前附表。

3.2竞争性谈判文件获取及售价详见本须知前附表。

##### 合格的供应商

4．1   合格的供应商应是具有本项目生产、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人或组织；

4．2   供应商应遵守有关的国家法律、法令和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

4．2．1 具有独立承担民事责任的能力；

4．2．2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4．2．3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．2．4 具有依法纳税收和社会保障资金的良好记录；

4．2．5 三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4．3    供应商资质等级及相关要求详见本须知前附表；

4．4    供应商被认为具有足够的资产及能力来有效地履行合同。

##### 合同形式

5.1供应商一旦报价，应确认其报价书已全面理解本竞争性谈判文件的内容和要求，其报价已包括本竞争性谈判文件所包含的全部工程范围。

5.2供应商一旦被采购人确定为本工程成交供应商，必须承担承包责任，不得转包。

5.3采购人对采购范围作出的改动，将在开启前以书面形式通知各供应商。

5.4合同形式

5.4.1本次承包合同形式采用单价合同。最终结算以审计为准。

5.4.2合同专用条款是对合同通用条款有关部分的修改和补充，应对照通用条款中的相应条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款有不符之处，以合同专用条款为准。

##### 工程质量标准

6.1工程质量标准：详见本须知前附表的规定；

6.1.1本采购工程质量标准详见谈判文件第四章“工程规范与技术说明”。

6.1.2特别说明：本采购工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本谈判文件的“工程规范与技术说明”中规定的标准高于国家标准的，按其中规定的标准执行；如果其中规定的标准低于国家标准的，按较高标准执行。

6.2  供应商须依照ISO9000质量标准体系，制订质量保证措施，保证达到本工程要求的工程质量等级、标准。

##### 工期及进度要求

7.1本工程竞争性谈判文件要求工期详见本须知前附表，其中具体开工日期以采购人通知为准。

7.2 除合同中规定并经采购人同意延长工期的情况外，供应商在报价书中承诺的工期不得调整。

##### 踏勘现场及现场情况

8.1供应商将按本须知前附表的规定踏勘项目现场。

8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

##### 报价费用

9.1供应商应承担其参加本竞争性谈判活动自身所发生的费用，无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

9.2供应商所提交的报价资料，无论报价结果如何，均不退还。

## 二、竞争性谈判文件

##### 竞争性谈判文件的内容

  - 竞争性谈判文件的组成：

- 竞争性谈判邀请函

- 谈判须知

- 评标办法

- 合同文件格式

- 工程量清单

- 响应文件格式

  - 除10.1款内容外，采购人在供应商提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的竞争性谈判文件补充文件或答疑文件，均为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

  - 当竞争性谈判文件、答疑文件或竞争性谈判文件补充文件的内容相互矛盾时，以最迟发出的书面文件为准。

  - 本竞争性谈判文件（含竞争性谈判文件补充文件、答疑文件）是签订施工合同的主要依据。在不违背竞争性谈判文件确定的原则的基础上，施工合同条款可以对竞争性谈判文件规定的合同条件进行充实和完善。

  - 供应商获取竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容、份（页）数，如有残缺等问题应在获取竞争性谈判文件1日内提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商应认真审阅和全面理解竞争性谈判文件中的各个组成部分，充分了解竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，并应充分了解供应商一旦被采购人确定为本工程成交供应商后须承担的合同责任和义务。采购人不接受供应商附带的任何报价条件，如果供应商的响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

  - 凡是获得本竞争性谈判文件的供应商，无论成交与否，均应当对竞争性谈判文件保密和保护采购人及其代理人的知识产权，并应承担因其泄密等而引起的一切责任。

##### 竞争性谈判文件的澄清

  - 供应商若对竞争性谈判文件有任何疑问，应于本须知前附表规定的时间和方式向采购人采购人提出质疑。

  - 采购人采购人将按本须知前附表规定的时间，统一澄清和解答各供应商对竞争性谈判文件的疑问，并形成书面答疑文件或补充竞争性谈判文件送达所有供应商，供应商在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该答疑文件或补充竞争性谈判文件是竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等效力。

  - 供应商如果未能在规定的时间内提出质疑，采购人或采购代理人将拒绝对其提出的问题进行解答。

##### 竞争性谈判文件的修改

  - 竞争性谈判文件发出后，在提交响应文件截止时间前，采购人可对竞争性谈判文件进行必要的修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答供应商要求澄清的问题而做出的。采购人对竞争性谈判文件的修改，将以向供应商发出竞争性谈判文件补充文件的方式做出。

  - 竞争性谈判文件补充文件将以书面形式发送给所有供应商，供应商应于收到该竞争性谈判文件补充文件后立即以书面形式给予确认。竞争性谈判文件补充文件作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

  - 当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

## 三、响应文件的编制

##### 响应文件的语言及度量衡单位

  - 响应文件和与报价有关的所有文件均应使用中文。供应商随响应文件提供的证明文件和印刷品可以使用其他语种，但必须附中文译本。响应文件的解释以中文为准。

  - 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 响应文件的组成

  - 报价函及报价函附录

  - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

  - 项目管理机构；

  - 资格审查资料；

  - 本须知前附表规定的其他材料。

##### 响应文件格式

  - 响应文件包括本须知第14条、第15条中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 报价

  - 本工程的报价采用本须知供应商须知前附表所规定的方式。

  - 供应商的报价，应是完成本竞争性谈判文件界定的工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，并作为供应商计算单价或总价的依据。

  - 施工过程中，所有建筑垃圾、各种废弃物、渣土等的消纳费用（包括装车、装车机械、卸车等），均应包括在报价总价内。

  - 供应商可到已完工自助银行现场踏勘以充分了解装修标准情况，任何因忽视或误解装修规范而导致的费用或工期索赔申请将不被批准。

  - 供应商的报价中还应包括但不限于以下费用：技术服务费、检测费、试运行费、运行费、相关手续（如需要）申办费、竣工图和竣工资料费等。

  - 本项目不允许分包。成交成交供应商必须自行完成承包范围内的全部内容，供应商所报的价格应包含本谈判文件规定的全部内容，在本项目实施过程中，如出现由于供应商自身原因所发生的费用漏报的情况，采购人不再调整。

##### 报价货币

  - 本竞争性谈判工程报价货币一律采用人民币，支付货币应符合国家现行法律、法规规定。

##### 报价有效期

  - 报价有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性谈判文件要求的响应文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，采购人在原定报价有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收报价保证金。同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长报价担保的有效期。

  - 供应商的替代方案

  - 见本须知前附表的规定。

##### 报价保证金

  - 供应商应在响应文件提交截止前报价保证金确保到账，具体金额详见本须知前附表的规定。

  - 成交成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内，向成交未成交供应商和成交供应商退还报价保证金。

  - 发生下列情况之一，保证金将被没收：

    - 未按照承诺书的承诺按时递交响应文件；

    - 报价开启后在报价有效期间，供应商撤回其响应文件；

    - 供应商在收到成交通知后，未能按成交通知书规定的时间、地点与采购方签订合同；

##### 响应文件的份数和签署

  - 供应商应按本须知前附表规定的份数提交响应文件。

  - 响应文件不得采用活页夹；不得使用硬封面包装。响应文件须左侧装订，装订须牢固不易拆散。响应文件不分册装订。

  - 凡竞争性谈判文件中给定的响应文件格式中要求签字或盖章的，响应文件需按给定格式签字或盖章。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权书。

## 四、响应文件的提交

##### 响应文件的装订、密封和标记

  - 响应文件的装订，要求按本须知规定的组成响应文件的各项内容装订。

  - 供应商应将响应文件的各个组成部分按照本须知前附表规定份数制作正本和副本。

  - 响应文件使用供应商自制的密封袋。当一个密封袋不能满足封装响应文件的一个完整部分时，供应商可使用两个密封袋分装并按竞争性谈判文件要求密封。

  - 信封上应写明竞争性谈判工程的项目名称、供应商的名称、地址，并注明开启前不得开封。

  - 信封用供应商自制的密封条在每个开口处密封并填写密封日期。封条上加盖供应商公章和法定代表人印签各两枚。

  - 如果响应文件没有按本报价须知的规定密封并加写标志，采购人将不承担响应文件错放或提前开封的责任，对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

##### 响应文件提交的截止时间

  - 响应文件提交的截止时间和提交地点见本须知前附表规定。

  - 采购人可按本须知第12条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

##### 迟交的响应文件

  - 采购人在本须知前附表规定的报价截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝，并原封退回给供应商。

##### 响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在提交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

  - 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第21条有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

  - 在报价截止时间至报价有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件.

## 五、响应文件开启、评选

##### 谈判程序

25.1   响应文件的接收

25.1.1代理单位在本须知规定的日期、时间和地点接收供应商的响应文件。

25.1.2代理单位在接收时将当场查验响应文件的密封情况，未按要求密封及逾期递交的响应文件将不予接收。代理单位将对查验合格的文件予以接收并向递交人出具接收凭证。

25.2  谈判小组

25.2.1  采购方负责组建谈判小组。

25.2.2  谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

25.2.3  谈判小组负责谈判及评审工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评审报告。

25.3  响应文件的初审

25.3.1谈判小组将对响应文件的有效性和供应商的资格变化情况进行初步审查。

25.3.2 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购方可以接受。

25.3.3 在谈判之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离。对关键条款的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，存在实质上偏离的响应文件将被拒绝。

25.3.4 如发现下列情况之一的，其响应文件初步审查不通过，初步审查不通过的不进行谈判。

- 在谈判文件规定的报价截止时间之后提交响应文件的；

- 不符合谈判文件规定的资格条件的；

3)	未按谈判文件规定提交谈判保证金的；

4)	响应文件未按谈判文件规定密封的；

5)     响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经供应商法定代表人或其委托代理人签字的，有委托代理人签字，但未随响应文件一起提交有效的“法定代表人授权委托书”原件的；

6)	竞争性谈判文件规定属于响应文件被拒绝的其他情形；

7)	竞争性谈判文件附有采购方不能接受的条件的。

25.4  谈判

25.4.1  谈判小组对进入谈判阶段的供应商按照文件递交顺序分别进行谈判。

25.4.2  第二次报价（即最终报价）

25.4.3  进入二次报价阶段的供应商必须在谈判小组规定的时间内依据本竞争性谈判文件和谈判纪要进行第二次报价，第二次报价文件必须密封按时提交。供应商未按时提交第二次报价的，视第一次报价同第二次报价即最终报价。

评定标准

26.1  谈判小组根据“符合采购需求、质量和服务相等，报价最低成交”的原则，按照最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

26.2   详细评审办法详见本章附件2。

##### 过程保密

27.1响应文件递交截止时间后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的 有关资料且与授予合同有关的信息，供应商不应向与该过程相关的其它人员透露。

27.2供应商在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对采购人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消报价资格并被要求退出报价。

##### 响应文件的澄清

28.1为了有助于响应文件的审查、评价和比较，采购人可以个别地要求供应商澄清其响应文件的某些细节。有关澄清的要求与答复，应以书面的形式进行，但不应寻求、提出或允许更改响应文件中的价格或实质性内容。

##### 响应文件合格性的确定

29.1在详细评选之前，采购人将首先审定每份响应文件是否在实质上响应谈判文件的要求。

29.2就本条款而言，实质上响应谈判文件的响应文件，应该与谈判文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指工程的范围、质量、实施产生重大的影响，或者合同中规定的采购人的权力及供应商的义务方面造成重大的限制；而且，纠正这种差异或保留，将会对其他提交了响应谈判文件的响应文件的供应商产生不公正的影响。

28.3如果响应文件实质上不响应谈判文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其重大差异或保留使其响应文件变为响应谈判文件的要求。

##### 错误的修正

30.1采购人应对已被确定为响应谈判文件的要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或累计上的算术错误，采购人修正错误的原则如下：

30.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

30.1.2当标出的单价同数量的乘积与标出的总额之间不一致时，以标出的单价为准，修改总额；除非采购人认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

30.1.3当标出的分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的总额为准，并修改分项价格。

30.2采购人将按上述修改错误的方法，调整或修改响应文件的报价。在经供应商确认后，经采购人调整或修改后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受经采购人调整或修改后的报价，则其响应文件将被拒绝。

##### 采购人权利

31.1采购人有权根据评审委员会评审意见接受或拒绝任何报价，宣布报价程序无效，或拒绝所有报价。

## 六、合同的授予

##### 合同授予标准

32.1采购人将把合同授予能够最大限度地满足谈判文件中规定的各项标准的供应商；

##### 本工程《签约通知书》

  - 采购人在响应文件有效期内，用书面形式通知已被采购人确定成交供应商，并将已生效的本工程《签约通知书》发给已被采购人确定的本工程成交供应商。

  - 采购人将在发出本工程《签约通知书》的同时,将本工程承包方确认结果以书面形式通知所有未被确认为本工程承包方的供应商。

  - 本工程《签约通知书》将成为合同的有效组成部分。

  - 采购人确定成交供应商后，向其发送《签约通知书》。成交供应商在收到《签约通知书》后十日内与采购人签定施工合同。

##### 合同协议书的签订

  - 本工程采用合同文本参见本竞争性谈判文件之第二章“合同文件格式”，在不违背相关法律法规及竞争性谈判文件原则的基础上，其详细具体内容则根据本工程具体情况进行适当调整。

  - 本报价须知中，除与采购过程有关的条款外，其余凡与本工程内容相关的条款，均将构成施工合同的有效组成部分；

  - 采购人与本工程成交供应商将于签约通知书发出之日起10日内，按照本竞争性谈判文件第二章“合同文件格式”中格式，以及竞争性谈判文件和本工程成交供应商的响应文件签订施工合同。

  - 施工合同经采购人、成交供应商双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公司印章后立即生效，但在施工合同中约定合同生效时间或条件的除外。

##### 履约担保：按本报价须知前附表的规定执行。

##### 需要补充的其他内容：见谈判须知前附表。

##### 36  附件

附件一：采购范围具体说明

附件一

采购范围具体说明

1. 采购范围

  - 本次采购范围：拟建2座镇区标识牌，高8.3米，宽4.3米。

第三章 评审办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2. 评审程序

2.1，评审按照下列工作程序进行：

（1）谈判响应文件初步审查；

（2）谈判；

（3）推荐成交供应商名单；

（4）编写评审报告。

3．计算错误的修改

3.1 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

3.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将被拒绝。

4、评审表格式

附件1：初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判响应文件的有效性 | 是否符合谈判响应文件的签署要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件资格条件 | 是否符合谈判文件要求 |  |  |  |
| 3 | 供应商应提交的相关文件 | 是否提交报价函、报价一览表 |  |  |  |
| 4 | 谈判有效期 | 谈判有效期是否满足90日历天 |  |  |  |
| 5 | 交付时间 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 是否超出控制价 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

（1）、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

（2）、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格” 。

（3）、结论是合格的，才能通过初步评审。

谈判小组成员：                                      日期：2017年  月  日

附件2 详细评审

初步审查通过，按照最终报价从低到高的顺序排名，推荐成交候选人3名。

第四章  合同文件格式

建设项目工程总承包合同

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

第一部分  合同协议书

发包人（全称）   中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

承包人（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：   _ 新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程。

工程批准、核准或备案文号：         /

工程内容及规模：     ；

工程所在省市详细地址：       。

工程承包范围：  。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

三、主要日期

总工期为60日历天。

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：   年  月   日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：开工通知中写明的开工日期。

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：工程接收证书中写明的日期。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：  按国家现行设计规范

工程施工质量标准：  合格

五、合同价格和付款货币

经双方协商，合同价格为（小写）：/元，即人民币（大写）：/；其中 /  预留金为：0元。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

组成本合同的文件及解释顺序为：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、竞争性谈判文件及其附件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要及总说明等）

4、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、本合同通用条款

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更和为强化工程管理而制定的相关规定及措施等书面协议或文件视为本合同专用条款的组成部分。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：   发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章。

发包人：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部            承包人：

（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：          法定代表人或其授权代表：

（签字）                           （签字）

工商注册住所：　　                工商注册住所：

企业组织机构代码：                企业组织机构代码：

邮政编码：　　                    邮政编码：

法定代表人：　　                  法定代表人：

授权代表：　　                    授权代表：

电　　话：　　                    电　　话：

传　　真：　　                    传　　真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：　　                    开户银行：

账　　号：　　                    账　　号：

合同订立时间：         年    月    日

合同订立地点：

第二部分  通用条款

（略）

第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：     /

1）资源、水文地质、工程地质情况有重大变化，引起建设方案变动的 ；

2）包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及台风、五级以上地震、不可避免的突发暴雨等自然灾害。

以上不可抗力的定义，若双方不能达成一致，导致需要法院裁决的，根据法院裁决意见执行。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：     /

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用     /       语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：  国家、省或行业现行法律法规、标准、规范和本工程所在地的地方性法规及文件。

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称、编号）：国家颁发的及本工程所在地地方、行业的有关标准规范及按发包人要求的工程保修规定。

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：双方另行约定

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：双方另行约定

发包人的技术要求及提交时间：双方另行约定

承包人提交实施方法的时间：双方另行约定

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：双方另行约定，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：双方另行约定，作为本合同附件。

- 发包人

2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：     /

发包人代表的职务：现场负责人

发包人代表的职责：     。

2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：  /

工程总监姓名：     /

监理的范围：         /

监理的内容：      /             。

监理的权限：

2.5  保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□ 发包人负责保安的归口管理

√ 委托承包人负责保安管理

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的份数：签订合同后10个日历天内提交符合本工程特点且具有可操作性的总施工组织设计（包含总进度计划，总进度计划用网络图及横道图表示）及其它                          ；

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理姓名：    /

项目经理职责：（1）按照有关法律、法规、政策和标准，执行承包人的各项管理制度；（2）确定项目班子，选择聘用管理人员，根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责，并定期进行考核、评价和奖惩；（3）负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方正和总体目标，主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标；（4）负责对施工项目实施全过程、全面管理，组织制定项目部的各项管理制度；（5）负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更、工程造价调整等有关基础工作，配合公司做好验工计价工作；（6）负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料；（7）严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞搞经济分析与核算；（8）强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件；（9）协助完成项目的检查、鉴定工作；（10）负责协调处理项目部的内部与外部事项。

项目经理权限：（1）生产指挥权、项目班子的人事权、财务决策权、技术决策权，设备、物资、材料的采购与控制权及行使其他不超过施工承包范围的相关权限；（2）              。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

约定的分包工作事项：  不允许分包。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

4.2.3  设计开工日期延误

因发包人原因未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4  设计阶段审查日期的延误

（1）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4.1.2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。

（2）因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。

（3）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：            。

4.3.2  采购开始日期：            。

4.3.3  采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，竣工日期相应顺延。

4.4   施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：                    。

4.4.2  施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：

（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。

4.5  误期损害赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，总工期每延误1天的延期赔偿金额为1000元，累计最高罚款和赔偿金额两项相加合计为1万元。

4.6.5  发包人的复工

因发包人原因要求承包人停工，发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

█ 按工程考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

□ 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.1.2  发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

其中，

发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：                /

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：                /

5.2  设计

5.2.1   发包人的义务

- 提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：          。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：由发包人与承包人另行约定。

5.2.2   承包人的义务

（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：        /

（3）                                       。

监理人批复承包人提供文件的期限:              。

监理人签发图纸修改的期限:                       。

（4）其它义务：

1）承包人方所需的办公和生活房屋设施：承包人自理，发包人可协调办理。

2）施工场地清洁卫生要求：承包人自理。

3）协调处理好与现场各施工单位、周边村委会、村民之间的关系，防止发生堵路，哄抢、偷盗建筑材料等行为，服从现场施工管理规定。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的为：                 。

5）需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理，费用自负。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工未移交给发包人前，其成品保护工作由承包人负责，费用自负。

7）施工过程中必须满足海口市建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单的内容要求。

5.2.4  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：      /

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：        /

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订后7日内，两套施工图

5.3  设计阶段审查

5.3.1  设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计审查阶段（名称）：              /

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：         /

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：承包人必须按照合同工期配备足够的工程物资及施工机械、机具。

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：                /

（2）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：     /

6.2 检验

6.2.1  工厂检验与报告

（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：

6.3 进口工程物资的采购、报关和清关

6.3.1 采购责任方及采购方式：按发包人要求而定。

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：         /

承包人提交保管、维护方案的时间：                /

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：          /

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：  三通一平

承包人的进场日期：  以发包人开工令为准

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：                  。

7.1.10  由发包人履行的其它义务：

7.2  承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的份数和时间：                            。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间：双方另行约定。

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：双方另行约定。

水电等节点位置资料的提交时间：双方另行约定。

7.2.12  清理现场的费用：                        。

7.2.13  由承包人履行的其它义务：                    。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：              。

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：              。

7.4.2  提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：              。

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：            。

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行，承包人必须无条件配合参检。

两方参检的部位、标准及表格形式：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行，承包人必须无条件配合参检。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行，承包人必须无条件配合参检。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行，承包人必须无条件配合参检。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：  根据国家有关现行规范和施工图设计的要求验收，承包人必须无条件配合参检。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：

7.9  施工安全、治安保卫和环境保护

7.9.1  承包人的施工安全责任

1）发包人认为承包人的安全措施/设施不符合国家有关规定时，可要求承包人限期整改，当承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排予以完善，所发生的费用由承包人承担。

2）安全目标： 无重大伤亡及安全事故，杜绝安全隐患。

3）岗位人员要求：按海南省有关规定执行

7.9.2 治安保卫

1） 现场治安管理机构或联防组织的组建： 承包人 。

2） 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制： 承包人 。

7.9.3成品保护

1）承包人应合理制定维修方案，防止在维修施工过程中对现场成品产生二次损坏，如发现因承包人物料堆放或施工方案不合理而造成现场成品损坏的，由承包人承担一切维修更换损失。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接收的约定。

由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：    详见施工组织设计

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：

施工期间工程的局部运行和竣工后的试运行所发生的与承包人有关的一切费用均由承包人承担。

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间： 符合行业主管部门对竣工验收资料的规定 。

竣工资料份数:    份。

第11条 质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的最终审定结算价格的        %

11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：              。

缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

自竣工验收合格之日起满1年无质量问题后30天内无息返还质保金；因承包人不按规定及时维修而由发包人组织维修的，由此发生的费用同步扣除。

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人将从保证金中扣除该部分费用，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：承包人应在竣工后30天内按照建设行政主管部门及发包人要求提供有关竣工资料，其套数除满足各政府部门存档需要外还需另提供两套由发包人存档备用。

完整的竣工资料的格式、份数和提交时间：                          。

第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：              。

13.5  变更价款确定

13.5  变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其它方法：           ：

13.5.5  不予调整合同价的情况

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：                  /

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.2  付款

14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

□ 承包人不提交履约保函。

承包人提交履约保函的格式、金额和时间：            。

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：         /

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

█ 承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：       /

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

14.4.2其它进度款

其它进度款有：     /

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：        /

14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：      /

14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：           。

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：         。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：           。

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：

第16条  违约、索赔和争议

16.3  争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

□ 提交___________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

向 发包人 所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与合同终止

19.2 合同份数

本合同正本一式：         份，合同副本一式：       份。合同双方应持的正本份数：          ，副本份数：        。

第20条 补充条款

第四部分  房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：   中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

承包人（全称）：           /

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 新政文明生态镇建设项目镇区标识牌工程（工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：施工范围以及双方约定的其他项目。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限（五十年）；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   五   年；

(3)装修工程为  两 年；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为    两      年；

(5)供热与供冷系统为  两  个采暖期、供冷期；

(6)外墙保温工程为   五   年；

(7)其他项目保修期限约定如下：

/。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用从保修金内扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在4小时内立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，费用由责任方承担。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）中共保亭黎族苗族自治县委宣传部            承包人：（公章）

法定代表人：　　             法定代表人：

委托代理人：　　            委托代理人：

电　　话：　           　        电　　话：

传　　真：　　                传　　真：

第五部分  安全生产责任书

发包人：（全称）：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

承包人：（全称）：         /

为在本次采购范围：本次采购范围：施工总承包。 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人/                    ，特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

承  包  人（公章）：　　　　　　　　　　　　发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　　　　　　　　法定代表人（签字）：

年   月   日　　　　　　　　　　　　　　　　      年   月   日

- 工程量清单

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 | 费率 | 金额（元） |
| 1 | 一 | 分部分项项目费用 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 1 | 其中：人工费 | 分部分项人工费 |  |  |
| 3 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计 |  |  |
| 4 | 1 | 其中：人工费 | 技术措施项目人工费+组织措施人工费 |  |  |
| 5 | 2 | 施工技术措施项目费 | 技术措施项目合计 |  |  |
| 6 | 3 | 施工组织措施项目费 | 组织措施项目合计 |  |  |
| 7 | 3.1 | 其中：安全文明施工费 | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分 |  |  |
| 8 | 3.2 | 其中：临时设施费 | 临时设施费 |  |  |
| 9 | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费 |  |  |
| 10 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费 |  |  |
| 11 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  |  |
| 12 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  |  |
| 13 | 4.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |
| 14 | 4.2 | 其中：社保费 | (工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03 |  |  |
| 15 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  |
| 16 | 5.1 | 人工价差 | 人工价差 |  |  |
| 17 | 5.2 | 材料价差 | 材料价差 |  |  |
| 18 | 5.3 | 机械价差 | 机械价差 |  |  |
| 19 | 六 | 独立费 |  |  |  |
| 20 | 七 | 不含税工程造价 | 分部分项项目费用+措施项目费+其他项目费+规费+价差+独立费 |  |  |
| 21 | 八 | 税金 | 不含税工程造价 |  |  |
| 22 | 九 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 |  |
| 1 | 1-4 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内 | 10m3 | 0.3745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-14 | 回填土 人工夯实 | 10m3 | 3.745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-73 + 1-76 * 9 | 挖土机挖土 自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内实际运距(km):10 | 100m3 | 0.33705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-1换 | 普通混凝土 垫层换为【C15混凝土20石】 | m3 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4-4换 | 现浇C20混凝土40石 独立柱基础换为【C35混凝土20石】 | m3 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4-10换 | 现浇C25混凝土 异形柱、圆形柱换为【C35混凝土20石】 | m3 | 2.612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4-2换 | 现浇C20混凝土40石 基础梁换为【C35混凝土20石】 | m3 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4-12换 | 现浇C25混凝土 矩形梁换为【C35混凝土20石】 | m3 | 0.922 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4-31 C15 | C15细石混凝土填充 | m3 | 0.207 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12-6 | 基础垫层模板 | 10m2 | 0.147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12-3 | 独立基础模板 | 10m2 | 0.506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12-11 | 圆形柱模板 | 10m2 | 3.226 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12-12 *3 | 柱支模高度超过3.6m 每增加1m子目*3 | 10m2 | 0.449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12-15 | 梁模板制安 基础梁模板 | 10m2 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12-16 | 梁模板制安 矩形梁 (梁宽20cm以内) | 10m2 | 1.045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12-35 | 细石混凝土填充模板 | 10m2 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4-91 | 现浇构件 螺纹钢φ25内 | t | 1.272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4-93 | 现浇构件 箍筋φ10内 | t | 0.202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 13-2 | 双排钢管综合脚手架 8.5m以内 | 10m2 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 8-61 | 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm | 10m2 | 1.324 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 8-69 | 柱梁面抹平扫白 | 10m2 | 3.226 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8-22 | 梁柱木纹漆饰 | 10m | 5.636 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 面 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 借10-85 | 柱面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.0552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 8-118 | 海南黑石材雕刻柱面 | 10m2 | 0.4416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 补子目008 | 雕刻石材造型板工费 | 项 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 8-119 | 600*600机切面灰色带孔火山石柱面 | 10m2 | 0.1104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-101换 | 麻绳绕柱子 | 10m | 82.874 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 补子目001 | 100高，30厚米黄色PVC发光字 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 补子目002 | 350高，30厚米黄色PVC发光字 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 补子目006 | 650高，40厚米黄色PVC发光字 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 6-6换 | 镀锌方管、圆管钢构件制作 | t | 0.6622 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 6-10换 | 镀锌方管、圆管钢构件安装 | t | 0.6622 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 补子目009001 | 金属构件（复杂造型加工费）方管鱼型图腾(300*340) | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 补子目009002 | 金属构件（复杂造型加工费）方管鱼型图腾(1280*750) | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 补子目009003 | 金属构件（复杂造型加工费）方管图腾造型(1920*1320) | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 8-195换 | 金属面漆打底 | 10m2 | 1.9808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 8-203 | 金属面 耐碱漆 | 10m2 | 1.9808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 8-204 | 金属面 耐热漆 | 10m2 | 1.9808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 8-200 | 金属面 木纹漆 | 10m2 | 1.9808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 借2-119 | 5厚镀锌钢板漆饰面 | 100m2 | 0.24104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 借2-10-138 | 荧光艺术装饰灯具50*20米黄色PVC发光条 | 10m | 5.788 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 补子目004 | 方管鱼型图腾(1280*750) | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 补子目005 | 方管鱼型图腾(300*340) | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 补子目007 | 方管图腾造型(1920*1320) | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 8-217 | 涂氟碳漆 | 10m2 | 1.9808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 借2-6-133 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10五芯电 | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 力电缆敷设时，定额单价*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 借2-9-55 | 砖、混凝土结构明敷 公称直径(mm以内)25 | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 补子目0010 | 图腾照明 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目表 |
| --- |
| 行号 | 序号 | 名称 | 单位 | 计算基数 | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 垂直运输 | 项 |  |  |  |
| 2 | 2 | 模板工程 | 项 |  |  |  |
| 3 | 3 | 脚手架工程 | 项 |  |  |  |
| 4 | 4 | 围堰工程 | 项 |  |  |  |
| 5 | 5 | 安全施工基本费 | 项 | FBFXHJ+JSCSHJ | 1.22 |  |
| 6 | 6 | 安全施工费（浮动部分） | 项 | AQSGJBF | 50 |  |
| 7 | 7 | 临时设施费 | 项 | FBFXHJ+JSCSHJ | 1.02 |  |
| 8 | 8 | 夜间施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF | 0.19 |  |
| 9 | 9 | 雨季施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF | 0.51 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 独立费表 |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

| 单位工程人材机价差表 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 价差合计 |
| 1 | 综合人工 |  | 工日 | 19.6792 |  |  |  |  |
| 2 | 综合人工 |  | 工日 | 3.14316 |  |  |  |  |
| 3 | 综合人工 |  | 工日 | 7.90339 |  |  |  |  |
| 4 | 综合人工 |  | 工日 | 0.55697 |  |  |  |  |
| 5 | 综合人工 |  | 工日 | 276.43636 |  |  |  |  |
| 6 | 铝合金扣板 | 100×6000 | m2 | 25.55024 |  |  |  |  |
| 7 | 铝合金压条 | 16×1.5 | m | 25.67317 |  |  |  |  |
| 8 | 铁钉 | 50~75 | kg | 28.36585 |  |  |  |  |
| 9 | 水 |  | m3 | 6.53485 |  |  |  |  |
| 10 | 中砂 |  | m3 | 0.9719 |  |  |  |  |
| 11 | 水 |  | m3 | 1.16915 |  |  |  |  |
| 12 | 松杂木枋材 | 周转材、综合 | m3 | 0.65278 |  |  |  |  |
| 13 | 中砂 |  | m3 | 2.74751 |  |  |  |  |
| 14 | 石子 |  | m3 | 4.85198 |  |  |  |  |
| 15 | 铁件 |  | kg | 0.43368 |  |  |  |  |
| 16 | 圆钢 | φ10以内 | t | 0.20604 |  |  |  |  |
| 17 | 螺纹钢 | φ10~25 | t | 1.32924 |  |  |  |  |
| 18 | 松节油 | 优质松节水 | kg | 4.47515 |  |  |  |  |
| 19 | 木纹漆 | 优质松节水 | kg | 2.75331 |  |  |  |  |
| 20 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 6.23349 |  |  |  |  |
| 21 | 32.5(R)水泥 |  | kg | 0.00794 |  |  |  |  |
| 22 | 杂木板材直边板140~260 |  | m3 | 0.00132 |  |  |  |  |
| 23 | 海南黑石材雕刻 |  | m2 | 4.81344 |  |  |  |  |
| 24 | 600*600机切面灰色带孔火山石 |  | m2 | 1.20336 |  |  |  |  |
| 25 | 木纹漆 |  | kg | 0.3407 |  |  |  |  |
| 26 | 氟碳漆中间漆 |  | kg | 4.95794 |  |  |  |  |
| 27 | 氟碳漆面漆 |  | kg | 4.95794 |  |  |  |  |
| 28 | 氟碳罩面漆 |  | kg | 4.95794 |  |  |  |  |
| 29 | 氟碳抛光腻子 |  | kg | 23.79337 |  |  |  |  |
| 30 | 封闭抗碱底漆 |  | kg | 2.47798 |  |  |  |  |
| 31 | 外墙真石涂料 |  | kg | 140.91 |  |  |  |  |
| 32 | 透明底漆 |  | kg | 14.091 |  |  |  |  |
| 33 | 麻绳 |  | kg | 207.185 |  |  |  |  |
| 34 | 胶合板 | 防水1#胶 δ18 | m2 | 12.95939 |  |  |  |  |
| 35 | 松杂直边板 | 脚手架用材 | m3 | 0.2822 |  |  |  |  |
| 36 | 32.5(R)水泥 |  | t | 0.50606 |  |  |  |  |
| 37 | 碎石 | 20mm | m3 | 0.72594 |  |  |  |  |
| 38 | 32.5(R)白水泥 |  | t | 0.02818 |  |  |  |  |
| 39 | 铝合金大龙骨 | h=60 | m | 22.23456 |  |  |  |  |
| 40 | 42.5(R)水泥 |  | t | 2.64228 |  |  |  |  |
| 41 | 人工 |  | 工日 | 16.03214 |  |  |  |  |
| 42 | 柴油 |  | kg | 86.21628 |  |  |  |  |
| 43 | 电 |  | kWh | 889.79897 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 图纸(另附)

第七章 响应文件格式

（项目名称）

谈判响应文件

供应商： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

目  录

- 报价函及报价函附录

- 法定代表人身份证明书

- 响应文件签署授权委托书

- 项目管理机构

- 资格审查资料

- 已标价工程量清单

- 其他材料

## 一、报价函及报价函附录

### （一）报价函

致：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

海南和信源招标代理有限公司

在考察现场并充分研究                 （以下简称“本工程”）施工竞争性谈判文件的全部内容后，我方兹以：

以采购预算为基数下浮             %，投标总价为：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：        /      元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：       /       元

专业工程暂估价RMB￥：        /           元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到  合格    标准。我方同意本报价函在竞争性谈判文件规定的提交投标文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

本项目投标有效期为90日历天。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

### 二次报价函

致：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

海南和信源招标代理有限公司

在考察现场并充分研究                 （以下简称“本工程”）施工竞争性谈判文件的全部内容后，我方兹以：

以采购预算为基数下浮             %，投标总价为：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：        /        元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：       /       元

专业工程暂估价RMB￥：        /           元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到  合格    标准。我方同意本报价函在竞争性谈判文件规定的提交投标文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

本项目投标有效期为90日历天。

报价人（盖章）：

单位地址：

授权代理人：

日期：         年      月      日

（备注：递交响应文件时二次报价函不填报价(需加盖公章)，一次谈判结束以后由报价人代表现场填写报价递交。）

（二）报价函附录

工程名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 逾期违约金 |  |  | 本项目可不填 |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  | 本项目可不填 |
| 5 | 逾期竣工违约金额最高限额 |  |  | 本项目可不填 |
| 8 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  | 本项目可不填 |
| 11 | 预付款保证担保金额 |  |  | 本项目可不填 |
|  | 质量保证金额度 |  |  | 本项目可不填 |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

## 三、响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署      （工程名称）             工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 四、项目管理机构

（1）项目管理机构配备情况表  表1

（2）项目经理简历表  表2

（3）项目技术负责人简历表  表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料  表4

（一）项目管理机构配备情况表

#### 工程名称：                                                                        表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

(二)注册建造师简历表

工程名称：                                                                      表2

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事注册建造师年限 |  |
| 注册建造师资格证书编号 |  |
| 近三年已完工程项目 |
| 采购人 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |

（三）项目技术负责人简历表

工程名称：                                                                       表3

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 近三年已完工程项目 |
| 采购人 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |

（四）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：                                                                       表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

## 五、资格审查资料

1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理(建造师) |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件加盖公章。

2、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

本表后附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件加盖公章，具体年份要求见报价须知前附表。

3、正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

4、近年发生的诉讼及仲裁情况

## 六、已标价工程量清单

## 七、其他材料