# 第三章 用户需求书

## 项目名称

海南省金椰分应用平台项目

## 项目概述

为贯彻落实国家加强个人诚信体系建设相关政策和工作需求，结合海南省地域特色需求，构建科学有效的个人诚信积分模型，打造个人诚信积分即“金椰分”积分体系，基于“政府推动、社会共建”的原则，搭建“金椰分”应用平台，通过整合公共服务、市场服务等资源的公共服务型平台实现个人诚信积分的应用和推广，为在海南省生活和旅游的群众提供便利和优惠，充分发挥政府在个人诚信体系建设中的组织、引导、推动和示范作用，推广“金椰分”产品和服务，营造“守信光荣、失信可耻”的良好社会氛围。

### 项目建设背景

#### 国家相关要求

2014年6月发布的《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号），对社会信用体系建设作出全面部署，提出开展自然人信用建设，突出自然人信用建设在社会信用体系建设中的基础性作用。2016年12月国务院办公厅发布《关于加强个人诚信体系建设的指导意见》（国办发〔2016〕98号）为深入推进个人诚信体系建设，健全守信激励与失信惩戒机制，提高全社会信用水平，营造优良信用环境做出工作部署，从宣传教育、信息记录共享、信息安全和权益保护、奖惩机制建设、保障措施建设等方面给出了具体分工安排。

#### 海南省相关要求

##### 海南全面深化放管服改革的要求

2018年10月16日，国务院批复同意设立海南自贸试验区并印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》，指出要以制度创新为核心，深化“放管服”改革，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境，将生态文明理念贯穿海南自贸试验区建设全过程，积极探索自贸试验区生态绿色发展新模式，加强改革系统集成，力争取得更多制度创新成果。

深化放管服改革，建设海南自贸试验区，创造良好的营商环境和公平开放、统一高效的市场环境，离不开守信意识和诚信环境的支撑。

##### 海南省对个人诚信体系建设的要求

为贯彻落实国家工作要求，加快推进海南省个人诚信体系建设，结合海南省实际，海南省人民政府办公厅在2017年6月发布了《海南省加强个人诚信体系建设实施方案》（琼府办〔2017〕101号），对全省个人诚信体系建设提出了要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，大力弘扬诚信文化，加快个人诚信记录建设，完善个人信息安全、隐私保护与信用修复机制，建立健全个人诚信奖惩联动机制，加大个人守信激励与失信惩戒力度，让诚信成为全社会共同的价值追求和行为准则，营造“守信光荣、失信可耻”的良好社会氛围。

##### 海南省个人诚信积分建设工作的要求

2019年11月11日，沈晓明省长组织召开的第七届省政府常务会议，原则通过了《海南省个人诚信积分建设工作方案（送审稿）》，方案明确提出了围绕个人诚信体系建设要求，设计覆盖全省范围的个人诚信积分模型，同时通过配套建设服务应用平台、服务产品设计和运维服务等相关机制的工作要求。最终实现个人诚信与全省经济社会发展全面、深度融合，构建起政府与社会共同参与、守信者处处受益的应用联动机制，营造人人自觉守信的良好发展环境。

##### 海南省“信易游”试点工作的要求

2018年4月24日，国家发展改革委财金司印发《关于探索开展守信激励创新试点的通知》，要求各地开展守信激励“信易+”。经省政府专题会议研究决定，在三亚市开展“信易游”工作。制定《海南省“信易游”工作试点方案》，提出要创新运用信息技术，试点开展旅游行业守信激励信用应用，为诚信游客提供涵盖住宿、交通、餐饮、购物等领域的便利优惠。“信易游”应用工作的开展，需要个人诚信分提供依据和支撑，对海南省个人诚信积分和应用工作提出了要求。

### 项目建设目标

为贯彻落实国家加强个人诚信体系建设相关政策和工作需求，结合本省地域特色需求，构建科学有效的个人诚信积分模型，打造个人诚信积分即金椰分积分体系，基于“政府推动、社会共建”的原则，搭建金椰分应用平台。海南省金椰分应用平台是对全省944万市民金椰分的统一管理平台。该平台基于统一管理、全面服务的原则，以个人诚信积分模型为核心，以海南省个人信用信息共享平台等为主要数据资源支撑，整合海南省市民公共信用信息、金融信贷信息、市场化信用信息等测算生成个人诚信分，并通过跨区域信用合作机制，对外域信用分进行转换或互认，实现个人诚信积分的自动测算转换、监测分析等功能。通过整合公共服务、市场服务等资源的服务平台实现个人诚信积分的应用场景推广，为在海南省生活和旅游的群众提供便利和优惠，充分发挥政府在个人诚信体系建设中的组织、引导、推动和示范作用。

本项目设计开展金椰分应用平台需求规划、设计、开发和运维工作。开发金椰分数据资源子平台、积分模型管理子平台、应用支撑服务子平台，为金椰分自动生成、实时更新、监测分析、查询共享、应用服务等提供平台支撑；开发应用互联网前端子平台及外部接口，实现“金椰分”信息在外部应用系统中的嵌入和使用。基于海南金椰分的发布，以拓展社会化、市场化守信激励措施为主设计开发金椰分应用场景，联合相关政府部门和市场主体，选取若干“信易+”服务产品在条件成熟的市县开展试点应用，并配套完善运维推广体系、安全保障体系和标准规范体系建设。

### 本项目总体建设内容

建设内容分为8个部分，由5个子平台和3项专题建设，包括数据管理子平台、模型管理子平台、平台应用支撑子平台、平台应用服务子平台、互联网前端子平台、应用场景专项建设、运维推广建设和安全保障体系建设。

（1）数据资源管理子平台。根据金椰分积分模型和信用服务需求，建设形成安全高效的数据资源管理子平台。平台数据资源建设将严格依照公共信用信息管理、个人信用管理、安全管理等信息技术和标准规范进行设计，接入公共信用信息、金融信贷信息、市场化信用信息、外域个人信用积分信息以及其他信息等多渠道来源数据，实现所需个人信用数据汇聚和加工处理，为积分模型运行实施提供数据基础。

（2）模型管理子平台。根据金椰分模型的动态算法，在应用平台中定制实现金椰分模型。金椰分模型数据来源主要包括基本信息、公共信用、社会信用、金融信用、市场信用等五个方面，并根据应用需求对被积分对象在各方面的不同应用场景，通过动态调整指标权重，增加或细化评分指标等方式计算不同的场景分。实现金椰分动态、实时更新，扩展金椰分的可应用广度，并通过模型补充外域全国游客个人信用评分的互认转换，实现个人诚信积分应用的全域覆盖。

（3）应用支撑子平台。围绕个人诚信积分管理、服务及应用等相关业务，运用中间件、应用集成、组件开发等技术搭建运维管理、安全管理、流程管理、外域分转换管理和应用支持等技术支撑，为系统运行维护、业务流程管理、安全管理等提供基础服务。

（4）应用服务子平台。开发积分服务、运营服务管理、信用积分应用、综合分析、舆情监测、基础管理等功能模块，以在线查询、API接口服务网关和批量导出等技术方式提供服务，对内打造“集约化”管理矩阵，对外提供“一体化”服务。

（5）互联网前端子平台。提供统一的金椰分服务入口，为接入的大数据门户专区、信用海南网站专区、微信公众号或小程序提供金椰分数据访问请求的权限，支持基于诚信积分模型运行实施为政府部门、市场主体、社会公众提供数据和技术服务。

（6）应用场景专项建设。依托本平台在公共服务领域、金融信贷领域和社会生活领域全面开发金椰分应用场景，建设应用场景设计和推广机制。重点围绕“信易游”试点，在景区、酒店等场景为诚信分高的市民和外来游客提供集衣食住行于一体的服务优惠和便利。为本平台向各互联网服务终端、线下自助终端设备、线下服务网点、合作服务提供机构等提供服务产品设计。

（7）运维推广体系建设。以平台定位和市场现状分析为基本出发点，建立健全推广渠道体系：充分利用互联网资源实现全媒体资源整合保证多点触达；通过不同的入口进入平台PC端与移动端，通过内容制作在门户网站、微博、微信平台、视频网站、搜索引擎、各大论坛、垂直网站、媒体平台等全媒体形成更广泛持续的传播，带动网友关注、聚焦、互动、使用、分享，最终为平台带来批量的目标用户，提升金椰分的知名度和美誉度。

（8）安全保障体系建设。以等级保护制度规范和技术要求为基本依据，建立一套符合等保三级的安全保障体系，从技术层面、管理层面为平台建设运维提供安全保障服务，防止各种形式与途径的非法侵入和机密信息的泄露，保证平台的安全，并通过等保三级测评。

## 采购清单

本次项目主要对海南省“金椰分应用平台项目”软件开发及服务进行采购，具体清单如下：

| 序号 | 项目内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 软件开发 |
| 1 | 平台数据资源建设 | 数据资源规划 | 编制个人信用资源目录和应用目录 | 基于个人信用应用需求编写个人信用信息资源目录工作，并提供目录给个人信用信息共享平台采集相关个人信用信息。 |
| 2 |  | 数据加工 | 应用数据加工 | 个人信用应用数据加工，完成基于信用应用要求开展的数据建模，对主题数据加工形成的信用主题数据进行深度的整合、汇总、挖掘分析等处理； |
| 3 |  |  |  | 非信用主题数据处理，完成基于个人信用大数据应用要求的数据建模，并对主题数据加工初步形成的数据，根据个人大数据应用要求，进行深度的汇总、统计分析。 |
| 4 |  | 共享数据提供 | 个人信用应用数据共享的数据准备工作 | 个人信用信息共享的数据准备工作，并提供数据服务接口。 |
| 1 | 金椰分积分模型建设 | 模型指标体系管理 | 模型数据资源目录管理 | 模型数据目录管理、分类、索引 |
| 2 |  |  |  | 模型数据目录组合、发布、授权 |
| 3 |  |  | 数据项管理 | 数据项管理 |
| 4 |  |  |  | 数据项多属性管理 |
| 5 |  |  | 信息类管理 | 信息类管理 |
| 6 |  |  |  | 信息类组合、分拆、生效/失效管理 |
| 7 |  |  | 数据字典管理 | 数据字典管理 |
| 8 |  |  |  | 脚本生成 |
| 9 |  |  | 基础数据管理 | 动态管理 |
| 1 |  | 评分模型动态配置 | 规则计算方法管理 | 按分段数值打分法 |
| 2 |  |  |  | 按排名打分法 |
| 3 |  |  |  | 按次数/累计次数打分法 |
| 4 |  |  |  | 同层级/跨层级打分法 |
| 5 |  |  |  | 一票否决打分法 |
| 6 |  |  |  | 其它打分法 |
| 7 |  |  | 指标项管理 | 指标项管理、生效/失效管理 |
| 8 |  |  |  | 指标项配置和脚本管理 |
| 9 |  |  | 模型指标配置 | 指标模型配置，关系建模 |
| 10 |  |  | 评分模型管理 | 模型管理、生效/失效 |
| 11 |  |  |  | 模型历史版本管理 |
| 12 |  |  |  | 模型导出、打印 |
| 1 |  | 数据预处理 | 数据异常值预处理 | 对参与模型计算的数据进行异常值预处理 |
| 2 |  |  | 数据缺失值预处理 | 对参与模型计算的数据进行缺失值预处理 |
| 3 |  |  | 数据归一化预处理 | 对参与模型计算的数据进行归一化预处理 |
| 4 |  |  | 数据扩展属性处理 | 对参与模型计算的数据进行扩展属性预处理 |
| 5 |  |  | 数据格式转换预处理 | 对参与模型计算的数据进行格式转换预处理 |
| 6 |  |  | 数据合并处理 | 对参与模型计算的数据进行数据合并预处理 |
| 7 |  |  | 数据匹配处理 | 对参与模型计算的数据进行数据匹配预处理 |
| 8 |  |  | 其它预处理 | 对参与模型计算的数据进行其它预处理 |
| 1 |  | 模型计算 | 金椰分结果计算 | 全省近1000万人口的金椰分并行计算 |
| 2 |  |  | 金椰分等级划分配置 | 金椰分等级划分配置管理 |
| 3 |  |  |  | 等级划分分布比例统计分析 |
| 4 |  |  |  | 等级划分升级预测 |
| 5 |  |  |  | 等级划分智能建议 |
| 6 |  |  |  | 历史版本管理 |
| 7 |  |  | 金椰分等级计算 | 全省仅1000万人口的金椰分等级并行计算 |
| 8 |  |  | 模型结果评价 | 评分结果与标准对比进行结果评价 |
| 9 |  |  | 模型结果评价 | 评价结果未来预测 |
| 10 |  |  |  | 结果评价报告导出生成 |
| 11 |  |  | 模型过程再检验 | 评分过程二级指标与标准对比进行再检验 |
| 12 |  |  | 模型过程再检验 | 评分过程明细指标与标准对比进行再检验 |
| 13 |  |  | 模型后续阶段检验 | 正确性分析 |
| 14 |  |  |  | 有效性分析 |
| 15 |  |  |  | 有用性分析 |
| 1 |  | 结果输出与统计分析 | 结果输出 | 金椰分总分输出 |
| 2 |  |  |  | 金椰分明细指标分输出 |
| 3 |  |  |  | 金椰分输出的隐私保护 |
| 4 |  |  |  | 外域分转换结果输出 |
| 5 |  |  | 统计分析（图和表） | 被评价主体总数分析 |
| 6 |  |  |  | 被评价主体的诚信等级分布规律 |
| 7 |  |  |  | 各诚信等级分布人数占比 |
| 8 |  |  |  | 某一特征人群的诚信得分状况等 |
| 9 |  |  |  | 实现外域分转换的总量 |
| 10 |  |  |  | 诚信等级分布规律 |
| 11 |  |  |  | 区域人群特征等等 |
| 1 | 平台应用支撑层建设 | 运维管理 | 日志管理 | 日志查询、全文检索 |
| 2 |  |  |  | 日志统计分析、日志监控报警 |
| 3 |  |  |  | 日志导出 |
| 4 |  |  |  | 日志备份归档 |
| 5 |  |  | 消息队列服务 | 消息队列服务管理 |
| 6 |  |  | 监控工具使用 | 网络流量监控和预警 |
| 7 |  |  |  | 协议分析监控和预警 |
| 8 |  |  |  | 服务器监控和预警 |
| 9 |  |  |  | 应用性能监控和预警 |
| 10 |  |  | 参数配置管理 | 配置管理、分类管理、范围管理 |
| 11 |  |  |  | 配置版本管理、版本提示、版本还原 |
| 1 |  | 安全管理 | 系统安全 | 进行漏洞管理和病毒防护、操作系统和数据库审计、终端桌面管理 |
| 2 |  |  | 数据安全 | 数据存储安全 |
| 3 |  |  |  | 数据传输安全 |
| 4 |  |  |  | 数据访问安全 |
| 5 |  |  | 个人信用信息安全 | 身份鉴别功能 |
| 6 |  |  |  | 访问控制功能 |
| 7 |  |  |  | 产品设计安全 |
| 8 |  |  |  | 系统及应用的配置文件安全 |
| 9 |  |  |  | 对不可否认性和唯一性的控制 |
| 10 |  |  |  | 授权管理 |
| 11 |  |  |  | 软件容错 |
| 12 |  |  |  | 数据完整性及保密性 |
| 13 |  |  |  | 恶意代码防范 |
| 14 |  |  |  | 剩余信息保护和资源控制 |
| 15 |  |  |  | 通信完整性及保密性 |
| 16 |  |  | 应用安全 | 统一用户管理 |
| 17 |  |  |  | 日志监控、审计与监督 |
| 18 |  |  |  | 接口安全性 |
| 1 |  | 流程管理 | 技术支持处理流程管理 | 通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为技术支持处理流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案 |
| 2 |  |  | 操作服务请求流程管理 | 通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为操作服务请求流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案 |
| 3 |  |  | 异常事件处理流程管理 | 通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为异常事件处理流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案 |
| 4 |  |  | 备份处理流程管理 | 通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为备份处理流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案 |
| 5 |  |  | 应用系统参数维护处理流程管理 | 通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为应用系统参数维护处理流程的节点管理、流向管理 |
| 1 |  | 外域分管理 | 外域分接口开发 | 首批进行5个外域分接口开发，服务全国外地游客。向外省等城市提供返回金椰分查询接口，进行接口开发，输入身份证号码和姓名，返回金椰分值或者等级信息 |
| 2 |  |  | 外域分源登记管理 | 外域分源情况登记和协议管理 |
| 3 |  |  | 外域分源启用管理 | 通过登记审批、信用分源使用启动和停止等管理，动态管理信用分源 |
| 4 |  |  | 外域分转换规则配置管理 | 对应各外域分源的不同转换规则，设计可配置的规则管理功能 |
| 5 |  |  | 外域分转换规则管理 | 转换规则的列表显示、浏览、启用、停止 |
| 6 |  |  | 外域人员诚信名片管理 | 转换生成外域人员诚信名片的功能，作为外域人员在海南省享受信用激励措施的信用凭证 |
| 7 |  |  | 外域人员诚信状况反馈管理 | 向外域分源城市返回外域人员在本地的诚信状态，实现信用的双向流动 |
| 8 |  |  | 外域分统计分析 | 提供外域分的流入、反馈等情况统计分析 |
| 1 | 平台应用服务层建设 | 积分服务 | 个人诚信积分和信用查询 | 通过实名认证方式个人诚信积分查询 |
| 2 |  |  |  | 个人诚信积分评价结果指标解读分析 |
| 3 |  |  |  | 个人诚信积分雷达图展示 |
| 4 |  |  |  | 个人诚信积分历史情况查询 |
| 5 |  |  |  | 个人信用信息查询 |
| 6 |  |  |  | 信用风险提示 |
| 7 |  |  | 信用信息异议管理 | 异议申请流程指引 |
| 8 |  |  |  | 异议申请流程管理 |
| 9 |  |  |  | 异议处理信息核查 |
| 10 |  |  |  | 异议申请佐证材料管理 |
| 11 |  |  | 信用修复管理 | 信用修复流程指引 |
| 12 |  |  |  | 信用修复流程管理 |
| 13 |  |  |  | 信用修复信息核查 |
| 14 |  |  |  | 信用修复佐证材料管理 |
| 15 |  |  | 自主上报信息 | 自主上报指引 |
| 16 |  |  |  | 自主上报审核流程 |
| 17 |  |  |  | 自主上报信息核查 |
| 18 |  |  |  | 自主上报佐证材料管理 |
| 19 |  |  | 订阅推送 | 定制化推送指引 |
| 20 |  |  |  | 订阅推送 |
| 21 |  |  |  | 订阅信息展示分析 |
| 22 |  |  | 意见反馈 | 意见反馈指引说明 |
| 23 |  |  |  | 意见反馈管理流程 |
| 1 |  | 运营服务管理 | 调查问卷系统 | 调查问卷的新增、删除、发布等功能 |
| 2 |  |  |  | 问卷调查项（单选项、多选项、填空项等）管理 |
| 3 |  |  |  | 问卷数据的结果统计分析，结果导出 |
| 4 |  |  | 短信群发宣传 | 短信内容编辑、客户选择和短信发送功能 |
| 5 |  |  |  | 历史发生短信批次和历史名单查询功能 |
| 6 |  |  |  | 短信接口对接 |
| 7 |  |  | 百度关键词排名 | 开发爬虫工具，设置金椰分关键词组，定时自动统计在百度上搜索结果的数量变化情况 |
| 8 |  |  |  | 排名查询和统计分析 |
| 9 |  |  | 网站、微信公众号、小程序访问统计 | 配置网站、小程序的埋点脚本，收集访问数据 |
| 10 |  |  |  | 提供统计金椰分网站首页、小程序和主要栏目访问统计 |
| 1 |  | 信用积分应用 | 信用联盟机构 | 信用联盟机构管理 |
| 2 |  |  |  | 信用联盟机构展示管理 |
| 3 |  |  |  | 信用联盟属性管理 |
| 4 |  |  |  | 信用联盟协议管理 |
| 5 |  |  |  | 信用联盟动态指标评价管理 |
| 6 |  |  | 信用产品管理 | 全部产品查询 |
| 7 |  |  |  | 产品类别管理、标签管理 |
| 8 |  |  |  | 查询式产品信息管理 |
| 9 |  |  |  | 查询式产品应用管理 |
| 10 |  |  |  | 应用接口服务式产品管理接口对接 |
| 11 |  |  |  | 应用接口服务式产品用户认证 |
| 12 |  |  |  | 公共服务应用接入管理 |
| 13 |  |  |  | 市场化应用接入额度管理、充值、预警提示、超额停止 |
| 14 |  |  |  | 应用接口成效反馈 |
| 15 |  |  |  | 页面跳转服务产品匹配管理 |
| 16 |  |  |  | 页面跳转服务的页面跳转 |
| 17 |  |  |  | 页面跳转服务的用户认证 |
| 18 |  |  | 产品运维服务管理 | 产品运维服务管理操作日志 |
| 19 |  |  |  | 产品运维服务管理调用日志 |
| 20 |  |  |  | 产品运维服务管理运行监控 |
| 21 |  |  |  | 产品运维服务管理故障告警 |
| 22 |  |  |  | 产品运维服务管理统计分析 |
| 1 |  | 综合分析 | 统计分析 | 总分TOP人员明细表(全省/各地市） |
| 2 |  |  |  | 二级指标TOP人员明细表(全省/各地市） |
| 3 |  |  |  | 明细指标TOP人员明细表(全省/各地市） |
| 4 |  |  |  | 总分最低人员明细表(全省/各地市） |
| 5 |  |  |  | 最近一个月新增分数最多人员明细表(全省/各地市） |
| 6 |  |  |  | 最近一个月减少分数最多人员明细表(全省/各地市） |
| 7 |  |  |  | 重点人员的明细表(全省/各地市） |
| 8 |  |  |  | 红黑名单人员的明细表(全省/各地市） |
| 9 |  |  | 可视化展示 | 关键性指标：被评价主体总数、实现外域分转换的总量、数据采集量 |
| 10 |  |  |  | 各诚信等级分布人数占比 |
| 11 |  |  |  | 某一特征人群的诚信得分状况 |
| 12 |  |  |  | 诚信等级分布规律 |
| 13 |  |  |  | 区域人群特征 |
| 14 |  |  |  | 各市县横向对比 |
| 15 |  |  |  | 各领域应用对比 |
| 16 |  |  |  | 按时间轴纵向对比 |
| 17 |  |  |  | 个人诚信地图 |
| 18 |  |  | 大屏展示 | 对统计分析和可视化内容结合大数据局的大屏参数，重新组合到三个屏幕内容的大屏上，增加动态展示效果，界面美观大气 |
| 1 |  | 金椰分舆情监测 | 金椰分舆情主题 | 主题管理、启用/停用、关键词组管理 |
| 2 |  |  | 金椰分舆情采集对接 | 对接政府现有舆情采集系统获取相应舆情数据 |
| 3 |  |  | 舆情查询 | 主题、关键词、标签查询和单条摒弃 |
| 4 |  |  | 标签管理 | 包括情感标签、地区标签、严重程度标签、动态标签等 |
| 5 |  |  | 舆情统计 | 主题、关键词、标签查询、地区多维度统计 |
| 1 |  | 基础管理 | 个人注册管理 | 接口开发对接海南省实名认证系统实现个人实名认证 |
| 2 |  |  |  | 个人手工认证审核/自动认证/黑名单管理等 |
| 3 |  |  | 企业注册管理 | 包括授权书上传，短信验证 |
| 4 |  |  |  | 企业认证审核，黑名单管理 |
| 5 |  |  | 用户管理 |  |
| 6 |  |  | 角色管理 |  |
| 7 |  |  | 权限管理 |  |
| 8 |  |  | 接口状况监控管理 |  |
| 9 |  |  | 资讯管理 | 提供CMS内容管理系统的功能，实现资讯分类、资讯编辑 |
| 10 |  |  |  | 资讯审核 |
| 11 |  |  |  | 资讯发布、生成静态页面等功能 |
| 1 | 金椰分互联网前端建设 | 金椰分个人小程序 | 个人金椰分首页 | 个人金椰分的首页，提供导航功能 |
| 2 |  |  | 个人金椰分查询 | 提供个人金椰分得分和信用等级展示，个人可查询得分项目的构成，查询历史得分的变化情况 |
| 3 |  |  | 扫服务提供机构查福利 | 个人扫描服务提供机构二维码，查询该服务提供机构信用和福利信息 |
| 4 |  |  | 个人登录 | 登录进行身份验证，判断其诚信分数和档次，是否可以享受诚信福利 |
| 5 |  |  | 提分 | 个人查询提升个人信用分的途径； |
| 6 |  |  | 信用+应用服务 | 集成相应信易+信易应用，如：信易贷、信易医、信易租、信易阅等 |
| 7 |  |  | 福利 | 个人查询福利产品信息 |
| 8 |  |  | 关注 | 个人查询自己关注的福利产品信息 |
| 9 |  |  | 我的 | 个人查询我的相关页面信息； |
| 10 |  |  | 登录注册 | 个人首次登录进行身份注册 |
| 11 |  |  | 我的交易 | 个人查询自己的交易案例信息 |
| 12 |  |  | 我的评价 | 个人查询自己的评价信息 |
| 13 |  |  | 我的投诉 | 个人查询自己的投诉信息 |
| 14 |  |  | 信用异议 | 支持用户对其金椰分、个人黑名单等信息项提出异议，并出具相关证明材料，经业务部门人员审核通过后，转个人信用信息共享平台处理，进行修复并修改结果 |
| 15 |  |  | 信用修复 | 支持用户对其金椰分、个人黑名单等信息项提出修复，并出具相关证明材料，经业务部门人员审核通过后，转个人信用信息共享平台处理，进行修复并修改结果 |
| 16 |  |  | 信用信息申报 | 支持用户通过小程序提交可以提升个人信用分的相关资料 |
| 17 |  |  | 扫一扫记录 | 个人查询自己的扫一扫记录信息 |
| 18 |  |  | 消息通知 | 个人查询自己的消息通知 |
| 19 |  |  | 使用教程 | 查询小程序的个人使用教程 |
| 20 |  |  | 用户协议 | 查询小程序的个人用户协议 |
| 21 |  |  | 小程序分享 | 小程序分享给其它朋友 |
| 22 |  |  | 关于我们 | 关于我们的介绍 |
| 1 |  | 金椰分服务提供机构小程序 | 服务提供机构金椰分首页 | 服务提供机构金椰分的首页，提供导航功能 |
| 2 |  |  | 扫个人送福利 | 服务提供机构扫描个人二维码，查询该个人信用和福利信息 |
| 3 |  |  | 服务提供机构登录 | 登录进行身份验证，判断是否可以进行服务提供机构类操作 |
| 4 |  |  | 信用+应用服务 | 集成相应信易+信易应用，如：信易贷、信易医、信易租、信易阅等 |
| 5 |  |  | 福利 | 服务提供机构查询福利产品信息 |
| 6 |  |  | 我的 | 服务提供机构查询我的相关页面信息； |
| 7 |  |  | 登录注册 | 服务提供机构首次登录进行身份注册，提交相关材料，同意用户协议 |
| 8 |  |  | 我的交易 | 服务提供机构查询自己的交易案例信息 |
| 9 |  |  | 我的信用 | 服务提供机构查询自己的信用信息 |
| 10 |  |  | 我的评价 | 服务提供机构查询自己的评价信息 |
| 11 |  |  | 我的投诉 | 服务提供机构查询自己的投诉信息 |
| 12 |  |  | 扫一扫记录 | 服务提供机构查询自己的扫一扫记录信息 |
| 13 |  |  | 消息通知 | 服务提供机构查询自己的消息通知 |
| 14 |  |  | 使用教程 | 服务提供机构查询小程序的服务提供机构使用教程 |
| 15 |  |  | 用户协议 | 服务提供机构查询小程序的服务提供机构用户协议 |
| 16 |  |  | 小程序分享 | 小程序分享给其它朋友 |
| 17 |  |  | 关于我们 | 关于我们的介绍 |
| 1 |  | 信用海南网站专区、大数据网站专区 | 个人信用信息查询 | 通过实名认证方式进行个人诚信积分查询 |
| 2 |  |  | 信用异议 | 异议申请 |
| 3 |  |  |  | 异议处理，异议驳回 |
| 4 |  |  | 信用修复 | 修复申请 |
| 5 |  |  |  | 修复处理，修复驳回 |
| 6 |  |  | 信用动态 | 支持平台对信用相关的信息动态进行发布和展示，动态内容包括海南信用动态、政策法规等模块 |
| 7 |  |  | 活动模块 | 支持金椰分相关的活动信息发布，包括活动预热、活动发布、活动报名等 |
| 8 |  |  | 消息提示 | 用户登录后可获取与本人相关的信息提示，如：金椰分分值变动、异议申述进度提示、信易+及金椰分活动相关数据提示 |
| 9 |  |  | 金椰分个人信用信息申报处理 | 信用信息申报 |
| 10 |  |  |  | 申报处理，申报驳回 |
| 11 |  |  | 金椰分应用服务导航 | 提供提供金椰分小程序二维码和各种信用+应用导航 |
| 12 |  |  | 服务提供机构和福利查询 | 查询参与金椰分应用的全部服务提供机构信息和服务提供机构提供的福利产品信息 |
| 13 |  |  | 服务提供机构登录和管理 | 提供服务提供机构登录入口，登录后实行服务提供机构基本信息管理 |
| 14 |  |  |  | 服务提供机构福利产品管理，二维码下载打印， |
| 15 |  |  |  | 服务提供机构交易案例情况查询，服务提供机构评价查询 |
| 1 |  | 微信公众号 | 金椰分个人小程序集成 | 提供金椰分个人小程序链接跳转，通过微信授权传递机制对接小程序，结合海南省实名认证系统实现个人实名认证；为个人提供个人金椰分查询、扫一扫查福利、福利产品查询、服务提供机构信用查询、个人信用异议和修复等功能 |
| 2 |  |  | 金椰分服务提供机构小程序集成 | 提供金椰分服务提供机构小程序链接跳转，通过微信授权传递机制对接小程序，结合海南省实名认证系统实现服务提供机构实名认证；为服务提供机构提供个人金椰分查询、扫个人送福利、福利产品交易、个人信用查询、我的交易、我的评价等功能 |
| 3 |  |  | 信用动态 | 支持平台对信用相关的信息动态进行发布和展示，动态内容包括海南信用动态、政策法规等模块 |
| 4 |  |  | 活动模块 | 支持金椰分相关的活动信息发布，包括活动预热、活动发布、活动报名等 |
| 5 |  |  | 消息推送 | 用户登录后可获取与本人相关的信息提示，如：金椰分分值变动、异议申述进度提示、信易+及金椰分活动相关数据提示 |
| 6 |  |  | 金椰分应用服务导航 |  |
| 1 | 应用场景建设 | 应用场景设计与开发 | 应用场景调研 |  |
| 2 |  |  | 协调资源 |  |
| 3 |  |  | 应用场景设计方案 | 设计两个金椰分应用场景 |
| 4 |  |  | 接口对接和系统开发 | 开发两个金椰分应用场景 |
| 5 |  |  | 服务上线 |  |
| 1 |  | 信用联盟建立 | 推动相关政府部门共同参与的信用联盟 |  |
| 2 |  |  | 推动相关公用事业单位共同参与的信用联盟 |  |
| 3 |  |  | 推动相关银行等金融机构共同参与的信用联盟 |  |
| 4 |  |  | 推动相关旅行社、景区、酒店、商场等商业机构共同参与的信用联盟 |  |
| 1 |  | 信用应用实施推广 | 在平台上线1-2个公共服务领域个人应用服务产品，分步骤开展金椰分应用实施推广工作。 | 国内各地个人信用应用实践经验调研和借鉴，形成调研报告 |
| 2 |  |  |  | 制定1-2个公共服务产品实施推广方案 |
| 3 |  |  |  | 按照“试点先行、逐步推广”的原则，分步骤开展金椰分应用实施推广 |
| 4 |  |  |  | 实施推广经验提炼，全面推广 |
| 5 |  |  |  | 实施推广深化应用 |
| 6 |  |  |  | 实施推广总结提炼，打造模板，形成总结报告 |
| 7 |  |  | 信用应用实施产品迭代优化开发 | 实施推广的过程中，需持续拓展和挖掘海南省金椰分应用平台的应用服务产品，应用产品设计需同步迭代开发。 |
| 1 |  | 信用应用培训 | 开展培训活动 | 计划分海口、三亚两个重点城市，按培训对象不同，进行对政府部门相关管理人员进行金椰分应用管理培训，对商户进行金椰分介绍和操作培训，对公众进行金椰分查询和在生活中的应用讲解培训，合计6次。 |
| 1 | 综合推广服务内容 | 全媒体推广 | 品牌包装 | 开设服务窗口：拓展城市服务、手机app等多种服务提供渠道，设立微博和微信公众号 |
| 2 |  |  | 互联网资源推广 | 健全推广渠道体系，全媒体资源整合保证多点触达，多渠道精准投放保证有效推广，线上线下互动打通保证双向导流，重点行业重点区域重点平台重点投放 |
| 3 |  |  |  | 全媒体投放：通过不同的入口进入平台PC端与移动端，并在门户网站、移动平台、搜索引擎、各大论坛、垂直网站、外媒平台等形成更广泛持续的传播，带动网友关注、聚焦、互动、使用、分享，最终为平台带来批量的目标用户 |
| 4 |  |  | 搜索引擎优化与营销 | SEO/SEM等搜索引擎的优化：通过百度、360、搜狗等搜索引擎优化，为“海南省金椰分应用管理平台”建设搜索专有关键词 |
| 5 |  |  | 软文推广与媒体投放 | 软文推广：发布海南金椰分品牌软文，通过优质公众号推广，H5专题推广，微信朋友圈广告推广。一年微信优质公众号软文投放次数不少于1次。 |
| 6 |  |  |  | 媒体投放：在各网媒、纸媒等各大媒体投放。一年投放文章次数不少于1次，每次网媒数量不少于20家，纸媒不少于1家。 |
| 7 |  |  | 置换资源 | 本平台的外链资源与优质合作平台外链资源置换，拓宽推广渠道。整合广告资源。 |
| 8 |  |  | 资讯链接推荐 | 整合相关渠道的信用资讯并与金椰分进行链接处理并支持分享操作 |
| 9 |  |  | 诚信资讯分享。在资讯信息页面中可将文章进行分享到第三方平台 | 分享渠道对接，分享机制对接，分享成果汇编与反馈 |
| 10 |  |  | 常态内容制作更新，提供对“信用动态”、“最新活动”等栏目的编辑、提炼和发布更新服务 | 信用动态监测 |
| 11 |  |  |  | 信用文章编辑、整理、发布、维护 |
| 12 |  |  |  | 定期根据文章的阅读量、转发率的数据进行分析，不断优化，提升文章的推广效果。 |
| 1 | 安全保障体系建设 | 技术安全设计 | 应用安全 | 场景认证 |
| 2 |  |  |  | 身份鉴别 |
| 3 |  |  |  | 安全标记 |
| 4 |  |  |  | 访问控制 |
| 5 |  |  |  | 可信路径 |
| 6 |  |  |  | 通信安全性 |
| 7 |  |  |  | 通信保密性 |
| 8 |  |  |  | 资源控制 |
| 9 |  |  |  | 日志监控 |
| 10 |  |  |  | 审计与监督 |
| 11 |  |  |  | 接口安全性 |
| 12 |  |  | 隐私安全 | 个人隐私保护 |
| 13 |  |  | 数据安全 | 数据完整性 |
| 14 |  |  |  | 数据保密性 |
| 15 |  |  |  | 数据备份和恢复 |
| 16 |  |  | 访问安全 |  |
| 二、 | 软件采购 |
| 序号 | 项目内容 | 技术参数/配置 |
| 1 | 国产化数据库1套 | 国产化数据库；跨平台，64位，支持主流系统中间件，支持主流软硬件体系（支持windows、Linux、中标麒麟、银河麒麟等操作系统)，支持各种开发框架技术。 |
| 2 | 国产化中间件1套 | 国产中间件；支持主流数据库、操作系统，支持JavaEE6、JavaEE7、JavaEE8技术标准认证的产品。 |
| 三、 | 其他费用 |
| 序号 | 项目内容 | 描述 |
| 1 | 系统使用培训 | 为业务部门的领导和管理人员、业务人员、维护人员提供所需要的业务管理类、技术类、操作类的培训 |
| 2 | 系统集成费 |  |

## 总体建设要求

### 总体框架

海南省金椰分应用平台建设以“五横一纵”为总体架构，由基础设施、数据管理资源管理系统、金椰分积分模型管理系统、应用支撑系统、信用+应用服务系统、互联网前端系统及安全保障体系部分组成。其中，基础设施层不在本项目建设范围，主要依托省电子政务建设的各类资源，根据实际需求扩充云计算能力，整合资源，建设升级主机系统、存储系统、安全系统等，为海南省金椰分应用提供运行支撑基础环境。

平台总体架构如图所示：

图：海南省金椰分应用平台总体架构

## 系统建设要求

系统主要建设内容包括以下方面：

（1）平台数据资源建设。根据金椰分积分模型和信用服务需求，建设形成安全高效的平台数据资源管理系统。平台数据资源建设将严格依照公共信用信息管理、个人信用管理、安全管理等信息技术和标准规范进行设计，接入公共信用信息、金融信贷信息、市场化信用信息、外域个人信用评价信息以及其他信息等多渠道来源数据，实现所需个人信用数据汇聚和加工处理，为积分模型运行实施提供数据基础。

（2）诚信积分模型建设。采用科学且成熟数据分析和模型算法，为平台定制设计个人诚信积分模型，评价框架主要包括基本信息、公共信用行为、社会生活、信用能力、市场信用行为等五个方面。并根据应用需求对被评价对象在各方面的计算精度要求不同，模型在测算基础分的同时，可根据应用需求，通过调整指标权重、增加或细化评分指标等方式获得应用场景分。实现金椰分动态、实时更新，扩展金椰分的可应用广度，并通过模型补充外域个人信用评分的互认转换，实现个人诚信积分应用的全域覆盖。

（3）平台应用支撑层建设。运用中间件、应用集成、组件开发等技术搭建运维管理、数据管理、流程管理、安全管理和应用支持等基础功能模块，为系统运行维护、数据处理、数据分析、业务流程设置、安全运行监控等提供基础服务，该层向上连接应用服务层，支持平台开展具体业务。

（4）平台应用服务层建设。围绕个人诚信积分管理、服务及应用等相关业务，开发诚信积分服务、运营管理、综合分析、决策支持、积分应用等功能模块，以在线查询、API接口调用和批量导出等技术方式提供服务。

（5）金椰分互联网门户服务建设。提供统一的金椰分服务入口，为接入的大数据门户专区、信用海南网站专区、微信公众号或小程序提供金椰分数据访问请求的权限，支持基于诚信积分模型运行实施为政府部门、市场主体、社会公众提供数据和技术服务。

（6）金椰分应用场景建设。依托本平台在公共服务领域、金融信贷领域和社会生活领域全面开发金椰分应用场景，建设应用场景设计和推广机制。为本平台向各互联网服务终端、线下自助终端设备、线下服务网点、合作服务提供机构等提供服务产品设计。

（7）安全保障体系建设。以等级保护制度规范和技术要求为基本依据，建立一套符合等保三级的安全保障体系，从技术层面、管理层面为平台建设运营提供安全保障服务。

（8）运营管理体系建设。建设包括产品运营、产品设计、用户服务、内容运营、推广运营等在内的金椰分“应用平台运营管理体系，构建长效运营工作机制，提供平台的数据资源维护、评价模型管理、服务支持、应用对接及其他配套运营服务。

### 数据资源建设

#### 总体数据架构

本平台数据资源中心的技术构建基于传统数据库技术结合大数据技术混搭模式，支撑数据资源中心的数据计算及存储能力，并充分结合个人信用信息管理的安全性管理要求，保障数据加工处理的高效和准确。

数据资源中心的数据资源总体分为三类：业务数据库群、交换数据库群、管理数据库群。其中，业务数据库群是信息资源中心的主体，用于存储个人诚信业务相关的所有数据，包括自然人源数据库群、个人诚信档案数据库群、主题数据库群以及分析数据库群。交换数据库群用于与信源单位做直接的数据交换，包括：公共信用信息交换库、央行征信信息交换库、专业机构交换库、互联网信息交换库等。管理数据库群用于存储本平台运行所需的支撑性数据资源，包括：元数据库、数据标准库和管理数据库等。从安全和合理利用数据库资源的角度考虑。

#### 数据资源规划

##### 个人信用信息资源目录管理

个人信用信息资源目录是个人信用信息归集和管理的基础，能有效规范信用信息资源的采集、更新、处置等工作流程，解决跨行业、跨部门、跨地域的数据交换与共享问题。信用信息资源目录体系建设任务包括编制信用信息资源目录及相关标准规范、开发信用信息资源目录管理系统两大部分内容，前者提供业务标准规范保障，后者利用海南省个人公共信用信息共享平台提供的信息系统支撑。

##### 个人信用信息范围

（1）个人基本信息：姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍所在地住址、居所、工作单位、学历等身份识别与职业信息；

（2）个人公共信用信息：政府部门、司法机关、行使公共管理职能的组织在履行职务的过程中形成的个人公共信用信息；

（3）个人商业信用信息：个人与公用事业服务机构因赊购关系而形成的个人赊购、缴费信息，以及个人与金融机构、住房公积金管理中心、小额贷款公司、融资性担保公司等机构因信贷、担保关系而形成的信贷信息；

（4）互联网信息：与各类市场化平台交换归集的个人互联网数据和评价信息；

（5）社会信用信息：在社区治理、社会组织自主管理过程产生的社会不文明行为信息或诚信表彰信息；

（6）个人上报信息：个人自行上报的信用信息数据；如央行的个人征信信息由个人查询下载后，获得个人征信报告，再自行上报到本平台。

（7）其他信息：与个人诚信分评价相关的其他信息。

##### 个人信用数据分类

对项目所需的信用信息进行全面分析，根据信息分析的结果，对信息资源进行规划和梳理，建设对应的信息资源库。

1、按照信息存储方式分类，即结构化数据和非结构化数据。

（1）结构化数据：包括成熟业务应用系统交换共享的数据。

（2）非结构化信息：包括各类文本、Word文档、照片、录音录像等数据。例如：因不具备在线报告条件而提供的各类纸质文件；导入系统的pdf、Word等格式的附件；业务办理中需要的音频、视频信息等。

2、按照信息属性分类，信息属性分类主要是根据信用信息的产生的影响进行分类，即正面信息、中性信息和负面信息。

3、按照信息共享范围分类，主要是根据信用信息的公开共享对象和范围进行分类，即社会公开、政务共享、授权使用、不共享。

4、按照信息时效分类，从信用信息的有效期限进行分类，即固定期限和无固定期限。

#### 信息数据管理流程

个人信用信息数据管理流程包括数据采集、数据清洗、数据加工、数据共享、数据质量管理等环节，其中数据加工又细分个人信用档案数据和主题数据加工，以及个人应用数据加工。海南省个人公共信用信息共享平台负责个人公共信用信息的数据采集、数据清洗、数据比对，经过数据初步加工形成个人信用档案数据和主题数据。本平台通过与个人共享信用信息共享平台对接，获取相关信用数据，开展个人信用分评价和计算，基于信用分开发的信易+应用场景需求进行应用数据加工处理，完成基于信用应用要求开展的数据建模，对主题数据加工形成的信用主题数据进行深度的整合、汇总、挖掘分析等处理。

##### 数据采集（信用信息共享交换平台）

本平台所使用的全省常住人员的个人公共信用信息主要依托海南省个人公共信用信息共享平台进行采集，外域人员的个人公共信用信息主要基于外域信用分互认机制下的数据应用共享，通过跨区域共享应用接口和用户自授权上报的方式获取。个人信用信息数据采集的主要采集管理流程如下：

按照接口技术方案开发数据归集的数据接口。数据接口服务程序支持各信源单位通过数据交换接口和应用接口等方式报送数据，按约定的归集频率自动获取各信源单位的来源数据，并可通过全量和增量的方式进行报送，支持对结构化和非结构化数据的归集。信源单位依据接口技术方案开发数据报送的数据接口。

依据各信源单位的报送目录开展数据库设计。建立用于存贮各信源单位来源数据的源数据库，设计临时数据、最新版本数据、历史版本数据等多个数据存贮分区，实现数据最新版本、历史版本管理和数据比对。

在数据归集系统中配置数据归集任务。包括配置数据归集模板、配置数据校验规则、配置常规业务逻辑检查规则配置；对于复杂业务逻辑检查规则进行定制化功能开发。

数据归集系统通过数据文件导入功能报送数据、数据接口自动归集信源单位的来源数据，经过清洗校验的数据入库到平台的源数据库。数据清洗校验包括按归集目录要求预设的数据校验规则进行校验和依据信源单位数据设计的业务逻辑检查规则进行检查。

对数据清洗校验产生的异常数据进行判断处理。需信源单位协助处理的异常数据返回信源单位，暂时无法处理异常数据先行保留直至找到处理方案。专业服务商和诚信联盟成员报送的数据因异常数据无法入库时，异常数据及其对应的本批次数据视同未报送，需经修正后重新报送数据。

开展数据归集和数据更新管理监控。通过数据归集系统的数据报送监控功能，对数据报送完整性、及时性、规范性等进行监控，并把数据报送和更新情况的统计数据纳入到数据质量报告。根据“数据归集系统”的产品成熟性（提供产品认证、专利等）要求，提供相关产品应用的案例及验收报告等。日常监控数据报送和数据更新的及时性，需对未按归集频率及时报送数据和未在数据更新截止日期前更新数据的信源单位进行催报（数据更新截止日期是指从数据生效日期起多长时间之后才完成数据报送和更新）；数据未及时更新，后续即使完成补报也视为数据更新不及时。数据更新统计需根据各信源单位的报送目录，本期统计上期数据更新情况，并计算出上期更新数据所覆盖的信息主体数据量，若未达到本周期所要求更新的信息主体数量，则需及时对信源单位进行催报。

##### 数据清洗（信用信息共享交换平台）

须对归集入库的数据资源开展数据清洗工作。数据清洗工作包括但不限于制定数据校验规则、制定数据预处理规则、开发数据校验程序、开发数据预处理程序等。

##### 数据比对（信用信息共享交换平台）

对公共信用信息的来源数据进行数据分析处理。识别自然人主数据相关信息，进一步加工形成信息主体的主数据库。同时，需对主数据的历史数据进行加工处理，形成不同时期的主数据完整记录。跟踪政府部门的实际情况，针对主数据中某些数据项在来自不同政府部门报送数据之间无法对应等情况，设计相应的处理规则。

信息主体主数据生成须遵循相关标准规范。

对来源政府部门的数据进行数据分析处理形成各政府部门主数据库。通过与政府部门主数据进行数据对比，各政府部门的业务数据能与其主数据进行关联。

配置数据比对规则。建立信息主体主数据库后，通过与信息主体主数据对比，建立信息主体主数据与业务数据的关联关系，形成同一个信息主体名下的来自不同信源单位的信用数据的关联整合。

业务数据的保留处置。暂时无法关联的业务数据应完整保留，根据后续数据更新情况再重新进行关联，已关联成功的数据视同平台标准库的来源数据。

统计使用。将数据比对情况的统计数据纳入到数据质量报告，若在比对加工中出现数据问题，需在分析判断基础上将问题反馈至信源单位并跟进处理结果。

数据比对加工完成初始化人口身份证信息，开发人口身份证信息维护程序、数据比对程序、配置数据比对规则。

##### 数据加工

经数据比对后的数据资源，能够以企业为基础，每条数据资源记录都能够匹配唯一一个信用主体，并在此基础上开展数据加工工作，数据加工工作包括但不限于个人信用档案、个人评价、个人信用风险监测。

数据加工包括个人信用档案数据加工、主题数据加工，个人应用数据加工，其中个人信用档案数据加工、主题数据加工由海南省个人公共信用信息共享平台处理，个人应用数据加工由本平台处理。

###### 个人信用档案数据加工（信用信息共享交换平台）

对个人信用数据，个人信用档案的数据加工完成对散落在各信源单位的信用数据根据资源目录进行整合，形成以个人信用主体为维度的统一信用记录；对非信用数据，主要是对各信源单位的电子政务数据根据信用主体进行识别，由于没有缺少资源目录的支持，因此，非信用的电子政务数据无法整合，以信源单位或者某些特定的整合规则整合存放为主。

###### 主题数据加工（信用信息共享交换平台）

对个人信用数据，主题数据加工完成对信用档案的信用数据按照信用主题要求进行初步的整合；对非信用数据，主题数据加工主要根据个人信用大数据主题要求，对相同主题域内的电子政务数据按要求进行初步的整合或者汇总。

###### 应用数据加工

对个人信用数据，应用数据加工完成基于信用应用要求开展的数据建模，对主题数据加工形成的信用主题数据进行深度的整合、汇总、挖掘分析等处理；

对非信用数据，应用数据加工完成基于个人信用大数据应用要求的数据建模，并对主题数据加工初步形成的数据，根据个人大数据应用要求，进行深度的汇总、统计分析。

##### 向平台报送数据（信用信息共享交换平台）

对各信源单位的来源数据进行归集、比对、加工后，形成平台信用标准库的来源数据，并及时、持续将此数据向平台报送。

与各相关平台制定交换数据的数据格式和接口方式。支持包括但不限于数据库表、XML文件、JSON等报送数据格式；支持包括但不限于交换数据库推送、Webservice接口、数据接口、FTP等数据报送接口方式。

##### 共享数据提供

个人信用应用产生的数据，通过海南省个人信用信息共享平台共享给各政府部门使用，通过本平台的数据接口服务为市场化平台提供个人信用应用数据服务，本平台需要提供数据接口功能和共享数据准备。

经过数据处理后，数据存放到数据库后，下一步对接政府各行业部门的需求，通过各种接口方式提供服务。接口方式包括：WebService服务接口、数据库对接、文件形式3种对接方式。

1.	WebService服务接口

配套定制开发数据共享的应用接口服务，对外提供WebService服务接口，供政府相关需求部门调用获取数据，实现数据自动化采集，无须人工干预，减少人工工作量。

2.	数据库前置库对接

实现以数据库直连的方式根据业务数据需求向前置共享数据库推送信用数据，同时从前置共享数据库按规则抽取更新数据。

3.	FTP文件对接

通过FTP服务器、网络共享磁盘等渠道进行文件交互,系统按照业务数据需求推送数据文件到共享服务器，同时从共享服务器下载数据文件并进行数据入库处理。

数据准备工作

根据行业应用需求，从现在数据库里关联和整合相关的数据，形成部门所需的数据集，并推送至政府部门共享的前置库。为实现数据准备的自动化服务功能，需要配套开发数据准备的数据抽取和处理程序（ETL），并开发数据调度控制程序，定期或不定期自动生成行业部门所需的数据。

##### 数据质量管理（信用信息共享交换平台）

###### 数据质量管理总体方案

数据质量管理包括各信息源数据质量管理方案。确保方案的完整性和可行性，方案内容至少涵盖报送目录、接口技术方案、业务逻辑检查规则、数据核查规范等。开展对相关数据源的数据调研，编制涵盖多个来源数据在内的自然人信用信息管理数据质量管理方案。

细化报送信息目录，规范并执行各数据源向数据管理方报送数据的结构要素、报送要素、使用要素。报送目录的结构要素包括每一数据项（如自然人姓名、身份识别信息）的名称、代码、类型等；报送要素包括归集方式（自动化、人工）、归集频率（实时、定期）、数据生效日期、数据更新周期、数据更新截止日期、数据更新总量等；使用要素包括平台用户使用数据的方式（公开、共享、授权等）。

接口技术方案至少包括信源单位报送数据的数据接口方式（数据库接口、应用访问接口、人工导入等）、数据格式（接口参数格式、接口数据结构等）、数据接口协议（数据交换协议、数据传输协议等）、接口开发计划（含联调测试计划）等。暂时不能自动归集或更新的，以手工方式从后台导入数据。

业务逻辑检查规则用于检查所报送数据是否符合业务规则，包括但不限于评价数据检查规则、财务数据检查规则等。

数据核查规范规定各信源单位对来自数据管理方的数据核查要求（包含信息主体对各信源单位数据的异议申请）进行及时响应和处理，将结果回复给数据管理方。响应时效和回复时效应不低于平台信息数据管理办法要求。

数据信息安全管理要求按国家信息系统安全等级保护三级要求设计管理流程、操作规范、系统和数据的访问控制，以及数据备份和恢复方案等。

###### 数据核查

响应平台数据核查要求（也包含信息主体对数据的异议申请），按平台标准规范要求的时间将核查情况及时反馈。对于与自身相关的数据问题进行处理，及时将处理结果回复；对于与信源单位相关的问题，向信息源发出数据协查要求并跟踪处理进度，将处理结果回复。

###### 定期提交数据质量报告

对各信源单位在报告周期内数据提供、数据归集、数据比对加工、数据核查等情况进行统计，计算出每周期的数据更新总量、报送及时率、核查及时率等质量指标值。对各信源单位的数据质量问题进行分析，提出改进建议，并跟踪其数据改进情况直至达到质量要求。

### 金椰分积分模型管理系统建设

#### 金椰分模型概述

本项目所称诚信积分模型是指依托海南岛金椰分（前称为金椰分）应用平台采集的丰富的个人信用信息，采用大数据分析和科学合理的算法，为海南省定制设计的一套适用于海南省本域的个人诚信积分模型，用于开展海南省内常住人口的个人诚信评价。其业务流程如下图所示：

图5-2：金椰分模型设计业务流程

模型设计业务流程：以归集到个人信用数据为基础，通过数据清洗加工和处理，获得个人信用数据集。基于清洗后得到的数据集进行模型变量的筛选，通过变量筛选初步判断哪些变量需要进入模型，哪些变量需要舍弃。变量筛选主要考虑变量的预测能力、变量的鲁棒性（稳定性）、变量在业务上的可解释性、变量生成难度（可行性）和变量之间相关性。经过变量筛选后，通过对多种评价方法和技术的研究分析，选择最适用的方法和技术来构建海南省金椰分模型，通过测算得出可量化个人诚信状况的金椰分，并应用于政府公共服务、市场金融信息、商业消费等多种场景。

根据《海南省个人诚信积分建设工作方案》的安排，金椰分模型设计通过咨询服务项目完成后提供给本项目，本项目需根据金椰分模型进行功能实现。

此项目由省发展改革委牵头，责任部门包括省发展改革委、省地方金融监管局、省大数据管理局及省社会信用体系建设联席会议成员单位，计划在2020年3月前开展“金椰分”模型研究，完成前期调研、模型设计、专家论证等工作。

#### 金椰分模型系统功能

诚信积分模型系统旨在为海南省金椰分的计算提供技术实现支持。从实际应用角度出发，系统的实现将简化用户在个人诚信积分计算过程的数据预处理工作，并且可实现金椰分的快速计算。为了将金椰分计算所需的工具、方法完全集成于一套综合性系统，对金椰分模型系统进行了需求分析，其中系统的主要功能需求包括：数据资源管理、模型计算参数设置需求、数据管理需求、数据预处理需求、诚信积分模型算法实现需求、结果输出与结果统计需求和数据可视化需求。

图5-3：金椰分模型系统功能结构图

##### 模型指标体系管理

模型指标体系管理模块作为系统其他业务模块的依据和基础，统一管理系统涉及的数据资源，包括数据项管理、信息类管理、基础数据管理和资源目录管理等。

###### 模型数据资源目录管理

模型数据资源目录管理是主要解决模型有什么资源，资源内容是什么，谁提供、谁加工、谁使用，如何发布，如何查找，如何呈现，如何使用，如何管理等一系列问题的模块。资源目录根据指标类别进行分类。后台管理用户可以根据个人信用积分业务需求情况，新增和动态调整资源目录。在资源目录管理功能上实现包括编目管理、目录发布、目录索引、目录查询、目录修改、目录删除等。

目录新增：新增目录基本信息，包括目录名称、目录编码、目录类型、目录顺序等。

目录编目：用于目录组装的管理，通过将若干个信息类进行组合，形成业务相关的资源目录。

在编目管理中，能够基于业务情况，构建任意层级的目录结构，同时能够将任意信息类添加到任何目录节点项下。

目录授权：目录授权主要解决目录数据权限问题。包括目录数据的查看、修改、删除权限，在授权颗粒度上精确到数据项级别。

###### 数据项管理

数据项是数据的基本单位，是数据的不可分割的最小单位，通过定义、标识、表示以及允许值等一系列属性描述的数据单元。数据项描述数据的内容、覆盖范围、质量、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等信息，是数据与数据用户之间的桥梁，是帮助查找、存取、使用和管理信息资源的信息。系统对数据项提供管理，支持数据项新增、修改、删除、查询等操作。系统在定义和描述数据项时包括数据项名称、数据项编码、数据类型、数据长度、是否默认值、是否必填、录入类型、显示方式、值域等属性信息。

###### 信息类管理

信息类是数据项上层抽取而成的对象，用于描述对象的基本信息。系统后台根据业务需要，基于数据项任意组合组建信息类。在功能上实现信息类的组建、修改、删除等。系统在定义信息类时包括信息类名称、编码、信息类型等。

信息类的组建：根据业务需要，基于数据项任意组合组建信息类，可新增、修改、查看和删除信息类下的数据项。

信息类的修改：系统后台可根据业务需要修改信息类的名称、编码、类型等，新增、修改、删除信息类下的数据项。

信息类的删除：系统后台可根据业务需要删除某项信息类。

信息类管理界面中，上部分为建立的信息类列表，右下部分为数据项资源池，可以通过双击选择将选中的数据项添加到信息类项下，完成信息类的组装。

###### 数据字典管理

数据字典是指对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑等进行定义和描述，其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明，使用数据字典为简单的建模项目。简而言之，数据字典是描述数据的信息集合，是对系统中使用的所有数据元素的定义的集合。

数据字典中包括了评价指标在数据库中存储对应的字段、类型、约束条件、索引、数据库表等信息。通过数据字典的管理实现动态生成和调整相应的数据库表和字段。

系统提供数据字典的增加、删除和修改功能，包括数据项名称、所属表、数据类型、长度、键值、备注、状态、开始日期、结束日期、创建者等。

为提升工作效率，系统提供数据字典的批量启用、批量停用、批量删除功能，实现通过名称模糊查询，全选或者多选数据项进行批量操作的功能。

###### 基础数据管理

基础数据作为底层业务数据，存储与其他各层处理相关的配置信息及信用主体信息等内容。后台管理用户可以动态增加基础数据类、基础数据项。在管理功能上实现基础数据类、基础数据项的新增、修改、删除、停用、启用等。

##### 评分模型动态配置

模型为金椰分计算过程提供多种计算方法，因此系统需要实现参数设置界面用于完成模型计算方法的动态设定，包括规则计算方法、指标项管理、模型指标配置、评分模型管理。

###### 规则计算方法

为金椰分计算过程提供多种规则计算方法，包括按值打分，按分段数值打分，按排名打分、按累计次数打分、一次性降低到某个分数、同层级累计次数打分等。

规则是评分指标进行自动计算打分的关键步骤，是动态计算积分的关键计技术。

系统提供评价指标项的增加、删除、修改和查询功能。

为提升工作效率，系统提供规则项的批量启用、批量停用功能，实现通过规则项名称模糊查询，全选或者多选指标项进行批量操作的功能。

###### 指标项管理

提供指标项管理，通过绑定信息类，选择数据项的形式，结合可视化的指标规则技术方法，生成指标。

指标项是评价模型的明细项目，包括类别、指标名称、指标描述、评价要求、备注、状态、开始日期、结束日期、所属地区、创建者等。

系统提供评价指标项的增加、删除、修改和查询功能。

为提升工作效率，系统提供评价指标项的批量启用、批量停用、批量删除功能，实现通过评价指标项名称模糊查询，全选或者多选指标项进行批量操作的功能。

###### 模型指标配置

提供模型指标配置功能，选择指标、设置权重和计算方法，实现模型计算方法的动态设定。

系统提供评价模型和对应评价指标的管理功能，可以在评价模型下通过增删改查来设置各项评价指标，具体设置评价指标的取值范围、权重、评价指标的上级指标等。评价指标设置后，评价模型采集各项评价指标项的得分，通过权重的技术，得到各信用主体的最后评分的结果。

###### 评分模型管理

评分模型管理提供了评价模型的增加、修改和删除功能。评价模型包括：模型名称、模型状态、启用时间、结束时间、所属地区、创建者等信息。

为提升工作效率，系统提供评价模型的批量启用、批量停用、批量删除功能。系统提供模型名称模糊查询，全选或者多选模型进行批量操作的功能。

##### 数据预处理

模型的相关计算是以统一的数据格式基础开展的，因此要求参与计算的数据具有统一的格式。金椰分应用平台归集到的个人信用数据种类多样且格式不一，不能直接用于模型计算，因此，系统需要对参与模型计算的数据进行预处理。

预处理包括：

1、对参与模型计算的数据进行异常值预处理

2、对参与模型计算的数据进行缺失值预处理

3、对参与模型计算的数据进行归一化预处理

4、对参与模型计算的数据进行扩展属性预处理

5、对参与模型计算的数据进行格式转换预处理

6、对参与模型计算的数据进行数据合并预处理

7、对参与模型计算的数据进行数据匹配预处理

8、对参与模型计算的数据进行其它预处理

##### 模型计算

模型计算是系统功能需求的核心，系统需要实现金椰分和外域诚信分转换的计算。

1、金椰分的结果计算

根据积分模型的参数配置，进行大量并行计算，最终得到金椰分的结果。

2、金椰分等级划分配置

提供按金椰分按分数段进行分等级，等级名字自定义设置的功能。提供金椰分等级划分分别比例统计分析，未来等级划分升级预测，并提供等级划分智能建议；提供金椰分等级划分的历史版本管理。

3、金椰分等级计算

根据等级划分进行自动计算金椰分对应的等级，并根据分数变化自动刷新等级。

4、模型结果评价

根据模型的计算结果和等级划分结果，和标准、预期结果进行对比分析，评价是否达到标准。提供评价结果报告导出生成功能。

5、模型过程再检验

审核模型建立过程的二级指标和明细指标计算是否准确有效。

6、模型后续阶段检验

对模型进行后续阶段检验，提交检验报告。

1）正确性分析：模型稳定性分析，稳健性分析，收敛性分析，变化趋势分析，极值分析等

2）有效性分析：误差分析，参数敏感性分析，

3）模型对比检验有用性分析：关键数据求解，极值点，拐点，变化趋势分析，用数据验证动态模拟。

##### 结果输出与统计分析

当系统完成模型计算后，系统需要将模型计算结果输出，以便于用户对模型计算结果的查看、分析和使用。

1、金椰分总分输出

系统输入查询的身份证和姓名，系统输出的计算结果为金椰分总分。

2、金椰分明细指标分输出

系统需要输出的计算结果包括金椰分总分、等级、各分项（二级指标）得分，甚至输出具体指标的得分。

明细指标用于信用主体查询其总分的计算过程，便于审核分数，如果有异议，可以进行异议申诉。

3、金椰分输出隐私保护

对金椰分”输出的内容结合多个隐私保护规则，过滤相关信息，实现隐私保护的效果。

4、外域分转换结果

系统输入外域分转换查询的身份证和姓名，系统输出的计算结果为外域分转换结果。

4、、统计分析：

系统还需实现对用户感兴趣点的一系列计算结果及数据的统计，包括

- 被评价主体总数变化趋势

- 被评价主体的诚信等级分布规律

- 各诚信等级分布人数占比

- 某一特征人群的诚信得分状况等

- 实现外域分转换的总量

- 诚信等级分布规律

- 区域人群特征等等

统计分析结果需要以图表等直观的形式反馈给用户。

### 应用支撑系统建设

应用支撑系统建设应根据本平台的功能定位和业务开展需求，在相关集成软件、数据工具软件、系统管理功能等方面开展建设，主要由运维管理、安全管理、流程管理、外域分转换管理和应用支持等基础功能模块组成。

图5-4：应用支撑系统功能结构图

图5-5：应用支撑系统数据流图

#### 运维管理

运维管理功能应适应平台定位和应用服务开展要求，保障系统整体运行，通过日志管理、消息队列服务、监控工具使用、参数配置等方式支持和满足运维团队开展系统运维工作的需要。

##### 日志管理

系统中提供日志组件功能，日志要提供前台的查询页面以及后台的日志写入接口。后台日志写入接口供其他相关联系统程序调用。日志的输出存储介质主要以数据库为主，程序内部调试或错误诊断日志可以存储格式为文件。

系统记录用户每次的操作信息，用户在数据管理和运营平台的任何操作记录都会记录到日志，包括创建表、修改表结构等相关操作，运维团队可以进行相关的接口调用日志查询、异常信息记录，作为日后审计和问责的依据。

日志管理内容涵盖操作级、访问级、系统级三方面的管理需求，实现平台系统的日志统一管理。包括日志查询、日志统计、日志导出、备份归档等功能。

##### 消息队列服务

消息队列服务既可为分布式应用系统提供异步解耦和削峰填谷的能力，同时也具备互联网应用所需的海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等特性。

应用场景

削峰填谷：诸如秒杀、抢红包、企业开门红等大型活动时皆会带来较高的流量脉冲，或因没做相应的保护而导致系统超负荷甚至崩溃，或因限制太过导致请求大量失败而影响用户体验，消息队列MQ可提供削峰填谷的服务来解决该问题。

异步解耦：

交易系统作为淘宝/天猫主站最核心的系统，每笔交易订单数据的产生会引起几百个下游业务系统的关注，包括物流、购物车、积分、流计算分析等等，整体业务系统庞大而且复杂，消息队列服务可实现异步通信和应用解耦，确保主站业务的连续性。

顺序收发：

细数日常中需要保证顺序的应用场景非常多，例如证券交易过程时间优先原则，交易系统中的订单创建、支付、退款等流程，航班中的旅客登机消息处理等等。与先进先出（FirstInFirstOut，缩写FIFO）原理类似，消息队列MQ提供的顺序消息即保证消息FIFO。

分布式事务一致性：

交易系统、支付红包等场景需要确保数据的最终一致性，大量引入消息队列MQ的分布式事务，既可以实现系统之间的解耦，又可以保证最终的数据一致性。

大数据分析

数据在“流动”中产生价值，传统数据分析大多是基于批量计算模型，而无法做到实时的数据分析，利用消息队列服务与流式计算引擎相结合，可以很方便的实现将业务数据进行实时分析。

分布式缓存同步：

例如：电商大促，各个分会场琳琅满目的商品需要实时感知价格变化，大量并发访问数据库导致会场页面响应时间长，集中式缓存因为带宽瓶颈限制商品变更的访问流量，通过消息队列服务构建分布式缓存，实时通知商品数据的变化。

##### 监控工具使用

为更好进行网络运维，需要借助先进的工具来提高效率，网络流量监控和协议分析工具、网络管理软件、服务器监控软件、应用性能监控软件，支持和满足运维团队开展系统运维工作的需要。

##### 参数配置管理

目前，随着计算机和网络应用的日益广泛以及不同领域的业务种类的日益丰富，针对运行应用程序所需的大量参数进行管理和配置变得越来越重要。

随着软件的越来越复杂，软件的配置也越来越多。经常可以看到开发人员随意增加配置，缺乏相应的规范指导，使得整个版本难以维护。也容易出现配置错误导致应用错误的发生。

因为系统提供参数配置管理的功能，实现科学有效的参数配置。

1、参数的科学分类管理

设计区分外部的功能性配置参数和性能配置参数和软件实现内部的参数配置。

功能性配置参数和性能配置是指给提供客户关闭功能，配置性能参数的配置。

软件实现内部的参数配置，一般用于研发内部客户或维护部门故障排查和维护，不随意提供给外部。

外部的功能和性能配置参数，对于重要参数或因为商务原因，一般建议提供加密方法，不建议让客户随意配置。

2设计配置的生效方法，动态还是静态生效，就是要不要重启。

3设计配置的修改方法，界面还是配置文件，是否要支持多点分发。

4设计配置的缺省值，最小和最大值等等。

5实现配置的版本管理，可以查询历史的配置版本，便于回滚到上一个正确的版本。

#### 安全管理

安全管理主要由物理安全、网络安全、系统安全、数据安全、应用安全等内容组成，对安全风险进行防范。

物理安全：是网络整体安全架构的基础，对保障网络系统正常运行具有重要的作用。根据信息安全等级保护要求，信息平台机房应符合相关的标准规范，具体建设内容包括在电子政务云建设项目内，不在本项目中考虑。

网络安全：网络安全建议建设病毒防护、安全审计、防火墙、入侵检测、漏洞扫描、入侵防御系统、安全管理、安全域划分、准入控制、带宽控制等软硬件内容，具体建设内容包括在电子政务云建设项目内，不在本项目中考虑。

##### 系统安全

建议针对服务器系统及PC机进行漏洞管理和病毒防护、操作系统和数据库审计、终端桌面管理，并建设相关系统。

##### 数据安全

数据安全包括数据存储安全、数据传输安全和数据访问安全三个部分。

1.数据存储安全：通过硬件和软件两方面得以保证。硬件的安全性通过采用高可用的存储结构来实现，软件的安全性通过数据加密和数据备份来实现。应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地。

系统投入运营后，需要建立一个备份时间表，由云服务供应商定期对系统进行备份，这样可以在系统发生问题时将损失减为最小。为了减少备份中人为操作的失误，备份通过自动脚本的方式，按照备份时间表自动备份。当系统发生问题时，可以根据已备份的数据，找出最近的全量备份数据和增量备份数据，按顺序恢复到发生问题前一刻的状态。

用户关键信息安全：用户的关键信息（密码等）安全加密后保存。

2.数据传输安全：本项目运维机构需向认证中心申请web站点的证书，并基于该证书配置Web应用中间件的HTTPS功能（针对私密信息配置该功能，公共信息的对外发布仅需配置HTTP即可），其数据传输安全通过安全传输协议（SSL）、数据加密等技术来保证。从而保证用户访问到正确的web服务器（非第三方伪造web服务器），且确保用户同服务器间通信信息的保密性及完整性。

3、数据访问安全：数据访问安全通过基于角色的访问控制（RBAC）以及数据的分类和安全等级划分来保证，数据访问以角色为核心，对资源的访问严格按照角色来控制。

##### 个人信用信息安全

本项目因涉及到企业和个人用户通过小程序、微信、网站等平台进行个人信用分查询、明细信息查询及金融支付等电子商务交易行为，因此对平台的安全认证和数据加密要求较为严格。平台在安全保障设计上包含以下内容：

符合《国家标准信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》规范；

符合平台访问浏览用户最佳舒适体验要求；

符合保护个人和企业用户注册信息数据安全保密要求。

接口对接、数据交互、平台开发、模型建设、场景建设等，根据网络安全等级保护基本要求GB/T 22239，系统需要通过网络安全等级测评（三级）检测，符合三级安全要求。

具体包括：

（1）身份鉴别功能

1）通过双向认证模式的SSL功能，对用户证书进行认证，查询证书撤销列表，提供比用户名/口令方式安全许多的身份认证。

2）要求SSL2设备能够支持通过HTTP协议，在线或者定时下载证书撤销列表。通过上面的身份认证以后，SSL能够为通讯双方交换数据加密通道的加密密钥，从而对双方传输的数据进行加密，保证不被第三方窃取。

（2）访问控制功能

1）实现对用户的访问请求根据系统运行环境和访问控制策略进行授权，以确定用户对他人资源、网络资源和信息资源的访问权限。

2）实现默认权限与分类权限，达到确保与纸质文件完全相同的权限控制。一般用户只享有系统指定自己所默认拥有的涉密信息访问权限，或对自己产生的信息确定授权范围，或拥有他人授权自己查询的信息访问权限。

（3）产品设计安全

1）身份访问与控制：对身份认证过程对关键内容进行加密处理。

2）帐户密码修改功能：帐户密码修改或重要内容修改时的具备通知功能，以及二次验证机制。

3）登录控制安全：登录时控制失败次数阀值、登录失败的后续处理等情况。

4）登录验证码：登录时如果涉及验证码，则验证码的需要进行细节设定，如，干扰、扭曲、变形、粘连等效果。

5）登录认证失败提示：系统登录失败是需要进行模糊提示，例如：用户名不存在登录密码错误等统一提示用户名或密码错误。

6）用户关键信息安全：用户的关键信息（密码等）是否安全加密后保存。

（4）系统及应用的配置文件安全：实现将重要的系统、中间件、数据库等配置文件应妥善保存，不暴露于公网目录

（5）对不可否认性和唯一性的控制：对核心系统必须考虑不可否认性的功能，系统应该逐渐考虑系统操作的不可否认性，不可否认性可以用数字签名等来实现。

（6）授权管理

1）清晰的授权方案：对系统需要有清晰的授权方案，不仅要指明应用哪些系统模块，还要明确使用哪台终端。其他系统应能够满足系统功能、角色划分，满足用户需求。

2）授权委托时效性：所有类系统的授权机制应该能够处理、识别、取消或修改授权操作的最终结果。

3）所有类系统的授权系统维护应简单易行,避免发生错误。系统的授权机制应具有自我保护能力。异常情况或不兼容的授权数据应及早发现并报告。授权数据必须认真加以保护，以防任何非授权修改和恶意破坏。

（7）软件容错

1）在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施。

2）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求。

3）应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。

（8）数据完整性及保密性

1）实现数据传输加密、SQL注入、防范跨脚本攻击、支持对其他各类用户输入的过滤、引用开源程序注意事项。

（9）恶意代码防范

1）需要安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库。

2）支持防恶意代码的统一管理。

（10）剩余信息保护和资源控制

1）应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录。

2）应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定。

3）应能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额。

4）应对重要服务器进行监视，包括监视服务器CPU、硬盘、内存、网络等资源使用情况。

5）应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。

（11）通信完整性及保密性

1）应采用约定通信会话方式的方法保证通信过程中数据的完整性。

2）应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。

3）在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证。

4）应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

##### 应用安全

应用系统的安全和其自身的设计和实现技术密切相关，其存在的漏洞也会给系统的安全带来严重的隐患，因此通过应用安全技术和应用系统相结合是防护应用层安全的重要手段。应用安全部分包括：统一用户管理、日志监控、审计与监督和接口安全性三个部分。

1.通过建立统一用户管理系统，为信用信息服务平台的各应用子系统提供通用的、支撑性的用户管理，实现可靠访问控制，提供用户管理的高效性，降低后台管理人员的维护工作量，并通过共享的用户信息服务，将各应用系统有机的整合在一起，实现互联互通，消除”信息孤岛”。

统一用户管理包括：用户管理、角色管理、权限管理、统一身份认证、单点登录和数据同步管理。具体描述如下：

（1）组织机构管理

（2）用户管理：为信用信息服务平台提供统一管理用户的界面。用户管理集中统一后，每个用户帐号只申请一次，这样可以减少用户身份的副本，增加安全性，用户数据只维护一次即可到处使用。

（3）角色管理：在基于角色的访问控制（RBAC）权限模型中，角色处于核心的位置。角色与用户关联、与权限关联，在有用户组的模型中，角色还可以和用户组关联，在更灵活的RBAC模型中，角色还可以和组织机构关联。

（4）权限管理：权限管理包括功能权限和数据权限管理。功能权限主要是控制菜单、按钮等某项具体功能，数据权限主要是控制在同一个功能下，能够看到的数据范围（包括数据项和数据记录集的数目）。

（5）统一身份认证：身份认证采用中央认证服务的方式来完成。

中央认证需提供多种接口的方式，可以提供RDBMS（关系数据库）、LDAP（轻量级目录访问协议）和WebService（Web服务）等多种方式。也可以兼容多种不同系统，可以与PHP、ASP.NET等系统进行集成以提供统一身份认证服务。为了保证现有系统的已有风格，统一认证可以保留原有的认证界面，对原有系统做适当的配置即可完成统一身份认证。

政府部门用户、行业商协会、行业信用联盟、会员企业必须要到指定的认证中心领取含有自己密钥的USBkey（费用自理），凭key登录系统。其他企业或个人根据自身需要也可到认证中心领域自己的USBKey（费用自理）。

（6）单点登录：用户经统一身份认证之后，如果需要进入其它系统，不需要再次登录认证，从而为用户提供多应用系统方便的单点登录功能，实现“一点登陆、多点漫游”的功能。

（7）数据同步管理：每个应用系统可能会需要与用户管理相关的数据，统一用户管理提供了数据同步功能可以满足这种需求。

2.日志监控：日志监控是系统安全的重要措施之一。作为应用系统提供的日志监控功能，本系统的日志监控功能仅提供针对应用操作的日志监控，只实现到应用功能级的监控。

3.接口安全性：对外接口一定要约定双方认可的安全协议，安全协议中的参数采用DES或MD5的方式加密，安全协议参数中一定要有时间戳，并在一定范围内失效，以防止以某个链接频繁发起对系统的恶意攻击。接口中必须要有安全头参数，认证通过后才允许连接。

##### 应用区块链技术

海南省金椰分应用平台可基于海南省统一的区块链基础设施，底层采用区块链技术，使用分布式架构，每个参与机构通过区块链节点的方式加入到分布式网络。各个联盟机构通过分布式区块链节点实现信用数据共享，并实现数据交互行为、管理操作行为的存证，对全网节点公开透明。通过这种分布式架构的设计和部署，能够让单个部门或机构做信用背书变成全体部门或机构做信用背书，从而降低整个信用体系的建设成本、降低信用门槛，同时也避免数据大集中的风险。

在海南省金椰分应用平台中预留引入区块链技术，选择特定场景先行先试，达到区块链数据安全交换共享，在每一个应用终端备份一份数据，通过区块链账簿，打造一个安全可信的、不可篡改的行业区块链模式创新，积累和总结经验、应用模式，为后续进一步扩大应用提供实战基础。以下以采用区块链技术解决外部金椰分使用时的安全及加密问题来具体展开表述。

金椰分使用的应用场景是数据共享应用的主要场景，通过区块链技术保证数据存储和访问的安全，实现去中心化、可信的数据共享，主要安全措施包括：

1)	各个行业部门、公共事业单位、商会协会、征信机构、市场化机构的独立存储各自管理范围内的企业、个人的档案数据，相互之间的数据访问通过能够区块链技术实现；

2)	平台能够提供基于区块链信用数据目录，帮助访问者快速找到目标信用数据所在节点；

3)	每一次的数据变更、数据访问、激励措施应用成效等平台行为都应被记录，以供未来查阅、对证；

4)	对于访问者设置红黑名单，进一步保证档案、信用数据的可靠性。

系统可提供三种方式的区块链系统集成手段，可以适合对集成技术和安全要求不同的场景：

1)	传统密钥系统集成：适用于原有私钥系统安全级别较高的用户，只需要将原有用户的私钥系统跟区块链地址关联起来即可。

2)	部分托管：适用于接入区块链服务的部分主体有较高安全级别的密钥系统或者多种区块链技术互通的场景。部分托管情况下，保证参与的多方区块链地址关联关系和一致性。

3)	全托管：适合全新接入的场景以及原有互联网习惯程度较高的场景。将原有的以用户名、密码的体系，通过安全的密钥生成和管理系统对应起来，使用户信息跟区块链地址隔离开来，保护用户隐私安全。

下面以信用主体授权外部机构查询金椰分流程来举例说明。

详细的查询步骤如下：

（1）被查询的信息主体用私钥生成授权查询证书并发送给征信机构

（2）征信机构将被查询信息主体的证件信息经平台公钥加密生成客户标识，在UTXO库中查询最后一笔客户征信信息的哈希地址，然后在区块链中往前遍历查询出所有涉及到的区块头部（如果是只需要查询近5年征信信息，可根据区块头时间戳判断一旦超过5年则不继续往前遍历），过滤掉被删除的区块头部，并从P2P网络中通过区块哈希值在一致性哈希存储中获取区块主体。

（3）将完整区块主体的加密征信报告、授权查询证书、征信机构的证书及签名压缩发送给金椰分应用平台。

（4）平台解压后，验证报送机构证书、授权查询证书和查询期限，通过后经过平台私钥解密并返回解密后的征信报告给征信机构，同时记录查询日志。

图5-6：信息主体授权征信机构查询信息主体金椰分的流程

同理，金椰分激励措施应用成效也可以应用区块链技术，通过金椰分查询，并在各种信易+应用中应用了金椰分，提供相应的优惠和便利服务，并记录相应成效数据。

#### 流程管理

根据金椰分诚信积分模型运行业务数据流向，通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为业务流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案，实现多种流程流程的有效管理，形成“流程扁平化、服务调度一体化、运维属地化、作业标准化、运行监控自动化、管理指标化”的系统运行流程。具体包括：

##### 技术支持处理流程管理

通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为业务流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案，实现对技术支持处理流程的有效管理。

##### 操作服务请求流程管理

通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为业务流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案，实现对操作服务请求流程的有效管理。

##### 异常事件处理流程管理

通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为业务流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案，实现对异常事件处理流程的有效管理。

##### 备份处理流程的有效管理

通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为业务流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案，实现对备份处理流程的有效管理。

##### 应用系统参数维护处理流程管理

通过工作流、表单引擎等工具，按系统相关方角色、分工和条件的不同，为业务流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等提供能决定信息传递路由、内容等级的解决方案，实现对应用参数维护处理流程的有效管理。

#### 外域分管理

通过外域分管理模块，系统将实现将获取到的海南省以外城市建设的个人诚信分转换为适用于海南省本地个人应用措施的量化标志。外域分管理功能模块包括外域分共享对接开发、外域诚信分转换功能、外域人员诚信名片管理功能、外域人员诚信状况反馈管理功能等，实现与外域个人诚信评分平台的对接，共享不同区域的个人诚信评分结果，获取外域个人诚信分信息和等级划分标准及结果，并转换生成外域人员诚信名片，作为外域人员在海南省享受信用激励措施的信用凭证。

##### 外域分接口开发

对接不同城市外域分接口，进行接口开发，输入身份证号码和姓名，返回外域分值或者等级信息。向外省等城市提供返回金椰分查询接口，进行接口开发，输入身份证号码和姓名，返回金椰分值或者等级信息。

首批进行不多于5个外域分接口开发，初步选择苏州的“桂花分”、杭州的“钱江分”、武汉的“黄鹤分”、福州的“茉莉分”、阿里的“芝麻分，具体根据实际外域分对接情况灵活选择。

##### 外域分源登记管理

系统提供信用分源登记功能，登记各信用分来源的城市、信用分名称、信用分简介、信用等级分级原则以及共享协议等信息，提供信用分源的新建、编辑功能，支持信用分源的列表显示。

##### 外域分源启用管理

系统提供信用分源管理，通过登记审批、信用分源使用启动和停止等管理，动态管理信用分源。

##### 外域分转换规则配置管理

系统对应各外域分源的不同转换规则，设计可配置的规则管理功能，提供信用分转换规则的增加、编辑和浏览。按照不同城市提供不同的转换规则。

##### 外域分转换规则管理

系统提供可清晰展示、查询的转换规则管理功能，通过各个城市转换规则的列表显示、浏览、启用、停止。

##### 外域人员诚信名片

系统转换生成外域人员诚信名片的功能，作为外域人员在海南省享受信用激励措施的信用凭证。

##### 外域人员诚信状况反馈管理

提供外域人员诚信状况反馈管理，向外域分源城市返回外域人员在本地的诚信状态，实现信用的双向流动。

##### 外域分统计分析

提供外域分的流入、反馈等情况统计分析。

#### 应用支持工具

为保证平台应用服务功能的实现，需相应的应用支持工具，包括分析工具、图表工具、可视化引擎、搜索引擎等等。

##### 分析工具

分析工具提供海量数据实时在线分析服务，支持拖拽式操作，提供丰富、便捷、形象的分析结果输出，可以帮助轻松自如地完成数据分析、业务数据探查、报表制作等工作。

##### 图表工具

图表工具可提供具备优化过的条形图、饼状图、折线图等基础指标展示图表，还可提供流程图、树图、排序图等等多种高级异性图表。支持在常规的图表进行更高级的定制化设计，让各类图表在视觉呈现上更加新颖、多样。

##### 数据可视化引擎

数据可视化引擎提供数据接入、多种图表组件与场景模版，可视化界面布局等功能帮助非专业的工程师通过图形化的界面轻松搭建专业水准的可视化应用，满足相关政府部门业务监控、风险预警、信用分析等多种业务的展示需求。

##### 搜索引擎

搜索引擎支持根据一定的策略、运用特定的程序从平台数据资源库上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，实现在语义、关联性方面的检索，并可将用户检索相关的信息展示给用户。同时，支持定期从系统获取数据创建索引，且需要具备大数据量下的实时处理能力，实现增量同步。

### 信用+服务应用开发

利用个人信用积分模型系统计算出的个人信用分，开展个人信用分应用，通过建立信用+服务平台，为外部系统提供个人信用分信息数据服务，为各类信易+服务产品应用提供应用支撑，建立互联网门户网站、移动端（小程序）、微信公众号为社会公众、政府部门、市场主体提供信用分服务，为系统管理和运营提供积分服务、基础管理、综合分析、决策支持、积分应用等系统功能。

图5-7：信用+服务应用功能架构图

信用+服务平台数据流如图所示：

图5-8：信用+服务平台数据流示意图

#### 积分服务模块

积分服务模块为用户提供其个人诚信积分管理服务，包括个人诚信积分查询、信用信息异议管理、信用信息修复管理、自主上报信息、订阅推送、意见反馈等功能。

##### 个人诚信积分和信用查询

1．个人诚信积分查询：平台通过接入海南省实名认证系统，向通过实名认证者开放其个人的积分查询功能，可展示其个人诚信积分评价结果，并提供信用分等级和评定情况解读。通过雷达图的模式展示其在不同行为领域的评分状况，解读评分指标项，和评分方式。

2．个人诚信积分历史情况查询：可查询1年内其个人诚信积分历史评分情况，通过趋势图展示个人诚信积分变化情况。

3．个人信用信息查询：可查询系统已归集的其个人信用信息，通过信用档案格式展示。

4．风险提示：对影响个人诚信评价的失信信息给予提示货警示。

5.系统需要详细记录用户的查询记录、数据导出记录等，防止信息滥用。

##### 信用信息异议管理

信息主体认为其用于个人信用积分评价的信息存在信息记载错误或者遗漏，侵犯其商业秘密、个人隐私，超过信息披露期限仍未删除、其它与自身信用不相符等情形，可以发起异议处理申请，并通过平台提交佐证材料，平台将按照相关程序，协调信息提供单位进行信息比对、核实，并作出处理或标注。信息主体可通过异议管理模块查看申请请处理流程情况，接收处理结果。涉及个人信用档案信息异议，则通过对接个人公共信用信息共享平台，转个人公共信用信息共享平台进行相应处理。

##### 信用修复管理

信息主体已完成主动纠正违法失信行为、消除不良影响的情况下提交信用修复申请，通过信用核查后对诚信状况进行更正或修复。可以发起信用修复处理申请，并通过平台提交佐证材料，信息主体可通过信用修复管理模块查看申请请处理流程情况，接收处理结果。涉及个人信用档案信息修复，则通过对接个人公共信用信息共享平台，转个人公共信用信息共享平台进行相应处理。

##### 自主上报信息

信息主体根据自身立信需要求，可在权限范围内自主上报基本信息或信用信息，经过平台运营方审核后将相关信息纳入个人信用档案及金椰分积分模型测算范围。

##### 订阅推送

为适应个性化、定制化信用应用需求，在合法合规及权限范围的前提下，提供个人信用信息订阅推送服务，在定义触发条件、内容格式基础上，支持相关部门及专业机构动态批量获取个人信用信息。

##### 意见反馈

信息主体可对个人诚信积分、个人信用信息、信用异议处理和信用修复模块内容和使用情况进行反馈，填写意见反馈，平台汇总反馈意见用于模型和平台服务优化。

#### 运营服务管理

##### 调查问卷系统

通过前后不同时期的问卷，调查金椰分平台的知名度和美誉度变化情况。每月或者季度一次，及时总结，通过pdca来提升项目运营效果。

提供调查问卷的新增、删除、发布等功能，提供问卷调查项（单选项、多选项、填空项等）新增、删除、修改、查询等功能

提供问卷数据的统计分析功能，包括调查项的选择比例，分析结果导出EXCEL功能

##### 短信群发宣传

提供短信内容编辑、客户选择和短信发送功能。

提供短信内容模板管理功能。

提供历史发生短信批次和历史名单查询功能。

其中短信平台依托海南省大数据局的短信资源。

##### 百度关键词排名

通过百度关键词排名掌握金椰分的热点变化趋势，为工作提供辅助决策数据。

开发爬虫工具，设置金椰分关键词组，定时自动统计在百度上搜索结果的数量变化情况。

提供基于关键词和日期的金椰分栏目首页和官方宣传的软文在百度排名明细数据查询功能，按日期统计排名变化趋势图表功能，提供按日期统计金椰分百度指数的变化趋势图表功能。

##### 网站、微信公众号、小程序访问统计

配置网站、微信公众号、小程序的埋点脚本，收集访问数据；

提供统计金椰分网站首页、小程序和主要栏目的UV、PV、访问来源和日期等，提供统计数据的导出功能，从金椰分的访问量变化情况分析工作服务情况。

#### 信用积分应用

基于个人诚信积分信息管理，支持相关机构信用联盟、个人积分应用，和管理员运营管理，开展信用联盟、产品管理，运营服务等。

信用联盟：信用联盟是指“守信激励创新产品与服务”联盟，由致力于对诚实守信主体提供更加便利的融资、租赁、出行、旅游等信用产品和信用服务的企事业单位及有关机构自愿组成。联盟单位可以包括信用机构、商业银行、第三方支付机构、融资租赁公司、互联网出行企业、电子商务企业等，根据联盟章程，签订联盟协议，积极探索开展“信易+”产品与服务，创新“信易+”服务方式，提升“信易+”服务效率，同时不断完善机制，将守信激励产品与服务创新过程中积累的数据、经验实现共享共用。

产品管理提供以金椰分为基础，为用户提供多种产品服务，具体包括一是信易+系列产品服务：信易游、信易贷、信易担、信易批、信易租、信易阅、信易行等；二是信用应用系列产品服务：信用+民生服务、信用+社会治理、信用+产业发展等。

运营服务：主要是积分应用过程中的全流程业务管理，包括操作日志，调用日志，运行监控，故障告警，统计分析等。

积分应用模块总体功能架构如下：

图5-9：积分应用系统功能图

##### 信用联盟管理

（1）机构管理

机构创建，信用联盟单位参与具体的系统、应用、服务创建申请和维护工作。

机构编辑，如果某个机构的信息发生变化，可对机构的相关信息进行编辑修改。

机构删除，如果某个机构不再需要使用，可对机构的相关信息进行删除操作。

机构禁用，可对指定的机构执行禁用操作，同时该机构下面的所有的成员用户也都处于禁用状态。

机构成员管理，可对机构下参与到平台使用的成员用户进行管理，包括用户的导入和增删改查操作，这些用户后续可以根据授权在平台上完成对系统、应用和服务的相关操作。

（2）协议管理

对信用联盟单位签订联盟协议进行管理，包括备案、查询、记录、修改等。

（3）机构展示管理

以联盟单位录入信息为基础，为群众、监管部门提供数据统计分析展示信息服务。

对联盟单位进行分析，并将分析的结果对为群众、监管部门提供服务。在报表的结果展现形式方面，除了不可缺少的表格形式外，还支持二维/三维饼图、柱状图、折线图、雷达图、甘特图等统计图，使抽象的数据以丰富、直观的方式体现，便于用户进行业务分析。

（4）机构动态指标评价管理

对联盟机构进行评价，系统提供评价对象的管理，用于管理每年度的评价企业信息，主要功能包括评价主体管理、评价指标选择、评价数据获取、评价数据录入、评价数据管理、信用评价、评价结果管理。

1、评价主体管理

提供信用主体的新增、修改和删除，以及信用主体的列表展示。

2、信用评价指标选择

根据提供信用主体、评价事项及评价指标的匹配。

3、评价数据自动获取

提供按照设定信用信息数据库关联指标，自动获取信用库中的相关数据作为评价原始数据。

4、评价数据录入

提供各项评估信息的录入或导入，应支持原始资料上传留档。

5、评价数据管理

提供评价数据的综合管理，包括数据浏览、数据修改和数据删除等功能。

6、信用评价

应提供自动根据信用评估的评价模型和评价指标，进行分项评分定量计算和评分结果汇总。应支持对打分结果的人工调整。

7、评价结果管理

提供信用评价结果按照领域的展示，应支持具体评价情况查看入口。

（5）属性管理

属性管理主要是对自然人用户、单位用户、机构的扩展属性进行配置及管理。

##### 产品管理

积分应用系统产品管理提供查询式服务产品、应用接口式服务产品、跳转式服务产品。

（1）查询式服务产品

图5-10：查询式服务产品流程图

1）服务方式，用户在使用信易行产品时，可以通过查询金椰分，展示金椰分二维码等查询式服务，享受产品服务。

支持查看已生成的金椰分，可分别查看不同月份更新的金椰分，支持条件查询。

2）信息管理，提供主体类别增加和根据类别提供每个需要生成二维码的主体的信息登记。

二维码生成，根据主体信息生成二维码。

二维码管理，根据主体类别对主体基础信息和二维码进行展示和管理，应提供主体信息变化更新二维码入口。

二维码发放管理，提供二维码的发放登记和打印功能。

（2）应用接口式服务产品

应用接口是服务产品可以为公共服务应用或市场化应用提供接入服务。

市场化应用实现按使用量进行收费模型，提供预存额度，在使用中进行扣费，低于一定额度进行报警的功能。

公共服务应用不涉及收费模型。

以信易批为例：建设以信用监管为核心的市场监管模式，推进商事登记制度改革优化，营造公平、宽松、高效的准入环境。全面推行行政审批“绿色通道”和“信用承诺”制度，让信用水平良好主体享受优先办理、简化手续、容缺受理、并联审批、优先享受政策资源等便利服务措施。

图5-11：信易批业务流程

部门用户发起申请，通过接口进行对接，对接后在部门的业务系统中就可以使用，可以调用不同的接口应用于不同的业务场景下，包括金椰分查询和产品应用反馈。

1）接口对接

通过个人金椰分接口数据，实现与应用业务系统对接，在业务办理时，将金椰分自动嵌入到业务系统办理流程中，让业务人员在使用业务系统进行事务办理过程中，及时查看金椰分数据和激励措施，方便业务办理；在业务办理结束时，将业务办理情况（信易+应用结果）反馈回系统。

1、集成应用接口

集成应用接口功能主要包括查询类接口、业务类接口，查询类接口提供金椰分的单次查询和批量查询功能，业务类接口则是围绕信易+产品开展的功能性接口，包括产品交易和结果反馈，以及异议处理和信用修复等功能，应用接口支持以下方式对接。

嵌入式接口：积分应用系统对通用的功能进行界面化封装，对外提供URL的方式，通过用户账户、token等方式进行校验，交互过程中对关键信息进行加密传输，最终将完成的功能界面呈现出来，可进行单独使用或嵌入到业务系统中。

应用API接口：以应用程序的方式提供查询接口服务，通过系统间对接接口的方式进行系统交互。API接口支持跨平台、跨应用、跨语言的方式进行对接，通过应用中转支持跨内网对接。

数据推送接口：以数据接口的方式，将数据推送给接口的数据库或者数据库服务器。数据库接口对接数据库或数据库服务器，可直接推送数据，应用部分不用考虑，数据库接口支持定制化数据要求。

定制化接口：以上接口可能难以满足需求，或用户需求相对复杂，或外部系统运行环境相对复杂时根据实际情况进行定制化对接。接口特征主要是应对复杂的应用需求或高度定制化的对接要求。

2、浏览器插件

针对暂时无条件改造业务系统的部门，提供智能浏览器插件嵌入到办事人员的浏览器中，办事人员浏览器中进行事项审批时，插件自动分析浏览器中的相关数据，获取申请人身份标识信息、正在办理的事项信息，插件将数据传输给信易批本地化程序，本地化程序检索申请人是否属于金椰分信易批激励对象，办理事项是否需要采取激励措施后对将信息反馈给插件，插件对办理人员进行智能提示或限制办理相关事项，在事项办理结束时，插件自动获取事项办理状态和处理意见后形成信易批执行结果信息反馈给本地化程序进行记录，形成金椰分信易批应用的闭环。

智能浏览器插件的申请方式同集成接口的申请方式基本一致，均由部门发起申请，金椰分应用平台为部门开设账号信息，部门用户通过接口指引嵌入到浏览器中进行使用。

2）业务系统接入管理

若外部系统支持接入，可通过调用外部系统接口，实现信用应用服务。

业务系统接入管理主要是对接入应用服务模块的业务应用进行配置及管理，包括业务系统的接入、停用和注销、日常监控等，接入成功后业务系统可使用系统提供的注册、登录验证、核验服务。

3）用户认证

对接入的应用系统进行验证。主要控制密钥存在服务端的印章调用。入参为：用户ID，印章ID等信息。

4）成效反馈

1、优惠行为归集

应按照信用场景和主体分别自动归集每个信用主体使用产品的情况，包括信用主体姓名、来源、使用时间、使用产品等。

2、案例查询

提供按时间、信用主体、参与激励单位等维度查询。

3、统计分析

提供从信用主体、信易+守信主体、月度激励总人数、使用场景等维度进行统计和排名。

（3）跳转式服务产品

1）业务流程

图5-12:跳转式服务产品流程图

1.用户通过积分应用系统获得个人金椰分

2.系统自动匹配和展示信用产品

3.选择信用产品，系统自动链接到对应的应用服务平台

4.自动进行用户认证

5.在应用服务平台获得信用产品服务

2）产品匹配管理

根据信用产品的条件，在用户不同分值的情况下自动筛选、过滤、匹配适当对的信用产品。

3）页面跳转

根据不同的产品，加入对应的业务系统链接，实现页面自动跳转。

4）用户认证

实现在本平台的认证信息同步到相关业务系统上。

##### 运维服务管理

（1）操作日志

对用户在平台上所做的操作进行完整的日志记录，以用于后续的管理和审计工作中。

（2）调用日志

提供分布式日志采集能力，对API网关上所注册的服务调用情况进行日志记录，以便于后续对服务调用情况进行审计和分析操作。

（3）运行监控

可以实时对服务的响应时间、访问次数、错误率进行监控；

（4）故障告警

可将实时监控与告警系统进行对接，一旦监控指标超出阈值，即可通过短信、邮件、微信消息等多种渠道推送告警信息。

（5）统计分析

通过对分布式日志进行集中处理，从系统、应用、服务、调用方式、响应大小、耗时、来源IP、访问URL、状态码等多个维度进行可视化的统计分析，提供可订阅的数据分析报表和智能分析。

#### 综合分析模块

综合分析模块通过数据分析技术对积分信息及其他信用数据进行不同维度的分析、统计，获得更精确的规律，并将分析结果进行展示，包括统计分析、可视化展示等功能。

##### 统计分析

建立统计分析模型，设置个人信用信息的相关指标。根据业务需要，利用全省个人金椰分测算结果，按区域、领域、时期统计分析个人诚信状况。

提供对统计分析模型指标、标准等进行配置和管理的功能。

包括：

总分TOP人员明细表(全省/各地市）

二级指标TOP人员明细表(全省/各地市）

明细指标TOP人员明细表(全省/各地市）

总分最低人员明细表(全省/各地市）

最近一个月新增分数最多人员明细表(全省/各地市）

最近一个月减少分数最多人员明细表(全省/各地市）

重点人员的明细表(全省/各地市）

红黑名单人员的明细表(全省/各地市）

##### 数据可视化

系统还需要实现对个人信用数据及诚信评价结果数据的可视化功能。数据可视化功能可以向用户直观展现本域及外域人群的诚信状况，包括：

1、关键性指标：被评价主体总数、实现外域分转换的总量、数据采集量

2、各诚信等级分布人数占比

3、某一特征人群的诚信得分状况

4、诚信等级分布规律

5、区域人群特征

6、各市县横向对比

7、各领域应用对比

8、按时间轴纵向对比

9、个人诚信地图

##### 大屏展示

提供大数据局大屏显示的功能，对统计分析和可视化内容结合大数据局的大屏参数，进行优化和重新组合到三个屏幕内容的大屏上，增加动态展示效果，界面美观大气。

#### 金椰分舆情监测

##### 金椰分舆情主题

提供主题的增加、修改、删除、查看，应支持批量的主题启用、停用和删除。提供基于主题名称、关键字和是否占用的查询。

##### 金椰分舆情采集

根据设置的主题，采集主要媒体网站，如百度新闻、新浪新闻、新浪微博、知乎、天涯、百度贴吧等的舆情信息。用户可以对舆情主题进行的新增，修改，删除。舆情主题可以让用户按照设定的关键词采集舆情数据。或通过对接政府现有舆情采集系统，输入关键词组等舆情主题，从中获取舆情数据。

##### 舆情查询

提供关键词查询，以列表形式展示每条舆情的摘要，应提供详细新闻信息的链接。

##### 标签管理

舆情动态管理支持基于单条或者批量舆情的摒弃，便于排查无关舆情。舆情动态通过标签管理，给舆情贴上情感标签，如敏感，非敏感，负面，灰色等。

##### 舆情统计

提供按主题、标签、网站来源等方式进行统计分析功能。

#### 基础管理模块

基础管理模块对用户及其金椰分信息进行综合管理，包括个人注册管理、企业注册管理、用户管理、服务台管理、接口状态监控管理、资讯管理等功能。

##### 个人注册管理

根据个人注册的特性，设计专门注册流程，进行接口开发对接海南省实名认证系统实现个人实名认证，并根据用户属性不同及平台目标定位，针对不同用户配置不同权限。

提供个人手工认证审核或者自动认证，黑名单管理功能。

##### 企业注册管理

根据企业、信用服务机构及政府部门等不同的用户，设计各类用户注册流程，并根据用户属性不同及平台目标定位，针对不同用户配置不同权限。如：企业需要提交授权文件等信息进行验证，才可提交注册信息。企业注册需要真实姓名和身份证号码等信息进行验证，输入手机号码，通过验证码进行验证。

提供企业认证审核和黑名单管理功能。

##### 用户管理

对平台已注册服务对象的状态管理，并对每个用户能够使用的服务权限进行管理。用户包括政府部门、市场主体和个人用户等，系统对用户提交的实名验证信息进行管理、身份识别和状态变更。

##### 角色管理

提供系统功能中各角色应用功能权限的分配和管理。对某类角色在系统中可食用的功能以及展示界面进行分配。

##### 权限管理

按照系统安全性的设计原则，本系统具有完整的、统一的用户权限管理机制，防止非法访问、越级访问和非法操作，同时提供安全日志的功能。

系统通过可视化界面向管理员展示权限分配功能。系统支持基于规则的访问控制策略进行不同粒度的权限管理，授予的权限包括创建、查询、删除、修改等。

系统同样支持基于身份的访问控制策略，可针对某个用户、用户群组或角色设定访问控制策略并进行授权，在树形结构下级的用户可以继承上级用户的权限，实现批量权限授予或变更，简化管理操作。

##### 接口状况监控管理

平台提供对接口状况监控管理，实施了解接口的运行状况。系统提供接口预警功能，接口停止运行超过设置的阈值则通过邮件或者短信方式通知相关人员。

##### 资讯管理

系统提供CMS内容管理系统的功能，实现资讯分类、资讯编辑、资讯审核、资讯发布、生成静态页面等功能。通过上传、发布金椰分应用服务相关政策法规、新闻资讯、实践案例，供社会公众了解相关诚信服务产品发布和使用情况，帮助政府部门及相关机构宣传推广金椰分应用服务。

### 金椰分互联网前端开发

建设金椰分互联网前端，通过微信小程序分别为个人和服务提供机构提供金椰分应用服务；建设微信公众号端，提供H5方式的金椰分应用和信息查询等服务；建设金椰分二级专题页面，提供PC页面金椰分应用和信息查询等服务。通过小程序、H5、PC页面三种丰富的前端应用方式，全面提供金椰分应用服务。

建设金椰分互联网PC前端，作为信用海南网站、大数据门户网站的二级专题页面嵌入平台系统。同时，对接其他门户站点、移动互联网终端、服务云终端等载体，为各级政府部门、社会公众、市场主体提供金椰分数据请求的权限，给用户提供相应的API证书和密钥，对接入用户的接口权限进行定义，以及通过外放接口对外提供数据查询、数据获取、数据更新。除了通过主动获取相关的信息，还需要向用户提供消息服务、统计服务、日志服务等。

同时，金椰分互联网前端对接前端应用载体，需要覆盖多元化的应用场景，并与相关的城市级APP打通用户体系。主要应用载体及对应功能服务包括：

图5-13：金椰分互联网门户功能架构图

#### 小程序

金椰分小程序按使用对象和功能不同分个人小程序和服务提供机构小程序。其中，个人包括海南省本地居民和外域人员，其中服务提供机构泛指为个人提供信用福利产品服务的机构，包括商家、电商平台、政府公共服务机构等。

##### 金椰分个人小程序

建设金椰分个人小程序，对接海南省实名认证系统实现个人实名认证，并和信用信息共享平台的后台业务系统打通，实现业务和数据无缝对接，实现如下功能：

- 个人金椰分首页：提供个人金椰分的首页，提供导航功能

- 个人金椰分查询：提供个人金椰分得分和信用等级展示，个人可查询得分项目的构成，查询历史得分的变化情况。

- 扫服务提供机构查福利：个人扫描服务提供机构二维码，查询该服务提供机构信用和福利产品信息

- 个人登录：登录进行身份验证，判断其金椰分分数和等级，是否可以享受诚信福利

- 提分：个人查询提升个人信用分的途径，如献血、慈善活动

- 信用+应用服务：集成相应信易+应用，如：信易贷、信易医、信易租、信易阅等。

- 福利：个人查询服务提供机构福利产品信息

- 关注：个人查询自己关注的福利产品信息，维护用户已关注的所有福利产品，可以筛选检索，可以从关注列表中移除；

- 我的：个人查询我的相关页面信息；

- 登录注册：个人首次登录进行身份注册和实名认证

- 我的交易：个人查询自己的信用交易案例信息

- 我的评价：个人查询自己的对服务提供机构和产品服务的评价信息

- 我的投诉：个人查询自己的投诉信息

- 信用异议：支持用户对其金椰分、个人黑名单等信息项提出异议，并出具相关证明材料，经业务部门人员审核通过后，转个人信用信息共享平台处理，进行修复并修改结果。

- 信用修复：支持用户对其金椰分、个人黑名单等信息项提出修复，并出具相关证明材料，经业务部门人员审核通过后，转个人信用信息共享平台处理，进行修复并修改结果。

- 金椰分个人信用信息申报：支持用户通过小程序提交可以提升个人信用分的相关资料，该资料平台会通过电子证照库、第三方认证系统进行自动校验，不能够自动验证的个人资料则转至分发系统，由相关业务部门审核处理。

- 扫一扫记录：个人查询自己的扫一扫记录信息

- 消息通知：个人查询自己的消息通知

- 使用教程：查询小程序的使用教程

- 用户协议：查询小程序的用户协议

- 小程序分享：小程序分享给其它朋友

- 关于我们：关于我们的介绍

##### 金椰分服务提供机构小程序

服务提供机构小程序提供给参与金椰分应用的服务提供机构使用，通过小程序方式便于服务提供机构使用，快捷查询个人的金椰分分数和等级，判断是否符合福利产品的条件，快速提供福利产品。具体功能包括：

- 服务提供机构首页：服务提供机构信易游的首页，提供导航功能

- 扫个人送福利：服务提供机构扫描客户的个人二维码，查询该客户的个人信用和福利信息

- 服务提供机构登录：登录进行身份验证，判断是否可以进行服务提供机构类操作

- 信用+应用服务：集成相应信易+应用，如：信易贷、信易医、信易租、信易阅等。

- 福利：服务提供机构查询福利产品信息

- 我的：服务提供机构查询我的相关页面信息；

- 登录注册：服务提供机构首次登录进行身份注册，提交相关材料，同意用户协议

- 我的交易：服务提供机构查询自己的信用交易案例信息

- 我的信用：服务提供机构查询自己的信用信息

- 我的评价：服务提供机构查询自己的对客户的评价信息

- 我的投诉：服务提供机构查询自己的对客户的投诉信息

- 扫一扫记录：服务提供机构查询自己扫客户个人的扫一扫记录信息

- 消息通知：服务提供机构查询自己的消息通知

- 使用教程：查询小程序的服务提供机构使用教程

- 用户协议：查询小程序的服务提供机构用户协议

- 小程序分享：小程序分享给其它服务提供机构

- 关于我们：关于我们的介绍

#### 信用海南网站专区、大数据网站专区

通过PC页面方式，作为信用海南网站、大数据网站的二级页面嵌入平台系统，对接海南省实名认证系统实现个人实名认证，实现如下功能：

1）个人信用信息查询：支持用户登录网站门户，进行金椰分个人信用信息查询操作。并通过标准化API接口服务，为个人公共信用信息共享平台提供个人诚信积分查询功能。

2）信用异议：支持用户对其金椰分、个人黑名单等信息项提出异议，并出具相关证明材料，经业务部门人员审核通过后，进行修复并修改结果。

3）信用修复：支持用户对其金椰分、个人黑名单等信息项提出修复，并出具相关证明材料，经业务部门人员审核通过后，进行修复并修改结果。

4）信用动态：支持平台对信用相关的信息动态进行发布和展示，动态内容包括海南信用动态、政策法规等模块。

5）活动模块：支持金椰分相关的活动信息发布，包括活动预热、活动发布、活动报名等。

6）消息提示：用户登录后自动弹出或显示与本人相关的信息提示，如：金椰分分值变动、异议申述进度提示、信易+及金椰分活动相关数据提示。

7）金椰分个人信用信息申报：支持用户通过网站门户提交可以提升个人信用分的相关资料，该资料平台会通过电子证照库、第三方认证系统进行自动校验，不能够自动验证的个人资料则转至分发系统，由相关业务部门审核处理。

8金椰分应用服务导航：提供金椰分小程序二维码；提供公共交通（专车服务）、个人信贷、投资理财、保险服务、文化旅游、体育健身、积分入学、行政审批、养老及救助服务、中介服务、日常消费（折扣及优惠、先消费后付款）、健康医疗（先就诊后付费）、就业服务、餐饮服务、车辆服务、生活缴费、学费缴交、房屋租赁、职称评定、在线授权、在线预约、在线体验等。

（9）服务提供机构和福利查询：查询参与金椰分应用的全部服务提供机构信息和服务提供机构提供的福利产品信息。

（10）服务提供机构登录和管理：提供服务提供机构登录入口，登录后实行服务提供机构基本信息管理，服务提供机构福利产品管理，二维码下载打印，服务提供机构评价查询，服务提供机构交易案例情况查询等功能。

#### 微信公众号

与现有信用海南微信公众号整合，丰富其功能和服务，为个人和服务提供机构提供如下功能：

1）金椰分个人小程序集成：提供金椰分个人小程序链接跳转，通过微信授权传递机制对接小程序，结合海南省实名认证系统实现个人实名认证；为个人提供个人金椰分查询、扫一扫查福利、福利产品查询、服务提供机构信用查询、个人信用异议和修复等功能。

2）金椰分服务提供机构小程序集成：提供金椰分服务提供机构小程序链接跳转，通过微信授权传递机制对接小程序，结合海南省实名认证系统实现服务提供机构实名认证；为服务提供机构提供个人金椰分查询、扫个人送福利、福利产品交易、个人信用查询、我的交易、我的评价等功能。

3）信用动态：支持平台对信用相关的信息动态进行发布和展示，动态内容包括海南信用动态、政策法规等模块。

4）活动模块：支持金椰分相关的活动信息发布，包括活动预热、活动发布、活动报名等。

5）消息推送：用户登录后自动弹出或显示与本人相关的信息提示，如：金椰分分值变动、异议申述进度提示、信易+及金椰分活动相关数据提示。

6）金椰分应用服务导航：提供公共交通（专车服务）、个人信贷、投资理财、保险服务、文化旅游、体育健身、积分入学、行政审批、养老及救助服务、中介服务、日常消费（折扣及优惠、先消费后付款）、健康医疗（先就诊后付费）、就业服务、餐饮服务、车辆服务、生活缴费、学费缴交、房屋租赁、职称评定、在线授权、在线预约、在线体验等。

### 应用场景建设

项目将基于海南省金椰分应用管理平台的功能和设计，以金椰分为核心，以外域分转换结果为扩充，根据海南省实际应用需求和海南省可整合的公共资源和市场资源，开展海南省个人信用应用场景设计，并通过金椰分应用平台门户网站面向海南省常住人口和流动人口提供个人信用应用产品服务。

#### 应用场景建设原则

总结国内政府个人诚信评分的应用经验，结合海南省的实际情况，在开发应用场景时，应遵循以下几个原则：

（1）激励措施为主，惩戒措施为辅。政府主导开展个人诚信评价及应用，本质目的在于引导全社会提高诚信意识，形成良好社会诚信氛围，且出于审慎性考虑，建议在开发金椰分应用场景时，以守信激励为主，开发“信用惠民”产品，引导“信用有价”的社会意识。

（2）以公共服务领域应用为先，逐步渗入其他领域。政府部门的权责决定了其在公共服务领域开展金椰分应用具有明显的优势，更易推行。

（3）以应用场景为导向，调整模型获取场景分。不同领域的应用场景所考虑的影响因素比重有所不同，根据不同应用场景调整金椰分模型的指标体系，得到相应的“场景分”，有利于在不同领域推广金椰分的应用。

金椰分应用平台将优先上线公共领域内的激励型的个人信用应用服务场景，后续随着信用联盟入驻平台，整合起市场资源，再逐步上线其他领域的个人信用应用服务场景。

#### 应用场景设计流程

个人信用应用场景的设计流程如下图所示：

图5-14：个人信用应用场景设计流程

通过向政府部门、事业单位、金融机构、市场商业机构等单位开展调研活动，了解海南省可协调整合的公共资源和商业资源，了解相关部门或机构应用金椰分或个人信用信息的意向。对于有意向、有资源的部门单位或机构，要通过进一步深入调研了解具体业务操作流程，并重新设计业务流程，将金椰分应用嵌入到业务流程中去，确定金椰分应用场景。具体业务流程确定后，需将业务系统/资源对接到金椰分应用平台，在金椰分应用平台上线个人信用应用服务，面向社会公众提供服务。应用服务上线后，还需根据实际业务流程、可用资源和应用标准等变动，持续进行维护和迭代更新。

本期先完成1-2个应用场景设计和开发，后期结合基于经验的成熟、资源的整合等情况，逐步开发上线其他个人应用服务产品，逐步将金椰分的应用范围扩展至金融信贷、商业消费、社会生活等领域，并逐步深化各领域的应用服务。

信用应用场景数据流示意图如下图所示：

图5-15： 信用应用场景数据流示意图

#### 应用场景调研

通过向政府部门、事业单位、金融机构、市场商业机构等单位开展调研活动，了解海南省可协调整合的公共资源和商业资源，了解相关部门或机构应用金椰分或个人信用信息的意向。对于有意向、有资源的部门单位或机构，要通过进一步深入调研了解具体业务操作流程，并重新设计业务流程，将金椰分应用嵌入到业务流程中去，确定金椰分应用场景

#### 协调资源

具体场景方向和业务流程确定后，需将去应用场景涉及的相关部门协调资源，把业务系统/资源对接到金椰分应用平台。

#### 应用场景设计

金椰分应用场景的服务对象为个人用户。本项目将借鉴国内先行地市的应用经验，根据海南省实际需求，通过调研了解海南省可协调整合的公共资源和商业资源，基于可协调整合的资源，依托金椰分应用平台，开展金椰分的应用场景设计，应用场景涵盖公共服务领域、金融信贷领域和社会生活领域等，并通过金椰分应用平台向社会公众提供服务。

##### 公共服务领域应用场景

响应国家和海南省关于加强个人诚信体系建设相关政策法规和文件精神，开展信用便民惠民创新服务，将依托金椰分应用平台，推动省发改部门、文体和旅游部门、市场监管部门等政府部门及公共企事业单位在行政审批、政府资金补贴、评优评先、医疗、教育等相关行政管理和公共服务事项中应用个人信用信息和金椰分。

行政审批：设计“信易批”应用场景，在办理行政审批过程中，对诚信等级较高的个人实行“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。

政府资金补贴：在安排行政性资金补贴时，同等条件下优先考虑诚信等级高的个人。

评优评先：在开展评优评先活动中，同等条件下优先考虑诚信等级高的个人。

医疗服务：对诚信等级高的个人提供“免押金”“先治疗后付款”等便利服务措施。

教育：对诚信等级高的个人，其本人或子女申请就读公办学校时，同等条件下优先录取。

##### 金融信贷领域应用场景

依托金椰分应用平台，借助信用联盟力量，推动省发改部门协调金融机构，在金融信贷相关业务事项中参考使用金椰分。

业务办理便利：对诚信等级较高的个人，在现场办理金融业务时，金融机构对其提供“绿色通道”“容缺受理”等便利服务；或直接提供线上办理服务。

金融贷款优惠：对诚信等级高的个人，提供降低贷款利率、延长贷款期限等优惠措施。

##### 社会生活领域应用场景

依托金椰分应用平台，借助信用联盟力量，推动省发改部门协调水、电、煤、气、公共交通、图书馆等公用事业单位，超市、酒店等市场商业机构，在提供公共服务和商业服务业务中应用金椰分。

水电煤气等公共服务：对诚信等级高的个人提供水电煤气等公共服务费用减免优惠。

公共出行：对诚信等级高的个人提供公共出行费用打折等优惠服务

图书借阅：对诚信等级高的个人提供图书借阅免押金、延长借阅期限、增加一次性可借阅图书数量的便利服务。

生活消费服务：由超市、酒店等商业机构，对诚信等级高的个人提供酒店住宿免押金、消费购物折扣等优惠服务。

##### 市场化应用场景

依托海南金椰分应用平台，联合相关政府部门、市场化平台和市场主体，以拓展市场化守信激励措施为主设计开发应用场景。要充分利用蚂蚁金服与海南省的战略合作优势，结合芝麻信用等各方面市场化资源，共享建设金椰分的应用场景，重点围绕“信易游”试点，在景区、酒店等场景为诚信分高的市民和外来游客提供集衣食住行于一体的服务优惠和便利。

##### 应用场景设计表

表金椰分应用场景表（设计版）——

| 分 类 | 应用场景描述 |
| --- | --- |
| 优先办理 | 1. 信易租：在保障性住房管理实施中对信用良好个人给予优先配租条件。 2. 信易评：在评优评先时，同等条件下优选评选。 |
| 降低门槛 | 1. 信易贷：诚信状况良好的个人，放宽贷款条件，提供免抵押、免担保等信贷服务。 2. 信易行、信易阅、信易住等：在共享单（汽）车出行、图书借阅、酒店入住等生活场景中为诚信状况良好的个人提供免押金便利，降低获得该服务的门槛。 |
| 简化程序 | 1. 信易批：让诚信良好市民在便民服务中心、社区服务中心办理户政、出入境服务等行政审批事项目中能享受容缺审批和快速通道服务。 2. 信易住：与商务酒店合作，为诚信良好的市民享受免查房、免排队退房、快速通道等住宿服务，简化酒店入住手续。 |
| 免交押金 | 1. 信易阅：让信用良好市民在图书借阅上能享受免押服务。 2. 信易住：与商务酒店合作，推出诚信良好的市民享受免押金服务。 |
| 功能便利 | 1. 信易医：让市民在享受医院诊疗服务时可享有先诊疗后付费、绿色通道、快捷诊疗等服务，享有先诊疗后付费。 2. 信易阅：让信用良好个人在图书借阅上能享受延长借用期限以及提供其他增值服务等；享受单次借阅量更大、还书周期更长等便利。 |
| 服务优惠 | 1. 信易惠：与超市、店铺等合作，为诚信良好的个人提供优惠和便利服务。 2. 信易游：让信用良好的游客享受更优惠的景区旅游服务价格，享受更便利的购票、检票、出行通道服务等。 3. 信易贷：为诚信良好的个人提供降低贷款利率、延长还款周期、提高贷款额度等信贷优惠服务。 |

“金椰分”应用前期选择几个较易于实施和见效的场景进行试点应用，沉淀经验后再逐步向其他领域拓展深化。本期拟实现“信易批”“信易阅”两个场景，其具体应用流程如下：

1.信易批

“信易批”涉及主体主要包括相应审批部门、申请主体（个人），整体服务流程如下：

假设规定“金椰分（基础分）”达到888分及以上可享受“信易批”激励措施服务，服务流程描述如下：

① 申请人通过政务服务平台或现场服务窗口递交申请材料，提出审批服务申请；

② 审批部门受理申请后，审批业务系统直接调用金椰分应用平台接口查询申请人“金椰分（基础分）”；

③ 申请人“金椰分（基础分）”未达到888分的，按正常程序办理审批；达到888分及以上的，提供“绿色通道”或“容缺受理”等激励措施服务；

④ 事项办结后，由审批部门通过业务系统向金椰分应用平台反馈“信易批”激励措施应用成效，同时可向平台推送申请人在审批过程中的失信行为数据。

2.信易阅

“信易阅”涉及主体主要包括图书馆单位、读者（个人），整体服务流程如下：

假设规定“金椰分（信易阅场景分）”达到850分及以上可以享受“信易阅”激励措施服务，服务流程描述如下：

① 读者登录图书馆业务系统申请借阅图书；

② 图书馆业务系统读取读者信息后直接调用金椰分应用平台接口查询读者“金椰分（信易阅场景分）”；

③ 读者“金椰分（信易阅场景分）”未达到850分的，按正常程序和权限办理图书借阅申请；达到850分及以上的，系统提醒读者进入“信易阅”激励措施服务流程，为读者提供免押借书、增加一次性图书借阅数量、延长借阅期限等便利服务。

④ 服务办结后，图书馆单位通过业务系统向金椰分应用平台反馈“信易阅”激励措施应用成效，同时可向平台推送读者在图书借阅过程中的违约失信行为数据。

通过上述两个示例简要描述了金椰分应用场景的业务流程作为参考，实际的服务流程还需在实施过程中与相应业务部门进行沟通确认，确保应用措施可落实，可为市民带来实际的优惠和便利，达到营造“信用有价”的社会氛围，增强市民的诚信意识的效果。

#### 接口对接和系统开发

根据设置好的应用场景方案，进行接口对接和系统开发。完成开发后，进行测试后才可以上线。

#### 服务上线

在金椰分应用平台上线个人信用应用服务，面向社会公众提供服务。

#### 信用联盟建立

金椰分的应用实施推广，需要政府部门、金融机构、商业机构、社会组织等多方参与协作，整合利用公共和市场等多种资源，才能实施开展。本项目将基于金椰分应用实施推广的需要，推动海南省建立以省发改部门牵头，旅游部门、教育部门、商务部门等相关政府部门，水、电、煤、气公司等公用事业单位，银行等金融机构，酒店、商场等商业机构多方共同参与的信用联盟，整合各方掌握的公共资源和市场商业资源，共同推进金椰分应用实施。

#### 信用应用实施推广

综合借鉴国内各地个人信用应用实践经验，结合海南省信用联盟各有关单位实际业务开展需求和金椰分应用平台系统落地情况，按照“试点先行、逐步推广”的原则，分步骤开展金椰分应用实施推广工作。

开展国内各地个人信用应用实践经验调研和借鉴，形成调研报告。

本期先在平台上线1-2个公共服务领域个人应用服务产品，后期结合基于经验的成熟、资源的整合等情况，逐步开发上线其他个人应用服务产品，逐步将金椰分的应用范围扩展至金融信贷、商业消费、社会生活等领域，并逐步深化各领域的应用服务。

金椰分应用服务实施推广的过程中，需持续拓展和挖掘海南省金椰分应用平台的应用服务产品，应用产品设计需同步迭代开发。基于市场需求的变化、政策需求的增加、信源数据的拓展、行业孵育产品的成熟、各领域资源的整合等因素，不断完善和增加平台应用服务产品。通过持续不断的应用产品设计创新，提升平台的活力，逐渐完善平台应用产品体系，满足不同层次的用户需求。

#### 信用应用培训

信用建设工作具备相当的专业性，需要对相关参与主体开展培训指导工作。为促使金椰分应用实施工作的顺利开展，本项目将针对金椰分应用实施推广工作开展6次培训活动，培训主体包括政府部门、市场主体、市民等信用应用联盟参与主体，培训内容包括金椰分应用场景设计思路、应用实施路径、应用推广路径、需协调资源分析、操作使用、在生活中应用等。

计划分海口、三亚两个重点城市，培训会分为：一是按培训对象不同，进行对政府部门相关管理人员进行金椰分应用管理培训，二是对商户进行金椰分介绍和操作培训，三是对公众进行金椰分查询和在生活中的应用讲解培训，合计6次培训。

### 应用推广管理体系建设

海南省金椰分应用平台建设和应用推广并非立足于政府部门已有平台基础上进行建设，而是政府部门行政管理和公共服务模式的一大革新，将推动社会治理机制全新发展。同时，对于社会公众及市场主体而言，金椰分应用也是一项新的服务模式，将根植于市场不断拓展辐射范围。为了推动平台建设和应用从无到有、由浅及深的进程，必须开展海南省金椰分应用平台应用推广管理体系建设，落实相关资金保障、制度保障和组织保障。通过设置1年的应用推广期，构建起平台运营长效机制，孵化“信易+”服务产品，逐步实现金椰分应用的市场化、可持续发展。

海南省金椰分应用管理平台的搭建，将实现面向公众、政府、第三方信用服务机构的诚信积分应用服务，为了保证持续、迭代的开展诚信积分应用服务，本项目需要建立完善的应用推广服务体系，组建应用推广服务团队，提供产品推广、产品设计、用户推广、用户服务、内容推广、推广运营等服务工作。运营服务团队在项目各阶段的建设期间承接项目建设成果，逐步将海南省金椰分应用管理平台各阶段建设成果纳入统一的运营管理，即确保本项目平台的建设成果有效运营又充分考虑平台下一步信源拓展和服务应用拓展的服务接入。

#### 综合推广服务内容

##### 全媒体推广

以平台定位和市场现状分析为基本出发点，建立健全推广渠道体系：充分利用互联网资源实现全媒体资源整合保证多点触达；多渠道精准投放保证有效推广；线上线下互动打通保证双向导流；重点行业重点区域重点平台重点投放。平台推广需要与各种传播形成连锁反应，通过不同的入口进入平台PC端与移动端，并在门户网站、微博微信平台、视频网站、搜索引擎、各大论坛、垂直网站、媒体平台等全媒体形成更广泛持续的传播，带动网友关注、聚焦、互动、使用、分享，最终为平台带来批量的目标用户。

1．品牌包装

开窗口：拓展城市服务、手机app等多种服务提供渠道，设立微博和微信公众号，如名称：海南金椰分，栏目宗旨：从为个人服务，服务社会，反馈人人的角度，宣传个人诚信的价值和重要性。与金融平台，行业协会、政府人员一起，达成宣传品牌，扩大知名度、增加信任感的效果。

2．互联网资源推广

建立健全推广渠道体系，全媒体资源整合保证多点触达，多渠道精准投放保证有效推广，线上线下互动打通保证双向导流，重点行业重点区域重点平台重点投放。平台推广需要与各种传播形成连锁反应，通过不同的入口进入平台PC端与移动端，并在门户网站、微信微博平台、搜索引擎、视频网站、各大论坛、垂直网站、外媒平台等形成更广泛持续的传播，带动网友关注、聚焦、互动、使用、分享，最终为平台带来批量的目标用户。

3．搜索引擎优化与营销

通过百度、360、搜狗等搜索引擎优化，提供较多长尾关键词，将金椰分、个人诚信、活动事件等推广关键字搜索植入搜索引擎铺垫网络环境，提升网站流量。为“海南省金椰分应用管理平台”建设搜索专有关键词，更好满足用户在搜索后的信息查询需求，给予用户更好的搜索体验，吸引更多的用户到“海南省金椰分应用管理平台”，以此提升平台流量。

4．软文推广与媒体投放

微信平台作为用户粘性较强的即时通讯工具，具有较高的渠道推广价值。发布海南金椰分品牌软文，通过优质公众号推广，H5专题推广，微信朋友圈广告推广，助推平台进一步触达目标人群。一年微信优质公众号软文投放次数不少于1次。

按照平台推广阶段有计划地在各网媒、纸媒等各大媒体投放，增加平台在全媒体的曝光量。一年投放文章次数不少于1次，每次网媒数量不少于20家，纸媒不少于1家。

网媒示例：央视网、网易新闻客户端、澎湃新闻APP客户端、腾讯网、搜狐网、凤凰网等。

纸媒示例：新文化、城市晚报、东亚经贸等。

5.置换资源

（1）友情外链。本平台的外链资源与优质合作平台外链资源置换，拓宽推广渠道。

（2）整合广告资源。将本平台广告位资源与平台用户相关的渠道广告资源进行置换，带来额外流量。

6．资讯链接

搜索、编辑、管理资讯内容，进行推荐阅读。利用大数据分析工具对资讯信息进行定制化推送，若用户对于某一关键词的资讯信息查看的多，也会将进行推荐阅读。

7．诚信资讯分享

在资讯信息页面中可将文章进行分享，在页面中选择分享方式（QQ、微信、人人、微博等）登陆到第三方的平台可进行分享。

9．常态内容制作更新

平台设置“金椰分查询”、“最新资讯”、“诚信预警”、“个人申诉”等板块。“最新动态”由编辑搜集挖掘诚信相关资讯，编辑对原稿进行内容提炼，突出诚信主题；此外，立足本土，关注民生热点，跟踪 “食品安全”、“家政服务”、“金融”、“安全生产”等领域消息与新闻；此外，还提供省内金椰分高的个人可享有何种优惠等讯息；“法律法规”板块需运营编辑及时跟进诚信相关法律法规。通过高质量有价值的内容，结合图文并茂的表达形式，吸引粉丝关注和进行二次传播，推广到更多用户中去。定期根据文章的阅读量、转发率的数据进行分析，不断优化，提升文章的推广效果。

#### 平台推广服务机制

##### 推广工作机制

平台需要按照“明确权责、协作分工、服务导向、共建共赢”的基本思路构建科学的推广工作机制，依托平台支撑，扎实推进海南个人诚信服务体系建设工作。通过在平台监管方、建设运营单位、合作服务机构之间建立联合工作机制，形成合力，共同构筑海南个人诚信公共服务体系，维护海南个人诚信的市场秩序和业务发展环境。

##### 工作会议机制

一是建立联席会议制度。建设运营单位每年定期召开1到2次由各单位有关领导参加的联席会议，介绍年度财政金融监管情况，相互沟通年度工作计划，避免交叉或重复监管。二是建立重大问题协商制度。根据信用形势和监管工作实际，不定期召开协商会议，交流防范信用风险的新情况、新问题，研究磋商监管政策和措施，及时界定交叉业务的监管责任，解决政策协调问题。三是建立动态沟通协商制度。各单位的相关职能处室不定期开展业务交流及专题座谈，研究解决监管中遇到的政策和技术难题，相互提出改进工作的意见和建议。

##### 运营工作方法

平台运营期间成立包括平台监管方、建设运营单位合作服务机构等在内的多方联合工作小组，按照“明确权责、协作分工、资源为本、共建共赢”的基本思路，在平台监管方、建设运营单位、合作服务机构等之间构建科学的工作机制，积极推进平台运营工作。

1．集中平台各方运维运营参与人员，成立平台运营联合工作小组和监督检查小组，统筹平台运营工作；

2．制定科学合理的平台运营工作计划，根据约定分配各方职责任务，分解每个参与方的工作内容和工作计划。各参与方随时向联合工作小组汇报工作进展信息；

3．建立平台运营定期例会制度（每周、每月），通过例会各方汇报交流各自的进度信息，形成完整的平台运营最新的进度信息，支撑平台联合工作小组总体把握平台运营进度情况，做好下一步推广工作任务部署。对于进度慢于计划的工作任务和责任方，联合工作小组认真研究，群策群力，拿出有效的解决方案；

4．年终及期终，平台监管方对运营方实施绩效考核。

##### 平台风险防范机制

1、风险处置与管理

对涉及平台的新闻报道或评论所引发的反应、言论、评论等综合风险情况进行监测、研判、预警、处置和引导。

2、建立健全监测预警机制

平台运营人员定时通过人工搜索、平台投诉等方式，争取第一时间发现网络舆情及平台风险。

3、突发事件处理机制

突发事件发生后，平台运营人员必须在第一时间报告，重大风险事件报告平台领导小组，同时，向省发改委报送信息。

4、突发事件舆情研判制度

突发事件发生后，由运营推广总监组织相关部门开展舆情研判，对事件性质、舆情走势、可能出现的风险进行及时准确地评估，研究制定相应的处置方案，报领导小组及发改委讨论审定后实施。

5、风险防范引导原则

平台风险及网络舆论引导工作要按照“及时准确、公开透明、有效管理、正确引导”原则进行。

6、风险防范与管理责任制和责任追究制

将风险防范处置纳入绩效考核体系。

#### 平台推广支持

海南省金椰分应用管理平台开发完成并正式上线运营后，项目建设转入平台推广期。组建推广服务团队，搭建平台推广服务体系，提供综合运营服务工作。推广服务体系主要包括制度规范制定、平台组织管理和推广服务支撑三个层次。

制度规范层主要为推广服务管理体系正常运转提供制度规范保障，明确推广服务管理的行为准则和工作程序，建立评价考核指标，规范运维管理；平台组织管理主要为推广服务管理体系正常运转提供组织保障，确定推广服务管理方式和组织机构，划分任务、角色与岗位，合理配置运营服务管理资源，建立集中统一的服务接入及推广服务管理机制；推广服务支撑层主要为运营服务管理体系正常运转提供技术支撑，实现流程执行和管理控制、业务服务管理以及对推广基础设施与应用系统的集中监控。

##### 服务体系框架

服务管理规范：服务管理规范遵循海南省已有个人信用项目产出的制度体系，进行细化和操作指引补充，根据服务目录内容编制相应的管理规范来指导服务工作的开展，其中包括服务流程（制度流程、工作指引、SOP及记录表格）、行为规范（现场办公、服务语言及服务礼仪）、绩效考核（绩效指标、考核机制、绩效激励）、服务报告（服务报告矩阵、服务报告模板）。

服务组织：包括项目领导小组、平台系统组、平台数据组、应用产品组、安全运维组、运营推广组、服务台。

工具平台：平台提供有效工具实施和管理运行维护服务，进行服务流程管理、服务分派、记录及处理。

服务响应

服务方式：平台服务后台、电子邮件、客户服务热线等方式。

服务级别及响应时间：服务级别的划分取决于对应用系统运行的关键程度和各服务流程要求响应需求，服务台将依服务等级的不同，决定相应的服务响应方式和响应时间。

| 服务级别 | 电话和远程服务时间 | 现场支持服务响应时间 |
| --- | --- | --- |
| A级服务 | 24小时/天，7天/周 | 在线服务响应，技术支持远程即刻响应 |
| B级服务 | 8:30～17:30（周一至周五） | 现场服务响应，服务台即刻响应 |
| C级服务 | 8:30～17:30（周一至周五） | 邮件支持服务、在线支持服务、电话支持服务、远程诊断服务。 |

##### 服务团队

为保证项目按时按质交付，本项目将配置不少于5人的项目团队，包括项目领导小组、本地服务台和推广组，项目组将采取公司总部资源建设模式。

##### 服务方式

驻场服务、专家服务、远程服务、电话服务等多元化多样式的服务方式，使系统高效稳定、准确、高效地运行。

（1）驻场服务

根据客户和项目实际需要，可配备服务团队驻场服务。对平台的运行情况、迭代优化、服务提供除等日常运行提供服务。提供每月一次的平台运营全面巡检服务，具体巡检时间和内容提前预采购人协商确定，保证系统稳定运行。

（2）专家服务

配备商务诚信领域和平台建设与运营领域的专家服务团队，为平台建设和运营提供咨询服务，协助解决平台建设和运营中遇到的难点问题。

（3）服务热线

提供服务热线的方式延伸服务的范围，使业务流程与服务实施相结合，服务热线提供以下服务：

a) 对问询服务电话实时应答；

b) 直接处理简单的请求和投诉；

c) 记录事件/ 服务请求到服务管理系统；

d) 对所有事件进行初始化分析和设计解决方案；

e) 尝试解决事件再寻求二线支持；

f) 提交服务管理报告。

（4）远程连接服务

为平台用户提供远程支持与协助服务，由远程技术支持工程师负责对终端客户的服务请求进行解答、指导和远程操作。为客户及时解决问题，从而确保系统正常运行。

a) 电话支持

通过电话的方式协助用户完成平台故障排查、优化配置等工作。

b) 邮件支持

提供技术支持邮箱，可以通过邮件沟通，解决用户邮件咨询的问题。

c) 远程软件支持

通过远程协助软件，运用远程直接访问的方式，远程协助用户操作并解决问题。

### 安全保障体系建设

由于个人信用应用涉及较多个人隐私和商业秘密保护问题，必须投入较多资源开展安全保障体系建设，推动平台安全稳定运行。海南省金椰分应用平台安全防护建设的主要目标是以等级保护制度规范和技术要求为基本依据，建立一套符合等保三级的安全保障体系。

#### 标准和依据

应按照《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）和《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发[2012]23号）等文件的要求，以及国家有关信息安全等级保护、信息安全保密方面的各项标准、规范、指南和管理部分要求，紧紧围绕国家信息安全发展战略进行规划设计。主要建设依据文件和标准规范如下：

国家和部委有关政策文件

《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办、国办﹝2002﹞17号）

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办﹝2003﹞27号）

《信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字﹝2004﹞66号）

《信息安全等级保护管理办法》（公通字﹝2007﹞43号）

《关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（发改高技﹝2008﹞2071号）

《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发﹝2012]23号）

《政务信息资源目录编制指南（试行）》（发改高技〔2017〕1272号）

国家标准和规范

《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

《信息安全技术信息系统物理安全技术要求》（GB/T21052-2007）

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239—2019）

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）

《信息安全技术信息技术信息安全管理体系要求》（GB/T22080—2008）

《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T24856-2009）

《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T25058—2010）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求第2部分：云计算安全要求》

#### 系统安全风险分析

针对平台的实际情况，面向海南省常驻人口 、海南旅游游客提供金椰分服务，涉及个人隐私，并结合国家相关信息化安全的要求，平台系统的安全等级防护将按照三级标准来建设。根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239—2019），需要从管理体系、技术体系上进行安全系统同步设计规划与建设。其中，技术类安全风险需要从物理和环境安全、网络和通讯安全、设备和计算安全、应用和数据安全层面着手解决；管理类安全风险需要从安全策略和管理制度、安全管理机构和人员安全管理、安全建设管理和安全运维管理层面着手解决（如下图所示）。安全保障体系计算主要关注管理安全方面的建设。

图5-17：信息系统安全等级保护基本要求

#### 技术安全设计

##### 物理和环境安全

物理和环境安全主要分为物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护十大类，向海南省政务云申请提供该资源。

##### 网络和通讯安全

网络和通讯安全主要分为结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护七大类，向海南省政务云申请提供该资源。

##### 设备和计算安全

设备和计算安全主要分为访问控制、入侵防范和资源控制，向海南省政务云申请提供该资源。

##### 应用安全

应用安全主要分为场景认证、身份鉴别、安全标记、访问控制、可信路径、通信安全性、通信保密性、资源控制、日志监控、审计与监督、接口安全性、代码安全等大类。

###### 场景认证

根据金椰分的实际情况，涉及市民和游客的使用，因此在用户登录场景，采用多种认证模式，具体包括：

1、账号密码登录认证：市民和游客注册后，通过其账号密码登录。

2、微信公众号登录授权认证：市民和游客在使用微信公众号访问金椰分应用平台时，通过授权微信获取其身份信息，进行认证。

3、小程序登录授权认证：市民和游客在使用微信小程序访问金椰分应用平台时，通过授权微信小程序获取其身份信息，进行认证。

4、短信验证码认证：市民和游客注册中填写了其手机号码，通过获取短信验证码，输入短信验证码方式进行认证。

5、人脸识别、实名认证：利用现有的人脸识别、实名认证等基础服务平台的服务，实现身份认证。

###### 身份鉴别

（1）身份鉴定

标识和鉴别：应支持用户标识和用户鉴别；在每一个用户注册到系统时，采用用户名和用户标识符标识用户身份，并确保在系统整个生存周期用户标识的唯一性

鉴别机制：在每次用户登录和重新连接系统时，采用受安全管理中心控制的口令、基于生物特征的数据、数字证书以及其他具有相应安全强度的两种或两种以上的组合机制进行用户身份鉴别，且其中一种鉴别技术产生的鉴别数据是不可伪造的，其中如采用密码作为鉴别手段，可考虑主动提供密码长度、复杂度、定期修改以及失败登录次数限定等密码健壮度增强措施

鉴别数据保护：对鉴别数据进行保密性和完整性保护

认证方式的选择：用户身份鉴别强度选择应该依据重要的程度，对高价值、可能造成风险的操作使用高强度的身份鉴别

验证必须在可信系统上进行：包括HASH计算，避免向客户端透露更多的计算信息

（2）二次身份鉴别

对高价值交易、系统和业务关键保护区域重新进行身份鉴别，如修改密码、业务交易的关键流程部分、系统关键配置部分。

（3）认证失败后的处理方式

连续失败后锁定帐号：锁定后可由系统维护人员解锁，或者一定时间后自动解锁，锁定的时间应该足够长，但不能长到允许执行拒绝服务攻击

安全报错信息：用户认证失败的提示应该模糊处理，可以使用“用户名或密码错误”，而不应该使用“用户不存在”或者“密码错误”，并且提示信息与源代码中保持一致

（4）口令策略

口令强度：限制口令设置的最小长度，大小写字母、数字、特殊字符混淆的口令强度

双因素认证：如果使用手机短信或动态令牌双因素认证，应该设置口令的最长有限时间，同时限制生成口令的间隔最短时间

（5）图片验证码

图片验证码可以抵御自动识别软件的暴力登录攻击，图片验证过程应该由服务端进行，同时先验证图片验证码，再验证用户名和密码。图片验证码的实现应该最低4位，并且使用字符随机扭曲、字符颜色和背景色随机、字符随机倾斜、字符间距随机、大小随机等防自动识别的方法。

（6）密码重设

重设问题应该支持尽可能的随机，或者让用户选择重设问题；重置密码发送邮箱避免完整的显示给用户；如果将重置密码链接发送给用户邮箱，应该发送给预先注册的地址，同时重置关键字应该随机化，同时设置有效时间。重设后和临时密码在登录后应该强制用户修改密码；当密码重新设置时，应通知用户。

（7）常规登录控制

1)	登录验证码技术

系统注册等关键操作，使用生成的图形验证码，可以有效防止恶意程序的试探和暴力破解。

2)	超时控制

用户登录应用后，超过5分钟（可配置）不使用便从服务器端为用户链接设置超时（中断链接），必须重新登录才可以继续使用。

3)	登录控制

用户登录连续密码或图形验证码超过6次错误，则锁定帐户，用户需亲昨临柜面办理解锁业务或通过其它方式验证身份来修改密码。

5、隐私安全

本项目因涉及到企业和个人用户通过微信公众号、小程序、网站等平台进行个人信用分查询、明细信息查询及金融支付等电子商务交易行为，因此对平台的个人隐私安全要求特别严格。

###### 安全标记

金椰分应用平台提供所有主体和客体设置敏感标记的功能；主体和客体的敏感标记以默认方式生成或由安全员建立、维护和管理。

###### 访问控制

（1）访问控制授权应当遵从“遵从最小权限原则”，即仅仅授权每个用户帐户为完成各自任务所必须的最小权限；

（2）对安全级别标记为高的敏感资源，能够根据敏感标记控制访问行为；

（3）授权主体能够设置相关的访问控制安全策略，并限制默认帐户的访问权限最小；

（4）系统应当遵从“管理人员”、“审计人员”、“业务用户”三类用户权限不交叉的原则。

###### 可信路径

主机系统配置可信路径，可信路径安全有效，在什么情况下启用可信路径。

###### 通信安全性

金椰分应用平台应用系统的通信完整性安全要求对于安全级别高的数据传输过程，应保证数据在通信过程中完整性没有被破坏，即数据在传输过程中没有被修改。对相应的金椰分应用平台应用系统修改代码，在保证通信过程加密的前提下，使用md5对信息进行哈希计算，保障数据的完整性。

###### 通信保密性

启用中间件ssl协议对共享平台应用系统整个通信过程进行加密。利用证书技术和可信的第三方认证，可以让客户机和服务器相互识别对方的身份。为了验证证书持有者是其合法用户（而不是冒名用户），SSL要求证书持有者在握手时相互交换数字证书，通过验证来保证双方身份的合法性。

###### 资源控制

金椰分应用平台应用系统能够对数据或者系统资源进行控制，防止某项资源被恶意占用以致耗尽，造成应用系统由于资源不足而中断。

###### 日志监控

通过对信息调用者访问过程及各单位处理信息资源的过程进行记录保存，通过数据库审核软件等其他工具对日记进行审计管理、以防止资源访问和信息处理的抵赖。

本项目通过所建设的“日志管理”模块，实现对系统访问日志、系统监控日志、系统访问日志信息等的统一管理。

###### 审计与监督

金椰分应用平台自身需有功能全面的安全审计模块，日志功能需能记录每个用户登录登出时间、登录IP地址、具体操作等。除此之外，日志功能还需能记录应用系统的安全事件，包括事件时间、类型等。

启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；

审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；

对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。

###### 接口安全性

接口的安全性主要围绕Token、Timestamp和Sign三个机制展开设计，保证接口的数据不会被篡改和重复调用，下面具体来看：

Token授权机制：用户使用用户名密码登录后服务器给客户端返回一个Token（通常是UUID），并将Token-UserId以键值对的形式存放在缓存服务器中。服务端接收到请求后进行Token验证，如果Token不存在，说明请求无效。Token是客户端访问服务端的凭证。

时间戳超时机制：用户每次请求都带上当前时间的时间戳timestamp，服务端接收到timestamp后跟当前时间进行比对，如果时间差大于一定时间（比如5分钟），则认为该请求失效。时间戳超时机制是防御DOS攻击的有效手段。

签名机制：将Token和时间戳加上其他请求参数再用MD5或SHA-1算法（可根据情况加点盐）加密，加密后的数据就是本次请求的签名sign，服务端接收到请求后以同样的算法得到签名，并跟当前的签名进行比对，如果不一样，说明参数被更改过，直接返回错误标识。签名机制保证数据不会被篡改。

拒绝重复调用（非必须）：客户端第一次访问时，将签名sign存放到缓存服务器中，超时时间设定为跟时间戳的超时时间一致，二者时间一致可以保证无论在timestamp限定时间内还是外URL都只能访问一次。如果有人使用同一个URL再次访问，且发现缓存服务器中已经存在本次签名，则拒绝服务。如果在缓存中的签名失效的情况下，有人使用同一个URL再次访问，则会被时间戳超时机制拦截。这就是为什么要求时间戳的超时时间要设定为跟时间戳的超时时间一致。拒绝重复调用机制确保URL被别人截获了也无法使用（如抓取数据）。

接口设计流程步骤如下：

1、客户端通过用户名密码登录服务器并获取Token；

2、客户端生成时间戳timestamp，并将timestamp作为其中一个参数；

3、客户端将所有的参数，包括Token和timestamp按照自己的算法进行排序加密得到签名sign；

4、将token、timestamp和sign作为请求时必须携带的参数加在每个请求的URL后边如：（http://url/request?token=123&timestamp=123&sign=123123123）

服务端写一个过滤器对token、timestamp和sign进行验证，只有在token有效、timestamp未超时、缓存服务器中不存在sign三种情况同时满足，本次请求才有效。

###### 代码安全

金椰分应用平台项目的代码需遵循以下安全编码原则

1、通用编码原则

(一) 不要信任外部的用户输入或系统。

应用程序应该彻底验证所有用户输入， 然后再根据用户输入执行操作。验证可能包括筛选特殊字符。针对用户意外地错误使用和某些人通过在系统中注入恶意命令蓄意进行攻击的情况，这种预防性措施对应用程序起到了保护作用。常见的例子包括 SQL 注入攻击、脚本注入和缓冲区溢出。此外，对于任何非受控的外部系统，都不要假定其安全性。

(二) 不要通过隐藏来保障安全。

尝试使用让人迷惑的变量名来隐藏机密信息或将它们存储在不常用的文件位置，这些方法都不能提供安全保障， 最好使用平台功能或使用已被证实可行的技术来保护数据。

(三) 以安全的方式处理失效

如果应用程序失效（如发生严重错误等），要恰当的进行处理，一定要保护好机密数据。同时，在向最终用户返回错误消息时， 不要公开任何不需要公开的信息。也就是不要提供任何有助于攻击者发现应用程序漏洞的详细信息。

2、 防范常见安全编码问题

在实现应用软件的编码阶段，也较容易因缺乏严谨思考或不好的编程习惯而引入安全问题，而且这些安全问题产生的危害作用非常大，因其产生的漏洞常常会造成应用程序中其他部分构筑的安全控制措施完全失效. 目前存在的相当数量系统漏洞都是由编码问题造成的. 因此要想保证应用软件的安全性， 必须在编码阶段继续高度贯彻安全性原则。

在编码阶段，避免安全问题的基本原则如下：

- 程序只实现指定的功能

- 永远不要信任用户输入，对用户输入数据做有效性检查

- 必须考虑意外情况并进行处理

- 不要试图在发现错误之后继续执行

- 尽可能使用安全函数进行编程

- 小心、认真、细致地编程

3、目前在各种应用软件中常见的安全漏洞如下所示，应对这些常见问题进行有针对性的防范。

- 缓冲区溢出

如果对输入参数（字符串、整数等）处理时长度检查不严格，或对指针和数组越界访问不进行保护，就容易产生缓冲区溢出（ Buffer Overflow ）问题，这种问题主要出现在主要出现在 C/C++ 语言编写的系统中，它造成的漏洞是当今绝大多数安全漏洞的主要根源。在 Java / .NET 等利用虚拟机的( 托管) 平台上不会产生此问题。

要避免此问题，则必须对系统输入数据进行严格的长度检查，废弃或截断超长的越界数据，同时利用基础库函数中的一些更为安全的字符串处理函数来处理数据，也可以利用编译器或代码复查工具提供的检查功能来尽早发现可能会产生问题的程序。

- 输入非法数据

恶意的攻击者会尝试在用户界面或接口中向系统输入恶意数据，以便期望绕过系统的安全限制，致使系统出甚至崩溃或其他非法目的，因此在编码时，须要对所有输入数据 ( 包括用户在界面中输入的数据和其他应用系统通过接口传递的数据)进行严格的合法性检查。

- SQL 注入式攻击

SQL 注入式（ SQL Injection ）攻击是一种典型的，因对输入数据不当处理而产生的非常严重的安全漏洞。其原因是基于数据库的应用程序中经常会使用动态 SQL语句，而且在程序又没有对输入数据严格检查，致使攻击者能在界面层或接口层注入非法的 SQL 语句，从而非法访问和破坏数据、反向工程、甚至对服务器本身造成威胁。对于攻击者来说， SQL注入式攻击是一种简单有效的攻击方式， 也是首选方式，尤其是在基于 Web的应用程序中，因此开发人员必须重点关注此问题。

预防 SQL注入式攻击的手段就是严格检查用户输入的数据，要使用基础系统提供的参数化查询接口，避免使用字符串来构造动态 SQL查询。同时对于数据库对象的访问权限进行严格限制，避免恶意 SQL语句破坏数据或系统。

- 拒绝服务攻击

拒绝服务攻击（ Denial of Services -DoS ）是指通过大量并发访问，使得服务器的有限特定资源（如网络、处理器、内存等）接近枯竭，使得服务器或操作系统失效的攻击行为。

DoS攻击的一般方式有发送大量数据包造成网络阻塞、执行内存泄漏代码使得系统可用内存越来越少、执行大量消耗 CPU处理能力的代码、通过客户端发送大量的 HTTP请求造成巨量 Web点击以及 SYN Flood 等。DoS 攻击虽然不会直接对服务器本身带来损坏， 但它使得真正的合法用户无法访问系统， 从而可能带来业务上的损失。除了 DoS之外，攻击者还可能利用数量庞大的攻击源发起 DDoS （DistributedDoS，分布式拒绝服务）攻击，其破坏和危害作用更大。

在编码时要注意防范可能的 DoS攻击，具体措施包括提高软件行为的可管理性、主动拒绝异常连接、自动锁定攻击源、提供实时监控界面， 能够有效甄别攻击源、具有( 异常) 事件报警机制、具有审核日志等。通过这些主动或被动的防御手段，能够将 DoS/DDoS攻击行为带来的破坏和危害降到较低水平。

- 敏感信息泄露

攻击者可能会通过暴力攻击、侦听、截取中间数据、反向工程、社会工程学（Social Engineering ）等手段，获取访问凭据或机密信息，危及数据的私有性/安全性或者暴露敏感的商业数据，如用户名/ 口令、加密密钥、数据库连接串、商业敏感信息等。

因此在处理这些数据时，必须利用以密码技术为主的安全技术来进行强有力的机密性保护。在使用密码技术时，一般要利用公开的、经过广泛验证的可靠加密算法，同时加强密钥的管理和保护。

##### 个人信息安全保护

本金椰分项目涉及个人信用数据的采集、加工、展示、应用等环节，涉及个人信息安全保护，需要符合2019年4月10日发布的《互联网个人信息安全保护指南》，健全公民个人信息安全。

结合《互联网个人信息安全保护指南》的要求和本项目实际情况，在以下业务流程中，需要建立个人信息安全保护体系：

1、信息收集

个人信息的收集行为应满足以下要求：

a) 个人信息收集前，应当遵循合法、正当、必要的原则向被收集的个人信息主体公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围等信息；

b) 个人信息收集应获得个人信息主体的同意和授权，不应收集与其提供的服务无关的个人信息，不应通过捆绑产品或服务各项业务功能等方式强迫收集个人信息；

c) 个人信息收集应执行收集前签署的约定和协议，不应超范围收集；

d) 不应大规模收集或处理我国公民的种族、民族、政治观点、宗教信仰等敏感数据；

e) 个人生物识别信息应仅收集和使用摘要信息，避免收集其原始信息；

f) 应确保收集个人信息过程的安全性：

1） 收集个人信息之前，应有对被收集人进行身份认证的机制，该身份认证机制应具有相应安全性；

2） 收集个人信息时，信息在传输过程中应进行加密等保护处理；

3） 收集个人信息的系统应落实网络安全等级保护要求；

4） 收集个人信息时应有对收集内容进行安全检测和过滤的机制，防止非法内容提交。

2、信息保存

个人信息的保存行为应满足以下要求：

a) 在境内运营中收集和产生的个人信息应在境内存储，如需出境应遵循国家相关规定；

b) 收集到的个人信息应采取相应的安全加密存储等安全措施进行处理；

c) 应对保存的个人信息根据收集、使用目的、被收集人授权设置相应的保存时限；

d) 应对保存的个人信息在超出设置的时限后予以删除；

e) 保存信息的主要设备，应对个人信息数据提供备份和恢复功能，确保数据备份的频率和时间间隔，并使用不少于以下一种备份手段：

1) 具有本地数据备份功能；

2) 将备份介质进行场外存放；

3) 具有异地数据备份功能。

3、信息应用

个人信息的应用应满足以下要求：

a) 对个人信息的应用，应符合与个人信息主体签署的相关协议和规定，不应超范围应用个人信息；

注：经过处理无法识别特定个人且不能复原的个人信息数据，可以超出与信息主体签署的相关使用协议和约定，但应提供适当的保护措施进行保护。

b) 个人信息主体应拥有控制本人信息的权限，包括：

1) 允许对本人信息的访问；

2) 允许通过适当方法对本人信息的修改或删除，包括纠正不准确和不完整的数据，并保证修改后的本人信息具备真实性和有效性；

c) 完全依靠自动化处理的用户画像技术应用于精准营销、搜索结果排序、个性化推送新闻、定向投放广告等增值应用，可事先不经用户明确授权，但应确保用户有反对或者拒绝的权利；如应用于征信服务、行政司法决策等可能对用户带来法律后果的增值应用，或跨网络运营者使用，应经用户明确授权方可使用其数据；

d) 应对个人信息的接触者设置相应的访问控制措施，包括：

1) 对被授权访问个人信息数据的工作人员按照最小授权的原则，只能访问最少够用的信息，只具有完成职责所需的最少的数据操作权限；

2) 对个人信息的重要操作设置内部审批流程，如批量修改、拷贝、下载等；

3) 对特定人员超限制处理个人信息时配置相应的责任人或负责机构进行审批，并对这种行为进行记录。

e) 应对必须要通过界面（如显示屏幕、纸面）展示的个人信息进行去标识化的处理。

4、信息删除

a) 个人信息在超过保存时限之后应进行删除，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外；

b) 个人信息持有者如有违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息时，个人信息主体要求删除其个人信息的，应采取措施予以删除；

c) 个人信息相关存储设备，将存储的个人信息数据进行删除之后应采取措施防止通过技术手段恢复；

d) 对存储过个人信息的设备在进行新信息的存储时，应将之前的内容全部进行删除；

e) 废弃存储设备，应在进行删除后再进行处理。

5、第三方委托处理

a) 在对个人信息委托处理时，不应超出该信息主体授权同意的范围；

b) 在对个人信息的相关处理进行委托时，应对委托行为进行个人信息安全影响评估；

c) 对个人信息进行委托处理时，应签订相关协议要求受托方符合本文件；

d) 应向受托方进行对个人信息数据的使用和访问的授权；

e) 受托方对个人信息的相关数据进行处理完成之后，应对存储的个人信息数据的内容进行删除。

6、共享和转让

个人信息原则上不得共享、转让。如存在个人信息共享和转让行为时，应满足以下要求：

a) 共享和转让行为应经过合法性、必要性评估；

b) 在对个人信息进行共享和转让时应进行个人信息安全影响评估，应对受让方的数据安全能力进行评估确保受让方具备足够的数据安全能力，并按照评估结果采取有效的保护个人信息主体的措施；

c) 在共享、转让前应向个人信息主体告知转让该信息的目的、规模、公开范围数据接收方的类型等信息；

d) 在共享、转让前应得到个人信息主体的授权同意，与国家安全、国防安全、公共安全、公共卫生、重大公共利益或与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的情形除外；

e) 应记录共享、转让信息内容，将共享、转让情况中包括共享、转让的日期、数据量、目的和数据接收方的基本情况在内的信息进行登记；

f) 在共享、转让后应了解接收方对个人信息的保存、使用情况和个人信息主体的权利，例如访问、更正、删除、注销等；

g) 当个人信息持有者发生收购、兼并、重组、破产等变更时，个人信息持有者应向个人信息主体告知有关情况，并继续履行原个人信息持有者的责任和义务，如变更个人信息使用目的时，应重新取得个人信息主体的明示同意。

7、公开披露

个人信息原则上不得公开披露。如经法律授权或具备合理事由确需公开披露时，应充分重视风险，遵守以下要求：

a) 事先开展个人信息安全影响评估，并依评估结果采取有效的保护个人信息主体的措施；

b) 向个人信息主体告知公开披露个人信息的目的、类型，并事先征得个人信息主体明示同意，与国家安全、国防安全、公共安全、公共卫生、重大公共利益或与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的情形除外；

c) 公开披露个人敏感信息前，除b）中告知的内容外，还应向个人信息主体告知涉及的个人敏感信息的内容；

d) 准确记录和保存个人信息的公开披露的情况，包括公开披露的日期、规模、目的、公开范围等；

e) 承担因公开披露个人信息对个人信息主体合法权益造成损害的相应责任；

f) 不得公开披露个人生物识别信息和基因、疾病等个人生理信息；

g) 不得公开披露我国公民的种族、民族、政治观点、宗教信仰等敏感数据分析结果。

##### 数据安全及备份恢复

###### 数据完整性

数据完整性实现功能如下：

采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、 重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等；

采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、 重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。

###### 数据保密性

数据保密性实现功能如下：

采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输、存储保密性；

采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数 据和重要个人信息等。

对数据进行加密存储，避免明文带来数据泄露等安全风险。数据存储实现数据的透明加解密，在集群中数据写入时自动对数据进行加密、数据读取时自动对数据进行解密，数据离开集群环境后是密文，没有秘钥的情况下不能解密。一方面在集群环境中对应用程序实现透明加解密方便上层应用的开发，减少上层应用处理加解密带来的额外负担和安全风险；另一方面对数据起到保护作用，数据一旦离开集群环境就不能访问到密钥因此无法解密出明文。

对于高密级的数据，可以设置多次加密和解密授权。通过不同的秘钥和加密算法对数据进行多次加密，可以进一步提高数据安全性，增加破解成本。只有通过解密授权的用户和程序才能访问数据对应的秘钥进行解密，而且解密授权和访问控制授权是两套不通的授权体系，因此即使通过攻击访问授权体系拿到数据的访问权限，在没有同时攻破解密授权体系的情况下，也只能看到加密后的密文数据，无法解密得到明文数据。

目前支持AES-256加密算法，且对AES-256加解密利用Intel指令集优化进行深度性能加速，单核加解密速度分别从50MB/s提升到1.2GB/s和1.5GB/s。加密算法可以通过配置和插件化机制进行替换，可以定制符合国家标准的加密算法如SM2、SM3。

###### 备份和恢复

由于该平台要求提供7*24小时不间歇的运营服务，因此本项目将实现平台的容灾应急处理。部分模块发生故障的情况下，平台整体依旧能够正常提供大部分服务，能够提供应用系统、数据以及各类文件的存储的双备份，优先保证信息、数据、文件等的安全。存储设备将由海南省政务云平台提供。

1、备份系统目标

1) 数据备份实现自动化，以减少系统管理员的工作量。

2) 数据备份工作应制度化、科学化。

3) 介质管理的有效化，防止读写操作的失误。

4) 数据分门别类保存到存储介质中，使数据的存储更细致、科学。

5) 自动介质的清晰轮转，提高介质的安全性和使用寿命。

6) 对各种平台的应用系统及其他信息数据进行集中的备份，系统管理员可以在任意一台工作站上管理、监控、配置备份系统，实现分布处理、集中管理。

7) 维护人员可以容易地恢复损坏的整个文件系统和各类数据。

备份系统还应考虑网络带宽对备份性能的影响，备份系统平台的选择及安全性、备份系统容量的适度冗余，备份系统良好的扩展性等因素。

2、备份原则

不同的应用环境要求用不同的解决方案来适应，一般来说，一个完善的备份系统，需要满足以下原则:

1) 稳定性。备份系统的主要作用是为系统提供一个数据保护的方法，所以该系统本身应具备稳定性和可靠性。首先，备份系统要与操作系统、数据服务等兼容，其次，当事故发生时，能够快速有效地恢复数据。

2) 全面性。在复杂的计算机网络环境中，可能包括了各种操作平台(如各种厂家UNIX、NetWare、Windows、Linux等)，并安装了各种数据库服务(如mysql、redis、mongodb，oracle等系统及不同的架构方式等)，所用的备份系统要支持各种操作系统及数据库和典型的数据库架构。

3) 自动化。线上系统对何时备份、用多长时间备份都有一定的限制。在非工作时间系统负荷较轻，适于备份。因此，备份系统应能提供定时的自动备份，文件存储时间等设置。在自动备份过程中，还要有日志记录功能，并在出现异常情况时自动报警。

4) 高性能。随着线上业务的发展，数据越来越多，更新越来越快，所以，在非工作时间负荷较轻时，必须完成备份操作，这就要求在设计备份时，尽量考虑到提高数据备份的速度，利用多种技术加快对数据的备份，充分利用通道的带宽和性能。

5) 维持应用系统的有效运行。实时备份对应用系统的性能将会产生一定的影响，有时会很大。如何采取有效的技术手段避免备份对数据库系统、网络系统的影响，将是非常重要的。

6) 操作简单。数据备份应用于不同领域，进行数据备份的操作管理人员也处于不同的层次。需要一个直观的、操作简单的，在任何操作系统平台下都统一的图形化用户界面，缩短操作人员的学习时间，减轻操作人员的工作压力，使备份工作得以轻松地设置和完成。

7) 容灾考虑。将本地的数据远程复制一份，存放在远离数据中心的地方，以防数据中心发生不可预测的灾难，实现异地容灾备份管理。

备份策略主要包含两个部分，服务器上的操作系统和应用程序代码的备份策略和日常业务数据的备份策略。

3、备份方案

（1）逻辑备份

应用场景：逻辑备份，我们主要用在当数据量较小时，数据库出现数据故障，对于恢复时间要求不高；搭建主从环境，搭建测试环境及备用库等方面。

备份时间及地点：每日凌晨2:10在从库上备份，备份文件存放在从库上的目录，传输到远程服务器进行留存。

备份方式：采用数据库原生的备份工具进行全库备份，通过定时任务，定时执行shell备份脚本。

（2）物理备份

应用场景：主要应对要求恢复时间较高；数据量比较大。

备份时间及地点：每周一凌晨1:10在主库上备份。备份文件存放远程服务器目录下。

备份方式：采用支持在线物理备份的软件，进行备份。

（3）日志增量备份

应用场景：对于一些由于错误操作等造成数据丢失错误的，需要按照时间点进行还原的情况下。

备份时间及地点：备份服务器实时将主库上二进制日志同步到远程服务器上。

备份方式:数据库原生工具或第三方工具进行日志拉取。

以上三种结合的备份方式，可以满足在数据异常丢失情况下，恢复到正常状态。

（4）主从复制

应用场景:主要应用于读写分离，故障转移的情况下。

备份时间及地点:同步进行数据的复制或者回滚。

备份方式:采用数据库提供的复制或者回滚。

对于主从复制，可利用备库，进行延迟复制，让sql_thread执行慢一段时间，比如延迟30分钟。当出现数据误删除或数据异常时，可切换到这台机器，并补充缺少的binlog，进行数据恢复，由于缺失的数据量小，这样可以更快的完成数据恢复操作。对于支持闪回回滚的数据库，可打开闪回，实现快速的恢复。

###### 通信保密性

部署VPN设备实现数据通信过程中的保密性。

通过产品的多种VPN功能可以实现数据通信双方之间的数据交互，同时对这些传输的数据提供私密性、完整性等安全防护手段。主要功能：路由、端口聚合、组播等多种网络适应；支持PKI应用；用户授权；可信接入；内容过滤、访问控制、应用识别等。

##### 访问安全

对登录的用户分配账户和权限；

重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；

及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；

授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

由授权主体配置访问控制策略，访间控制策略规定主体对客体的访间规则；

访间控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级；

对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。

#### 管理安全设计（海南省政府数据中心机房统一管理）

##### 安全管理制度

管理制度包含以下工作内容：

1、制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等；

2、对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度；

3、对管理人员或操作人员的日常管理操作建立操作规程；

4、形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。

制定和发布

制度和发布包含以下工作内容：

1、指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定；

2、安全管理制度应具有统一的格式，并进行版本控制；

3、组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定；

4、安全管理制度应通过正式、有效的方式发布；

5、安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。

评审和修订

评审和修订包含以下工作内容：

1、指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定；

2、安全管理制度应具有统一的格式，并进行版本控制；

3、组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定；

4、安全管理制度应通过正式、有效的方式发布；

5、安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记

##### 安全管理机构

（一）岗位设置

岗位设置包含以下工作内容：

1、设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责；

2、设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责；

3、成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导委任或授权；

4、制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。

（二）人员配备

人员配备包含以下工作内容：

1、配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等；

2、配备专职安全管理员，不可兼任；

3、关键事务岗位应配备多人共同管理。

（三）授权和审批

授权和审批包含以下工作内容：

1、明确授权审批事项、审批部门和批准人等；

2、针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序

3、定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息；

4、记录审批过程并保存审批文档。

（四）沟通和合作

沟通和合作包含以下工作内容：

1、加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题；

2、加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通；

3、加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通；

4、建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息；

5、应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问，指导信息安全建设，参与安全规划和安全评审等。

（五）审核和检查

审核和检查包含以下工作内容：

1、安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况；

2、应由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等；

3、应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报；

4、应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作，定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。

##### 人员安全管理

人员安全管理主要分为人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等五大类。

##### 系统建设管理

系统建设管理应包含以下工作内容：

1、明确信息系统的系统定级；

2、根据系统的安全保护等级确定安全方案的设计；

3、对系统的产品采购和使用：

4、最大化自行对软件进行开发；

5、对于外包产品要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门。

6、制定详细的工程实施方案及管理制度；

7、委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告；

8、指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，并按照管理规定的要求完成系统交付工作；

9、应将系统等级及相关材料报系统主管部门及公安机关备案；

10、在系统运行过程中，应至少每年选择具有国家相关技术资质和安全资质的测评单位对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；

11、与选定的安全服务商签订与安全相关的协议，明确约定相关责任，同时确保选定的安全服务商提供技术培训和服务承诺，必要的与其签订服务合同。

##### 系统运维管理

系统运维管理应主要包含环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、紧急预案管理等十三大类，向海南省政务云平台申请提供该资源。

## 基础设施建设要求

### 机房及配套工程

本平台依托海南省电子政务云平台进行统一部署。

### 服务器

本平台依托海南省电子政务云平台进行统一部署。

### 存储备份

本项目总体的数据存储要求应该不低于50TB，平台部署需提供30TB存储行政类数据和平台类数据，在运营期内要求每年增加10TB。

提供云主机和物理主机数据备份，可以根据业务实际情况自由调整备份时间和备份周期，提供免费的备份保留服务，免费保留7天内的备份文件，或者通过存储快照功能对数据进行保护，快照保留期大于1个月，快照数量根据客户要求制定。

### 系统软件

本平台依托海南省电子政务云平台进行统一部署。

#### 操作系统

本平台依托海南省电子政务云平台进行统一部署。

#### 数据库

本项目选择使用国产数据库。

#### 中间件

本项目使用国产中间件。

#### 软件采购清单

本项目涉及购买国产数据库、中间件等相关内容，详见采购清单。

### 网络

本平台依托海南省电子政务云平台进行统一部署，不涉及此项。

### 信息资源共享要求

本项目需建立5大类个人信用信息归集体系，以个人基本信息和公共信用信息为基础，结合金融信贷信息、市场化信用信息、社会信用信息等，打造多数据渠道的信息共享交换体系。需协同各数据产生业务部门通过海南省信用信息共享平台归集信息。

### 数据资源

本项目涉及使用大数据分析计算平台，进行分布式存储和并行计算，提升全省人口的金椰分的计算效率。

## 网络安全建设要求

### 网络安全等保/分保工作要求

社会信用体系建设存储的法人与自然人的信用信息均涉及到相应的商业机密与个人隐私，因此总体设计方案遵循国家电子政务总体框架和标准规范进行设计的同时，需要采取有效措施保证归集存储的信息得到有效地管理而不被泄露，防止各种恶意的入侵和破坏。

#### 网络安全等保相关标准

十三大重要标准：

计算机信息系统安全等级保护划分准则 （GB 17859-1999） （基础类标准）

信息系统安全等级保护实施指南 （GB/T 25058-2010） （基础类标准）

信息安全技术网络安全等级保护定级指南（GA/T 1389-2017）

信息系统安全等级保护基本要求 （GB/T 22239-2008） （应用类建设标准）

信息系统通用安全技术要求 （GB/T 20271-2006） （应用类建设标准）

信息系统等级保护安全设计技术要求 （GB/T 25070-2010） （应用类建设标准）

信息系统安全等级保护测评要求 （GB/T 28448-2012）（应用类测评标准）

信息系统安全等级保护测评过程指南 （GB/T 28449-2012）（应用类测评标准）

信息系统安全管理要求 （GB/T 20269-2006） （应用类管理标准）

信息系统安全工程管理要求 （GB/T 20282-2006） （应用类管理标准）

信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）（基础类标准）

信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T 25070-2019）（应用类建设标准）

信息安全技术网络安全等级保护测评要求（GB/T 28448-2019）（应用类测评标准）

其它相关标准：

GB/T 21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求

GB/T 20270-2006 信息安全技术 网络基础安全技术要求

GB/T 20271-2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 20272-2006 信息安全技术 操作系统安全技术要求

GB/T 20273-2006 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

GB/T 20984-2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/T 20985-2007 信息安全技术 信息安全事件管理指南

GB/Z 20986-2007 信息安全技术 信息安全事件分类分级指南

GB/T 20988-2007 信息安全技术 信息系统灾难恢复规范

。

#### 等级保护总体框架

图5-18：等级保护安全框架

网络安全等级保护2.0新标准具有以下三个特点：

1、等级保护的基本要求、测评要求和安全设计技术要求框架统一，即：安全管理中心支持下的三重防护结构框架；

2、通用安全要求+新型应用安全扩展要求，将云计算、移动互联、物联网、工业控制系统等列入标准规范；

3、将可信验证列入各级别和各环节的主要功能要求。

等保进入2.0时代，保护对象从传统的网络和信息系统，向“云移物工大”上扩展，基础网络、重要信息系统、互联网、大数据中心、云计算平台、物联网系统、移动互联网、工业控制系统、公众服务平台等都纳入了等级保护的范围。

除了满足等保1.0时代定级、备案、安全建设、等级测评和监督检查五个规定动作以外，等保2.0把安全检测、通报预警、案事件调查等措施都将全部纳入等级保护制度并加以实施。

#### 等保2.0典型变化

1. 可信计算

可信计算的基本思想是，首先在计算机系统中构建一个信任根，信任根的可信性由物理安全、技术安全和管理安全共同确保；再建立一条信任链，从信任根开始到软硬件平台、到操作系统、再到应用，一级度量认证一级、一级信任一级，把这种信任扩展到整个计算机系统，从而确保整个计算机系统的可信。目前国内可信计算已进入3.0时代。

2. 安全监测能力

以信息安全事件为核心，通过对网络和安全设备日志、系统运行数据等信息的实时采集，以关联分析等方式，实现对监测对象进行风险识别、威胁发现、安全事件实时报警及可视化展现。包含系统、设备、流量、链路、威胁、攻击、审计等维度。

3. 通报预警能力

《网络安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》同时要求建立网络安全监测预警和信息通报制度，及时掌握本行业、本领域关键信息基础设施运行状况和安全风险。

4. 应急处置能力

网络安全事件发生时，亟需将损失及影响降到最低的一系列措施。业务系统需要具备的能力包括但不限于以下内容:

（1）快速识别及定位问题的能力;

（2）系统遭受持续攻击的应急措施;

（3）业务不可用时的应急措施;

（4）内容信息被篡改后的应急措施。

5. 态势感知能力

（1）海量数据采集

以全流量数据采集为主

以各类设备日志收集为辅

（2）精准监测能力

机器学习算法监测

UEBA检测

横向威胁检测

（3）全局可视能力

宏观可视辅助决策

微观可视辅助运维

（4）协同响应能力

多设备协同联动

一键封堵、一键查杀

#### 等级保护2.0三级服务

按照《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019），确定本项目建设的安全等级为三级（简称“等保V2.0三级”）。

为保障网络安全的效果，本项目专项购买等级保护2.0三级服务，建议由具有等保测评资质的机构来承建。

## 部署要求

为满足公众的查询和主管部门的管理需求，本平台的应用服务器需分别部署在互联网上和电子政务外网上。

应用服务器采用负载均衡方式满足大规模并发访问需求。

数据库服务器双机热备方式保障数据的安全和可靠。

前端配置防火墙、入侵检测的安全设备。

## 运行维护要求

依托海南省电子政务云平台进行统一部署，按标准规范提供服务器、网络等运维服务。

## 项目实施要求

### 总体要求

供应商应结合自身的项目管理制度和经验，根据本项目的实际情况，在整个项目实施过程中各个控制阶段提出针对性的管理方法。以下内容主要是对项目实施过程的一些通用要求。

1、供应商应在采购单位要求的工期内完成所有规定的系统建设任务。

2、采购单位及采购单位所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购单位或监理单位的监督检查。

3、应用系统开发工作应严格遵照国家软件工程规范和普遍使用的相关行业标准，如：ISO9001、CMMI(CMM)等，并根据开发进度及时提供有关开发文档和开发成果。

4、供应商必须将整个项目实施划分为多个阶段进行，以保证项目建设的质量和进度得到有效的控制，其中应用系统开发至少包括：项目启动、需求调研分析、详细设计阶编码、测试、现场实施、试运行、系统验收、系统维护阶段等。系统集成方面至少包括：项目准备、项目计划、项目实施、项目控制、项目收尾五个阶段。

5、供应商必须建立完善的项目管理机制，以保证项目建设能按期进行。

### 工期要求

金椰分应用平台分三个阶段进行建设：

第一阶段（2020年11月到2020年12月）主要完善数据归集、模型建设、后端支撑服务、前端应用、应用场景、安全保障体系和标准规范体系，实现金椰分应用平台核心内容上线。

第二阶段（2021年1月到2021年3月）主要完善金椰分平台其它相关内容。

第三阶段（2021年4月到2021年11月）完成平台上线后运维推广建设内容。

| 阶段 | 名称 | 内容和说明 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1： 2020年11月到2020年12月 | 数据资源子平台 | 数据资源规划、数据加工、共享数据提供 |
|  | 金椰分积分模型子平台 | 模型指标体系管理、模型动态配置、数据预处理、模型计算、结果输出与统计分析 |
|  | 应用支撑子平台 | 外域分管理 |
|  | 应用服务子平台 | 积分服务、综合分析、系统管理 |
|  | 前端子平台 | 金椰分个人小程序、金椰分服务提供机构小程序、网站专区、微信公众号 |
|  | 应用场景建设 | 完成第一个场景如：信易游场景设计和开发 |
|  | 安全保障体系建设 | 技术安全设计 |
| 阶段2： 2021年1月到2021年3月 | 应用支撑子平台 | 金椰分舆情监测、信用积分应用、运维服务管理、日志管理 |
|  | 应用场景建设 | 完成第二个场景，如信易惠场景设计和开发 |
| 阶段3： 2021年4月到2021年11月 | 运维推广体系建设 | 预计2020年年底应用平台上线，完成运维推广建设内容 |

供应商应在签订合同后15个工作日内提交详细的《项目实施计划》，并通过采购单位签字确认。

供应商应在合同签订后1个月内，提交本项目《需求规格说明书》，并通过采购单位签字确认。

供应商应在合同签订后2个月内提交《详细设计说明书》，并通过采购单位签字确认。

供应商应在签订合同之日起6个月内完成所有软件开发服务内容的建设，并通过主管单位组织的初步验收。

### 交付文档要求

| 项目阶段 | 文档名称 | 文档内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 1、项目开发计划书 | 就项目的组织、管理、质控、实施的阶段、实施进程及时间节点、里程碑、以及各阶段应完成的相应目标进行定义。 |
| 需求分析 | 1、需求材料汇编 | 通过用户、互联网或其它渠道收集和调研的各类原始纸质文档、电子文档、软件、录音、视频等材料，需要汇编成册； |
|  | 2、需求调研过程报告 | 包括需求调研的计划、内容、记录，结果及需求确认书等； |
|  | 3、业务需求分析说明书 | 挖掘用户根本性和深层次的业务需求，创建业务架构视图，对业务建模并进程领域分析，描述组织、用户、业务流程、功能之间的相互关系，编写用例分析，阐述业务逻辑和数据流图等。 |
|  | 5、需求设计评审报告 | 对需求分析阶段的各项内容进行评审的记录、总结。 |
| 概要设计 | 1、界面设计规范 | 对用户界面各元素的布局、样式、行为设定统一标准，保持用户体验一致性。 |
|  | 2、原型设计 | 提供基本的界面风格，以可视化的形式展现给用户，以便于确认或进一步明确；原型由静态图片和页面构成，页面是可运行的，在各功能模块之间能够建立相互连接和跳转； 表达方式包含原型图片、原型页面、原型说明文档、界面迁移图等。 |
|  | 3、概要设计说明书 | 描述软件总体架构、系统架构、接口和服务说明、系统功能、非功能性需求等； 着重对逻辑架构、开发架构、物理架构、数据架构、运行架构进行设计，对系统进行功能划分，对性能、可用性、安全性、易用性、输入输出、出错处理、应用日志、第三方系统和服务接口等进行分析和设计，为详细设计提供基础。 |
|  | 4、数据库设计 | 包括结构设计（概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计）和运用设计（数据字典设计、安全保密设计）等。 |
|  | 5、概要设计评审报告 | 对概要设计阶段的各项进行评审的记录、总结。 |
| 详细设计 | 1、编码规范 | 规定系统编码的总体要求，使应用程序的结构和编码风格标准化，以便于阅读、理解，维护。 |
|  | 2、接口和服务说明书 | 对功能服务、接口服务、页面服务进行详细说明，是第三方软件调用服务的技术指导性文件。 |
|  | 3、详细设计说明书 | 描述系统各构成模块的组成结构、对应业务逻辑和关键算法、模块间的接口关系，模块与第三方服务接口间的关系、模块和用户界面之间的映射关系，前后端各层之间的调用关系等。提供一个类的清单：包括一系列需求分析中定义的功能的实现方法，需要绘制类图、协作图、序列图、时序图、系统包图、部署图等UML图等。 |
|  | 4、详细设计评审报告 | 对详细设计阶段的各项进行评审的记录、总结。 |

### 项目组织管理要求

供应商应根据本项目的建设内容和项目特点确定本项目实施的组织结构和项目协调管理机制。

#### 项目组织结构要求

对于本项目的实施，需要供应商建立项目领导管理机构和项目实施机构，要求供应商的项目领导管理机构和实施机构接受采购单位和监理单位的监督和检查。

项目领导管理机构需要供应商指派一名公司负责人负责项目的整体协调工作，项目经理全面负责项目的管理工作，需要配备项目技术负责人和项目助理各一名。项目经理及项目技术负责人必须具有高级工程师以上职称，具有较高的技术水平和丰富的组织管理经验。

项目实施机构需要建立系统需求与设计组、系统集成组、数据组、软件开发组和质量管理组，每个工作组需要确定组长一人，组员多名，要求人员专业搭配合理，项目经验丰富，满足项目建设的要求。

系统需求与设计组负责需求调研、需求分析、系统设计，完成需求分析报告、系统架构设计和相关标准规范的制定。

系统集成组负责硬件网络设备的安装调试，软件和数据的部署、集成和调优等工作。

数据组负责本项目要求的数据采集和处理工作和负责各种数据的整理、整合、数据检查和建库工作。

软件开发组负责各子系统的开发、测试和实施工作。

质量管理组负责按照相关标准规范和质量管理要求对设备安装调试、数据采集与建库、软件开发等过程和成果进行检查、监督、协调和控制。质量管理组应分两级控制项目质量。

项目成果的培训工作由各实施小组抽调经验丰富的工程师组成培训小组负责完成。

#### 项目管理机制要求

供应商必须建立完善的项目管理机制，以保证项目建设能按期进行。至少应包括：事前计划，计划跟踪、进度控制和监督，需求管理，配置管理机制，产品质量评审，沟通协调。

（1）事前计划：要求供应商在项目各个阶段开始前必须先向采购单位和监理单位提供下一阶段的具体工作计划，在取得采购单位和监理单位同意之后，方能进入下一阶段的工作。

（2）计划跟踪、进度控制和监督：要求供应商对项目的总体计划和各阶段的具体工作计划进行跟踪报告，建立进度报告机制。供应商须向采购单位和监理单位每周提供《项目周状态报告》，报告上一周按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、下周计划的工作；每月提供《项目月状态报告》，报告上月所处的阶段状态、按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、与《项目实施计划》偏离度及是否需要调整项目计划、下月计划的工作；每个阶段结束后5个工作日提供《项目阶段总结报告》，报告阶段按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、与《项目实施计划》偏离度及是否需要调整计划、下一阶段计划的工作、下一阶段存在的风险等等。

（3）需求管理：要求供应商在需求阶段开始时，建立合理的需求管理制度，对需求的调研、需求的确认、需求的变更、需求的跟踪等相关工作进行有效的管理，保证能完全真实地反映采购单位的所有需求，而且所有需求能得到正确地实现。

（4）配置管理：要求供应商在项目的整个生命周期中，对各阶段的产出物（包括纸质文档）建立配置管理机制，保证各产出物属于当前最新版本，确保上一版本出现的问题在下一版本得到改正。

（5）产品质量评审：要求供应商在项目的整个生命周期中，对重要产出物建立评审机制，规定各类交付物参与评审的人员类型和评审通过准则，评审必须以会议的形式进行，形成评审会议纪要和《评审报告》。各产出物的评审报告必须提供给采购单位和监理单位，在采购单位同意评审通过之后，该产出物才能作为下一步工作的依据和指导。

（6）沟通协调：要求供应商在和采购单位的工作交往中，建立良好的沟通机制，保证采购单位随时掌握项目的进展情况，保证供应商在工作中的重大问题和困难能得到快速有效的解决，建立定期例会制度，由供应商报告项目进度并提出遇到的困难，重大问题由采购单位协调解决，每次例会必须形成《会议纪要》并抄送各相关方；采购单位向供应商提供用于项目实施的相关数据及资料，并协助处理与相关单位的关系，确保项目的顺利实施；建立文档管理制度，保证合作双方的各种文件信息良好流通，并得到充分的共享。

#### 问题和风险处理机制要求

供应商应建立一套高效的问题和风险处理机制来保证项目按照计划和质量等要求顺利实施。应该对可能出现的问题或风险进行预估并分类，明确问题报告和处理路线，明确问题追踪处理办法。

### 项目质量控制要求

根据本项目的建设内容，质量控制过程应包括项目总体质量控制、数据普查质量控制、数据建库质量控制、软件质量控制和系统集成质量控制。供应商应采用两级质量控制的方式来保证项目质量，包括整体级质量控制和子项目质量控制。

整体级质量控制负责项目的整体质量把握、负责组建子项目的质量控制小组、监督和管理质量控制小组的工作。

子项目质量控制小组需要制订子项目的《质量保障大纲》、制订子项目的《质量工作计划》、负责相关子项目的过程和成果检查、汇报子项目质量情况。

### 系统安装、测试、试运行及验收要求

### 安装检验

#### 软件系统的安装检查

软件系统应通过光盘安装，系统的配置应简单、方便。

供应商应提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、竣工验收和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照采购单位要求进行产品客户化。在投标文件中应提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

#### 硬件设备的安装检查

（1）安装调试人员应参照说明书或咨询供应商，了解设备的正确安装方法和使用的注意事项后，再拿到现场去安装调试，安装调试过的设备应能正常使用。

（2）安装调试人员应根据用户需求调试安装设备，设备调试的最终参数做成文档形式，交由用户存档。如：交换机的设置参数、使用端口等。

（3）对设备在安装时发现有异常，如：与合同不符没有联络函、设备有破损或配件不全等，应先停止安装，明确没问题后再安装调试。

（4）设备的调试过程中，发现有设备运行不稳定的，应及时联系供应商将问题解决或退换设备，避免将隐患留下。

（5）设备的调试应让设备发挥最大的效果，且设备不在满负荷下运行。

（6）设备的调试要作长远的规划，考虑将来的变更可能使用到的资源，包括硬件和参数资源，以应对在近期进行小的改动不至于增加工作量。

（7）设备调试完毕后，除记录相关参数存档外，调试所用的资源、资料，应在本地作一次系统备份和资源、资料备份，以备以后维护使用。

（8）设备调试后，应对设备的功能作一次基本的测试，以验证设备的可用性。

#### 系统测试

1、供应商须制定系统整体测试方案，经采购单位审查通过后，根据双方确认的测试方案对系统进行全面的检查与测试。

2、软件系统的测试

软件系统的测试工作包括以下几个方面：

（1）测试方案的设计——测试方案的设计在系统方案设计阶段制定，必须得到双方的认可，经过专家审核后有效，并作为验收文件之一。

（2）系统测试——双方在项目测试阶段，严格按照测试方案进行测试工作。

（3）提交测试报告——项目测试完成后，编制项目测试报告，提交采购单位或采购单位委托的监理签署。

（4）软件测试方案需要包括软件集成测试和上线测试，测试内容要不少于：稳固性检查、系统可靠性测试、系统稳定测试、性能调整调试、各模块功能测试和完整性测试等。

3、硬件系统的测试

硬件系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。

（2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和系统使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

（3）系统运行正常，联机测试通过。

4、如系统测试中发现功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，系统使用单位有权拒收并要求赔偿。

5、供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付系统使用单位。

#### 验收方案

本项目验收应包括初步验收、最终验收二个阶段，中标人应在项目验收时应做好项目质量控制、成本控制、进度控制等管理，做好项目过程中各种文档的管理。如：立项报告、招投标文件、合同、会议纪要、验收报告等，在验收阶段提供验收报告。

在项目终验完成时，中标人应提供下列文档：

- 项目开发计划

- 软件需求规格说明书

- 概要设计文档

- 系统详细设计文档

- 培训计划

- 用户培训记录

- 系统部署安装手册

- 测试方案及报告

- 系统试运行报告

- 用户操作手册

- 项目验收报告

#### 技术培训要求

### 培训总则

各项目服务验收前10天内，供应商必须完成采购单位要求的相关培训工作。必须提供满足本章要求的培训服务。

供应商应在进行培训之前向采购单位提交一份详细的培训计划，所提供的培训课程表应随投标文件一起提交。

供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

#### 培训的基本要求

为了项目的顺利实施和今后日常维护工作的正常进行，平台供应商需将向各类用户进行设备、操作系统、应用软件的使用和管理，以及相关技术的培训。

供应商应为采购单位系统管理员培训和用户操作培训，供应商必须列明相应的培训课程。

培训地点：用户指定地点；

培训对象：包括且不限于为领导、工作人员、系统维护管理人员等

培训内容：主要含金椰分应用平台管理、运维推广等相关内容。

培训人次：用户指定。

培训教材：由中标人免费提供，必须准备专用的培训教材（不同于用户手册）；除文字资料外，还应提供多媒体形式（声音、动画、视频）的自学教材，包括对系统安装、维护的整个操作过程的记录。

投标人须在投标时提供详尽的培训方案。

#### 售后服务要求

1、软件质保期从所有软件系统项目竣工验收签字通过之日起计算。软件质保期为二年。软件质保期内的维护服务不收取任何额外费用，对于质保期后的服务，供应商可在投标文件中提出自己的合作建议。

2、供应商必须为本项目硬件设备提供二年工程质保服务和二年上门服务。对于设备及其它产品，在质保期内，如果出现质量问题，将按“三包”原则，免费维修、更换、安装、调试。

3、若本项目采购的设备出现故障影响系统正常运行时，供应商须为本项目提供特殊备件支持服务，提供同等配置的设备替代使用，直至故障得以完全解决为止。

4、供应商应提供完整的售后服务方案，包括售后服务体系、售后服务内容、售后服务方式、售后服务承诺。

5、系统试运行期间供应商应指派专人在现场指导使用人员的操作，现场排除系统试运行过程中出现的任何故障。

6、供应商应设立维护热线，为用户提供7x24的技术咨询服务，接受用户的随时咨询，并应技术人员的要求，随时讲解系统的结构及设计。

7、供应商应提供7x24的故障处理服务，对于电话沟通无法解决的问题，供应商应在接到故障通知2小时内到达现场对故障进行处理。对管理系统一般性故障（一般性故障指管理系统运行过程中出现的不影响管理系统运行或业务流程进行的错误），应在4小时之内给予响应。

8、保修期内一个季度为用户出一次本季度的系统故障统计分析说明，为用户的维护工作提供理由充分的参考依据。

#### 其他特别要求

1、本项目工作人员具有国家相关政策、法律、法规要求的承担该项目任务相应的资格条件以及相关工作经验。项目经理、项目技术负责人及项目其他人员的数量和构成比例需满足项目需求。其中，项目经理及项目技术负责人必须具有中级工程师以上职称（具有PMP、或Prince2、或系统集成项目管理师的证书、或信息系统项目管理师的证书， 3年（含）以上的项目管理经验），具有较高的技术水平和丰富的组织管理经验。

2、投标人必须有可靠的售后服务团队。	提供完善的技术支持：提供7×24小时热线电话技术支持，邮件服务和定期现场巡检服务等多种方式的技术支持。

4、在整个系统试运行期间和免费本地化售后服务期内，对建设单位提出的系统问题、发现的程序错误做出及时响应，并及时解决问题。

5、项目团队要求：在项目实施过程中，制定合理的人员配置计划，满足项目项目管理、需求设计、组织实施、业务培训、运行维护等各个领域配置相关的人力对项目的建设及运行维护提供保障。且项目经理在未征得采购人同意时，不得随意更换。

6、项目进度要求：本项目的实施阶段包括需求确认、项目开发实施、初步验收及系统试运行、系统竣工验收等阶段，必须提供本项目整个工期的建设计划。

7、等级保护测评：项目实施包含完成系统的等级保护测评工作。

8、供应商应承诺已充分了解了本次采购的项目需求，对采购服务内容及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标。

10、供应商必须承诺：专为本项目开发的软件知识产权归采购单位所有。

11、供应商应承诺在项目完成时将项目的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

12、供应商应承诺投标文件中提供的供应商资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购单位有权在供应商成交后对供应商相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

13、若招标内容中的某项任务因未能预测的因素不能启动，采购单位有权取消该任务。

14、安全要求

（1）供应商在项目实施过程中和国家规定的相关产品年限内，因安装施工原因造成的人员伤害和一切损失与采购单位无关，完全由供应商承担。

（2）供应商必须为本项目工作人员购买人身意外保险。

15、本采购文件、投标文件中的承诺与优惠条件，均是合同不可分割的组成部分。

## 其他相关要求

1、投标人必须提供详细的技术支持和服务方案。

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理

# Text boxes

管理员

运维人员

安全人员

流程人员

外域分人员

应用支撑系统

用户、权限、日志、参数等

查询

结果

预警

查询

结果

预警

查询

结果

预警

接口

外域分规则

诚信

名片

统计

总体安全战略

定级备案

定级备案

安全整改

等级测评

监督检查

国家网络安全法律法规体系

组织管理

机制建设

安全规划

通报预警

应急处置

态势感知

技术检测

安全可控

教育培训

安全检测

队伍建设

能力建设

经费保障

网络安全综合防御体系

风险管理体系

安全管理体系

安全技术体系

网络信任体系

安全管理中心

通讯网络

区域边界

计算环境

等级保护对象

网络基础设施、信息系统、大数据、物联网

云平台、工控系统、移动互联网、智能设备等

网络安全战略规划目标

国家网络安全政策法规体系