# 用户需求书

**一、项目概述**

1、项目名称：G223海榆东线K213+844六甲四桥改建工程

 2、项目地点：万宁市

3、建设内容及规模：G223海榆东线K213+844六甲四桥拆除重建工程位于海南省万宁市，本项目新建一跨1×13m 预应力混凝土空心板桥，桥梁全长22.02m,桥宽12m。

4、施工工期：365日历天，缺陷责任期：365日历天。

5、资金来源：政府资金。

6、质量要求：合格。

7、工程验收：验收由采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

8、预算金额：3348818.00元。

9、最高限价：3347520.11元。

**二、其它要求**

1、付款条件：合同签订后，成交供应商向采购人提出请款函，采购人收到请款函后一次性支付给成交供应商合同总额 30％预付款，开工后采购人向成交供应商按实际进度支付进度款，工程进度款支付金额累计不大于合同总额的90%（含预付款、材料款在内）。工程竣工验收移交后，竣工结算经发包人进行初审，并出具初审意见；最终的竣工结算确认由审计部门审核，按政府审计部门的结论办理工程款支付；待出具工程竣工决算审计报告后，且项目资金到位情况下，付至工程结算价的97%，留3%作为质保金。余款待质保期届满后支付，具体条款在合同中双方约定。

2、磋商结束后最终报价的已标价工程量清单由供应商成交后提供。