## 第三章 采购需求

# 1、项目名称

# 海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局有害生物防治以及野生动物疫源疫病防控体系建设（金钟藤防治）项目

# 2、项目建设范围

海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局辖区内，金钟藤防治实施范围具体分布于大凯管理站、南望管理站、南崖管理站和中沙管理站辖区内。

# 3、项目建设目标

根据海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局区域内的金钟藤危害发生情况，对防治区域内的金钟藤进行防治，通过采取人工清除的方法进行除治， 使林地内的金钟藤危害得到有效控制，遏制金钟藤的继续扩散和蔓延，并使受害森林得到恢复，保障林业健康发展，保护生态安全。

# 4、建设内容与规模

对海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局辖区内 2025年金钟藤危害区域进行防治，防治总面积共计 8593 亩，其中：大凯管理站 5011亩、南望管理站 790 亩、南崖管理站 1789 亩和中沙管理站 1003 亩。

# 5、项目实施期限

自签订合同之日起至2025 年 11 月。

# 6、项目建设必要性

金钟藤是多年生大型藤本植物，其凭借强大的攀援能力缠绕并覆盖乔灌 木，迅速占据生态空间，不仅会因自重压垮附主植物，还会遮挡阳光、争夺 养分，导致附主植物生长衰弱甚至死亡；金钟藤是国家林业和草原局公布的 全国林业危险性有害生物 190 种生物之一，也是海南省主要的森林危险性有 害生物之一，是不折不扣的“森林杀手。

由于金钟藤的快速生长，生命力强，难以根除，金钟藤砍断后的地下根 茎也会很快生长出新的植株，具有“多发 ”“重发 ”的特性；金钟藤茎节随 时可以生根并繁殖，快速覆盖生境，都能迅速攀援缠绕或覆盖其他植物，阻 碍其光合作用，影响其正常生长甚至致其死亡，形成单优势群落，致使森林 退化为灌木丛或草丛，严重影响当地林木生长、更新和生物多样性的发展， 造成生态灾害，其带来的直接和间接经济损失难以估算。

因此金钟藤的防治是维护区域生态平衡、保障经济可持续发展和人类生 产生活安全的重要举措，开展金钟藤防治工作十分必要。

- 7.项目区概况

- 7.1 尖峰岭分局概况

7.1.1 地理位置

海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局位于海南岛西南部，北部与东 方市接壤，西部和东部与乐东县相邻。地跨乐东县、东方市二个市县，其地 理经纬度范围为东经 108 °44 ′至 109 °04 ′ ，北纬 18 °35 ′至 18 °52 ′ ； 尖峰岭片区面积 679 平方公里，占公园总面积 15.91%，其中核心保护区 505 平方公里，一般控制区 174 平方公里，森林覆盖率98%。

7.1.2 地形地貌

尖峰岭片区境内群山起伏，地形复杂，有高山峡谷、丘陵和山地盆地， 自然坡度多在 20 ° 以上，分局内最高海拔 1412 米，最低海拔 112 米。主要 山峰有尖峰岭（海拔 1412 米）、东侧峰（海拔 1277 米）、独岭（海拔 1344 米）、黑岭（1329 米）和二峰（1258 米）。尖峰岭片区境内山体大致呈东北-西南走向，主要由长英质花岗岩构成。作业区海拔在 220 米-580 米之间， 是典型的热带低地雨林中的海成阶地地貌。

7.1.3 气候条件

尖峰岭片区属低纬度地区，地处热带北缘，属于典型的热带季风气候， 温和湿润，温差较小，旱雨季明显。年平均气温23℃-25℃；年平均相对湿 度 84%；年平均气压 1013.4 百帕；年平均降水量 1400 毫米-1800 毫米，每年 5 月-10 月为雨季及台风季节。

7.1.4 地质地貌及土壤条件

尖峰岭片区地质系自晚白垩纪燕山运动形成霸王岭-尖峰岭花岗岩穹形山地雏形，经第三纪断裂并伴岩浆活动，形成尖峰岭—牛腊岭岩浆岩山地。 尖峰岭片区的土壤类型比较复杂，随海拔和小气候的变化，其土壤类型也相 应地发生了变化。森林土壤从低到高依次为：热带稀树草原土（热带稀树草 原）、褐色砖红壤（热带半落叶季雨林）、黄红色砖红壤（热带常绿性季雨 林）、砖红壤性黄壤（热带山地雨林）及黄壤（山顶苔鲜矮林）。作业区土 壤类型为砖红壤。

7.1.5 水资源条件

尖峰岭片区是多条河流的发源地，东南向的南巴河，经昌化江汇流入海； 南面的望楼河经长茅水库汇流入海；西南面的佛罗河、陀伦河、白沙溪；西 及西北面的感恩河、南渡江、通天河等，均独流入海。尖峰岭的高山湖泊— 天池是一个蓄水量达 200 万立方米的人工湖。

7.1.6 动植物资源分布状况

尖峰岭分局地跨乐东县、东方市二个市县，面积679 平方公里，占公园 总面积 15.91%，其中核心保护区 505 平方公里，一般控制区 174 平方公里， 森林覆盖率98%。拥有六种不同类型的植被景观：热带半落叶季雨林、热带 常绿季雨林、滨海有刺灌丛、稀树草原、山顶苔藓矮林，是海南岛最完整的 植物景观系统。尖峰岭地区为中国生物多样性高的地区之一，共有野生维管 植物 2286 种，其中国家重点保护植物有粗榧、油丹、坡垒、青皮等 32 种。 被列入国家重点保护植物（第一批）的种类有 32 种隶属于 20 科 27 属，其中 属于 I 级保护的有 3 种，II级保护的有 29 种（共划分为 2 个等级）；被列 入《中国珍稀植物》的有 43 种，隶属于 26 科 39 属，其中 1 级保护的种类有 1 种，2 级保护的 12 种，3 级保护的有 30 种。有脊椎动物 400 种，其中国家一级保护动物有圆鼻巨蜥、穿山甲、大灵猫、小灵猫、海南山鹧鸪、海南孔 雀雉、海南鳽、黄嘴白鹭等 8 种，已鉴定昆虫有 2222 种，其中国家一级保护 的有金斑喙凤蝶。

- 7.2 作业区概况

7.2.1 范围

防治范围为海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局辖区范围内。

7.2.2 调查方法

依据海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局提供的红线图，依据海南 热带雨林国家公园（尖峰岭片区）2024 年林业有害生物年度监测矢量数据（金 钟藤）对金钟藤危害情况进行核实调查。本次核实调查对所有小班进行全面 踏查；首先，基于红线图和监测数据，在 GIS 平台精确锁定各管护站目标核 查小班；随后，规划覆盖目标小班（特别是已记录发生点、周边区域及主要 发生区域）的踏查路线，技术人员携带加载相关数据的移动终端或图件，深 入现场，核实监测记录的位置准确性、发生面积、危害程度（轻、中、重）； 最终，整合现场核验信息更新监测数据，形成经实地核实的金钟藤分布与危 害本底图，为防治设计提供可靠依据。

7.2.3 作业区概况

1、金钟藤防治作业区

依据海南热带雨林国家公园（尖峰岭片区）2024 年林业有害生物年度监 测矢量数据（金钟藤），尖峰岭分局金钟藤发生面积 8923 亩，其中轻度发生 6439 亩，中度发生 1916 亩，重度发生 568 亩；经核对尖峰岭分局往年金钟藤防治数据并经现场核实调查，金钟藤发生面积 8923 亩中 330 亩已于 2023 年完成金钟藤生态修复造林工作，本次金钟藤防治区域不包含该部分，因此 确定本次作业设计金钟藤危害防治总面积为 8593 亩，涉及 256 个小班。

按管护站点统计：大凯管理站 125 个小班 5011亩，南望管理站 33 个小 班 790 亩，南崖管理站 86 个小班 1789 亩以及中沙管理站 12 个小班 1003 亩。 见表 1 所示。

表 1 金钟藤防治小班按管护站面积统计表

单位：个、亩

| 管护站 | 防除面积 | 小班数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大凯管理站 | 5011 | 125 |  |
| 南望管理站 | 790 | 33 |  |
| 南崖管理站 | 1789 | 86 |  |
| 中沙管理站 | 1003 | 12 |  |
| 合计 | 8593 | 256 |  |

按危害程度分：轻度危害 6107 亩，中度危害 1919 亩，重度危害 567 亩。

按国家公园功能分区：核心保护区 7403 亩，其中轻度危害 5563 亩，中 度危害 1440 亩，重度危害 400 亩；一般控制区 1190 亩，其中轻度危害 544 亩，中度危害 479 亩，重度危害 167 亩。具体详见下表2。金钟藤防治小班 明细详见表 3 所示。

表 2 金钟藤防治小班按国家公园功能区分类面积统计表

单位：亩

| 管护站 | 核心保护区 |  |  |  | 一般控制区 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轻 | 中 | 重 | 小计 | 轻 | 中 | 重 | 小计 | 轻 | 中 | 重 | 合计 |
| 大凯管理站 | 3177 | 1001 | 302 | 4480 | 204 | 257 | 70 | 531 | 3381 | 1258 | 372 | 5011 |
| 南望管理站 | 388 | 157 | 52 | 597 | 62 | 98 | 33 | 193 | 450 | 255 | 85 | 790 |
| 南崖管理站 | 1149 | 165 | 20 | 1334 | 267 | 124 | 64 | 455 | 1416 | 289 | 84 | 1789 |
| 中沙管理站 | 849 | 117 | 26 | 992 | 11 | 0 | 0 | 11 | 860 | 117 | 26 | 1003 |
| 合计 | 5563 | 1440 | 400 | 7403 | 544 | 479 | 167 | 1190 | 6107 | 1919 | 567 | 8593 |

表 3 金钟藤防治小班明细表

单位：亩

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJ2 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271105 | 2070346 | 金钟藤 | 轻 | 3 | 一般控制区 |
| 2 | JJ13 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271340 | 2069174 | 金钟藤 | 轻 | 9 | 一般控制区 |
| 3 | JJ24 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 273625 | 2068467 | 金钟藤 | 轻 | 28 | 核心保护区 |
| 4 | JJ97 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 2 小班 | 272574 | 2072577 | 金钟藤 | 轻 | 184 | 核心保护区 |
| 5 | JJ107 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270939 | 2072142 | 金钟藤 | 中 | 1 | 一般控制区 |
| 6 | JJ118 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270167 | 2072331 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 核心保护区 |
| 7 | JJ129 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 272245 | 2070338 | 金钟藤 | 中 | 78 | 一般控制区 |
| 8 | JJ141 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 16 小班 | 264936 | 2073479 | 金钟藤 | 轻 | 84 | 核心保护区 |
| 9 | JJ151 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 14 小班 | 266652 | 2073498 | 金钟藤 | 中 | 30 | 核心保护区 |
| 10 | JJ171 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 18 小班 | 268009 | 2072459 | 金钟藤 | 中 | 70 | 核心保护区 |
| 11 | JJ181 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 12 小班 | 273055 | 2066277 | 金钟藤 | 轻 | 13 | 核心保护区 |
| 12 | JJ191 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 14 小班 | 274203 | 2064328 | 金钟藤 | 重 | 70 | 核心保护区 |
| 13 | JJ201 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 274005 | 2061040 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 核心保护区 |
| 14 | JJ3 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 270947 | 2069860 | 金钟藤 | 重 | 7 | 一般控制区 |
| 15 | JJ14 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 2 小班 | 270780 | 2069409 | 金钟藤 | 中 | 12 | 一般控制区 |
| 16 | JJ25 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 273659 | 2068618 | 金钟藤 | 轻 | 27 | 核心保护区 |
| 17 | JJ98 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 2 小班 | 272015 | 2072005 | 金钟藤 | 中 | 9 | 一般控制区 |
| 18 | JJ108 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270343 | 2071942 | 金钟藤 | 重 | 11 | 一般控制区 |
| 19 | JJ119 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 269799 | 2072272 | 金钟藤 | 中 | 11 | 核心保护区 |
| 20 | JJ131 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 272705 | 2069805 | 金钟藤 | 中 | 5 | 一般控制区 |
| 21 | JJ142 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 16 小班 | 264096 | 2073960 | 金钟藤 | 轻 | 107 | 核心保护区 |
| 22 | JJ4 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271069 | 2069881 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 23 | JJ152 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 18 小班 | 267212 | 2072763 | 金钟藤 | 轻 | 343 | 核心保护区 |
| 24 | JJ15 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 2 小班 | 270510 | 2069358 | 金钟藤 | 重 | 38 | 一般控制区 |
| 25 | JJ26 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 273781 | 2068763 | 金钟藤 | 轻 | 10 | 核心保护区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | JJ172 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 18 小班 | 268367 | 2072524 | 金钟藤 | 中 | 59 | 核心保护区 |
| 27 | JJ182 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 13 小班 | 273101 | 2065855 | 金钟藤 | 重 | 15 | 核心保护区 |
| 28 | JJ192 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 14 小班 | 274073 | 2064785 | 金钟藤 | 轻 | 178 | 核心保护区 |
| 29 | JJ202 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273391 | 2060920 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 核心保护区 |
| 30 | JJ99 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 3 小班 | 272172 | 2071719 | 金钟藤 | 中 | 38 | 一般控制区 |
| 31 | JJ109 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270104 | 2071687 | 金钟藤 | 轻 | 17 | 一般控制区 |
| 32 | JJ120 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 269409 | 2072267 | 金钟藤 | 轻 | 29 | 核心保护区 |
| 33 | JJ6 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271557 | 2069498 | 金钟藤 | 轻 | 4 | 一般控制区 |
| 34 | JJ132 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 272872 | 2069571 | 金钟藤 | 重 | 13 | 一般控制区 |
| 35 | JJ16 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 2 小班 | 270257 | 2068344 | 金钟藤 | 轻 | 284 | 核心保护区 |
| 36 | JJ143 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 266170 | 2073351 | 金钟藤 | 中 | 82 | 核心保护区 |
| 37 | JJ27 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 273598 | 2068902 | 金钟藤 | 轻 | 24 | 核心保护区 |
| 38 | JJ153 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 14 小班 | 267258 | 2073441 | 金钟藤 | 轻 | 121 | 核心保护区 |
| 39 | JJ173 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 3 小班 | 268721 | 2071990 | 金钟藤 | 中 | 55 | 核心保护区 |
| 40 | JJ183 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 13 小班 | 273393 | 2065885 | 金钟藤 | 重 | 13 | 核心保护区 |
| 41 | JJ193 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 14 小班 | 273423 | 2065556 | 金钟藤 | 中 | 16 | 核心保护区 |
| 42 | JJ203 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273936 | 2060899 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 核心保护区 |
| 43 | JJ100 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 2 小班 | 271606 | 2071850 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 一般控制区 |
| 44 | JJ110 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 269948 | 2071655 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 45 | JJ122 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 8 小班 | 270273 | 2071033 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |
| 46 | JJ134 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 272742 | 2069346 | 金钟藤 | 中 | 7 | 一般控制区 |
| 47 | JJ144 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265783 | 2073138 | 金钟藤 | 轻 | 116 | 核心保护区 |
| 48 | JJ154 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 15 小班 | 267849 | 2073083 | 金钟藤 | 中 | 99 | 核心保护区 |
| 49 | JJ174 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 3 小班 | 268330 | 2071931 | 金钟藤 | 重 | 48 | 核心保护区 |
| 50 | JJ184 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 15 小班 | 272756 | 2064331 | 金钟藤 | 中 | 15 | 核心保护区 |
| 51 | JJ194 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 18 小班 | 272751 | 2060998 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 52 | JJ204 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273970 | 2060864 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 核心保护区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | JJ7 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 5 小班 | 272671 | 2067587 | 金钟藤 | 中 | 54 | 核心保护区 |
| 54 | JJ17 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 2 小班 | 270069 | 2067839 | 金钟藤 | 中 | 65 | 核心保护区 |
| 55 | JJ29 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 273817 | 2069343 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |
| 56 | JJ101 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 2 小班 | 271445 | 2071623 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 57 | JJ111 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 3 小班 | 271850 | 2071255 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 核心保护区 |
| 58 | JJ123 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 8 小班 | 270139 | 2070363 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 59 | JJ155 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 15 小班 | 268342 | 2073769 | 金钟藤 | 轻 | 480 | 核心保护区 |
| 60 | JJ175 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 13 小班 | 272032 | 2064911 | 金钟藤 | 中 | 6 | 核心保护区 |
| 61 | JJ8 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 5 小班 | 272682 | 2067367 | 金钟藤 | 中 | 63 | 核心保护区 |
| 62 | JJ185 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 14 小班 | 273284 | 2064228 | 金钟藤 | 中 | 17 | 核心保护区 |
| 63 | JJ18 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 273387 | 2069937 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |
| 64 | JJ195 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 272758 | 2060901 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 65 | JJ30 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 273742 | 2069704 | 金钟藤 | 轻 | 19 | 一般控制区 |
| 66 | JJ205 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 274087 | 2060846 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 核心保护区 |
| 67 | JJ102 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 271118 | 2072436 | 金钟藤 | 重 | 8 | 核心保护区 |
| 68 | JJ112 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271463 | 2070468 | 金钟藤 | 中 | 20 | 一般控制区 |
| 69 | JJ124 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 269664 | 2070962 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 70 | JJ136 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265119 | 2074355 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 核心保护区 |
| 71 | JJ146 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 14 小班 | 266427 | 2074030 | 金钟藤 | 轻 | 489 | 核心保护区 |
| 72 | JJ166 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 3 小班 | 268828 | 2071559 | 金钟藤 | 中 | 26 | 核心保护区 |
| 73 | JJ176 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 12 小班 | 272054 | 2065237 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 核心保护区 |
| 74 | JJ9 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 5 小班 | 272000 | 2067850 | 金钟藤 | 中 | 13 | 一般控制区 |
| 75 | JJ186 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 15 小班 | 273524 | 2063973 | 金钟藤 | 重 | 40 | 核心保护区 |
| 76 | JJ19 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 1 小班 | 273537 | 2069395 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 一般控制区 |
| 77 | JJ196 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273852 | 2060507 | 金钟藤 | 中 | 31 | 核心保护区 |
| 78 | JJ206 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 274082 | 2060865 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 核心保护区 |
| 79 | JJ103 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 271089 | 2072278 | 金钟藤 | 中 | 3 | 一般控制区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | JJ113 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271784 | 2070516 | 金钟藤 | 中 | 16 | 一般控制区 |
| 81 | JJ125 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 2 小班 | 270348 | 2069269 | 金钟藤 | 中 | 28 | 一般控制区 |
| 82 | JJ137 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 14 小班 | 265247 | 2074372 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 83 | JJ167 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 3 小班 | 267258 | 2071954 | 金钟藤 | 中 | 58 | 核心保护区 |
| 84 | JJ177 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 13 小班 | 272661 | 2065157 | 金钟藤 | 中 | 39 | 核心保护区 |
| 85 | JJ187 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 15 小班 | 273628 | 2063530 | 金钟藤 | 轻 | 209 | 核心保护区 |
| 86 | JJ197 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273817 | 2060714 | 金钟藤 | 轻 | 24 | 核心保护区 |
| 87 | JJ10 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 6 小班 | 271556 | 2067598 | 金钟藤 | 中 | 9 | 一般控制区 |
| 88 | JJ20 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 273655 | 2069368 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 89 | JJ104 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270960 | 2072180 | 金钟藤 | 重 | 1 | 一般控制区 |
| 90 | JJ114 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 271820 | 2070643 | 金钟藤 | 中 | 12 | 一般控制区 |
| 91 | JJ126 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 10 小班 | 270852 | 2069712 | 金钟藤 | 轻 | 12 | 一般控制区 |
| 92 | JJ138 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 16 小班 | 264929 | 2074417 | 金钟藤 | 轻 | 117 | 核心保护区 |
| 93 | JJ148 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 18 小班 | 266449 | 2072963 | 金钟藤 | 中 | 48 | 核心保护区 |
| 94 | JJ11 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 4 小班 | 272299 | 2068064 | 金钟藤 | 轻 | 32 | 一般控制区 |
| 95 | JJ168 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 1 组 2 小班 | 266954 | 2072378 | 金钟藤 | 重 | 42 | 核心保护区 |
| 96 | JJ22 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 273757 | 2069290 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 97 | JJ178 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 13 小班 | 272522 | 2064775 | 金钟藤 | 中 | 33 | 核心保护区 |
| 98 | JJ188 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 15 小班 | 273172 | 2063309 | 金钟藤 | 轻 | 16 | 核心保护区 |
| 99 | JJ198 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273566 | 2060334 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 核心保护区 |
| 100 | JJ105 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270790 | 2072403 | 金钟藤 | 中 | 6 | 一般控制区 |
| 101 | JJ116 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270409 | 2071683 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 102 | JJ127 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 272356 | 2070108 | 金钟藤 | 轻 | 16 | 一般控制区 |
| 103 | JJ139 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 16 小班 | 264467 | 2074080 | 金钟藤 | 轻 | 48 | 核心保护区 |
| 104 | JJ149 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 18 小班 | 266650 | 2073254 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 核心保护区 |
| 105 | JJ169 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 1 组 2 小班 | 266562 | 2072438 | 金钟藤 | 中 | 21 | 核心保护区 |
| 106 | JJ12 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 4 小班 | 271908 | 2068958 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | JJ179 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 12 小班 | 272535 | 2065564 | 金钟藤 | 中 | 21 | 核心保护区 |
| 108 | JJ23 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 273759 | 2069402 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 109 | JJ189 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 15 小班 | 272874 | 2063367 | 金钟藤 | 中 | 11 | 核心保护区 |
| 110 | JJ199 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273210 | 2060928 | 金钟藤 | 轻 | 10 | 核心保护区 |
| 111 | JJ96 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270276 | 2071585 | 金钟藤 | 轻 | 3 | 一般控制区 |
| 112 | JJ106 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270544 | 2072560 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 核心保护区 |
| 113 | JJ117 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 5 小班 | 270341 | 2071807 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 114 | JJ128 | 大凯管理站 | 大凯管理站大凯 组 9 小班 | 272337 | 2070638 | 金钟藤 | 轻 | 26 | 一般控制区 |
| 115 | JJ140 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 16 小班 | 264754 | 2073698 | 金钟藤 | 中 | 62 | 核心保护区 |
| 116 | JJ150 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 14 小班 | 266949 | 2073374 | 金钟藤 | 重 | 38 | 核心保护区 |
| 117 | JJ170 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 18 小班 | 268627 | 2072782 | 金钟藤 | 轻 | 104 | 核心保护区 |
| 118 | JJ180 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 1 组 12 小班 | 272612 | 2066112 | 金钟藤 | 重 | 28 | 核心保护区 |
| 119 | JJ190 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 15 小班 | 272876 | 2063632 | 金钟藤 | 中 | 8 | 核心保护区 |
| 120 | JJ200 | 大凯管理站 | 大凯管理站沙模 2 组 19 小班 | 273726 | 2060847 | 金钟藤 | 轻 | 4 | 核心保护区 |
| 121 | JJ145 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265362 | 2073386 | 金钟藤 | 轻 | 42 | 核心保护区 |
| 122 | JJ145 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265362 | 2073386 | 金钟藤 | 轻 | 15 | 核心保护区 |
| 123 | JJ144 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265783 | 2073138 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 核心保护区 |
| 124 | JJ144 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265783 | 2073138 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 核心保护区 |
| 125 | JJ144 | 大凯管理站 | 大凯管理站黑眉 2 组 17 小班 | 265783 | 2073138 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 核心保护区 |
| 126 | JJ67 | 南望管理站 | 南望管理站南望 组 2 小班 | 284356 | 2065034 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 一般控制区 |
| 127 | JJ77 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组5 小班 | 285263 | 2064278 | 金钟藤 | 重 | 19 | 一般控制区 |
| 128 | JJ251 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292792 | 2068218 | 金钟藤 | 中 | 14 | 一般控制区 |
| 129 | JJ261 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组8 小班 | 287489 | 2061845 | 金钟藤 | 轻 | 33 | 核心保护区 |
| 130 | JJ68 | 南望管理站 | 南望管理站南望 组 2 小班 | 284309 | 2065270 | 金钟藤 | 轻 | 12 | 核心保护区 |
| 131 | JJ78 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组5 小班 | 285742 | 2064190 | 金钟藤 | 中 | 7 | 一般控制区 |
| 132 | JJ69 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 284958 | 2065132 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 一般控制区 |
| 133 | JJ79 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 285824 | 2064390 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 一般控制区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | JJ252 | 南望管理站 | 南望管理站抱伦 组 1 小班 | 292426 | 2068175 | 金钟藤 | 轻 | 17 | 核心保护区 |
| 135 | JJ262 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组8 小班 | 288016 | 2062363 | 金钟藤 | 轻 | 306 | 核心保护区 |
| 136 | JJ70 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 285058 | 2065258 | 金钟藤 | 中 | 9 | 一般控制区 |
| 137 | JJ80 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 285820 | 2064613 | 金钟藤 | 轻 | 16 | 一般控制区 |
| 138 | JJ253 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292405 | 2068602 | 金钟藤 | 中 | 20 | 核心保护区 |
| 139 | JJ254 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292261 | 2069144 | 金钟藤 | 中 | 55 | 核心保护区 |
| 140 | JJ71 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 284831 | 2065134 | 金钟藤 | 中 | 26 | 一般控制区 |
| 141 | JJ81 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组5 小班 | 285638 | 2063878 | 金钟藤 | 轻 | 7 | 一般控制区 |
| 142 | JJ72 | 南望管理站 | 南望管理站南望 组 2 小班 | 284609 | 2065066 | 金钟藤 | 中 | 8 | 一般控制区 |
| 143 | JJ82 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组5 小班 | 285156 | 2064004 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 核心保护区 |
| 144 | JJ255 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292294 | 2069737 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 核心保护区 |
| 145 | JJ73 | 南望管理站 | 南望管理站南望 组 2 小班 | 284581 | 2064678 | 金钟藤 | 中 | 7 | 一般控制区 |
| 146 | JJ256 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组8 小班 | 287027 | 2061845 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 147 | JJ247 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292988 | 2068586 | 金钟藤 | 中 | 19 | 一般控制区 |
| 148 | JJ257 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组3 小班 | 287299 | 2062557 | 金钟藤 | 中 | 22 | 核心保护区 |
| 149 | JJ74 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 284871 | 2064754 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 150 | JJ75 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 284941 | 2064573 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 151 | JJ248 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292787 | 2068653 | 金钟藤 | 轻 | 10 | 一般控制区 |
| 152 | JJ258 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组8 小班 | 287436 | 2062318 | 金钟藤 | 中 | 8 | 一般控制区 |
| 153 | JJ66 | 南望管理站 | 南望管理站南望 组 2 小班 | 284277 | 2064951 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |
| 154 | JJ76 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组 1 小班 | 285129 | 2064599 | 金钟藤 | 重 | 14 | 一般控制区 |
| 155 | JJ249 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292701 | 2068381 | 金钟藤 | 中 | 31 | 核心保护区 |
| 156 | JJ259 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组8 小班 | 287644 | 2062288 | 金钟藤 | 中 | 18 | 核心保护区 |
| 157 | JJ250 | 南望管理站 | 南望管理站草坡 组 9 小班 | 292489 | 2068305 | 金钟藤 | 中 | 11 | 核心保护区 |
| 158 | JJ260 | 南望管理站 | 南望管理站三门 头组8 小班 | 287704 | 2062535 | 金钟藤 | 重 | 52 | 核心保护区 |
| 159 | JJ37 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 275241 | 2065165 | 金钟藤 | 重 | 4 | 核心保护区 |
| 160 | JJ47 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 278501 | 2062840 | 金钟藤 | 轻 | 11 | 一般控制区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | JJ57 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279302 | 2064663 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 一般控制区 |
| 162 | JJ87 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 279029 | 2065047 | 金钟藤 | 中 | 46 | 核心保护区 |
| 163 | JJ211 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 6 小班 | 275157 | 2060961 | 金钟藤 | 中 | 20 | 核心保护区 |
| 164 | JJ221 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277221 | 2060663 | 金钟藤 | 轻 | 4 | 一般控制区 |
| 165 | JJ231 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276066 | 2060699 | 金钟藤 | 轻 | 4 | 一般控制区 |
| 166 | JJ241 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276232 | 2060404 | 金钟藤 | 中 | 4 | 一般控制区 |
| 167 | JJ38 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 274743 | 2064922 | 金钟藤 | 轻 | 81 | 核心保护区 |
| 168 | JJ48 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 278852 | 2063028 | 金钟藤 | 轻 | 117 | 核心保护区 |
| 169 | JJ58 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279404 | 2064513 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 170 | JJ88 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278474 | 2065515 | 金钟藤 | 轻 | 83 | 核心保护区 |
| 171 | JJ39 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 275256 | 2064828 | 金钟藤 | 轻 | 20 | 核心保护区 |
| 172 | JJ49 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 279126 | 2063212 | 金钟藤 | 轻 | 175 | 核心保护区 |
| 173 | JJ59 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279293 | 2064762 | 金钟藤 | 轻 | 4 | 一般控制区 |
| 174 | JJ212 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274528 | 2060303 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 175 | JJ222 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277272 | 2060459 | 金钟藤 | 中 | 11 | 一般控制区 |
| 176 | JJ232 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 6 小班 | 276216 | 2061183 | 金钟藤 | 中 | 3 | 一般控制区 |
| 177 | JJ242 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 275757 | 2059539 | 金钟藤 | 轻 | 25 | 一般控制区 |
| 178 | JJ89 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279457 | 2065671 | 金钟藤 | 轻 | 136 | 核心保护区 |
| 179 | JJ40 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 274932 | 2064595 | 金钟藤 | 轻 | 35 | 核心保护区 |
| 180 | JJ50 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 278628 | 2063404 | 金钟藤 | 轻 | 31 | 核心保护区 |
| 181 | JJ60 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279561 | 2064721 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 核心保护区 |
| 182 | JJ90 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279430 | 2066121 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 核心保护区 |
| 183 | JJ213 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274391 | 2060483 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 核心保护区 |
| 184 | JJ223 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276772 | 2060011 | 金钟藤 | 重 | 15 | 一般控制区 |
| 185 | JJ233 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277904 | 2060260 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 一般控制区 |
| 186 | JJ243 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 275984 | 2059612 | 金钟藤 | 重 | 49 | 一般控制区 |
| 187 | JJ214 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274189 | 2059877 | 金钟藤 | 轻 | 62 | 核心保护区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | JJ224 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276662 | 2060032 | 金钟藤 | 轻 | 12 | 一般控制区 |
| 189 | JJ234 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277636 | 2060321 | 金钟藤 | 轻 | 6 | 一般控制区 |
| 190 | JJ41 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 275361 | 2064346 | 金钟藤 | 轻 | 64 | 核心保护区 |
| 191 | JJ244 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 275628 | 2059768 | 金钟藤 | 轻 | 9 | 一般控制区 |
| 192 | JJ51 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278423 | 2064103 | 金钟藤 | 轻 | 20 | 核心保护区 |
| 193 | JJ61 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 279561 | 2064045 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 一般控制区 |
| 194 | JJ91 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 3 小班 | 278671 | 2065979 | 金钟藤 | 轻 | 13 | 一般控制区 |
| 195 | JJ42 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 5 小班 | 277755 | 2063545 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 196 | JJ215 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274411 | 2059887 | 金钟藤 | 中 | 12 | 一般控制区 |
| 197 | JJ52 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278598 | 2063756 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 198 | JJ225 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276540 | 2060136 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 一般控制区 |
| 199 | JJ62 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 278938 | 2063624 | 金钟藤 | 中 | 32 | 核心保护区 |
| 200 | JJ235 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 6 小班 | 277000 | 2061125 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 201 | JJ245 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276306 | 2060185 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |
| 202 | JJ92 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 3 小班 | 278955 | 2065380 | 金钟藤 | 中 | 9 | 核心保护区 |
| 203 | JJ33 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 274358 | 2067392 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 204 | JJ43 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278023 | 2063713 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 205 | JJ216 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274392 | 2059667 | 金钟藤 | 中 | 10 | 一般控制区 |
| 206 | JJ53 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278894 | 2063748 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 207 | JJ226 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276495 | 2060348 | 金钟藤 | 中 | 9 | 一般控制区 |
| 208 | JJ63 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 279989 | 2063820 | 金钟藤 | 轻 | 81 | 核心保护区 |
| 209 | JJ236 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276483 | 2060831 | 金钟藤 | 轻 | 3 | 一般控制区 |
| 210 | JJ246 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 5 小班 | 277623 | 2060716 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 211 | JJ83 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278816 | 2064585 | 金钟藤 | 中 | 24 | 核心保护区 |
| 212 | JJ93 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 3 小班 | 278990 | 2065615 | 金钟藤 | 轻 | 18 | 一般控制区 |
| 213 | JJ207 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274640 | 2060433 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 214 | JJ217 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 273796 | 2059385 | 金钟藤 | 中 | 34 | 核心保护区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | JJ227 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276829 | 2060418 | 金钟藤 | 中 | 25 | 一般控制区 |
| 216 | JJ237 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276552 | 2060699 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 217 | JJ34 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 5 小班 | 275403 | 2065692 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 218 | JJ44 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 2 小班 | 278297 | 2063399 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 219 | JJ54 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 279436 | 2064206 | 金钟藤 | 中 | 2 | 一般控制区 |
| 220 | JJ64 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 279953 | 2063598 | 金钟藤 | 轻 | 37 | 核心保护区 |
| 221 | JJ84 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278405 | 2064303 | 金钟藤 | 轻 | 22 | 核心保护区 |
| 222 | JJ94 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 3 小班 | 278830 | 2065781 | 金钟藤 | 中 | 20 | 一般控制区 |
| 223 | JJ35 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 5 小班 | 275716 | 2065480 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 一般控制区 |
| 224 | JJ45 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 278427 | 2063499 | 金钟藤 | 轻 | 8 | 一般控制区 |
| 225 | JJ55 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279505 | 2064487 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 226 | JJ208 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274511 | 2060517 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 227 | JJ65 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 279462 | 2063429 | 金钟藤 | 轻 | 39 | 核心保护区 |
| 228 | JJ218 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277445 | 2060657 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 229 | JJ228 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276902 | 2060756 | 金钟藤 | 轻 | 9 | 一般控制区 |
| 230 | JJ85 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 278777 | 2064904 | 金钟藤 | 轻 | 29 | 一般控制区 |
| 231 | JJ238 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 2 组 9 小班 | 276712 | 2059312 | 金钟藤 | 中 | 23 | 一般控制区 |
| 232 | JJ95 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 3 小班 | 279047 | 2066163 | 金钟藤 | 轻 | 39 | 核心保护区 |
| 233 | JJ36 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 275271 | 2065062 | 金钟藤 | 重 | 16 | 核心保护区 |
| 234 | JJ46 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 8 小班 | 278420 | 2063314 | 金钟藤 | 轻 | 4 | 核心保护区 |
| 235 | JJ209 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 7 小班 | 274642 | 2060594 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 核心保护区 |
| 236 | JJ56 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 6 小班 | 279365 | 2064400 | 金钟藤 | 轻 | 1 | 一般控制区 |
| 237 | JJ219 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277294 | 2060632 | 金钟藤 | 中 | 4 | 一般控制区 |
| 238 | JJ229 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277117 | 2060831 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 239 | JJ239 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 2 组 9 小班 | 276605 | 2058945 | 金钟藤 | 轻 | 28 | 一般控制区 |
| 240 | JJ86 | 南崖管理站 | 南崖管理站南崖 2 组 4 小班 | 279575 | 2065031 | 金钟藤 | 轻 | 61 | 核心保护区 |
| 241 | JJ210 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 6 小班 | 274712 | 2060742 | 金钟藤 | 轻 | 14 | 核心保护区 |

| 序号 | 小班号 | 单位 | 地点 | 大地 2000 坐标（X） | 大地 2000 坐标系（Y） | 防治 物种 | 危害 程度 | 防治 面积 | 国家公园 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | JJ220 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 277375 | 2060669 | 金钟藤 | 轻 | 2 | 一般控制区 |
| 243 | JJ230 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 1 组 8 小班 | 276768 | 2060893 | 金钟藤 | 中 | 1 | 一般控制区 |
| 244 | JJ240 | 南崖管理站 | 南崖管理站文且 2 组 9 小班 | 276560 | 2059279 | 金钟藤 | 轻 | 5 | 一般控制区 |
| 245 | JJ161 | 中沙管理站 | 中沙管理站出水 岭组 10 小班 | 268358 | 2075918 | 金钟藤 | 中 | 21 | 核心保护区 |
| 246 | JJ162 | 中沙管理站 | 中沙管理站中沙 组 12 小班 | 269535 | 2077845 | 金钟藤 | 中 | 42 | 核心保护区 |
| 247 | JJ163 | 中沙管理站 | 中沙管理站中沙 组 12 小班 | 269739 | 2077744 | 金钟藤 | 中 | 15 | 核心保护区 |
| 248 | JJ164 | 中沙管理站 | 中沙管理站三分 区组 10 小班 | 270112 | 2078023 | 金钟藤 | 中 | 26 | 核心保护区 |
| 249 | JJ135 | 中沙管理站 | 中沙管理站中沙 组 8 小班 | 265091 | 2076309 | 金钟藤 | 轻 | 11 | 一般控制区 |
| 250 | JJ165 | 中沙管理站 | 中沙管理站中沙 组 1 小班 | 267876 | 2084458 | 金钟藤 | 轻 | 10 | 核心保护区 |
| 251 | JJ156 | 中沙管理站 | 中沙管理站出水 岭组 10 小班 | 266637 | 2075948 | 金钟藤 | 重 | 26 | 核心保护区 |
| 252 | JJ147 | 中沙管理站 | 中沙管理站中沙 组 12 小班 | 266419 | 2074507 | 金钟藤 | 轻 | 83 | 核心保护区 |
| 253 | JJ157 | 中沙管理站 | 中沙管理站出水 岭组 10 小班 | 266931 | 2076126 | 金钟藤 | 中 | 13 | 核心保护区 |
| 254 | JJ158 | 中沙管理站 | 中沙管理站出水 岭组 10 小班 | 267247 | 2075708 | 金钟藤 | 轻 | 255 | 核心保护区 |
| 255 | JJ159 | 中沙管理站 | 中沙管理站出水 岭组9 小班 | 266998 | 2075325 | 金钟藤 | 轻 | 182 | 核心保护区 |
| 256 | JJ160 | 中沙管理站 | 中沙管理站出水 岭组 10 小班 | 267952 | 2075063 | 金钟藤 | 轻 | 319 | 核心保护区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8593 |  |

- 8.生物学特性与危害特征

- 8.1 金钟藤生物学特性与危害特征

（1）生物学特性

金钟藤是一种大型缠绕草本或亚灌木，茎圆柱形，浅绿色，嫩枝稍中空， 折断有白色乳汁，老茎木质化且粗可达 25cm 。叶片纸质，近圆形或阔卵形， 长 6-18cm ，宽 5-18cm（营养枝上的叶更大），顶端渐尖或骤尖，基部心形至 近截平，侧脉 7-10 对，叶柄长 4-12（-18）cm 。花序腋生，为多花的伞房状聚 伞花序，花黄色，宽漏斗状或钟状，长 18-22mm ，单花期仅 1 天，开放受光照 影响显著，通常阳光照射 30 分钟后开放，1 小时内完全展开，夜间闭合，散粉 后凋谢。果实为圆锥状球形蒴果，长 7-10mm ，种子黑色，三棱状宽卵形，沿 棱密生褐色短毛。

金钟藤喜光好湿，常见于沟谷、溪边等湿润环境，生长迅速， 日均伸长 0.5-0.8cm ，最快可达 1cm/d ，5-9 月为生长旺季。其茎节可生不定根，攀援或 匍匐扩展，繁殖力极强，易形成密集覆盖。花期集中在 4-6 月和 11 月至翌年春 季，具双峰开花特性，花后结籽扩散，兼具营养繁殖能力，因而在适宜生境中 可能成为危害性较强的植物。

（2）危害特征

金钟藤种子可借风力进行较远距离的传播，也可通过水流和动物羽毛的携 带等近距离的传播，还可通过交通运输等携带等人为活动人为传播。因其具有 超强的繁殖能力和攀援习性，不但可产生大量的有性繁殖体种子进行传播，同 时也具有很强的无性繁殖能力，当其种子在新侵入点萌发成长，则以藤茎快速 生长和不断萌发新枝蔓延扩散成庞大的群体。

金钟藤生长迅速且多分枝，不仅与其它林木争夺养分和水分，造成林木生 长量的减少，更重要的是攀援及覆盖在其他植物上，抢占生存空间，使被覆盖 的植物失去光合作用，最终枯萎死亡，结果连片的林地被侵占，而且还严重影 响生物多样性的形成和发展，对森林生态环境破坏严重。金钟藤无论在林缘、 林中均可造成危害，特别是山窝、山谷危害更严重。在金钟藤危害时间较短的 区域，只是攀援树干、覆盖树冠或其它植物，自身的枯死物较少。随着侵入时 间的推移，覆盖层不断加厚，被盖植物逐渐枯萎。发生时间较长的区域，中心 区连片密布只有金钟藤一种植物，周围都是被金钟藤覆盖的枯死或濒死植物。 有些高 12m 以上的林木均受其害，自然扩散迹象十分明显。金钟藤连片危害面 积大小与危害时间有关，一般危害时间愈长连片危害面积愈大，在林间可见少 则 0.3hm2 、多则 6-8hm2 的地块被覆盖。

受金钟藤危害的植物很多，其危害几乎没有选择性，所到之处均被其完全 覆盖，但其对宿根性或具地下茎的植物，如芭蕉类、桫椤、金毛狗等的危害较 轻，由于这些植物可从地下或地表发出新枝或新叶，保持一定的光合作用能力， 从而能抵抗金钟藤的危害。

- 8.2 金钟藤防治措施

由于金钟藤根系分布于土壤深层，难以根除，生命力强，切断后每节落地 仍能生根生长，而砍断后的地下根茎也会很快生长出新的植株。根据金钟藤发 生和危害的特点，防治主要采取人工清除的方法进行除治。

1 、人工清除

防治工作开展时，在项目区防治作业小班内找寻金钟藤植株，于离地 2 厘 米处砍除，将砍除的藤曼离地悬挂于枝桠上；对砍断缺口基部直径达 2 厘米以上的，立即在其断口处涂抹煤油等，让其烂根死亡，施工时必须注意，涂抹时 不能让煤油洒落在林地内造成环境污染。

防治后要进行间隔 7—10 天持续监测，如发现没有杀灭的金钟藤，再根据 实际情况反复人工砍除和在其断口处涂抹煤油等，达到防治的目的,有必要时每 隔 7-10 天进行复查。

对于无法悬挂于枝条上时，对金钟藤植株砍两处，一处为 5 厘米处，一处 为 1-1.5 米处，将截得的藤条搬至树木密集的地方离地悬挂。在防治过程中必 须保证尽可能短的砍除植株，保证砍除的藤条离地悬挂，待其风干死亡。

2 、补防

防治后要进行间隔 7—10 天持续监测对不合格的防治区域应进行补防，直 至合格。对虽已达到合格防治指标，但存活的金钟藤仍可能造成危害的防治区 域也应进行补防，直至完全杀死金钟藤。

- 9、项目实施进度安排

（1）2025 年 6 月—2025 年 8 月：完成项目作业设计编制、设计方案的评 审和项目的招投标等相关工作；

（2）2025 年 9 月—2025 年 11 月：完成金钟藤 8593 亩的防治项目的具体 实施工作；

（3）2025 年 12 月：完成项目验收和相关材料的归档和报备等。

- 10、施工安全

为确保项目顺利安全进行，项目实施单位负责做好项目实施过程中的安全 保障措施，对所有作业人员必须经过专业技能培训，包括防治对象、防治时间、 防治区域、防治技术措施、安全施工等内容，并告知作业人员在项目实施过程中的安全注意事项，避免造成安全事故和不必要的损失和纠纷。

施工人员技术培训：施工前对施工人员进行技术和操作规程培训，要求施 工人员必须掌握涂抹技术，能够识别敏感植物。

施工安全培训：施工流程需严格按作业设计进行，做到安全施工，安全使 用工具和煤油，保护好森林资源。由于施工地点地势多样，存在危险性动植物， 要求员工遵守安全生产规程，加强自我保护。注意不得对有害生物天敌、水、 空气、农作物等自然资源和生态环境造成新的污染。

使用机械设备、工具和煤油时，对施工人员提前培训，按照操作规程，注 意安全使用、做好防火保护措施。

责任心培训：应加强施工人员责任心培训，使其树立环境保护意识，保护 水源，减少损失；防治工程实施过程中，应注重安全环保、经济适用，所需材 料选择应就地取材。

严禁野外用火：作业人员不得在林区内吸烟和使用明火，严防森林火灾； 在作业区内禁止烟火，防治燃烧枯萎的枯枝败叶引发火灾

做好防护措施，尽力避免破坏防治作业区域周边的公共和私人财产。实 施过程中使用的机械设备需证件齐全、质量合格，操作人员持证上岗。

- 11、防治效果验收评价和方法

最终验收对金钟藤防治小班采取抽样检查，按总量 10%的比例进行抽查。

检查时间：鉴于本次防治工作实际情况，建议检查时间在防治后30 天后 进行。

检查方法：用步行测量取样法检查防治效果，即以每步行 20 步作为一个 抽查取样点，停下来察看周围 5m 范围内有无未杀死金钟藤，每个块防治地总抽查取样点数不少于 10 个。

- 最终验收时金钟藤防除率 95%以上，金钟藤覆盖度 5%以下为合格。

- 12.效益分析

- 12.1 生态效益

本项目的实施，将有效控制金钟藤的危害，维护海南热带雨林国家公园林木 健康，保护林木自然景观，对保护和改善海南热带雨林国家公园尖峰岭片区生态 环境和良好自然景观；对提高森林质量，提升森林生态效能，促进分局生态文明 建设具有重要作用。

- 12.2 社会效益

有效抑制尖峰岭分局辖区内的金钟藤蔓延，有利于提升森林旅游发展环境， 推动区域社会经济发展；有利于满足市民对优美态环境的需求；有利于促进社会 主义精神文明建设，推动生态文明进步；有利于提高市民保护环境，爱护环境的 环保意识。因此，项目的实施将产生良好的社会效益。

- 12.3 经济效益

本项目的实施将有效遏制金钟藤的扩散蔓延，一是减少海南热带雨林国家公 园尖峰岭片区林木资源的损失，森林资源价值得到保护；二是森林景观的改善， 有利于森林旅游的发展，提高公园森林生态、经济效益；三是有利于促进当地各 项森林旅游经济产业的发展，促进当地就业，提高林农经济效益。

综上所述，项目的实施是加强森林科学经营、有效提高森林综合效益的重要 途径，维护自然生态环境，有利于促进林业可持续发展。通过对金钟藤的有效防治，可有效促进海南热带雨林国家公园森林健康。