- 包4（智慧药监升级）采购需求

特别提示：

为了方便查阅和提示相关信息，根据本标包采购需求的具体要求，将需要投标人提供的承诺函或相关证明材料整理成表格一一列出，请投标人结合上下文内容按要求提供相关材料，具体详细要求或如有不一致情况以各包正文要求为准。

采购需求中要求提供的承诺函或相关证明材料一览表

| 序号 | 系统名称 | 子模块/子功能 | 要求提供的承诺函或相关证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（2）商务要求 | 5.2项目组织与人员要求 | 3、为保障交付进度与质量，项目建设实施期内，投标人需承诺提供涵盖项 目管理、系统架构、需求分析、系统集成、软件开发、软件测试、系统实施等不少于12人的团队驻场交付实施。需保证不低于 5x8 小时现场服务时间。（提供承诺函，加盖公章）。 |  |
| 2 |  | 5.3适配要求 | 3、针对本项目内容，投标人需提交书面承诺函，承诺所提供的系统能够满足本项目的国产化适配要求，包括但不限于与项目指定的国产操作系统、数据库、中间件等软硬件环境实现兼容适配；在项目开发及实施过程中，将严格依照本项目的国产化适配标准和具体需求，完成系统的专项调试、功能优化等工作，确保系统可正常运行；若系统在国产化适配方面出现问题，将承担全部责任，并及时采取有效的补救措施，直至完全满足本项目的要求。（提供承诺函，加盖公章） |  |
| 3 |  | 5.7验收要求 | 4 、系统初步验收 中标人须在2026年9月30日前完成系统应用软件开发、系统安装部署上线，并通过项目初验。若中标人在2026年9月30日前无法通过项目初验，采购人有权解除合同并追究中标人的违约责任，中标人需无条件退还采购人已支付全部项目款项。（提供承诺函，加盖公章） |  |

# 技术要求

# 项目背景及建设原则

## 项目背景

通过对医保、医疗、医药政策的顶层设计和有机整合，来统一组织、统一实施、统一管理，确保真正实现“三医联动”的整体性治理格局，实现深化医改的目标。

从国家层面来说，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十四次会议上指出，要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用，重塑医药卫生管理和服务模式，优化资源配置，提升服务效率。

2022年，党的二十大报告指出，人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志，要推进健康中国建设。要求：把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

2024年，党的二十届三中全会再次强调要促进医疗、医保、医药协同发展和治理。在深化医改过程中，要把握“三医”协同发展和治理内涵，坚持党对全面深化改革的集中统一领导，以系统观念和科学方法推进医药卫生体制改革。

从省级层面来说，根据《海南自由贸易港建设总体方案》《智慧海南总体方案 ( 2020-2025 ) 年》《海南省“十四五”卫生健康规划》、《海南省数字健康“十四五”发展规划》等文件精神，全面建成联动、协同、共享的三医联动平台。

本项目依托三医联动一张网信息平台共享数据的汇聚和融合，充分考虑海南省卫生信息化现状和实际需求，推动5G、人工智能、物联网、健康医疗大数据等新一代信息技术与海南卫生健康事业全方位深度融合，一体打造“1+4+4”智慧健康体系，即1个数字健康大脑、4类数字健康应用服务、4大数字健康创新引擎。提高医疗资源利用效率，推进优质医疗资源下沉，减轻群众就医负担，提高看病就医获得感，实现流程化、信息化、智能化监管，优化和规范现有的业务审批流程，实现一体化监管；医卫行业信息化技术在创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用还需进一步强化，进一步创新医疗服务、医疗监管模式是建设智慧海南必不可少也是迫在眉睫的手段。提升信息化支撑，利用海南省三医联动一张网信息平台等资源，建立诊治信息上报系统、数据库及远程救治信息共享平台，健全检验检查结果实时传输系统，做到院前及院内各部门及时共享救治信息，实时监控，定期质控。结合海南省卫生监督业务现状，存在各地区监督执法工作发展不平衡；综合监督执法体系有待进一步建立健全，监督执法力量不足，缺乏机构自监管，基层基础相对薄弱；检验检测等技术支持不够，人员能力素质、工作经费保障等方面还存在诸多不适应、不配套、不可持续的问题；部门间和部门内部协作配合机制不健全等，严重制约监督工作深入发展。特别是面对健康相关新事物、新业态、新技术、新产品等监管领域，需要进一步转变监管理念，创新监管方式，发挥协调作用，加强综合监管。信息技术肯定也必将为我们的医疗健康行业方面带来很大的变化，也为群众的看病就医带来极大的便捷和体验的改善。综上所述海南省急需进一步开发信息系统满足政府办事以及全国指令性任务要求，急需开展海南智慧健康岛建设工程建设。

健康大脑是基于三医联动一张网项目为基础，结合“采集扩展+工具化升级”​核心策略，围绕数据湖仓一体化、能力平台化目标，构建覆盖公立与民营医疗机构的全域数字健康大脑体系，助力“数据一本账、能力一体化、服务一平台”的数字化转型标杆，形成“数据治理－智能建模－精准服务”闭环；同步推动省级数据标准与生态协同机制落地，构建平急结合、医防协同的数字化治理样板，全面提升公共卫生服务效率与居民健康管理水平。

数字健康大脑的架构由多个层次和模块组成，提供全面的健康数据支持和服务。通过湖仓一体数据中心、组件中心、决策支持中心及集成平台四大基础架构，深度融合医疗、公卫、急救等多域数据资源，打造“采-治-用-营”一体化的数字健康生态。

## 三医联动一张网（一期）项目现状

### 三医联动一期平台总体概况

海南省“三医联动一张网”信息平台是按照全省统一规划、业务分级提供、数据省级集中、网络全面覆盖的三医联动信息化建设思路，建成联动、协同、共享的三医联动信息平台、卫生健康大数据，三医共用的网络，全方位支撑业务的三医信息化系统，让每个海南人拥有一份电子健康档案，每个病人拥有一份电子病历，电子病历与电子健康档案无缝衔接，并保证病人和医生可授权获取必要信息，实现医疗行为全记录、重大疾病及传染病数据全掌握的统一监管体系，努力让群众“小病不进城、大病不出岛”。建立药品安全信用档案，强化药品安全监管。建立药械追溯系统，实现来源可追溯，去向可查询。在此基础上实现整体协同推进医药卫生体制改革，降低医保费用，控制医药成本，规范医疗行为。

“三医联动一张网”一期项目建设于2020年10月启动建设，2021年12月完成初验并试运行，2022年9月14日完成项目终验，总投资达到1.89亿元。

三医联动信息平台之下是基于政务云构建的三医联动专属域和三医共用网络，为三医范围内各类信息系统提供资源整合、安全可靠的云计算等基础环境。

具体如下图所示：

### 一期平台主要建设成效

项目主要建设成果：一是架构联动，打造了“三医”中台和业务“大厅”。建设“三医”体系的一张网、一朵云与一个中台，构建“三医业务中心”，支撑便民、助医、辅政、促研，实现在“三室一厅”统一架构下协同联动。二是标准联动，建设了“三医”标准与技术规范体系。打造海南省“三医”领域“一套编码，一套目录，一套架构，一套制度”，梳理完成75册标准，于2022年7月联合印发《海南省三医联动一张网项目数据采集标准》，全国首创。三是终端联动，提升了医疗卫生机构信息化水平。为8家省级医院建设了医院信息平台；为全省33家二级公立医院统一使用云HIS（全省公立二级医院共51家）；为各级医疗卫生机构架设网络专线。四是数据联动，强化了“三医”数据一体化融合与治理。已整合医疗、公共卫生、妇幼，及医保参保和结算、药监生产企业和药品信息等35个系统数据共72.15亿条，建立了1521万份“三医”电子健康档案。五是服务联动，推进了“三医”数字化应用服务场景。项目建设过程中同步推进应用服务，通过成立应用推广14个专班并持续更新，重点推进多个应用场景，如：基本公卫联动建档预建档126万人次，用血直免已在82家用血机构使用并完成报销4773人次和133.8万元，入院一键核验健康码核酸状态已完成155万人次调用、卫生统计数字化转型已对64家医疗机构进行符合度统计，电子健康档案在线查询已经开通海易办服务渠道，2022年12月13日推出“新冠感染防治专区”。智慧药监板块以推进药品“全生命周期数字化管理”为目标，通过完善监管业务系统建设和汇聚药品、化妆品和医疗器械全流程监管数据资源，建成了全国首个基于三医联动的药品智慧监管平台。

项目建设后，获得了以下建设成效：

- 公众在不同医院看病可以随时通过海易办三医联动入口查询自己的健康档案以及在不同医院就诊、检验、检查记录。

- 在优化资源分配方面，一期项目通过数据全面归集形成省级疾病图谱，可精准下沉给对口医生，并通过数字化手段，定位区域健康问题、患者流向问题及就医需求，指导合理安排医疗资源，优化资源配置，促使患者留在本地，降低大病外流率及患者就医负担，提升区域医疗服务覆盖范围和水平。

- 在改善民众就医环境方面，一期项目完成了全省医疗机构的线上挂号，健康档案的自助查询、检验检查报告查询等业务场景功能。

- 在强化监管分析方面，一期项目完成了孕产妇人脸识别，出生医学证明，医疗反腐，10万以上的大额处方、住院病历监管等监管场景建设。

- 极大限度实现了二级公立医院信息系统集约化建设，一是极大限度的节约了软硬件的投入，还是尽可能的覆盖了医疗机构的建设范围和软件系统的建设数量，实现了极大限度的能效比；同时，一朵云的统一标准化建设减少了系统运行的运维难度和成本，适当的投入取得了极大的成效。

- 提升了二级公立医院信息化水平，不仅为三医联动数据采集和应用落地提供了基础，同时也为医院自身发展带来了巨大的价值。一朵云的建设对整个门诊、住院的工作流程进行了规范，对挂号、特检、处方、病区退费、用药控制等加强了管理，有效避免了人情方等跑、冒、滴、漏现象，一定程度减少了医院的损失，增加了医院的收入和效益。

- 促进基层居民在市县二级医院就医过程中获得包括诊前、诊中、诊后更加优质的医疗健康服务，真正意义上“以患者为中心”梳理和再造患者院内就医业务流程，减少患者聚集、改善就医秩序，提升二级医院医疗卫生服务规范化、人性化、智慧化、便利化、特色化水平。

- 智慧药监建设成效：

    - 实现药品全生命周期监管数据的汇聚，构建药品全生命周期档案。

    - 实现全省药品生产、流通、使用环节流向监管，来源可追溯，去向可查询。

    - 强化药品生产企业监管，实现企业年报、药品标签说明书、短缺药等信息采集和上报。

    - 规范药械临床研究，强化安全性监管。

    - 创新检查模式，推行企业自查自纠和公众监督。强化企业主体责任，畅通公众监督的渠道。

    - 开发数据分析工具，构建风险预警模型，强化监管大数据应用。

    - 一期建设的药品智慧监管平台以企业和品种为关键维度，汇集国家局共享及我省业务系统产生的基础与监管数据，提升药品数据汇集、风险研判能力，强化产品安全溯源管理和全流程监管。同时以“一企一档”为基础，制定信用指标权重，加权评定分级分类，形成信用评定模型，构建了以信用监管为基础的新型监管机制，合理配置监管资源，统筹实施差别化监管，有效推动监管关口前移。平台通过三医联动数据中台，对三个部门关联的业务数据沉淀，开展数据交换、数据治理、数据萃取、数据运营和数据安全管理，实现数据在各部门中高效流转与使用，业务形成协同效应。

三医联动一期项目建设成效也得到了专家组的认可。

#### 一期平台数据标准

海南省三医联动一张网信息平台已出台4类19项75册数据标准，详见下表：

| 序号 | 标准类别 | 标准名称 | 标准分册数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体标准 | 总体标准 | 1 |
| 2 |  | 业务术语 | 1 |
| 3 | 业务标准 | 三医协同业务管理制度 | 11 |
| 4 |  | 业务流程标准 | 12 |
| 5 |  | 业务管理标准 | 22 |
| 6 |  | 业务编码标准 | 1 |
| 7 | 技术标准 | 系统建设标准 | 7 |
| 8 |  | 系统集成技术标准 | 1 |
| 9 |  | 信息资源标准 | 3 |
| 10 |  | 数据共享交换信息标准 | 1 |
| 11 |  | 中台管理类标准 | 1 |
| 12 |  | 外部系统交互标准 | 1 |
| 13 |  | 数据归集标准 | 1 |
| 14 |  | 网络接入标准 | 1 |
| 15 |  | 网络安全开发标准 | 1 |
| 16 | 管理标准 | 医院信息化项目管理标准 | 1 |
| 17 |  | 医疗机构管理标准 | 7 |
| 18 |  | 运维管理标准 | 1 |
| 19 |  | 三医领域信息化项目管理标准 | 1 |

#### 一期平台系统建设清单

| 序号 | 应用名称 | 模块/系统名称 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三医联动统一平台 | 三医联动统一平台 | 三医统一访问入口 |
|  |  |  | 三医联动大事记 |
|  |  |  | 三医联动特色应用域访问 |
|  |  | 卫健委统一内部工作台 | 卫健委统一单点登录 |
|  |  |  | 卫健委基础信息管理 |
|  |  |  | 卫健委统一用户管理 |
|  |  |  | 卫健委统一机构管理 |
|  |  |  | 卫健委统一授权管理 |
|  |  |  | 卫健委统一访问管理 |
|  |  |  | 卫健委统一账户管理 |
|  |  |  | 卫健委个人工作台展示 |
|  |  |  | 卫健委CMS管理 |
|  |  |  | 卫健委政策管理 |
|  |  | 医保统一工作台 | 医保平台界面集成 |
|  |  | 药监统一内部工作台 | 药监平台单点登录 |
|  |  |  | 药监平台基础信息管理 |
|  |  |  | 药监平台用户管理 |
|  |  |  | 药监平台机构管理 |
|  |  |  | 药监平台授权管理 |
|  |  |  | 药监平台登录管理 |
|  |  |  | 药监平台账户管理 |
|  |  |  | 药监平台个人工作台展示 |
|  |  |  | 药监平台CMS管理 |
|  |  |  | 药监平台政策管理 |
| 2 | 智慧健康服务应用 | 海易办平台基础能力接入 | 专区开发 |
|  |  |  | 海易办基础能力对接实施 |
|  |  |  | 短信服务 |
|  |  |  | 定制实施服务 |
|  |  |  | 外部能力接入 |
|  |  | 智慧健康服务 | 医生卡片 |
|  |  |  | 医院主页 |
|  |  |  | 一键急救 |
|  |  |  | 预约分诊 |
|  |  |  | 导诊信息查询 |
|  |  |  | 停诊 |
|  |  |  | 诊间排队提醒 |
|  |  |  | 检验排队提醒 |
|  |  |  | 报告查询 |
|  |  |  | 母子健康手册 |
|  |  |  | 心理援助 |
|  |  |  | 金苗宝 |
|  |  |  | 诊间支付 |
|  |  |  | 妇幼保健服务项目 |
|  |  |  | 慢病跟踪查询 |
|  |  |  | 出生医学证明办理 |
|  |  |  | 住院押金查询 |
|  |  |  | 体质测评 |
|  |  |  | 居家健康监测 |
|  |  |  | 血压管理 |
|  |  |  | 智能检索 |
|  |  |  | 不良反应信息公示 |
|  |  |  | 电子病历查询 |
|  |  |  | 电子票据 |
|  |  |  | 健康档案服务 |
|  |  |  | 家庭医生服务 |
|  |  |  | 政策资讯服务 |
|  |  |  | 电子健康卡接入服务 |
|  |  |  | 药品监管查询 |
|  |  |  | 健康码相关服务 |
|  |  |  | 统一输出接口包装 |
|  |  |  | 统一数据对接 |
|  |  | 海易办平台卫生健康管理 | 数据安全管理 |
|  |  |  | 运营管理 |
|  |  | 统一预约 | 智慧健康平台接口开发 |
|  |  | 统一支付 | 移动端支付 |
|  |  |  | 统一对账平台 |
|  |  | 医保公共服务 | 医保电子凭证对接 |
|  |  |  | 个人参保登记 |
|  |  |  | 个人参保信息变更 |
|  |  |  | 个人医报待遇申请和查询 |
|  |  |  | 个人缴费及结算明细查询 |
|  |  |  | 个人医保信息查询 |
|  |  |  | 异地就医查询 |
|  |  |  | 医保家庭共济 |
|  |  |  | 医保相关政策查询 |
|  |  |  | 医保断缴滞缴预警提示 |
|  |  |  | 医保报销操作流程指导 |
|  |  | 云上护理 | 护理服务预约申请 |
|  |  |  | 护理人员排名展示 |
|  |  |  | 护理机构排名展示 |
|  |  |  | 护理服务项目选择 |
|  |  |  | 护理服务结果确认 |
|  |  |  | 护理服务项目维护 |
|  |  |  | 护理服务结果反馈 |
|  |  | 健康促进与教育综合管理 | 健康教育视频学习 |
|  |  |  | 健康教育课程学习 |
|  |  |  | 健康教育自我评估 |
|  |  |  | 健康教育互动交流 |
|  |  |  | 健康教育指导 |
|  |  |  | 健康危险因素和健康素养水平检测 |
|  |  |  | 健康科普资源数据库管理 |
|  |  |  | 个性化健康教育和健康干预服务管理 |
|  |  |  | 健康教育效果评价管理 |
| 3 | 药品智慧监管应用 | 数据中心 |  |
|  |  | 药品追溯监管平台 |  |
|  |  | 药械安全性监测研究系统（ADR） |  |
|  |  | 药品年报采集 |  |
|  |  | 药品标签/说明书采集 |  |
|  |  | 应急管理 |  |
|  |  | 智慧监督检查管理 |  |
|  |  | 可视化大屏 |  |
|  |  | 监管风险预警 |  |
|  |  | 监管效能系统 |  |
|  |  | 药品安全信用档案（一企一档） |  |
|  |  | 公共服务管理 |  |
|  |  | 综合管理系统 |  |
|  |  | 个性化应用 |  |
| 4 | 医疗质量控制管理应用 | 数据管理 | 数据采集 |
|  |  | 应用配置 | 管理对象定义 |
|  |  |  | 质量指标管理 |
|  |  |  | 质量指标属性管理 |
|  |  |  | 质量评估表格定义 |
|  |  | 医疗环节动态监测 | 医疗关键环节动态监测 |
|  |  |  | 关键环节过程审核 |
|  |  | 质量指标综合分析 | 质量指标综合查询 |
|  |  |  | 质量指标结构分析 |
|  |  |  | 质量指标趋势分析 |
|  |  |  | 质量指标对比分析 |
|  |  |  | 质量指标超限预警 |
|  |  | 医疗质量检查与评估 | 质量指标人工评分 |
|  |  |  | 质量评估表格录入 |
|  |  |  | 质量督查事件登记 |
|  |  | 应用配置 | 质量指标管理 |
| 5 | 三医大数据 | 三医观天下 | 领导驾驶舱 |
|  |  |  | 三医智能化预警监测 |
|  |  | 医疗一屏管 | 卫生资源 |
|  |  |  | 医疗服务 |
|  |  |  | 公共卫生 |
|  |  |  | 分级诊疗 |
|  |  |  | 绩效考核 |
|  |  | 医保一屏管 | 海南医保事业改革发展成果展 |
|  |  |  | 业务经办结算 |
|  |  |  | 基金智能监控 |
|  |  |  | 公共服务情况 |
|  |  |  | 医保应急指挥 |
|  |  | 医药一屏用 | 医药采购 |
|  |  |  | 医药采购监管 |
|  |  |  | 医药价格指数监测 |
|  |  |  | 药品使用 |
|  |  |  | 招采信用发布 |
|  |  |  | 医药监管 |
|  |  |  | 医疗机构医院药品和耗材购进、使用 |
|  |  | 合理用药 | 合理用药监测 |
|  |  |  | 抗菌药物监测 |
|  |  |  | 重点监控药品监测 |
|  |  | 三医医疗机构行为监管 | 三医行为联合预警 |
|  |  | 综合监管 | 业务监管 |
|  |  | 移动综管 | 移动综管 |
|  |  | 后台管理 | 后台管理 |
| 6 | 公立医院绩效考核应用 | 绩效考核 数据中心 | 数据共享资源库 |
|  |  |  | 数据管理平台 |
|  |  |  | 数据安全管理 |
|  |  | 首页 | 首页 |
|  |  |  | 专栏管理 |
|  |  |  | 信息公示 |
|  |  |  | 相关链接 |
|  |  |  | 首页管理 |
|  |  | 数据报送 | 数据审核 |
|  |  |  | 数据批复 |
|  |  |  | 意见建议 |
|  |  |  | 填报进度查询 |
|  |  |  | 省级进度查询 |
|  |  |  | 公立医院病案指标计算 |
|  |  | 算法模型 | 模型设计 |
|  |  |  | 模型预测 |
|  |  |  | 模型分析 |
|  |  |  | 模型应用 |
|  |  | 数据质控 | 质控引擎 |
|  |  |  | 规则设计管理 |
|  |  |  | 质量评分管理 |
|  |  |  | 质控执行 |
|  |  |  | 质控查询 |
|  |  |  | 统计分析 |
|  |  |  | 质控报告 |
|  |  | 考核评价 | 信息安全保密 |
|  |  |  | 考核管理 |
|  |  |  | 医院自评 |
|  |  |  | 省级评价 |
|  |  |  | 专家评价 |
|  |  | 资源管理 | 机构信息资源 |
|  |  |  | 专家信息资源 |
|  |  |  | 数据资产管理 |
|  |  |  | 数据交换中间件 |
|  |  | 标准管理 | 绩效考核指标管理 |
|  |  |  | 数据标准管理 |
|  |  |  | 数据模型管理 |
|  |  |  | 元数据管理 |
|  |  |  | 数据安全管理 |
|  |  | 模拟测评 | 模拟测算 |
|  |  |  | 方案管理 |
|  |  |  | 规则管理 |
|  |  |  | 指标管理 |
|  |  | 考核任务管理 | 考核体系设置 |
|  |  |  | 考核任务退回 |
|  |  | 综合分析 | 专题分析 |
|  |  |  | 综合排名 |
|  |  |  | 机构画像 |
|  |  |  | 地区评价 |
|  |  |  | 预警分析 |
|  |  |  | 监控大厅 |
|  |  |  | 移动分析 |
|  |  |  | 绩效报告分析 |
|  |  | 医疗监管 | 指标计算 |
|  |  |  | 指标分析 |
|  |  |  | 指标监测 |
|  |  | 互联互通 | 接入配置管理 |
|  |  |  | 接入申请管理 |
|  |  |  | 接入监控管理 |
| 7 | 数字疾控系统升级 | 传染病管理 | 传染病报告管理 |
|  |  |  | 结核病管理 |
|  |  |  | 禽流感监测管理 |
|  |  |  | 寄生虫病管理 |
|  |  |  | 麻疹、风疹监测信息报告 |
|  |  |  | 乙脑监测信息报告管理 |
|  |  |  | 流脑监测信息报告 |
|  |  |  | AFP监测信息报告管理 |
|  |  |  | 其他专病信息管理 |
|  |  |  | 病媒生物监测管理 |
|  |  |  | 智慧流调系统 |
|  |  |  | 密接者管理 |
|  |  |  | 五大症候群监测 |
|  |  | 精神卫生信息管理 | 精神卫生信息管理系统 |
|  |  | 地方病和慢性病管理 | 慢病一体化管理 |
|  |  |  | 伤害监测管理 |
|  |  |  | 慢性病与营养监测 |
|  |  |  | 心脑血管监测管理系统 |
|  |  |  | 肿瘤报告登记管理 |
|  |  |  | 老年人健康管理系统 |
|  |  |  | 死因监测 |
|  |  |  | 职业病管理 |
|  |  | 免疫规划管理 | 免疫规划管理 |
|  |  |  | 预防接种管理 |
|  |  | 健康危害因素管理 | 饮用水监测 |
|  |  |  | 农村环境卫生监测 |
|  |  |  | 公共场所监测 |
|  |  |  | 空气污染监测 |
|  |  |  | 核辐射监测 |
|  |  |  | 消毒任务管理 |
|  |  |  | 化学污染物监测数据录入分析系统 |
|  |  |  | 食品微生物风险监测数据汇总系统 |
|  |  |  | 食源性疾病监测报告系统 |
|  |  |  | 食源性疾病事件监测系统 |
|  |  |  | 学校卫生监测管理 |
|  |  |  | 膳食营养调查系统 |
|  |  | 疾控综合管理 | 人事管理系统 |
|  |  |  | 物资综合管理 |
|  |  |  | 实验室管理 |
|  |  |  | 科研教育管理信息系统 |
| 8 | 区域血液管理系统 | 用血费用减免平台 | 献血权益 |
|  |  |  | 报销助手 |
|  |  |  | 极速助手 |
|  |  |  | 审核助手 |
|  |  |  | 报销记录 |
|  |  |  | 献血记录 |
|  |  |  | 献血者管理 |
|  |  |  | 报销核查（医院） |
|  |  |  | 报销核查（血站） |
|  |  |  | 支付管理 |
|  |  |  | 结算管理 |
|  |  |  | 报表管理 |
|  |  |  | 问题数据管理 |
|  |  | 区域用血费用减免平台 | 个人中心 |
|  |  |  | 机构管理 |
|  |  |  | 关系管理 |
|  |  |  | 延缓献血者管理 |
|  |  |  | 权限管理 |
|  |  |  | 接口管理 |
|  |  |  | 定时任务管理 |
|  |  |  | 报表管理 |
|  |  |  | 行政区域管理 |
|  |  |  | 系统监控管理 |
|  |  |  | 数据管理 |
|  |  |  | 减免规则管理 |
|  |  |  | 血液品种和价格设置 |
|  |  | 区域合理用血行政管理平台 | 信息追溯 |
|  |  |  | 统计分析 |
|  |  |  | 系统管理 |
|  |  |  | 业务监管 |
|  |  |  | 数据交互 |
| 9 | 二级公立医院信息系统全面升级改造 | 基础管理 | 基础数据管理平台 |
|  |  |  | 基础平台 |
|  |  |  | 患者基本信息管理 |
|  |  |  | 综合决策支持 |
|  |  |  | 排队叫号 |
|  |  | 门诊诊疗服务 | 门诊预约挂号系统 |
|  |  |  | 门诊分诊系统 |
|  |  |  | 门诊窗口挂号系统 |
|  |  |  | 门诊收费系统 |
|  |  |  | 门诊医生工作站 |
|  |  |  | 门诊护士工作站 |
|  |  |  | 门诊应急服务 |
|  |  | 急诊诊疗服务 | 急诊挂号 |
|  |  |  | 急诊预检分诊 |
|  |  |  | 急诊收费 |
|  |  |  | 急诊医生工作站 |
|  |  |  | 急诊护士工作站 |
|  |  |  | 急诊应急服务 |
|  |  |  | 急诊留观 |
|  |  |  | 急诊质控统计 |
|  |  | 住院诊疗服务 | 住院出入转管理 |
|  |  |  | 住院收费系统 |
|  |  |  | 住院医生工作站 |
|  |  |  | 住院护士工作站 |
|  |  |  | 住院中心药房 |
|  |  |  | 床位管理中心 |
|  |  |  | 预住院日间手术管理 |
|  |  |  | 中药汤剂发放管理 |
|  |  |  | 陪送管理 |
|  |  |  | 体温单 |
|  |  | 会诊管理 | 医生会诊 |
|  |  |  | 护士会诊 |
|  |  |  | 多学科会诊管理（MDT） |
|  |  | 电子病历（EMR） | 电子病历管理 |
|  |  |  | 电子病历质控 |
|  |  |  | 病案首页全过程质控管理 |
|  |  | 智慧护理 | 智能引导 |
|  |  |  | 护士档案管理 |
|  |  |  | 科室工作安排 |
|  |  |  | 护理工作量管理 |
|  |  |  | 护理质量控制 |
|  |  |  | 床位统计 |
|  |  |  | 教学管理 |
|  |  |  | 护士长手册 |
|  |  |  | 基础数据维护 |
|  |  |  | 系统设置 |
|  |  | 临床信息管理 | 放射科信息管理 |
|  |  |  | 超声影像信息管理 |
|  |  |  | 内镜影像信息管理 |
|  |  |  | 核医学信息管理 |
|  |  |  | 医技检查预约平台 |
|  |  |  | 病理管理 |
|  |  |  | 心电信息管理 |
|  |  |  | 电生理工作站 |
|  |  |  | 检验试剂管理 |
|  |  |  | 临床用血管理 |
|  |  |  | 血液净化信息管理 |
|  |  |  | 手术麻醉信息管理 |
|  |  |  | 重症监护信息管理 |
|  |  | 检验信息系统（LIS） | 检验信息管理 |
|  |  |  | 微生物信息管理 |
|  |  |  | 实验室质量管理 |
|  |  | 药事服务 | 药库管理 |
|  |  |  | 静脉配液中心 |
|  |  |  | 门急诊中西药房管理 |
|  |  |  | 合理用药管理 |
|  |  |  | 抗菌药物管理 |
|  |  |  | 临床药师服务平台 |
|  |  |  | 临床药学服务管理 |
|  |  |  | 煎药室管理 |
|  |  |  | 制剂管理 |
|  |  |  | 处方点评管理 |
|  |  | 中医药服务 | 中医辨证施治辅助管理 |
|  |  |  | 中医治未病服务 |
|  |  |  | 中医康复管理 |
|  |  | 医政管理 | 慢病管理 |
|  |  |  | 食源性疾病管理 |
|  |  |  | 精神疾病管理 |
|  |  |  | 传染病管理 |
|  |  |  | 院内感染管理 |
|  |  |  | 临床路径管理 |
|  |  |  | 死亡证明书管理 |
|  |  |  | 医疗安全（不良）事件管理 |
|  |  |  | 患者随访 |
|  |  |  | 流程运营管理 |
|  |  |  | 医师资质授权管理 |
|  |  |  | 医疗质量安全综合监控与管理 |
|  |  |  | 危急值管理 |
|  |  |  | 医政质量管理 |
|  |  | 综合业务管理 | 协同办公 |
|  |  | 体检管理 | 网上预约 |
|  |  |  | 前台预约 |
|  |  |  | 分诊排队 |
|  |  |  | 体检采血 |
|  |  |  | 体检科室医生 |
|  |  |  | 体检收表管理 |
|  |  |  | 体检总检医生 |
|  |  |  | 体检报告 |
|  |  |  | 体检报告网上浏览 |
|  |  |  | 体检收费 |
|  |  |  | 体检卡管理 |
|  |  |  | 体检主任管理 |
|  |  |  | 体检高危信息查询 |
|  |  |  | 体检统计查询 |
|  |  |  | 职业病体检 |
|  |  | 信息集成平台 | 医院服务总线 |
|  |  |  | 数据治理 |
|  |  |  | 流程管理 |
|  |  |  | 标准管理 |
|  |  |  | 权限管理 |
|  |  |  | 平台管理工具 |
|  |  |  | 统一用户管理 |
|  |  |  | 统一监控平台 |
|  |  |  | 患者主索引（EMPI） |
|  |  |  | 主数据管理 |
|  |  |  | 数据中心 |
|  |  |  | 接口管理 |
| 10 | 业务中台 | 业务中台 | 电子病历中心 |
|  |  |  | 电子健康档案中心 |
|  |  |  | 电子处方中心 |
|  |  |  | 药品中心 |
|  |  |  | 影像中心 |
|  |  |  | 检验中心 |
|  |  |  | 账务中心 |
|  |  |  | 医械中心 |
|  |  |  | 公共卫生中心 |
|  |  |  | 机构中心 |
| 11 | 数据融合平台 | 三医联动数据融合平台 | 融合数据规则配置系统 |
|  |  |  | 融合数据全景系统 |
|  |  |  | 融合资产管理系统 |
|  |  |  | 融合数据服务发布系统 |
|  |  |  | 融合数据安全管理系统 |
|  |  |  | 网关服务 |
|  | 三医联动数据融合治理服务 | 三医联动数据融合治理服务 | 三医联动数据采集汇聚服务 |
|  |  |  | 三医联动数据清洗加工服务 |
|  |  |  | 三医联动数据共享服务 |
|  |  |  | 三医联动数据脱敏服务 |
|  |  |  | 三医联动数据标签建设 |

## 基层医疗机构信息平台现状

海南省基层医疗卫生机构管理信息系统部署在政务云。

### 总体框架图

1、基础支撑层：平台建设硬件及网络资源依托海南省电子政务云资源。基层医疗机构通过政务外网、专线、互联网+VPN 等方 式访问平台，形成省、 市级卫生监管机构与基层医疗机构信息化互联互通。

2、数据中心层：依托海南省统筹区域全民健康信息平台数据中心建立基层医疗机构信息平台数据中心，共享、补充和完善海南省统筹区域全民健康信息平台数据中心内容。

3、信息平台层：建立基层医疗机构信息化平台集成平台，通 过集成平台提供基础环境支撑、多语言系统包、基础服务、管理服务、数据标准 规范体系、统一接口服务等。

4、业务应用层：包括基本公共卫生服务管理、基层医疗服务管理、基层医 疗机构运营管理、基层业务协同管理及基层医疗机构监管。从基层医疗机构和医疗行政监管部门两个层面规划系统业务应用。

5、服务层：提供统一预约、综合支付、移动服务、电子健康卡、自助服务终端、居民健康小屋等服务。

6、用户层：平台对居民、基层医护人员、基层医疗机构、卫生健康管理部 门及其他各类用户提供服务。

### 基层医疗系统模块应用

| 一、数据中心层 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 平台数据中心 |  |
| 1.2 | 基层临床辅助知识库 |  |
| 二、信息平台层 |  |  |
| 2.1 | 基层卫生平台数据标准规范体系 |  |
| 2.2 | 数据交换平台 |  |
| 2.3 | 患者主索引 |  |
| 2.4 | 主数据管理 |  |
| 2.5 | 服务总线ESB |  |
| 2.6 | 字典管理 |  |
| 2.7 | 基础设置 |  |
| 2.8 | 语言包 |  |
| 2.9 | 监控分析 |  |
| 2.1 | 电子证照管理 |  |
| 2.11 | 基层机构统一门户 |  |
| 三、业务应用层 |  |  |
| 3.1 | 基层公共卫生服务管理 | 公共卫生服务 |
|  |  | 健康档案管理 |
| 3.2 | 基本医疗管理 | 基本医疗服务 |
|  |  | 基层医技系统 |
|  |  | 村卫生室 |
|  |  | 基本药物目录管理 |
|  |  | 供应室管理 |
|  |  | 医疗废弃物管理 |
|  |  | 药库管理 |
|  |  | 药房管理 |
|  |  | 医疗设备管理 |
|  |  | 财务管理 |
|  |  | 绩效管理 |
|  |  | 统计分析与综合查询 |
|  |  | 基层医院决策支持 |
|  |  | 人力资源管理 |
|  |  | 高值耗材管理 |
|  |  | 后勤管理 |
|  |  | 协管机构和人员管理 |
|  |  | 帮扶指导管理 |
|  |  | 全面预算管理 |
|  |  | 临床试剂管理 |
|  |  | 低值耗材及办公用品管理 |
|  |  | 资产信息管理 |
|  |  | 医院电子票据管理系统 |
| 3.4 | 基层业务协同管理 | 平台接口管理 |
|  |  | 处方问题实时监控与处理 |
|  |  | 三医助手 |
|  |  | 中医馆业务协同 |
|  |  | 医疗卫生业务协同 |
|  |  | 医联体平台业务协同 |
| 3.5 | 基层医疗机构监管 | 基层医疗卫生监管服务（行政端） |
|  |  | 基层绩效考核系统（行政端 ） |
|  |  | 基层医疗机构全面预算监管 |
|  |  | 药品监管（行政端） |
|  |  | 中医药监管(行政端） |
|  |  | 病种指数分析管理平台 |
|  |  | 财务监管 |
|  |  | 成本监管 |
|  |  | 固定资产监管 |
|  |  | 医用耗材监管 |
|  |  | 人力资源监管 |
| 四、服务层 |  |  |
| 4.1 | 统一预约平台 |  |
| 4.2 | 综合支付平台 |  |
| 4.3 | 消息中间件 |  |

## 海南省三医平台互联互通工作现状

### 机构和系统互联互通现状

在三医项目2022年底竣工验收基础上，已整合各类业务信息系统，实现历史存量信息系统全部接入。全面实现所有公立医疗卫生机构接入三医平台。全省所有71家二三级公立医院、3055家基层卫生机构均已全面接入，实现接入的实时、全量、个案。基本实现民营医院与诊所接入三医平台。

### 以医院全量数据治理为抓手，提升医院数据质量

利用质控规则，对公立、民营医院主要医疗业务数据表进行实时采集、主动抓取。一是实现了数据治理的针对性和常态化。从完整性、关联性、及时性、一致性、规范性等5方面对数据进行规范质控，二是实现接入数据的“实时、全量、个案”。71家二三级公立医院数据30分钟内同步到三医平台。主动抓取医院473个业务系统数据至三医平台，全面覆盖医疗服务核心业务域。

## 区域公立医院经济运营监管现状

海南省卫生健康委员会于2019年启动“基于全民健康信息平台的区域公立医院经济运营监管信息系统(一期)项目”，项目建设内容包含了区域公立医院经济运营监管系统及6家试点医院的公立医院经济运营综合子系统，项目实现两个目标。

- 统一建立区域公立医院经济运营监管信息相关标准和规范,保证各医院经济运营数据能够实现标准化上传到前置机,为最终实现区域医疗机构的经济运营动态监管提供数据基础。建立区域卫生经济运营数据采集与共享体系，实现全省公立医院相关经济运营数据的采集和交换,并通过相关技术保证数据质量和采集过程的监控。

- 通过建设云模式的医院经济运营综合管理子系统,提供二级及以上公立医院按需使用功能模块，尽快实现医院运营信息化管理，实现医院运营数据上报，便于省级对二级及以上公立医院的运营监管，可以详细的了解医院运营状态，并帮助医院提高经济运行水平。一期项目共完成6家二级及以上公立医疗机构的部署或数据上报。

- 基于全民健康信息平台的区域公立医院经济运营监管信息系统(一期)项目建设内容如下：

| 序号 | 功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域公立医院运营监管子系统 | 标准规范建设 | 总体标准规范框架 |
| 2 |  |  | 数据标准规范 |
| 3 |  |  | 应用功能规范 |
| 4 |  |  | 管理规范 |
| 5 |  |  | 信息安全标准规范 |
| 6 |  | 区域公立医院运营监管子系统 | 业务基础平台 |
| 7 |  |  | 数据采集与交换 |
| 8 |  |  | 决策分析及预警系统 |
| 9 |  |  | 财务监管与分析系统 |
| 10 |  |  | 成本与运营分析系统 |
| 11 |  |  | 预算监管与分析系统 |
| 12 |  |  | 国有资产监管系统 |
| 13 |  |  | 医用耗材监管系统 |
| 14 |  |  | 人力资源监管系统 |
| 15 |  |  | 基础平台 |
| 16 |  |  | 统一管理功能 |
| 17 |  |  | 运行监控功能 |
| 18 | 云模式的医院经济运营管理综合管理子系统 | 医院人力资源管理系统 | 组织机构管理 |
| 19 |  |  | 岗位编制管理 |
| 20 |  |  | 机构编现查询 |
| 21 |  |  | 人员信息管理 |
| 22 |  |  | 人员调动管理 |
| 23 |  |  | 人员考勤管理 |
| 24 |  |  | 薪酬管理 |
| 25 |  |  | 人事合同管理 |
| 26 |  |  | 综合统计分析 |
| 27 |  |  | 自助平台管理 |
| 28 |  | 医院全面预算管理系统 | 事业计划管理 |
| 29 |  |  | 收入预算管理 |
| 30 |  |  | 支出预算管理 |
| 31 |  |  | 预算执行管理 |
| 32 |  |  | 预算调整管理 |
| 33 |  |  | 预算分析 |
| 34 |  | 医院财务管理系统 | 账务管理 |
| 35 |  |  | 现金银行 |
| 36 |  |  | 账表 |
| 37 |  |  | 报表管理 |
| 38 |  |  | 支持政府会计制度相关业务操作 |
| 39 |  | 医院成本核算管理系统 | 科室成本核算 |
| 40 |  |  | 项目成本核算 |
| 41 |  |  | DRG成本核算 |
| 42 |  | 医院物资管理系统 | 科室请领申请 |
| 43 |  |  | 科室采购申请 |
| 44 |  |  | 采购管理 |
| 45 |  |  | 智能采购计划管理 |
| 46 |  |  | 审核管理 |
| 47 |  |  | 订单处理 |
| 48 |  |  | 入出库管理 |
| 49 |  |  | 消耗管理 |
| 50 |  |  | 新进物资管理 |
| 51 |  |  | 高值耗材管理 |
| 52 |  |  | 智能库房管理 |
| 53 |  |  | 耗材合理使用监测 |
| 54 |  |  | 供应链服务 |
| 55 |  |  | 字典维护与信息查询 |
| 56 |  | 医院固定资产管理系统 | 资产分类管理 |
| 57 |  |  | 采购申请管理 |
| 58 |  |  | 资产采购管理 |
| 59 |  |  | 资产验收管理 |
| 60 |  |  | 资产入库处理 |
| 61 |  |  | 资产出库处理 |
| 62 |  |  | 资产转移处理 |
| 63 |  |  | 发票维护 |
| 64 |  |  | 资产信息管理 |
| 65 |  |  | 资产折旧管理 |
| 66 |  |  | 资产信息查询 |
| 67 |  |  | 资产信息统计 |
| 68 |  |  | 资产预警管理 |
| 69 |  |  | 资产处置管理 |
| 70 |  |  | 资产知识库管理 |
| 71 |  | 医院电子票据管理系统 | 电子票据管理 |
| 72 |  |  | 电子票据开具 |
| 73 |  |  | 电子票据推送 |
| 74 |  |  | 数据稽核和预警 |
| 75 |  |  | 记账管理 |
| 76 |  |  | 电子档案管理 |
| 77 |  |  | 基础设置 |
| 78 |  |  | 领导视图 |
| 79 |  |  | 查询统计 |
| 80 |  |  | 签名服务 |

## 项目建设原则

海南智慧健康岛建设工程项目应明确目标，找准方向，把握重点，要着重把握好以下建设原则：

（一）服务大局，全岛统筹

深入落实海南自由贸易港建设总体方案，以人民群众日益增长的美好健康生活需求为出发点，坚持健康优先发展的战略地位，以“全岛同城化”作为项目总体框架，实现全省一体化统筹建设与部署，整体推进，全面落地、高效提升。

（二）面向应用，提质增效

根据自贸港建设和“更高水平健康岛”对于筑牢风险安全保障、为人口结构变化提供优质服务、提供国际化医疗服务支撑等方面需求，推动已有信息化基础的整合串联，实现提质增效和高质量发展。

（三）数据赋能，便民惠民

着眼发挥数据的生产要素作用，建设健康数据大脑，提高决策支持的精准性。以人民群众日益增长的美好健康生活需求为出发点，大力发展“互联网+医疗健康服务”便民惠民服务，提高医疗卫生服务的公平性和可及性，提升全体人民的获得感幸福感。

（四）技术创新，支撑产业

积极应用AI、5G、物联网、大数据、数字疗法等新兴信息技术，整合已有5G基层医疗、三医联动等全省性平台，提升整体服务能力，引导医疗卫生技术、管理、服务全面升级，增强对健康数字经济产业发展支撑能力，助力自贸港健康社会治理体系建设。

（五）强化安全，防范风险

加强数据安全管理，通过区块链、国密算法、国标OFD等技术手段，实现医疗健康信息分布式可靠存储、交易可追溯、数据不可篡改、有效保护隐私,明确规定医疗健康隐私的主体与客体，保障居民健康隐私安全。

# 建设目标

## 总体目标

海南智慧岛建设工程项目延续三医联动一期的建设目标，坚持“统一规划、统一平台、统一标准”原则，以“数据驱动、智能协同、生态开放”为核心，推动三医联动从基础整合向价值创造跃升，打造全国领先的“三医协同治理标杆区”和“健康数据要素创新试验区”，全面支撑海南自贸港医疗健康产业高质量发展。

在“三医联动一张网平台”一期规划中提出：由于三医联动信息化平台作为一个复杂的系统工程，涵盖业务面广，涉及系统多，关系到全省人民的看病就医和健康管理，需要脚踏实地、分步推进。具体为：

第一阶段，破除三医数据壁垒，建立“三医联动” 支撑体系：

（1）建立药械全流程监管机制，在降低药械成本的基础上保证药械质量。

（2）完善电子健康档案，实现健康自我管理。

（3）通过电子病历建设，实现检查检验结果互认，避免重复检查。

（4）通过医疗行为全监管，规范医疗行为。

（5）利用健康一码通，为群众提供便捷高效服务。

（6）建立重大疾病及传染病数据全掌握的统一监管体系，提高公共卫生应急管理水平。

第二阶段，以“互联网+”赋能“三医联动”，包括：

（1）围绕居民电子健康档案和电子病历构建全民健康服务体系。

（2）引入第三方互联网医疗资源，扩大医疗资源供给等。

第三阶段，培育壮大新型健康产业，扩大“三医联动”乘数效应，包括：

（1）深化健康数据服务，在合规前提下推动健康数据对外服务。

（2）围绕三医联动生态，构建新型健康产业生态等。

## 本期建设目标

海南智慧健康岛建设工程项目作为三医联动一张网项目的二期，是按照一期三阶段总体目标的基础上，吸收提升三医联动一期的建设成果，结合现有政策要求和实际需要，二期的建设目标如下：

项目以人民健康为中心，以提高人民健康水平为总目标，以信息化手段帮助老百姓“看好病、少生病”,提升医疗服务水平、加强健康管理能力、强化监督管理效能，进一步提升行业治理能力，保障海南封关运作。

- 通过系统建设应对海南省2025年封关运作对本省医疗卫生行业带来的机遇与挑战。具体如下：

1.通过健康数据大脑标准中心建设，接轨卫生健康标准国际化，优化国内/国际标准体系结构。

2.引导外商独资运营或民营医疗机构，明确监管标准与需求，平衡数据开放，提高数据安全，完善动态评估机制。

3.通过三医数据安全建设，通过数据脱敏、数据加密、分类分级开放授权等方式，加强数据安全能力，保障公共卫生安全、提升医疗服务效率、保护个人隐私、支持政策制定、促进经济发展和加强国际合作。

4.通过建设健康医疗大数据共享利用管理平台，采用隐私计算、可信计算等安全技术，规范数据开放标准，推动数据资产合理、安全开放利用。

二、帮助人民“看好病”，通过信息化赋能，提升医疗服务水平，在业务层面上通过医疗服务增量、医疗质量提升、医疗水平增效来缓解看病难问题，通过降价、控费、保障来缓解看病贵问题。具体如下：

1.打造“互联网+医疗”应用场景，通过采用互联网+、人工智能、大数据等信息技术，丰富和创新惠民服务内容，持续优化就诊流程、缩短患者等候时间至30-60分钟以内，提升就医便捷性、公平可及性，改善居民就医体验，实现医疗资源增量。相关建设内容包括：信用就医、一站式结算、旅居人群服务等。

2.保障药品、耗材、血液规范管理，提升医疗服务质量。通过信息赋能，协同监管，监管机制与手段不断创新，打造两品一械全程溯源、卫生监督精细高效、血液“管”到“管”全流程监管，医疗行为、质量、技术全面监管等三医联合监管场景。促进业务健康发展，促进医疗质量提升。相关建设内容包括：医疗行为三医联动监管、药械使用全程追溯、智慧监督执法、智慧血液升级等。

3.提升医院服务能力与效率。建设海南特色的全省医疗机构云系统，升级二级医院云HIS系统，促进公立医院高质量发展。建设重大疾病风险评估与预警系统，通过大数据技术，实现常见的癌症早期筛查。相关建设内容包括：全省二级医院云HIS信息系统升级改造、重大疾病风险评估与预警等。

4.强基层，升级基层医疗机构信息系统。以全方位、全周期保障居民健康为出发点，整合区域内综合性医疗机构、专科医疗机构和基层医疗机构，协同开展区域内慢病的筛查和管理业务，其中筛查包括人群普查、高危筛查、病情诊断、合并筛查等环节，管理从指标监测、用药管理、运动干预、营养膳食、健康教育、心理疏导六个维度对居民个体慢病情况进行综合干预，实现基层医疗能力增效，项目建成后实现基层公立医院医疗机构信息系统覆盖率达到95%以上，私立诊所信息系统覆盖率达到70%以上，慢病规范管理率达到70%以上。相关建设内容包括：基层业务一体化业务服务助手、基层医疗机构信息系统升级。

5.全面推进医疗行为降价控费。推进支付方式改革、深化医疗行为监管、加强公立医院薪酬和绩效评价体系改革，监督药品耗材规范使用，压实审计整改责任，打击非法行医。把降低医疗成本作为衡量医院管理运营水平和医生绩效考核的重要指标，次均医疗费用保持低于全国平均水平，让医院更加关注参保人全生命周期的健康状况。相关建设内容包括：医院等级评审系统、公立医院绩效考核系统、审计整改系统、公立医院运营综合监管系统、机构人员依法执业管理系统等。

三、保障人民“少生病”，通过信息化手段，加强健康管理能力，进一步赋能公共卫生管理、疾病预防与控制、卫生应急以及健康管理，并通过灵活辅政手段强化监督管理效能，保障人民权益。具体如下：

1.基本公卫业务保障更高水平，通过信息赋能，强化居民健康档案，普及健康生活方式，慢性病、重大疾病等领域主要健康影响因素得到有效调控。实现健康档案建档率95%以上，准确率达到80%以上，居民健康素养水平提升10%以上，慢病规范管理率达到70%以上。相关建设内容包括：画像主题、健康宣教系统、数据治理等。

2.不断改善健康管理服务，拓充健康宣教手段，落实家庭医生责任，探索家庭病床服务，通过信息化手段为居民提供疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务，并与三级医院建立远程医疗服务关系和双向转诊通道。相关建设内容包括：移动医生系统、健康宣教系统、基卫系统升级等。

四、以信息化手段赋能三医监管部门与公立医疗机构，提升行业治理能力，实现辅助决策与监管评价。通过数字健康大脑增强政府对卫生健康数据的全局把控能力、科学决策能力以及问题反应效率，以数据驱动指挥决策的现代化、精准化与智能化。建立医疗卫生信用体系，推进卫生人才评价与管理，提升医疗机构科研管理与共享能力，加强数字疗法监管与应用评价。相关建设内容包括：智慧监督执法、卫生健康人才评价管理系统、卫生健康统计系统、数字疗法监管和应用评价等。

五、基于三医联动一张网建设“数字健康大脑”，对海量三医数据进行统一接入及管理，整合数据资源、融合健康全要素数据，搭建生命登记、个人健康数据、健康医疗时空信息、健康身份标签、物联设备等面向应用的基础主题库。综合运用大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代数字技术，在现有基础上升级建设数据中心底座、智慧数据中台，不断提高数字健康大脑中枢的智能化水平，使数据支撑发展的底座更加扎实。

# 总体建设框架

本项目建设遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享原则。基于分布式云化架构，构建“1+4+4”智慧健康体系，通过"四横四纵"架构（基础设施层、数据资源层、能力支撑层、应用服务层；标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系、产业生态体系）实现业务全域覆盖、数据全量归集、服务全时在线。

## 整体框架特征

1. 三端协同服务：构建公众端（海易办）、医生端（海政通）、管理端的三级移动服务体系。

2. 三医数据融合：打通卫健、医保、药监三大核心系统数据壁垒，建立标准化数据交换机制。

3. 智能应用矩阵：形成4类智能应用（便民服务、行业治理、医防融合、产业培育）和4大创新引擎（智能筛查、动态监测、决策支持、风险预警）

4. 安全可信体系：构建三级数据安全防护体系（基础安全、数据安全、应用安全），实现全流程可信数据存储与隐私计算。

## 基于政务云的三医联动专属云

基于政务云架构，构建自主可控的医疗行业云平台。采用全栈国产化技术路线，构建覆盖IaaS、PaaS、SaaS三层服务体系，实现计算、存储、网络、安全的全面国产化适配，满足等保三级与医疗数据安全合规要求。

计算资源池：部署信创云主机集群，提供弹性扩展的计算资源，支撑三医联动业务系统、区域卫生健康非结构化数据平台等高并发场景。

存储资源池：采用分布式存储架构，构建冷热数据分层存储体系，设置区域卫生健康非结构化数据专储区（PB级卫生健康非结构化数据）、实时库（诊疗交易数据）、分析库三类存储池。

网络资源池：搭建三医专属网络平面，通过SDN实现业务网络隔离，划分三医、疾控两张逻辑专网，支持VxLAN网络虚拟化。

## 总体数据架构

### 总体数据架构设计目标

以“1+4+4”数字健康应用体系为核心，构建“全域协同、安全可控、智能高效”的三医（医疗、医保、医药）一体化数据架构，支撑全面深化行业治理、辅助支持新型数字疗法、促进医防融合发展等核心场景的业务创新和管理升级，实现数据“采、存、算、管、用”全链路闭环式管理。

### 总体数据架构分层设计

采用成熟的“五层架构模型”（数据源层→原始数据层→明细数据层→汇总数据层→应用服务层），并融合运用云原生分布式数据库等先进技术，以实现数据从原始采集到深度应用的全流程贯通。

1、数据源层

覆盖范围：整合省内医疗卫生机构（海南医科大学附属医院、省统建基层云HIS等）、零售药店、医保中间库、人社/公安等外部系统数据。

2、多模态接入：

结构化数据：业务信息系统（如HIS、LIS、EMR）中的结构化数据，采用标准数据抽取技术进行归集；

半结构化数据：检验报告、药品流通单据等半结构化文件（如XML/JSON格式），通过文件采集方式进行汇聚；

实时数据流：医保结算、药品零售等高时效性业务场景，通过实时消息队列技术实现数据的即时汇入。

3、 原始数据层（ODS）

数据存储：基于云原生分布式数据库构建原始镜像库，保留全量历史数据快照，支持数据回溯与合规审计。

标准化预处理：建立医疗、医保、医药三领域标化规则库（如ICD-10疾病编码、医保药品目录编码）；

通过流批一体化的内存计算引擎实现数据格式转换（如非标时间字段统一为UTC格式）。

4、分布式实时数据底座（DWD/DWS）

1）明细数据层（DWD）：

主题域划分：依据业务领域，按照“全员人口”“医疗资源”“药品流通”等主题，构建原子粒度的数据模型；

质量管控：部署数据质量规则监管引擎，自动拦截缺失值超过30%或逻辑冲突的数据批次，提升数据完整性与一致性。

2）汇总数据层（DWS）：

医疗服务主题：整合门诊/住院记录、检验检查等多源数据，构建以患者为中心的就诊全流程整合视图；

医保费控主题：关联医保目录、费用明细和结算规则，为开展DRG/DIP控费改革分析提供支持；

药品流通主题：融合生产、批发、零售等环节数据，实现药品全生命周期追踪与分析。

3）跨域融合建模：采用维度建模等成熟理论方法，建立医疗、医保、医药的跨领域统一数据ID体系（如患者唯一标识、药品追溯码）。

7、数据服务层（ADS）

1）行业治理应用：基于“机构监管主题库”构建医疗机构信用评价等分析模型，输出监管驾驶舱指标；

2）数字疗法支撑：利用“健康档案主题库”训练个性化干预算法，支撑慢病管理数字疗法研究与应用；

3）公共卫生监测：通过“疫情监测+药品流通”等数据联动分析，实现传染病传播风险实时动态预警。

8、服务化输出：

提供API、文件、消息队列等多样化数据服务接口，支持BI工具、大屏系统、第三方应用调用。

9、数据安全与治理体系

1）数据安全防护：

建立数据分类分级保护制度，对敏感数据采取动态脱敏与静态加密相结合的技术防护策略；

部署隐私计算平台（可信执行环境），在保障数据安全和隐私的前提下，支持跨机构数据“可用不可见”联合分析与建模。

2）治理核心能力：

元数据管理：构建全域数据资产目录，可视化展示数据血缘与影响分析链路；

主数据管理：统一机构、人员、药品等核心实体编码，消除三医数据歧义。

## 总体网络框架

海南省“三医联动一张网”二期项目沿用一期已有网络基础，基于电子政务云三医联动专属域建设，依托电子政务外网、海南省三医联动共用网络（含光纤网和5G网络）和互联网，构建数据共享、交互协同的一体化三医联动网络体系，并通过VPDN技术为远程办公人员提供访问服务。其中，三医联动共用网络光纤网与电子政务外网打通，做为电子政务外网的的延伸，解决电子政务外网未覆盖到的医疗机构、银行、商保等的接入需求；同时，电子政务外网、三医联动共用网络光纤网之间起主备路由，保障网络安全。

三医部门、外部资源共享部门以电子政务外网和三医联动共用网络（光纤网）接入；各级医院、基层医疗机构以三医联动共用网络（光纤网和5G网络）接入。其中，59家二级以上公立医院以双光纤链路接入；银行、商保等外部单位以三医联动共用网络（光纤网）接入（外部单位网络接入费用由其自行承担）。海南省“三医联动一张网”的总体目标网络拓扑结构如下图所示：

本项目数据中心网络架构的总体规划遵循“分区+分层+分平面”的设计理念，并采用扁平化的spine leaf架构来提升网络效率。分区是指按照业务特点和安全要求划分不同的业务区域，各区块间通过核心交换机连接在一起，不同类型的流量，通过VRF进行隔离。分层是指采用核心层和接入层两层扁平结构。分平面是指采用业务平面、管理平面、存储平面分离的设计方法，各自通过独立交换机组网，保证平台可靠性。同时避免了各类网络之间的竞争和由此产生的拥塞，从而提高系统的可扩展性、安全性和可维护性。

本项目建设带外管理网络，运维人员可以连接至带外管理网进行运维管理操作。

## 技术线路

### SOA架构

面向服务架构是一种通过定义服务来实现系统功能的架构模式。每个系统的功能被封装为独立的“服务”，这些服务通过标准化的接口(如SOAP、REST API等)进行通信。SOA的核心思想是松耦合，各个服务可以独立开发、部署，并通过明确的协议进行集成，智慧健康岛采用面向服务的架构（SOA，Service-Oriented Architecture）能够显著提升平台的灵活性、可扩展性和可持续性，尤其适合需要整合多部门资源、支持复杂业务场景的公共服务平台。以下是其核心优势：

- 高效整合异构系统

政府部门或公共服务机构通常存在多个独立系统（如医保、药监、血液、急救、疾控、医疗机构系统等），技术栈和数据格式各异。通过标准化接口（如Web Services、RESTful API）将不同系统封装为独立服务，实现跨平台、跨语言的无缝集成。

- 灵活应对业务变化

服务之间通过接口通信，内部实现独立。在各自部门升级数据库时，只需确保接口不变，其他服务不受影响，新增业务需求（如疫情健康码）可通过组合现有服务快速实现，无需重构整体架构。

- 资源复用与成本优化

通用功能（如支付、通知、身份核验）可复用，减少重复开发成本，电子证照服务可同时支撑药店买药、医院就诊、医保报销等多个场景。

四、高可扩展性与容错性

高并发场景下（如医院就诊早高峰），可单独扩容特定服务，避免资源浪费。单一服务故障（如疾控系统宕机）不会导致平台整体瘫痪。

五、支持多终端统一体验

通过统一接口支持Web、App、小程序等多终端，确保数据与服务一致性，市民在手机端或办事大厅调用同一数据服务，体验无缝衔接。

六、促进跨部门协作与创新

对外提供标准化API，吸引第三方开发者构建增值应用（如基于公共数据的便民App），新政策（如生育补贴）可通过快速组合服务上线，缩短实施周期。

### Web Services

Web Services的出现标志着人类已经迈入应用程序开发技术的新纪元。Web服务是一种应用程序，它可以使用标准的互联网协议，像超文本传输协议(HTTP)和XML，将功能纲领性地体现在互联网和企业内部网上。可将Web服务视作Web上的组件编程。

实现Web服务的异类基本结构以及在整个Web中实现Web服务的关键，是实现支持简单数据描述格式的技术。这种格式就是XML。Web服务必须使用XML来完成三件事情：基本的缆线格式、服务描述以及“服务发现”。

SOAP：在通信的最低级别，系统需要使用同一语言。特别，作为通信双方的应用程序需要遵守同一套通信规则：如何表示不同的数据类型（例如：是整数还是数组），以及如何表示命令（即：需要对数据进行何种操作）。另外，在必要的时候应用程序还需对该语言适当的扩展。简单对象访问协议(SOAP)是XML的实施工具，它提供了一套公共规则集，该规则集说明了如何表示并扩展数据和命令。

Web服务描述语言(WSDL)。双方应用程序在得到了如何表示数据类型和命令的规则后，需要对所接收的特定数据和命令进行有效的描述。仅仅说已接收到整数是不够的；比如，在接收到两个整数后，应用程序必须明确表述它可以对这两个整数执行乘法运算操作。Web服务描述语言(WSDL)是一种XML语法，开发人员和开发工具可使用它来表述Web服务的具体功能。

“SOAP发现”：在最高层，还需制定一套如何定位服务描述的规则：默认情况下，用户或工具能在什么地方找到服务的系统功能，依据“SOAP发现”规格说明中提供的规则集，用户或开发工具可以自动找到服务的WSDL描述。

一旦实现了这三种功能层，开发人员便可容易地找到Web服务，将它例示成一个对象后再集成进应用程序中，继而构建出一个具有丰富功能的基本结构。这样，得到的应用程序便能与Web服务进行反向通信了。

### 技术路线

1.操作系统

本项目采用国产化操作系统。

2.数据库技术路线及选型

本项目采用国产化数据库。

为满足海南智慧健康岛项目对高安全性、自主可控、大规模数据处理及政策合规的要求，国产数据库选型需重点考虑以下核心因素：

一、政策合规性

1.需符合《国家健康医疗大数据标准》及《网络安全法》要求，支持国产化替代（信创目录）。

2.通过等保三级认证，支持数据加密存储与传输（如SM2/SM4算法）。

二、性能与扩展性

1.支持海量数据存储（亿级记录）和高并发访问（万级TPS）。

2.兼容分布式架构，可横向扩展以应对未来数据增长。

三、功能适配性

1.支持复杂查询（如三医数据分析、跨表跨机构关联）、事务一致性（ACID）。

2.兼容SQL标准，便于迁移三医一期设计的表结构（如外键约束、索引优化）。

四、生态兼容性

1.适配国产操作系统、CPU。

2.提供完善的工具链（数据迁移、备份恢复、监控告警）。

## 综合性能要求

1、处理能力

处理能力主要考虑系统能承载的最大并发用户数，包括各级监督所、相关单位用户，以及互联网公众用户。

2、响应时间

a.启动进入系统和录入保存响应时间要求：1-3秒。

b.为了能够快捷地提供查询统计服务，系统应该能够快速地响应查询统计请求。用户最终得到结果的响应时间除了与系统响应速度有关外，还与网络状况有关。以提出的是对WEB查询c.系统查询响应速度的要求：

| 时间段 | 查询种类 | 响应时间(秒) |
| --- | --- | --- |
| 平时 | 简单查询 | 1 |
|  | 复杂查询 | 4 |
| 查询高峰 | 简单查询 | 2 |
|  | 复杂查询 | 10 |

注：简单查询是指涉及单个条件的严格匹配查询；复杂查询是指涉及多个条件，或者使用模糊匹配的查询及统计；查询高峰指并发用户高于系统支持最大并发用户的60%时。

3、可靠性

1）系统应具备高可用性；

2）系统应具高准确性；

3）系统的平均稳定运行保障可用时间（MTBF）应大于1年，设计寿命应大于10年；

4）满足7×24小时运行要求。

5）系统应具有软件、硬件故障在线恢复的能力。重大故障时间间隔应至少大于1年，故障平均修复时间小于1小时；

6）系统的故障能隔离在模块内，不具备扩散性；

7）系统要求支持在线升级且升级版本向下兼容，升级过程不影响网络性能，不影响现网业务，不丢失历史数据；

8）支持Web界面和控制台界面，易于配置和管理；

9）各类技术文档均应具有中文版本。

4、容错能力

保证局部出错不影响全系统的正常工作。

5、可扩展性

系统应充分考虑用户数量的增加和业务扩展，有较大的扩充能力及良好的数据接口，支持应用与数据的扩展。

6、灵活性

可自定义业务流程。采用“工作流”的方式，实现了应用逻辑与过程逻辑的分离，因此可以在不修改具体功能的实现情况下，通过修改过程模型来改变系统功能，完成对管理的部分过程或全部过程的集成管理，有效地把人、信息和应用工具合理地组织在一起，发挥系统的最大效能。实现对“在适当的时间把适当的信息传给适当的人”的要求。在一体化智能监管平台建成后，应可以够灵活地应对业务需求变更和数据源变更，能够方便地进行功能定制、开发、部署与管理。

7、易用性

操作简洁：系统要求操作简洁，易于学习，用户只需要简单培训即可掌握系统操作。

8、运行环境需求

1）客户端支持主流浏览器（如：360浏览器、Chorm浏览器、QQ浏览器、Edge浏览器、fox浏览器、搜狗浏览器等），适配国密浏览器；

2）服务端平台满足国产化要求；

3）数据库需支持分布式数据库，支持大数据存储技术优先考虑。

9、数据存储需求

1）最大容量：2.48PB（按各业务系统三年后存储量需求测算）；

2）支持数据存储种类：结构化、半结构化、非结构化。

10、系统性能需求

1）页面平均响应时间：在网络正常传输情况下小于3秒；

2）忙时链接成功率应不小于98%；

3）平台内部网络时延应不大于100 毫秒；

4）各医疗机构、市县卫健委与总中心网络时延不大于500毫秒；

5）页面平均故障间隔时间（MTBF）：大于10000 小时；

6）页面平均故障恢复时间：小于5 分钟；

7）每秒处理的页面请求数：大于20000次；

8）平台应用服务器响应时间：在60000个并发用户（假设每个用户每10 秒钟发送一个请求）的前提下响应时间为3s；

9）数据库服务器响应时间：在所建库的100 万条记录中查询某条记录的搜索平均时长小于0.5s；

10）支持每秒钟500个以上的并发请求，成功率超过99%，响应时间在3秒以内。

### 信息共享调阅性能要求

1、居民电子健康档案、电子病历浏览器的打开时间在正常实际负载下不能超过4秒，忙时调阅不能超过6秒；

2、支持全省健康档案中部分个人主题数据诸如病案首页、检验检查报告、计划免疫等个人信息的大量存储管理；

3、支持个人多标识符功能；

4、支持跨平台部署；

5、页面平均响应时间：在网络正常传输情况下小于3秒；

6、忙时链接成功率应不小于98%；

7、平台内部网络时延应不大于100 毫秒；

8、页面平均故障间隔时间（MTBF）：大于10000 小时；

9、页面平均故障恢复时间：小于5 分钟；

10、每秒处理的页面请求数：大于20000次；

11、平台应用服务器响应时间：在10000个并发用户（假设每个用户每10 秒钟发送一个请求）的前提下响应时间不超过5s；

12、支持每秒钟500个以上的并发请求，成功率超过99%，响应时间在3秒以内。

### 系统接入性能要求

1、性能要求

1）消息处理交换能力：＞400消息/秒（基本消息）；

2）支持不低于100个通道并发。

2、运行环境要求

1）支持国产化平台，满足信创要求；

2）运行环境：服务端以国产化为主；

3）支持国产数据库平台：支持多种国产分布式数据库。

3、安全要求

满足信息系统安全等级保护三级，国家、自治区网络数据安全有关要求，及国产商用密码应用统一要求，符合信创软硬件环境运行要求。软件系统开发需使用国密SM2、SM3、SM4、SM7、SM9算法，不得擅自改用其他加密算法。

# 软件功能要求

以下章节将对各模块建设内容的具体功能需求进行描述，但并不仅限于此，投标方可以提出适合本系统的其他功能

## 药械使用全程追溯

### “两品一械”品种档案和信用档案系统

#### 药品品种档案模块

全面梳理药品品种档案子系统数据，对已归集的数据进行数据治理，形成数据主题库。并提供药品品种档案的数据查询和数据分析及可视化功能。

| 功能模块 | ​​功能描述​​ |
| --- | --- |
| 国家局智慧监管平台统一认证接口 | 按照《国家局智慧监管平台统一认证要求与规范》要求新增单点登录接口功能，新增调用获取用户信息接口功，申请开通网络策略，保证系统可登录国家局智慧监管平台。 |
| 集成国家局药品品种档案系统 | 创建与国家局药品品种档案系统对接的实现方法，根据国家局药品品种档案系统发布的接口规范要求，实现用户统一身份互认。 |

#### 药品信用档案子系统

全面梳理药品信用档案子系统数据，对已归集的数据进行数据治理，形成数据主题库。并提供药品信用档案的数据查询和数据分析及可视化功能。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 药品信用档案-药品信用档案数据应用 | 药品生产许可证信息详情查询、查看或跳转集成​ | 创建药品生产主题库中的查询药品生产许可证信息页面，用户可以输入多个查询条件进行查询。创建查看或跳转集成功能。 |
|  | 药品经营许可证信息详情查询、查看或跳转集​​ | 创建药品经营许可主题库查询页面，支持多条件查询。创建跳转集成功能。 |
|  | 药品生产地址信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建药品生产地址信息查询页面，支持多条件检索。实现跳转集成逻辑。 |
|  | 药品委托生产信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建药品委托生产信息查询页面，支持多条件搜索。集成查看功能。 |
|  | 药品生产监管检查报告信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建监督检查主题库查询页面，支持多条件查询。 |
|  | 药品抽样信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建质量抽查检验主题库查询页面，支持多条件检索。实现跨系统数据查看集成。 |
|  | 药品不良行为记录查询、查看或跳转集成​​ | 创建不良行为主题库查询页面，支持多条件搜索。建立查看页面集成机制。 |
|  | 药品违法行为查处信息详情查询、查看或跳转集​ | 创建违法行为查处主题库查询页面，支持多条件查询。实施跳转集成策略。 |
|  | 药品投诉举报信息详情查询、查看或跳转​​ | 创建投诉举报主题库查询页面，支持多条件检索。配置查看集成规则。 |
|  | 查询、查看药品分类分级静态指标信息​​ | 依据海南/国家局目录设置静态指标，提供查询页面（多条件检索）和查看页面，支持信息的新增、修改、删除操作。 |
|  | 新增、修改、删除药品分类分级静态指标信息​​ | 创建专用页面实现静态指标信息的增删改功能： |
|  | 查询、查看药品分类分级动态指标信息​​ | 基于本省监管实际设置动态指标（含监督检查、不良事件等六类），提供查询页面（多条件检索）和查看页面，支持指标信息全流程管理。 |
|  | 新增、修改、删除药品分类分级动态指标信息​​ | 通过专用页面实现动态指标管理： |
|  | 查询、查看药品分类分级评定标准信息​​ | 创建评定标准管理模块，提供查询页面（多条件检索）和查看页面，支持监管人员设定药品生产企业分类分级标准。 |
|  | 新增、修改、删除药品分类分级评定标准信息​​ | 通过专用功能页面实现评定标准管理： |
|  | 药品分类分级自动评定​​ | 系统年度自动执行：汇总上年度动态指标数据，结合静态指标生成企业分类分级结果，依据评定标准完成自动分级。 |
|  | 药品分类分级手动评定​​ | 提供手动评定功能：用户可选择特定企业，手动汇总动态指标数据，结合静态指标生成分类分级结果，依据标准完成人工分级。 |
|  | 药品分类分级监管综合分析和可视化呈现​​ | 基于信用档案数据，按分类分级结果进行多维度数据分析，通过聚集计算生成统计结果，采用图表可视化展示本省监管态势，辅助政策制定与监管效能提升。 |
|  | 药品企业全生命周期情况分析和可视化呈现​​ | 整合信用档案主题库数据，对企业全生命周期（注册、生产、流通等阶段）进行综合分析，通过数据计算生成分析报告，采用可视化图表展示企业全生命周期监管全景视图。 |
| 药品信用档案-数据上报 | 药品信用档案-数据上报 | 查询、修改、上报药品违法行为查处信息。 |
| 药品信用档案-药品信用档案接口开发及系统集成 | 接入国家药品信用档案系统单点登录认证接口​​ | 按照《国家药品监督管理局药品品种档案和信用档案系统统一身份认证要求与规范》要求新增单点登录接口功能，新增调用获取用户信息接口功能，申请开通网络策略，保证系统应用部署的服务器可访问国家局药品信用档案系统接口，实现国家局药品信用档案系统地方展示栏目与本省药品信用档案系统对接。 |
|  | 与数据中心同步药品生产许可部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品生产许可部分信息接口规范要求，实现从数据中心同步药品生产许可部分信息，并按国家局药品信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步药品监督检查部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品监督检查部分信息接口规范要求，实现同步药品监督检查部分信息，并按国家局信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步药品质量抽查检验部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品生产许可部分信息接口规范要求，实现从数据中心同步药品生产许可部分信息，并按国家局信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步药品不良行为记录部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品不良行为记录部分信息接口规范要求，实现同步药品不良行为记录部分信息，并按国家局信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步药品违法行为查处部分信息接​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品违法行为查处部分信息接口规范要求，实现同步药品违法行为查处部分信息，并按国家局信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步药品投诉举报部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品投诉举报部分信息接口规范要求，实现同步药品投诉举报部分信息，并按国家局信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步药品经营许可部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的药品经营许可部分信息接口规范要求，实现同步药品经营许可部分信息，并按国家局信用档案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步执业药师注册信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的执业药师注册信息接口规范要求，实现从数据中心同步执业药师注册信息。 |

#### 医疗器械品种档案子系统

医疗器械品种档案是药品监管部门落实医疗器械研制环节监管职责，产生的医疗器械上市前核准的医疗器械注册证/备案编号告知书及其相关附件信息(技术要求、说明书和标签),包括不限于医疗器械注册申报受理、临床评价安全性相关报告、审评、核查、检验、审批以及医疗器械上市后变更的审批、备案、报告等信息。医疗器械品种档案作为各级医疗器械监管人员进行监督检查的依据。根据国家药监局发布的《医疗器械品种档案数据集规范》，结合本省监管实际情况，梳理符合本省要求的医疗器械品种数据资源目录清单和数据集规范。并基于医疗器械品种数据资源目录和数据集规范，建设医疗器械品种档案系统及其数据库，从医疗器械相关的业务系统、历史纸质资料和相关系统数据接口对接等数据源采集数据，并通过数据治理，对数据进行有效的管理和控制，提升数据的质量和完整性，最终按业务主题对数据进行分类组织和存储。医疗器械品种档案系统依据不同业务主题，为用户提供全方位的业务主题数据查询服务。同时，系统还具备数据分析功能，可以对各类数据进行深度挖掘，为监管部门提供有力支持。通过数据分析，监管部门可以及时掌握医疗器械市场的动态，发现潜在风险，并为决策提供科学依据。此外，在确保医疗器械企业信息和产品信息真实可靠的前提下，医疗器械品种档案系统还提供将其上传至区块链技术所构建的智能合约的系统。实现了对药品从生产、流通到销售环节的全过程监管，有效遏制虚假信息、假冒伪劣药品的出现。

本系统需要在编制《海南省药监局医疗器械品种档案和信用档案建设指南》服务项目基础上，实现后续的医疗器械品种档案数据应用功能。

各功能模块定义如下医疗器械数据上链、医疗器械品种档案信息维护、医疗器械品种档案主题查询、医疗器械品种档案数据分析及可视化。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械品种档案-医疗器械品种档案数据应用 | 医疗器械临床试验审批/临床试验默示许可信息详情查询、查看或跳转集成​ | 创建临床试验主题查询页面，支持多条件检索审批/默示许可信息。实现跳转集成逻辑。 |
|  | 医疗器械临床试验备案信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建临床试验备案信息查询页面，支持多条件搜索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 临床试验机构信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建临床试验机构信息查询页面，支持多条件检索。配置跳转规则。 |
|  | 医疗器械临床试验监督抽查信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建监督抽查信息查询页面，支持多条件查询。实施查看集成策略。 |
|  | 医疗器械产品注册检验信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建注册检验主题查询页面，支持多条件检索。实现数据查看集成。 |
|  | 医疗器械产品注册体系核查信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建体系核查信息查询页面，支持多条件搜索。集成跳转逻辑。 |
|  | 医疗器械产品注册受理信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建注册受理主题查询页面，支持多条件检索。配置查看集成规则。 |
|  | 医疗器械产品审评信息详情查询、查看或跳转集成​ | 创建产品审评信息查询页面，支持多条件查询。实施跳转集成策略。 |
|  | 医疗器械产品注册审批结果信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建注册审批结果查询页面，支持多条件检索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械注册证文件信息详情查询、查看或跳转集成​ | 创建注册证文件查询页面，支持多条件搜索。实现跳转集成逻辑。 |
|  | 医疗器械变更注册（备案）文件信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建变更注册文件查询页面，支持多条件检索。配置查看集成规则。 |
|  | 医疗器械产品备案信息详情查询、查看或跳转集​​ | 创建产品备案信息查询页面，支持多条件查询。实施跳转集成策略。 |
|  | 医疗器械不良事件监测信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建不良事件监测主题查询页面，支持多条件检索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 预览医疗器械注册证​​ | 创建专用预览页面，支持用户选择医疗器械注册证非结构化信息进行查阅。 |
|  | 预览医疗器械注册证-体外诊断试剂​​ | 创建体外诊断试剂专属预览页面，支持用户选择相关注册证非结构化信息进行查阅。 |
|  | 快捷查询医疗器械产品信息 | 创建快速检索页面，支持通过批准文号、产品名称或企业名称直接查询产品信息。 |
|  | 医疗器械产品全生命周期情况分析和可视化呈现​​ | 基于品种档案主题库数据，对产品全生命周期（研发、注册、生产等阶段）进行综合分析，通过聚集计算生成统计结果，采用可视化图表展示监管全景视图。 |
| 医疗器械品种档案-数据上报 | 查询、修改、上报临床试验备案数据​​ | 查询：创建页面查询所有待上报临床试验备案数据，供监管人员核查。修改：允许对单条数据进行补充/修改，确保符合国家局规范。上报支持单条/批量上报国家局，系统自动返回结果。 |
|  | 查询、修改、上报临床试验监督抽查数据​​ | ​​查询：创建页面查询待上报监督抽查数据，供监管部门跟踪。​修改：按国家局规范修改抽查数据记录。上报：执行单条/批量上报，系统反馈结果。 |
|  | 查询、修改、上报注册检验数据​​ | ​​查询：提供页面检索待上报注册检验数据。​​修改：根据国家局检验数据规范调整记录。​上报：支持数据批量提交至国家局，自动获取上报状态。 |
|  | 查询、修改、上报注册体系核查数据​​ | ​​查询：创建页面显示待上报体系核查数据列表。修改：按国家局核查规范修正数据。上报：实现单条/多条目数据上报，系统返回操作结果。 |
|  | 查询、修改、上报受理数据​​ | ​​查询：提供待上报受理数据检索功能。修改：依据国家局受理规范完善数据内容。上报：支持受理数据批量提交，系统自动同步上报反馈。 |
|  | 查询、修改、上报审评数据​​ | ​​查询：创建页面查询所有待上报审评数据记录。​修改：按国家局审评标准修正数据。​上报：执行单条/批量审评数据上报，系统返回结果。 |
|  | 查询、修改、上报注册结果信息数据​​ | ​​查询：显示待上报注册结果信息数据列表。​​修改：根据国家局注册结果规范调整数据。​上报：支持数据批量提交至国家局，自动反馈上报状态。 |
|  | 查询、修改、上报注册证文件数据​​ | 查询：提供页面检索待上报注册证文件数据。修改：按国家局文件规范补充/修正数据。上报：实现注册证文件批量上报，系统返回操作结果。 |
|  | 查询、修改、上报变更文件数据​​ | 查询：创建页面显示待上报变更文件数据记录。修改：根据国家局变更规范完善数据内容。上报：支持单条/批量变更数据提交，系统自动同步结果。 |
|  | 查询、修改、上报产品备案数据​​ | 查询：提供待上报产品备案数据检索功能。修改：按国家局备案规范修正数据记录。上报：执行备案数据批量上报，系统返回最终提交状态。 |
| 医疗器械品种档案-医疗器械品种档案接口开发及系统集成 | 与数据中心同步医疗器械临床试验部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的临床试验部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案临床试验数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械产品注册检验部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的注册检验部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案注册检验数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械产品注册体系核查部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的体系核查部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案体系核查数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械产品注册受理部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的注册受理部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案注册受理数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械产品审评部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的审评部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案审评数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械产品注册审批部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的注册审批部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案注册审批数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械产品备案部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的备案部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案备案数据规范处理数据。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械不良事件监测部分信息接口​​ | 创建接口实现方法，根据数据中心发布的不良事件监测部分信息接口规范同步数据，并按国家局医疗器械品种档案不良事件监测数据规范处理数据。 |

#### 医疗器械信用档案子系统

医疗器械信用档案是医疗器械监管部门落实生产环节监管职责，记录注册人、备案人、受托生产企业在产品注册、企业生产等相关活动中，产生的许可备案、委托生产、监督检查、违法行为查处、质量抽查检验、不良行为和投诉举报等信息，推动实现医疗器械安全信用监管、智慧监管。根据国家药监局发布的《医疗器械信用档案数据集规范》，结合本省监管实际情况，梳理符合本省要求的医疗器械信用档案数据资源目录清单和数据集规范。并基于医疗器械信用档案数据资源目录和数据集规范，建设医疗器械信用档案系统及其数据库，从医疗器械相关的业务系统、历史纸质资料和相关系统数据接口对接等数据源采集数据，并通过数据治理，对数据进行有效的管理和控制，提升数据的质量和完整性，最终按业务主题对数据进行分类组织和存储。医疗器械信用档案系统依据不同业务主题，为用户提供全方位的业务主题数据查询服务。同时，系统还具备数据分析功能，可以对各类数据进行深度挖掘，为监管部门提供有力支持。通过数据分析，监管部门可以及时掌握医疗器械市场的动态，发现潜在风险，并为决策提供科学依据。

本系统需要在编制《海南省药监局医疗器械品种档案和信用档案建设指南》服务项目基础上，实现后续的医疗器械信用档案数据应用功能。

各功能模块定义如下、医疗器械信用档案信息维护、医疗器械信用档案主题查询、医疗器械信用档案数据分析及可视化。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械信用档案-医疗器械信用档案数据应用 | 医疗器械生产企业信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建生产许可备案主题库查询页面，支持多条件检索企业信息。实现跳转集成逻辑。 |
|  | 医疗器械委托生产信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建委托生产信息查询页面，支持多条件搜索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械企业生产产品信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建企业生产产品信息查询页面，支持多条件检索。配置跳转规则。 |
|  | 医疗器械经营企业查询、查看或跳转集成​​ | 创建经营企业信息查询页面，支持多条件检索。实施查看集成策略。 |
|  | 医疗器械经营企业许可备案信息查询、查看或跳转集成​​ | 创建经营许可备案信息查询页面，支持多条件搜索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械日常监督检查任务书信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建监督检查任务书查询页面，支持多条件检索。实现数据查看集成。 |
|  | 国家医疗器械飞行检查任务书基本信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建飞行检查任务书查询页面，支持多条件搜索。配置跳转逻辑。 |
|  | 医疗器械违法行为查处信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建违法行为查处信息查询页面，支持多条件检索。实施查看集成策略。 |
|  | 医疗器械抽检抽样信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建抽检抽样信息查询页面，支持多条件搜索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械投诉举报信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建投诉举报信息查询页面，支持多条件检索。配置跳转规则。 |
|  | 医疗器械失信被执行人名单信息详情查询、查看或跳转集成​ | 创建失信被执行人名单查询页面，支持多条件搜索。实现跳转集成逻辑。 |
|  | 医疗器械统计上严重失信企业信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建统计严重失信企业查询页面，支持多条件检索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械海关失信企业信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建海关失信企业信息查询页面，支持多条件搜索。配置跳转规则。 |
|  | 医疗器械严重违法失信信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建严重违法失信信息查询页面，支持多条件检索。实施查看集成策略。 |
|  | 医疗器械列入决定书信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建列入决定书信息查询页面，支持多条件搜索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械列入严重违法失信名单的具体情况信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建严重违法失信具体情况查询页面，支持多条件检索。配置跳转逻辑。 |
|  | 医疗器械重大税收违法案件当事人名单信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建税收违法案件名单查询页面，支持多条件搜索。实现数据查看集成。 |
|  | 医疗器械企业经营异常名录信息详情查询、查看或跳转集成​ | 创建经营异常名录查询页面，支持多条件检索。集成跨系统查看功能。 |
|  | 医疗器械公示公告信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建公示公告信息查询页面，支持多条件搜索。配置跳转规则。 |
|  | 医疗器械召回事件报告表信息详情查询、查看或跳转集成​​ | 创建召回事件报告表查询页面，支持多条件检索。实施查看集成策略。 |
|  | 预览第一类医疗器械生产备案凭证​​ | 创建专用预览页面，支持用户查看非结构化备案凭证文件（如PDF扫描件）。 |
|  | 预览医疗器械经营许可证​​ | 创建经营许可证预览界面，支持查阅证书扫描件及相关附件。 |
|  | 预览医疗器械生产许可证​​ | 提供生产许可证电子版预览功能，支持缩放、旋转等操作。 |
|  | 预览医疗器械生产许可证变更 | 创建变更记录预览页面，展示许可证变更历史及文件附件。 |
|  | 预览医疗器械网络交易服务第三方平台备案​​ | 实现第三方平台备案凭证的在线查阅，支持多格式文件预览。 |
|  | 预览第二类医疗器械经营备案凭证​​ | 创建二类经营备案凭证预览模块，支持关键信息高亮显示。 |
|  | 预览医疗器械产品出口销售证明​​ | 提供出口销售证明文件的电子化查阅，支持多语言版本切换。 |
|  | 预览医疗器械委托生产备案凭证​​ | 创建委托备案凭证预览功能，支持关联企业信息的交叉查询。 |
|  | 预览医疗器械委托生产备案凭证-明细表​​ | 实现明细表结构化数据与附件文件的同步展示。 |
|  | 查询、查看医疗器械分类分级静态指标信息​​ | 依据海南/国家局目录设置静态指标：创建多条件查询页面，提供指标详情查看界面。 |
|  | 新增、修改、删除医疗器械分类分级静态指标信息​​ | 实现静态指标全生命周期管理：专用新增/编辑页面，支持批量删除操作。 |
|  | 查询、查看医疗器械分类分级动态指标信息​​ | 动态指标覆盖6大监管领域：监督检查，不良事件监测，产品召回等，提供多维度组合查询功能。 |
|  | 新增、修改、删除医疗器械分类分级动态指标信息​​ | 动态指标管理功能：支持指标权重设置，提供历史版本追溯。 |
|  | 查询、查看医疗器械分类分级评定标准信息​​ | 创建评定标准管理模块：多条件检索标准条目，支持标准关联文件查看。 |
|  | 新增、修改、删除医疗器械分类分级评定标准信息​​ | 实现评定标准灵活配置：支持分级阈值设置，提供标准生效时间管理。 |
|  | 医疗器械分类分级自动评定​​ | 年度自动执行流程：1. 汇总动态指标数据，2. 结合静态指标计算，3. 生成企业分类分级结果，4. 依据标准自动定级。 |
|  | 医疗器械分类分级手动评定​​ | 人工干预评定功能：支持单企业数据重算，提供评定结果复核流程，生成差异分析报告。 |
|  | 查询、查看医疗器械分类分级监管要求信息​​ | 创建监管要求知识库：按分类分级展示差异化管理要求，支持政策文件关联查看。 |
|  | 新增、修改、删除医疗器械分类分级监管要求​​ | 实现监管要求动态调整：支持要求与评定标准联动，提供版本控制功能。 |
|  | 医疗器械分类分级监管综合分析和可视化呈现​​ | 数据分析与展示功能：全省企业分级分布热力图，监管效能趋势分析折线图，重点领域风险预警仪表盘。 |
| 医疗器械信用档案-数据上报 | 查询、修改、上报医疗器械生产企业许可备案信息 | 创建查询医疗器械生产企业许可备案信息的功能页面，实现查询所有医疗器械生产企业许可备案信息记录。 创建上报医疗器械生产企业许可备案信息的功能，实现对单条或多条的医疗器械生产企业许可备案信息进行上报国家局。创建修改医疗器械生产企业许可备案信息的功能页面，实现对一条医疗器械生产企业许可备案信息记录进行修改。 |
|  | 查询、修改、上报医疗器械生产许可备案委托生产数据 | 创建查询医疗器械生产许可备案委托生产数据的功能页面，实现查询所有医疗器械生产许可备案委托生产数据记录。创建修改医疗器械生产许可备案委托生产数据的功能页面，实现对一条医疗器械生产许可备案委托生产数据记录进行修改。创建上报医疗器械生产许可备案委托生产数据的功能，实现对单条或多条的医疗器械生产许可备案委托生产数据进行上报国家局。 |
|  | 查询、修改、上报医疗器械违法行为查处数据 | 创建查询医疗器械违法行为查处数据的功能页面，实现查询所有医疗器械违法行为查处数据记录。创建修改医疗器械违法行为查处数据的功能页面，实现对一条医疗器械违法行为查处数据记录进行修改。创建上报医疗器械违法行为查处数据的功能，实现对单条或多条的医疗器械违法行为查处数据进行上报国家局。 |
|  | 查询、修改、上报医疗器械召回信息采集数据 | 创建查询医疗器械召回信息采集数据的功能页面，实现查询所有医疗器械召回信息采集数据记录。创建修改医疗器械召回信息采集数据的功能页面，实现对一条医疗器械召回信息采集数据记录进行修改。创建上报医疗器械召回信息采集数据的功能，实现对单条或多条的医疗器械召回信息采集数据进行上报国家局。 |
| 医疗器械信用档案-医疗器械信用档案接口开发及系统集成 | 接入国家医疗器械信用档案系统单点登录认证接口​​ | 新增单点登录接口功能，新增调用获取用户信息接口，申请开通网络策略，实现国家局医疗器械信用档案系统地方展示栏目与本省医疗器械信用档案系统对接。 |
|  | ​​同步国家局医疗器械网络销售备案信息接口​​ | 创建同步国家局医疗器械网络销售备案信息接口的实现方法，实现从国家局共享平台同步国家局医疗器械网络销售备案信息。 |
|  | 同步国家局医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息接口​​ | 创建同步国家局医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息接口的实现方法，实现从国家局共享平台同步国家局医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械生产许可备案部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械生产许可备案部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步医疗器械生产许可备案部分信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械监督检查部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械监督检查部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步医疗器械监督检查部分信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械违法行为查处部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械违法行为查处部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步医疗器械违法行为查处部分信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械质量抽查检验部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械质量抽查检验部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步医疗器械质量抽查检验部分信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械投诉举报部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械投诉举报部分信息接口的实现方法实现从数据中心同步医疗器械投诉举报部分信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械不良行为记录部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械不良行为记录部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步医疗器械不良行为记录部分信息。 |
|  | 与数据中心同步医疗器械召回部分信息接口​​ | 创建与数据中心同步医疗器械召回部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步医疗器械召回部分信息。 |

#### 化妆品注册人备案人信息档案子系统

全面梳理化妆品注册人备案人信息档案子系统数据，对已归集的数据进行数据治理，形成数据主题库。并提供化妆品注册人备案人信息档案的数据查询和数据分析及可视化功能。

化妆品注册人备案人信息档案是监管部门为落实化妆品注册人备案人（含生产企业）监管职责，由各级化妆品监管部门按事权，产生和汇聚共享的化妆品注册人备案人（含生产企业）相关产品、生产许可、日常监督检查、违法行为查处、化妆品抽样检验、不良行为记录等监管信息。根据国家药监局发布的《化妆品注册人备案人信息档案基本数据集规范》，结合本省监管实际情况，梳理符合本省要求的化妆品注册人备案人信息档案数据资源目录清单和数据集规范。并基于化妆品注册人备案人信息档案数据资源目录和数据集规范，建设化妆品注册人备案人信息档案系统及其数据库，从化妆品相关的业务系统、历史纸质资料和相关系统数据接口对接等数据源采集数据，并通过数据治理，对数据进行有效的管理和控制，提升数据的质量和完整性，最终按业务主题对数据进行分类组织和存储。化妆品注册人备案人信息档案系统依据不同业务主题，为用户提供全方位的业务主题数据查询服务。同时，系统还具备数据分析功能，可以对各类数据进行深度挖掘，为监管部门提供有力支持。通过数据分析，监管部门可以及时掌握药品市场的动态，发现潜在风险，并为决策提供科学依据。

各功能模块定义如下化妆品注册人备案人信息档案数据主题库、化妆品注册人备案人信息档案维护、化妆品数据上链、化妆品注册人备案人信息档案主题询、化妆品数据分析及可视化。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 化妆品注册人备案人信息档案-化妆品数据应用 | 化妆品生产企业信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品企业主题库中的查询化妆品生产企业信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品生产企业信息详情查看或跳转集成。 |
|  | 化妆品生产许可证基本信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品企业主题库中的查询化妆品生产许可证基本信页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品生产许可证基本信息详情查看或跳转集成。 |
|  | 化妆品生产企业主要管理人员信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品企业主题库中的查询化妆品生产企业主要管理人员信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品生产企业主要管理人员信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品境内注册人备案人信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品企业主题库中的查询化妆品境内注册人备案人信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品境内注册人备案人信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品境外注册人备案人信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品企业主题库中的查询化妆品境外注册人备案人信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品境外注册人备案人信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品境内责任人信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品企业主题库中的查询化妆品境内责任人信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品境内责任人信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 普通化妆品备案基本信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询普通化妆品备案基本信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看普通化妆品备案基本信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 普通化妆品备案产品名称命名依据信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询普通化妆品备案产品名称命名依据信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看普通化妆品备案产品名称命名依据信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 普通化妆品备案执行标准信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询普通化妆品备案执行标准信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看普通化妆品备案执行标准信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 普通化妆品备案检验报告信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询普通化妆品备案检验报告信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看普通化妆品备案检验报告信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 普通化妆品备案年度报告信息信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询普通化妆品备案年度报告信息信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看普通化妆品备案年度报告信息信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 特殊化妆品注册基本信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询特殊化妆品注册基本信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看特殊化妆品注册基本信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 特殊化妆品注册产品名称命名依据查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询特殊化妆品注册产品名称命名依据页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看特殊化妆品注册产品名称命名依据查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 特殊化妆品注册检验报告信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品产品主题库中的查询特殊化妆品注册检验报告信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看特殊化妆品注册检验报告信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品抽样信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品抽样检验主题库中的查询化妆品抽样信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品抽样信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品监督检查报告查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品监督检查主题库中的查询化妆品监督检查报告信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品监督检查报告信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品违法行为查处信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品违法行为查处主题库中的查询化妆品违法行为查处信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品违法行为查处信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品失信被执行人名单信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品失信被执行人名单信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品失信被执行人名单信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品统计上严重失信企业信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品统计上严重失信企业信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品统计上严重失信企业信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品海关失信企业信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品海关失信企业信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品海关失信企业信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品严重违法失信信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品严重违法失信信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品严重违法失信信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品列入决定书信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品列入决定书信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品列入决定书信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品列入严重违法失信名单的具体情况信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品列入严重违法失信名单的具体情况信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品列入严重违法失信名单的具体情况信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况 |
|  | 化妆品行政处罚信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品行政处罚信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。 |
|  |  | 创建查看化妆品行政处罚信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 查询化妆品行政处罚变更信息 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品行政处罚变更信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。 |
|  | 化妆品重大税收违法案件当事人名单信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品重大税收违法案件当事人名单信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品重大税收违法案件当事人名单信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品企业经营异常名录信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品企业经营异常名录信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。 |
|  |  | 创建查看化妆品企业经营异常名录信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品公示公告信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品公示公告信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品公示公告信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 化妆品责任约谈和整改情况信息详情查询、查看或跳转集成 | 创建化妆品不良行为记录主题库中的查询化妆品责任约谈和整改情况信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品责任约谈和整改情况信息详情查看或跳转集成，通过本功能实现根据相关业务系统数据详情检索统一集成配置情况。 |
|  | 预览特殊化妆品注册证 | 创建预览特殊化妆品注册证的页面，通过本功能，用户可以选择一条特殊化妆品注册证非结构化信息进预览查阅。 |
|  | 预览化妆品生产许可证 | 创建预览化妆品生产许可证的页面，通过本功能，用户可以选择一条化妆品生产许可证非结构化信息进预览查阅。 |
|  | 预览化妆品生产许可证变更 | 创建预览化妆品生产许可证变更的页面，通过本功能，用户可以选择一条化妆品生产许可证变更非结构化信息进预览查阅。 |
|  | 预览化妆品新原料注册证 | 创建预览化妆品新原料注册证的页面，通过本功能，用户可以选择一条化妆品新原料注册证非结构化信息进预览查阅。 |
|  | 预览进口特殊用途化妆品产品注册证 | 创建预览进口特殊用途化妆品产品注册证的页面，通过本功能，用户可以选择一条进口特殊用途化妆品产品注册证非结构化信息进预览查阅。 |
|  | 化妆品分类分级静态指标信息 | 根据海南省化妆品生产重点监管品种目录和国家局化妆品生产重点监管品种目录，设置化妆品发类分级静态指标信息，并提供相应的信息查询和各项静态指标信息的新增、修改、删除和查看功能。 |
|  | 查询、查看化妆品分类分级静态指标 | 创建查询化妆品分类分级静态指标信息页面，用户可以输入多个查询条件进行的查询。创建查看化妆品分类分级静态指标信息的页面，实现查看一条化妆品分类分级静态指标信息记录的功能。 |
|  | 新增、修改、删除化妆品分类分级静态指标信息 | 创建新增化妆品分类分级静态指标信息页面，实现添加、修改、删除一条化妆品分类分级静态指标信息记录的功能。 |
|  | 查询、查看化妆品分类分级动态指标信息 | 根据海南省化妆品监管实际情况，设置本省化妆品分类分级动态指标，动态指标范围包括化妆品生产企业的整体监督检查、不良事件监测、产品召回、投诉举报、案件查办和风险会商等情况。并提供相应的指标信息的查询、新增、修改、删除和查看的功能。 |
|  | 新增、修改、删除化妆品分类分级动态指标信息 | 创建新增化妆品分类分级动态指标信息页面，实现添加、修改、删除一条化妆品分类分级动态指标信息记录的功能。 |
|  | 查询、查看化妆品分类分级评定标准信息 | 通过化妆品分类分级评定标准管理，监管人员可设定化妆品分类分级的评定标准，实现对化妆品生产企业的分类分级。提供对化妆品分类分级评定标准的新增、修改、删除和查看的功能。 |
|  | 新增、修改、删除化妆品分类分级评定标准信息 | 创建新增化妆品分类分级评定标准信息页面，实现添加、修改、删除一条化妆品分类分级评定标准信息记录的功能。 |
|  | 化妆品分类分级自动评定 | 通过化妆品分类分级自动评定功能，系统每年自动对化妆品生产企业上一年度的动态指标信息进行综合汇算，并与化妆品分类分级静态指标信息汇总，生成化妆品生产企业的分类分级评定结果，最终根据化妆品分级分类评定标准对化妆品生产企业进行分类分级。 |
|  | 化妆品分类分级手动评定 | 通过化妆品分类分级手动评定功能，用户可对一家化妆品生产企业上一年度的动态指标信息进行综合汇算，并与化妆品分类分级静态指标信息汇总，生成该化妆品生产企业的分类分级评定结果，最终根据化妆品分级分类评定标准对化妆品生产企业进行分类分级。 |
|  | 化妆品分类分级监管综合分析和可视化呈现 | 通过化妆品注册人备案人信息档案数据主题库数据，根据监管的实际需要，按化妆品企业许可证有效期临近情况进行数据分析，并进行聚集汇总计算，全面展示本省化妆品企业许可证临近效期的具体情况，为监管部门制定和调整监管政策提供数据支持，提升监管效能。 |
| 化妆品注册人备案人信息档案-数据上报 | ​​查询、修改、上报化妆品企业数据​​ | 创建查询待上报化妆品企业数据的功能页面，实现查询所有待上报化妆品企业数据记录。创建修改待上报化妆品企业数据的功能页面，实现对一条待上报化妆品企业数据记录进行修改。创建上报化妆品企业数据的功能，实现对单条或多条的化妆品企业数据进行上报国家局。 |
|  | ​​查询、修改、上报化妆品监督检查数据​​ | 创建查询待上报化妆品监督检查数据的功能页面，实现查询所有待上报化妆品监督检查数据记录。创建修改待上报化妆品监督检查数据的功能页面，实现对一条待上报化妆品监督检查数据记录进行修改。创建上报化妆品监督检查数据的功能，实现对单条或多条的化妆品监督检查数据进行上报国家局。 |
|  | ​​查询、修改、上报化妆品违法行为查处数据​​ | 创建查询待上报化妆品违法行为查处数据的功能页面，实现查询所有待上报化妆品违法行为查处数据记录。创建修改待上报化妆品违法行为查处数据的功能页面，实现对一条待上报化妆品违法行为查处数据记录进行修改。创建上报化妆品违法行为查处数据的功能，实现对单条或多条的化妆品违法行为查处数据进行上报国家局。 |
|  | ​​查询、修改、上报化妆品抽样检验数据​​ | 创建查询待上报化妆品抽样检验数据的功能页面，实现查询所有待上报化妆品抽样检验数据记录。创建修改待上报化妆品抽样检验数据的功能页面，实现对一条待上报化妆品抽样检验数据记录进行修改。创建上报化妆品抽样检验数据的功能，实现对单条或多条的化妆品抽样检验数据进行上报国家局。 |
|  | ​​查询、修改、上报化妆品不良行为数据​​ | 创建查询待上报化妆品不良行为数据的功能页面，实现查询所有待上报化妆品不良行为数据记录。创建修改待上报化妆品不良行为数据的功能页面，实现对一条待上报化妆品不良行为数据记录进行修改。创建上报化妆品不良行为数据的功能，实现对单条或多条的化妆品不良行为数据进行上报国家局。 |
| 化妆品注册人备案人信息档案-化妆品信息档案接口开发及系统集成 | 接入国家化妆品注册人备案人信息档案系统单点登录认证接口 | 新增单点登录接口功能，新增调用获取用户信息接口功，申请开通网络策略，实现国家局化妆品注册人备案人信息档案系统地方展示栏目与本省化妆品注册人备案人信息档案系统对接。 |
|  | 与数据中心同步化妆品企业部分信息接口 | 创建与数据中心同步妆品企业部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步妆品企业部分信息，并按国家局化妆品注册人备案人信息档案妆品企业部分数据规范要求处理数据。 |
|  | 与数据中心同步化妆品产品部分信息接口 | 创建与数据中心同步化妆品产品部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步化妆品产品部分信息，并按国家局化妆品注册人备案人信息档案化妆品产品部分数据规范要求处理数据。 |
|  | 与数据中心同步化妆品抽样检验部分信息接口 | 创建与数据中心同步化妆品抽样检验部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步化妆品抽样检验部分信息，并按国家局化妆品注册人备案人信息档案化妆品抽样检验部分数据规范要求处理数据。 |
|  | 与数据中心同步化妆品监督检查部分信息接口 | 创建与数据中心同步化妆品监督检查部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步化妆品监督检查部分信息，并按国家局化妆品注册人备案人信息档案化妆品监督检查部分数据规范要求处理数据。 |
|  | 与数据中心同步化妆品违法行为查处部分信息接口 | 创建与数据中心同步化妆品违法行为查处部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步化妆品违法行为查处部分信息，并按国家局化妆品注册人备案人信息档案化妆品违法行为查处部分数据规范要求处理数据。 |
|  | 与数据中心同步化妆品不良行为记录部分信息接口 | 创建与数据中心同步化妆品不良行为记录部分信息接口的实现方法，实现从数据中心同步化妆品不良行为记录部分信息，并按国家局化妆品注册人备案人信息档案化妆品不良行为记录部分数据规范要求处理数据。 |
|  | 与海政通对接接口 | 创建与海政通对接的实现方法，根据海政通发布的接口规范要求，实现用户统一身份互认。 |
| 两品一械企业信息采集模板管理 |  | 实现药品、化妆品、医疗器械相关企业数据采集模版的管理 |
| 两品一械企业信息采集计划 |  | 实现药品、化妆品、医疗器械相关企业数据采集信息 |
| 两品一械企业信息采集 |  | 实现药品、化妆品、医疗器械相关企业数据采集 |

### 药品智慧监管平台升级

#### 数据中心升级

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 规则配置升级 | 规则配置升级 | 需要上报、下载、共享数据的定时任务必须能实现灵活配置，包括启用、停用定时任务，修改定时任务执行时间。 |
|  | 定时任务信息 | 定时任务信息内容包括任务标识、任务描述、触发条件。任务标识：用于唯一标识一个定时任务，可以是名称、ID或其他形式的标识符。任务描述：对定时任务的简要说明或描述，帮助用户或管理员理解该任务的作用和目的。 |
|  | 触发条件信息 | 时间字段：秒字段 (0~59)：表示每分钟的哪些秒执行任务。分钟字段 (0~59)：表示每小时的哪些分钟执行任务。小时字段 (0~23)：表示每天的哪些小时执行任务。日期字段 (1~31)：表示每月的哪些日执行任务。月份字段 (1~12)：表示每年的哪些月执行任务。星期字段 (0~7)：表示每周的哪些天执行任务，其中0和7通常都表示星期日。间隔设置：用于指定任务的执行频率，如每隔x分钟、x小时、x天等执行一次。开始日期和结束日期：定义任务的有效执行时间段。 |
|  | 执行策略信息 | 并发策略：定义任务是否并发执行，以及并发执行的策略。异常处理：定义任务执行异常时的处理策略，如重试次数、重试间隔等。 |
|  | 任务执行者信息 | 任务执行者：指定执行该定时任务的具体对象或类，如Java中的方法、类，或其他系统中的任务脚本等。 |
|  | 任务参数信息 | 任务参数：如果任务执行需要特定的参数，可以设置这些参数的值。优先级 (Priority)：任务的紧急程度或重要程度，用于决定任务执行的顺序。任务状态 (Status)：表示任务当前的状态，如“待执行”、“执行中”、“已完成”、“失败”等。 |
|  | 通知设置信息 | 通知方式：定义任务执行成功或失败时的通知方式，如邮件、短信、系统日志等。通知接收者：指定接收通知的人员或系统。 |
|  | 日志和监控信息 | 日志级别：定义任务执行过程中的日志记录级别。监控指标：设置需要监控的任务性能指标，如执行时间、成功率等。其他配置：可能还包含时区设置、任务依赖关系、优先级等其他特定于系统的配置信息。 |
| 数据筛选查询 | 市场主体筛选 | 按监管服务对象维度定制数据查询功能，方便各业务部门快速查找其所需要信息。包含数据一览表、二、数据详情、数据搜索、高级搜索、GIS位置显示、统计数据核对、预设查询条件、统计分析功能。 |
|  | 数据标准定制筛选 | 包含，数据标准一览表、数据标准详情浏览、数据标准下载（关键字）、数据标准搜索、数据标准下载（标签）、数据标准打印等功能。 |
|  | 数据目录定制筛选 | 包含，数据目录一览表、数据资源详情、样例数据资源、数据资源搜索功能。 |
| 标签画像管理升级 | 标签创建与管理模块 | 提供标签的创建、编辑、删除和合并功能。提供标签列表展示功能，可以在列表中查看所有已创建的标签，并进行排序和筛选操作。 |
|  | 标签分类与层级模块 | 支持对标签进行科学合理的分类，可以通过选择分类来创建或管理标签。同时，系统提供层级关系设置功能，允许设置标签的层级结构。提供分类列表和层级结构展示功能。 |
|  | 标签关联与绑定模块 | 提供标签与数据项的关联功能。系统支持批量关联和解除关联操作。提供关联关系展示功能，可以在列表中查看所有已关联的标签和数据项，并进行排序和筛选操作。 |
|  | 标签搜索与筛选模块 | 提供基于标签名称、描述等属性的搜索功能。同时，系统支持按照分类、层级、创建时间等条件进行筛选操作，进一步缩小搜索范围。提供搜索结果展示功能。 |
|  | 标签权限与安全模块 | 提供权限设置功能，可以根据自己的需求设置标签的访问和操作权限。 |
|  | 标签统计与分析模块 | 提供标签使用情况的统计功能。基于标签使用数据进行分析。提供数据分析报告和可视化展示功能。 |
| 数据质量管理升级 | 数据清理模块 | 识别并处理无效、重复或异常数据。提供数据清洗规则配置界面，支持用户自定义清洗规则，并自动或手动执行数据清洗任务。 |
|  | 数据完整性检查模块 | 检查数据是否完整，是否符合数据完整性约束。集成数据完整性校验规则，提供数据完整性检查报告，并自动修复或提示用户修复不完整数据。 |
|  | 数据一致性检查模块 | 确保数据在不同来源和位置的一致性。实现数据一致性校验算法，提供数据比对和差异分析报告，支持用户定义一致性校验规则。 |
|  | 数据审计模块 | 记录数据的修改历史和访问日志。建立数据审计日志数据库，提供数据审计查询功能，支持按时间、用户、操作类型等条件进行筛选。 |
|  | 数据更新模块 | 确保数据的时效性，提供数据更新策略。实现数据更新任务调度，支持定时更新、批量更新和增量更新，提供数据更新进度和结果反馈。 |
|  | 数据验证模块 | 在数据输入或修改时进行验证，确保符合业务规则和数据标准。提供数据验证规则配置界面，支持正则表达式、自定义函数等验证方式，实时反馈验证结果。 |
|  | 数据质量监控模块 | 实时监控数据质量，及时发现并处理数据质量问题。实现数据质量监控算法，提供数据质量监控指标和报警机制，支持实时通知和报警记录查询。 |
|  | 数据权限控制模块 | 确保只有经过授权的用户才能访问和修改数据。集成用户身份验证和访问控制机制，支持基于角色的访问控制，提供用户权限管理功能。 |
| 数据互联互通升级 | 药品监督检查系统互通 | 通过构建统一的数据接口，实现从药品监督检查系统获取数据，并按照企业档案数据格式要求进行数据清洗、入库、质量检查、定时任务管理以及接口调用情况的监控，或通过链接集成直接跳转至该系统查看。 |
|  | 药品自查系统互通 | 通过构建统一的数据接口，实现从药品自查系统获取数据，并按照企业档案数据格式要求进行数据清洗、入库、质量检查、定时任务管理以及接口调用情况的监控，或通过链接集成直接跳转至该系统。 |
|  | 药品监督抽检系统互通 | 通过构建统一的数据接口，实现从药品监督抽检系统、获取数据，并按照企业档案数据格式要求进行数据清洗、入库、质量检查、定时任务管理以及接口调用情况的监控，或通过链接集成直接跳转至该系统。 |
|  | 行政审批系统互通 | 通过构建统一的数据接口，实现从行政审批系统（对接数据中心数据）获取数据，并按照企业档案数据格式要求进行数据清洗、入库、质量检查、定时任务管理以及接口调用情况的监控，或通过链接集成直接跳转至该系统。 |
|  | 药品追溯系统互通 | 通过构建统一的数据接口，实现从药品追溯系统获取数据，并按照企业档案数据格式要求进行数据清洗、入库、质量检查、定时任务管理以及接口调用情况的监控，或通过链接集成直接跳转至该系统。 |
|  | 页面改造和数据适配 | 优化企业档案页面布局和视觉设计，调整数据展示的方式和交互逻辑。将不同来源、不同格式的数据进行转换和整合。 |
|  | 定时任务管理 | 支持数据及时更新和同步，设定多种定时任务，如数据同步任务、数据质量检查任务等，确保数据的及时更新和准确性。使用任务调度工具管理定时任务的执行，提高任务管理的效率和可靠性。 |
|  | 接口服务 | 实现企业档案数据与外部系统交互。接口支持多种数据格式和身份验证方式，确保数据交互的安全性和可扩展性。通过负载均衡和缓存机制技术手段，提高接口服务的性能和可用性。 |
|  | 监控与日志 | 确保数据交互可靠性和可追溯性。建设任务监控与日志模块实时监控接口调用情况。通过监控与日志，能够及时发现和处理数据交互过程中的问题，确保数据交互的可靠性和安全性。 |

#### 两品一械抽检系统

海南省两品一械抽检系统用于省内药品、医疗器械和化妆品类产品进行抽检计划制定、样品抽取、样品受理、样品检验、检验结果上传、不合格样品核查处置、抽检信息公示和公众查询。

海南省两品一械抽检系统本次升级改造利用三医联动平台一期建设成果，进一步改进完善海南省两品一械抽工作。使两品一械抽检更加便捷严谨，为三医联动提供提供质量数据支撑，推动两品一械产品监管工作。

两品一械抽检管理信息系统分为药品抽检、医疗器械抽检和化妆品抽检系统三大模块。每个模块均包含计划制定、样品抽取、样品受理、检验结果录入、结果上报、公众查询几部分。

本项目在已有功能基础上进行升级。升级内容为新增企业端药品抽样查询功能，新增企业端医疗器械抽样查询功能，新增企业端化妆品抽样查询功能，药品抽样增加扫码抽样功能，药品抽样增加样品追溯码登记功能，医疗器械抽样增加未抽到样品登记功能，医疗器械抽样增加未抽到样品登记文书，增加承检机构lims对接，增加电子检验报告对接，增加抽检结果信息推送功能。

| 功能模块 | ​​功能描述​​ |
| --- | --- |
| 企业端药品抽样查询功能 | 功能包含药品抽样记录展示、明细信息查看、电子报告浏览；应用场景：企业登录后进入抽检查询页面；输入项​​：抽样编号、品种名称、检验结论；输出项：抽样编号、样品名称、生产企业名称、地址、药品信息等30项字段（含PDF电子检验报告） |
| 企业端医疗器械抽样查询功能 | 功能包含医疗器械抽样记录展示与检验报告查看；应用场景：医疗器械抽检查询页面操作；输入项：抽样编号、检验报告书编号；输出项：医疗器械名称、注册号、生产企业信息等18项字段（含PDF检验报告） |
| 企业端化妆品抽样查询功能 | 功能包含化妆品抽样记录展示与检验明细查询；应用场景：化妆品抽检查询页面操作；输入项​​：抽样编号、化妆品名称、检验结论；输出项：化妆品信息、生产企业信息、检验依据等12项字段（含PDF电子报告） |
| 药品扫溯源码抽样 | 支持追溯码扫描与数据自动填充；输入项：药品追溯码(字符串)、抽样日期(日期)、被抽样单位信息；输出项：生产信息、批号、有效期等15项药品追溯数据 |
| 药品抽样追溯码登记功能 | 实现扫码自动登记与信息核验；输入项：药品追溯码；输出项：生产企业、持有人、委托关系等20项药品注册信息 |
| 医疗器械未抽到样品登记功能 | 支持未抽到样品的完整信息登记；输入项：抽样时间、产品注册号、单位信息等16项字段；​​输出项：登记状态（是否保存成功） |
| 医疗器械未抽到样品登记文书 | 生成标准化PDF登记文书；​​输入项：打印指令；输出项：包含全部登记信息的PDF文档（含23项字段） |
| 承检机构LIMS数据对接 | 实现检验结果自动推送；输入项：检验结果数据；输出项：对接状态、时间戳、异常信息 |
| 承检机构电子检验报告对接 | 电子报告自动获取与下载；输入项：检验报告ID、编号；输出项：PDF格式电子报告、获取时间 |
| 接口上报药品抽检数据 | 对接国家药品监管平台数据接口；输入项：JSON格式抽检数据、检验报告文件流；输出项：上报状态、错误代码 |
| 接口上报器械抽检数据 | 对接国家器械监管平台数据接口；输入项：JSON格式器械数据、检验报告文件流；输出项：包含成功状态、时间戳、错误明细的返回结果 |

### 药品追溯节点平台系统

根据国务院对药品追溯的管理要求，采用创新模式建立海南药品追溯监节点系统，打通药品追溯最后一公里，实现最小销售单元粒度的实时监管，挖掘药品追溯对企业及监管部门（药监、医保、卫健）的应用价值，促进企业合规经营、保障药品安全、提高监管效率，打造助企、便民、辅政的新模式。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 监管端子系统-企业管理 | 企业信息新增、编辑、删除、查询、审核、账号维护 | 企业管理模块主要用于用户维护自己所属企业信息，药品生产企业、经营企业、医疗机构用户都可在该模块对企业信息进行创建，录入企业基本信息，上传资质证书等，对未审核通过或者新创建的企业进行删除和编辑，实现平台的入驻，管理员可在企业管理模块通过企业名称、审核状态、企业类型、统一心信用代码等查询字段对入驻企业信息进行查询和审核。 |
| 监管端子系统-重点药品目录管理 | 重点药品目录新增、修改、查询、删除、详情查看 | 重点药品目录管理模块，用于维护需要重点监管的药品信息，用户在该模块可以添加、修改、查询、删除、查看重点药品详情信息，对于有监管信息变更的药品，可以将已维护在该目录下的药品在进行删除，用于可以通过目录查询、查看重点药品信息。 |
| 监管端子系统-购药信息管理 | 购药信息查询、详情查看、导出 | 通过药店、购药人姓名、身份证号、药品名称、购药时间等关键词查询购药登记信息，系统以列表方式展示购药人身份信息包括姓名、电话号码、身份证号等，药品明细信息。 |
|  | 购药信息查询、详情查看、导出 | 通过药店、购药人姓名、身份证号、药品名称、购药时间等关键词查询购药登记信息，系统以列表方式展示购药人身份信息包括姓名、电话号码、身份证号等，药品明细信息。 |
| 监管端子系统-事中预警管理 | 事中预警数据查询、展示、追踪 | 用于监管端对事中预警数据的管理，可通过药品名称、追溯码信息、预警类型（多次报销预警、二次销售预警等）等查询药品预警数据，系统展示满足查询要求的数据包括出现预警的药店、预警的追溯码数据、预警时间、预警次数，用户可通过追踪，查看药品所有预警的时间节点以及原因。 |
| 监管端子系统-数据统计管理 | 药店数据统计、查询、查看、导出 | 系统以图表或报表形式药店数量、药店分布、药店的药品数据、区间内药店的药品销售情况，包括销售的药品品种信息、金额信息等，用户可以点击查看某个药品的具体数据，跳转详情页面，展示该药店的药品信息、销售信息，并可按模版将药店统计数据导出为excel文件供用户下载。 |
|  | 重点药品数据统计、查询、查看、导出 | 重点药品数据统计支持用户按统计区间、重点药品品种等查询字段，统计某段时间内重点药品的销售情况的汇总数据，维度按品种展示，用户可查看某一品种在各个药店的销售情况，并将数据进行导出。 |
|  | 购药人数统计、查询、查看、导出 | 购药人数数据统计模块用于监管端统计区间范围内购药人数的地区分布情况、购药人数数量等信息，通过详情查看，查看某个地区购药人的购药信息包括药品信息、价格信息等，支持用户导出购药人数统计信息。 |
| 管理端子系统-多追溯系统对接管理 | 码上放心追溯平台对接信息 | 码上放心追溯平台对接信息模块实现与码上放心追溯平台进行对接，接收并存储追溯信息。系统通过API接口与码上放心追溯平台进行数据交互，获取药品的追溯信息，包括药品批次号、生产日期、有效期、生产厂家等信息。 |
|  | 中国健康联合大数据平台对接信息 | 中国健康联合大数据平台对接信息模块实现与中国健康联合大数据平台进行对接，接收并存储健康相关数据。系统通过API接口与中国健康联合大数据平台进行数据交互，获取健康数据，包括用户健康信息、疾病信息、诊疗记录等。 |
|  | 嘉华追溯系统对接信息 | 嘉华追溯系统对接信息模块实现与嘉华追溯系统进行对接，接收并存储追溯信息。系统通过API接口与嘉华追溯系统进行数据交互，获取药品的追溯信息，包括药品生产、流通、使用等环节的详细信息。 |
|  | 爱创追溯平台对接信息 | 爱创追溯平台对接信息模块实现与爱创追溯平台进行对接，接收并存储追溯信息。系统通过API接口与爱创追溯平台进行数据交互，获取药品的追溯信息，包括药品批次号、生产日期、有效期、生产厂家等信息。 |
| 管理端子系统-编码融合管理 | 与码上放心平台产品关联、查询、删除 | 系统与码上放心平台对接，将码上放心平台的产品以接口对接或者文件导入的形式录入到平台，企业用户将自己的产品与平台产品关联，平台产品可以对码上放心平台产品关联，可通过产品编码、产品名称进行查询，系统展示满足查询条件的数据列表，用户选择一个产品进行关联，对已经关联的产品可以进行删除，重新选择药品进行绑定。 |
|  | 与哈药追溯平台产品关联、查询、删除 | 系统与哈药追溯平台对接，将哈药追溯平台的产品以接口对接或者文件导入的形式录入到平台，企业用户将自己的产品与平台产品关联，平台产品可以对码上放心平台产品关联，可通过产品编码、产品名称进行查询，系统展示满足查询条件的数据列表，用户选择一个产品进行关联，对已经关联的产品可以进行删除，重新选择药品进行绑定。 |
|  | 与医保平台产品关联、查询、删除 | 系统与医保平台对接，将医保平台的产品以接口对接或者文件导入的形式录入到平台，企业用户将自己的产品与平台产品关联，平台产品可以对码上放心平台产品关联，可通过产品编码、产品名称进行查询，系统展示满足查询条件的数据列表，用户选择一个产品进行关联，对已经关联的产品可以进行删除，重新选择药品进行绑定。 |
|  | 与卫健委产品关联、查询、删除 | 系统与卫健委平台对接，将卫健委平台的产品以接口对接或者文件导入的形式录入到平台，企业用户将自己的产品与平台产品关联，平台产品可以对码上放心平台产品关联，可通过产品编码、产品名称进行查询，系统展示满足查询条件的数据列表，用户选择一个产品进行关联，对已经关联的产品可以进行删除，重新选择药品进行绑定。 |
|  | 与爱创平台产品关联、查询、删除 | 系统与爱创平台对接，将爱创平台的产品以接口对接或者文件导入的形式录入到平台，企业用户将自己的产品与平台产品关联，平台产品可以对码上放心平台产品关联，可通过产品编码、产品名称进行查询，系统展示满足查询条件的数据列表，用户选择一个产品进行关联，对已经关联的产品可以进行删除，重新选择药品进行绑定。 |
| 管理端子系统-数据对账 | 对账数据查询、查看、导出 | 用户可以在平台查询某段时内系统产生的数据，与通过接口推送的数据对比产生的数据差异，差异数据数量、数据详情信息查看，支持用户将数据进行导出。 |
| 管理端子系统-数据日志管理 | 数据日志生成、查看、查询、下载、导出 | 对于系统与外部系统和内部系统之间的接口调用，每调用一次接口，系统会自动记录接口对接方、调用时间、接口请求信息、输出信息、执行结果，生成对应的数据日志，用户可在该模块按执行时间、接口类型、执行结果、类别查询数据执行情况，查看数据详情信息，支持用户对数据日志下载和导出。 |
| 管理端子系统-应用安全审计 | 审计日志记录、查询、查看 | 审计日志包含用户登录日志、操作日志，对于用户登录和用户进行的业务操作，系统自动记录登录信息和操作信息，生成应用审计日志，企业管理员或有权限查看日志的用户可在该模块查看用户登录信息，用户操作日志。 |
| 管理端子系统-租户管理 | 租户信息新增、修改、删除、审核、查询、查看、租户授权 | 用户登录系统，通过新增操作可维护自己的租户信息，包括租户名称、注册时间、统一信用代码、经营范围等，对于有信息变更的情况，租户可修改企业信息并由管理员进行审核，管理员可按租户名称、租户类型、审核状态等关键词进行租户信息查询，以列表形式展示满足要求的租户信息，管理员可查看租户详情信息并进行审核，审核通过的租户，管理员可对其进行应用授权，设置租户可访问或可使用的业务。 |
|  | 用户新增、修改、删除、查询、用户授权 | 系统支持企业管理员直接在系统创建用户，修改用户信息、查询用户信息、删除用户信息，通过录入用户名称、密码、手机号、所属企业、用户类型完成用户新增，系统管理员还可以对用户信息进行编辑修改，按用户名称、企业类型、用户姓名等进行查询，也可以选择用户信息进行删除，删除后的用户不能登录系统，对创建成功的用户进行角色授权，系统根据角色控制用户可访问的菜单和数据权限。 |
|  | 角色添加、修改、删除、查询、授权 | 角色授权模块允许管理员为系统中的不同角色分配相应的权限。通过创建和定义角色，并将角色与具体的权限相关联，管理员可以实现对权限的集中管理和灵活配置。当用户被分配到某个角色时，该用户将自动获得该角色所拥有的所有权限。 |
|  | 租户药品添加、修改、删除、导入、查询、查看、映射、导出 | 租户药品管理模块用于维护租户的药品目录，用户在该模块可以通过文件导入、系统录入的方式实现药品的添加，将药品信息录入到本系统，用户可对药品信息进行修改和删除，包括药品名称、编码、包装规格、生产厂家、制剂规格、包装单位、批准文号、商品条码等信息。用户可按药品名称、编码、生产厂家等字段，对药品信息进行查看。系统支持用户将平台的产品导出为excel文件。 |
|  | 租户药品编码映射、映射关系导入、导出、修改、删除 | 租户药品编码映射模块用于租户将自己的产品信息与节点平台的产品信息进行关联，实现数据协同，用户可按药品基本信息等查询平台产品，选择匹配的平台产品进行关联映射，关联错误的数据可进行关联关系修改和删除。系统支持用户按平台提供的模版进行关联关系导入实现产品批量关联，也可将管理关系进行导出。 |
|  | 组织机构信息新增、修改、删除、查询、级联操作 | 组织机构管理模块主要用户用户对组织机构进行动态管理。新增功能用于租户在系统中添加新的组织机构；修改功能则支持租户更新现有组织机构的信息；删除功能则用于移除不再需要的组织机构条目，对删除操作，系统支持级联删除下级组织机构。 |
|  | 往来单位新增、修改、删除、查询、导入、关联节点平台企业 | 往来单位信息模块用于管理与租户有业务往来的单位信息，用户在平台维护往来单位信息包括单位名称、联系人、联系方式等关键信息，系统支持用户按平台的模版导入往来单位信息实现往来单位的批量创建，用户在该模块可修改维护的往来单位信息，可通过往来单位类型、名称等信息进行查询，系统以列表形式展示满足查询条件的往来单位数据列表。维护好的往来单位可关联平台入驻的企业。 |
| 管理端子系统-与智慧监管平台对接账户信息管理 | 账户信息同步、登录、查询 | 过与智慧监管平台对接，系统定期同步账户信息，包括用户ID、账户名称、账户类型、权限等级等关键信息，信息同步后用户通过账户信息登录系统。用户在登录页面输入账户名称和密码后，系统验证用户信息的正确性，并根据权限等级分配相应的系统访问权限。管理员可查看同步到本系统的账户信息。 |
| 管理端子系统-企业管理 | 企业信息对接 | 企业信息对接功能实现与外部系统对接，自动同步企业信息，包括企业名称、法人代表、注册地址、经营范围等。 |
| 管理端子系统-数据授权管理 | 数据授权新增、申请、修改、删除、查询、导出 | 数据授权模块主要用于企业用户对平台的数据进行授权申请，平台管理员审核通过后，企业用户可正常访问平台的数据。企业用户对授权申请可创建、申请、修改、删除、查询、导出操作。平台管理员可对用户提交的数据授权进行查询、审核、查看日志和导出。 |
|  | 授权记录日志、查询 | 系统记录每次数据授权操作的详细信息，包括操作时间、操作人、操作类型（新增、修改、删除）、数据资源名称、用户或角色名称，用户可在平台查看授权记录。 |
|  | 授权审核、日志、查询 | 平台管理员对企业用户提交的授权申请进行查询，按申请时间、申请企业、审核状态查询，页面以列表形式展示符合要求的数据，平台管理员可对授权申请进行审核和导出，审核通过后，企业用户可正常访问平台的数据。 |
| 管理端子系统-统计管理 | 统计信息展示、查询 | 统计信息展示功能实现统计信息的可视化展示。定期生成各类统计报表和数据分析结果，包括用户活跃度、数据访问量，系统根据管理员的选择，将统计信息以图表、报表等形式进行展示，包括柱状图、折线图、饼图等。 |
| 管理端子系统-药品数据管理 | 药品标签新增、修改、查询、删除 | 药品标签管理用于维护药品各类属性，通过创建药品标签实现分类和业务处理。用户通过录入标签名称、ID、级别添加标签，支持修改/删除操作，标签删除后关联药品同步删除。 |
|  | 药品标签关联药品信息、移除药品信息 | 用户维护标签后可在标签下添加药品，通过检索平台药品信息选择多个药品关联。支持对有变更的药品进行移除操作。 |
| 管理端子系统-应用管理 | 应用信息新增、修改、审核、下载密钥、重置密钥、授权 | 实现应用全生命周期管理，包含密钥管理、接口授权、审核发布流程，支持应用信息动态更新和权限控制 |
|  | 接口服务商新增、修改、查询、删除 | 接口服务商管理主要用于维护第三方服务商基本信息，包括服务商名称、联系方式、服务内容等。管理员输入接口服务商的基本信息实现服务商的新增，管理员可以通过选择特定的接口服务商，修改其基本信息，系统中不再需要的接口服务商信息。管理员可以选择特定的接口服务商，并确认删除操作。 |
| 管理端子系统-追溯码管理 | 追溯码查询、导出 | 提供多维度追溯码检索功能，支持Excel/CSV格式数据导出，实现药品流通全链条可视化追踪 |
|  | 追溯码预警规则设置、预警 | 管理员可设置追溯码预警规则，如追溯码过期预警、追溯码重复预警等，药品在销售流通过程中出现重复扫描，系统根据设置的预警规则，在页面给出提示信息，向管理人员发送预警通知。 |
| 管理端子系统-接口管理 | 接口添加、编辑、删除、查询、授权、发布、禁用 | 实现API接口全流程管控，包含频率限制、权限管理、调用日志记录，保障系统间数据交互安全稳定 |
| 管理端子系统-追溯数据管理 | 待验收追溯数据管理 | 实现未验收单据的多条件查询与跨系统数据交互，支持导入导出功能满足数据迁移需求 |
|  | 验收追溯数据查询、导入、导出 | 验收数据管理用于对验收的单据进行查询、导入、导出等操作。 |
|  | 入库追溯数据添加、查询、修改、删除、导入、导出、查看明细 | 入库追溯数据管理模块用于对药品的入库信息的维护，可在平台手动添加入库信息，也可以通过导入的方式，实现入库数据的快速录入，创建的入库单据可进行修改、删除，通过入库单号、入库时间等快速查询入库数据，查看明细操作，展示入库单据的药品明细信息和入库药品的追溯码信息。 |
|  | 零售追溯数据查询、导出、查看追溯码 | 企业用户可查看自己的零售单据，管理员可查看所有企业的零售单据。管理员可通过药店名称、销售时间、药品名称等查询某段时间内药店的零售追溯数据，并可将查询出的数据进行导出，查询码明细提供页面，供用户查看零售药品的追溯码信息。 |
|  | 零售追溯数据查询、导出、查看追溯码 | 企业用户可查看自己的零售单据，管理员可查看所有企业的零售单据。管理员可通过药店名称、销售时间、药品名称等查询某段时间内药店的零售追溯数据，并可将查询出的数据进行导出，查询码明细提供页面，供用户查看零售药品的追溯码信息。 |
| 管理端子系统-单据数据管理 | 采购验收单据查询、导出、查看详情 | 该功能提供采购验收单据的查询功能。用户可以根据单据编号、采购日期等条件进行查询，系统会在数据库中检索符合条件的记录，并展示给用户。支持将采购验收单据进行导出和查看药品明细信息。 |
|  | 零售单据查询、导出、查看详情 | 零售单据管理主要用于药店对零售单的查询、查看、导出。用户可根据销售订单号、购买人姓名、购买时间等条件进行精准查询，系统会在数据库中检索符合条件的记录，并展示给用户。支持将零售单据进行导出和查看药品追溯，码明细信息。 |
|  | 入库单查询、导出、查看详情 | 入库单据管理主要用于药店、医疗机构对入库单的查询、查看、导出。用户可根据入库单号、入库时间等条件进行精准查询，系统会在数据库中检索符合条件的记录，并展示给用户。支持将入库单据进行导出和查看药品追溯，码明细信息。 |
|  | 退货单查询、导出、查看详情 | 退换单据管理主要用于药店、医疗机构对退货单的查询、查看、导出。用户可根据退库单号、退库时间等条件进行精准查询，系统会在数据库中检索符合条件的记录，并展示给用户。支持将退货单据进行导出和查看药品追溯，码明细信息。 |
| 管理端子系统-查询和统计管理 | 追溯数据统计、查询、展示、导出 | 查询和统计管理模块支持用户按追溯码查询，系统按追溯码查询展示药品详情信息（药品名称、规格、包装规格、批准文号、药品生产日期、失效期、批号、生产企业、状态）。系统还提供导出功能。 |
|  | 批次追溯数据查询 | 通过品种名称、生产批号检索条件，获取药品生产、发货、收货、使用、零售环节追溯链条，并通过图形化展示。 |
|  | 重点药品购药数据统计 | 重点品种药品购销情况统计，统计区间重点药店的购药信息，信息通常包括以下字段：药品名称、规格型号、生产厂商、批准文号、购销数量、购销金额、购销日期、购销渠道、库存量、价格信息 |
|  | 扫码数据统计 | 零售药店可统计药品在零售环节的扫码数量、扫码率。医院用户统计在发药环节的扫码数量、扫码率。 |
|  | 全链条查询、记录、流向展示 | 该模块主要用于监管部门通过录入药品追溯码或药品批号实现药品全流程的查询与定位。 系统支持生成查询记录，包括追溯码查询时间、查询次数、操作用户、操作时间等信息。 |
| 管理端子系统-区域追溯协同应用 | 药品追溯码编码规则配置 | 该功能点提供药品追溯码编码规则的配置功能。用户可以根据实际需求，在系统中添加、修改或删除药品追溯码的编码规则。例如追溯位数，追溯码的格式和要求（数字、字母、符号组成）。配置完成后，系统会根据用户设定的编码规则自动生成药品追溯码。 |
|  | 企业基本信息查询 | 监管部门可查询其管辖范围内的企业信息，企业基本信息包括企业名称、注册地址、生产地址、联系人等信息。 |
|  | 药品基本信息查询 | 药品基本信息页面展示包括药品名称、商品名、剂型、规格、批准文号/注册证号、批准文号有效期。 |
| 管理端子系统-药品追溯公众服务 | 药品追溯码查询 | 药品追溯码查询功能支持用户根据药品追溯码快速查找药品的详细信息。 |
|  | 药品追溯码查询入口展示 | 药品追溯码查询入口展示功能在系统的用户界面上展示药品追溯码查询的入口和方式。 |
| 采集端子系统（包括PC端、小程序、PDA端） | 全场景数据采集 | 包含用户信息、零售药店用户基本信息、药品管理信息、无码药品上报、无码药品审核、查看无码药品审核结果、药品追溯信息查询、药品基本信息查询、药品说明书信息、药品包装图片信息、药品价格信息、药品统计信息、药品标识码信息、药品医保编码信息、卫健药品ID信息、药品本位码信息、商品条码信息、编码融合信息、重点药品目录信息、重点监管属性信息、重点监管时效性信息、重点监管药品统计信息、零售单信息、追溯码解析、购药人身份解析、购药人登记、扫码盘点、盘点结果核对、医保、执业药师在岗信息、网络连接状态信息、商品条码转换信息、药品医保报销预警信息、药品多次销售预警、药品超量购买、重点药品监控信息、扫描枪加载信息、追溯码扫描日志信息、药品失效期预警、电子处方流转信息、零售单统计信息、小程序零售单同步信息、药品登记簿信息、购药登记信息导出、零售单上传、零售单导出、零售单打印、零售单修改记录信息、送货单信息、验收单信息、入库单信息、送货单导入记录信息、验收单上传记录信息、入库单上传记录信息、发票信息、软件版本信息、软件升级日志信息、扫描枪设置信息、解析通道设置信息、数据导出目录设置信息、扫描枪端口设置信息、小票打印设置信息、开机启动设置信息、系统日志信息、扫描枪配置信息、功能码设置信息、视频教程信息、系统帮助信息、常见问题解答信息功能。 |
| 药品追溯监管-流通零售环节风险预警 | 疑似医院药品回流预警 | 包含疑似医院药品回流预警信息、疑似医院药品回流预警信息查询、疑似医院药品回流预警信息导出功能。 |
|  | 药品流通趋势异常预警 | 包含药品流通趋势异常预警信息、药品流通趋势异常预警信息查询、药品流通趋势异常预警信息导出功能。 |
|  | 药品经营许可证过期违法经营预警 | 包含药品经营许可证过期违法经营预警信息、药品经营许可证过期违法经营预警信息查询药品经营许可证过期违法经营预警信息导出功能。 |
|  | 零售连锁经营异常预警 | 包含零售连锁经营异常预警信息、零售连锁经营异常预警信息查询、零售连锁经营异常预警信息导出功能。 |
|  | 假码销售预警 | 包含假码销售预警信息、假码销售预警信息查询、假码销售预警信息导出功能。 |
|  | 多次零售/使用预警 | 包含多次零售/使用预警信息、多次零售/使用预警信息查询、多次零售/使用预警信息导出。 |
|  | 套码销售预警 | 包含套码销售预警信息、套码销售预警信息查询、套码销售预警信息导出功能。 |
|  | 特殊药品非法零售预警 | 包含特殊药品非法零售预警信息、特殊药品非法零售预警信息查询、特殊药品非法零售预警信息导出功能。 |
|  | 疑似药店售卖回流药品预警 | 包含疑似药店售卖回流药品预警信息、疑似药店售卖回流药品预警信息查询、疑似药店售卖回流药品预警信息导出功能。 |
|  | 药品零售/使用趋势异常预警 | 包含药品零售/使用趋势异常预警信息、药品零售/使用趋势异常预警信息查询、药品零售/使用趋势异常预警信息导出功能。 |
|  | 连锁企业药品流向异常预警 | 包含连锁企业药品流向异常预警信息、连锁企业药品流向异常预警信息查询、连锁企业药品流向异常预警信息导出功能。 |
|  | 单体药店药品流向异常预警 | 包含单体药店药品流向异常预警信息、单体药店药品流向异常预警信息查询、单体药店药品流向异常预警信息导出功能。 |
|  | 入库单未勾兑预警 | 包含入库单未勾兑预警信息、入库单未勾兑预警信息查询、入库单未勾兑预警信息导出功能。 |
|  | 出库单未勾兑预警 | 包含出库单未勾兑预警信息、出库单未勾兑预警信息查询、出库单未勾兑预警信息导出功能。 |
|  | 药品召回预警 | 包含药品召回预警信息、药品召回预警信息查询、药品召回预警信息导出功能。 |
| 药品生产、流通环节第三方EPR厂商数据接入 | 国产药品生产信息(第三方EPR厂商) | 由第三方ERP厂商提供国产药品生产信息，涵盖生产企业名称、生产地址、药品生产批次、生产日期、有效期等数据。这些信息记录了国产药品生产环节的详细数据，为药品追溯链提供了基础节点。 |
|  | 国产药品生产信息数据接入(第三方EPR厂商) | 通过与第三方ERP厂商系统的对接，平台可自动接收国产药品生产数据。数据接入后，将进行解析、校验及标准化处理，确保信息的准确性和完整性。 |
|  | 国产药品生产信息查询(第三方EPR厂商) | 通过平台查询国产药品的生产信息，包括生产批次、生产企业、有效期等内容。支持通过药品标识码、生产批次号等关键字段进行查询。 |
|  | 药品进口信息(第三方EPR厂商) | 药品进口信息记录了进口药品的关键数据，包括进口代理企业、生产企业、药品注册证号、批次信息、包装规格等。 |
|  | 药品进口信息数据接入(第三方EPR厂商) | 平台通过接口接入第三方ERP厂商的进口药品数据，涵盖药品注册证号、进口批次、代理企业信息等内容。数据接入后，将存储于追溯系统数据库，并与现有数据进行比对和整合，形成完整的追溯链条。 |
|  | 药品进口信息查询(第三方EPR厂商) | 通过追溯平台查询进口药品的详细信息，包括代理企业、生产企业、批次、包装规格等数据。支持多条件检索（如药品名称、批次号等），满足对进口环节的查询需求，提供数据支撑以保障进口药品的合规性和质量可控性。 |
|  | 发货单信息(第三方EPR厂商) | 发货单信息记录了药品从发货方到收货方的关键流通数据，包括发货批次、发货数量、发货日期、发货企业及收货方信息等内容。 |
|  | 发货单信息数据接入(第三方EPR厂商) | 通过与第三方ERP厂商系统的对接，平台能够实时接入发货单信息。数据接入后，平台对接收到的发货数据进行解析、校验和存储，并将其整合至现有追溯链条中。此功能确保发货环节的关键数据全面、实时更新，为监管机构掌握药品流通动态提供可靠的数据支撑。 |
|  | 发货单信息查询(第三方EPR厂商) | 通过追溯平台查询发货单信息，包括发货企业、收货方、发货日期、发货批次和发货数量等内容。支持根据发货方名称、发货日期等条件进行检索。 |
|  | 收货单信息(第三方EPR厂商) | 收货单信息记录了药品的收货批次、数量、收货日期、收货企业及发货方信息等内容，由第三方ERP厂商提供。这些数据反映了药品在流通环节从发货方到收货方的完整链条，是流通环节的重要节点。 |
|  | 收货单信息数据接入(第三方EPR厂商) | 通过接口与第三方ERP厂商系统进行对接，接收收货单数据，包括收货企业、收货批次、数量及日期等内容。接收到的数据经过解析和校验后，存储至平台数据库。 |
|  | 收货单信息查询(第三方EPR厂商) | 用户可通过追溯平台查询收货单信息，包括收货企业名称、收货日期、批次及数量等内容。支持通过收货方、发货方、收货日期等条件进行检索，为药品流通追溯和监管提供高效的数据支持。 |
| 管理端子系统-系统功能优化 | 企业聚合查询功能优化 | 在现有功能基础上新增药品通用名模糊查询支持，用户可通过关键词快速筛选相关企业。改进查询结果界面展示，提供包含生产、流通及关联药品的详细记录，提升数据可读性和查询效率。 |
|  | 产品聚合查询功能优化 | 增强查询条件灵活性，支持药品通用名模糊查询。改进搜索结果展示方式，用户可快速定位目标药品并查看生产批次、有效期、包装规格等详细信息。 |
|  | 链条追溯功能优化 | 优化交互体验，新增多条件组合查询能力（药品通用名/生产企业/批次号）。支持逐层缩小搜索范围，逐步锁定目标数据，实现精准追溯。 |
|  | 药品库存查询 | 提供基于批准文号的库存定位功能，通过进货/出库单数据计算库存近似值。支持查询某批次药品在其他机构的经营情况，实现跨机构库存可视化追踪。 |
|  | 药品追溯审计记录 | 新增审计功能模块，完整记录每次追溯查询操作（用户账号/时间/查询条件），确保操作可追溯。审计数据包含区划、药品通用名、批次号、追溯码等关键参数。 |
|  | 药品追溯审计记录生成 | 系统自动生成查询审计日志，实时存储至数据库并与操作关联。记录内容包括用户身份、操作时间及完整查询条件，保障追溯行为全程留痕。 |
|  | 药品追溯审计记录查询 | 提供多维度检索功能（用户账号/时间/查询条件），详细展示每条审计记录的用户操作轨迹。支持监管人员快速定位特定追溯查询行为，强化监管透明度。 |
|  | 药品追溯审计记录导出 | 支持将审计记录导出为Excel文件，包含查询用户、时间及完整查询条件。导出文件保留原始数据格式，满足离线审计、行为分析及合规审查需求。 |

### 医疗器械UDI综合管理系统

#### 医疗器械追溯协同子系统

医疗器械追溯协同子系统，包括医疗器械基础信息和重点监管医疗器械目录信息的协同共享，医疗数据资源目录、医保数据资源目录、医药数据资源目录等多码融合，协同医疗器械注册人/备案人、经营企业、使用单位以及三医平台的使用单位/医疗机构和医保定点零食药店等企业信息的信息共享和管理，并为医疗器械企业提供授权接口，以便上报医疗器械产品赋码信息、入库信息、出库信息、退货信息、验收信息、使用信息和召回信息等医疗器械的追溯信息。系统支持对追溯数据进行自动数据治理，确保医疗器械的追溯数据符合统一的数据规范要求。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械追溯协同模块-医疗器械多码融合管理 | 同步医疗数据资源目录数据 | 创建同步医疗数据资源目录数据的方法，定期向相关业务系统的医疗数据资源目录数据对接接口同步更新数据。 |
|  | 映射卫建编码与医疗器械UDI码 | 创建映射卫建编码与医疗器械UDI码的方法，通过本功能实现卫建编码与医疗器械UDI码之间的映射关系，为医疗器械追溯提供数据基础。 |
|  | 同步医保数据资源目录数据 | 创建同步医保数据资源目录数据的方法，定期向相关业务系统的医保数据资源目录数据对接接口同步更新数据。 |
|  | 映射医保编码与医疗器械UDI码 | 创建映射医保编码与医疗器械UDI码的方法，通过本功能实现医保编码与医疗器械UDI码之间的映射关系，为医疗器械追溯提供数据基础。 |
|  | 三医平台对接-使用单位/医疗机构信息同步 | 创建同步三医平台对接-使用单位/医疗机构信息的方法，定期向相关业务系统的三医平台对接-使用单位/医疗机构信息对接接口同步更新数据。创建查询三医平台对接-使用单位/医疗机构信息的页面，通过本功能，用户可以输入多个查询条件进行三医平台对接-使用单位/医疗机构信息信息查询。创建查看三医平台对接-使用单位/医疗机构信息详情的页面，实现查看一条三医平台对接-使用单位/医疗机构信息详情记录的功能。 |
|  | 三医平台对接-医保定点零售药店信息 | 创建同步三医平台对接-使用单位/医疗机构信息的方法，定期向相关业务系统的三医平台对接-使用单位/医疗机构信息对接接口同步更新数据。 创建查询三医平台对接-使用单位/医疗机构信息的页面，通过本功能，用户可以输入多个查询条件进行三医平台对接-使用单位/医疗机构信息信息查询。 创建查看三医平台对接-使用单位/医疗机构信息详情的页面，实现查看一条三医平台对接-使用单位/医疗机构信息详情记录的功能。 |
| 医疗器械追溯协同模块-医疗器械追溯协同系统集成和数据对接接口 | 医疗器械生产企业产品入库信息上传 | 创建医疗器械生产企业产品入库信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械生产企业产品入库信息。 |
|  | 医疗器械生产企业销售出库信息上传 | 创建医疗器械生产企业销售出库信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械生产企业销售出库信息。 |
|  | 医疗器械生产企业退货信息上传 | 创建医疗器械生产企业退货信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械生产企业退货信息。 |
|  | 医疗器械生产企业召回信息上传 | 创建医疗器械生产企业召回信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械生产企业召回信息。 |
|  | 医疗器械经营企业验收信息上传 | 创建医疗器械经营企业验收信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械经营企业验收信息。 |
|  | 医疗器械经营企业采购入库信息上传 | 创建医疗器械经营企业采购入库信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械经营企业采购入库信息。 |
|  | 医疗器械经营企业销售出库信息上传 | 创建医疗器械经营企业销售出库信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械经营企业销售出库信息。 |
|  | 医疗器械使用单位采购入库信息上传 | 创建医疗器械使用单位采购入库信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械使用单位采购入库信息。 |
|  | 医疗器械使用单位验收信息上传 | 创建医疗器械使用单位验收信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械使用单位验收信息。 |
|  | 医疗器械使用信息上传 | 创建医疗器械使用信息上传接口，授权企业通过该接口上传医疗器械使用信息。 |
|  | 三医平台对接-使用单位/医疗机构信息同步接口 | 系统通过定期与三医平台对接-使用单位/医疗机构信息同步，实时更新三医平台对接-使用单位/医疗机构信息。 |
|  | 三医平台对接-医保定点零售药店信息同步接口 | 系统通过定期与三医平台对接-医保定点零售药店信息同步，实时更新三医平台对接-医保定点零售药店信息。 |
|  | 海南省医疗器械电子证照系统的对接 | 系统通过定期与海南省医疗器械电子证照系统同步，实时更新电子证照信息。 |
|  | 与国家局医疗器械唯一标识系统对接 | 系统通过定期与国家局医疗器械唯一标识系统同步，实时更新医疗器械唯一标识信息。 |
|  | 海易办统一身份认证平台集成 | 平台与海易办统一身份认证平台集成，实现用户身份信息的共享和验证，提高账户管理的效率和安全性。 |

#### 医疗器械追溯监管模块

通过与医疗器械追溯协同子系统数据共享，利用大数据分析和挖掘技术，对存储在数据库中的数据进行深度分析，以发现潜在的安全隐患和风险点。同时，子系统还提供追溯功能，根据医疗器械的唯一标识码，可以快速查询到该器械从生产到使用的全过程信息，为监管部门提供有力的监管手段。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械追溯监管数据应用 | 医疗器械追溯情况总体情况数据分析 | 通过医疗器械追溯数据和监管数据，根据监管的实际需要，按医疗器械追溯情况总体情况进行数据分析，通过聚集汇总计算，通过可视化的方式全面展示本省医疗器械追溯情况总体信息的具体情况，为监管部门制定和调整监管政策提供数据支持，提升监管效能。 |
|  | 医疗器械生产企业数据采集总体情况数据分析 | 通过医疗器械追溯数据和监管数据，根据监管的实际需要，按医疗器械生产企业数据采集总体情况进行数据分析，通过聚集汇总计算，可视化的方式全面展示本省医疗器械生产企业数据采集总体信息的具体情况。 |
|  | 医疗器械经营企业数据采集总体情况数据分析 | 通过医疗器械追溯数据和监管数据，根据监管的实际需要，按医疗器械经营企业数据采集总体情况进行数据分析，通过聚集汇总计算，通过可视化的方式全面展示本省医疗器械经营企业数据采集总体信息的具体情况。 |
|  | 医疗器械使用单位数据采集总体情况数据分析 | 通过医疗器械追溯数据和监管数据，根据监管的实际需要，按医疗器械使用单位数据采集总体情况进行数据分析，通过聚集汇总计算，通过可视化的方式全面展示本省医疗器械使用单位数据采集总体信息的具体情况。 |
|  | 信息预警涉及品种总体情况数据分析 | 通过医疗器械追溯数据和监管数据，根据监管的实际需要，按预警涉及品种总计情况进行数据分析，通过聚集汇总计算，通过可视化的方式全面展示本省信息预警涉及品种总计信息的具体情况。 |
|  | 信息预警涉及企业总体情况数据分析 | 通过医疗器械追溯数据和监管数据，根据监管的实际需要，按预警涉及企业总计情况进行数据分析，通过聚集汇总计算，通过可视化的方式全面展示本省信息预警涉及企业总计信息的具体情况。 |
|  | 一次性医疗器械重复使用预警信息 | 监控一次性医疗器械使用情况，对一次性医疗器械重复扫码使用系统自动生成重复使用预警信息。 |
|  | UDI码不存在预警信息 | 提供UDI码不存在智能预警功能，当发现UDI码不存在的医疗器械业务数据时，可触发系统预警，发送系统站内通知或短信通知给相关监管人员。 |
|  | UDI码重复预警信息 | 提供UDI码重复智能预警功能，当发现UDI码重复的药品业务数据时，可触发系统预警，发送系统站内通知或短信通知给相关监管人员。 |
|  | 器械流向异常预警信息 | 提供追医疗器械流向异常智能预警功能，当发现医疗器械流向异常的医疗器械业务数据时，可触发系统预警，发送系统站内通知或短信通知给相关监管人员。 |
|  | 收发链条不平衡预警信息 | 提供收发链条不平衡智能预警功能，当发现收发链条不平衡的医疗器械业务数据时，可触发系统预警，发送系统站内通知或短信通知给相关监管人员。 |
|  | 医疗器械追溯全生命周期信息查询 | 根据医疗器械UDI信息查询医疗器械从生产厂家、配送企业到使用单位的全过程流向信息。 |
| 医疗器械追溯监管模块-监控预警与规则设置 | 预警规则设置信息 | 预警规则设置信息，用于实现有效预防和及时应对潜在的风险事件，需要建立统一的预警规则设置。根据不同的业务场景，设定多样化的预警条件，并支持自定义阈值。当触发预警条件时，系统能够自动产生并记录预警详情以供后续分析和审计使用。 |
|  | 一次性医疗器械重复使用预警规则设置 | 基于一次性医疗器械重复使用的业务场景进行预警规则的设置，支持预设规则及自定义预警规则。 |
|  | 医疗器械召回信息预警规则设置 | 基于医疗器械召回信息的业务场景进行预警规则的设置，支持预设规则及自定义预警规则。 |
|  | UDI码不存在预警规则设置 | 基于UDI码不存在的业务场景进行预警规则的设置，支持预设规则及自定义预警规则。 |
|  | UDI码重复预警规则设置 | 基于UDI码重复的业务场景进行预警规则的设置，支持预设规则及自定义预警规则。 |
|  | 器械流向异常预警规则设置 | 基于器械流向异常的业务场景进行预警规则的设置，支持预设规则及自定义预警规则。 |
|  | 收发链条不平衡预警规则设置 | 基于收发链条不平衡的业务场景进行预警规则的设置，支持预设规则及自定义预警规则。 |

### 医疗机构药品不良反应快速上报工具

- 医疗机构药品不良反应快速上报工具，实现了与国家药品不良反应监测平台及海南省三医联动平台业务数据的上下行共享，与国家中心、省中心、医疗机构业务协同联动、无缝对接，提高了监管用户的工作效率，进一步提高监管水平。同时通过主动监测，帮助医疗机构主动发现药品不良反应事件，并完成药品不良反应报告快捷上报。为保证数据的安全性，本系统通过对接的方式，单向接收三医联动平台云HIS中心推送的数据，分析并自动生成疑似ADR报告的病例数据，实现一键生成不良反应报告信息，变被动上报为主动上报，从而帮助医疗机构及时发现药品不良反应事件信息。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 医疗机构上报情况汇总 | 待办工作提醒 | 医疗机构用户查看各类待办工作任务的提醒数据，包含审核退回报告、待审核报告、待发送报告、发送失败报告、待修改完善报告等类型的报告数量提醒。 |
|  | 报告上报汇总信息 | 医疗机构用户查看当前用户上报报告的汇总数据。包含本月按事件发生时间统计的、或按报告填报时间统计的本院已上报的报告数量汇总。 |
|  | 报告上报数据汇总视图 | 报告上报数据汇总视图包括：按药品类别汇总数据信息、按报告类型汇总数据信息、按报告年度汇总数据信息、按年龄段汇总数据信息。按照不同维度生成数据汇总统计图。 |
| 个例报告 | 新建报告 | 含新建报告提交、报告内容信息的自动生成、不良反应过程描述信息智能生成、选择历史报告快速填入功能。 |
|  | 暂存报告 | 含暂存报告检索、暂存报告修改、暂存报告删除功能。 |
|  | 退回报告 | 含暂退回报告检索、退回报告修改提交功能。 |
|  | ADR报告检索 | 含个例报告列表检索、ADR报告详情信息展示功能。 |
| 报告管理 | 待处理报告检索 | 含待处理报告检索、报告审核结果提交功能。 |
| ADR主动监测 | ADR主动监测 | 含当前监测结果检索、当前监测结果患者病例详情展示、当前监测结果患者怀疑用药医疗时序图展示、当前监测结果患者患者就诊个人画像展示、当前监测结果一键生成ADR报告、当前监测结果标记为阴性、历史监测结果检索、历史监测结果详情展示功能。 |
| 查询统计 | 医疗机构疑似信号上报情况汇总检索 | 医疗机构用户通过本功能实现按条件统计检索已上报ADR报告数占疑似不良反应监测信号总数的占比情况。 |
|  | 全省疑似信号上报情况汇总检索 | 监测用户通过本功能实现对全省医疗机构已上报ADR报告数占疑似不良反应监测信号总数的占比情况。 |
| 患者病例 | 患者病例检索 | 医疗机构用户通过本功能实现按条件检索患者病例数据。 |
|  | 患者病例详情展示 | 医疗机构用户通过本功能实现查看患者病例的数据详情。 |
| 三医联动平台自然语言数据生成模型 | 不良反应过程描述内容智能生成模型 | 本功能利用自然语言处理技术，结合不良反应过程描述模板配置及监测结果中的患者信息数据，智能生成药品不良反应过程描述文本内容。 |
|  | 怀疑用药医疗时序图生成模型 | 本功能利用自然语言处理技术，结合监测结果中的患者信息数据，智能生成患者相关怀疑用药医疗时序图图谱数据。 |
|  | 患者就诊个人画像生成模型 | 本功能利用自然语言处理技术，结合监测结果中的患者信息数据，智能生成患者相关就诊个人画像图谱数据。 |
| 三医联动平台ADR监测规则库 | 主动监测药品库 | 包含主动监测药品库维护、主动监测药品不良反应维护功能。 |
|  | 主动监测ADR同义词库 | 通过本功能实现维护主动监测ADR同义词库信息。包括同义词的新增、修改、删除等相关操作。 |
|  | 主动监测否定词库 | 通过本功能实现维护主动监测ADR否定词库信息。包括同义词的新增、修改、删除等相关操作。 |
| 安全警示信息 | 安全警示信息检索 | 为医疗机构提供药物警戒安全警示信息的查阅渠道，通过本功能实现按条件检索安全警示信息。 |
|  | 安全警示信息详情展示 | 医疗机构用户通过本功能实现查看安全警示信息数据详情。 |
| 通知公告 | 通知公告信息检索 | 为医疗机构提供查阅国家药品监督管理局相关重要的通知公告信息数据，医疗机构用户通过本功能实现按条件检索通知公告信息。 |
|  | 通知公告详情展示 | 医疗机构用户通过本功能实现查看通知公告详情信息。 |
| 网关上下行配置 | 上报国家授权管理 | 为医疗机构用户配置是否具备网关数据上报的操作权限，选择绑定用户。 |
|  | 网关下行配置管理 | 为医疗机构提供从国家药品不良反应监测系统完成数据下行的链路配置。 |
| E2B（R3）电子数据传输网关 | 国家业务基础信息同步 | 通过电子网关传输，从国家监测系统同步业务基础信息至医疗机构快速上报工具。 |
|  | 网关接入国家业务数据信息 | 通过电子网关传输，从国家监测系统同步业务数据信息至医疗机构快速上报工具。 |
|  | 推送业务数据信息至国家网关 | 通过电子网关传输，将业务数据信息从医疗机构快速上报工具推送至国家监测系统。 |
| 与三医联动平台对接基础数据 | 与三医联动平台对接基础数据 | 基础数据信息管理，通过对接三医联动平台云HIS中心，获取相关业务基础信息表数据，将数据与国家系统进行配对，作为辅助上报工具自动生成主动监测结果的数据支撑，提高不良反应事件上报数据的准确性。 |

### 药械不良反应(事件)监测与风险管控系统

#### 海南省医疗器械不良事件监测系统

系统通过监测工作台、风险报告管理、大屏视图展示、任务协同、不良事件预警、档案管理、数据管理等功能，实现了对省内医疗器械不良事件的汇总与分析。帮助监管部门快速识别并应对医疗器械使用过程中的潜在风险，及时采取预防或纠正措施，减少医疗事故的发生。助力提升海南省在医疗器械管理方面的能力，促进医疗器械行业的健康可持续发展。

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 器械不良事件协同任务管理 | 我的通知 | 查看通知信息。 |
|  | 我发起的 | 查看由用户发起的不良事件协同任务 |
|  | 我的待办 | 查看并处理用户待办不良事件协同任务 |
|  | 我的已办 | 查看并回溯已办不良事件协同任务 |
|  | 协同任务消息提醒 | 协同任务消息提醒功能 |
| 器械不良事件基础数据管理 | 器械企业/机构信息 | 主要对持有人、经营企业、使用单位、监管机构、监测机构等企业/机构基础数据进行管理。 |
|  | 器械基础数据 | 主要对器械主要表现、故障表现、百万人口分布、分类目录等基础数据进行管理。 |
|  | 器械产品管理 | 主要对器械产品基础数据进行管理，对医疗器械产品数据进行检索。 |
|  | 人员数据 | 主要对器械相关专家人员等基础数据进行管理。 |
|  | 基础数据概览 | 主要实现对系统产生的各类数据在首页进行合计展示，概括统计相关主体的总数情况。 |
| 器械不良事件报告管理 | 不良事件报告统计分析 | 主要从产品名称、管理类别、分类目录、持有人、上报地监测机构、伤害程度、报告来源、使用场所等维度对不良事件报告进行统计分析。 |
| 器械个例报告质量评估 | 个例报告质量评估规则定义 | 主要对个例报告质量评估规则进行新增、修改、删除。 |
|  | 个例报告质量评估工作分配 | 主要对个例报告质量评估工作进行分配、查询、预览、详情展示等。 |
|  | 个例报告质量评估任务 | 主要对个例报告质量评估任务进行打分提交、查询、详情展示等。 |
| 器械不良事件预警管理 | 省级自定义预警信号管理 | 主要对医疗器械省级自定义器械预警信号规则定义，并生成预警信号，进行查询、查看。 |
|  | 首页预警监测 | 在系统首页，面向器械不良事件监测监管机构、提供近七天预警信号监测情况相关信息。 |
|  | 器械不良事件预警相关工作提醒 | 接收省自定义预警信号待审核提醒；省自定义预警信号待审核数据检索；在系统首页，为器械监测监管机构，推送器械不良事件预警待审核数据相关工作提醒，支持点击统计数据跳转进入列表页面查看明细。 |
| 器械产品可疑风险信号管理 | 器械可疑风险信号管理 | 主要对医疗器械本省可疑风险信号、外省可疑风险信号的检索和查看、对信号信号进行新增、修改、删除、关闭等相关操作。 |
|  | 器械处理情况登记 | 面向省级医疗器械不良事件监测监管机构，提供医疗器械处理情况登记信息的新增、修改、删除、审核、补充等管理功能。 |
|  | 地市处置情况 | 面向各级医疗器械不良事件监测监管机构，对省内可疑风险信号提供地市处置情况的提交上报、信息审核、以及对审核退回的地市处置情况的修改和重新上报等相关功能。 |
|  | 产品可疑风险信号相关工作提醒 | 面向各级医疗器械不良事件监测监管机构用户，提供器械产品可疑风险信号相关工作提醒信息。 |
| 器械不良事件监测大屏视图 | 医疗机构/经营企业报告情况大屏展示信息 | 对医疗器械医疗机构/经营企业报告情况进行大屏可视化展示统计报表。 |
|  | 持有人报告上报/评价情况大屏展示信息 | 主要对医疗器械持有人报告情况进行大屏可视化展示统计报表。 |
| 器械产品不良事件档案 |  | 主要对器械产品不良事件档案信息进行查询、查看详情。医疗器械产品档案检索。实现按照产品维度，查询和检索器械产品不良事件档案数据。 |
| 器械持有人不良事件档案信息 |  | 器械持有人档案检索，提供器械持有人档案首页入口，实现对器械持有人档案功能模块进行快捷访问。通过持有人名称对持有人、持有品种、提交报告等信息进行聚合查询，形成持有人主体档案，实现监管机构、监测机构对持有人的全面了解。 |
| 业务基础信息管理 |  | 维护和管理系统使用的全国区划编码信息； 医疗器械主要伤害表现信息； 医疗器械故障表现信息； 百万人口分布数据信息； 医疗器械分类目录信息。 |
| 医疗器械企业/机构信息管理 |  | 维护和管理医疗器械持有人企业、经营企业、医疗器械使用单位基础数据信息。 |
| 器械不良事件监测数据同步 | 海南智慧药监基础数据同步 | 实现智慧药监平台基础数据同步 |
|  | 海南智慧药监企业数据同步 | 实现智慧药监平台企业数据同步 |

#### 海南省药品不良反应监测与风险管控系统

对药品不良反应进行监测管理,实现稳定快速收集药品不良反应报告，与国家监测平台做数据交换，实现省药品不良反应监测中心与国家中心、专家、外部单位数据的共享。监测管理涵盖对药品不良反应包括的报告管理、质量监测、质量评估及信号监测，并能通过不良反应监测系统与专家实现业务信息协同。

| 功能模块 | ​​功能描述​​ |
| --- | --- |
| 药品不良反应监测待办工作汇总 | 包含待办工作汇总信息、接收通知公告提醒、接收待办工作提醒、接收协同任务提醒、接收监测预警提醒、监测情况汇总视图功能。 |
| 药品不良反应监测大屏视图 | 面向监测监管机构用户的，医疗机构/经营企业报告情况及持有人反馈/报告情况的大屏数据展示相关功能。 |
| 药品不良反应监测大屏视图 | 面向卫健委用户的，医疗机构/经营企业报告情况及持有人反馈/报告情况的大屏数据展示相关功能。 |
| 集采品种不良反应档案 | 面向医保局用户的，集采相关药品品种的不良反应档案数据汇总展示相关功能。 |
| 药品品种不良反应档案 | 面向各级药品监测监管机构、卫健委等相关用户的，药品品种不良反应档案的数据汇总展示相关功能。 |
| 药品持有人不良反应档案 | 面向各级监测监管机构、卫健委等相关用户，用户的持有人不良反应档案的数据汇总展示相关功能。 |
| 药品医疗机构/经营企业个例不良反应报告管理 | 面向药品不良反应监测监管机构、医疗机构/经营企业等相关用户，提供医疗机构/经营企业个例报告管理模块，包含个例报告的首次报告国家系统跳转、个例报告表检索、个例报告表评价修改等相关功能。 |
| 药品上市许可持有人个例不良反应报告管理 | 面向药品不良反应监测监管机构、药品上市许可持有人等相关用户，提供药品上市许可持有人个例报告管理模块，包含个例报告的首次报告国家系统跳转、个例报告表检索等相关功能。 |
| 药品上市许可持有人境外ADR报告管理 | 面向药品不良反应监测监管机构、药品上市许可持有人等相关用户，提供药品上市许可持有人境外ADR报告管理模块，包含药品上市许可持有人境外ADR报告的检索和查看。 |
| 药品上市许可持有人PSUR(国家)报告管理 | 面向药品不良反应监测监管机构、药品上市许可持有人等相关用户，提供药品上市许可持有人PSUR(国家)报告管理模块，包含药品上市许可持有人PSUR(国家)报告的填报、报告表检索、报告表评价等相关功能。 |
| 药品不良反应监测预警管理 | 面向药品不良反应监测监管机构用户，提供药品不良反应监测预警模块，包含：医疗机构/经营企业国家规则预警事件及国家共享预警事件的管理；医疗机构/经营企业、药品上市许可持有人省预警事件及省共享预警事件的管理；与卫健委、医保局等不良反应报告数据相关的医疗机构/经营企业以及持有人相关用户发起聚集性信号调查协同业务；对预警级别的管理；省预警规则的配置等相关功能。 |
| 药品不良反应信号检测 | 面向药品不良反应监测监管机构用户，提供药品不良反应信号检测模块，通过本功能实现对医疗机构/经营企业国家信号检测事件的检索、查看等相关功能。 |
| 药品不良反应个例报告质量评估 | 监测监管机构用户通过本功能实现对医疗机构、经营企业、药品上市许可持有人个例不良反应报告数据的质量评估管理，包含个例报告质量评估规则定义、个例报告质量评估工作分配、个例报告质量评估打分等相关功能。 |
| 药品不良反应协同任务管理 | 面向药品监测监管人员、卫健委、医保局、医疗机构、药品经营企业、药品上市许可持有人等相关用户，提供协同任务管理模块。 |
| 药品不良反应组织机构基础数据管理 | 面向药品不良反应监测监管机构，提供对机构基础数据的检索和查看功能。 |
| 药品基础数据管理 | 面向药品不良反应监测监管机构，提供药品持有人产品基础数据信息的监测和查看功能。 |
| 药品不良反应业务基础数据管理 | 面向药品不良反应监测监管机构，提供对药品不良反应业务基础信息的管理功能。包含药品分类管理、节假日管理等相关功能。 |
| 药品不良反应监测系统管理 | 包含系统通知公告管理相关功能。 |
| 药品不良反应监测业务术语库 | 面向药品不良反应监测监管机构用户，提供对药品不良反应业务术语库信息。包含WHO-ART术语集管理、MedDRA术语集管理、ICD术语集管理等相关功能。 |
| 药品不良反应监测实时数据分析表 | 面向药品不良反应监测监管机构用户，提供医疗机构、经营企业、药品上市许可持有人上报的个例报告数据统计分析报表，包含对报表的检索和导出。 |
| 医疗机构/经营企业个例报告辅助评价管理 | 实现医疗机构或者经营企业个例报告的智能评价。 |
| E2B（R3）电子数据传输网关 | 主要进行国家系统用户信息同步。主要进行国家系统组织机构信息同步。主要进行国家系统业务基础信息同步。主要进行国家系统业务数据信息同步。主要将海南省药品不良反应监测系统的相关业务数据，推送给国家系统。 |

### 药械安全性检测研究系统升级

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 药械安全性检测研究系统升级 | 短信登录、忘记密码、用户体系互认互通 | 对系统用户的登录流程进行优化，支持账号密码以外的登录方式。为了方便用户更好的使用账号密码进行系统登录，对账号密码丢失遗忘的问题场景，新增：忘记密码功能。海易办用户数据接口接入、用户体系接口安全校验、用户体系互认接口接入、用户体系互认权限校验、用户体系互认用户新增、用户体系互认用户更新、互认成功跳转处理。 |
|  | 严重不良反应事件上报管理 | SAE首次报告填写、SAE首次报告取消、SAE首次报告提交、首次报告报告文件上传；SAE随访报告填写、SAE随访报告取消、SAE随访报告提交、SAE随访报告文件上传；SAE总结报告填写、SAE总结报告取消、SAE总结报告提交、SAE总结文件上传。 |
|  | 严重不良反应事件勘误 | SAE首次报告勘误编辑、SAE首次报告勘误提交、SAE首次报告勘误历史记录、SAE随访报告勘误编辑、SAE随访报告勘误提交、SAE随访报告勘误历史记录、SAE总结报告勘误编辑、SAE总结报告勘误提交、SAE总结报告勘误历史记录。 |
|  | 临床试验机构信息管理 | 机构概况、机构文件、突发事件预案、机构管理制度与SOP、专业基本情况、科室管理、专业管理制度与SOP、机构设备、既往临床试验情况、实验室质控证明。 |
|  | 临床试验项目受试志愿者库 | 包括受试者全省诊疗记录和受试者全省病历记录、受试者全省医嘱记录等功能。 |
|  | 受试志愿者入组管理 | 受试者入组与分配功能；受试志愿者新增、受试志愿者编辑、受试志愿者知情同意、受试志愿者知情同意书上传、受试志愿者筛选、受试志愿者入组、受试志愿者出组、受试志愿者筛选失败、受试志愿者医嘱添加、受试志愿者医嘱编辑、受试志愿者医嘱保存、受试志愿者历史医嘱记录。 |
|  | 上市药械临床试验项目立项审查管理 | 通过创建项目、项目类型填写、注册临床试验申请、自发临床试验申请、试验项目申请、项目摘要填写、试验药物信息填写、对照药物信息填写、基础\其他药物信息填写、试验中心填写、试验项目附件上传、提交项目信息、立项形式提交、立项形式审查，实现项目立项的提报与审查功能。 |
|  | 上市药械临床试验项目启动 | 包括项目启动、启动会提交、启动会发布。 |
|  | 项目人员管理 | 包括添加人员、分配人员职责、授权启动会、完成启动会、新增培训功能 |
|  | 试验机构项目统计分析 | 包括项目数据统计、受试者统计、SAE\SUSAR统计、药械类型统计、试验机构项目统计、项目类型维度数量统计功能。 |
|  | 试验文档管理 | 包括项目文档管理、项目文档上传、项目文档导出功能。 |
|  | 受试者全省不良反应记录 | 临床试验机构（医院）根据临床试验项目流程，进入受试者筛选和入组阶段，为了更好的符合GCP规范标准，通过受试者全省不良反应记录可以查看相应受试者在全省内产生的所有不良反应记录情况，避免承接的临床试验项目和入组的受试者，不符合GCP规范。实现事前、事中和事后的全阶段性不良反应监测。 |
|  | 临床试验协议管理 | 包括协议上传、协议提交、协议审批功能。 |
|  | 试验药品管理 | 根据临床试验项目的流程管理要求，临床试验药物是流程管理中非常重要的一个环节。系统实现临床试验项目药物管理的基本功能，实现临床试验项目药物管理：试验药物递送、试验药物接收、试验药物发放。 |
|  | 上市药械临床试验伦理审查申请 | 具体实现功能点：上市药械临床试验项目伦理申请填写、上市药械临床试验项目伦理申请提交、上市药械临床试验项目伦理申请文件资料上传、上市药械临床试验项目伦理申请列表。 |
|  | 上市药械临床试验伦理审查管理 | 具体实现逻辑功能点：上市药械临床试验伦理审查管理、上市药械临床试验伦理审查意见审批、上市药械临床试验伦理审查列表。 |
|  | 上市药械临床试验伦理文件管理 | 具体实现逻辑功能点：上市药械临床试验伦理文件列表、上市药械临床试验、伦理文件下载、上市药械临床试验伦理文件预览。 |
|  | 系统权限管理 | 基于上述功能模块，进行合理的系统权限管控，分角色、分人员的不同维度的系统数据查看、修改、删除等数据功能维度的权限管理。 |
|  | 我的消息 | 在系统中实现站内消息通知功能，相关节点进行站内信的消息通知。具体实现逻辑功能点：我的消息记录、我的消息查询、我的消息展示。 |

### 药械化企业服务和便民服务系统

| 功能模块 | 子功能集 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 个人购药史/用药史查询 | 个人购药史信息 | 通过外部接口定期同步并获取用户的购药信息。系统将购药信息以标准化格式存储在本地数据库中，形成用户购药历史的结构化数据文件，为后续的查询和分析提供完整的基础数据。 |
|  | 个人购药史信息数据接入(购药平台) | 通过外部接口从购药平台定期同步用户的购药数据。系统将这些数据自动接入并存储到个人购药史数据库中，并确保数据的格式化和一致性。 |
|  |  | 用户可将购药记录同步到家庭医药箱中，方便用户管理药品库存。 |
|  | 个人购药史信息搜索查询 | 个人购药史信息搜索查询功能可在系统中根据特定条件查询其历史购药记录。 |
|  | 个人购药史信息详情查看 | 用户在查询到购药记录后，可点击具体记录项查看该条购药信息的详细内容。 |
|  | 个人用药史信息 | 通过外部接口，定期同步用户的用药信息。系统将用药数据存储在个人用药数据库中。 |
|  | 个人用药史信息数据接入(三医联动平台) | 通过外部接口从三医联动平台同步用户的用药数据。 |
|  |  | 所有同步的数据也会实时更新到家庭医药箱中，帮助用户进行家庭药品管理和健康监控。 |
|  | 个人用药史信息搜索查询 | 此功能可在系统中查询其用药历史，通过输入查询条件，系统将在数据库中进行检索，并返回符合条件的用药记录列表。 |
|  | 个人用药史信息详情查看 | 用户在用药记录查询列表中点击某条记录后，可查看该用药记录的详细信息。 |
| 信息公开-药品类信息公开 | 药品生产许可信息 | 通过与药品监管部门的系统对接，接收并存储药品生产企业的许可信息。系统将这些数据文件化、标准化存储，为后续的查询、展示及管理提供完整的数据来源，确保数据的合法性和权威性。 |
|  | 药品生产许可信息数据接入 | 通过外部接口，从许可系统接入药品生产企业的许可信息。系统自动将获取的许可信息数据同步至药品生产许可数据库，确保数据的实时性和完整性。 |
|  | 药品生产许可信息搜索查询 | 根据特定条件查询药品生产企业的许可信息。 |
|  | 药品生产许可信息详情查看 | 在查询结果列表中点击某条记录后，可以通过该功能查看药品生产企业许可信息的详细内容。 |
|  | 药品经营许可信息 | 通过与药品监管部门的系统对接，接收并存储药品经营企业的许可信息。系统将许可信息文件化、标准化存储，为后续的查询和展示提供可靠的数据来源。 |
|  | 药品经营许可信息数据接入 | 通过外部接口，从药品监管部门或其他合法来源接入药品经营企业的许可信息。系统自动同步许可信息至药品经营许可数据库，确保数据的实时性、准确性和完整性。 |
|  | 药品经营许可信息搜索查询 | 根据特定条件查询药品经营企业的许可信息。用户可在系统中输入查询条件，系统将检索数据库并返回符合条件的经营许可信息列表。 |
|  | 药品经营许可信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录项后，可通过该功能查看药品经营企业许可信息的详细内容。 |
|  | 医疗机构配制制剂许可信息 | 通过与医疗监管部门的系统对接，接收并存储医疗机构配制制剂的许可信息。系统将该许可信息标准化存储，为后续查询和展示提供完整的基础数据。 |
|  | 医疗机构配制制剂许可信息数据接入 | 该功能通过外部接口，从医疗监管部门或其他合法来源自动接入医疗机构的制剂配制许可信息，并同步到医疗机构配制制剂许可数据库。系统在接入过程中对数据进行格式化和校验，确保数据的实时性、完整性和一致性，方便后续检索和展示。 |
|  | 医疗机构配制制剂许可信息搜索查询 | 医疗机构配制制剂许可信息搜索查询功能可根据特定条件（如医疗机构名称、制剂许可证证号、配制地址等）查询医疗机构的制剂配制许可信息。用户可输入查询条件，系统将检索数据库并返回符合条件的许可信息列表。 |
|  | 医疗机构配制制剂许可信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录后，可以通过该功能查看医疗机构配制制剂许可信息的详细内容。 |
|  | 医疗机构配制制剂品种注册信息 | 医疗机构配制制剂品种注册信息模块通过与医疗监管部门的系统对接，接收并存储医疗机构配制制剂品种的注册信息。系统将这些信息标准化存储，形成结构化数据文件，为后续的查询和展示提供完整的基础数据，确保信息的权威性和准确性。 |
|  | 医疗机构配制制剂品种注册信息数据接入 | 该功能通过外部接口，从医疗监管部门或其他合法来源接入医疗机构配制的制剂品种注册信息，并同步到制剂品种注册数据库。系统会对接入的数据进行格式化和校验，确保数据的实时性、完整性和一致性，以便于后续的查询和展示。 |
|  | 医疗机构配制制剂品种注册信息搜索查询 | 医疗机构配制制剂品种注册信息搜索查询功能可根据特定条件查询制剂品种的注册信息。用户可输入查询条件，系统将在数据库中进行检索并返回符合条件的制剂注册信息列表。 |
|  | 医疗机构配制制剂品种注册信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录项后，可以通过该功能查看医疗机构配制制剂品种注册信息的详细内容，。 |
|  | 执业药师注册信息 | 执业药师注册信息模块通过与药品监管部门的系统对接，接收并存储执业药师的注册信息。系统将该信息标准化存储，为后续的查询和展示提供完整的基础数据。 |
|  | 执业药师注册信息数据接入 | 该功能通过接口，从药品监管部门或其他合法来源接入执业药师的注册信息，并同步到执业药师注册数据库。系统会自动处理数据接入过程，进行数据格式化和校验，确保数据的完整性、时效性和一致性。 |
|  | 执业药师注册信息搜索查询 | 执业药师注册信息搜索查询功能可根据特定条件查询执业药师的注册信息。用户可输入查询条件，系统将在数据库中检索并返回符合条件的执业药师注册信息列表。 |
|  | 执业药师注册信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录项后，可以通过该功能查看执业药师注册信息的详细内容。 |
| 信息公开-医疗器械类信息公开 | 第二、三类医疗器械生产许可信息 | 通过与医疗器械监管部门的系统对接，接收并存储第二、三类医疗器械生产企业的许可信息，包括企业名称、法定代表人、企业负责人、生产范围、许可证编号、注册地址、生产地址、许可形式、发证日期、有效期限及证书状态。系统将该信息标准化存储，确保数据来源的合法性和可靠性，为后续的查询和展示提供完整的数据支持。 |
|  | 第二、三类医疗器械生产许可信息数据接入 | 通过外部输入接口，从医疗器械监管部门或其他合法来源接入第二、三类医疗器械生产企业的许可信息，并同步到医疗器械生产许可数据库。系统在接入过程中对数据进行格式化和校验，确保数据的准确性、完整性和一致性，支持后续的快速查询和展示。 |
|  | 第二、三类医疗器械生产许可信息搜索查询 | 可根据特定条件（如企业名称、许可证编号、生产范围等）查询医疗器械生产企业的许可信息。用户输入查询条件后，系统将检索数据库并返回符合条件的许可信息列表。 |
|  | 第二、三类医疗器械生产许可信息详情查看 | 用户点击查询结果列表中的记录后，可查看企业名称、法定代表人、企业负责人、生产范围、许可证编号、注册地址、生产地址、许可形式、发证日期、有效期限及证书状态等完整许可信息。 |
|  | 第二类医疗器械产品注册信息 | 通过与医疗器械监管部门的系统对接，接收并存储第二类医疗器械产品的注册信息，包括注册证编号、注册人名称、注册人住所、生产地址、产品名称、型号规格、结构及组成、适用范围、储存条件及有效期等。系统将这些信息标准化存储，为后续的查询和展示提供权威的基础数据。 |
|  | 第二类医疗器械产品注册信息数据接入 | 通过外部接口从监管部门接入第二类医疗器械产品注册数据，同步至产品注册数据库。系统确保数据的实时性、完整性和一致性，支持快速检索和展示。 |
|  | 第二类医疗器械产品注册信息搜索查询 | 支持按注册证编号、产品名称、注册人名称等条件查询产品注册信息。系统根据输入条件返回匹配的注册信息列表。 |
|  | 第二类医疗器械产品注册信息详情查看 | 可查看注册证编号、注册人名称、注册人住所、生产地址、产品名称、型号规格、结构及组成、适用范围、储存条件及有效期等详细注册信息。 |
|  | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息 | 对接监管部门系统获取第三方平台备案信息，包括备案编号、企业名称、住所、办公场所、法定代表人、主要负责人、网站名称、网络域名等关键数据。系统标准化存储数据，确保合法性和准确性。 |
|  | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息数据接入 | 通过接口接入第三方平台备案数据，同步至备案数据库。系统进行格式校验，保障数据完整性和一致性。 |
|  | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息搜索查询 | 支持按备案编号、企业名称、网站名称等条件查询备案信息。系统返回符合条件的备案平台列表。 |
|  | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息详情查看 | 可查看备案编号、企业名称、住所、网站域名、服务器地址等完整备案信息。 |
| 信息公开-化妆品类信息公开 | 化妆品生产许可信息 | 化妆品生产许可信息模块通过与化妆品监管部门的系统对接，接收并存储化妆品生产企业的许可信息。系统将许可信息文件化并标准化存储，为后续的查询和展示提供可靠的基础数据，确保数据来源的合法性和准确性。 |
|  | 化妆品生产许可信息数据接入 | 该功能通过外部接口，从化妆品监管部门或其他合法来源接入化妆品生产企业的许可信息，自动同步至化妆品生产许可数据库。 |
|  | 化妆品生产许可信息搜索查询 | 化妆品生产许可信息搜索查询功能可根据特定条件查询化妆品生产企业的许可信息。用户可以在系统中输入查询条件，系统将检索数据库并返回符合条件的许可信息列表。 |
|  | 化妆品生产许可信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录后，可以通过该功能查看化妆品生产企业的许可信息的详细内容。 |
|  | 国产牙膏备案信息 | 国产牙膏备案信息模块通过与相关监管部门的系统对接，接收并存储国产牙膏产品的备案信息。系统将备案信息标准化存储，为后续的查询和展示提供完整、权威的数据支撑，确保数据来源的合法性和准确性。 |
|  | 国产牙膏备案信息数据接入 | 该功能通过接口，从监管部门或其他合法备案系统接入国产牙膏的备案信息，并同步至牙膏备案信息数据库。系统在数据接入过程中进行格式化和校验，确保数据的实时性、完整性和一致性。 |
|  | 国产牙膏备案信息搜索查询 | 国产牙膏备案信息搜索查询功能可根据特定条件查询牙膏产品的备案信息。用户可以输入查询条件，系统将从数据库中检索并返回符合条件的备案信息列表。 |
|  | 国产牙膏备案信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录后，可以通过该功能查看国产牙膏备案信息的详细内容。 |
| 信息公开-广告类信息公开 | 药品广告批文信息 | 药品广告批文信息模块通过与药品监管部门的系统对接，接收并存储药品广告的批文信息。系统将该信息标准化存储，为后续的查询和展示提供完整、权威的数据支撑，确保数据的合法性和准确性。 |
|  | 药品广告批文信息数据接入 | 该功能通过外部接口，从药品监管部门或其他合法来源接入药品广告的批文信息，自动同步至药品广告批文数据库。系统在数据接入过程中进行格式化和校验，确保数据的实时性、完整性和一致性。 |
|  | 药品广告批文信息搜索查询 | 药品广告批文信息搜索查询功能可根据特定条件查询药品广告的批文信息。用户可以在系统中输入查询条件，系统将检索数据库并返回符合条件的广告批文信息列表。 |
|  | 药品广告批文信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录后，可以通过该功能查看药品广告批文信息的详细内容。此功能帮助用户深入了解药品广告的批准情况和有效期，为确认广告的合法发布提供有力依据。 |
|  | 医疗器械广告批文信息 | 医疗器械广告批文信息模块通过与医疗器械监管部门的系统对接，接收并存储医疗器械广告的批文信息。系统将该信息标准化存储，形成结构化数据文件。 |
|  | 医疗器械广告批文信息数据接入 | 该功能通过外部输入接口，从医疗器械监管部门或其他合法来源接入医疗器械广告的批文信息，并自动同步至医疗器械广告批文数据库。系统在接入过程中对数据进行格式化处理和校验，确保数据的实时性、完整性和一致性。 |
|  | 医疗器械广告批文信息搜索查询 | 医疗器械广告批文信息搜索查询功能可根据特定条件查询医疗器械广告的批文信息。用户可以在系统中输入查询条件，系统将从数据库中检索并返回符合条件的广告批文信息列表。 |
|  | 医疗器械广告批文信息详情查看 | 用户在查询结果列表中点击具体记录项后，可以通过该功能查看医疗器械广告批文信息的详细内容。此功能帮助用户了解广告批准的详细情况，为判断广告发布的合法性和有效性提供可靠依据。 |
| 药品投诉管理 | 药品信息获取接口 | 该接口用于从外部数据源获取药品的详细信息。当用户扫码或手动输入药品名称查询时，系统调用该接口获取药品的完整信息，便于用户在投诉时准确填写药品数据。 |
|  | 扫码查询药品信息 | 用户通过手机或设备扫码快速查询药品信息，系统根据扫码结果调用药品信息获取接口获取药品的相关详情，将药品名称、生产信息等展示给用户。 |
|  | 药品扫码记录 | 系统记录用户每次扫码查询药品的详细信息，将扫码时间、药品名称、药品详情等存储在药品扫码记录中，以便后续进行查询、统计和分析。 |
|  | 药品扫码记录查询 | 药品扫码记录查询支持管理员查看所有用户的药品扫码查询记录。该功能展示每次扫码的详细信息。 |
|  | 药品扫码情况统计分析 | 系统对所有用户的药品扫码记录进行统计分析，生成扫码次数、药品类型分布等统计数据。 |
|  | 药品投诉信息 | 系统存储用户提交的药品投诉信息，包括药品名称、投诉内容、时间、状态等，以便后续处理、跟踪和查询。 |
|  | 我的药品投诉添加 | 用户在发现药品问题时可提交投诉，输入投诉内容、上传图片等相关信息，系统将该投诉记录添加至药品投诉信息中并生成唯一的投诉编号。 |
|  | 我的药品投诉编辑 | 用户可以在提交投诉后，对投诉内容进行修改，调整描述或补充新的信息。系统会更新药品投诉信息中的对应记录，确保投诉内容的准确性和完整性。 |
|  | 我的药品投诉撤回 | 用户若希望取消已提交的投诉，可选择撤回，系统会将药品投诉信息中的状态更新为“已撤回”，并从待处理列表中移除该投诉，避免对处理流程产生影响。 |
|  | 我的药品投诉查询 | 用户可以随时查看自己提交的投诉记录，查询投诉的当前状态和处理进展，以便了解投诉是否已被分配、正在处理或已回复。查询结果包含投诉的详细信息和处理状态反馈。 |
|  | 我的药品投诉关闭 | 用户在投诉处理完毕且对处理结果满意后，可以选择将该投诉状态设置为“已关闭”，系统将更新药品投诉信息中的状态，结束该投诉的处理流程，避免在待处理列表中继续显示。 |
|  | 药品投诉处理信息 | 系统记录每条投诉的处理情况，包括处理人、处理时间、处理意见和解决方案等，确保所有处理步骤和反馈内容可追溯，以便后续查询和管理，提升投诉处理的透明性。 |
|  | 药品投诉处理人配置信息 | 系统存储针对不同类型投诉的处理人或处理部门信息，便于投诉分发时快速找到相应负责人。 |
|  | 药品投诉处理人配置 | 管理员可以根据业务需求更新不同投诉类型的处理人配置，确保处理人配置的灵活性和适应性，有效提升投诉处理效率。 |
|  | 药品投诉分发 | 系统根据处理人配置和投诉内容类型，将每条投诉自动分发至指定的处理人或部门，触发处理通知，确保投诉能够迅速、准确地被指派到合适的人员进行处理。 |
|  | 药品投诉处理回复 | 处理人在查看投诉内容后，可输入处理结果，作为对用户投诉的正式回复。系统将该回复内容记录到药品投诉处理信息中，并更新投诉状态，以便用户了解投诉处理进展。 |
|  | 药品投诉处理回复通知 | 当处理人回复投诉后，系统自动向用户发送通知，包括投诉处理进展和具体的回复内容，让用户及时了解处理结果。 |
|  | 药品投诉处理回复情况查询 | 用户可以在系统中查看自己的投诉处理情况，包括处理人的回复内容和当前的处理状态。 |
|  | 药品投诉长期未处理提醒 | 系统对未在设定时限内处理完毕的投诉自动发送提醒通知，确保处理人和管理员关注长时间未处理的投诉，加快处理速度，避免投诉被忽略或延误。 |
|  | 药品投诉情况统计分析 | 系统定期对所有药品投诉数据进行统计分析，包括按时间统计投诉量、按时间统计投诉处理量、统计处理率、统计处理时效等，为管理人员优化投诉管理流程和提高服务质量提供数据支持。 |
| 智能问答服务 | 知识领域基础配置信息 | 知识领域基础配置信息功能用于存储智能问答系统中的各知识领域的核心数据。此功能确保各知识领域在系统中结构化定义并统一管理，使系统能够对各领域进行准确调用、查询和关联，支持智能问答的精确领域匹配。 |
|  | 知识领域基础配置 | 知识领域基础配置功能支持系统管理员对知识领域的详细参数配置。此功能使系统能够针对不同知识领域的特点和需求进行个性化配置，确保智能问答的准确性和适应性。 |
|  | 知识领域文档关联 | 知识领域文档关联功能用于将知识文档与指定的知识领域关联起来，确保系统在回答相关问题时能够快速调用匹配的文档内容。管理员可以将特定文档归属于某个领域，保证知识文档内容和领域的高度相关性。 |
|  | 知识领域应用关联 | 知识领域应用关联功能用于将知识领域与系统内不同应用模块进行关联。管理员可以将某一知识领域绑定至特定的应用场景或问答模块，确保在特定场景中调用合适的知识领域内容。 |
|  | 知识文档库信息 | 知识文档库信息功能用于存储和管理智能问答系统中的知识文档基础数据。该功能确保所有知识文档在系统中结构化存储，形成系统知识库的核心内容，为智能问答提供数据支撑。 |
|  | 知识文档上传 | 知识文档上传功能允许系统管理员将新的知识文档上传至系统，添加至知识文档库。管理员可以上传不同格式的文档内容，系统会自动将其存储至指定的知识领域，确保知识库内容的持续更新和扩展，支持系统的动态知识更新。 |
|  | 知识文档预览 | 知识文档预览功能允许管理员在上传或查询后快速查看文档内容。用户可以在无需下载的情况下预览文档内容，确保文档的正确性和适用性。 |
|  | 知识文档下载 | 知识文档下载功能允许管理员从知识文档库中下载指定的文档。 |
|  | 知识文档查询 | 知识文档查询功能支持用户根据特定条件检索知识文档。系统会根据输入条件在知识文档库中进行检索，并返回符合条件的文档列表。 |
|  | 文档分段 | 文档分段功能将知识文档按照内容逻辑进行自动或手动分段，将长文档拆分为多个小节或段落，便于系统在回答用户问题时定位到更精准的内容。这一功能确保文档结构的优化，提升了内容检索的精度。 |
|  | 文档向量化 | 文档向量化功能通过自然语言处理技术将文档内容转换为向量格式，为智能问答系统提供结构化的语义数据。这一过程支持知识文档的语义匹配和相似度计算，使系统能够更智能地理解用户问题并匹配到最相关的文档内容。 |
|  | 文档索引 | 文档索引功能用于为知识文档创建索引，便于系统快速检索和调用内容。索引可以基于关键词、主题、领域等多维度进行配置，确保在用户提问时能高效地从知识库中检索到相关内容。 |
|  | 问答对信息 | 问答对信息功能用于存储常见问题及其固定答案的基础数据。所有问答对信息在系统中进行结构化存储，形成一个可供调用的固定问答库，使系统能够对常见问题提供即时、准确的回应。 |
|  | 问答对信息导入 | 问答对信息导入功能允许管理员批量导入常见问题及其答案，支持文件上传或表格格式的快速导入方式。 |
|  | 问答对信息编辑 | 问答对信息编辑功能允许管理员对已存在的问答对进行修改或更新。 |
|  | 问答对信息删除 | 问答对信息删除功能允许管理员从系统中移除不再需要的问答对，以维护问答库的有效性和准确性。删除的问答对不会再被系统调用，确保系统回答的相关性，并避免不适用或过时内容对用户的干扰。 |
|  | 问答对信息查询 | 问答对信息查询功能允许管理员根据特定条件（如关键词、问题描述或关联领域）检索常见问题及答案。系统会根据查询条件返回匹配的问答对信息列表。 |
|  | 对话记录信息 | 对话记录信息功能用于存储用户与系统的所有互动记录，包括用户的提问、系统的回答、时间戳、知识领域等。所有对话记录在系统中结构化存储。 |
|  | 对话记录查询 | 对话记录查询功能允许普通用户访问自身的历史对话记录列表，并选择特定记录查看完整对话内容。用户可以在此基础上继续提问，实现对话的连续性。 |
|  | 新建对话 | 新建对话功能可启动一个新的会话。系统为每次新会话分配唯一的对话ID，并记录所有互动内容。 |
|  | 删除对话 | 删除对话功能可或管理员根据需求从系统中移除特定对话记录。删除功能用于清理不再需要的记录，提升查询效率，并确保对话记录的简洁性和便捷管理。 |
|  | 发起提问 | 发起提问功能可在当前对话中输入问题，系统基于知识库内容生成回答。此功能支持用户在已有对话基础上提出进一步问题，确保互动的连续性和即时响应。 |
|  | 终止输出 | 终止输出功能可在系统输出的等待时间过长或对输出结果不满意时手动中断内容输出。 |
|  | 导出对话记录 | 导出对话记录功能可或管理员将特定对话记录导出为文件，便于存档和线下分析。导出功能支持对话记录的个人保存和系统分析。 |
|  | 对话情况统计 | 对话情况统计功能按知识领域统计用户提问的数量，帮助系统管理员分析各知识领域的使用情况。统计结果展示每个知识领域的提问数量和占比。 |
| 家庭医药箱 | 药箱药品信息 | 药箱药品信息功能用于存储家庭医药箱中所有药品的基础信息，包括药品名称、数量、有效期、用药剂量等。 |
|  | 用药提醒信息 | 用药提醒信息用于存储用户设定的所有用药提醒的基础数据，包括药品名称、用药时间、剂量、提醒频率等内容。此信息文件确保用户的提醒设置能够在系统中完整记录。 |
|  | 药品过期提醒信息 | 药品过期提醒信息用于存储家庭医药箱中所有药品的有效期信息，包括药品名称、批次、有效期等内容。系统将这些数据结构化存储，以支持后续的过期提醒和查询。 |
|  | 药品追溯信息(面向公众) | 药品追溯信息功能提供药品的全程追溯，包括药品的生产环节、流通路径及销售信息。药品追溯信息的来源主要是药品追溯监管系统，该系统负责记录和监管药品在生产、运输、仓储和销售环节中的所有信息。 |
|  | 统计分析 | 药品使用情况统计功能用于按药品产品统计每日用量，包括每种药品的日用量及用药频率。系统通过记录用户的用药行为，生成每日用量的详细数据。 |
| 信用海南案件信息公示 | 行政许可公示信息 | 行政许可公示信息功能用于存储所有公示的行政许可基础信息，包括行政许可决定文书号、项目名称、许可内容、许可机关等。该信息作为系统中的核心数据源，支持后续的数据接入、查询和展示。 |
|  | 行政处罚公示信息 | 行政处罚公示信息功能用于存储所有公开的行政处罚基础数据。该信息作为系统中的核心数据源，支持后续的数据接入、查询和展示，确保用户能够获取到完整、权威的处罚公示信息。 |

### 药品使用监测与基本药物制度考核

目前国家药品使用监测数据报送是全国各级医疗机构法定的任务，在各省市监督指导下，由各医疗机构单独完成，数据质量与医疗机构的信息化水平和具体上报人员专业水平直接相关，且省市级药政监管部门对于药品使用监测数据质量的监管负有主要责任。搭建省级平台在高效、高质量完成国家的数据上报任务的同时，也可以通过大数据分析工具，为本省开展公立医疗机构药品配备使用研究，促进合理用药，深化药品供应保障领域改革和完善国家药物政策将提供决策依据。

为扎实推进国家基本药物制度建设，强化监管机制和绩效考核工作，根据《海南省实施国家基本药物制度工作方案》、《关于海南省扎实推进国家基本药物制度的意见》、《海南省基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法》，对全省实施基本药物制度提出了具体要求。

药品使用监测与基本药物制度考核系统通过优化YPID比对流程等方式减轻医疗机构上报负担，制定灵活的、更具针对性的质控方案及流程，能够高效、高质量的完成国家上报任务。同时借助平台拥有本省市内药品使用全部及原始药品使用数据，通过定制化数据治理方案，形成高质量、可利用的数据资产，更好的参与本省市及国家相关研究。结合全省基本药物制度考核系统的建设推广，全面覆盖基本药物、集采药品、重点疾病用药、特殊人群用药等药品使用监测研究，促进合理用药，保障人民用药安全，深化药品供应保障领域改革和完善国家药物政策将提供决策依据。

#### 数据采集

1.数据上报

支持数据手工及自动上报，通过互联网登录省级药品使用监测系统进行上报。

2.YPID智能比对

提供YPID比对工具，支持对本机构的药品数据与国家YPID标准库进行智能比对，结合人工核实，得到药品唯一标识YPID。

3.进度跟踪

支持各级监管部门实时跟进辖区内医疗机构上报情况

4.账户管理

根据联络人信息及身份开立具有不同权限功能的账户。

#### 数据质控

前置质控：通过前置质控规则校验上报的数据质量，只有通过前置指控的数据文件才能上报成功

后置质控：对于无法在上报过程中进行数据校验的质控规则纳入后置质控，后置质控不合格的数据经监管部门核实后退回医疗机构进行重新上报。

#### 药品使用监测决策分析

决策分析大屏：建立重点指标体系，以大屏可视化的方式展示药品使用监测数据，为药政决策管理提供数据支撑。

主题分析：以不同主题进一步细化指标体系，以汇总数据及图表的方式进行指标数值、占比、同比、环比、分布、趋势可视化展示，为药政日常管理提供数据支撑。

多维分析：提供自助式数据查询服务，自由拖拽筛选条件、查询维度、查询指标，快速定位问题。

#### 基本药物制度绩效考核

基药目录管理：支持基药目录管理，提供基药目录的新增、变更、删除等信息编辑功能，并支持目录的审批流程。

采购储备管理考核：支持基药全流程购销管理及监测考核。

基药使用管理考核：建立基药使用监测指标体系，支持基药的使用监测。

基药价格管理考核：建立基药的价格监测指标体系，支持基药价格监测。

基药报销管理考核：针对基药报销流程进行监管。

群众评价与监督：提供群众在线评价监督功能，允许群众针对违规问题发起举报。

### 高值耗材追溯管理

高值耗材闭环流程追溯管理系统实现扫描条码进行出入库、追溯查询管理，通过与各医院HIS系统的对接，自动调取住院病人信息，手术医生扫码轻松完成划价。全流程的扫条码功能，使得原本忙碌的手术室高效又轻松，数据安全又准确。高值耗材从生产到最终的使用，信息链完整追溯，实现了高值耗材信息与患者信息一一对应。真正做到高值耗材全程跟踪、可视化管理、可追溯等全流程闭环、精细化管理。降低了医疗事故追责的难度，提升了医院整体管理能力，提高了医院信息化程度，加强了对各个医疗机构高值耗材全流程监管。

#### 高值耗材闭环流程追溯管理系统

##### 基础信息

- 产品分类管理

维护产品的分类信息，可以根据医院实际需求进行分类，也可以按照卫生部标准医疗器械分类（68码）。

- 产品目录管理

维护产品在系统中的名称及所属分类。

- 产品信息管理

维护产品的基本信息，包括规格型号、价格、供应商及注册证等。

- 产品组套管理

维护产品组套信息，包括组套名称、组套的单品构成、供应商以及价格等信息。

- 机构管理

维护经销商、生产企业等机构信息。

- 库房管理

维护库房基础信息，以及库房的货位信息、库房管理员设置。

- 产品对照

维护系统中产品和HIS库的价表记录进行对照，对照成功之后，产品才能在系统中做请领、备货及计费等操作。

##### 科室业务

- 请领单制作

临床科室制定和提交耗材请领申请单，支持使用请领和备货请领两种模式。

- 住院记账单制作

住院高值收费耗材使用计费，选择执行科室、申请科室、住院病人、手术医生，扫描高值收费耗材唯一条码，自动添加到住院记账单明细中。

- 住院记账单审核

审核科室的住院记账单，审核通过之后，系统自动将住院记账单的计费信息上传到HIS系统中，实现高值耗材计费无缝对接。

- 科室退货单制作

科室制作退货单，提交之前必须要填写退货理由。

- 科室常用目录

科室自定义收藏本科室日常领用的耗材品种目录，并设置标签，方便做请领单时快速过滤。

- 门诊记账单制作

门诊高值收费耗材使用，选择执行科室、申请科室、门诊病人收据，扫描高值收费耗材唯一条码，自动添加到门诊记账单明细中然后提交。

- 门诊记账单审核

审核科室的门诊记账单，审核通过之后，系统自动将住院记账单的计费信息上传到HIS系统中，实现高值耗材计费无缝对接。

- 退费单制作

选择历史高值收费耗材记账单，扫描需退费的高值收费耗材唯一条码，添加到退费明细中，提交至相关人员进行审核。

- 退费单审核

审核科室制作的退费单，审核成功之后完成退费。

##### 采购业务

- 请领单整合

库存模式下，对不同科室的请领单进行汇总整合，并生成采购单，采购单明细由科室请领单整合生成。

- 按请领采购

备货模式下，根据指定请领单生成采购单，采购单明细由请领单整合生成。

- 采购单制作

自主制作采购单，采购单明细需要手动维护。

- 采购单审核

审核已提交的采购单，审核通过之后，系统会生成采购单二维码，可以打印二维码供协同平台使用；如果网络条件允许的话也可直接将采购单同步至协同平台。

- 订单管理

查询系统中的订单基本信息及状态。

##### 库房业务

- 入库单制作

库存模式下使用，包括自主入库、赠品入库等类型，需要手动选择入库的产品目录，以及产品的批次、效期及厂家码等信息。

- 备货单制作

备货模式下使用，包括按订单备货、自主备货等类型。按订单备货时，只需要备货产品的数量、批次、效期及厂家码等信息；自主备货时，还需要手动选择备货的产品目录信息。

- 扫码备货

备货模式下，扫描供应商在协同平台上打印的送货单二维码，一键备货，不需要再录入数量、批次、效期及厂家码等信息。

- 按订单入库

根据指定的订单制作入库单，入库的产品目录直接来源于订单明细，需要再填写入库的数量、产品批次、效期及厂家码。

- 扫码订单入库

库存模式下，扫描供应商在协同平台上打印的送货单二维码，一键入库，不需要再录入数量、批次、效期及厂家码等信息。

- 出库单制作

制作出库单（自主出库），需要手动选择出库的产品目录，再选择批次（唯一码）。

- 按请领出库

根按照科室请领进行出库，出库的产品目录直接来源于请领单，只需选择出库批次（唯一码）。

- 科室退货单审核

审核科室退货单，审核通过之后，科室库存减少，大库库存增加。

- 库房退货单制作

制作库房退货单，提交之前必须要填写退货原因。

- 库房退货单审核

审核库房退货单，审核成功之后，大库库存减少，产品退回至供应商处。

- 库存查询

查询库房的现有库存情况，包括大库和科室库房的库存。

- 入库单查询

查询库房的入库单情况，可以根据入库时间、产品名称、供应商、条码等信息进行精确搜索。

- 出库单查询

查询库房的出库单情况，可以根据出库时间、产品名称、供应商、条码等信息进行精确搜索。

##### 结算业务

- 蓝票管理

耗材采购入库后，登记供货商发票信息，关联入库耗材产品明细记录。

- 红票管理

耗材退回至供应商之后，自动生成红票，结算时冲抵发票金额。

- 结算管理

登记供应商发票的付款情况。

##### 统计分析

- 入库统计

统计各类产品入库情况，可以通过不同的条件进行精确查询。

- 出库统计

统计各类出库情况，可以根据不同的条件进行精确查询。

- 科室使用统计

库存模式下，统计各科室的出入库及退货情况。

- 经销商入库统计

统计各经销商的入库及退货情况。

- 出入库对账

统计各科室的出入库情况对比，可以根据不同的条件进行精确查询。

- 应收应付对账

统计各经销商的应收应付等财务情况。

- 库房消耗统计

统计各类科室在库房的消耗情况。

- 备货统计

统计高值耗材备货情况，可根据不同的条件进行精确查询。

- 库房消耗统计

备货模式下，统计各科室的消耗情况。

- 高值耗材使用追溯

高值耗材的双向追溯查询，可以根据不同的条件进行精确查询。

#### 高值耗材闭环流经销商备货配送追溯管理系统

##### 首页

- 公告

首页公告展现。

- 待办事项

首页待办事项提醒。

##### 产品管理

- 源产品导入

表格导入产品信息。

- 产品登记

供应商登记产品信息。

- 产品资质

供应商维护产品资质。

- 产品审核

医疗机构审核产品信息。

- 资质提醒

资质效期提醒。

- 资质提醒消息

资质效期提醒消息查看。

##### 信息管理

- 主体资质

供应商维护主体资质。

- 基础信息

供应商维护基础信息。

- 对账单导入

医疗机构导入对账单。

- 公告管理

医疗机构发布管理公告。

- 修改密码

修改用户密码。

- 对账单

查看对账单。

- 资质导出

资质信息导出。

##### 订单管理

- 订单导入

导入二维码订单。

- 订单查询

查询采购订单。

- 订单处理

供应商处理订单信息。

- 备货导出

供应商导出订单备货信息。

- 发票管理

供应商维护发票信息。

- 产品查询

查询产品信息。

##### 微信公众号

平台微信提醒。

## 系统分项集成服务

基于本次项目建设的复杂性、综合性、专业性的特点，采用引入总体集成建设单位及分项集成服务（本标包）的思路辅助开展整体项目管理及技术管理。总体集成单位辅助建设方沟通、组织、协调各委办局、联检单位、设计单位、监理单位、各分项承建单位、专家、专班等，针对项目建设建立制度、深化设计，辅助建设方完成合同管理、资金管理、进度管理、质量管理、验收管理等，实现对项目的总体项目管控及技术管控。分项集成服务（本标包）负责配合总体集成建设单位完成合同管理、资金管理、进度管理、质量管理、验收管理等工作。

### 分项集成服务内容

包含不限于本标段建设的项目管理、技术管理、项目组织、保障等工作。

负责甲方、用户方、管理方、软硬件设备提供商、监理、设计单位、等保测评单位、软测单位和密评单位等的辅助组织协调工作。

### 分项集成服务范围

本项目分项集成服务，需要完成海南智慧健康岛建设工程项目包4建设内容的集成服务，服务内容包括本标包的深化设计、项目管理、项目咨询、项目培训等相关集成服务工作。

辅助采购人、用户方、总集方完成整体项目验收。

## 采购功能清单

### 定制软件功能清单

| 序号 | 商品/服务名称 | 子系统 | 模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药械使用全程追溯 | “两品一械”品种档案和信用档案系统 | 药品品种档案系统—国家局智慧监管平台统一认证接口 | 套 | 1 |
|  |  |  | 药品品种档案系统—集成国家局药品品种档案系统 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 药品信用档案-药品信用档案数据应用 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 药品信用档案-数据上报 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 药品信用档案-药品信用档案接口开发及系统集成 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 医疗器械品种档案-数据应用 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 医疗器械品种档案-医疗器械品种档案接口开发及系统集成 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 医疗器械品种档案-数据上报 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 医疗器械信用档案-医疗器械信用档案数据应用 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 医疗器械信用档案-数据上报 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 医疗器械信用档案-医疗器械信用档案接口开发及系统集成 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 化妆品注册人备案人信息档案-化妆品数据应用 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 化妆品注册人备案人信息档案-数据上报 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 化妆品注册人备案人信息档案-化妆品信息档案接口开发及系统集成 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 两品一械企业信息采集模板管理 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 两品一械企业信息采集计划管理 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 两品一械企业信息采集 | 套 | 1 |
| 17 |  | 药品智慧监管平台升级-数据中心升级 | 规则配置升级 | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 数据筛选查询 | 套 | 1 |
| 19 |  |  | 标签画像管理升级 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | 数据质量管理升级 | 套 | 1 |
| 21 |  |  | 企业档案数据互联互通升级 | 套 | 1 |
| 22 |  | 药品智慧监管平台升级-两品一械抽检系统升级 | 企业端药品抽样查询功能 | 套 | 1 |
| 23 |  |  | 企业端医疗器械抽样查询功能 | 套 | 1 |
| 24 |  |  | 企业端化妆品抽样查询功能 | 套 | 1 |
| 25 |  |  | 药品扫溯源码抽样 | 套 | 1 |
| 26 |  |  | 药品抽样追溯码登记 | 套 | 1 |
| 27 |  |  | 医疗器械未抽到样品登记 | 套 | 1 |
| 28 |  |  | 医疗器械抽样未抽到样品登记文书 | 套 | 1 |
| 29 |  |  | 承检机构lims数据对接 | 套 | 1 |
| 30 |  |  | 承检机构电子检验报告对接 | 套 | 1 |
| 31 |  |  | 接口上报药品抽检数据 | 套 | 1 |
| 32 |  |  | 接口上报器械抽检数据 | 套 | 1 |
| 33 |  | 海南省药品追溯节点系统 | 监管端子系统-企业管理 | 套 | 1 |
| 34 |  |  | 监管端子系统-重点药品目录管理 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 监管端子系统-购药信息管理 | 套 | 1 |
| 36 |  |  | 监管端子系统-事中预警管理 | 套 | 1 |
| 37 |  |  | 监管端子系统-数据统计管理 | 套 | 1 |
| 38 |  |  | 管理端子系统-多追溯系统对接管理 | 套 | 1 |
| 39 |  |  | 管理端子系统-编码融合管理 | 套 | 1 |
| 40 |  |  | 管理端子系统-数据对账 | 套 | 1 |
| 41 |  |  | 管理端子系统-数据日志管理 | 套 | 1 |
| 42 |  |  | 管理端子系统-应用安全审计 | 套 | 1 |
| 43 |  |  | 管理端子系统-租户管理 | 套 | 1 |
| 44 |  |  | 管理端子系统-与智慧监管平台对接账户信息 | 套 | 1 |
| 45 |  |  | 管理端子系统-企业管理 | 套 | 1 |
| 46 |  |  | 管理端子系统-数据授权管理 | 套 | 1 |
| 47 |  |  | 管理端子系统-统计管理 | 套 | 1 |
| 48 |  |  | 管理端子系统-药品数据管理 | 套 | 1 |
| 49 |  |  | 管理端子系统-应用管理 | 套 | 1 |
| 50 |  |  | 管理端子系统-追溯码管理 | 套 | 1 |
| 51 |  |  | 管理端子系统-接口管理 | 套 | 1 |
| 52 |  |  | 管理端子系统-追溯数据管理 | 套 | 1 |
| 53 |  |  | 管理端子系统-单据数据管理 | 套 | 1 |
| 54 |  |  | 管理端子系统-查询和统计管理 | 套 | 1 |
| 55 |  |  | 管理端子系统-区域追溯协同应用 | 套 | 1 |
| 56 |  |  | 管理端子系统-药品追溯公众服务 | 套 | 1 |
| 57 |  |  | 采集端子系统（pc采集端、小程序采集端、PDA采集端） | 套 | 1 |
| 58 |  |  | 药品追溯监管-流通零售环节风险监测预警 | 套 | 1 |
| 59 |  |  | 药品生产、流通环节第三方EPR厂商数据接入 | 套 | 1 |
| 60 |  |  | 管理端子系统-系统功能优化 | 套 | 1 |
| 61 |  | 医疗器械UDI综合管理系统 | 医疗器械追溯协同模块-医疗器械多码融合管理 | 套 | 1 |
| 62 |  |  | 医疗器械追溯协同模块-医疗器械追溯协同系统集成和数据对接接口 | 套 | 1 |
| 63 |  |  | 医疗器械追溯监管模块-医疗器械追溯监管数据应用 | 套 | 1 |
| 64 |  |  | 医疗器械追溯监管模块-监控预警与规则设置 | 套 | 1 |
| 65 |  | 医疗机构药品不良反应快速上报工具 | 医疗机构上报情况汇总 | 套 | 1 |
| 66 |  |  | 个例报告 | 套 | 1 |
| 67 |  |  | 报告管理 | 套 | 1 |
| 68 |  |  | ADR主动监测 | 套 | 1 |
| 69 |  |  | 查询统计 | 套 | 1 |
| 70 |  |  | 患者病例 | 套 | 1 |
| 71 |  |  | 三医联动平台自然语言数据生成模型 | 套 | 1 |
| 72 |  |  | 三医联动平台ADR监测规则库 | 套 | 1 |
| 73 |  |  | 安全警示信息 | 套 | 1 |
| 74 |  |  | 通知公告 | 套 | 1 |
| 75 |  |  | 网关上下行配置 | 套 | 1 |
| 76 |  |  | E2B（R3）电子数据传输网关 | 套 | 1 |
| 77 |  |  | 与三医联动平台对接基础数据（共28张表） | 套 | 1 |
| 78 |  | 药械不良反应(事件)监测与风险管控 | 器械不良事件协同任务管理-我的通知 | 套 | 1 |
| 79 |  |  | 器械不良事件协同任务管理-我发起的 | 套 | 1 |
| 80 |  |  | 器械不良事件协同任务管理-我的待办 | 套 | 1 |
| 81 |  |  | 器械不良事件协同任务管理-我的已办 | 套 | 1 |
| 82 |  |  | 器械不良事件协同任务管理-协同任务消息提醒 | 套 | 1 |
| 83 |  |  | 器械不良事件基础数据管理-器械企业/机构信息 | 套 | 1 |
| 84 |  |  | 器械不良事件基础数据管理-器械基础数据 | 套 | 1 |
| 85 |  |  | 器械不良事件基础数据管理-器械产品管理 | 套 | 1 |
| 86 |  |  | 器械不良事件基础数据管理-人员数据 | 套 | 1 |
| 87 |  |  | 器械不良事件基础数据管理-基础数据概览 | 套 | 1 |
| 88 |  |  | 器械不良事件报告管理-不良事件报告统计信息分析 | 套 | 1 |
| 89 |  |  | 器械个例报告质量评估-个例报告质量评估规则定义 | 套 | 1 |
| 90 |  |  | 器械个例报告质量评估-个例报告质量评估工作分配 | 套 | 1 |
| 91 |  |  | 器械个例报告质量评估-个例报告质量评估任务 | 套 | 1 |
| 92 |  |  | 器械不良事件预警管理-省级自定义预警信号管理 | 套 | 1 |
| 93 |  |  | 器械不良事件预警管理-预警监测 | 套 | 1 |
| 94 |  |  | 器械不良事件预警相关工作提醒 | 套 | 1 |
| 95 |  |  | 器械产品可疑风险信号管理-器械可疑风险信号管理 | 套 | 1 |
| 96 |  |  | 器械产品可疑风险信号管理-器械处理情况登记表 | 套 | 1 |
| 97 |  |  | 器械产品可疑风险信号管理-地市处置情况 | 套 | 1 |
| 98 |  |  | 器械产品可疑风险信号管理-产品可疑风险信号相关工作提醒 | 套 | 1 |
| 99 |  |  | 器械不良事件监测大屏视图-医疗机构/经营企业报告情况大屏展示 | 套 | 1 |
| 100 |  |  | 器械不良事件监测大屏视图-持有人报告情况大屏展示 | 套 | 1 |
| 101 |  |  | 器械产品不良事件档案 | 套 | 1 |
| 102 |  |  | 器械持有人不良事件档案 | 套 | 1 |
| 103 |  |  | 业务基础信息管理 | 套 | 1 |
| 104 |  |  | 医疗器械企业/机构信息管理 | 套 | 1 |
| 105 |  |  | 器械不良事件监测数据同步-海南智慧药监基础数据同步 | 套 | 1 |
| 106 |  |  | 器械不良事件监测数据同步-海南智慧药监企业数据同步 | 套 | 1 |
| 107 |  |  | 药品不良反应监测待办工作汇总 | 套 | 1 |
| 108 |  |  | 药品不良反应监测大屏视图 | 套 | 1 |
| 109 |  |  | 药品品种不良反应档案 | 套 | 1 |
| 110 |  |  | 药品持有人不良反应档案 | 套 | 1 |
| 111 |  |  | 药品医疗机构/经营企业个例不良反应报告管理 | 套 | 1 |
| 112 |  |  | 药品药品上市许可持有人个例不良反应报告管理 | 套 | 1 |
| 113 |  |  | 药品药品上市许可持有人境外ADR报告管理 | 套 | 1 |
| 114 |  |  | 药品上市许可持有人PSUR(国家)报告管理 | 套 | 1 |
| 115 |  |  | 药品不良反应监测预警管理 | 套 | 1 |
| 116 |  |  | 药品不良反应信号检测 | 套 | 1 |
| 117 |  |  | 药品不良反应个例报告质量评估 | 套 | 1 |
| 118 |  |  | 药品不良反应协同任务管理 | 套 | 1 |
| 119 |  |  | 药品不良反应组织机构基础数据管理 | 套 | 1 |
| 120 |  |  | 药品基础数据管理 | 套 | 1 |
| 121 |  |  | 药品不良反应业务基础数据管理 | 套 | 1 |
| 122 |  |  | 药品不良反应监测系统管理 | 套 | 1 |
| 123 |  |  | 药品不良反应监测业务术语库 | 套 | 1 |
| 124 |  |  | 药品不良反应监测实时数据统计分析报表 | 套 | 1 |
| 125 |  |  | 医疗机构/经营企业个例报告辅助评价管理 | 套 | 1 |
| 126 |  |  | 药品不良反应监测E2B（R3）电子数据传输网关 | 套 | 1 |
| 127 |  | 药械安全性监测研究系统升级 | 短信登录、忘记密码、用户体系互认互通 | 套 | 1 |
| 130 |  |  | 严重不良反应事件上报管理 | 套 | 1 |
| 131 |  |  | 严重不良反应事件勘误 | 套 | 1 |
| 132 |  |  | 临床试验机构信息管理 | 套 | 1 |
| 133 |  |  | 上市药械临床试验项目受试志愿者库 | 套 | 1 |
| 134 |  |  | 受试志愿者入组管理 | 套 | 1 |
| 135 |  |  | 上市药械临床试验项目立项审查管理 | 套 | 1 |
| 136 |  |  | 上市药械临床试验项目启动 | 套 | 1 |
| 137 |  |  | 项目人员管理 | 套 | 1 |
| 138 |  |  | 试验机构项目统计分析 | 套 | 1 |
| 139 |  |  | 试验文档管理 | 套 | 1 |
| 140 |  |  | 受试者全省不良反应记录 | 套 | 1 |
| 141 |  |  | 临床试验协议管理 | 套 | 1 |
| 142 |  |  | 试验药品管理 | 套 | 1 |
| 143 |  |  | 上市药械临床试验 伦理审查申请 | 套 | 1 |
| 144 |  |  | 上市药械临床试验 伦理审查管理 | 套 | 1 |
| 145 |  |  | 上市药械临床试验 伦理文件管理 | 套 | 1 |
| 146 |  |  | 系统权限管理 | 套 | 1 |
| 147 |  |  | 我的消息 | 套 | 1 |
| 148 |  | 药械化企业服务和便民服务 | 个人购药史/用药史查询 | 套 | 1 |
| 149 |  |  | 信息公开-药品类信息公开 | 套 | 1 |
| 150 |  |  | 信息公开-医疗器械类信息公开 | 套 | 1 |
| 151 |  |  | 信息公开-化妆品类信息公开 | 套 | 1 |
| 152 |  |  | 信息公开-广告类信息公开 | 套 | 1 |
| 153 |  |  | 便民服务-药品投诉管理 | 套 | 1 |
| 154 |  |  | 智能问答服务 | 套 | 1 |
| 155 |  |  | 家庭医药箱 | 套 | 1 |
| 156 |  |  | 信用海南案件信息公示 | 套 | 1 |

### 成品软件功能清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高值耗材追溯管理 | 套 | 1 |
| 2 | 药品使用监测与基本药物制度考核 | 套 | 1 |

### 系统集成

| 序号 | 商品/服务名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项集成 | 1 | 项 | 包含但不限于负责本包的分项集成服务和配合包1的总集成建设工作，具体要求见招标文件要求 |

# ★（2）商务要求

- 5.1项目工期、地点

项目工期：项目建设周期为18个月。其中，要求在2026年9月30日前完成系统应用软件开发、测试、系统安装部署上线，按照省信息化主管部门的初验要求，工程初验符合合同要求质量标准，并通过甲方组织的初验。要求在初验通过之日起6个月内，按照省信息化主管部门的终验要求，通过甲方组织的终验并取得终验批复（或竣工验收专家意见）。

服务地点：采购人指定地点（海南省）。

- 5.2项目组织与人员要求

投标人应书面明确人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成 人员的资历信息、项目经验及分工职责。

1 、投标人应标时，须向采购人提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人 员的资料。投标人须向采购人保证人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加 本项目的人员变动须取得采购人同意。

2 、投标人一旦中标须提供本项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确 工作地点、起止时间，并经采购人审核、批准。在项目实施过程中出现资源、 进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人 须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

3 、为保障交付进度与质量，项目建设实施期内，投标人需承诺提供涵盖项 目管理、系统架构、需求分析、系统集成、软件开发、软件测试、系统实施等不少于12人的团队驻场交付实施。需保证不低于 5x8 小时现场服务时间。（提供承诺函，加盖公章）。

- 5.3适配要求

1 、操作系统、数据库、中间件等基础软件需采用国产化产品或信创产品， 以实现软件层面的自主可控。

2 、平台应用软件需基于国产化技术栈进行开发，确保软件与硬件的兼容性 和稳定性。

3、针对本项目内容，投标人需提交书面承诺函，承诺所提供的系统能够满足本项目的国产化适配要求，包括但不限于与项目指定的国产操作系统、数据库、中间件等软硬件环境实现兼容适配；在项目开发及实施过程中，将严格依照本项目的国产化适配标准和具体需求，完成系统的专项调试、功能优化等工作，确保系统可正常运行；若系统在国产化适配方面出现问题，将承担全部责任，并及时采取有效的补救措施，直至完全满足本项目的要求。（提供承诺函，加盖公章）

- 5.4系统性能要求

1 、响应需求：

（1）查询类业务：查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小 等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围。简单查询平 均响应时间：≤1 秒，复杂查询平均响应时间：≤3 秒，视频播放平均响应时间： ≤3 秒。

（2）交互类业务：交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理， 如录入、修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。平均响应时间：≤1 秒， 峰值响应时间：≤3 秒，批量前台经办业务数据导入（按一次 2000 条评估）， 平均响应时间：≤5 秒，峰值响应时间：≤10 秒。

2 、并发需求：根据业务评估系统需要满足 5000 用户同时在线，系统支持 同时接受并响应多个应用系统的服务请求，响应多个外部系统的多个反馈消息， 平均响应时间≤2 秒。

- 5.5信息安全要求

1、建设期和运维期提供安全保障服务，通过提供持续、动态的安全保障服 务能力，实现对省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台等保安全、密 码安全的常态化运营。安全保障服务需提供必要的网络安全专业人员、工具、 安全管理平台，构建完善的安全监测和防御体系，实现及时掌握疾控业务系统、 平台、数据、资源、网络的运行状态、安全状态，及时监测、分析、响应与处 置安全事件。

2、中标人需签订安全保密协议，未经采购人同意，中标人不得擅自留存、 使用、泄露或者向他人提供本次服务项目内的任何数据，因中标人在建设及运 维期间的不当操作引起网络与信息安全事件，造成数据泄露、数据丢失等安全 问题，建设单位有权对中标人进行追责。

3、中标人须配合第三方测评机构完成等保测评、商用密码应用安全性评估、 软件测评等相关工作，并根据测评报告完成整改，直到通过各项测评。

4、数据备份和恢复。建立有效的数据备份和恢复机制，对应用和数据进行 备份，要求出现故障时可以自动进行故障转移和故障恢复，保障业务正常稳定运行。

- 5.6知识产权要求

- （1）定制开发系统，投标人无论采用 “全新开发” 还是 “基于自有知识产权平台 / 产品进行二次开发” 的方式，为完成本项目所开发的全部信息系统（含系统功能、架构设计等）的所有权、软件著作权，均归采购人所有；投标人须在项目验收时，向采购人完整移交全部软件源代码（含可运行代码、注释文档等），确保源代码可独立编译、运行及后续迭代。投标人为实施项目而提供的资料及全部项目工作成果（包括项目计划、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告、安装部署手册、操作手册、培训方案、试运行报告、前台页面及软件源代码、项目验收文档等资料）的知识产权权利归采购人所有。投标人提供的具备知识产权的成熟产品（包括硬件产品和软件产品），知识产权仍归产品提供方所有；基于成熟产品进行二次开发的系统及成果的知识产权归采购人所有。投标人应协助采购人或相关业务部门申请软件著作证书等相关的知识产权证书。

- （2）投标人保证对其销售的产品/服务拥有完全的所有权/处置权或已取得相关授权，不侵犯任何第三方的专利、商标、著作权和其他合法权利，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目进度。

- （3）投标人保证其提供的软件及服务不含有任何旨在破坏最终用户计算机信息系统和/或获取最终用户隐私信息的恶意代码。

- 5.7验收要求

1 、验收标准

按照项目初步设计方案、招标文件、投标文件、项目合同等相关要求进行验收。

2 、产品的开发建设、安装、调试、集成、系统运行、检验工作，均包含在 投标总价中，由投标人负责。

3 、验收分为初步验收和竣工验收两个阶段。

4 、系统初步验收

中标人须在2026年9月30日前完成系统应用软件开发、系统安装部署上线，并通过项目初验。若中标人在2026年9月30日前无法通过项目初验，采购人有权解除合同并追究中标人的违约责任，中标人需无条件退还采购人已支付全部项目款项。（提供承诺函，加盖公章）

5 、上线试运行

项目初步验收合格后，次日进入项目试运行。试运行期间，若系统出现故 障，中标人必须在售后服务要求的故障响应及处理时限要求内予以修复，由此 产生的费用由中标人承担。试运行期满且无故障经监理单位同意后进入竣工验 收阶段。

6 、海南省信息化项目主管部门竣工验收：

招标人选定具备资质的第三方系统测试与安全测评、密码测评机构测试测 评，中标人应配合以上各方相关工作，并根据第三方测试测评等结果及整改要 求进行整改，直至符合系统测试、测评等级保护、商用密码评估等要求。项目初验完成后三个月内完成整个项目建设及测评工作。在满足以上情形后，中标 人向招标人提交项目竣工验收申请以及全部资料、数据等（包括但不限于详细 设计、数据库表结构、数据接口标准文档、使用维护说明、数据字典等纸质与光盘介质材料）。项目初验完成且试运行满三个月并完成整个项目建设及测评 后提请竣工验收，具体竣工验收时间以省信息化项目主管部门通知的竣工验收 评审时间为准，中标人须按照《海南省省级政务信息化项目建设管理办法》的相关要求提前做好竣工验收准备工作，对竣工验收专家评审提出的问题及时进 行整改。若没有通过竣工验收的，由中标人负责完成整改和优化，并再次书面提出竣工验收申请，直至通过竣工验收为止。

- 5.8售后服务要求

售后的服务质量和后续支持直接影响到系统的后续稳定运营的关键，也是对投标人实力、技术能力和服务能力的一种体现。对系统实施方的售后服务要求如下：

（1）不少于2年免费服务（设备原厂商的维护期限高于2年的，则按原厂商标准提供维护）

项目自系统上线交付使用并通过项目终验开始提供不少于2年免费质保服务，在此期间内，需提供具有灵活、多样的通信手段，以及24小时的响应服务。如出现任何问题和故障，在正式服务周期内，由投标人为本项目软件系统和硬件设备提供质保服务和上门服务，维护服务不收取任何额外费用。

- 运维服务驻点人员

运维服务驻点人员不低于5人（包括 1 名项目经理和 2 名数据工程师，2名应用软件开发工程师）。 项目经理负责人负责对接采购人与开发团队，及时根据系统使用及用户反馈情 况，对系统功能进行调整；数据工程师负责系统数据的动态更新、治理、纠错调整，并及时处理系统异常情况；其他人员提供技术服务支撑，包括不限于技 术指导、系统调整、紧急情况响应等。售后服务驻点人员全部在采购人指定的 办公地点工作，须服从采购人管理要求，严格保守数据安全，人员原则上不得 更换。如确需更换，须提前 15 个日历日征求采购人意见，若实际驻点人员与 投标文件中提供的驻点人员名单不符，且未与采购人协商一致，由此产生的一 切后果由中标人承担。

（3）服务热线

投标人应设立维护热线，为用户提供 7x24 的技术咨询服务，接受用户的随时咨询，并应技术人员的要求，随时讲解系统的结构及设计。

投标人应提供 7x24 的故障处理服务，对于电话沟通无法解决的问题，投标人应在接到故障通知 2 小时内到达现场对故障进行处理。对管理系统一般性故障（一般性故障指管理系统运行过程中出现的不影响管理系统运行或业务流程进行的错误），应在 4小时之内给予响应。

（4）软件产品服务期内免费升级

在服务期内，投标人提供研发的软件系统如果有最新版本，及时提供给采购人升级。

（5）试运行保障

系统试运行期间投标人应指派专人在现场指导使用人员的操作，现场排除系统试运行过程中出现的任何故障。

（6）其他要求

投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使整体系统发生不正常情况时，在得到用户通知后，全力协助采购人尽快恢复系统正常运行。每次重大故障解决后的4小时内提交《重大故障报告》。

- 5.9集成互联互通要求

1-6包均属于海南智慧健康岛建设工程项目的组成部分。为保障项目的顺利实施和融合集成，确保各包建设内容之间高效、安全地进行数据交互与业务协作，保证整体业务系统的灵活性和响应能力。中标人除按照用户需求书4.2节系统分项集成服务要求完成集成互联互通工作外，还需无偿提供包括但不限于以下服务：

1.   以包1数字健康大脑为底座，实现数据标准统一；

2.   系统界面风格统一；

3.   用户、权限、门户、移动端的统一；

- 4.   平台各系统之间融合集成调试等。

- 5.10文档要求

1 、中标人对于项目各阶段有关本项目的内容提供电子和纸质两种介质的产 出物，并保持版本一致，纸质的须经采购人和项目监理方签字认可。

2 、中标人提供的各类文档应确保内容完整、描述清晰、版本最新，并与深 化详细设计方案保持一致，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可行 性强、具有前瞻性。

3 、项目文档包括但不限于：

（1）项目验收申请表（含初步验收及竣工验收）；

（2）项目软件源代码；

（3）项目开发文档（详细设计、数据库设计、版本控制文档、接口文档、 部署文档、程序维护手册、用户操作手册、系统操作使用说明、系统管理员运 行维护手册等）；

（4）项目测试计划、测试用例及测试报告；

（5）项目实施过程相关文档（项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、 用户培训计划、质量总结报告、会议记录和开发进度月报等）；

（6）第三方对接等相关工程规范文档。

- 5.11培训要求

中标人须对采购人相关人员提供必要的现场操作培训，不少于20次实际操作演示并讲解系统功能应用。

（1）对系统使用人员，指导内容包括系统安装、功能介绍、用例演示、故 障排除等。

（2）对系统管理员，指导内容包括系统维护、用户管理、权限管理、业务 流程定制等。

（3）对技术人员，指导内容包括系统安装、配置、维护、灾备、恢复处理 等，使其能够独立地管理、维护和配置整个系统；还应对技术人员进行产品的 产品开发培训、技术开发培训。

（4）在项目开发及运维期间，定期对采购人业务人员和技术人员开展专项 培训，针对系统的功能修改做出及时有效的指导，确保系统得到正确有效的应 用。

- 5.12支付方式

本合同所涉及项目费用，采购人将按如下方式支付，即：

（1）预付款：本合同签订并待省财政资金下达后，采购人凭中标方开具的正式有效增值税普通发票在3个工作日内向中标方支付合同金额的 30%；

（2）初验款：本合同项目软硬件安装、调试、应用系统开发、安全集成等工作并通过初验收合格，并待省财政资金下达后3个工作日内， 采购人凭中标方开具的正式有效增值税普通发票向中标方支付合同金额的 40 % ；

终验款：本合同项目通过终验合格并取得终验批复（或竣工验收专家意见）且待省财政资金下达后3个工作日内， 采购人凭中标方开具的正式有效增值税普通发票向中标方支付合同金额的约25%；

质保金：本合同将预留合同金额的5%作为质保金，质保期为本合同项目终验通过之日起2年。质保期内无质量问题且质保期届满后 3 个工作日内，采购人凭中标方开具的有效增值税普通发票支付合同金额约 5% 的款项，若质保期内中标方存在违约或本项目出现质量问题，采购人有权扣除质保金费用不再支付。

- 5.13保密要求

在进行技术开发的过程中，将严格遵循保密原则，全过程中将采取严格的管理措施，确保所涉及到的任何用户保密信息，不会泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息损害用户利益。

- 5.14其他要求

（1）投标人应充分考虑各类场景施工人员资质符合行业监管部门要求，特别是安全生产方面的要求。

（2）投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书、技术承诺或提供的相关证明材料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

- （3）采购人可以对实施方进行涵盖人员配置、服务实施等方面的考核，以实际中标后制定的考核内容为准。