项目编号：

2026年拆违（含户外广告）与清运建筑垃圾服务项目

合

同

书

甲  方：

乙  方：

2026年拆违（含户外广告）与清运建筑垃圾服务项目合同

甲 方：

乙 方：

见证方：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及（项目名称：2026年拆违（含户外广告）与清运建筑垃圾服务项目）（项目编号：******）的采购文件及成交的响应文件和成交通知书，经过双方友好协商，同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行。

一、服务内容：

三亚市综合行政执法局吉阳分局通过政府采购的方式选择有实力、有资质、信誉好的服务公司提供三亚市吉阳区全区违法建筑、违建广告、简易棚等建（构）筑物拆除及拆后建筑垃圾的清运工作，需要人工拆除的违建的拆除及拆后建筑垃圾清运工作，其他部门移交给采购人的拆除及清运工作，市政公共区域建筑垃圾清运工作，原拆除未放倒违建的拆除及清运工作。

二、服务要求：

（一）违法建（构）筑物拆除服务要求

1.甲方安排临时任务，乙方必须积极响应，快速组织人员设备，及时完成工作任务。

2.乙方应具备整体或局部安全拆除各种常见结构类型建构筑物的技术能力，具有专业设备和专业技术人员。制定拆除方案完成时间、安全风险评估、安全措施等。

3.拆除作业前，乙方应派出专业技术人员前往预拆地进行现场勘查、风险评估、安全技术鉴定、施工方案、技术方案论证等工作。排除拆除过程中可能存在的安全隐患，并核实拆除现场的水、电、燃气设施处置情况，并有义务将上述情况及采取的应对措施告知甲方。若经现场核实，拆除风险系数大、难度系数高的情况，乙方无法实施拆除，无法响应服务的情形，需乙方将不能实施拆除的原因以书面形式告知甲方，并明确表明自愿放弃拆除事项，甲方可另选择其他公司实施此项工程。

4.人工拆除局部框架混泥土结构房屋时，乙方应派出专业技术人员前往预拆地进行现场勘查、风险评估、和安全技术鉴定。作业前，乙方根据技术能力和条件明确施工方案并按照甲方要求，结合现场实际情况准备机械和工具。在拆除过程中，乙方应对合法保留的建筑物进行临时防护或加固，避免因拆除工作导致合法建筑区域破坏或结构失效。如因技术问题或操作不当未能按要求实施整体或部分的完全拆除，将不计算拆除面积。若造成设备设施或人员伤亡等第三方损失的，由乙方负责恢复原状并承担所有责任，若甲方因此对外承担法律责任的，有权向乙方追责。

5.拆除作业中，乙方拆除作业现场人员、机械需满足实际要求，做到随时24小时待命。在接到甲方拆除通知后立即组织人员、机械到达拆除作业现场实施拆除作业，并做到安全有效的拆除，乙方参加拆除的工作人员安全问题由乙方自行负责，同时确保拆除现场周边民房及居民等相关人财物的安全。在拆除过程中，如因技术问题或操作不当造成路面污染、周围地面附属物损坏、设施损坏或人员伤亡等第三方损失的，由乙方负责清理、恢复原状并承担所有责任，若甲方因此对外承担法律责任的，有权向乙方追责。

6.在拆除作业时，乙方应文明施工，降低拆除过程中机械设备噪音及人为噪音。加强对扬尘污染的控制，采取洒水降尘措施，始终使用喷淋专用车喷淋、洒水、喷雾等有效降尘措施控制尘土飞扬，防止拆迁现场扬尘污染，保持良好的生态环境。

7.合同约定以外的拆除事项，甲乙双方可另行签订补充合同/协议，乙方按合同/协议约定进行施工。

8.乙方必须落实安全拆除和安全防范措施，拆迁作业范围内安全责任完全由乙方承担。

9.严禁乙方擅自将拆违工作转包或分包。除拆违工作中需要特种技术支持且乙方无法满足等特殊情况外，乙方未征得甲方同意，擅自将部分或全部工作项目转包或分包给第三方的，甲方有权单方面终止合同，同时乙方要向甲方支付本项目合同金额（***万）的5%作为违约金。

10.乙方在服务期间应服从甲方安排。若发生意见偏差，乙方应出具相关的书面证明验证其意见的可实施性，否则均按甲方意见实施；若乙方不能出具书面证明验证其意见的可实施性并不按甲方意见安排服务，乙方需向甲方支付合同金额（***万）的5%作为违约金。

11.乙方不得无故停止工作。乙方无故停止工作的，甲方有权按损失的数额扣减合同金额，同时乙方要向甲方支付合同金额（***万）的5%作为违约金。若无故停工累计达7天，甲方有权单方面终止合同。

12.乙方应严格遵守国家法律、法规等相关规定，不得有违反国家法律、法规的行为。如乙方及其员工有任何违法乱纪的行为，由乙方及其员工自行承担一切经济责任和法律责任；如甲方承担上述责任后，有权向乙方追偿。

（二）建筑垃圾装卸收集清运服务要求

1.框架、混合结构按0.75m³/㎡建筑面积折算成建筑垃圾，简易结构按（砖墙、硬化地板、石棉瓦顶或铁皮顶）0.45m³/㎡建筑面积折算成建筑垃圾，简易铁皮房（架）不计算建筑垃圾。

2.应符合垃圾装卸收集清运作业要求及三亚市人民政府相关文件要求（施工前需办理建筑垃圾排放核准、建筑垃圾运输核准，按《关于全市在建工程项目办理建筑垃圾处理电子联单的通知》（三住建〔2024〕1266号）要求排放建筑垃圾），必须全部运往具有住建部门发放“城市建筑垃圾终端设施处置核准证”的收纳点，并提供指定建筑垃圾处理点出具的证明及运距证明，且施工现场需配备洒水车，做好抑制扬尘等环保文明施工措施。

3.乙方需按照建筑垃圾清运作业要求，完成吉阳区建筑垃圾清运工作；严格实行分类运输，不得混装混运，按规定运输路线、时间进行运输，沿途不得随意倾倒，抛撒，堆放建筑垃圾；若因垃圾堆放违反法律法规，由乙方承担相关行政处罚或者仲裁、诉讼负全部责任，因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追责。

4.运输车辆周围应整洁，无建筑垃圾满溢落地现象，确保建筑垃圾及时得到收集清运；车容保持整洁，密闭化运输，运输建筑垃圾过程中要遮盖防尘，不沿路撒漏飞扬，符合环保要求；车体外部无污物、污垢，标志清晰；车辆使用后无乱停放现象。

5.垃圾装运量应与车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重，如因超重、超速或其他违反交通法规造成财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部责任。

6.装卸收集清运作业过程中，如因乙方失误造成造成路面污染、周围地面附属物损坏、设施损坏或人员伤亡等第三方损失的，由乙方负责清理、恢复原状并承担所有责任，若甲方因此对外承担法律责任的，有权向乙方追责。

7.乙方必须有存放整治清理后建筑垃圾（环境综合整治垃圾）的场所（不能在道路主干道两侧、不能影响居民正常生活），存放垃圾不能造成第二次污染，产生的相关费用由乙方承担。因存放垃圾场所引起纠纷的，由乙方负责解决并承担相关责任。

8.乙方必须具有清理建筑垃圾所需要的炮机及其他设备。

9.乙方自有车辆满足运输能力要求，车辆密封完好。运输车辆必须加装密闭设施，实施密闭运输，加装卫星定位系统、行车记录仪等监控设备，对运输车辆进行实时监控。

10.装卸收集清运作业范围内安全责任安全由乙方承担。

11.在应急情况下，无条件服从甲方安排进行其他建筑垃圾的清运。

三、服务过程监督：由甲乙双方商定

四、服务期限：

（一）本项目合同服务期限为一年，自      年      月     日起至       年     月     日止或采购金额达到     万元 时合同自行终止，两者中以先达到者为准。

（二）乙方理解并同意：本合同履约期间，如遇政府出台政策性调整文件或因甲方工作调整，需要终止合同的，本服务合同无条件解除，乙方不得提出任何赔偿或补偿要求。

五、增加工程内容及支付费用:

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般拆除框架、混合结构 | ㎡ |  |  |
| 2 | 一般拆除简易结构 | ㎡ |  | 含户外广告牌（店招）、硬化地板等构筑物 |
| 3 | 人工拆除框架、混合结构 | ㎡ |  | 含使用任何拆除措施 |
| 4 | 人工拆除简易结构 | ㎡ |  | 含使用任何拆除措施 |
| 5 | 搬家工人 | 人 |  |  |
| 6 | 平整场地（砂场） | ㎡ |  |  |
| 7 | 建筑垃圾收集清运运距10公里内 | m³ |  |  |
| 8 | 建筑垃圾收集清运运距15公里内 | m³ |  |  |
| 9 | 建筑垃圾收集清运运距20公里内 | m³ |  |  |
| 10 | 建筑垃圾收集清运运距25公里内 | m³ |  |  |
| 11 | 建筑垃圾收集清运运距30公里内 | m³ |  |  |
| 12 | 建筑垃圾收集清运运距35公里内 | m³ |  |  |
| 13 | 建筑垃圾收集清运运距40公里内 | m³ |  |  |
| 14 | 建筑垃圾收集清运运距45公里内 | m³ |  |  |
| 15 | 建筑垃圾收集清运运距50公里内 | m³ |  |  |
| 16 | 人工清运建筑垃圾电梯及三楼步梯以下 | m³ |  |  |
|  | 人工清运建筑垃圾三楼至五楼步梯 | m³ |  | 每层楼增加58元/m³ |
|  | 人工清运建筑垃圾五楼至十楼步梯 | m³ |  | 每层楼增加38元/m³ |
| 17 | 机械清理及清运废土、生活垃圾 | m³ |  |  |
| 18 | 电线杆拆除及清运 | 根 |  |  |
| 19 | 拆除立柱两面大型广告牌（含清运） | 个 |  |  |
| 20 | 拆除立柱三面大型广告牌（含清运） | ㎡ |  |  |
| 21 | 拆除室内电梯（含搬运） | 部 |  |  |
|  | 拆除室内电梯/扶梯（含搬运） | 米 |  |  |
| 22 | 吊车10吨/25吨/50吨 | 台班 |  |  |
|  | 随车吊 | 车/次 |  | 仅限调离集装箱等时使用，人工拆除时不得另外计算吊车费用。 |
| 23 | 75挖机（夹机） | 台班 |  |  |
| 24 | 清运车辆（生活病媒垃圾） | 车/次 |  | 垃圾无法按体积计量的 |
| 25 | 搬家车辆（4.2米/6.9米） | 车/次 |  |  |
| 26 | 拆除地锁 | 个 |  |  |
| 27 | 拆除未硬化钢筋柱 | 处 |  |  |
| 28 | 拆除停车场出入口收费闸 | 处 |  |  |
| 镂空式铁架建筑、镂空式混凝土建筑，按占地面积的30%计量，其余未约定拆除事项，以甲方实际测量面积为准或由乙方提供第三方公司测绘报告。 |  |  |  |  |

六、付款方式

（一）按照工作进度按月结算方式拨付费用，乙方应在每个月结束前10天向甲方提供拆除、清运数据明细、请款函，并开具等额发票。若乙方在每个月结束后10个工作日内，未能及时提供上述材料导致甲方无法及时付款，甲方有权视乙方放弃该月款项。

（二）违法建（构）筑物拆除工作结束后，乙方须在3个工作日内与甲方共同确定实际工作量，并进行签单确认。

（三）建筑垃圾收集清运工作结束后，乙方须在5个工作日内与甲方共同确定实际工作量，并进行签单确认。

（四）甲方收到乙方应提供的与第①项所约定的报送材料经审查合格且财政审批通过后十五个工作日内，按照实际发生的工作量拨付费用，非因甲方原因（如乙方迟延给付发票、财政审批等原因）导致甲方迟延支付服务费用，甲方不因此承担违约责任。

（五）乙方收款账户见合同签署页。乙方应保证所提供收款账户信息的真实性和准确性，否则自行承担相应的不利后果，甲方向乙方所提供的收款账户付款即视为已履行付款义务。

七、验收方法

乙方提供的服务，甲方按照国家、行业有关标准及磋商文件、响应文件要求组织验收。如甲方在验收过程中发现工程不符合标准，乙方应在甲方指定期限内进行整改，整改期间超过合同约定的施工时间部分，视为乙方违约，甲方有权按照双方约定的标准向乙方收取违约金。

八、违约责任与解决争议的方法：

（一）合同签订后，乙方不履行合同条款或不按合同约定履行的，属违约，由乙方承担违约责任，向甲方支付本合同金额的5%作为违约金。

（二）由于乙方原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，由乙方独立承担，与甲方无关。

（三）因乙方拆除方案不完善、不听从指挥、操作不当或没有做好安全防护措施等自身原因造成周边其它无关房屋、青苗及屋内生活办公用品等财产意外损失或人员伤亡由乙方承担，赔偿资金从拆迁经费中抵扣，若拆迁经费不足清偿，则由乙方负责支付剩余赔偿金。

（四）乙方必须按时间按期及时完成工作内容，若未按甲方指定时间开展拆除清运工作，每逾期一日，按照合同金额日万分之五向甲方支付违约金，甲方有权从未付款项中扣除，乙方对此不持异议；逾期超过5日，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同金额5%向甲方支付违约金。

（五）乙方若出现违约行为，给甲方造成损失的，若违约金不足以赔偿甲方因此遭受的损失，乙方应予以补足；甲方因处理乙方违约而产生的合理维权费用（包括但不仅限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等）均由乙方承担。

九、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

十、纠纷处理

（一）在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，甲乙双方均应当接受，有相反证据予以证明的除外。

十一、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由甲、乙双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

十二、、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式 陆 份，甲方留存 贰 份，乙方留存 贰 份，送吉阳区财政局 壹 份，送招标代理机构 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方：分局（盖章）

法人或授权代表：（签章）

地址：

联系电话：

邮编：

开户银行：

账号：

签订日期：

乙方：（盖章）

法人或授权代表：（签章）

地址：

邮编：

开户银行：

账号：

签订日期：

招标人声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与磋商、响应文件的内容一致。

招标代理机构：******（盖章）

经办人：                       日期：