### 1.包1

（1）技术要求

## 运维目标

为加强海南省东方市公安局的信息系统日常运维、客户服务、运行监控，确保系统的正常运行，切实保障相关各项业务的正常开展。本期运维服务的内容：

1、通过对东方市立体化治安防控及治安卡口系统的维护，确保监控、卡口设备的稳定运行。

2、通过对东方市立体化治安防控二期(卡口)项目的运维，保证东方立体化治安防控点位软硬件设备的正常运行，加强社会治安防控，有效防范和打击各类违法犯罪，加强社会治安综合治理。

3、通过对东方市公安局业务技术综合楼智能化系统建设的运维，保证智能化设备系统正常稳定运行，保证综合楼内相关系统的正常运行。

4、通过对“智慧磐石”系统中管控、保障、联防和支撑平台的日常维护，确保“智慧磐石”工作平台稳定运行，保证监所全方位、全天候的现代化看守。

5、通过对东方市公安局智能交通系统运维项目的运维，保证智能交通系统相关子系统的软硬件设备处于正常的使用状态，有效提高交通系统的服务能力。

6、通过对东方市强制隔离戒毒所信息技术系统的运维，保证戒毒所相关设备系统平稳运行，确保所内看守正常无事故。

7、通过对东方市公安局视频会议室的运维，保证市公安局日常会议正常使用，重要活动有保障

8、通过对东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心的运维，保证办案区执法办案相关硬件设备与系统正常运行。

具体需达到的目标如下：

表 1-1总体运维目标

| 序号 | 运维内容 | 运维目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机完好率 | ≥95% |
| 2 | 网络传输接入部完成率 | ≥95% |
| 3 | 硬盘存储完好率 | ≥98% |
| 4 | 软件平台故障 | ≤1次 |

表1-2故障处理时间要求

| 故障级别 | 远程响应 | 现场响应 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通故障 | 立即响应 | 2小时内到现场 | 到达现场后<3小时 |
| 重大故障 | 立即响应 | 1小时内到现场 | 到达现场后<2小时 |
| 特大故障 | 立即响应 | 30分钟内到现场 | 到达现场后<1小时 |

## 运维范围

本项目为2025年度东方市公安局信息化运维保障服务项目，主要运维系统包括：东方市立体化治安防控及治安卡口项目、东方市看守所“智慧磐石”工程项目和东方市立体化治安防控二期(卡口)项目、东方市公安局业务技术综合楼智能化系统、东方市公安局智能交通系统、东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目、东方市公安局视频会议室升级改造建设项目、东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目。

项目运维涉及以下八个项目：

1、东方市立体化治安防控及治安卡口项目

1)立体化治安防控

项目运维服务范围包含前端设备、传输系统、市局指挥中心设备、各派出所监控中心设备，以及因道路施工造成的杆件迁移和复原。

前端设备：前端监控点，包含网络高清红外智能球机、日夜型高清网络枪机、卡口抓拍单元和人脸抓拍摄像机（主要分布在东方市各派出所的辖区内治安防范的重点区域），以及支撑前端监控的立杆及配套设备。

传输系统：包括前端设备的光收发器、汇聚交换机、超五类双绞线和控制线等。

市局指挥中心集中存储设备、服务器及交换设备、显示大屏、UPS等。

各派出所监控中心硬盘录像机、显示拼接屏及交换机设备等。

2)治安卡口

项目运维服务范围包含前端设备、传输系统。

前端设备：前端监控点，包含网络高清红外智能球机、日夜型高清网络枪机和卡口抓拍单元，以及支撑前端监控的立杆及配套设备，以及因道路施工造成的杆件迁移和复原；

传输系统：包括前端设备的光收发器、汇聚交换机、超五类双绞线和控制线等。

2、东方市立体化治安防控二期(卡口)项目运维内容包括：

1)智能化高清车辆卡口抓拍前端设备

包括卡点处部署的300万或900万车辆卡口，以及曝光灯、补光灯等配套件。

2)全景录像监控设备

包括车辆卡点，每个点位部署的全景球形摄像机，在重点场所部署的球形摄像机。

3)智能化人像抓拍卡口前端

包括在重点场所、人员密集区域部署的人像抓拍点位，包含智能化人像抓拍机、机非人全机构化摄像机。

4)车辆及人像大数据后台主要包括：

(1)匹配此次前端点位数量的视频监控录像存储及抓拍图片存储设备。采用集中存储方式，存储于市局机房；

(2)建设资源集约化的计算资源中心，包括视频图像GPU计算资源、CPU计算资源；

(3)车辆及人像大数据综合实战应用。

5)视频图像信息库

6)配套传输网络及安全设备

在出入城、重点区域建设电子围栏及MAC采集系统，用于与人像、车辆等多维数据关联分析。

3、东方市公安局业务技术综合楼智能化系统

包括综合布线系统、大厅LED显示屏、指挥中心建设、电教室、会议室系统、机房建设、其他智能化系统以及其他维保项目（其他维保项目主要是省厅建设系统，包括：“三台合一”接处警系统维护、OA办公系统、JY系统、各会议室及与省厅互联互通视频会议系统运行、350兆PDT无线通信系统、男性家族排查系统、DNA数据库应用系统、以及市局办公楼、政务中心、派出所、监所、交警等部门局域网（公安专网）配套设备及在公安信息上运行的系统、办公场所监控系统及配套设备及公安信息网终端（服务器、计算机、打印机、复印机等）。

4、东方市公安局智能交通系统

1)八所城区道路“白改黑”交通工程；

2)解放东路违章抓拍系统项目；

3)三个学校路口二次过街智能红绿灯监控系统项目；

4)升级改造东港路交通控制系统工程；

5)市委交叉路口智能交通红绿灯、电子警察、视频监控系统项目；

6)智能违章抓拍系统项目；

7)东方市二环南路和解放东路十字交叉路口智能警察、视频监控工程；

8)高清卡口雷达测速自动抓拍系统项目；

9）东方市第七小学行人过街灯控系统项目

10）无人车管所系统建设项目

11）机动车违法鸣笛抓拍系统

5、东方市看守所“智慧磐石”工程项目运维服务包括：

1)执勤信息管控平台

执勤信息管控平台包括勤务指挥管控平台（基础模块）软件部分以及勤务指挥管控平台服务器、应用数据服务器、指纹采集仪和客户端电脑。

2)外围屏障体系

外围屏障体系包含两个部分的软硬件设备：1、看护目标的外围保障，

主要包括AB门验证识别管控、车辆防冲撞系统、车底视频检查和人员安检设备、哨位门禁管控系统管理。另外一部分是周界屏障，主要在看守所高墙内侧建设雷达报警界防范系统，以及在营区内部和和营区大门及周界安装视频监控系统。

3)信息感知体系：

包括围墙内外及巡逻道视频监控、执勤哨位视频监控、执勤哨位集成管理、动态勤务管理、巡哨报警管理、枪支管理等涉及的软硬件设备。

4)综合报警体系

包括周界防范、视频侦测、哨位集成箱等的报警信号的接入，综合进行管理，同时将报警信息上报给执勤人员等涉及的软硬件设备。

5)联防联动体系

包括联防智能声光报警器、两警联动终端等设备。

6)基础支撑系统

包含大屏显示及信号控制、基础网络、视频存储、UPS电源、综合布线系统及防雷接地子系统等设备。

7)AB大门、看守所讯问会见室及通道封闭安防设施。

6、东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目

包括智慧监所实战平台、视频监控系统、智能分析系统、门禁和巡更管理系统、会见系统、远程会见系统、电化教育（广播）系统、应急报警系统、周界防范报警系统、讯问指挥系统、违禁物品检测系统、AB门管理系统、多媒体数字会议系统、电教室系统、无线信号屏蔽系统、指挥中心及分控中心系统、综合布线系统、网络系统、机房建设、室外管网。

7、东方市公安局视频会议室升级改造建设项目

包括指挥大厅的拼接屏、党委会议室、调度大厅、报告厅等会议设备等。

8、东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目

包括入区登记室、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集、候问管理区、讯（询）问室、辨认室、走廊、卫生间、案卷管理室、涉案财物管理室等的监控设备、声光报警器、扫描件等设备，监督管理室的调度设备和拼接屏等。

## 软硬件基础设施运维

对UPS不间断电源、落地式空调、精密空调、新风系统、动环系统、机柜、二级电源防雷器等设备的运维，提供热线支持、驻场服务、日常巡检、故障处理、设备保修、应急备件顶替、配置管理、变更管理、应急预案管理与演练、专业检测（防雷、接地等）、机房值班值守等运维服务。

对网络设备、安全设备、服务器、存储设备、终端设备、显示设备、扩声设备等进行运维，提供热线支持、驻场服务、日常巡检、故障处理、设备保修、应急备件顶替、配置管理、变更管理、网络优化、数据备份、应急预案管理与演练、专业检测（防雷、接地等）等运维服务。

对基础软件、应用软件、操作系统、综合软件等进行运维，提供热线支持、驻场服务、日常巡检、故障处理、设备保修、应急备件顶替、配置管理、变更管理、网络优化、数据备份、应急预案管理与演练、专业检测（防雷、接地等）等运维服务。

### 东方市立体化治安防控及治安卡口项目

1)治安防控系统配套设备的维护、维修及损坏设备的更新、重建、迁移及软、硬件的升级；因道路施工造成的杆件迁移和复原，重建基础立杆及配套设备的安装、调试，电源、电缆的辅设，配套设备的维护、维修及更换；

2)保证视频监控图像的正常上传，遮挡监控点树枝的修整；

3)前端监控点、指挥中心大屏、派出所拼接屏等配套设备的维修、维护、更新；

4)监控杆件的重建、迁移（含因道路施工造成的杆件迁移和复原，包括立杆基础建设，电缆、电线的辅设，设备安装调试及损坏设备的维修更新等）；

5)中心机房、派出所UPS电池组、监控点UPS电池组的维护、维修、更新；

6)监控杆件等配套设备的日常维护、清洁、加固、故障排除；

7)监控点电源连接线及电缆线故障修复、辅设及日常维护；

8)存储设备、服务器、NVR、终端计算机、抓拍机、摄像机、爆闪灯、补光灯等设备维护、维修、更新；

9)监控点电源、防雷、接地、地感线圈的维护、修复、更换，确保用电安全绝对安全；

### 东方市立体化治安防控二期(卡口)项目

1)卡口抓拍前端设备、录像设备的维护、维修及损坏设备的更新，重建，迁移及软、硬件的升级，含因道路施工造成的杆件迁移和复原等；

2)保证视频监控图像的正常上传，遮挡监控点树枝的修整；

3)前端监控点、指挥中心大屏、设备等配套设备的维修、维护、更新；

4)监控杆件等配套设备的日常维护、清洁、加固、故障排除；

5)监控点电源连接线及电缆线故障修复、辅设及日常维护；

6)车辆及人像大数据信息正常。

### 东方市公安局业务技术综合楼智能化系统

包括综合布线系统、大厅LED显示屏、指挥中心建设、电教室、会议室系统、机房建设、其他智能化系统以及其他维保项目。

1)综合布线系统

综合布线设备：包括楼内全部网络传输设备、网络线路、视音频传输线路设备等。

内网网络设备：包括楼内网络交换机、网络光模块等。外网网络设备：包括楼内网络交换机、网络光模块等。

2)指挥中心设备

拼接显示平台：包括60寸DLP显示单元及46寸高亮液晶拼接屏单元，以及大屏控制器和配套附件等。

会议扩声系统：会议控制系统及配套设备等。

指挥中心局域网：包括室内网络模块等。

3)电教室、会议室系统

包括室内电脑、多媒体教学软件、投影机及会议系统和附件设备等。

4)信息机房及机要机房系统

包括精密空调、新风系统、动环系统、UPS不间断电源以及机房附属设备等。

5)其他智能化系统

1套无线发射塔等。

7)其他维保项目

其他维保项目主要是省厅建设系统，包括：“三台合一”接处警系统，OA办公系统，机要系统，各会议室及与省厅互联互通视频会议系统维护，350兆PDT无线通信系统，男性家族排查系统、DNA数据库应用系统，以及市局办公楼、政务中心、派出所、监所、交警等部门局域网（公安专网）配套设备及在公安信息上运行的系统、办公场所监控系统及配套设备及公安信息网终端（服务器、计算机、打印机、复印机等）。

### 东方市公安局智能交通系统

运维内容包括以下11个系统的软硬件设施的维护、维修：

1)八所城区道路“白改黑”交通工程

包括车行灯，人行灯，摄像设备700万电子警察，摄像设备300万电子警察，数字网络高清高速球机监控系统，车辆识别设备、电感线圈车辆探测器，中央信号装置、事故照明切换不间断电源系统、光纤传输设备、PDH光端机主备用自动转换设备。

2)解放东路违章抓拍系统项目

包括违章抓拍系统、200万红星光级违章抓拍球机、智能交通终端管理设备、光纤收发器、主控制箱、工业级存储硬盘、千兆交换机。

3)三个学校路口二次过街智能红绿灯监控系统项目

包括车行灯、人行灯、交通信号控制机、检测板模块、稳压电源系统、高清摄像头500万像素、高清镜头、大华智能交通终端管理设备、工业级硬盘、信号检测器、闪光灯、220v电源防雷器、交换机、光纤收发机、网络交换机、700万一体化电警抓拍单元、高音喇叭、功放、拾音箱。

4)升级改造东港路交通控制系统工程

包括车行灯、人行灯、显示和信号设备、通行信号灯、摄像设备700万电子警察、数字网络高清高速球机、车辆识别设备、电感线圈探测器、管线传输设备、PDH光端机主备用自动转换设备、LED频闪灯、终端服务器、交通信号检测器、信号控制机、交换机、防雷器、百兆光纤收发器。

5)市委交叉路口智能交通红绿灯、电子警察、视频监控系统项目

包括LED机动信号灯、LED人行信号灯、信号控制机、光端机、900万电警抓拍单元、300万电警抓拍机、智能交通终端管理终端、信号灯检车器、工业级交换机、LED频闪灯、爆闪灯、智能高速球（道路监控）。

6)智能违章抓拍系统项目

包括300万红外星光级违章抓拍球机、智能终端管理设备、光收发器、主控箱、工业级存储硬盘、千兆交换机。

7)二环南路和解放东路十字交叉路口智能警察、视频监控工程包括智能电子警察系统、视频监控系统。

8)高清雷达测速自动抓拍系统项目

包括卡口抓拍单元、气体放电闪光灯、智慧监控单元、终端服务器、室外机柜、测速雷达、LED常亮灯、交换机、光纤收发器、SD存储卡、防雷接地、管理平台、数据库服务器、解码器、磁盘阵列、企业级硬盘、交换机、管理电脑、机房防雷。

- 东方市第七小学行人过街灯控系统项目

包括LED机动信号灯、LED人行信号 灯(一体化)、信号控制机、光端机、900万电警抓拍单元、900万电警抓拍单元、400万全景监控单元、智能交通终端管理终端、交换机(8口)、LED频闪补光灯、LED环保爆闪灯、智能交通红绿灯信号检测器、智能高速球(道路监控)、智能高速球等设备。

- 无人车管所系统建设项目

包括200万红外半球摄像机、8口交换机、硬盘录像机、硬盘、光纤收发器、人脸识别门禁一体机、开门按钮、双门磁力锁、磁力锁支架、液晶电视机、液晶电视机、LED显示屏、触摸屏、空调、监管平台系统和微车管所(集成版)系统等设备与系统。

- 机动车违法鸣笛抓拍系统

声音定位探头(声呐)、高清摄像机(700万像素)、主控机、led显示屏、LED补光灯、光纤收发器、光端传输机、后台储存内存、鸣笛抓拍软件等设备与系统。

### 东方市看守所“智慧磐石”工程项目

1)看守所勤务、出入门禁、监控、外围屏障等防控系统配套设备的维护、维修及损坏设备的更新，重建，迁移及软、硬件的升级等；

2)保证视频监控图像的正常上传，遮挡监控点树枝的修整；

3)前端监控点、指挥中心大屏、指纹采集仪和客户端电脑设备等配套设备的维修、维护、更新；

4)监控杆件等配套设备的日常维护、清洁、加固、故障排除；

5)监控点电源连接线及电缆线故障修复、辅设及日常维护；

6)存储设备、服务器、NVR、终端计算机、抓拍机、摄像机、爆闪灯、补光灯等设备维护、维修、更新；

7)监控点电源、防雷、接地、地感线圈的维护、修复、更换，确保用电安全绝对安全；

8)门禁配套设备，包括识别系统、检查设备等的维护、修复、更换。

9)视频侦测、哨位集成箱等的报警信号的接入，综合进行管理，同时将报警信息上报给执勤人员等涉及的软硬件设备的维护、维修和更新。

10)联防智能声光报警器、两警联动终端等设备的维护、维修和更新。

11)大屏显示及信号控制、基础网络、视频存储、UPS电源、综合布线系统及防雷接地子系统等设备的维护、维修和更新。

12)AB大门、看守所讯问会见室及通道封闭安防设施的维护、维修。

### 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目

运维内容主要包括以下19个系统的软硬件设施的维护、维修：

- 智慧监所实战平台

包括公安监所实战平台、综合安防系统集成接口开发、数据库系统及数据资源整合加工、管理服务器、流媒体服务器、ORACLE 数据库服务器、服务器接入交换机、工作电脑、电子水牌、云存储主机、企业级硬盘、视频云存储管理服务器、数据接入服务器、云存储软件、云存储运维软件、数据存储管理软件、可是督导终端、警务公开终端、自助提讯会见终端、出所防误放终端、信息采集模块配套设备、监室指纹智能终端系统配套设备、医疗系统配套设备、财务系统配套设备、所外就医管控配套设备、监室防自缢装置配套设备、法律文书制备系统及配套设备日常运维。

- 视频监控系统系统

包括超广角半球网络摄像机、200 万像素半球型网络摄像机、200 万像素高清红外筒机、监所专用周界摄像机、200W 像素星光级、红外网络智能球、全景摄像机、拾音器等日常运维。

- 智能分析系统

包括智能分析服务器（24 路）、智能运维管理人脸识别摄像机、摄像机镜头、人脸识别服务器等日常运维。

- 门禁和巡更管理系统

包括监区门禁、戒毒综合楼大门通道门禁管理系统、监仓门禁、巡更管理人脸识

别、后端管理相关设备日常运维。

- 会见系统

包括管理主机、PCI 总线集成底板、录音监控通话模块、总线集成电源、系统同步模块、会见话机、会见话机、监控分机、会见录音监控管理软件、警务公开查询软件、触摸查询机、机顶盒、42 寸液晶电视、功放、高级铝音柱、管理电脑、摄像头、打印机、标准读卡器、二代证读卡器、会见登记排队叫号软件、预留接口软件、人员通道闸机、人脸识别终端等设备日常运维。

- 远程会见系统

包括服务器、管理主机、高清网络摄像头（带麦克风）、短信发送设备、耳麦、远程视频会见管理系统软件、视频客户端日常运维。

- 电化教育（广播）系统

包括IP 网络广播系统控制中心、IP 网络广播系统软件包、IP 软件加密狗、广播话筒、DVD/CD/VCD/MP3播放器、数字调谐器、前置放大器、节目定时器、桌面式对讲寻呼话筒、网络有源监听音箱、台式电脑、IP 网络广播系统分控软件包、桌面式对讲寻呼话筒、IP 网络适配器、（500W 机柜式带功放）、IP 网络适配器（机柜式）纯后级功放 650W、纯后级功放1000W、优质天花喇叭3W/6W、室外豪华型防水音柱(铝合金)45W、42 寸液晶电视机、视频采集盒、可视宣教系统管理平台服务器、可视宣教系统管理软件、可视宣教机顶盒等设备日常运维。

- 应急报警系统

包括紧急按钮、声光报警器、集中供电、门磁、单防区扩展模块、多功能联动输出模块、总线式网络报警主机、主机后备电池、总线报警管理软件、编程控制键盘日常运维。

- 周界防范报警系统

包括4 线制双防区脉冲主机、避雷器、室外声光报警器、485 光端机以及相关配套设施设备日常运维。

- 讯问指挥系统

包括全景摄像机（半球）、特写摄像机（半球）、监所专用拾音器、温湿度显示屏、高清审讯主机、审讯终端、审讯终端配套使用显示器、键鼠"、专业监听耳机、示证显示器、46 寸 LCD 液晶显示单元（2*2）、4 路清解码器、大屏管理软件、讯问管理服务器（含软件）、流媒体服务器、管理主机、打印机等日常运维。

- 违禁物品检测系统

包括便携式数码金属探测门、金属探测器日常运维。

- AB们管理系统

包括安检门、金属探测器、单门控制器、桌面式人证比对终端、固定式车底检测系统、闸机等日常运维。

- 多媒体数字会议系统

包括室内 P2.5LED 显示屏LED 显示屏控制系统、拼接处理器、管理主机、60 寸液晶电视机、阵列音柱、两通道专业功放、8 路调音台(带蓝牙、带 MP3)、音频处理器、8+2 通道电源时序器、U 段无线话筒双手持(一拖二)、全数字多功能会议系统主机、台面式视像主席单元、台面式视像代表单元、会议数字处理器等设备日常运维

- 电教室系统

包括高清投影机、投影幕布 120 寸电动、会议天花喇叭、多媒体专业功放、U 段无线话筒双手持(一拖二)日常运维。

- 无线信号屏蔽系统

包括屏蔽器及配套设施日常运维。

- 指挥中心及分控中心系统

大屏、视频综合管理设备、输出板、输入板、触屏网络键盘、LED 条屏、客户端电脑（一机双屏）、音箱、46 寸 LCD 液晶显示单元（1*2）、解码器、操作主机、分控端软件日常运维。

- 综合布线系统

主要为综合布线系统日常巡检与故障恢复。

- 网络系统

包括公安专网：防火墙、防火墙入侵防护升级、防火墙病毒防护升级、漏洞扫描系统、日志收集与分析系统、数据库审计系统、杀毒系统、堡垒机、路由器、核心交换机、接入交换机、单模光模块，外网：防火墙、防火墙入侵防护升级、防火墙病毒防护升级、路由器、核心交换机、接入交换机、光模块，安防设备网：汇聚交换机、接入交换机、光模块等设备日常维护。

- 机房

主要为机房空调、UPS日常检修维护。

### 东方市公安局视频会议室升级改造建设项目

运维内容为公安局10楼指挥大厅、东方市公安局7楼党委会议室、东方市公安局11楼调度大厅以及会场部分1楼报告厅的音视频会议系统设备。

主要包括液晶拼接屏、矩阵板卡、调音台、光端机、会议系统主机、高清摄像机、会议白板、投影、电视等设备日常运维。

### 东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目

运维内容为东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心的入区登记室、值班室、候问管理区、讯（询）问室、辨认室、卫生间、案卷管理室、涉案财物管理室、监督管理室的相关设备。

主要包括手动报警按钮、声光报警器、物品管理规定、监控摄像机、拾音器、安检门、手持金属探测器、烟草及、网络存储服务器、硬盘、网络交换机、签字版、扫描仪、短信猫、拼接屏、解码器、调音台、功放、音箱、条码生成器、扫描枪等设备日常运维。

### 机房及其配套设施运维需求

机房运维：包括东方市公安局信息机房、东方市公安局JY机房、武警东方中队勤务值班室、东方市公安局交警大队机房、以及东方市强制隔离戒毒所机房的维护等。

运维服务的主要内容：日常巡检、机房设备除尘、故障处理、设备保修(原厂维保或第三方维保)、应急备件顶替、变更管理、应急预案管理与滨练及专业检测、机房消防设备检查维护等。对UPS不间断电源、落地式空调、精密空调、动环系统、机柜、二级电源防雷器等设备的运维，机房及其配套设施的基本服务内容见如下：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术人员值守 | 长期的技术人员值守，保证操作系统正常运转。并提供7×24小时的技术驻场支持服务 |
| 2 | 定期现场巡检 | 对机房各设备进行全面检查，通过该工作获得设备运行的实时工作状态，最大可能地发现存在的隐患，保障稳定运行。 |
| 3 | 现场故障处理 | 按服务级别：7×24小时 |
| 4 | 问题管理并记录 | 对遇到的问题进行汇总和报告 |
| 5 | 应急预案管理与演练 | 根据可能发生的突发事件，制定相应的应急预案，明确应急处置程序和资源需求，建立应急响应机制，包括指挥系统、信息报告、资源调配等方面，确保应急处置的高效性和协调性。对应急演练进行评估，找出存在的问题和不足，及时进行改进和完善 |
| 6 | 设备保修及现场备件安装 | 在故障情况下，负责对故障设备进行维修或原厂返修，使用备品备件代替故障设备，并保障系统稳定运行 |
| 7 | 配置管理及变更管理 | 对运维过程的设备的变更、优化、替换，进行版本配置更新及变更记录 |

交付但不限于以下产物：

1.运维计划和方案：包括运维的目标、范围、时间表、人员分工、运维工具和流程等。

2.配置管理文档：包括机房设备的配置信息，如设备型号、规格、参数、软件版本等。

3.故障处理记录：记录发生的故障现象、原因分析、处理过程和结果，以及经验教训。

4.巡检记录：定期对机房设备进行检查，记录设备的运行状态、环境条件、安全措施等。

5.维护保养计划和记录：制定设备的维护保养计划，记录维护保养的内容、时间、人员等信息。

6.备件库存清单：记录备件的名称、规格、数量、存放位置等信息，以便及时更换故障部件。

7.培训材料和记录：针对运维人员进行培训，包括设备操作、故障排查、安全防范等方面的培训内容和成绩记录。

8.应急预案管理与演练：包括组织构成和职责、信息发布、响应程序、故障处理方案、演练报告等。

9.运维报告：总结分析运维过程和结果，提出改进建议和优化方案，形成正式的运维报告。

注：以上内容呈现形式不一定单独成册，但含于整体报告中应做分项体现。

| 项目一 立体化治安防控及卡口运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 前端监控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市局集中存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 柏克 | 台 | 2 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 派出所分控值班室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城区派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监控中心 UPS 配电系统 | 柏克 MP1106K | 套 | 9 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |

| 项目三 业务技术综合楼智能化系统建设工程运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 内网网络设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目五、机房系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS 主机 | 施耐德 MGE Galaxy5500 60KVA | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 2 | 蓄电池 | 冠军 NP100-12 | 节 | 128 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 3 | UPS 输入柜 | 施耐德空气开关 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 4 | UPS 输出柜 | 施耐德空气开关 | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 5 | STS 双电源切换开关 | 伊顿 16A 输入，7 位输出 | 个 | 10 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 6 | 三相电源防雷器 | 国产优质 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 7 | 单相电源防雷器 | 国产优质 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 8 | 精密空调 | 世图滋 CPD612A | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 9 | 新风机（新风系统） | 沐风 KG-1500B | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 10 | 感烟探测器 | 海湾 JTY-GD-G3 | 只 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 11 | 感温探测器 | 海湾 JTW-ZCD-G3N | 只 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 12 | 气体灭火控制盘 | 海湾 JB-QB-GST200/64 点 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 13 | 嵌入式电源 | 海湾 GST-DY-030 | 个 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 14 | 消防蓄电池 | 海湾 24AH/12V | 块 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 15 | 气体灭火装置(含高压 容器) | 海湾 120L | 套 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 16 | 智能电量仪 | 计通 MCP400S | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 17 | 开关状态检测 | 计通 0A0-886 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 18 | UPS 通讯转换模块 | 计通 0A0-820C | 个 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 19 | 空调通讯转换模块 | 计通 RS816DK | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 20 | 测漏控制模块 | 计通XW-DC-02 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 21 | 10米测漏感应线 | 计通 XW1100-10M | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 22 | 智能温湿度传感器 | 计通 OAO-210C | 个 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 23 | 数字量输入模块 | 计通 0A0-816D | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 24 | 工业电源 | 计通 DC12V/3A | 块 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 25 | 多串口卡 | 计通 CP204i+ | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 26 | 短信报警 | 计通 CSM | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 27 | 电话语音模块 | 计通 GX-USB | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 28 | 密码、指纹机 | 国产优质 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 29 | 门禁电源 | 国产优质 | 只 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 30 | 磁力锁 | 国产优质 | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 31 | 开门按钮 | 国产优质 | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 32 | 遥控开门器 | 国产优质 | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | JY机房 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2P 空调 | 海尔 2P 空调 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 34 | 新风系统 | 沐风 KG-800B | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 35 | 密码、指纹机 | 国产优质 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 36 | 门禁电源 | 国产优质 | 只 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 37 | UPS 不间断电源 | 柏克 MP1110K | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |

| 项目五 东方市公安局智慧磐石项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 三、信息感知系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 执勤哨位信息系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源 | 爱维达 H20GRL | 系统 | 3 | 2020年3月 | 2021年6月 | 2023年6月 |
|  | 六、基础支撑系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS 电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UPS 主机 | 爱维达 HQ3115GL | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023年6月 |
| 3 | 免维护电池 | 爱维达 E-100-N | 块 | 32 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023年6月 |
| 4 | 动力、 UPS 一体配电箱 | 德力西定制 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2021年6月 | 2023年6月 |

| 项目六 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 7、电化教育（广播）系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3）消防联动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防智能接口 | ITC T-7723 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 2 | 消防信号转换器 | ITC T-7723 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 4）其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 19、机房建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、供配电系统设计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PDU | 厚德缆胜 H-PDU-0810F | 个 | 20 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 七、接地防浪涌保护系统设计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二级电源防雷器 | 国产 优质 | 套 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 6 | 三级电源防雷器 | 国产 优质 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 八、空调系统设计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柜式空调 | 格力 5P | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 8 | 空调给排水系统 | 定制 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 九、不间断电源系统设计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 60KVA UPS 主机 | 英威腾 HT33060Ⅹ | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 10 | 电池 | 英威腾 MF120-12 | 节 | 32 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十、门禁监控系统设计 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双门磁力锁 | 大华 DH-ASF280B | 把 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 12 | 磁力锁 LZ 型支架 | 大华 DH-ASF280ZL | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 13 | TCP/IP 双门门禁 控制器（含电气 组） | 大华 DH-ASC1202C-D | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 14 | 按钮开关(K86) | 大华 DH-ASF900 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 15 | 200 万半球网络摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW3233C | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |

### 网络与安全系统运维需求

对网络设备及配套硬件设施进行运维，网络与安全系统运维服务内容，从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理，安排技术人员值守，通过对网络运行状况、安全问题进行周期性现场巡检、设备保修、现场备件安装、系统软件升级、故障处理，问题管理记录分析，现场问题处置，全面了解历史故障情况，并提出故障预防建议，最大程度减少网络及安全故障隐患，更高效的进行网络及安全管理，组织开展当年度公安网络安全攻防应急演练。

网络整体架构采用星形+树形结构，优化现有网络架构，特点是易于扩展、故障离较容易、控制简单、网络维护方便。海南省公安图像信息视频专网采用高可靠性、高安全性的网络技术技术，可以满足电信级网络可靠性、安全性的要求。，网络与安全系统运维服务内容见如下：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术人员值守 | 长期的技术人员值守，保证网络的实时连通和可用，保障接入交换机、汇聚交换机和核心交换机的正常运转。并提供7×24小时的驻场技术支持服务 |
| 2 | 定期现场巡检 | 对设备及网络进行全面检查，通过该工作获得设备运行的实时工作状态，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。 |
| 3 | 设备保修及现场备件安装 | 在故障情况下，负责对故障设备进行维修或原厂返修，使用备品备件代替故障设备，并保障系统稳定运行 |
| 4 | 现场软件升级 | 分析软件升级的必要性和风险，在业务空闲状态下进行软件升级，升级后确保系统正常运行 |
| 5 | 现场故障处理 | 按服务级别：7×24小时 |
| 6 | 问题管理并记录 | 对遇到的问题进行汇总和报告 |
| 7 | 运行分析及建议 | 通过对网络运行状况、安全问题进行周期性检查、分析，全面了解历史故障情况，并提出故障预防建议，最大程度减少网络及安全故障隐患，更高效的进行网络及安全管理 |
| 8 | 应急预案管理与演练 | 根据可能发生的突发事件，制定相应的应急预案，明确应急处置程序和资源需求，建立应急响应机制，包括指挥系统、信息报告、资源调配等方面，确保应急处置的高效性和协调性。对应急演练进行评估，找出存在的问题和不足，及时进行改进和完善 |
| 9 | 配置管理及变更管理 | 对运维过程的设备的变更、优化、替换，进行版本配置更新及变更记录 |
| 10 | 网络安全设备授权 | 针对运维的网络安全设备，需保持有关授权在有效期，并且授权路数满足业务需求。 |

交付但不限于以下产物：

1.网络拓扑图：详细展示网络系统的架构，包括各个网络设备和它们之间的连接关系。

2.设备配置文件：记录网络设备的配置信息，如交换机、路由器、防火墙等设备的IP地址、端口配置、安全策略等。

3.安全审计报告：定期对网络与安全系统进行安全漏洞扫描和渗透测试，记录测试结果和漏洞修复情况，形成安全审计报告。

4.故障处理记录：记录发生的故障现象、原因分析、处理过程和结果，以及经验教训。

5.维护保养计划和记录：制定设备的维护保养计划，记录维护保养的内容、时间、人员等信息。

6.流量分析报告：对网络流量进行分析，发现异常流量和潜在的安全威胁。

7.用户访问日志：记录用户的网络访问行为，包括访问时间、访问地址、访问内容等，用于安全审计和故障排查。

8.应急预案和演练记录：制定针对网络与安全事件的应急预案，并进行演练，记录演练过程和结果。

9.培训材料和记录：针对运维人员进行培训，包括网络设备操作、安全配置、应急处理等方面的培训内容和记录。

注：以上内容呈现形式不一定单独成册，但含于整体报告中应做分项体现。

| 项目一 立体化治安防控及卡口项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 城区治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01T/R-A | 对 | 233 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 城区道路智能交通卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01T/R-A | 对 | 6 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 乡镇治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01T/R-A | 对 | 107 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 乡镇道路智能交通卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01T/R-A | 对 | 4 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 治安卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 | / | 台 | 45 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 6 | 光纤收发器 | / | 个 | 45 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 市局指挥中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专网核心汇聚交换机 | 华为 S7706 | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 8 | 二层接入交换机（用于前端电脑终端的接入） | 华为 S5700-28C-SI | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 派出所分控值班室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城区派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 48 口接入交换机 | 华为 S5700-52C-SI | 台 | 5 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 10 | 24 口接入交换机 | 华为 S5700-28C-SI | 台 | 7 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 乡镇派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 48 口接入交换机 | 华为 S5700-52C-SI | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 12 | 24 口接入交换机 | 华为 S5700-28C-SI | 台 | 15 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |

| 项目二 立体治安防控（二期）运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 后台硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及安全 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 接入交换机 | 华为 S6720-54C-EI-48S-AC | 台 | 6 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 20 | 核心交换机 | 华为 S7706 | 台 | 2 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 21 | 视频安全网关 | 华为 USG6550E | 台 | 2 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 22 | 数据中心防火墙 | 华为 USG6635E | 台 | 2 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 23 | 二三类点视频接入防火墙 | 华为 USG6550E | 台 | 2 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 24 | 与省厅纵向对接防火墙 | 华为 USG6550E | 台 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 25 | 光模块 | 华为 OMXD30000 | 个 | 50 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |

| 项目三 业务技术综合楼智能化系统建设工程运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 项目一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内网网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 华为 S7706/ES0Z1B06ACS0 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 2 | 16端口万兆以太网光接口板 | 华为 S7706/ES1D2X16SFC0 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 3 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和 8 端口十 兆/百兆/千兆 Combo 电接口板 | 华为 S7706/ES0D0G24CA00 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 4 | 光模块 | 华为 OMXD30000 | 个 | 15 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 5 | 24 口千兆交换机 | 华为 S5700-28C-SI | 台 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 6 | 交流电源模块组件 | 华为 S5700/LS5M100PWA00 | 个 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 7 | 2 端口 10GE SFP+光接口板 | 华为 S5700/ES5D000X2S00 | 个 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 8 | 48 口千兆交换机 | 华为 S5700-52C-SI | 台 | 11 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 9 | 交流电源模块组件 | 华为 S5700/LS5M100PWA00 | 个 | 11 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 10 | 2 端口 10GE SFP+光接口板 | 华为 S5700/ES5D000X2S00 | 个 | 11 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 11 | 万兆多模模块 | 华为 OMXD30000 | 个 | 15 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 外网网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 外网核心交换机 | 华为 S7706/ES0Z1B06ACS0 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 14 | 24 端口百兆/千兆以太 网光接口和 8 端口十 兆/百兆/千兆 Combo 电接口板 | 华为 S7706/ES0D0G24CA00 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 15 | 千兆多模模块 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850 | 个 | 12 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 16 | 外网接入交换机 | 华为 S5700S-28P-LI-AC | 台 | 25 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 17 | 千兆多模模块 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850 | 个 | 12 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 项目三、指挥中心建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指挥中心局域网 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络交换机 | 华为 S3700-28TP-SI-AC | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 项目六、其他智能化系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线发射塔 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 信号发射塔 | 国产 15 米 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |

| 项目四 智能交通系统运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 1 八所城区道路“白改黑 ”项目交通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤传输设备、PDH 光端机主 备用自动转换设备 | 国产 | 套 | 5 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
|  | 2 解放东路违章抓拍系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | 海康威视 | 台 | 18 | 2019年8月 | 2019年12月 | 2021年12月 |
|  | 3 三个学校路口二次过街智能红绿灯 监控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | TP-Link 100M 8 口 | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 2 | 光纤收发机 |  | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 3 | 网络交换机 | H3C S5024P | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
|  | 4 升级改造东港路交通控制系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华为 S1700-8-AC | 台 | 4 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 2 | 光纤收发器 | 单模 | 对 | 3 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
|  | 5 市委交叉路口智能交通红绿灯、电子 警察、视频监控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号灯设施产品部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光端机 | 秋田 AEO-GF1001 | 对 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
|  | 系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业级交换机(8 口) | 秋田 AEO-ES109 | 台 | 4 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
|  | 6 智能违章抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | (40KM(插卡式发射端)DH- OTE103T- 40+DH-OTE103R-40-C+DH-PFM321 | 对 | 19 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
| 2 | 1000 兆交换机 |  | 台 | 19 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
|  | 8 高清卡口雷达测速自动抓拍系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卡口前端产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 海康威视 DS-3EO108-S | 台 | 8 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 2 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01R/T-A | 台 | 8 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
|  | 管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 交换机 | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
|  | 9 东方市第七小学行人过街灯控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、信号灯设施产品部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光端机 | 秋田AE0-GF1001 |  |  | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
|  | 三、系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交换机(8口) | 秋田AEO-FM109EXZ | 台 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
|  | 10 无人车管所系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、服务点选址和基础配套建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口交换机 | 海康威视DS-3E0105P-E/M以太网PoE交换机 | 台 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 2 | 光纤收发器 | 海康威视DS-3D201T-A/DS-3D201R-A: | 套 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | 11 机动车违法鸣笛抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业级 50 公里光纤收发器(前后端)(配套) | / | 台 | 4 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 2 | 光端传输机(海康威视) | 海康威视 | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2019年9月 |

| 项目五 东方市公安局智慧磐石项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 二、外围屏障系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | AB 门验证识别管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 锐捷 RG-S1920-18GT2SFP | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 2 | 光纤收发器 | 秋田 AEO-GF 2001 | 对 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 三、信息感知系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 执勤哨位信息系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 晨鹰 CY-SW00508-2TP19E内置 | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 4 | 五防专用多业务光端机 | 晨鹰 CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 六、基础支撑系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三层交换机 | 锐捷 RG-S5310-48GT4XS | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 6 | 接入交换机 | 锐捷 RG-S2928G-E V3 | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 7 | 光纤收发器 | 秋田 AEO-GF 2004 | 对 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |

| 项目六 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 1、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器接入交换机 | 华为 S5720-56C-EI-AC | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 七、监室指纹智能终端系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2)室外：管教智能终端 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 台 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十一、监室防自缢装置 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 华为 S5720-28TP-LI-AC | 台 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 4 | 交换机 | 华为 S5720-12TP-LI-AC | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 17、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、视频监控布线 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 光纤适配器 | 厚德缆胜 HD-A33 | 个 | 112 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 6 | 防雷器 | 国产优质 | 个 | 26 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 18、网络系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、公安专网 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防火墙 | 绿盟 NFNX3-D1200 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 8 | 漏洞扫描系统 | 绿盟 RSAS NX3-S | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 9 | 数据库审计系统 | 绿盟 DASNX3-E800C | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 10 | 堡垒机 | 绿盟 OSMSNX3-600C | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 11 | 路由器 | 华为 AR6140-16G4XG | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 12 | 核心交换机 | 华为 S7706 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 13 | 接入交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 台 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 14 | 单模光模块 | 华为 SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、外网 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防火墙 | 绿盟 NFNX3-D1200 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 16 | 路由器 | 华为 AR6140-16G4XG | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 17 | 核心交换机 | 华为 S5720-52X-SI-48S | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 18 | 接入交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 台 | 7 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 19 | 光模块 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850 | 台 | 7 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 三、安防设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 汇聚交换机 | 华为 S5720-52X-SI-48S | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 21 | 接入交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 台 | 28 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 22 | 光模块 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850 | 台 | 28 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |

| 项目八 东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 卫生间（按2间配置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 锐捷 RG-ES224GC | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |

### 服务器与存储系统运维需求

运维服务：技术人员值守、定期现场巡检、设备保修与现场备件安装、补丁服务、升级服务、现场故障处理、问题管理并记录、系统优化。

服务器与存储系统运维的基本服务内容：对服务器、存储设备等硬件设施进行运维，网络与安全系统运维服务，对主机、存储设备进行全面检查的服务项目，优化存储系统与云架构模式，提升存储数据安全可靠，最大限度减少数据安全隐患，保障设备稳定运行。

服务器与存储系统运维的基本服务内容应如下：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术人员值守 | 长期的技术人员值守，保证主机、存储的连通和可用，提供7×24小时的驻场技术支持服务 |
| 2 | 定期现场巡检 | 对主机、存储设备进行全面检查的服务项目，通过该工作获得设备运行的实时工作状态，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。 |
| 3 | 设备保修及现场备件安装 | 在故障情况下，负责对故障设备进行维修或原厂返修，使用备品备件代替故障设备，并保障系统稳定运行 |
| 4 | 补丁服务 | 消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。 |
| 5 | 升级服务 | 对系统进行软件或硬件的升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。 |
| 6 | 现场故障处理 | 按服务级别：7×24小时 |
| 7 | 问题管理并记录 | 对遇到的问题进行汇总和报告 |
| 8 | 系统优化 | 对客户系统的主机、存储设备、操作系统、提供优化服务。 |
| 9 | 应急预案管理与演练 | 根据可能发生的突发事件，制定相应的应急预案，明确应急处置程序和资源需求，建立应急响应机制，包括指挥系统、信息报告、资源调配等方面，确保应急处置的高效性和协调性。对应急演练进行评估，找出存在的问题和不足，及时进行改进和完善 |
| 10 | 配置管理及变更管理 | 对运维过程的设备的变更、优化、替换，进行版本配置更新及变更记录 |

交付但不限于以下产物：

1.运维手册：详细描述服务器与存储系统的安装、配置、升级和维护过程的手册。

2.故障处理记录：记录服务器与存储系统发生的故障现象、原因分析、处理过程和结果。

3.系统状态报告：定期或实时监测服务器与存储系统的状态，生成状态报告，包括系统资源使用情况、性能指标、安全审计等信息。

4.维护保养计划和记录：制定服务器的维护保养计划，记录维护保养的内容、时间、人员等信息。

5.配置管理文档：记录服务器与存储系统的配置信息，如硬件规格、软件版本、网络设置等。

6.系统升级和补丁记录：记录系统升级和补丁安装的过程、结果等信息。

7.备份和恢复计划及记录：制定备份和恢复计划，记录备份的时间、内容、恢复过程等信息。

8.安全审计报告：定期对服务器与存储系统的安全性进行审计，生成安全审计报告，包括安全漏洞扫描、权限管理等内容的检查结果。

9.培训材料和记录：针对运维人员进行培训，包括服务器与存储系统的操作、故障排查、安全防范等方面的培训内容和记录。

10.应急预案和演练记录包括组织构成和职责、信息发布、响应程序、故障处理方案、演练报告等。

注：以上内容呈现形式不一定单独成册，但含于整体报告中应做分项体现。

| 项目一 立体化治安防控及卡口运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 市局集中存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 海康威视 DS-A1048R | 台 | 6 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 2 | 企业级硬盘 | 西部数据 WD4001FYYG | 块 | 264 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 市局指挥中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据库服务器 | 海康威视 IS-VSE2326 | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |

| 项目二 立体治安防控（二期）运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 后台硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源集约化平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能 GPU 解析服务器 | 华为 CloudIVS 3000SCR | 台 | 3 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | GPU图像计算处理卡 | 华为 IVSMGPUP4X00 | 块 | 10 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 高性能视频图像存储设备 | 华为 CloudrVs 3000s | 台 | 5 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 10T硬盘 | 华为 IVSMHDDI0TO0 | 块 | 256 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 高性能 CPU 服务器 | 华为 TaiShan 200 2280 | 台 | 12 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 共享存储 | 华为 0ceanstor 5110V5 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 7 | 大数据服务器节点 | 华为 Taishan 200 2280 | 套 | 3 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |

| 项目三 业务技术综合楼智能化系统建设工程运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 视频信息综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理服务器 | IBM X3650 M3/2*cup 8G 内 存 | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 2 | 流媒体服务器 | IBM X3650 M3/2*cup 8G 内 存 | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 3 | 数据库服务器 | IBM X3650 M3/2*cup 8G 内 存 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 4 | 存储服务器 | IBM X3650 M3/2*cup 8G 内 存 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 5 | 报警服务器 | IBM X3650 M3/2*cup 8G 内 存 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 6 | GIS 服务器 | IBM X3650 M3/2*cup 8G 内 存 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 7 | 磁盘阵列 | 海康 DS-A1016R/HX | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 信息机房 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 本地管理服务器 | 联想 扬天 M4630d | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 9 | 8 路网络硬盘录像机 | 大华 DH-NVR3808 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 10 | 硬盘 | 希捷 2000G | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | JY机房 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 路网络硬盘录像机 | 大华DH-NVR3808 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 12 | 硬盘 | 希捷 2000G | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |

| 项目四 智能交通系统运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 6 智能违章抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储硬盘 | DH-4T | 台 | 19 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
| 2 | 存储服务器 |  | 台 | 1 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
|  | 8 高清卡口雷达测速自动抓拍系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 海康威视 DS--VE2208C-BBC | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 2 | 磁盘阵列 | 海康威视 DS-A71036R | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 3 | 希捷企业级硬盘 | 希捷 2000G | 个 | 36 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
|  | 10 无人车管所系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、监管平台与服务点微车管所系统建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 华为HUAWEI2288HV5 | 台 | 2 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | 二、服务点选址和基础配套建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-7804NB-K1 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 3 | 硬盘 | 希捷 | 块 | 8 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | 11 机动车违法鸣笛抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 后台储存4GB工业级内存 | / | 台 | 5 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2019年9月 |

| 项目五 东方市公安局智慧磐石项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 一、执勤信息平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勤务平台硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勤务指挥管控平台服务器 | 华为 2288H V5 12LFF | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 2 | 应用数据服务器 | 华为 2288H V5 12LFF | 项 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 四、综合报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周界智能分析 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能周界报警分析服务器 | 海康威视 iDS-9632NX-I8/S | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 六、基础支撑系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NVR 网络视频录像机 | 大华 DH-NVR5832-4KS2 | 台 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 5 | 监控级硬盘 | 希捷 ST6000VM000 | 块 | 16 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |

| 项目六 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 1、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理服务器 | 华为 2288HV5 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 2 | 流媒体服务器 | 大华 DH-MTS-B8001S4C-1U | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 3 | ORACLE 数据库服务器 | 华为 2288HV5 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 4 | 服务器接入交换机 | 华为 S5720-56C-EI-AC | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 5 | 云存储主机 | 大华 DH-CSS7348S-ERD | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 6 | 企业级硬盘 | 希捷 ST6000NM0115 | 块 | 112 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 7 | 视频云存储管理服务器 | 大华 DH-CSS9064X-S2 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 8 | 数据接入服务器 | 曙光 I420-G30 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 一、智能分析 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能分析服务器（24 路） | 大华 DH-IVS-IP8000-2A-GU2-S2 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、人脸识别系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 人脸识别服务器 | 大华 DH-IVSS712 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |

| 项目八 东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 卫生间（按2间配置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24盘位网络存储服务器 | 天地伟业 TC-U5224R-F2 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 希捷 ST4000NM000A | 块 | 16 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |

### 系统软件与其他工具软件运维需求

对操作系统、基础软件等进行运维。运维服务内容如下：

（一）操作系统运维

操作系统运行维护服务是包括主动操作系统版本及补丁管理、性能资源监控等工作。通过管理可了解当前操作系统日常运行状态，识别问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意运行变化，主动地预防可能发生的问题。

（二）数据库运维

数据库是多数应用系统稳定运行及数据安全保管的核心环节，数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理和数据备份管理，数据库的主动性能管理对系统运维非常重要。通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。

操作系统运行维护的基本内容应包括：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术人员值守 | 长期的技术人员值守，保证操作系统正常运转。并提供7×24小时的驻场技术支持服务 |
| 2 | 定期现场巡检 | 对机房各设备进行全面检查，通过该工作获得设备运行的实时工作状态，最大可能地发现存在的隐患，保障稳定运行。 |
| 3 | 操作系统补丁升级 | 根据操作系统厂商提供的补丁，分析当前系统环境升级的必要性和风险，进行补丁升级 |
| 4 | 现场故障处理 | 按服务级别：7×24小时 |
| 5 | 问题管理并记录 | 对遇到的问题进行汇总和报告 |

（二）数据库运维

数据库是多数应用系统稳定运行及数据安全保管的核心环节，数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理和数据备份管理，数据库的主动性能管理对系统运维非常重要。通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。数据库数据备份管理是对数据库中正在运行的业务及相关数据，按建设方案设定的备份策略进行及时备份，备份数据的管理，以及当出现系统故障时，通过备份数据进行数据的恢复等工作。

具体数据库运行维护监控的基本服务内容应包括：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库支持服务 | 每周7天，每天24小时驻场支持，以满足业务发展的需要。根据问题的严重程度，将优先解决客户认为是关键而紧急的任务。对客户提出的一般性问题进行技术咨询、指导。定期的客户管理报告， 避免问题再度发生。 |
| 2 | 数据库现场服务响应 | 数据库宕机 数据坏块 影响业务不能进行的数据库问题 |
| 3 | 数据库健康检查 | 对数据库的配置及运作框架提出建议，降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞、系统崩溃、性能降低及资源紧张 检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患 检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集 检查数据库空间的使用情况 监控数据库性能，确认系统的资源需求 |
| 4 | 数据库产品性能调优 | 分析应用类型和用户行为，并以此评价并修改数据库的参数设置 评价应用对硬件和系统的使用情况，并提出建议 通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间 |
| 5 | 数据备份检查及数据恢复 | 依据系统建设方案的数据备份策略，检查数据库备份的安全可用 系统故障时进行数据备份的恢复 定期进行备份数据的恢复演练 |

交付但不限于以下产物：

1.运维手册：详细描述操作系统与数据库的安装、配置、升级和维护过程的手册。

2.故障处理记录：记录操作系统与数据库发生的故障现象、原因分析、处理过程和结果。

3.系统状态报告：定期或实时监测操作系统与数据库的状态，生成状态报告，包括系统资源使用情况、性能指标、安全审计等信息。

4.配置管理文档：记录操作系统与数据库的配置信息，如系统参数、网络设置、数据库模式等。

5.维护保养计划和记录：制定操作系统的维护保养计划，记录维护保养的内容、时间、人员等信息。

6.数据备份和恢复计划及记录：制定数据备份和恢复计划，记录备份的时间、内容、恢复过程等信息。

7.培训材料和记录：针对运维人员进行培训，包括操作系统与数据库的操作、故障排查、安全防范等方面的培训内容和记录。

注：以上内容呈现形式不一定单独成册，但含于整体报告中应做分项体现。

系统软件运维范围

| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 成品软件运维 |  |  |  |  |  |  |
| 项目二 | 立体治安防控（二期） |  |  |  |  |  |  |
|  | 后台软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源集约化平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化并行数据库 | 华为 GaussDB 200 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 基础软件及算法 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 视图库软件 |  | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 视频结构化解析算法 | 华为 CIVSL-LIC-CNHBVRALG | 路 | 20 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 人像算法引擎 | 华为 CIVSL-1IC-CW-PIC-CHN | 路 | 155 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 车辆算法引擎 | 华为 CIVSL-LIC-CNVRALG | 路 | 200 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 虚拟化软件 | 华为FusionSphere | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 7 | 视频监控软件 | 华为CloudIys 3000 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 8 | 算法仓 | 华为CIVSL-LIC-MALGW | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 视图库软件 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 视频图像信息数据库接口服务套件 | 以萨视频图像信息数据库系统软件V1.0 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 10 | 视频图像信息数据库应用管理系统 | 以萨视频图像信息数据库系统软件V1.0 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 11 | 视图库负载均衡套件 | 以萨视频图像信息数据库系统软件V1.0 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 12 | 采集接口服务套件 | 以萨视频图像信息数据库系统软件V1.0 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 13 | 数据库服务接口套件 | 以萨视频图像信息数据库系统软件V1.0 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 14 | 级联服务接口套件 | 以萨视频图像信息数据库系统软件V1.0 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 网络及安全 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 摄像机安全接入平台 | 上海盈天广目系统 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 16 | 安全态势感知 |  | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 17 | 沙箱 | 华为FireHunter6200 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 18 | 漏洞扫描系统 | 华为VSCAN1508 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 19 | 数据库审计 | 华为DAS1500-V | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 20 | 日志审计系统 | 华为eLog | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 21 | 运维审计 | 华为UMA1520E | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 22 | 杀毒软件 | 江民网络版防病毒软件 | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 23 | 统一运维网管 | 华为eSight | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 人像及车辆大数据应用 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 基础功能 | 以萨神眼车辆图像大数据系统软件V1.0 | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 25 | 人像研判 | 以萨人脸识别大数据系统V1.0 | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 26 | 车辆研判 | 以萨神眼车辆图像大数据系统软件V1.0 | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 27 | 车辆技战法 | 以萨神眼车辆图像大数据系统软件V1.0 | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 28 | 视频结构化 | 以萨视频分析大数据系统V1.0 | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 29 | 综合研判 | 以萨视频人工智能多维融合应用系统软件V1.0 | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 30 | 车辆违章视频执法 | / | 项 | 1 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 项目三 | 业务技术综合楼智能化系统建设工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目三、指挥中心建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拼接显示平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DLP 显示控制软件 | 海康 大屏幕控制软件 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 2 | LCD 显示控制软件 | 海康 大屏幕控制软件 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 3 | LED 屏控制软件 | 国产优质 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 视频信息综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理平台软件 | 海康 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 5 | GIS 地理信息系统 | 使用原公安部 PGIS 系统 | 项 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 6 | 地理信息采集及录入 |  | 项 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 7 | 数据库 | 甲骨文 10G | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 项目四、 电教室、会议 室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 多媒体教学软件 | 联想 标准版 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 项目五、机房系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息机房 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 机房监控平台软件 | 计通 JITON-AMS-V-4.01 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 10 | 门禁软件 | 国产优质 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | JY机房 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门禁软件 | 国产优质 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 项目七、其他维保项目 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | “三台合一 ”接处警系统维护费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | OA 办公系统维护费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 机要系统维护费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 各会议室及与省厅互联互通视频会议系统运行维护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 350 兆 PDT 无线通信系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 男性家族排查系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | DNA数据库应用系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 市局办公楼、政务中心、派出所、监所、交警等部门局域网（公安专网）配套设备及在公安信息上运行的系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 存储优化 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 项目四 | 智能交通系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 二环南路和解放东路十字交叉口智能警察、视频监控工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能电子警察系统 |  | 套 | 4 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 20 | 视频监控系统 |  | 套 | 4 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 21 | 系统监控 | 国产 | 套 | 4 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
|  | 8 高清卡口雷达测速自动抓拍系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 管理平台 | 海康威视 IVMS-8600E | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
|  | 10 无人车管所系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、监管平台与服务点微车管所系统建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监管平台系统 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 2 | 系统管理 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 3 | 安全管理 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 4 | 审计管理 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 5 | 业务管理 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 6 | 业务报表 管理 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 7 | 设备管理 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 8 | 信息推送 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 9 | 视频监控系统等 | TC-CJGPT-01 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 10 | 微车管所(集成版)系统 | TC-WCGS-11 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | 11 机动车违法鸣笛抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鸣笛抓拍软件 | 上海其高 Key-Cam | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 项目五 | 东方市公安局智慧磐石项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、执勤信息平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勤务平台软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勤务指挥管控平台（基础模块） | 晨鹰CY-iPS100S | 套 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023年6月 |
|  | 二、外围屏障系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | AB 门验证识别管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AB 门门禁控制系统软件 | 大华DH-DSS-A-VD-AB | 套 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023年6月 |
|  | 四、综合报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周界雷达预警 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报警管理软件 | 海康威视 ivms-4200 | 套 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023年6月 |
| 项目六 | 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储软件 | 大华 DH-CSS | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 2 | 云存储运维软件 | 大华 DH-CSS | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 3 | 数据存储管理软 件 | 大华 DH-CSS | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 六、信息采集模块 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基本信息采集系 统 | 微达安V1.1 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 七、监室指纹智能终端系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）监室指纹智能终端系统（室内） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理系统软件 | 微达安V3.0 | 项 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 10 | 终端接入授权 | 微达安V3.0 | 个 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2)室外：管教智能终端 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 监所管教智能终端系统 | 微达安 V2.0 | 项 | 7 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 八、医疗系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 公安监所医疗管理信息系统 | 微达安V1.0 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 九、财务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 财务管理系统软件 | 微达安V3.0 | 项 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十、所外就医管控 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电子地图 | 科达 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 15 | 平台授权 | 科达 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 16 | 公安监管所外就 医防脱逃系统 | 科达 SWTS-S | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 17 | 定位电子脚扣 | 科达 SWT-1000-P | 套 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十二、法律文书 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 监所法律文书制备系统 | 微达安 V2.0 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 3、智能分析系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、智能分析 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能运维管理 | 大华 DH-NMS8100-LX-W/1000 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 5、会见系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、会见室 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 会见录音监控管理软件 | 快鱼 TR-SF-PMS-SW | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 21 | 警务公开查询软件 | 快鱼 TR-SF-VBCX | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、侯见室 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 会见登记排队叫号软件 | 快鱼 TR-GA-LEDCN | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 23 | 预留接口软件 | 快鱼 TR-SF-INTF | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 6、远程会见系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、自产软件 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 远程视频会见管 理系统软件 | 快鱼 TR-YC-GLH3 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 25 | 视频客户端 | 快鱼 TR-KHDR | 套 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 7、电化教育（广播）系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）主机服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IP 网络广播系统 软件包 | ITC V1.0 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 27 | IP 软件加密狗 | ITC T-7700KEY | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）分控 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IP 网络广播系统分控软件包 | ITC V1.0 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2）功放扬声器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 可视宣教系统管理软件 | ITC V1.0 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 8、应急报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、应急报警 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 总线报警管理软件 | 大华配套 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 9、周界防范报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、中心控制机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电子围栏管理软件 | 大华配套 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 10、讯问指挥系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、中心端（1个询问室） |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 大屏管理软件 | 大华 DH-DSS | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 12、AB 门管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 固定式车底检测系统 | 大华 DH-MV-VDF5021C-00 | 套 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 13、多媒体数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）P2.5LED 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LED 显示屏控制系统 | 大华 DH-LCS-M600 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 18、网络系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、公安专网 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 防火墙入侵防护升级 | 绿盟下一代防火墙 | 套 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 36 | 防火墙病毒防护升级 | 绿盟下一代防火墙 | 套 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 37 | 日志收集与分析系统 | 绿盟 LASNX3-L1000 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 38 | 杀毒系统 | 金山 KSV9 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、外网 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 防火墙入侵防护升级 | 绿盟下一代防火墙 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 40 | 防火墙病毒防护升级 | 绿盟下一代防火墙 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 二 | 定制开发软件运维 |  |  |  |  |  |  |
| 项目六 | 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安监所实战平台 | 微达安 | 项 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 2 | 综合安防系统集成接口开发 | 大华 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 3 | 数据库系统及数据资源整合加工 | 定制 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十一、监室防自缢装置 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防自缢预警系统软件开发 | 微达安 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 16、指挥中心及分控中心系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、分控中心（戒毒所内一楼） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 分控端软件 | 大华 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 三、分控中心（戒毒所内二楼） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 分控端软件 | 大华 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 四、分控中心（戒毒所内三楼） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 分控端软件 | 大华 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |

### 其他软硬件运维需求

（1）前端设备包括：摄像机、DVS、电源适配器、防雷器、光纤收发器、交换机、立杆及配套设施。

1)巡检服务：每日对在线率、画面质量及录像存储等各方面进行巡检，并对前端各监控点位主要设备进行日常维护和故障处理，每月汇总故障处理结果， 形成月报形式报用户确认；

2)对前端摄像机设备维修，更换、故障排除、除尘及清理障碍物等，包含头灰尘的清理、树叶遮挡镜头等影响摄像效果，及时修前，发现异常情况应及时调整或处置；

3)对前端相关摄像设备，比如：防护罩、辅肋照明装置、支架，立杆、设备箱等设备进行加固、除锈、防腐、防潮等非护，采取专业的方式方法进行必要的清洁，及时修复、刷面漆和防锈漆；保持设备检测其相关配套设备的工作状奋(包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明灯、防雷器、光纤收发器等):采用相应的仪器/仪表测量相关设备性能指标井做相应调整；

4)对设备故障、软件故障、配置故障进行检测、记录、调查、分析、处理；

5)设备清洗，摄像机外罩清洁，要求每季度清洗一次；

6)保证该监控系统平均每月前端在线率达到95%以上(链路故障、路网电网改造、设备返厂维修、自然灾害及外单位误操作等客观原因造成设备不在线等情况除外)。

7）对道路改扩建造成的前端点位拆除，在运维期内如具备恢复条件，运维供应商在收到东方市公安局任务要求后需尽快迁移复原。需恢复点位清单如下表：

| 序号 | 点位名称 | 品牌\型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | G98环岛高速八所互通三亚往八所方向-进城（二期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | 华为M2331-T | 台 | 1 |
| 2 | 全景机 | M2140-EVL(7-35mm) | 台 | 1 |
| 3 | 华为三层交换机 | S5720I-6X-PWH-SI-AC | 台 | 1 |
| 4 | 爆闪灯 | CXBG-2-MC-ACC5511 | 台 | 1 |
| 5 | 补光灯 | HW | 个 | 1 |
| 6 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 7 | 移动交换机 | Gacze11e S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 个 | 1 |
| 8 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂6米 | 套 | 1 |
| 二 | G98环岛高速八所互通八所往海口方向-出城（二期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | 华为M2331-T | 台 | 1 |
| 2 | 全景机 | M2140-EVL(7-35mm) | 台 | 1 |
| 3 | 华为三层交换机 | S5720I-6X-PWH-SI-AC | 台 | 1 |
| 4 | 爆闪灯 | CXBG-2-MC-ACC5511 | 台 | 1 |
| 5 | 补光灯 | HW | 个 | 1 |
| 6 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 7 | 移动交换机 | Gacze11e S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 个 | 1 |
| 8 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂6米 | 套 | 1 |
| 三 | G98环岛高速八所互通海口往八所方向-进城（二期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | 华为M2331-T | 台 | 1 |
| 2 | 全景机 | M2140-EVL(7-35mm) | 台 | 1 |
| 3 | 华为三层交换机 | S5720I-6X-PWH-SI-AC | 台 | 1 |
| 4 | 爆闪灯 | CXBG-2-MC-ACC5510 | 台 | 1 |
| 5 | 补光灯 | HW | 个 | 1 |
| 6 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 7 | 移动交换机 | Gacze11e S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 个 | 1 |
| 8 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂6米 | 套 | 1 |
| 四 | G98环岛高速八所互通八所往三亚方向-出城（二期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | 华为M2331-T | 台 | 1 |
| 2 | 全景机 | M2140-EVL(7-35mm) | 台 | 1 |
| 3 | 华为三层交换机 | S5720I-6X-PWH-SI-AC | 台 | 1 |
| 4 | 爆闪灯 | CXBG-2-MC-ACC5510 | 台 | 1 |
| 5 | 补光灯 | HW | 个 | 1 |
| 6 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 7 | 移动交换机 | Gacze11e S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 个 | 1 |
| 8 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂6米 | 套 | 1 |
| 五 | G225国道259km+400m监管中心路段卡口（三期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | DH-CP902-RU2F | 台 | 2 |
| 2 | 全景机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 台 | 2 |
| 3 | 爆闪灯 | DH | 台 | 4 |
| 4 | 补光灯 | DH | 台 | 2 |
| 5 | 设备箱 | 国产 | 个 | 2 |
| 6 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂8米 | 套 | 2 |
| 六 | G225罗带卫生院前面路段（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 枪机 | IPC-HFW8239E-Z-IRA | 台 | 2 |
| 3 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 4 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 七 | G225罗带村路段-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂2米 | 套 | 1 |
| 八 | G225国道261KM+800M罗带派出所卡口（二期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | M2331-T | 台 | 2 |
| 2 | 爆闪灯 | DH | 台 | 4 |
| 3 | 补光灯 | DH | 台 | 2 |
| 4 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂8米 | 套 | 2 |
| 九 | 罗带G225国道福久村路口（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 十 | G225罗带名山村路口-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 十一 | G225国道高排村路段卡口（三期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | DH-CP902-RU2F | 台 | 2 |
| 2 | 全景机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 台 | 2 |
| 3 | 爆闪灯 | DH | 台 | 4 |
| 4 | 补光灯 | DH | 台 | 2 |
| 5 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 6 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂8米 | 套 | 1 |
| 十二 | G225国道266KM+300M那斗村卡口（卡口三期） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | DH-CP902-RU2F | 台 | 2 |
| 2 | 全景机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 台 | 2 |
| 3 | 爆闪灯 | DH | 台 | 4 |
| 4 | 补光灯 | DH | 台 | 2 |
| 5 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 6 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂8米 | 套 | 1 |
| 十三 | G225国道华侨农场门口-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 十四 | 华侨农场金华农贸市场前面-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 十五 | G225华侨农场河村大门对面-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 十六 | G225国道269KM+800M华侨农场卡口（三期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | DH-CP902-RU2F | 台 | 2 |
| 2 | 全景机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 台 | 2 |
| 3 | 爆闪灯 | DH | 台 | 4 |
| 4 | 补光灯 | DH | 台 | 2 |
| 5 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 6 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂8米 | 套 | 1 |
| 十七 | G225国道273km+700m新龙中学卡口（三期卡口） |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | DH-CP902-RU2F | 台 | 2 |
| 2 | 全景机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 台 | 2 |
| 3 | 爆闪灯 | DH | 台 | 4 |
| 4 | 补光灯 | DH | 台 | 2 |
| 5 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 6 | 卡口杆件 | 杆件规格：高6.8米；横臂8米 | 套 | 1 |
| 十八 | G225新龙镇新龙中学对面-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 十九 | 新龙镇中心幼儿园对面-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 二十 | G225新村边防派出所门口-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |
| 二十一 | G225新龙镇政府门口-动球（一期治安监控） |  |  |  |
| 1 | 球机 | DS-2DF7286-A | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 治安杆件 | 杆件规格：高6米；横臂3.5米 | 套 | 1 |

（2）办公区域设备包括：服务器、计算机、打印机、复印机、传真机及局域网（公安专网）配套设备及在公安信息网上运行的系统、办公场所监控系统及配套设备及公安信息网终端等办公设备。区域含市局办公楼、政务中心、派出所、监所、交警大队及车管所等场所。

| 项目一 立体化治安防控及卡口运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 城区治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清红外智能球机 | 海康威视 DS-2DF7286-A | 个 | 249 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 2 | 200 万日夜型高清网络枪机 | 海康威视 DS-2CD4026FWD | 个 | 98 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 3 | 二合一防雷器 | 科比特 KBT-V2 | 台 | 347 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 4 | 监控补光灯 | 海康威视 SL-2314 | 套 | 117 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 5 | 前端设备专用 UPS | 柏克 HD-1000VA | 个 | 89 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 城区道路智能交通卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 500 万像素卡口抓拍单元 | 海康威视 VCU-501C-T2H | 套 | 6 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 8 | 补光灯 | 海康威视 SL-1211-1 | 只 | 18 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 9 | 路口主机 | 海康威视 TS-5012-F | 台 | 3 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 10 | 车辆检测处理器 | 海康威视 LVD-6008 | 台 | 3 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 11 | UPS 电源 | 柏克 HD-1000VA | 台 | 3 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 12 | 二合一防雷器 | 科比特 KBT-V2 | 台 | 6 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 乡镇治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 200 万像素网络高清红外智能球机 | 海康威视 DS-2DF7286-A | 个 | 102 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 14 | 200 万日夜型高清网络枪机 | 海康威视 DS-2CD4026FWD | 套 | 25 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 15 | 二合一防雷器 | 科比特 KBT-V2 | 台 | 127 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 16 | 监控补光灯 | 海康威视 SL-2314 | 套 | 54 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 17 | 前端设备专用 UPS | 柏克 HD-1000VA | 个 | 23 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 乡镇道路智能交通卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 300 万像素卡口抓拍单元 | 海康威视 VCU-7013-T | 套 | 4 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 19 | 补光灯 | 海康威视 SL-1211-1 | 只 | 8 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 20 | 路口主机 | 海康威视 TS-5012-F | 台 | 2 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 21 | 车辆检测处理器 | 海康威视 LYD-6008 | 台 | 2 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 22 | UPS 电源 | 柏克 HD-1000VA | 台 | 2 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 23 | 二合一防雷器 | 科比特 KBT-V2 | 台 | 4 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 人员管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 DS-2CD6233F | 个 | 6 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 治安卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 500 万像素卡口抓拍单元 | / | 套 | 5 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 26 | 200 万像素卡口抓拍单元 | / | 套 | 15 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 27 | 高清枪型摄像机 | / | 套 | 27 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 28 | 高清全景球机 | / | 套 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 29 | 闪光灯 | / | 只 | 54 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 30 | 补光灯 | / | 只 | 20 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 31 | 全景相机镜头 | / | 个 | 27 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 32 | 200W 抓拍相机高清镜头 | / | 个 | 15 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 33 | 500W 抓拍相机高清镜头 | / | 个 | 5 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 34 | 应用服务器及软件接入 | / | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 35 | 稳压电源/UPS 电源 | / | 台 | 28 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 前端监控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市局指挥中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 显示屏 |  | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 37 | 操作电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 38 | KVM | 艾腾 CL5716N | 套 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 39 | 键盘控制器 | 海康威视 DS-1100K | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 40 | 解码器 | 海康威视 DS-B10-S10 | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 41 | 拼控输入板卡 | 清投视讯 | 块 | 3 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 派出所分控值班室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城区派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 嵌入式 NVR | 海康威视 DS-8632N-ST | 台 | 17 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 43 | 监控级硬盘 | 西部数据 WD4001FYYG | 块 | 58 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 44 | 46 寸液晶屏 | 海康威视 DS-D2046NL-B | 台 | 22 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 45 | 高清解码器 | 海康威视 DS-6408HD-T | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 46 | 高清解码器 | 海康威视 DS-6404HD-T | 台 | 8 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 47 | 键盘控制器 | 海康威视 DS-1100K | 台 | 9 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 48 | 操作电脑 | 联想 | 台 | 9 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 49 | 48 口接入交换机 | 华为 S5700-52C-SI | 台 | 5 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 50 | 24 口接入交换机 | 华为 S5700-28C-SI | 台 | 7 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
|  | 乡镇派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 嵌入式 NVR | 海康威视 DS-8632N-ST | 台 | 17 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 52 | 监控级硬盘 | 西部数据 WD4001FYYG | 块 | 36 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 53 | 46 寸液晶屏 | 海康威视 DS-D2046NL-B | 台 | 64 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 54 | 高清解码器 | 海康威视 DS-6404HD-T | 台 | 16 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 55 | 键盘控制器 | 海康威视 DS-1100K | 台 | 16 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 56 | 操作电脑 | 联想 | 台 | 16 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 57 | 48 口接入交换机 | 华为 S5700-52C-SI | 台 | 1 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |
| 58 | 24 口接入交换机 | 华为 S5700-28C-SI | 台 | 15 | 2014年9月 | 2016年1月 | 2018年1月 |

| 项目二 立体治安防控（二期）运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 前端建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景控光枪全监星级机 | 华为 M2140-EVL(7-35mm） | 台 | 27 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 300 万卡口抓拍单元 | 华为 M2331-T | 台 | 66 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 900 万卡口抓拍单元 | 华为 M2391-T | 台 | 24 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 128G存储卡 | 华为 SDSDQAF3-128-1209I |  | 108张 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 环境补光灯 | 华为 GXBG-1-PS-ACC-5410 | 台 | 76 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 曝闪灯 | 华为 GXBG-2-MC-ACC-5510 | 台 | 178 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 人像卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 机非人全结构化智能摄像机 | 华为 M2241-QL | 台 | 35 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 8 | 监控全景（500 万星光级红外球型摄像机） | 华为 C6650-Z33 | 台 | 13 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 9 | 400 万人脸抓拍 | 华为 M2140-EFL（7-35mm） | 台 | 121 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 10 | 电源 | 华为 HW-7224AC14D-B | 个 | 35 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 11 | 128G存储卡 | 华为 SDSDQAF3-128-1209I | 张 | 169 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |

| 项目三 业务技术综合楼智能化系统建设工程运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 指挥中心建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拼接显示平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60 寸 DLP 显示单元 | 清投 RPD60DXC | 台 | 24 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 2 | 46 寸高亮液晶拼接屏单元 | 清投DTL3104C | 台 | 36 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 3 | LED 屏 | 国产Ф3.75-单色 | m2 | 10.4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 4 | 大屏控制器 | 清投 TNE-CV0720C | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 5 | VGA 矩阵 | 海康 16 入 8 出 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 6 | 视频矩阵 | 海康 128 入 32 出 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 7 | 接口转换器 | 国产优质 | 套 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 8 | 控制终端 | 联想 启天 M7150 | 套 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 会议扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 可编程主控制机 | ITC TS-9100 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 10 | 7 寸彩色无线液晶触摸屏 | ITC TS-9169A | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 11 | 红外发射棒 |  | 根 | 8 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 12 | 无线接收器 | ITC TS-9171 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 13 | 8 路电源控制器 | ITC TS-9101 | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 14 | 音量控制器 | ITC TS-9106 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 15 | 数字讨论系统主机 | ITC TS-0604M | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 16 | 主席单元 | ITC TS-0622 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 17 | 代表单元 | ITC TS-0622A | 个 | 24 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 18 | VGA 信号长线驱动与分配器 | ITC TS-9149 | 台 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 19 | 主音箱 | ITC TS-153 | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 20 | 中补音箱 | ITC TS-10A | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 21 | 后补音箱 | ITC TS-10A | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 22 | 主功放 | ITC TA-H8 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 23 | 中补功放 | ITC TA-H4 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 24 | 后补功放 | ITC TA-H4 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 25 | 调音台 | ITC TS-8P | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 26 | 音箱处理器 | ITC TS-211 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 27 | 专业均衡器 | ITC TS-231 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 28 | 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 29 | 全自动双通道反馈抑制器 | ITC TS-224 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 30 | EVD 机 | 国产优质 | 部 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 指挥中心局域网 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 工作电脑 | 联想 启天 M7150 | 台 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 视频信息综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KVM 切换器 | ATEN CL5716 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 33 | 控制键盘 | 海康 DS-1100K | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 34 | 管理电脑 | 联想 | 套 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 电教室、会议室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 教师电脑 | 联想 扬天T4900D | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 36 | 中补音箱 | ITC TS-10A | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 37 | 后补音箱 | ITC TS-10A | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 38 | 主功放 | ITC TA-H8 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 39 | 中补功放 | ITC TA-H4 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 40 | 后补功放 | ITC TA-H4 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 41 | 调音台 | ITC TS-8P | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 42 | 音箱处理器 | ITC TS-211 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 43 | 专业均衡器 | ITC TS-231 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 44 | 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 45 | 全自动双通道反馈抑制器 | ITC TS-224 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 46 | 无线麦克风 | T-521UH | 套 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 47 | EVD 机 | 国产优质 | 部 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 48 | 投影机 | SONY VPL-F500X | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 49 | 电动升降器 | 美博 MB-TH08 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 50 | 投影幕 | 红叶 玻珠 120 寸 | 张 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 51 | 控制终端 | 联想 启天 M7150 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 52 | 数字讨论系统主机 | ITC TS-0604M | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 53 | 主席单元 | ITC TS-0622 | 个 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 54 | 代表单元 | ITC TS-0622A | 个 | 6 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 55 | 主音箱 | ITC TS-153 | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 56 | 中补音箱 | ITC TS-10A | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 57 | 后补音箱 | ITC TS-10A | 只 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 58 | 主功放 | ITC TA-H8 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 59 | 中补功放 | ITC TA-H4 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 60 | 后补功放 | ITC TA-H4 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 61 | 调音台 | ITC TS-8P | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 62 | 音箱处理器 | ITC TS-211 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 63 | 专业均衡器 | ITC TS-231 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 64 | 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 65 | 全自动双通道反馈抑制器 | ITC TS-224 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 66 | 无线麦克风 | ITC T-521UH | 套 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 67 | EVD 机 | 国产优质 | 部 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 68 | 液晶电视 | 三星 55 寸 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 69 | 可编程主控制机 | ITC TS-9100 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 70 | 7 寸彩色无线液晶触摸屏 | ITC TS-9169A | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 71 | 红外发射棒 | ITC | 根 | 8 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 72 | 无线接收器 | ITC TS-9171 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 73 | 8 路电源控制器 | ITC TS-9101 | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 74 | 音量控制器 | ITC TS-9106 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 75 | 数字讨论系统主机 | ITC TS-0604M | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 76 | 主席单元 | ITC TS-0622 | 个 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 77 | 代表单元 | ITC TS-0622A | 个 | 18 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 78 | 会议音箱 | ITC TS-10A | 只 | 4 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 79 | 专业功放 | ITC TA-H6 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 80 | 专业调音台 | ITC TS-6P | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 81 | 音箱处理器 | ITC TS-211 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 82 | 专业均衡器 | ITC TS-231 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 83 | 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 84 | 全自动双通道反馈抑制器 | ITC TS-224 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 85 | EVD 机 | 国产优质 | 部 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 86 | 投影机 | SONY VPL-F400X | 台 | 12 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 87 | 投影幕 | 红叶 玻珠 120 寸 | 张 | 12 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 88 | 电动升降器 | 美博 MB-TH08 | 台 | 12 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 89 | 户政大厅办公电脑 | 联想 扬天 M4630d | 套 | 22 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 机房系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息机房 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 数字高清红外半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW3100P | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 91 | 8 路网络硬盘录像机 | 大华 DH-NVR3808 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 92 | 硬盘 | 希捷 2000G | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 93 | 显示器 | 三星 19 寸液晶 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 机要机房 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 数字高清红外半球摄像机 | 大华DH-IPC-HDW3100P | 台 | 2 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 95 | 8 路网络硬盘录像机 | 大华DH-NVR3808 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 96 | 硬盘 | 希捷 2000G | 块 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 97 | 显示器 | 三星19 寸液晶 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
| 98 | 控制主机 | 国产优质 | 台 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 其他智能化系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线发射塔 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 信号发射塔 | 国产 15 米 | 套 | 1 | 2013年3月 | 2013年12月 | 2015年12月 |
|  | 其他维保项目 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 办公场所监控系统及配套设备及公安信息网终端（服务器、计算机、打印机、复印机等） |  | 项 | 1 |  |  |  |

| 项目四 智能交通系统运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 1 八所城区道路“白改黑 ”项目交通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像设备 700 万电子警察 | 海康威视 iDS-TCE700-A/16 | 套 | 2 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 2 | 摄像设备 300 万电子警察 | 海康威视 iDS-TCE300-A6/12 | 套 | 12 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 3 | 数字网络高清高速球机监控系统 | 海康威视 iDS-2VS235-F837 | 套 | 3 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 4 | 车行信号灯 | 国产 | 套 | 50 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 5 | 人行信号灯 | 国产 | 套 | 50 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 6 | 车辆识别设备、电感线圈车辆 探测器 | 国产 | 套 | 74 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 7 | 光纤传输设备、PDH 光端机主 备用自动转换设备 | 国产 | 套 | 5 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
|  | 2 解放东路违章抓拍系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 万红外星光级违章抓怕球机 | 海康威视 | 套 | 18 | 2019年8月 | 2019年12月 | 2021年12月 |
| 2 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视 | 台 | 6 | 2019年8月 | 2019年12月 | 2021年12月 |
| 3 | 光纤收发器 | 海康威视 | 套 | 36 | 2019年8月 | 2019年12月 | 2021年12月 |
| 4 | 工业级存储硬盘 | 海康威视 | 个 | 18 | 2019年8月 | 2019年12月 | 2021年12月 |
|  | 3 三个学校路口二次过街智能红绿灯 监控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行车灯 |  | 套 | 18 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 2 | 人行灯 | 大华 YTR-350-2750-DH02 | 套 | 18 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 3 | 交通信号控制机 | 大华JK-C | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 4 | 检测板模块 | JK-C信号机专用 | 只 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 5 | 稳压电源系统 |  | 套 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 6 | 高清摄像头 500 万像素 | 大华 DH-ITC512GRB3A | 台 | 18 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 7 | 工业级硬盘 | 希捷/1T | 个 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 8 | 信号检测器 | 大华 DH-ITASD-012A | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 9 | 闪光灯 | 大华 DH-ITF120A | 台 | 54 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 10 | 光纤收发机 |  | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 11 | 700 万一体化电警抓拍单元 | DS2AF1-517-HN | 台 | 18 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 12 | 大华智能交通终端管理设备 | 大华 GH-ITSE0200-GN3A-A | 台 | 9 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
|  | 4 升级改造东港路交通控制系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 700 万电警抓拍机 | 海康威视 iDS-TCE 700-A/ 16 | 台 | 3 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 2 | 300 万电警抓拍机 | 海康威视 iDS-TCE 300-N 6/ 16 | 套 | 4 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 3 | LED 频闪灯 | 海康威视 CX BG-1-PS-DS-TL2000A-LI-N(暖) | 支 | 14 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 4 | 终端服务器 | 海康威视 DS-TP50-12DT(8T) | 台 | 1 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 5 | 交通灯信号检测器 | 海康威视 TLD-2016-6 | 台 | 1 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 6 | 数字网络高清高速球机 | 海康威视 iDS-2VS 235-F 837 | 台 | 1 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 7 | 转向信号灯 | 海康威视 FX400-3-3221SL | 组 | 4 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 8 | 车行信号灯 |  | 套 | 12 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 9 | 人行信号灯 | 海康威视 Y TRX 400-3-FM2G 3503 | 套 | 8 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 10 | 信号控制机 | 海康威视 X HJ-CW-GA-HK 503 | 台 | 1 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 11 | 光纤收发器 | 单模 | 对 | 3 | 2018年6月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 12 | 车辆识别设备安装调试电感线圈车辆 探测器 | 国产 定制 | 套 | 14 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
| 13 | 中央信号装置、事故照明切换不间断电源(容量KV.A以下）100 | 国产 定制 | 套 | 1 | 2018年9月 | 2019年1月 | 2021年1月 |
|  | 5 市委交叉路口智能交通红绿灯、电子 警察、视频监控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号灯设施产品部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 机动信号灯 | 海康威视 FX400-3-3221HS-HKL | 组 | 30 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 2 | LED 人行信号灯(一体化) | 海康威视 YTR4-350-1-B-2750-L16032-01 | 组 | 10 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 3 | 信号控制机 | 海康威视 XHJ-CW-GA-HK344H | 套 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 4 | 光端机 | 秋田 AEO-GF1001 | 对 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
|  | 系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 900 万电警抓拍单元 | 海康威视 iDS-TCE9O0-B | 台 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 6 | 900 万反向电警抓拍机 | 海康威视 iDS-TCV900-BE | 台 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 7 | 300 万电警抓拍单元 | 海康威视 iDS-TCE300-B | 台 | 7 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 8 | 300 万反向电警抓拍机 | 海康威视 iDS-TCV300-BE | 台 | 7 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 9 | 智能交通终端管理终端 | 海康威视 DS-TP50-12DH/S | 台 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 10 | 信号灯检车器 | 海康威视 TLD-2016-6 | 台 | 1 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 11 | LED 频闪灯 | 海康威视 CXBG-1-PS-DS-TL2OOOA-L1-N | 套 | 28 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 12 | 爆闪灯 | 海康威视 CXBG-2-MC-SL-1211-1 | 套 | 14 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
| 13 | 智能高速球（道路监控) | 海康威视 iDS-2DF8232IXR-A/S1 | 个 | 2 | 2019年12月 | 2020年7月 | 2022年7月 |
|  | 6 智能违章抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300 万红外星光级违章抓拍球机 | 海康威视 IDS-2VS235-F831 | 套 | 19 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
| 2 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视 DS-TP50-12A | 台 | 12 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
| 3 | 光纤收发器 | (40KM(插卡式发射端)DH- OTE103T- 40+DH-OTE103R-40-C+DH-PFM321 | 对 | 19 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
| 4 | 背杆式球机设备箱 | 专用配套550mm*450mm | 台 | 9 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
| 5 | 高清解码器 |  | 台 | 1 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2020年6月 |
|  | 7 二环南路和解放东路十字交叉口智能警察、视频监控工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 补光灯 | 国产 | 台 | 9 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 2 | 车辆识别设备、电感线圈车辆探测器 | 国产 | 套 | 4 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 3 | 中央信号装置、事故照明切换 不间断电源 | 国产 | 套 | 4 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
| 4 | 摄像设备 300 万电子警察 | 海康威视 iDS 一 TCE300-A6/12 | 套 | 4 | 2016年11月 | 2017年10月 | 2019年10月 |
|  | 8 高清卡口雷达测速自动抓拍系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卡口前端产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 海康威视 VCU-A023-TD | 台 | 16 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 2 | 气体放电闪光灯 | 海康威视 SL-1211-2 | 台 | 20 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 3 | 智慧监控单元 | 海康威视 MCU-2A2E-TD | 台 | 14 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 4 | 终端服务器 | 海康威视 TS-5012-TD | 台 | 8 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 5 | 雷达 | 海康威视 CSR-IN | 台 | 20 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 6 | LED常亮灯 | 海康威视 DS-TL2002C | 台 | 14 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 7 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01R/T-A | 台 | 8 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 8 | SD卡 | 海康威视 DS-UTF64G-H1 | 台 | 30 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
|  | 管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 解码器 | 海康威视 DS-6904UD | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 10 | 交换机 | 交换机 | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
| 11 | 管理电脑 | 管理电脑 | 台 | 1 | 2017年6月 | 2017年11月 | 2019年11月 |
|  | 9 东方市第七小学行人过街灯控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、信号灯设施产品部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED机动信号灯 | 海康威视JD400-3-391SL | 组 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 2 | LED人行信号 灯(一体化) | 海康威视YTR4-350-1-B-2750-L16032-01 | 组 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 3 | 信号控制机 | 海康威视XHJ-CW-GA-HK503 | 套 | 1 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 4 | 光端机 | 秋田AE0-GF1001 |  |  | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
|  | 三、系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万电警抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE900-B | 台 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 2 | 900万电警抓拍单元 | 海康威视iDS-TCV900-BE | 台 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 3 | 400万全景监控单元 | 海康威视DS-2CD7048FWD/E2-XZ/JM | 台 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 4 | 智能交通终端管理终端 | 海康威视DS-TP50-12E | 台 | 1 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 5 | 交换机(8口) | 秋田AEO-FM109EXZ | 台 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 6 | LED频闪补光灯 | 海康威视CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 套 | 6 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 7 | LED环保爆闪灯 | 海康威视CXBG-2-MC-SL-1211-3 | 套 | 2 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 8 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 海康威视TLD-2016-6 | 个 | 1 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 9 | 智能高速球(道路监控) | 海康威视iDS-2VS435-F832/T3 | 个 | 1 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 10 | 智能高速球 | 海康威视DS-1661ZJ | 个 | 1 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2024年4月 |
|  | 10 无人车管所系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、服务点选址和基础配套建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万红外半球摄像机 | 海康威视DS-2CD3356WD | 台 | 12 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 2 | 光纤收发器 | 海康威视DS-3D201T-A/DS-3D201R-A: | 套 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | (三)智能门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 宇视ET-B31H-M@B人 脸门禁一体机 | 套 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 2 | 开门按钮 | 海康威视EB29 | 个 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 3 | 双门磁力锁 | 海康威视DS-K4H250EDC | 台 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 4 | 磁力锁支架 | 海康威视DS-K4H250EC-LZ磁力锁配套 | 台 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | (四)显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机 | 创维70G20 | 台 | 2 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 2 | 液晶电视机 | 创维55H80 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 3 | LED显示屏 | 国产定制 | 套 | 2 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 4 | 触摸屏 | 深圳显触XC-21.5HUB | 台 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 5 | 空调 | 格力云锦II变频壁挂式大1匹空调 | 套 | 3 | 2020年12月 | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | 11 机动车违法鸣笛抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 声音定位探头(声呐) | 上海其高 KeyVES-HD | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 2 | 高清摄像机(700万像素) | 上海其高 KGC-800W | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 3 | 主控机 | 上海其高 FEBC-3575 | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 4 | led显示屏 | 上海其高 p16 | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 5 | LED补光灯 | 上海其高 CXBG-1-PS-SZN3103-W | 台 | 4 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 8 | 工业级 50 公里光纤收发器(前后端)(配套) | / | 台 | 4 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 9 | 光端传输机(海康威视) | 海康威视 | 台 | 2 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |
| 10 | 后台储存4GB工业级内存 | / | 台 | 5 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2020年9月 |

| 项目五 东方市公安局智慧磐石项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 一、执勤信息平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勤务平台硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指纹采集仪 | 晨鹰 CY-Z6101 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 2 | 客户端电脑 | 联想 启天M41 | 个 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 二、外围屏障系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | AB 门验证识别管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AB 门系统服务器 | 大华 DH-DSS-A-VD-AB | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 4 | AB 门及智慧监所终端 | 扬程 YC-M4632 | 台 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 5 | 指纹采集仪 | 大华 DH-ASM202 | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 6 | 紧急开门按钮 | 大华 DH-ASF906 | 个 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 7 | 人脸识别门禁终端（人脸+指纹+读 IC 卡） | 大华 DH-ASI7214X | 台 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 8 | 多功能控制器 | 大华 DH-ASC1204C-D | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 9 | 智能坚固型电控锁 | 大华 DH-ASF601B | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 10 | 闭门器及门磁指示灯 | 大华 DH-ASF103S | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 11 | 光纤收发器 | 秋田 AEO-GF 2001 | 对 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 防冲撞阻车系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 防冲撞升降柱 | 大华 LZYZ-B2-DH1000 | 根 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 13 | 升降柱控制箱 | 大华 DH-ASB2200 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 车底扫描及安全检查系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 便携式视频车底检查仪 | 大华 DH-MV-VDM5021C-00 | 套 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 15 | 智能控制器（含车底检查仪软件及车牌识别软件） | 大华 DH-MV-VDM5021C-00 内嵌 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 16 | 安检门 | 大华 DH-XIS5000-D | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 17 | 手持金属探测器 | 大华 DH-XIS4000-M | 台 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 哨位门禁管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 智能勤务门禁一体机 | 晨鹰 CY-MJ011 | 台 | 8 | 2020年3月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 19 | 勤务门禁电控锁 | 国产 DJ02ST | 个 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 20 | 勤务闭门器 | 国产 HT7003 | 个 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 21 | 勤务门磁 | 晨鹰 CY-MJ021 | 个 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 三、信息感知系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 高清网络红外防爆半球型摄像机 | 华北所 TH-HD1921IR | 台 | 5 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 23 | 高清网络红外哨位摄像机（含伸缩杆或立杆） | 华北所 TH-HD1923IR | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 24 | 高清网络红外摄像机（含小支架） | 大华 DH-IPC-HFW5243DM-I1 | 台 | 29 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 25 | 8 寸星光级高清网络红外球机 | 大华 DH-SD-8A1440XA-HNR | 台 | 5 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 26 | 高清网络红外摄像机（含小支架） | 大华 DH-IPC-HFW5243DM-I1 | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 执勤哨位信息系统 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 智能执勤信息化终端 | 晨鹰 CY-SW00508-2TP19E | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 28 | 无线报警主机 | 晨鹰 CY-SW0336 | 台 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 29 | 无线报警便携终端 | 晨鹰 CY-SW0325 | 个 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 30 | 五防专用多业务光端机 | 晨鹰 CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 31 | 户外定向铝合金号角 | 国产 T-720AR | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 枪支管控检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 枪机离岗检查主机 | 晨鹰 CY-QZ9001 | 台 | 3 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 押解或巡逻车 4G/5G 无线图传系统 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 动态勤务车载高清终端（含加密模块） | 大唐联诚 DTQW-621-DA2 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 34 | 动态勤务单兵高清终端 | 大唐连诚 DTQW-521-DA3 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 35 | 数字手持台 | 摩托罗拉 XIR P8668i | 台 | 8 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 36 | 备用电池 | 摩托罗拉 PMNN4543 | 个 | 8 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 四、综合报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周界智能分析 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 智能周界报警分析服务器 | 海康威视 iDS-9632NX-I8/S | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 周界雷达预警 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 智能雷达报警系统 | 海康威视 DS-PRS-100TZ0 | 个 | 6 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 周界报警接入 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 周界网络总线报警主机 | 海康威视 DS-19A08-01BN | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 40 | 控制键盘 | 海康威视 DS-PK-L/白色 | 个 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 41 | 单防区扩展模块 | 海康威视 DS-19M01-ZS | 个 | 8 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 五、联防联动系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 智能声光报警器 | 晨鹰 CY-Z3204 | 台 | 5 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 43 | 两警联动终端 | 晨鹰 CY-SW008F | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 六、基础支撑系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大屏显示及信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 高清液晶显示屏（46 寸） | 大华 DHL460UCM-EF | 套 | 8 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 45 | LED 双基色屏 | 大华 DH-PHID4.76-SS | 平米 | 2.5 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 46 | 视频综合平台 （拼控） | 大华 DH-DSCON3000-4U | 套 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 47 | 视频综合管理平台 | 大华 DH-DSS-A8000S3 | 套 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 48 | 综合管理平台服务器 | 大华 DH-DSS-A8000S3内嵌 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 49 | 智能应急报警控制终端 | 晨鹰 CY-Z3016 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 50 | 可视对讲智能管理主机 | 晨鹰 CY-SW0211 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 51 | 高清视音频解码器 | 大华 DH-NVD0405DH-2I-4K | 台 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 52 | 录音电话机 | alcatel T539 | 台 | 1 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 53 | 高清液晶电视 | 海信 50A52E | 台 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
|  | 七、AB 大门改造、看守所讯问会见室及通道封闭安防设施 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 人脸指纹门禁终端（人脸+指纹+读 IC 卡） | 大华 DH-ASI7214X | 台 | 4 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 65 | 智能坚固型电控锁 | 大华 DH-ASF601B | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |
| 66 | 闭门器及门磁指示灯 | 大华 DH-ASF103S | 个 | 2 | 2020年4月 | 2021年6月 | 2023 年 6 月 |

| 项目六 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 1、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、智慧监所实战平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作电脑 | 联想 M420-N060 | 台 | 5 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 2 | 电子水牌 | 中龙旗 ST-A5 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、可视督导终端 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 可视督导终端 | 快鱼 TR-KSDDZD | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 三、警务公开终端 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 警务公开终端 | 微达安 VT-JWGK-1601 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 四、自助提讯会见终端 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自助提讯会见终端 | 微达安 VT-ZZBA-1701 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 五、出所防误放终端 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 出所防误放终端 | 微达安 VT-BJH-2103 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 六、信息采集模块 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 指纹采集仪 | 公安部一所 FP-200V | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 8 | 数码相机及配套组件 | 佳能1200D | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 9 | 镜头闪光灯及灯光配套 | 定制 | 根 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 七、监室指纹智能终端系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）监室指纹智能终端系统（室内） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 监室自助终端 | 微达安 VDA-2000L | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 11 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 12 | 可视对讲主机（90路） | 来邦 NLV-90++ | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2)室外：管教智能终端 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管教智能终端 | 微达安 CQ-200FACE | 台 | 7 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 14 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 15 | 指纹采集仪 | 公安部一所 FP-200V | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 八、医疗系统 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 医疗服务模块 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 17 | 智能巡诊车 | 微达安 VT-YLXT-3760 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 18 | 智能送药车 | 微达安 VT-YLXT-3762 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 19 | 指纹仪 | 公安部一所 FP-200V | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 20 | 高拍仪 | 良田 Y500 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 九、财务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 二代证读卡器 | 华视电子 CVR-100UC | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 22 | 窗口打印机 | 惠普 M126a | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 23 | 财务打印机 | 惠普 M126a | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十一、监室防自缢装置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 红外光幕感应器 | 新速 HR-WDN2000 | 个 | 256 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 25 | 声光报警器 | 新速 SGBJ-01 | 个 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 26 | 报警模块 | 新速 HR2200-FK | 个 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 27 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 十二、法律文书 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 29 | 指纹采集仪 | 公安部一所 FP-200V | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 30 | 高拍仪 | 良田 Y500 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 31 | 彩色打印机 | 惠普 M154a | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、前端监控 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 超广角半球网络摄像机 | 大华 DH-IPC-HDBW8331E | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 33 | 200 万像素半球型网络摄像机 | 华为 IPC6325-WD-VRZ | 台 | 322 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 34 | 200 万像素高清红外筒机 | 华为 C2121-I | 台 | 158 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 35 | 监所专用周界摄像机 | 大华 DH-IPC-HFW3230F-ZAS | 台 | 19 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 36 | 200W 像素星光级红外网络智能球 | 大华 DH-SD-6C3230UE-HN | 台 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 37 | 室外摄像机电源 | 大华 PMT-12V150W1AA | 个 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 38 | 全景摄像机 | 大华 DH-PSD8839-A180 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 39 | 监所专用拾音器 | 大华 DH-HS22S | 个 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 40 | 室内摄像机及拾音器电源 | 国产 优质 | 台 | 220 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 3、智能分析系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、人脸识别系统 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 人脸识别摄像机 | 大华 DH-IPC-HFW8249K-ZRL-LED | 台 | 21 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 42 | 摄像机电源 | 大华 DH-PFM320 | 个 | 21 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 43 | 摄像机镜头 | 大华配套 | 个 | 21 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 4、门禁和巡更管理系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、监区门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电控锁 | 大华 DH-ASF601B | 个 | 21 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 45 | 脸+指纹+刷卡读卡器 | 大华 DH-ASI4214Y | 台 | 42 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 46 | 四门网络门禁控制器 | 大华 DH-ASC1204C-D | 台 | 8 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、戒毒综合楼大门通道门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 人脸+指纹+刷卡读卡器 | 大华 DH-ASI4214Y | 台 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 48 | 双门网络门禁控制器 | 大华 DH-ASC1202C-D | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 49 | 灵性锁 | 大华 DH-ASF601B | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 50 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 51 | 闭门器 | 大华 DH-ASF103S | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 三、监仓门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 电控锁 | 大华 DH-ASF601B | 个 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 53 | 指纹+刷卡读卡器 | 大华 DH-ASR1102A(V2) | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 54 | 双门网络门禁控 制器 | 大华 DH-ASC1202C-D | 台 | 32 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 四、巡更管理人脸识别 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 人脸识别一体机 | 大华 DH-ASI7203Z(V2) | 台 | 16 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 五、后端管理 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 57 | 指纹发卡器 | 大华 DH-ASM202 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 58 | 人脸采集摄像机 | 大华 DH-HAC-UF3 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 5、会见系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、会见室 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 60 | PCI 总线集成底板 | 快鱼 TR-PICB16 | 块 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 61 | 录音监控通话模块 | 快鱼 TR-JKMK | 块 | 32 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 62 | 总线集成电源 | 快鱼 TR-JCDY | 个 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 63 | 系统同步模块 | 快鱼 TR-TB | 块 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 64 | 会见话机 | 国产 优质 | 台 | 32 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 65 | 会见话机 | 国产 优质 | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 66 | 监控分机 | 国产 优质 | 台 | 12 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、侯见室 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 触摸查询机 | 快鱼定制 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 68 | 机顶盒 | 快鱼定制 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 69 | 42 寸液晶电视 | 创维 43K5C | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 70 | 功放 | 快鱼 TR-NPA151 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 71 | 高级铝音柱 | 快鱼 TR-YB-620 | 台 | 8 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 72 | 管理电脑 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 73 | IC 卡 | 国产 优质 | 张 | 400 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 74 | 摄像头 | 国产 优质 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 75 | 打印机 | 国产 优质 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 76 | 标准读卡器 | 国产 优质 | 台 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 77 | 二代证读卡器 | 国产 优质 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 78 | 卡接模块 | 快鱼 TR-KKMK | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 79 | 耳麦 | 国产 | 个 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 80 | 应急交换系统 | 快鱼定制 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 81 | 防雷电源转换模块 | 国产 优质 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 82 | 切换器 | 快鱼定制 | 台 | 16 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 83 | 人员通道三辊闸单机芯右边道 | 大华 DH-ASGG221A | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 84 | 人员通道三辊闸无机芯边道箱 | 大华 DH-ASGG200A | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 85 | 人脸识别终端 | 大华 DH-ASI8223Y-A-V3 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 6、远程会见系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 服务器 | 华为 2288H V5 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 87 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 88 | 高清网络摄像头 （带麦克风） | 国产 优质 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 89 | 短信发送设备 | 快鱼定制 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 90 | 耳麦 | 国产 优质 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 7、电化教育（广播）系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）主机服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IP 网络广播系统控制中心 | ITC T-7700 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2）音源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 广播话筒 | ITC T-621 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 93 | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | ITC T-6221 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 94 | 数字调谐器 | ITC T-6222 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 95 | 前置放大器 | ITC T-6201 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 96 | 节目定时器 | ITC T-6205 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 97 | 桌面式对讲寻呼 话筒 | ITC T-7702A | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 4）其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 网络有源监听音箱 | ITCT-7707 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）分控 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 台式电脑 | 联想 M420-B100 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 100 | 桌面式对讲寻呼 话筒 | ITCT-7702A | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2）功放扬声器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IP 网络适配器（500W 机柜式带功放） | ITC T-77500 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 102 | IP 网络适配器（机柜式） | ITCT-7701 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 103 | 纯后级功放 650W | ITC 1650DS | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 104 | 纯后级功放1000W | ITC T-61000 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 105 | 优质天花喇叭3W/6W | ITC T-105U | 只 | 124 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 106 | 室外豪华型防水音柱(铝合金)45W | ITC T-804 | 只 | 13 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 107 | 42 寸液晶电视机 | 创维 43K5C | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 108 | 视频采集盒 | ITCTV-721H | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 109 | 可视宣教系统管理平台服务器 | ITCTV-723A | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 110 | 可视宣教机顶盒 | ITC TV-722A | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 8、应急报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、应急报警 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 112 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA13 | 个 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 113 | 集中供电 | 大华配套 | 个 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 114 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 只 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 115 | 单防区扩展模块 | 大华 DH-ARM801 | 台 | 64 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 116 | 多功能联动输出模块块 | 大华 DH-ARM716 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 117 | 总线式网络报警主机 | 大华 DH-ARC9016C | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 118 | 主机后备电池 | 大华 DH-BR12V7A | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 119 | 编程控制键盘 | 大华 DH-ARK10C | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 9、周界防范报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、中心控制机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、电子围栏 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 4 线制双防区脉冲主机 | 大华 EH600-2 | 台 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 122 | 避雷器 | 大华 EH-BLQ | 个 | 8 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 123 | 室外声光报警器 | 大华 DH-ARA13 | 个 | 8 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 124 | 4 线终端杆 | 大华 EH-DGD | 根 | 20 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 125 | 终端杆绝缘子 | 大华 EH-DGD-J-4 | 只 | 208 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 126 | 终端杆帽子 | 大华 EH-DG-D-2 | 个 | 26 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 127 | 收紧器 | 大华 EH-SJQ | 个 | 84 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 128 | 线线连接器 | 大华 EH-XX | 个 | 238 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 129 | 4 线承力杆 | 大华 EH-CG | 根 | 20 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 130 | 承力杆绝缘子 | 大华 EH-CG-J-4 | 只 | 80 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 131 | 承力杆帽子 | 大华配套 | 只 | 20 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 132 | 承力杆万向底座 | 大华 EH-DG-D-2 | 套 | 20 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 133 | 中间杆 4 线 | 大华 EH-PV | 根 | 120 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 134 | 中间杆绝缘子 | 大华 EH-PV-J-4 | 只 | 380 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 135 | 中间杆帽子 | 大华配套 | 个 | 100 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 136 | 中间杆底座 | 大华 EH-DG-D-1 | 套 | 100 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 137 | 20#合金线 | 大华 EH-HJS | 米 | 2200 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 138 | 高压绝缘导线 | 大华 EH-GYS | 米 | 200 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 139 | 警示牌 | 大华 EH-YSB | 块 | 54 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 140 | 485 光端机 | 国产优质 | 个 | 5 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 10、讯问指挥系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、前端（3 个询问室） |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 全景摄像机（半球） | 大华 DH-IPC-HDBW5233E-Z | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 142 | 特写摄像机（半球） | 大华 DH-IPC-HDBW5233E-Z | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 143 | 监所专用拾音器 | 大华 DH-HS22S-F1 | 只 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 144 | 温湿度显示屏 | 大华 DH-HH655 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 145 | 高清审讯主机 | 大华 DH-HVR0404FE-S-H | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 146 | 审讯终端 | 南京研维 E470 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 147 | 审讯终端配套使用显示器、键鼠 | 定制 | 套 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 148 | 专业监听耳机 | 森海塞尔 HD380 PRO | 副 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 149 | 示证显示器 | 联想 T2224S | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、中心端（1个询问室） |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 46 寸 LCD 液晶显示单元（2*2） | 大华 DHL460UCM-EF | 台 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 151 | 4 路清解码器 | 大华 DH-NVD0405DH-2I-4K | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 152 | 机柜防雷 PDU | 厚德缆胜 H-PDU-0810F | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 153 | 讯问管理服务器（含软件） | 大华 DH-DSS-P700S2-16-D | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 154 | 流媒体服务器 | 大华 DH-MTS-B8001S4C-1U | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 155 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 156 | 打印机 | 惠普（HP）M126a 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 11、违禁物品检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 便携式数码金属探测门 | 守门神 M-SOMENS | 套 | 5 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 158 | 金属探测器 | 守门神 MD-800 | 个 | 5 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 12、AB 门管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 安检门 | 守门神 SMS-B5500LCD | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 160 | 金属探测器 | 守门神 MD-800 | 个 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 161 | 单门控制器 | 大华 DH-ASC1201C-D | 块 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 162 | 桌面式人证比对终端 | 大华 DH-ASH3001 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 163 | 单机芯右边道 | 大华 DH-ASGB211A-R | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 164 | 双机芯中间道 | 大华 DH-ASGB221A-D | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 165 | 单机芯左边道 | 大华 DH-ASGB210A-L | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 166 | Mifare 读卡器套件 | 大华配套 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 167 | 人脸识别组件 | 大华 DH-ASI8223Y-A-V3 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 168 | 控制器主板套件 | 大华配套 | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 13、多媒体数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）P2.5LED 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 室内 P2.5LED 显示屏 | 大华 DH-PHSIA2.5-SS | ㎡ | 18.41 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 170 | 拼接处理器 | 大华 DH-NVD0405DH-2I-4K | 块 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 171 | 管理主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 2）铺助显示 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 60 寸液晶电视机 | 创维 65K6S | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 3）高清矩阵 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 高清会议摄像机 | ITC TV-620HC | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 274 | 全高清混插矩阵（8 进 8 出） | ITC TS-9408UHM | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 275 | 4 路 DVI 输入卡 | ITC TS-9404DI | 块 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 276 | 4 路 HDMI 输入卡 | ITC TS-9404HI | 块 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 277 | 4 路 HDMI 无缝输出卡 | ITC TS-9404HO | 块 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 微型断路器 | 施耐德 E9 系列 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 279 | 微型断路器 | 施耐德 IC65N | 个 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 280 | 微型断路器 | 施耐德 IC65N | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 281 | 微型断路器 | 施耐德 IC65N | 个 | 7 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 282 | 微型断路器 | 施耐德 IC65N | 个 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 283 | 防雷开关 | 施耐德 E9 系列 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 284 | 防雷开关 | 施耐德 E9 系列 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 285 | 防雷器 | 国产优质 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 286 | 防雷器 | 国产优质 | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 287 | 指示灯 | 国产优质 | 个 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 288 | 熔断器 | 国产优质 | 个 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 三、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 阵列音柱 | ITC TS-603B | 只 | 8 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 290 | 两通道专业功放 | ITC TS-350PI | 台 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 291 | 8 路调音台(带蓝牙、带 MP3) | ITC TS-12PFX | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 292 | 音频处理器 | ITC TS-P440 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 293 | 8+2 通道电源时序器 | ITC TS-820 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 294 | U 段无线话筒双手持(一拖二) | ITC T-521UH | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 四、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 全数字多功能会议系统主机 | ITC TS-W100 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 296 | 台面式视像主席单元 | ITC TS-0202 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 297 | 台面式视像代表单元 | ITC TS-0202A | 台 | 6 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 298 | 会议数字处理器 | ITC TS-224 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 14、电教室系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 高清投影机 | SONY CH373 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 300 | 投影幕布 120 寸电动 | 定制 | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 会议天花喇叭 | ITC T-206CR | 个 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 302 | 多媒体专业功放 | ITC TS-2060W | 对 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 303 | U 段无线话筒双手持(一拖二) | ITC T-521UH | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 15、无线信号屏蔽系统 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 屏蔽器 | 胜马 SMa-818B | 个 | 21 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 16、指挥中心及分控中心系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、戒毒所监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 大屏 | 大华 DHL460UDM-ES | 块 | 24 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 306 | 视频综合管理设备 | 大华 DH-M70-4U | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 307 | 输出板 | 大华 DH-VDC0605H-M70 | 块 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 308 | 输入板 | 大华 DH-VEC0404HD-M70 | 块 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 309 | 10 米 DVI 线缆 | 大华 DH-W-DVI10M | 条 | 18 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 310 | 触屏网络键盘 | 大华 DH-NKB5000 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 311 | LED 条屏 | 大华 DH-PHID4.76-SS | 套 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 312 | 客户端电脑（一机双屏） | 联想 M420-N080 | 台 | 3 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 313 | 音箱 | ITC T-260H | 台 | 4 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 二、分控中心（戒毒所内一楼） |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 46 寸 LCD 液晶显示单元（1*2） | DHL460UCM-EF | 块 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 315 | 解码器 | 大华 DH-NVD0405DH-2I-4K | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 316 | 操作主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 317 | 音箱 | ITC T-260H | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 三、分控中心（戒毒所内二楼） |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 46 寸 LCD 液晶显示单元（1*2） | DHL460UCM-EF | 块 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 319 | 解码器 | 大华 DH-NVD0405DH-2I-4K | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 320 | 操作主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 321 | 音箱 | ITC T-260H | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 四、分控中心（戒毒所内三楼） |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 46 寸 LCD 液晶显示单元（1*2） | DHL460UCM-EF | 块 | 2 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 323 | 解码器 | 大华 DH-NVD0405DH-2I-4K | 个 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 324 | 操作主机 | 联想 M420-N080 | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 325 | 音箱 | ITC T-260H | 台 | 1 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
|  | 17、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、视频监控布线 |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 光纤适配器 | 厚德缆胜 HD-A33 | 个 | 112 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |
| 327 | 防雷器 | 国产优质 | 个 | 26 | 2020年3月 | 2023年4月 | 2025年4月 |

| 项目七 东方市公安局视频会议室升级改造建设项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | （一）10楼指挥大厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矩阵板卡HDMI输入 | CREATOR PMAX-IN HDMI4 | 块 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 2 | 矩阵板卡HDMI输出 | CREATOR PMAX-OUT HDMI4 | 块 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 3 | 调音台 | Soundcraft LX10-32 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 4 | 液晶拼接屏 | 海康威视 DS-D2055NL-F/G/2020(含DS-B21-04D-08HU) | 套 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
|  | （二）东方市公安局-7楼党委会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高清摄像机 | VHD VHD-VX61 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 6 | 高清HDMI光端机（4路双向带音频） | 众合一 ZHY-HD8104A | 台 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 7 | 前置处理器 | ITC TS-211 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 8 | 会议白板86寸 | MAXHUB CA86CA | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
|  | （三）东方市公安局-11楼调度大厅 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高清摄像机 | VHD VHD-VX61 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 10 | 高清HDMI光端机（4路双向带音频） | 众合一 ZHY-HD8104A | 台 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 11 | 会议系统主机 | ITC TS-0604M1 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 12 | 会议白板86寸 | MAXHUB CA86CA | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
|  | （四）会场部分-1楼报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 高清摄像机 | VHD VHD-VX61 | 台 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 14 | 高清HDMI光端机（4路双向带音频） | 众合一 ZHY-HD8104A | 台 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 15 | 投影仪 | 视美乐 SML-PU800 | 台 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 16 | 原装长焦镜头 | 国产 定制 | 个 | 2 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 17 | 8进8出视频矩阵 | CREATOR PRO-MAX0808 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 18 | 60寸电视机 | 创维 65B20 | 台 | 4 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 19 | 55寸电视机 | 创维 55B20 | 台 | 1 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2024年6月 |

| 项目八 东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目运维范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 验收时间 | 过保时间 |
|  | 入区登记室（原采集室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟业 TC-H523Q-DF | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 手动报警按钮 | 豪恩 HO-01B+ | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 人身安全检查、随身物品暂存、信息采集（原来值班室） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安检门 | 中控 ZK-D1065 | 套 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 手持金属探测器 | 中控 ZK-D100S | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 7 | 电脑音箱 | 漫步者 R101V | 只 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 8 | 手动报警按钮 | 豪恩 HO-01B+ | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 10 | 随身物品柜-条码储物柜 | 天地伟业 TC-P808SM-DF | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 11 | 验钞机 | 融正 2088B | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 候问管理区 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 手动报警按钮 | 豪恩 HO-01B+ | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 13 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 讯（询）问室（按3间配置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮 | 豪恩 HO-01B+ | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 辨认室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辨认室特写球机 | 天地伟业 TC-NH9804S6-F2 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 窗口对讲机 | 世邦 DWT-8805 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 手动报警按钮 | 豪恩 HO-01B+ | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C52MP-2F | 台 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG | 台 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 卫生间（按2间配置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS-MG | 台 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 | 个 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 手动报警按钮 | 豪恩 HO-01B+ | 个 | 3 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 3 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG | 台 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 案卷管理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒摄像机 | 天地伟业 TC-H523Q-DF | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 二维码生成器 | 芯烨 160H | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 签字板 | 天地伟业 TC-P809Q | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 扫描仪 | 爱普生 DS-1610 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 7 | 短信猫 | 天地伟业 TC-P821SJ | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 涉案财物管理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒摄像机 | 天地伟业 TC-H523Q-DF | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 物品抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-NH9804S6-F2 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 验钞机 | 融正 2088B | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 条码生成器 | 芯烨 160H | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 7 | 条码扫描枪 | 君容 C513 | 个 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
|  | 监督管理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 即时指挥摄像机 | 天地伟业 TC-NH9804S6-F2 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 回声抑制拾音器 | 天地伟业 TC-P802Y | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 调音台 | SONBS SD-6BM | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 功放 | SONBS SA-2A180 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 5 | 音箱 | SONBS SA-540H | 只 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 6 | 话筒 | SONBS SC-311 | 只 | 2 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 7 | 拼接屏 | 天地伟业 TC-D54614 配置：LCD／J | 块 | 4 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 8 | 解码器 | 天地伟业 TC-ND924S5 | 台 | 1 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2022年12月 |

## 需优化业务需求的应用系统

目前东方市公安局立体化治安防控及卡口项目配有海康威视网络存储设备6台，东方市立体化治安防控二期(卡口)项目配有华为高性能视频图像存储设备5台，均为独立运行；两个项目存储系统无法实现与立体治安防控（三期）存储对接实现互通共享，存储容量也难以满足市局现有业务需求，需以立体治安防控（三期）存储为基础对东方市公安局立体化治安防控及卡口项目和东方市立体化治安防控二期(卡口)项目存储系统进行云架构优化升级。

业务应用系统优化需求概况表

| 序号 | 系统名称 | 验收时间 | 过保时间 | 投资额 | 使用 情况 | 增减优化需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方市公安局立体化治安防控及卡口项目存储系统 | 2016年1月 | 2022年9月 | 2228.73 | 仍在正常使用，独立运行，与立体治安防控（三期）存储无法互通共享。 | 存储系统云架构升级，新增16T存储硬盘100块 |
| 2 | 东方市立体化治安防控二期(卡口)项目存储系统 | 2020年12月 | 2022年12月 | 1773.56 | 仍在正常使用，独立运行，与立体治安防控（三期）存储无法互通共享。 |  |

## 其他运维需求

### 人员驻点

人工驻点：本期运维项目涉及东方市公安局多个信息系统，系统中包括前端监控卡口、传输及后端设备，设备种类繁多，覆盖范围涉及东方全市，但东方市公安局技术人员编制有限，需要根据实际况和运行状况，由运维服务提供驻点服务，安排人员进行现场驻点维护。

驻点人员主要包括对前端监控点，包含网络离清红外智能球机、日夜型高清网络枪机、卡口抓拍单元和人险抓拍摄像机等的维护，以及传输设备、管控平台等的维护。

根据东方市公安局运维系统实际情况，要求运维人员做到全年 7X24 小时的值守。为了实现全天候的值守，4个人的运维团队是最基本的配置，其中包括了1名运维主管以及3名一线的运维技术人员。维护人员主要负责机房及后端设备 7*24小时运行维护，以及前端设备的巡检、维护，采用12小时一班进行轮值。驻场人员包括机房值守，设备比较分散，驻场团队，按计算机技术与软件专业技术资格1个中级，3个初级驻场。

2025年度东方市公安局信息化运维保障服务项目，需由中标供应商按要求提供驻场运维人员，负责东方市立体化治安防控及治安卡口项目、东方市看守所“智慧磐石”工程项目和东方市立体化治安防控二期(卡口)项目、东方市公安局业务技术综合楼智能化系统、东方市公安局智能交通系统、东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目、东方市公安局视频会议室升级改造建设项目、东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心建设项目，共计8个项目的巡检运维工作，以及办公区域设备（服务器、计算机、打印机、复印机、传真机及局域网（公安专网）配套设备）及在公安信息上运行的系统、办公场所监控系统及配套设备及公安信息网终端等办公设备等巡检运维工作。

本项目所需驻场运维工作内容未与其他项目重复，未在其他项目中重复采购服务。

### 电费

本期东方市公安局信息化运维项目中包含立体化治安防控及卡口、立体治安防控（二期）、省厅三期卡口、社管平台公安分平台一期（立体治安防控（三期））东方市公安局智能交通系统的前端点位的视频监控、信号灯及配套等设备运行电费，由中标供应商缴纳。相关缴费凭证详见《2025年度东方市公安局信息化运维保障服务项目可行性研究报告（附件）》电费缴纳证明。

上一年度半年共缴纳电费120140.28元，预估下一年度所需电费为120140.28×2=240280.56（最终电费据实结算）。

### 砍青服务

为前端监控点提供砍青服务，保证每个前端监控点范围覆盖区无树木遮挡情况。

### 备品备件管理

运维周期内设备及配件更换（全新且满足用户需求）费用累计达到合同金额40%。备品备件库是为了满足日常维修需要，提供充足的备品备件，提高抢修速度，降低故障率，减少因事故而造成的设备以及运维损失。因为设备的多样性和故障随机性以及日常、专业雄护保养的好坏程度而造成的备件需求量在时间和数量都是不可预测的，因此需保持一定的安全库存来缓冲日常维修对备品备件需求的波动，急需更换时可以立即更换，使设备能以最快的速度投入到运维活动当中。

运维单位严格按照备品备件管理制度，保证设备的有效使用和妥善保管。建设单位每月核查：运维单位是否建立备品备件管理制度；建设单位采用实地抽查的方式，核对备品备件的种类、数量是否达到合同要求；建设单位通过查看台账，备品备件的出、入库记录是否如实记录。

本期维护的系统大多数为视频监控设备，易损耗设备主要为存储、前端监控等设备，针对系统包含的易损耗设备(如电源适配器、防雷器、电源稳压器等)、正常损坏设备(如监控、卡口、流量等)进行维修、更换。

### 各类办公终端运维工作服务内容说明

#### 计算机办公 PC 终端设备

运维工作内容：设备性能检测，运行状况观察、测试和分析；设备维护，故障处理及修复；配件更换等。（本项目包含设备维修、更换等费用，不包含相关设备使用耗材费用）

#### 其他办公终端设备

运维工作内容：设备加电运行、除尘，设备运行状况观察；安装调试驱动程序，接口检测，零部件更换，故障处理修复等。（本项目包含设备维修、更换等费用，不包含相关设备使用耗材费用）

## 服务质量考核

2025年东方市公安局信息化服务项目将加强考核管理，通过制定质量考核办法和机制，提升运维效率，保证信息系统平稳运行。

根据系统特性，要求运维服务商须接受以下指标管理要求。7×24（含节假日）小时响应并处理，不符合故障处理要求扣除相应的考评分数，运维服务质量考核满分为100分，若年终服务考评分低于90分，将相应扣减服务费用。本考核方法是运维合同的重要组成局部，也是对运维工作进展考核的依据，目的是保证运维单位信息系统和弱电系统平稳运行，保障合同双方充分行使各自的职责和权益,本考核采用量化打分方式，年终将按照考核细则进行考核。

### 运维服务总体要求

- 提供7×24小时支撑服务；

- 故障申告响应时限： 30 分钟内；

- 维护人员、设备备件到达现场时间：见故障响应标准；

- 故障恢复时限：见故障响应规格；

- 故障的开始时间以用户申告记载并经运维方确认的时间为准，故障消除时间以运维方提供的并经用户确认的时间为准；

- 网络中断，可根据客户需要提供详细的故障处理及分析报告；

- 服务期内，运维方保障系统有效运行，保障过程中，涉及的软硬件升级、更换、维修等所产生的费用均包含在本次服务采购中，运维方承诺，采购人不再支付任何费用。

- 具体服务期内平台、设备完好率、故障指标承诺如下：

| 指标项目 | 承诺指标值（月） | 指标提取及计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 前端摄像机完好率 | ≥95% | 监控平台提取 |
| 网络传输接入部完成率 | ≥95% | 监控平台提取 |
| 网络传输汇聚部网络传输故障次 | ≤1次 | 监控平台提取 |
| 硬盘存储完好率 | ≥98% | 硬盘完好率*图像在线存储率 |
| 软件平台故障 | ≤1次 | 监控平台提取 |
| 图像显示质量 | 达到5级（白天）或4级（夜晚） | 主观评价 |
| 维护响应及时率 | 100% | 故障运维系统提取 |
| 故障处置及时率 | 100% | 故障运维系统提取 |
| I级故障季发生次数 | 0次 | 人工记录 |
| II级故障季发生次数 | ≤1次 | 人工记录 |
| III级故障季发生次数 | ≤3次 | 人工记录 |

### 运维服务故障分级

为了确保在服务期内完成各项承诺指标,严格根据故障级别进行故障处置，故障分级和服务响应时间表如下所示。

| 故障级别 | 技术人员到场时间 | 提出解决方案 | 备件到场时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I级：属于重特大故障；其具体现象为：系统崩溃 | 30分钟以内到达现场 驻点人员立即到达 | 到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到达现场 | 8小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行 | 30分钟以内到达现场 驻点人员立即到达 | 到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到达现场 | 8小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：部分系统小部分功能失效或出现报错、告警或故障，但该子系统仍能继续运行。 | 1小时以内到达现场 驻点人员立即到达 | 到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后8小时到达现场 | 12小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：单个摄像机故障、硬盘故障或单个设备故障。 | 2小时以内到达现场 驻点人员立即到达 | 限时提交或到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 视情况而定 | 24小时以内 |

### 运维服务考核细则

#### 运维服务总体考核项

表 5-2运行维护项目考核细则

| 序号 | 考核项 | 考核项 | 考核要求 | 考核内容 | 考核方法 | 扣分说明 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）运维服务总体要求（18分） | 1、维护工作指标要求 | ▲维护周期 12 个月，运行维护期内，运行运维公司提供 7×24 小时系统运行维护服务。 | 运行维护期内，运行运维单位提供运行维护服务时效性 | 每周通过视频监控、办公电话、实地检查的方式，抽查运行运维公司是否在工作时间段（每天8点-18点）提供驻点运维服务，其余时间段是否能提供7×24 小时紧急运维服务 | 24小时发现无人驻点，扣1分；任何时间段接到市局相关任务，未在10分钟内响应，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 2 |  |  | ▲运行维护期内，如甲方有业务需要、重大事件保障、重大系统升级时，维护方应在2小时内指派专业技术人员到场协助。 | 紧急状态下，运维单位响应的及时性 | 公安局指挥中心有业务需要、重大事件保障、重大系统升级时，或者接到公安局指挥中心相关部门通知后，是否在2小时内到场处理 | 公安局指挥中心有业务需要、重大事件保障、重大系统升级时，或者接到公安局指挥中心指挥中心相关部门通知后，未在2小时内到场处理，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 3 |  |  | ▲为确保系统正常工作，运行维护方应提供 7×24 小时热线服务响应，以最快速度向用户提供备件和技术支持。 | 运行单位备品备件准备情况；技术支持的时效性（已在上条中考核，此处不重复） | 公安局指挥中心每周抽查运维单位库存备品备件是否齐全（按合同约定） | 备品备件达不到合同约定的种类和数量要求的，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 4 |  |  | 驻点人员要求：视频巡查监控组在法定工作日的在岗人数不少于2人或者法定节假日在岗人数不少于1人；视频监控违法行为采集录入审核组工作日的在岗人数不少于2人或法定节假日在岗人数不少于2 人；除因电力、通信、交通道路等部门等客观原因造成设备不能正常使用以外，前端设备在线率应当达到 95%以上。 | 前端设备在线率；每日监控组和录入组在岗人数（已在人员配置中考核，此处不重复） | 公安局指挥中心每天通过运维平台或随机抽查，前端设备在线率是否达到95%以上 | 在线率低于95%（不含），扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 5 |  | 2、维护工作基本要求 | 2.1严格遵循安全规范操作手册，确保安全第一； | 对软硬件设备运维时，相关操作的规范性和安全性 | 通过图片、视频巡查或现场巡逻的方式，抽查运维人员：1.外出作业时，是否按照规定做好安全防护措施，包括人员是否穿反光背心，安全锥桶、施工提示、警示标志摆放是否符合规范；2.是否发生安全生产事件。上路作业时，需拍摄作业情况、安全防护、作业车辆和作业人员等至少4张图片发公安局指挥中心有关人员。 | 未按要求穿反光背心或安全锥桶、提示警告标志摆放不规范，扣3分 | 公安局指挥中心 |
| 6 |  |  | 2.2 值班时间内发生的设备故障，一律由值班技术员负责维修,并按接到报修单先后顺序或设备维修的急缓依次处理，系统设备故障根据其影响范围和紧急程度可以分为：特急、紧急和一般。 | 系统设备故障分类 | 系统设备发生故障后，是否按照影响范围和紧急程度进行分类（特急、紧急、一般或其他自定义故障） | 系统设备故障未分类，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 7 |  |  | 2.3备品备件库存及发往厂家维修、购买的设备器材需由运维人管理，并做好跟踪记录； | 备品备件管理的规范性 | 通过运维平台或台账查询，备品备件出、入库是否如实登记 | 备品备件出、入库未如实登记，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 8 |  |  | 2.4维修人员在排除设备故障后，先与后台相关人员确认设备正常与否，然后认真在“日工作报表”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，并且须操作者签字认可；维修完毕后，应将完整的“日工作报表”提交审查备案； | 故障修复的质量和准确性 | 公安局指挥中心每天随机抽查设备修复情况 | 维护组反馈设备修复后，经综合组或公安局指挥中心随机抽查，确认设备未恢复正常，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 9 |  | 3、监督措施 | 公安局指挥中心定期组织对监控系统等运维管理和维护服务工作进行检查考评，检查采取明查暗访、抽查、查看工作台账等方式对被考核单位进行考核。 | 运维单位各项运维工作要合规合法，不能出现市民投诉、媒体曝光等问题 | 是否存在因运维单位工作失误或存在不当做法，导致被市民投诉或媒体曝光 | 因运维单位工作失误或不当，出现市民投诉或媒体曝光问题，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 10 |  | 4、日常技术支持 | 对于监控系统等软硬件出现的运行故障，本地维护技术支持中心在电话支持和远程支持不能解决问题的情况下，故障响应时间小于 4 小时，24 小时内技术人员到达现场并确定故障问题及出具解决方案。 | 发生故障后，运维单位响应的及时性 | 公安局指挥中心每周核查：出现故障或者接到公安局指挥中心相关部门通知后，1.机房后台硬件设备是否在4小时内到场处理；2.前端监控设备是否在24小时内到场处理 | 超过规定时间未到场处理的，每发生一起扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 11 |  | 5、故障响应机制 | 运维公司需制定故障维护响应机制。一般故障 4 小时内，重大故障和紧急要求 30 分钟内作出响应和评估，确定故障排除的时间和方法。如不能确定故障， 运维公司将协调公司和供应商的资源和客户确定现场服务的时间，保证系统在最快的时间内恢复。 | 运维单位故障维护响应机制制定情况；发生故障后，运维单位响应的及时性 | 公安局指挥中心每周抽查1.运维单位是否制定故障维护响应机制；2.一般故障是否在 4 小时内，重大故障和紧急情况下是否在30 分钟内作出响应和评估 | 未制定故障维护响应机制，扣1分；超过规定时间未响应的，每发生一起扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 12 |  | 6、故障设备修理与更换 | 更换下来的故障设备应在 3 日内进行维修。若需送厂家修理，自更换后 2 个工作日内报甲方确认。所有更换下来的设备应进行登记。详细记录故障时间、安装地点、故障现象、故障原因、处理结果及修复情况。 | 故障设备修复的时效性 | 公安局指挥中心每周抽查：1.更换下来的故障设备是否在 3 日内进行维修完毕。2.需送厂家修理的设备，是否在拆下后 2 个工作日内报公安局指挥中心确认。 | 超过规定时间未维修或未报公安局指挥中心确认的，每发生一起扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 13 |  | 7、定期巡检服务 | 为了保证监控系统的正常运行，运维公司应设立巡检制度，按照外场定期巡检进行现场巡检，对系统进行全面的检查，排除存在的隐患，并向甲方提交详细的巡检报告。 | 运维单位巡检制度制定情况；巡检报告提交的时效性 | 公安局指挥中心每月核查：1.运维单位是否制定巡检制度；2.是否每月5日前，提交上月巡检报告 | 未制定故障维护响应机制，扣1分；超过规定时间未响应的，每发生一起扣1分 | 公安局指挥中心 |

#### 硬件运维服务方案

| 序号 | 考核项 | 考核项 | 考核要求 | 考核内容 | 考核方法 | 扣分说明 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | （二）硬件运维服务方案 | 1、服务器及存储运维服务方案 | 1.1 （1） 硬件维护内容。系统运行时的故障检查服务：检查光通路及服务处理器系统错误日志。 | 机房后台硬件设备和前端设备清洁除尘和工作台账情况 | 公安局指挥中心每月核查：1.机房后台硬件设备是否达到每月至少一次清洁除尘；2.清洁除尘是否台账记录是否如实记录。 | 每发现一个设备清洁除尘工作达不到每月一次的要求，扣1分；台账记录不完整、不准确，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 15 |  |  | （2） 软件维护内容。操作系统的维护，在系统日志、安全日志和应用程序日志中查看有没有特别异常的记录。及时下载安装最新的 ServicePack(升级服务包)，将及时堵塞安全漏洞。 | 打补丁、堵塞安全漏洞的时效性 | 公安局指挥中心每月核查：发现漏洞或者接到公安局指挥中心的相关工作要求后，是否在24小时内完成打补丁、堵塞安全漏洞的工作，无法修复的漏洞应及时上报，不计入超时 | 超时未完成，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 16 |  |  | （3）服务器巡检、排障及优化服务内容（服务器硬件维保）。1、对发生硬件故障服务器进行诊断，确定硬件损坏程度；2、根据硬件损坏程度进行硬件维修、配件采购、免费更换等； | 每日对服务器进行巡检，出现故障在2小时内进行响应 | 公安局指挥中心每周核查：是否每天对服务器进行巡检；出现故障后，是否在2小时内进行处置 | 未每天对服务器进行巡检，扣1分；超时未处理故障，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 17 |  |  | （3）服务器巡检、排障及优化服务内容（服务器巡检）。1、定期查看服务器实时监控系统有无告警。2、定期查看服务器指示灯状态，设备温度等，及时处理硬件异常状态。3、定期查看服务器日志，及时处理故障隐患。4、定期清理服务磁盘空间。5、定期对服务器重要数据进行备份。6、定期对服务器进行清洁保养，标识牌 粘贴。7、对现场环境进行定期检查，内容包括 电源、温度和湿度，干扰和接地等。 | 每日对服务器进行巡检和工作台账情况 | 公安局指挥中心每周核查：巡检工作台账是否如实记录 | 台账记录不完整、不准确，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 18 |  |  | （3）服务器巡检、排障及优化服务内容（服务器排障）。1、及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。2、响应客户故障申告，及时处理服务器故障，确保应用系统正常运行。3、及时响应客户对服务器操作系统的各种需求，如：系统安装、排障、碎片清理、制作镜像、驱动安装、补丁升级等等。4、做好用户信息的保密工作，确保用户数据的安全。5、完成服务器设备的安装、拆除、迁移等方面的工作。6、对客户提出的服务器相关技术的疑问和要求，提供技术支持服务。7、做好巡检、故障处理等记录工作。8、对服务器相关资料进行整理归档。 | 用户信息、数据安全性 | 公安局指挥中心每月核查：是否发生信息或数据泄露 | 发生信息或数据泄露事件，扣3分 | 公安局指挥中心 |
| 19 |  |  | 2、对服务器设备的可扩展性、可靠性、安全性等进行检查和化分析。3、根据分析结果给客户提供性能优化可行性建议。 | 每日对服务器进行巡检和提供优化工作建议 | 公安局指挥中心每季度核查：是否提交服务器性能优化建议 | 每季度未提交服务器性能优化建议，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 20 |  |  | 1.2 存储维护服务方案（1）系统故障诊断和修复。提供所有硬件设备的故障诊断并进行修复。并利用存储设备提供的磁盘管理软件定期对磁盘性能进行检测和恢复。 | 对磁盘性能进行检测和提供优化的工作建议 | 公安局指挥中心每月核查：，是否每周磁盘性能进行巡检；每季度是否提交磁盘性能优化建议 | 未每周对磁盘性能进行巡检，扣1分. | 公安局指挥中心 |
| 21 |  |  | （2）预防性维护。制定预防性维护实施方案，提供每周一次的预防性维护，并提交详实的预防性维护报告。 | 预防性维护工作和提交巡检报告提交的时效性 | 公安局指挥中心每月核查：1.运维单位是否每周开展预防性维护；2.是否每月5日前，提交上月巡检报告 | 未每周开展预防性维护，扣1分；每月5日前未提交上月巡检报告，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 22 |  |  | （3）性能监测及调优。对存储设备长期进行性能监测，监控控制卡、CACHE、硬盘、文件系统、卷等资源等使用情况及其它异常情况，并及时提供性能监测报告及系统调优建议并安排实施，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。 | 存储设备性能监测及调优工作的时效性 | 公安局指挥中心每月核查：运维单位是否每月5日前，提交性能监测报告和调优建议 | 每月5日前未提交报告，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 23 |  |  | （4）优化存储资源的使用效率。通过对数据库、文件系统和文件级的数据分析实现分类存储； 分析和报告存储网络和磁盘系统的性能； | 优化存储资源使用效率和提交优化存储解决方案的时效性 | 公安局指挥中心每月核查：运维单位是否每周对存储资源进行优化，是否每月5日前提交优化存储方案的工作建议 | 每月5日前未提交报告，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 24 |  |  | （5）存储系统巡检、排障及优化服务内容（存储系统硬件维保）。1、对发生硬件故障进行诊断， 确定硬件损坏程度；2、根据硬件损坏程度进行硬件维修、配件采购、免费更换等； | 硬件设备发生故障修复或更换的及时性 | 公安局指挥中心每周核查：发生硬盘、交换机、电源等故障后，是否在3个工作日内维修或更换完毕 | 超时未维修或更换完成，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 25 |  |  | （5）存储系统巡检、排障及优化服务内容（光纤交换机维保）。1.设备外观清洁。2.使用状态监控。3.日志分析检查。4.微码升级。5.日常维护。6.备件更换。7.对现有系统的改造及重新配置。8.设备的迁移。9.脚本的调试及修改。10.设备及软件的重新安装。11.性能优化。12.拆卸及重新安装时对设备的认证 | 存储系统巡检、排障及优化工作的时效性 | 公安局指挥中心每周核查：，运维单位是否每周对存储系统进行巡检和优化，故障是否在2个工作日修复 | 每月未对存储系统进行巡检和优化，扣1分；故障未在2个工作日修复，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 26 |  |  | （5）存储系统巡检、排障及优化服务内容（存储巡检服务）。1、定期查看存储系统指示灯状态，设备温度、 风扇状态等， 及时处理 硬件异常状态。2、对存储系统现场环境 进行定期检查，内容包 括电源、温度、湿度，电磁干扰、接地等。3、定期清理存储磁盘空间。4、定期对存储系统重要数据进行备份。5、定期对存储系统进行清洁保养，标识牌粘贴。 |  |  | 未完成该项的扣1分 |  |
| 27 |  |  | （5）存储系统巡检、排障及优化服务内容（存储现场排障服务）。1、及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。 |  |  | 未完成该项的扣1分 |  |
| 28 |  |  | （5）存储系统巡检、排障及优化服务内容（存储优化服务）。1、对存储系统存储控制器、存储交换机、磁盘 阵列读写速度等进行检测； |  |  | 未完成该项的扣1分 |  |
| 29 |  | 2、前端设备运维服务方案 | 2.1 运维内容(摄像机)。1. 外观是否有污染,损伤。2. 动作确认。3. 防护罩清洁。4. 电流电压测量。5. 调整聚焦及焦距 | 前端设备清洁除尘保养和工作台账情况 | 公安局指挥中心每月核查：1.机房后台硬件设备和前端设备是否达到每月/季度至少一次清洁除尘；2.通过视频监控或实地核查，清洁除尘是否台账记录是否如实记录。 | 每发现一个设备清洁除尘工作达不到要求，扣1分；台账记录不完整、不准确，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 30 |  |  | 2.1 运维内容(安装部位)。是否松动锈蚀 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 31 |  |  | 2.1 运维内容(控制装置)。1. 外观是否有污染,损伤。2. 操作是否灵敏,正常。3. 与紧急电话等的联动试验。4. 与防灾控制的联动试验。5. 电压,电流测量。6. 设备清洁。7. 机内保养 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 32 |  |  | 2.1 运维内容(监视器)。1. 外观是否有污染,损伤2. 除尘3. 图像是否清晰,稳定 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 33 |  |  | 2.2 运维服务(除尘保洁)。摄像机(含镜头),每月一次,外场设备每季度一次,其他设备每周一次 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 34 |  |  | 2.2 运维服务(拼接屏，投影显示屏等各项显示功能检查)。键入命令观察 | 前端监控、诱导屏等设备的辅材、辅件使用状态 | 公安局指挥中心每月核查：通过运维平台或抽查的方式，发生因辅材、辅件故障导致的设备离线故障，是否在24小时内修复 | 超时未修复，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 35 |  |  | 2.2 运维服务(视频监控设备)。观察检查视频切换器 |  |  | 未完成该项的扣1分 |  |
| 36 |  |  | 2.2 运维服务(浪涌保护器监测)。性能测试,雷雨季节应及时检查 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 37 |  |  | 2.2 运维服务(线缆,电源,接插件检查,测试)。万用表测试(室内每为每周一次) |  |  | 未完成该项的扣1分 |  |
| 38 |  |  | 2.2 运维服务(交流稳压器, 开关电源,不间断电源, 太阳能电池, 外场电源箱等电源检查)。不间断电源,蓄电池每周一次 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 39 |  |  | 2.2 运维服务(绝缘电阻测试)。500V 欧表测试 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 40 |  |  | 2.2 运维服务(接地电阻测试)。接地电阻测试仪测试 |  |  | 每工单未完成该项的，扣1分。 |  |
| 41 |  |  | 简易故障（网线、交换机、防雷器、电源等简易故障），4小时内响应，接到报障后24小时内处置完毕。 | 故障响应和处理的及时性 | 公安局指挥中心每天核查：1.故障是否4小时内响应；2.故障是否在24小时内到场处理；3.轻微故障是否24小时内修复完毕 | 每发生一起超时未响应或未完成的故障，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 42 |  |  | 复杂故障（监控主件、需要开挖路面等），4小时内响应，接到报障后24小时6到场检修，3个工作日内修复完毕 | 故障响应和处理的及时性 | 公安局指挥中心每天核查：1.故障是否4小时内响应；2.故障是否在24小时内到场处理；3.复杂故障是否3个工作日内修复完毕 | 每发生一起超时未响应或未完成的故障，扣1分。 | 公安局指挥中心 |

#### 运维驻场人员配置

| 序号 | 考核项 | 考核项 | 考核要求 | 考核内容 | 考核方法 | 扣分说明 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | （三）运维驻场人员配置（32分） |  | 协助纪检、公安、检察院等办案部门调取涉案信息 | 接到公安局指挥中心相关部门的批示意见后，在10分钟内协助调阅道路车辆卡口过车数据、视频监控录像等电子监控数据。调取证据数据完成后，1小时内做好台账登记 | 公安局指挥中心在接到调取证据材料任务后，核查运维单位人员工作开展的及时性 | 接到公安局指挥中心通知后，超过10分钟未开展相关工作，扣1分；调取证据数据后，超过1小时仍未做好台账登记，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 44 |  |  | 对系统所需的备品备件进行管理，协调设备厂家对故障设备进行维修。 | 将备品备件按厂商、品牌、型号等分别摆放整齐，做好标签登记便于公安局指挥中心不定期抽查；将备品备件出、入库情况在运维平台中进行登记；对于故障设备需返厂维修的，应在2个工作日内协调相关设备厂商，按指定时间、地点取件维修，并做好台账登记 | 公安局指挥中心每个工作日通过运维平台和实地抽查的方式核查备品备件的日常管理，并抽查故障设备的返厂维修情况 | 备品备件未按照品牌、型号等分类摆放整齐，扣1分；备品备件出、入库未如实录入运维平台，扣1分；需返厂维修的设备，超过2个工作日未发往厂家进行维修，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 45 |  |  | 按时缴纳运维项目运行所需的电费 | 做好各项目设备取电点登记台账，登记台账要有取电点所属项目、设备名称、取电点名称、联系人、联系方式、开户时间、缴费方式、缴费期限等；在设备取电点缴费期限5日前提前缴清相关取电点费用，并留存相关缴费凭证，以备公安局指挥中心随时抽查 | 公安局指挥中心随机拨打供电方电话，核实每月电费缴纳情况 | 每个取电点的详细信息不齐全，扣1分；发生超时未缴纳电费的情况，扣1分；发生因欠缴电费造成停电的，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 46 |  |  | 在重大活动中配合公安局指挥中心完成安保警卫工作。 | 在公安局指挥中心或者相关部门的指导下，完成相关重大活动的警卫安保任务。应10分钟内进行响应，并按照工作要求完成相关任务 | 公安局指挥中心在接到警卫安保任务时，对运维公司的相关工作进行监督和考核 | 未在10分钟内进行响应，扣1分；未按照要求完成相关任务的，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 47 |  |  | 负责运营维护安全生产管理工作 | 运维单位建立健全安生生产管理的相关规定，并严格执行和落实相关安全生产制度，在道路施工作业时，工作人员应着反光背心，并按规定做好安全防护 | 公安局指挥中心通过视频巡查和实地巡逻，抽查运维单位安生生产制度建立和落实情况 | 维护人员在道路施工时，未落实安全防护的，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 48 |  |  | 完成领导交办的其他工作任务 | 临时性安排工作的完成及时性和有效性 | 由安排工作的公安局指挥中心相关部门进行考核，是否按时完成，完成的工作是否达到相关部门的要求 | 超时未完成，扣1分；工作达不到相关部门的要求，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 49 |  |  | 在岗人数：1.工作日人员要求：至少2人；节假日人员要求：至少1人 | 工作日和节假日在岗人数 | 公安局指挥中心不定时抽查：通过查看考勤记录、视频监控、实地抽查的方式，工作日在岗人数2人或2人以上（含），节假日在岗人数1人或1人以上（含） | 达不到要求人数，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 50 |  |  | 工作时间：提供7*24小时服务，工作日24小时；24小时技术支持（即遇紧急情况需随叫随到）。 | 每日工作时间和紧急情况下响应时效性 | 公安局指挥中心每周抽查：通过查看考勤记录、视频监控、实地抽查的方式，工作日24小时是否有人在岗；紧急情况下是否1小时内达到现场 | 1.工作日无人在岗，扣1分。2.紧急情况下超过1小时内达到现场，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 51 |  | 外场巡检运维人员（2人） | 确保监控系统非现场违法数据能正常传输，出现异常情况能够及时处理 | 实时监控道路前端执法取证设备与后台监控平台的网络连接状态，确保网络正常连接（次日上班后，向公安局指挥中心提交上一日监控概要情况）。发现网络连接失败的，20分钟内将网络连接失败信息录入运维平台并启动运维工作，工作日工作时间段（8-18点）1小时内到达现场，非工作日或者非工作时间段（18-8点）于2小时内到达现场，到达现场后2小时内恢复连接 | 公安局指挥中心每天上班时间、上午上班时间、下午上班时间、下班时间分别查看网络连接状态（其中，上午和下午上班时间至少查看两次），发现网络连接失败的，查看运维平台信息录入情况；同时，对网络连接失败运维进展情况进行全流程监控，直至恢复连接；接收提交的上一日监控概要情况，结合运维系统信息及检查情况，确认概要情况真实性和准确性 | 网络连接失败规定时间内未到达现场的，扣1分；网络连接失败，到达现场后2小时内未恢复连接的，扣1分。对于因不可控因素导致连接失败、运维延期的，应当经公安局指挥中心责任人员确认签字 | 公安局指挥中心 |
| 52 |  |  | 核对监控系统设备的校时工作 | 每日检查后台校时服务器运行状况，记录检查信息；检查发现问题的，在20分钟内录入运维系统并启动运维工作，1小时内恢复正常运行 | 公安局指挥中心每天查看校时服务器运行状况，发现问题的，次日与运维系统录入信息进行比对核查；对运维进展情况进行全流程监控，直至恢复正常运行 | 校时服务器运行不正常、当天未发现的，每次扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 53 |  |  |  | 每月5日前，向公安局指挥中心提交上月监控系统设备校时工作报告（包括发生故障情况、运维情况，存在问题，下步工作建议和计划） | 公安局指挥中心对报告内容及数据进行检查确认，按考核指标要求，记录存在问题 | 未按时提交报告的，扣1分；提交报告未按照要求编写的，酌情扣1分； | 公安局指挥中心 |
| 54 |  |  | 完成领导交办的工作任务 | 公安局指挥中心临时性安排工作的完成及时性和有效性 | 由安排工作的公安局指挥中心相关部门进行考核，是否按时完成，完成的工作是否达到相关部门的要求 | 工作达不到相关部门的要求，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 55 |  |  | 录入审核人员要严守保密纪律，坚决杜绝公民个人、涉警信息、违法数据外泄等情况发生，未经公安局指挥中心批准，不得外泄非现场违法数据及其他数据。 | 工作人员对涉及公民个人信息、涉警信息、违法数据的保密意识、信息安全管理 | 公安局指挥中心每月抽查：工作人员是否存在泄露公民个人信息、涉警信息、违法信息等数据的情况 | 每发生一起外泄敏感信息的事件，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 56 |  |  | 对监控系统设备进行巡检、维修工作，保障道路监控等系统的正常运行 | （1）维修工单接收与响应。公安局指挥中心在每个工作日的18点前将维护组第二天的巡检或维修工单通过指定的渠道派发给运维单位，运维单位应在30分钟内进行核对并反馈意见，公安局指挥中心根据反馈意见和工作实际情况进行调整，若未在限定时间内反馈则视为接受工单。运维单位接收到公安局指挥中心派发的工单后，应在2小时内进行响应 | 公安局指挥中心每个工作日核查：20点前收集当日工单接收和响应情况，并做好登记 | 接收到公安局指挥中心科的维修工单后，超过两小时未响应（有异议则反馈意见，无异议则回复收到），扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 57 |  |  |  | （2）到场做好安全防护措施与签到。维护组工作人员须在接到工单后24小时内到达维修现场，每名运维人员均要身着反光背心，根据公安局指挥中心工作要求，做好现场安全防护措施（摆放反光锥桶、警示牌）。随后在微信工作群或运维平台进行签到打卡。 | 公安局指挥中心每个工作日核查：通过微信工作群或运维平台收集运维人员到场和签到打卡情况。 | 未按要求做好现场安全防护（公安局指挥中心进行完善），扣1分；接收到工单后，未在24小时内到达现场，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 58 |  |  |  | （3）维修维护质量和反馈。简易故障（网线、交换机、电源、防雷器等故障）在接到工单后24小时内恢复正常，并于24小时内在微信工作群或运维平台反馈维修情况；复杂故障（需开挖路面、供电、运营商线路、交通管制、自然灾害等原因导致不能修复），须3个工作日内恢复正常运行，并向公安局指挥中心提供情况说明。每日维修情况于第二天10点前反馈给公安局指挥中心。 | 公安局指挥中心每个工作日核查：对前一日派发工单的维修情况进行核查，并做好登记。 | 简易故障（网线、交换机、电源、防雷器等故障）未在24小时内恢复正常运行，复杂故障（需开挖路面、供电、运营商线路、交通管制、自然灾害等原因导致不能修复），未在3个工作日内恢复正常运行，扣1分。未在第二天10点前反馈每日维修情况的，扣1分；反馈的维修情况数据不准的，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 59 |  |  |  | （4）巡检和保养。每月至少对合同约定的设备进行巡检和除尘、清洁等保养。处置流程为：现场拍照打卡-日运维记录反馈综合组-综合组周反馈公安局指挥中心不定期抽查。 | 公安局指挥中心每月核查：登记巡检和保养相关情况，在每月汇总。 | 每个月是否完成对所有前端设备进行巡检和保养。维护组每日维修维护时，可根据工单或自行对相关设备进行巡检和清洁保养，并将相关情况报送微信工作群或运维平台，做好台账记录。公安局指挥中心抽查发现存在设备未进行月度巡检和保养的。 | 公安局指挥中心 |
| 60 |  |  |  | （5）工作总结和建议。对于复杂故障中的相关情形要进行故障处理分析报告，报告文档需包括但不限于故障类型、故障截图、原因分析、解决办法、优化建议5个类别，其中优化建议是指为避免再次出现或发生此类故障的管理或者解决措施，有效提高同类型故障处理效率和科学管理水平的，经公安局指挥中心确认有效的，予以加分。 | 公安局指挥中心每月核查报告提交的时间和报告内容。 | 复杂故障类别的点位，每种点位要选取有代表性的点位进行重点分析，按月汇总提交《故障处理分析报告》，故障分析数量不少于当月复杂故障点位数量的50%。运维单位每月5日前将上月资料送到公安局指挥中心。《故障处理分析报告》中对点位分析数量低于50%的，扣1分；内容质量较差的，扣1分；提交的故障处理分析报告对运维工作起到较大促进作用，有效提高同类型故障处理效率和科学管理水平的，加3分。 | 公安局指挥中心 |
| 61 |  |  |  | 紧急情况下响应时效性 | 公安局指挥中心每周抽查：通过查看考勤记录、视频监控、实地抽查的方式，紧急情况下是否1小时内达到现场 | 紧急情况下超过1小时内达到现场，扣1分。 | 公安局指挥中心 |

#### 其他运维服务方案

| 序号 | 考核项 | 考核项 | 考核要求 | 考核内容 | 考核方法 | 扣分说明 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | （四）其他运维服务方案（5分） | 车辆要求 | 车辆要求。本项目运行维护的外场设备覆盖范围为东方市及乡镇的道路，根据外场设备及时维护、保障设备安全的需要，需要配备高空作业车辆，按日常制订的维护巡检计划执行。根据目前道路系统建设状况，运维单位需配备高空作业车不少于1辆，供系统维护工作。需配备巡检车辆不少于1辆，负责全市道路的日常巡检工作，应急支撑、维护、保障。 | 至少1辆车上路进行巡检和维护 |  | 抽查时不满足条件扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 63 |  |  | 数据可视化。提供了小时级别，以及天级别的详细设备在线详情数据统计可视化页面，既让运维商户可以及时知晓设备在线波动的状况并能及时处理，同时也让用户每天可以一目了然的查看到设备运维状况。 | 运维平台数据可视化功能 | 公安局指挥中心每月核查：1.运维平台是否具备数据可视化功能；2.监控点位是否能在地图上展示出来 | 1.点位不能在地图上展示，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 64 |  |  | 历史状态追溯。通过记录每次探测设备网络的数据，统计出小时级别，以及天级别的数据， 并提供历史数据查询，经过大量的设备数据统计分析，可以为排除设备故障提供了有效的数据支撑。 | 运维平台设备历史状态追溯功能 | 公安局指挥中心每月核查：运维平台是否具备查询设备历史在线状态功能 | 不具备该功能项扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 65 |  | 人员管理系统要求 | 人员管理（用户）。通过填写用户名、密码、姓名、性别、电话、角色创建人员，支持修改与密码重置。 | 运维平台人员（用户）管理功能 | 公安局指挥中心每月核查：1.是否具备用户名、密码、姓名、性别、电话、角色创建人员等人员管理的功能；2.是否将所有人员信息如实录入运维平台 | 1.不具备用户名、密码、姓名、性别、电话、角色创建人员等人员管理的功能，扣1分；2.未将所有人员信息如实录入运维平台，扣1分 | 公安局指挥中心 |

#### 运维管理制度及考核方案

| 序号 | 考核项 | 考核项 | 考核要求 | 考核内容 | 考核方法 | 扣分说明 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | （五）运维管理制度及考核方案（7分） | 运维规章制度 | 运维规章制度。建立统一的系统运维管理制度与标准规范，具备完备的运维规章制度和管理办法，保障运维工作开展的一致性，增强系统运维管理的统一性。 | 运维单位运维规章制度建立情况 | 公安局指挥中心每月核查：运维单位是否建立统一的系统运维管理制度与标准规范 | 未建立系统运维管理制度，扣1分，运维中发现不完善的管理制度不予完善的扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 67 |  | 2、运维记录管理 | 运维服务小组负责记录设备及平台使用状态日志，形成月报、季报及年报等运维日志。 | 运维单位记录设备使用状态工作情况 | 公安局指挥中心每月核查：通过微信工作群查看，运维单位是否每天报送设备在线率、故障数量等情况，每月、每季度是否报送设备运行情况 | 每发现一起超时未报送设备运行情况，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 68 |  |  | 总负责人负责向用户总结报告整个运维项目的使用状态，总结回顾各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案。 | 运维单位每月15日前向公安局指挥中心提交上月运维项目整体情况，提出运维工作存在问题和解决方案 | 公安局指挥中心每月核查：1.运维单位是否每月15日前提交上月运维整体情况报告；2.报告里是否包含存在问题和解决工作建议 | 超时未提交，扣1分；提交的报告未包括存在问题和工作建议，扣1分 | 公安局指挥中心 |
| 69 |  | 4、人员管理及考核 | 维护人员出勤考勤管理制度。运维公司应严格按照甲方的要求，管理维护人员的考勤管理,对违反管理规定者予以月度、季度考核扣分； | 运维单位考勤管理制度建立情况（人员考勤已在人员配置在考核，此处不重复） | 公安局指挥中心每月核查：运维单位是否建立考勤管理制度 | 运维单位未建立考勤管理制度，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 70 |  |  | 备品备件管理。严格按照备品备件管理制度，保证设备的有效使用和妥善保管； | 运维单位备品备件管理制度建立情况 | 公安局指挥中心每月核查：运维单位是否建立备品备件管理制度 | 运维单位未建立备品备件管理制度，扣1分。 | 公安局指挥中心 |
| 71 | （六）备品备件（2分） |  | 根据甲方已建的视频监控等系统的现状，针对系统包含的易损耗设备（如电源适配器、防雷器、电源稳压器等）、正常损坏设备（如监控、卡口、流量等）进行维修、更换； | 运维单位备品备件管理情况 | 公安局指挥中心每月核查：负责备品备件管理；2.采用实地抽查的方式，核对备品备件的种类、数量是否达到合同要求；3.通过运维平台或查看台账，备品备件的出、入库记录是否如实记录 | 备品备件种类、数量达不到合同要求，扣1分；备品备件出、入库未记录，扣1分 | 公安局指挥中心 |

### 系统考核

#### 东方市公安局立体化治安防控及卡口项目

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控、交通卡口巡检及故障处理 | 系统是否正常运行，异常情况及时反馈处理。 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 监控中心设备维护及故障处理 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市立体化治安防控二期(卡口)项目

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控、交通卡口巡检及故障处理 | 系统是否正常运行，异常情况及时反馈处理。 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 资源集约化平台、基础软件及算法、人像及车辆大数据应用维护 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市公安局业务技术综合楼智能化系统

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房维护 | 机房巡检和设备维护，包括机房监控、温湿度、卫生情况等，机房内设备有异常及时上报。故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 指挥中心、电教室、会议室软硬件设备维护 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市公安局智能交通系统运维项目

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控、交通卡口巡检及故障处理 | 系统是否正常运行，异常情况及时反馈处理。 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 指挥中心软硬件设备维护 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市看守所“智慧磐石”工程项目

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控、AB大门、看守所讯问会见室及通道封闭安防设施巡检及故障处理 | 系统是否正常运行，异常情况及时反馈处理。 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 勤务信息平台、外围屏障系统、信息感知系统、综合报警系统、联防联动系统 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市强制隔离戒毒所信息技术系统项目

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控、监所其他终端设备巡检及故障处理 | 是否正常运行，异常情况及时反馈处理。 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 智慧监所实战平台、智能分析系统、门禁和巡更管理系统、会见系统、远程会见系统、电化教育（广播）系统、应急报警系统、周界防范报警系统、讯问指挥系统、违禁物品检测系统、AB 门管理系统、多媒体数字会议系统、电教室系统、无线信号屏蔽系统、指挥中心及分控中心系统、综合布线系统、网络系统 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市公安局视频会议室升级改造建设项目运维

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心、党委会议室、调度大厅、报告厅会议室软硬件设备维护 | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 3 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

#### 东方市公安局东片办案区升级改造为“四位一体”执法办案管理中心运维

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控、拾音器、安检门、窗口对讲机等设备巡检及故障处理 | 系统是否正常运行，异常情况及时反馈处理。 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 2 | 监督管理室（即时指挥摄像机、多媒体大屏系统）、值班室（网络交换机、存储服务器） | 定期巡检，补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计； 故障按故障分级处理时限处理。 未达标一项扣1分。 |
| 3 | 月报、年报、故障处理报告、验收报告、操作手册等文档编制 | 文档数量达标，记录完整准确。未达标一项扣1分 |
| 4 | 其他日常工作 | 驻点人员按要求到位，协助业主方相关工作。未达到业主要求的每一项扣1分。 |

（2）商务要求

1、运维服务期（服务期）：服务期为12 个月，从签订合同的当日开始算起。

2、服务地点：东方市

3、中标单位在签订合同时应按招标文件要求及投标承诺将拟派人员资料报采购单位备案

### 月度考评扣罚指标

| 序号 | 考评指标 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 月度考评为“良好” | 合同总额的2‰ |
| 2 | 月度考评为“合格” | 合同总额的4‰ |
| 3 | 月度考评为“一般” | 合同总额的7‰ |
| 4 | 月度考评为“不合格” | 合同总额的13‰ |
| 3 | 月度考评连续三个月为“一般”，或月度考评有两次为“不合格” | 年终不续签合同 |

考核评价:优秀:100-90分并在省厅图像考核总分排名前两名，良好:89-80分并在省厅图像考核总分排名前四名，合格:79-70分并在省厅图像考核总分排名前五名，一般:69-60分并在省厅图像考核总分排名前六名， 不合格: 60分以下并在省厅图像考核总分排名第六名以后。对省厅图像考核通报问题连续两个月未整改完成达标的视为不合格等级。