# 建设工程施工合同

工程名称：坡心镇2026年乡村振兴基础设施项目（以工代赈）

工程地点：海南省屯昌县

发 包 人 ( 甲 方 ) : 屯昌县坡心镇人民政府

承 包 人 ( 乙 方 ) :

建设工程施工合同

建设单位 ：屯昌县坡心镇人民政府(以下简称甲方)

施工单位：    (以下简称乙方)

本工程为2026年以工代赈工程项目，资金性质为以工代赈财政衔接资金，通过竞争性磋商方式择优选择确定项目施工承建单位为    。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，现签订本施工合同，以共同遵守执行。

### 一 、工程概况

1、工程名称：坡心镇2026年乡村振兴基础设施项目（以工代赈）。

2、工程地点：屯昌县坡心镇高朗村委会、关朗村委会、新坡村委会

3、资金来源：以工代赈财政衔接资金。

- 工程承包、内容及规模：本项目主要建设内容为农村基础设施建设，包括新建道路长8065m、巷道2399.8㎡、水泥路面2679.3㎡、新建排水沟总长2778m、新建护栏232.5m、新建挡墙 715.5m。其中：1.新坡村委会：新建道路长5402.8m、新建护栏长44m；2.关朗村委会：新建道路长2662.2m、巷道872㎡、水泥路面1044.1㎡、新建排水沟长832.5m；3.高朗村委会：巷道1527.8㎡、水泥路面1635.2 ㎡、新建排水沟长1945.5m、新建挡墙长715.5m、新建安全护栏长188.5m。主要建设内容为道路工程、水泥路面工程、巷道工程、排水沟工程、挡土墙工程等。详见施工图纸及工程量清单

- 承包方式：工程施工总承包(具体内容以工程量清单及施工图为准)。

- 工程价款    （人民币大写）：     。

- 本合同为含税价合同，税率按国家现行规定执行。如因国家税收政策变化或乙方自身纳税资格原因导致实际开具发票税率与合同约定不一致，双方同意按'价税分离'原则处理，即不含税价不变，税金部分按实结算。

7、工程结算：本合同采用固定综合单价合同，工程造价原则上 按实际完成工程量结算，当审计部门对工程项目进行审计时， 则以审计部门作出的审计结论作为工程价款结算的依据。

### 二、施工期限

本工程工期为   年  月  日至 年  月  日

工期为270日历天。

### 三 、责任范围甲方责任

1、合同签订后1天内向乙方提供施工设计图纸和预算书各1份。

2、协助乙方解决施工用水用电，水电费用由乙方自行承担。

3、负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作，隐蔽工程验 收，经济资料的签证。

4、负责施工现场周边环境的协调工作。

5、按工程进度及时办理拨款和结算。

四、乙方责任

1、严格按施工合同约定及甲方批准的设计图纸、设计变更、会 审交底资料和现行规程、规范进行施工。

2、签订本合同5天内组织进场施工。

3负责施工现场的安全管理工作，并为其履行合同的全部员工 办理工伤保险，缴纳工伤保险费，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工过程中发生的一切工伤事故责任由乙方自行负责。

4服从甲方代表合理的协调工作。

5、每周向甲方报告施工进度。如遇碎石垫层等重要工序时需提 前1天报告甲方，以便甲方验收合格后方可进行下一步工序。

6、确保工程按质按量按期完成，并在验收后15天内完善竣工 结算等相关手续。

7、 项目采用以工代赈方式实施，施工时根据以工代赈政策要求落实，项目预计带动当地群众务工150人，发放劳务报酬194.937873万元（占计划申报财政资金总额的20.85%），预计培训务工群众150人。

8、除法律、法规规定可以进行分包的专业工程项目外，乙方不 得将合同约定的工程项目进行转包或违法分包。

### 五 、质量要求质量等级：

工程质量符合现行有效的建筑工程标准、规范、规程规定的质 量标准准，质量达到合格。

### 六、验收保修

1、工程竣工并路面保养期满后，乙方要提前5天申请甲方组织 验收。甲方收到乙方提交的验收申请后，应5天内组织有关人 员进行验收，如甲方不能及时组织验收应事先告知乙方。

2、工程竣工验收合格交付使用后，乙方负有壹年保修的责任。

七、付款方式

1、本合同签订后7天内，甲方按合同总价款的30%支付乙方备料款 。

2、甲方收到乙方的工程进度报告后3天内按核实的工程进度支 付进度款，工程进度款支付达到合同总价款的80%时，不再按 进度付款，工程验收合格完善竣工结算等相关手续后，扣除总 价款的3%作为质保金，余款一次性拨付完毕。

### 八、违约责任

1、工期延期违约责任：除不可抗力因素外，如工期延误，将按 每延误一天扣除万分之一工程款作为违约处罚；违约处罚金额 不得超过工程款的百分之一。

2、乙方延期施工或者因乙方原因造成工期延误，工期不予顺延， 合同金额按照每日万分之一计算违约金。违约处罚金额不得超 过合同金额的百分之一。因工期拖延造成甲方损失的，应当赔偿甲方的直接损失和间接损失。

3、因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权请 求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者 返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

4、如乙方使用不合格材料，致使工程出现相应问题的，乙方应 负责更换材料。

### 九、合同变更、解除

1、甲、乙双方协商一致的，可以变更合同。

2、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除本 合 同 。

3、乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，经 甲方要求更换拒绝更换的，甲方有权解除本合同。

4、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲 方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失。

5、乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷 进行修复或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权解除本合同。

### 十、特约事项

1、本工程在施工期间因材料价格上涨所增加的费用与甲方无关， 由乙方自行负责。

2、施工期间本工程如要改项或增量须取得工程设计人员和甲方 的同意，完善签证后方能施工。

3、工程在施工期间所用地水电费均有乙方承担并自行缴纳水电费。

4、因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致项目停工的 费用损失由甲方和乙方合理分担，停工期间必须支付的工人工 资由乙方承担。

### 十一、争议解决

因履行本合同及合同有关事项产生的争议，甲、乙双方同意按 以下第(2)种方式解决争议：

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 十二、附则及其它

1、本合同书一式伍份，甲乙双方各执贰份，县财政局执一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：屯昌县坡心镇人民政府 发包方(盖章)

法定代表人：

或委托代理人：

乙方：

承包方(盖章):

法定代表人：

或委托代理人：

签订日期：  年  月   日