技术服务合同书

项目名称：澄迈县2026年“河长制”河流水质监测项目

委托单位：澄迈县生态环境局

受托单位：

合同签订地：海南省澄迈县

合同书签写说明

一、本合同用于双方建立相关监测服务和样品委托检测等技术服务关系使用，双方应在协商一致平等自愿的基础上认真进行签写。

二、合同首页的项目名称、委托单位、受托单位、签订日期必须核实无误后认真填写，甲、乙双方单位名称须与其公章或者合同章一致。

三、合同正文中应准确填写预采集的样品名称及检测项目，如属多个样品或检测项目可以附件的形式附后。

四、附件：检测方案及报价明细表等。

五、合同第二条、第三条应分别写明费用总额及支付方式、提交报告方式和时间等相关内容。

六、本合同书中如双方约定无需填写的条款空白处，在空白处划（/）表示。

七、结尾处甲、乙双方应分别加盖公章或者合同章，签约代表签字并填写签订日期。附件应附后与合同同时签订。

八、双方应认真填写信息栏中的相应信息并加盖公章或者合同章，签订合同时并应加盖骑缝章。

技术服务合同书

委托单位(甲方)：澄迈县生态环境局

受托单位(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠和诚实守信的原则，经友好协商，就澄迈县2026年“河长制”河流水质监测项目服务事宜达成一致，同意签订本合同，以资共同恪守。

- 一、 技术服务项目

- （一）本合同技术服务项目类别属于：环境监测服务

- （二）本合同具体的检测项目服务内容和技术要求：

1.严格按照《生态环境监测条例》《海南省生态环境监测和评价规定》《海南省生态环境监测服务机构监督管理办法》等有关要求开展监测工作，保证其出具的报告等所提供信息、数据的科学性、有效性，不存在错误或者缺陷。

2.中标单位应制定监测方案，每月20日前完成采样工作，每月30日前提交本月监测报告和监测数据表格。

3.完成枯水期、丰水期、平水期三个水期的监测工作后，提交“河长制”水质分析报告。

4.完成2026年“河长制”监测任务后，需提交每份监测报告的采样记录、分析记录扫描件。

5.2026年12月加密监测任务完成后，在2026年12月20日前提交2026年“河长制”水质监测数据分析报告。

- （三）服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

- 二、费用与支付方式

- （一）项目金额

- 本合同具体费用为项目竞争性磋商后的中标金额，总价为人民币(大写)：           ，(小写)¥            元整（含6%的增值税发票）。

- （二）服务费用支付方式

1.第一笔费用：第一笔费用为项目总金额的30%。协议签订后，乙方应向甲方出具相应合规有效发票及付款材料申请第一笔款项，第一笔费用总价为人民币(大写)：           ，(小写)¥            元整；

2.第二笔费用：第二笔费用为项目总金额的50%。2026年6月加密监测完成后，乙方应根据甲方要求出具相应合规有效发票及付款材料申请第二笔款项，第二笔费用总价为人民币(大写)：           ，(小写)¥            元整；

3.第三笔费用：第三笔费用为项目总金额的20%。2026年12月加密监测完成后，乙方应根据甲方要求出具相应合规有效发票及付款材料申请第三笔款项，第三笔费用总价为人民币(大写)：           ，(小写)¥            元整；

- （三）乙方账户

- 开户银行：

- 开户单位：

- 账号：

- 三、成果交付

- （一）乙方根据与甲方约定的付款与报告交付时间交付纸质版监测报告一式5份、电子版报告1份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分监测项目的监测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

- （二）乙方应通过邮寄或人工交付监测报告。

- 四、关于检测成果

- （一）乙方出具的监测报告需对采集的样品及实验室分析负责。

- （二）如监测结果不合格，乙方应在获得检测结果后2日内通知甲方。

- （三）甲方如对检测结论有异议，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，复检费用由甲方支付；反之，则复检费用由乙方承担。对复检结论仍有异议的，可向主管部门申请专家论证解决。

- 五、甲方的权力与义务

- （一）甲方应于监测活动开始前向乙方提供与本监测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

- （二）如双方约定采用现场采样方式，甲方应：

- 1.提供一切必要的检测辅助设备和相关资料，以保证乙方采样的顺利进行，包括但不限于主要污染物、排污口状况等必要的资料。

- 2.在实施采样前，甲方应明确告诉乙方采样人员有关的规章制度，并采取一切必要的措施，确保乙方检测、采样服务过程中的现场工作条件、场地和装置的安全，并安排一名熟悉甲方情况的人员配合乙方进行现场采样。

- （三）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

- （四）按本合同约定及时向乙方支付检测服务费用。

- 六、乙方的权力与义务

- （一）乙方应每月20日前完成采样工作，每月30日前提交本月监测报告和监测数据表格。

- （二）乙方应向甲方提供与本检测业务有关的资料，包括检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。

- （三）乙方保证采用国家或行业标准方法进行检测，使用非标准方法进行检测的项目，应向甲方申明并取得甲方的同意。

- （四）乙方承诺现场采样人员在采样过程中严禁以任何形式索取好处费或其他与客户约定之外的行为，保证廉洁检测。

- （五）乙方完成检测后，如出现非因乙方原因导致重新检测的情形时，甲、乙双方需另行就检测事项、要求及费用等另行签署协议。

- 七、违约责任

- （一）乙方如未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按逾期的相关检测项目检测费用金额的0.5%向甲方支付违约金。

- （二）乙方如检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或者检测结论判断错误，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

- 八、免责条款

- 监测服务的顺利进行，依靠甲、乙双方的共同努力和彼此配合。因在乙方可控制范围之内的原因造成乙方无法履行合同，乙方需承担相关责任；因在乙方可控制范围之外的原因造成乙方无法履行合同，乙方不承担相关的责任。

- 九、技术情报和资料的保密

- （一）甲方应为乙方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务。

- （二）乙方应为甲方所提供的资料以及环境状况、产品技术、生产工艺等承担保密义务。

- （三）未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本合同以下内容：合作范围、内容、方式、费用，双方权利、责任，争议处理的方式。

- （四）保密期限为2年，自合同签订之日起算，保密期限内一旦一方泄密，则泄密方须承担相应的经济和法律责任。

- 十、争议的处理

- （一）合同在执行过程中，报价单和经双方确认的其他约定、实验记录及有关备忘录均作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- （二）在合同履行过程中如存在未尽事宜，双方可对本合同进行修改，修改以《补充协议》的形式订立并执行，《补充协议》与本合同具有同等法律效力。

- （三）在合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商的原则进行解决，若协商不能解决，则任何一方可向澄迈县人民法院提起诉讼。

- 十一、附则

- （一）本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方向乙方支付全部检测费和乙方向甲方提供正式检测报告后，本合同自行终止。

- （二）本合同一式  陆  份，甲方执  肆  份，乙方执  贰  份，具有同等的法律效力。

以下为合同签订页：

甲方(盖章)：澄迈县生态环境局

法定代表人（授权签字人）：

地址：海南省澄迈县金江镇金马大道105号

经办人：

联系电话：

签约日期：       年    月    日

乙方(盖章)：

法定代表人（授权签字人）：

地址：

经办人：

联系电话：

签约日期：        年    月    日

乙方银行账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

以下无条款内容