中瑞居宝峰二队基础设施工程项目 1包

施

工

合

同

发包人（全称）： 中共定安县委统一战线工作部

承包人（全称）：海南省鹭山建设工程有限公司

施工合同

发包人（全称）：中共定安县委统一战线工作部              （以下简称甲方）

承包人（全称）：海南省鹭山建设工程有限公司        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：       海南省定安县

内容：   工程施工总承包(具体以工程量清单为准)。

二、工程承包范围

承包范围： 工程施工总承包(具体以工程量清单为准)。

三、合同工期

开工日期：     年   月    日

竣工日期：     年   月    日

合同工期总日历天数  90  天。

四、质量标准

工程质量标准： 按国家现行规范和验收标准进行验收，质量等级合格。

五、合同价款

合同承包价（人民币）：贰佰壹拾贰万叁仟肆佰贰拾玖元伍角伍分

(¥：56元)，最终以结算审核价为准；

六、工程款（进度款）支付

1、合同签订后，甲方应付给乙方合同总价的30%作为预付款。

2、按工程进度支付至合同总价的80% ,工程竣工经验收后，按结算评审金额甲方给乙方支付至97%。

3、剩余3%工程款做为质量保证金，一年后，工程质量无问题，如人为或自然损坏除外，甲方应向乙方返还质量保证金。

七、双方工作

1、发包人的工作

（1）提供施工所需水、电、电讯线路、承包人堆放材料用地，保证施工期间的需要；

（2）负责监督检查工程质量；

（3）负责组织工程验收。

2、承包人工作

（1）根据发包人提供的施工设计图纸及预算书中的要求，按照国家规定的质量标准以及合同规定的时间完成承包工程；

（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（5）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（6）项目实施过程中，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员、质量安全员等人员应配备齐全，并明确职责，且在施工时间不得擅离施工现场；

（7）按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（8）按照约定或经建设单位同意，承包人可以将政府投资项目非主体、非关键性部分工程分包他人，但不得将项目全部转包他人，也不得将项目肢解以后分别向他人转包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包；

八、合同价款及调整：

采用可调价格合同，合同价款调整方法：①执行现行海南省预算定额；材料价格及人工费执行海南省政府、省建设主管部门、省建设标准定额站发布的东方地区同期材料信息价及相关调价文件和有关材料调整系数、材料价差，合同约定材料及人工价格等。②工程结算依据竣工图纸、设计变更、工程变更签证等按实结算。③工程量变化、人力不可抗拒、建设单位组织现场确认同意增减工程量和工期伸延的费用，经建设单位现场代表确定核定的工程量和单价，可办理鉴定结算。④最终价格以审核后的结算价为准。

九、竣工验收与结算

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更以及国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。

3、工程具备竣工验收条件，承包人按国家有关规定向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。承包人无偿提供完整竣工图纸1套。

4、施工单位编制的工程结算经审计部门或项目业主委托有资质的第三方中介机构评审后，工程结算核减率在10%以上15%以下的，在审定工程款内，按核减金额的8%扣减施工单位的工程款，所剩金额作为项目最终结算造价。核减率在15%以上的，在审定工程款内，按核减金额的10%扣减施工单位的工程款，所剩金额作为项目最终结算造价。

5、工程结算按实际竣工工程量以海南省现行的相关定额，海南省建设标准定额站发布的《海南省工程造价信息》的同期信息价和调价文件及双方确定的工程签证等作为结算依据。

十、材料供应约定

1、承包方采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

2、凡承包人采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由承包人承担。

十一、安全生产和防火约定

承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人承担由此引发的一切经济损失。

十二、违约责任

1、发包人无正当理由不按时支付工程款的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误工期。

2、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工、因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

3、如在履行合同过程中一方违约导致对方提起诉讼、仲裁等维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用由违约方承担。

十三、争议解决方式

在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向建设工程所在地法院提起诉讼。

十四、合同份数

1、双方约定合同份数：  本合同一式八份，双方各执四份，都具有同等法律效力。

2、合同尾部载明的地址、电话为双方有效的送达方式，适用于本合同项下的通知、函件及法院法律文书的送达，一经送达上述地址则视为送达。任何一方变更送达方式，应提前3日书面通知另一方，否则原送达方式有效，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

十五、补充条款：

本合同未尽事宜，由发包人、承包人双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十六、合同生效

合同签订时间：     年    月    日

本合同双方约定  经双方签字盖章  后生效。

发包人：（盖章）                承包人：（盖章）

中共定安县委统一战线工作部           海南省鹭山建设工程有限公司

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

地址：                         地址：海南省琼中县兴教路睿康佳园1号楼27号

联系人：                       联系人：

联系方式：                     联系方式：0898-86234599

电子邮箱：                     电子邮箱：

公司名称：海南省鹭山建设工程有限公司

开户行：中国银行股份有限公司海口海德路支行

账  号:267526801099

海南太古昌建设工程有限公

9460040100444288

中国邮政储蓄银行股份有限公司儋州市解放北

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中瑞居宝峰二队基础设施工程项目的项目法人定安县民族事务局中共定安县委统下简称“发包人”)与该项目标段的施工单位司(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、海南省政府的有关规定。

(2)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿

中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第l、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同笫1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为中瑞居宝峰二队基础设施工程项目  工程施工合同的附件，与工程施合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式八份，由发包人和承包人各执四份。

发包人：中共定安县委统一战线工作部         承包人：司

（盖单位章）                          (盖单位章)

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：        (签字)        或其委托代理人：        (签字)

年      月      日                    年      月      日

安全生产合同

为在  工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好项目的安全管理工作，本项目发包人定安县民族事务局中共定安县委统一战线工作部 (以下简称“发包海南太古昌建设工程有限公司海南省鹭山建设工程有限公司（以下简称承包人”)特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严格使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用

和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同一式八份，合同双方各执四份。

发包人：中共定安县委统一战线工作部             承包人:海南省鹭山建设工程有限公司

(盖单位章)                              (盖单位章)

法定代表人                               法定代表人或

或其委托代理人：       (签字)            其委托代理人：       (签字)

年    月    日                          年    月    日