不动产登记数据整合建库

招标文件

项目编号：HZ2017-208

甲级政府采购代理机构

采   购   人：琼中黎族苗族自治县不动产登记中心

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年四月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	12

第五章 投标文件内容和格式	19

第六章  评审方法和程序	26

初步评审表	29

综合评审表	30

# 第一章 投标邀请函

受琼中黎族苗族自治县不动产登记中心的委托，海南海政招标有限公司就不动产登记数据整合建库项目所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

- 招标项目

1、项目编号：HZ2017-208

2、名称：不动产登记数据整合建库

3、用途：琼中黎族苗族自治县不动产登记中心工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算为：￥4,574,763.66元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供最近六个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供最近六个月企业社保缴费记录复印件）;

4、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年4月26日至2017年5月4日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年5月11日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年5月16日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年5月16日上午08 ：15 -- 08 ：30 ；

2、开标时间：2017年5月16日上午08：30 ；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海南省琼中县营根镇海榆中线134公里处国土资源局1楼

2、联系人： 王小丹

3、联系电话：13876505512

海南海政招标有限公司

二○一七年四月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：琼中黎族苗族自治县不动产登记中心

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1投标文件一式柒份，固定胶装。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 提供与正本一致的电子文件（PDF格式）壹份，刻录成光盘（光盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

12.3投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.4投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.5 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：不动产登记数据整合建库

项目编号：HZ2017-208

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

13.3投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

不动产登记数据整合建库。

二、项目背景

根据国土资源部《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）、省国土资源厅《关于印发〈不动产统一登记2016年工作计划〉的通知》（琼国土资籍字〔2016〕2号）以及琼中黎族苗族自治县人民政府《关于印发琼中黎族苗族自治市县不动产登记信息平台应用及数据整合建库工作方案的通知》相关要求，为了确保琼中县不动产统一登记工作的顺利实施，需要建立琼中县不动产登记数据库。

三、建设原则

不动产登记数据整合建库，是在土地、房屋、林业、农业等部门现行数据库标准规范和《不动产登记数据库标准》（试行）的指导下，按照建立原始库、转换中间库、整合成果库、不动产数据汇交的流程进行建设，遵照各部门现行数据标准建立原始库，再按《不动产登记数据库标准》（试行）转换中间库、整合成果库，最终建成用于支撑不动产登记信息平台运行的成果数据库的思路完成。

四、建设内容

以不动产登记簿为核心，以宗地为基础，以不动产登记单元为基本单位，全面收集和梳理土地、房产、林业、农业等行业数据，建立数据之间的关联关系。建立不动产单元与权利信息的关联关系，完整、准确的记录每一个不动产单元的“前世今生”，建成语义规范、空间参考一致、数据关联关系正确、历史信息完备、符合标准的覆盖全县的不动产登记数据库。内容包括：

1、县国土资源局国土局约32500份（存量土地登记发证资料4000份、集体土地所有权5000份、农宅19220份，二调档案4280份）存量土地登记档案数据整合建库工作。数据整合建库包括空间数据成图、登簿信息录入、纸质档案扫描数字化。

2、县住房保障与房产管理局约15000份存量房屋登记档案整合建库工作。建库内容包括自然幢空间成图、房屋自然幢落宗、楼盘表整理、登簿信息录入以及纸质档案扫描数字化。

3、县林业局约17000份（涉及林地图斑51000宗）存量林权登记档案整合建库工作。建库内容包括空间数据成图、登簿信息录入以及纸质档案扫描数字化。

4、县农业局约24000份(涉及农村承包地块100000宗)存量土地承包经营权发证档案，建库内容包括中间库建设、成果库建设以及数据汇交。农业部门正在开展农村土地承包经营权登记发证工作，其中空间数据成图、登簿信息录入、纸质档案扫描数字化等原始库建库正在开展，因此本项目不含土地承包经营权发证档案原始库建库工作。

5、完成土地、房屋、林业、农业部门的属性数据、空间图斑数据、电子档案数据之间的整合、关联、落宗以及不动产单元编码、入库。

五、建设流程

按照国土资源部《不动产登记数据整合建库技术规范》，结合我县实际情况，不动产登记数据整合建库项目工作流程如下：

档案整理：对我县国土、林业、房产、农业部门的存量资料及数据成果进行摸底调查，根据各部门移交的不动产登记档案、簿册清单，对存量档案进行整理、规范，建立统一的档案台帐，并将档案台帐与档案的管理相结合。

原始库建设：根据土地、房产、森林/林木所有权/使用权等已有的权籍调查成果及登记发证档案，按各行业现行的数据标准和技术规范进行整理及建库，形成符合相关技术标准的登记数据集、空间数据集、电子影像数据集，并建立空间图斑、登记信息、电子影像的关联关系，最终整合形成各不动产登记部门现有产权登记原始数据库。

中间库建设：立足原始库成果，按照《不动产登记数据库标准》补充录入相应属性，建设不动产登记数据库中间库，主要包括数据整合和数据关联两个部分。

成果库建设：数据整合入不动产登记数据库。依据《不动产登记数据库标准》对土地、房产、林权等已建好的中间库通过抽取、转换、补录、整合等方法，建立不动产登记数据库。

数据库汇交：存量不动产登记数据汇交。为确保数据整合规范，成果正确，全程对不动产登记数据整合建库进行质量控制；按照国家、省相关规范标准逐级汇交。

六、工期要求

本项目工期要求为300天（日历天），自项目合同签订日起计算。

| 工作阶段 | 工作内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 1.档案及数据现状调查； 2.制定不动产登记数据库整合建设技术方案； 3.制定详细的实施方案和技术细则，制定质量控制规范，落实质量责任； 4．人员、场地、设备、安全设施准备； 5.人员培训。 | 项目合同签订后30天 |
| 原始库建设 | 集体土地所有权 | 准备工作结束后180天 |
|  | 集体土地使用权 |  |
|  | 国有土地使用权 |  |
|  | 林权数据 |  |
|  | 房屋登记数据 |  |
| 中间库建设 | 空间数据整合 | 原始库完成后60完成 |
|  | 非空间数据整合 |  |
|  | 数据关联 |  |
| 成果库建设 | 空间数据入库 | 中间库完成后30天完成 |
|  | 非空间数据入库 |  |
| 数据汇交 | 数据汇交 | 实时汇交 |

七、项目成果提交要求

- 数据库成果：不动产登记数据库。

成果总体要求:数据库成果符合《不动产登记数据库标准》，空间数据必须完成不动产单元编码。宗地必须完成全省统一的宗地代码编制；电子档案、登记簿数据必须建立关联关系；建立自然幢与所在宗地关联关系；房屋登记簿必须与楼盘表建立关联关系；建立不动产单元首次登记、转移登记、抵押、查封关联关系，可回溯不动产登记业务。

具体成果如下：

（1）不动产空间信息数据库，提交以地籍子区为单元的包含空间要素属性的SHP格式数据成果；

（2）不动产登记电子登记簿，提交以规范数据包格式的数据成果；

（3）完成不动产单元编码的楼盘表，提交以规范数据包格式的数据成果；

（4）不动产登记历史档案数据，扫描档案内容必须与不动产登记簿数据库进行关联，提交以规范数据包格式的数据成果；

（5）不动产登记信息元数据，提交以标准XML格式的元数据成果 。

2、	文档成果

（1）不动产登记信息数据整合实施方案；

（2）不动产登记信息数据整合质量检测报告；

（3）不动产登记信息数据整合验收意见；

（4）不动产登记信息数据整合工作报告。

以上所有文档成果均需提供电子版和纸质版。

八、项目验收及售后服务

1、验收要求

中标人完成采购人的各项要求的基础上，中标人须向采购人提供详细的系统验收方案，采购人按照不动产统一登记数据整合工作相关技术规程要求对完成的不动产统一登记数据整合工作进行评审验收，成果质量通过评审验收后视为合格，验收合格出具《验收合格报告》双方签字盖章后有效。

2、售后服务要求

（1）售后服务的期限：提供免费质保不少于一年。质保期自验收合格报告生效之日计算。

（2）售后服务的内容：售后服务包括：数据维护服务、预防性维护服务、技术咨询服务、培训服务以及免费搬迁服务等。

（3）售后服务的时间：在质保期内，承诺提供7×24小时免人工费、免服务费等的服务。排除故障时间要求：如有质量问题，投标人在接到招标人的电话或传真通知后保证在2小时内作出响应，24小时内赶到现场解决。

九、其他要求

1、交付地点：海南省琼中县。

2、本项目不接受转包和分包。

3、投标人应在合同签订后进行更为充分的需求调查，采购人在实施过程中，根据需要，可随时补充未尽事宜，并最终确定项目需求分析规格说明书，需求规格说明书及本招标文件一起将作为合同附件，中标方不得要求额外增加费用。

4、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

### 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日不动产登记数据整合建库（项目编号:HZ2017-208）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 50%  ；

2、乙方在完成所委托的服务工作50%后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同费用的30%。

2、项目通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%；

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方、乙方各2份、招标代理机构1份，另外1份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、服务要求响应表（表3）

4、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

5、投标人简介

6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件。

7、近期6个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、近期6个月社会保障缴费记录复印件

9、保证金缴纳证明复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、近三年无重大违法记录声明函（表6）

12、组织实施方案：包括项目概述、现状分析、技术方案、项目组成人员（表7）、服务承诺、工期承诺等。

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件的“初步评审表” 、“综合评分表”项目编制页面索引，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：不动产登记数据整合建库

项目编号： HZ2017-208            工期：合同签订后

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的服务、税费等所有费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、服务要求响应表

项目名称：不动产登记数据整合建库                  项目编号： HZ2017-208

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。供应商应逐条对应招标文件第三章 “用户需求书”，包括建设内容、建设流程、工期要求等内容，并根据实际情况如实填写本表格。

| 序号 | 谈判文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、表格中“响应文件的技术条款”请供应商根据实际情况如实、完整、准确的填写。

3、供应商在“响应文件的技术条款” 中填写所投标书技术服务情况，供应商必须如实填写，不得拷贝“谈判文件的技术条款”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件的技术条款”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“响应文件的技术条款”所对应证明材料在供应商投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的不动产登记数据整合建库（项目编号为： HZ2017-208 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

附：1.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

2.授权代表身份证复印件（加盖公章）

### 表5、同类项目业绩表

项目名称：不动产登记数据整合建库               项目编号： HZ2017-208

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、近三年无重大违法记录声明函

致海南海政招标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加不动产登记数据整合建库（项目编号为： HZ2017-208 ）的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：    年   月   日

### 表7、项目组主要人员

项目名称：不动产登记数据整合建库               项目编号： HZ2017-208

| 序号 | 姓名 | 证书/职称 | 专业 | 该项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字）：

注：请附个人学历、职称证书等证明文件复印件（请提供在本单位缴纳的近期3个月社保证明）

# 第六章  评审方法和程序

### 一、评审方法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”（附表1）对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“综合评审表”（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 45% | 10% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

### 附表1

初步评审表

项目名称：不动产登记数据整合建库                项目编号： HZ2017-208

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

### 附表2

综合评审表

项目名称：不动产登记数据整合建库                 项目编号： HZ2017-208

| 评分类别 | 评标项目 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 45分 | 建库工作方案 | 投标人必须提供流程科学、结构清晰、内容完整的建库工作方案，至少但不限于包含以下内容： 1、国土、房管、林业、农业等部门登记档案及数据成果现状分析。（总分4分，每个单项指标2分） （1）整理各部门不动产登记执行的数据库标准、技术规程，并汇总各部门现存登记数据的承载格式； （2）将现有存量资料数据结构与《不动产登记数据库标准》(试行）中的数据结构标准进行比对分析，形成分析报告。 2、国土、房管、林业、农业等部门登记档案台账整理及产权链建立（总分4分，每个单项指标2分） （1）对档案台账进行分类，并对整理工作进行说明。 （2）分析土地、房屋、林地权利登记变更转移之间的历史延续关系，整理抵押查封等他项权利之间的关联关系。 3、不动产登记原始库建设方案（总分5分） （1）各部门纸质档案材料数字化方法及步骤（2分） （2）现有土地、房产、林地电子数据转换步骤及方法（每项1分，共3分） 空间数据信息整理步骤及方法； 登簿数据信息整理步骤及方法； 电子档案数据整理步骤及方法。 4、不动产登记中间库建设方案（总分6分，每个单项指标2分） （1）数据补录步骤及方法； （2）房屋落宗步骤及方法； （3）逻辑关系重建步骤及方法； 5、不动产登记中间库与省不动产登记成果库对接方案（3分） 6、房产交易系统楼盘表数据交换及整合方案（3分） | 25 |  |
|  | 业务协同及数据汇交方案 | 1、建库与登记业务协同机制方案；优得5分；良得2分；差得0分。 2、数据同步汇交方案。优得5分；良得2分；差得0分。 | 10 |  |
|  | 数据质量保障方案 | 投标人必须提供完整的数据质量保障方案。优得5分；良得3分；差得0分。 | 5 |  |
|  | 数据保密方案 | 投标人必须提供完备的数据信息保密管理方案。优得5分；良得3分；差得0分。 | 5 |  |
| 商务部分45分 | 投标人服务能力 | 1、投标人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化的技术服务支持，满足得2分，否则得0分 (需提供相关注册资料和办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明。) 2、投标人在本地的技术、服务队伍人数30人以上得5分；20-30人（含）得3分；10-19人（含）得1分；否则不得分。（请提供本地最近3个月社保缴纳清单） | 7 |  |
|  | 专业技术能力 | 项目人员： 1、投标人拟派项目负责人具有高级工程师职称得2分； 2、具有地图学与地理信息系统专业、遥感或信息化等专业硕士得2分； 3、项目成员具有地理信息、软件工程、数据库系统、网络工程等中级工程师资格及以上1至5人（含）得1分，超过5人得3分； 4、注册信息安全专业人员（CISP）得3分； 请提供以上专业技术人员相关职称证书、学历证书，以及最近3个月有在本单位依法缴纳的社保证明，没有不得分，以上证明材料提供加盖公章的复印件，原件备查。 | 10 |  |
|  | 投标人实力 | 投标人提供省级大集中模式的不动产登记信息管理基础平台，具备市、县级不动产登记的初始、转移、变更、抵押、查封等业务流程，该平台需要具有市县级应用案例（以应用通知文件为准）。 投标人提供的平台具备上述条件得5分；提供的平台具备上述条件同时具有软件著作权登记证书，得3分。总分8分。 （该系统需要现场进行功能演示，无法进行功能演示，该项不得分） | 8 |  |
|  |  | 投标人需要提供不动产权籍调查及数据建库软件，根据项目工作需要，不动产权籍调查及数据建库软件至少但不限于包括以下功能： 1、提供土地登记信息的数据建库模块。支持集体土地所有权土地、农村宅基地、集体建设用地、国有建设用地、国有农用地等的登记资料扫描，属性录入、空间数据建库，已有建库成果转换等功能。 2、提供房产登记信息的数据建库模块，支持各类房屋登记档案的资料扫描、属性录入、房屋落宗，已有建库成果转换等建库功能。 投标人提供的软件满足以上条件得5分；提供的软件满足以上条件同时具有软件著作权登记证书，得3分。总分8分。 （该软件需要现场进行功能演示，无法进行功能演示，该项不得分） | 8 |  |
|  | 同类项目业绩 | 1、投标人具有市县级不动产登记数据库建库项目案例，每一个得2分，最多4分。 2、投标人具有省级土地调查建库汇总、数据更新或信息系统建设项目案例，每一个得2分，最多4分。 3、承担过国家级不动产单项类别信息化相关项目（宗地统一编码、建设用地监管系统等），每一个得2分，最多4分。 （请提供合同或任务书首页和大签页复印件，并准备原件备查，项目案例不得重复使用。） | 12 |  |
| 招标报价部分 10分 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100% | 10 |  |

# Text boxes

原始库

中间库

成果库