洋浦东部生活区三都片区四条道路建议书及可研报告编制项目

招标文件

项目编号：HNJY2016-42-8R

海南省教学仪器设备招标中心

二〇一七年四月

投 标 须 知

第一节  前附表

| 名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 洋浦经济开发区规划建设土地局、洋浦经济开发区政府采购中心 |
| 项目名称 | 洋浦东部生活区三都片区四条道路建议书及可研报告编制项目 |
| 项目地点 | 海南省洋浦经济开发区 |
| 费 用 | 控制在57万元人民币以内 |
| 工期要求 | 本项目属于开发区管委会市政交通投资项目，需要参加评审会，要做出项目完整的方案设计，项目建议书20个日历天完成编制，可研报告25个日历天完成编制，编制深度要符合国家相关技术要求。 |
| 资格审查 | 1、符合政府采购法第22条规定；具有承担民事责任能力的独立法人的企、事业单位（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件）； 2、提供近期任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金凭证； 3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）； 4、投标人须具有市政交通工程咨询乙级资质。 |
| 现场踏勘及答疑 | 招标人不统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，也不安排标前会。 |
| 合同调价 | 在合同实施期间，费用不随国家政策或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。 |
| 投标保证 金 数 额 | 5000元，保证金到账截止日期：递交投标文件截止时间之前，开户银行： 建设银行海口国兴大道支行，银行帐号： 46001002537052500288，单位名称：海南省教学仪器设备招标中心 |
| 标书售价 | 每包100元，标书售后不退。 |
| 购买标书时间 | 2017年4月26日至2017年5月3日下午17：30前（5个工作日），逾期不售（正常上班时间：08:00-12:00，14:30-17:30）节假日除外 |
| 购买标书 | 购买标书须提供：法人营业执照的复印件、组织代码机构证书复印件、税务登记证书复印件或三证合一营业执照复印件。 |
| 投标人需提交的资格证明文件 | 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章） 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章） 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章） 法定代表人授权书（格式） 投标人的资格声明（格式） 社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章） 依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章） 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章） 投标保证金支付证明 市政交通工程咨询乙级资质。 |
| 代理机构联系方式 | 代理机构：海南省教学仪器设备招标中心 地 址：海口市西沙路2号（省工商局对面） 电 话： ⑴ 0898－66779294⑵ 0898－66742218 传 真： 0898—66779720 邮政编码：570206 |
| 采购信息查询 | 中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/ |
| 投标文件份数 | 正本壹份，副本四份； |
| 递交投标文件地址 | 海南省教学仪器设备招标中心会议室 |
| 递交标书时间 | 2017 年 5 月 16 日(上午) 8 ：10—8 ：30 |
| 投标截止时间 | 2017 年 5 月 16 日(上午) 8 ：30 |
| 开标时间 | 2017 年 5 月 16 日(上午) 8 ：30 |
| 履约保证金金额 | 中标价的2%，中标人必须在收到中标通知书3日内将履约保证金打入招标人指定帐户。履约保证金在中标人向采购人提供合格的成果后5个工作日内，由采购人无息全部退还给中标人。 |
| 中标人签署合同书期限 | 收到中标通知书后10天内 |

注：表中所指时间均为北京时间。

海南省教学仪器设备招标中心

2017年4月26日

第二节  综合说明

一、总   则

一、项目内容：

洋浦经济开发区规划建设土地局负责完善东部生活区配套建设，引导三都居民向东部生活区聚集。按照洋浦总体规划和“多规合一”确定的洋浦近期五年即“十三五”建设开发范围，拟定了规划建设洋浦东部生活区三都片区“一纵三横”骨架路网及配套给排水、电力电信、燃气、道路绿化工程，在东部生活区三都片区达到“五通”标准，并结合推进三都路口220亩安置示范区项目，完善安置区的基础设施建设，改善交通和环境条件，吸引三都居民向东部生活区聚集，为将来三都区项目涉及搬迁村庄迁移到东部生活区创造条件。为此，拟开展东部生活区三都片区“一纵三横”四条道路的前期工作，主要包括编制项目建议书和可行性研究报告、评估可行性研究报告、道路工程测绘、初步设计和概算、工程勘察设计等内容。

按照落实挂牌督办事项任务目标计划今年12月底前完成部分前期工作，洋浦经济开发区规划建设土地局制订了详细的时间节点计划和工作路线方案，并对计划进行了细化分解。按照计划，拟将整个工作过程分成两个阶段开展：第一阶段是招标确定有资质单位负责编制项目建议书及可行性研究报告后报送经发局评估批准；第二阶段是招标确定有资质单位负责项目道路工程测绘、初步设计和概算、工程勘察设计，完成东部生活区三都片区“一纵三横”四条道路的前期工作。

三都片区“一纵三横”四条道路主要是中心大道北段（长2644米、宽50米）、横十三路东段（长1419米、宽50米）、横十五路西段（长801米、宽35米）和横十七路（长2020米、宽42米），现根据管委会《关于印发洋浦经济开发区管委会工程投资建设程序的通知》（浦管[2010]92号），该项目需编制项目建议书和可研报告。

二、项目要求：

《建议书及可研报告编制》编写内容：

1、符合有关法律、法规、规章和标准的规定；

2、结合本地区实际情况；

3、结合本地区分析情况；

4、内容基本要素齐全、完整，提供的信息准确。

三、项目完成期限

本项目属于开发区管委会市政交通投资项目，需要参加评审会，要做出项目完整的方案设计，项目建议书20个日历天完成编制，可研报告25个日历天完成编制，编制深度要符合国家相关技术要求。

四、项目资金

本项目预算为57万元，投标价超过预算视为无效投标。

本项目报价除了包含建议书及可研报告编制所产生的费用，还包含了甲方邀请专家对中标单位编撰的建议书及可研报告进行评审所产生的费用（含吃、住、行、专家评审费、场地费用）。

五、 除投标文件明确外，未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

六、签订合同： 中标人在收到《中标通知书》5天内与采购人签订合同。

二、招  标  文  件

1、招标文件的解释

（1）本招标文件由招标人和招标代理单位负责解释并承担其编制责任。

（2）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

（3）招标文件包括本文件和所有按第2条发出的补充通知以及有关招标答疑记录。

2、招标文件的修改

（1）在投标截止日期 5 天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

（2）补充通知将在中国海南政府采购网上发布，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

3、中标服务费

（1）中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付中标服务费。

（2）中标服务费金额按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

三、投标文件的编制

1、投标文件的组成和格式

投标人的投标文件应包括下列内容，并按以下格式编制：

第一卷商务标文件

第一篇 投标报价

（1）投标书（格式）；

（2）投标书附表（格式）。

第二篇 投标人资格证明材料

（1）法定代表人资格证明原件（格式）；

（2）法定代表人授权委托书原件（法人代表亲自参加开标会不需要提供委托书）（格式）。

（3）企业营业执照（副本）复印件（（须加盖本单位公章）；

（4）组织机构代码证书复印件（须加盖本单位公章）；

（5）税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）；

（6）投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）；

（7）社保、纳税证明；

（8）资质等级证书复印件（加盖公章）；

（9）项目负责人职称的复印件（加盖单位公章）。

第三篇 业绩及拟派人员情况材料

（1）类似项目业绩证明材料，包括合同、中标通知书和项目验收证明资料等材料；

（2）拟派项目负责人执业资格证书复印件、职称证书复印件、近四年参与的类似项目名称；

（3）其它获奖证书复印件。

以上所有需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，所有复印件应加盖投标单位公章。

第二卷 技术标文件

第六篇 项目实施初步方案

(1) 对招标项目的理解和工作思路；

(2)组织方案，包括作业进度计划、组织实施步骤、保障措施，各工作阶段的时间表和人员投入计划；

(3)技术方案，包括初步技术设计书，执行的规程、规范，达到的精度，作业步骤和方式方法。

2、投标书的编制应遵循原则：

（1）投标书的内容和格式必须按照上述要求编制，除招标人另有规定者外，投标人不得修改。

（2）投标书必须用 A4 纸装订成册，并且应逐页标注页码和带有目录，不得采用活页夹。

4、投标文件的签署：

（1）投标人应按投标文件编制的规定，向招标人递交投标文件正本 1 份和副本4 份，并明确写明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件均应由投标人加盖单位公章(或已办理入琼手续的分公司公章)。

（3）投标文件的任何一页如有修改，必须在修改处由法定代表人或经正式授权的代理人签字确认。

（4）投标文件的签署禁止使用签名章。

（5）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

5、投标文件的有效期：

投标文件有效期为投标文件递交截止之日后60（日历天），在此期限内，所有投标文件均保持有效。

6、投标保证金

(1)保证金到账截止日期：递交投标文件截止时间之前。

(2)投标保证金退还：在招标人与中标人签订设计合同后，无息退回，退款手续费由投标人负担。

7、现场踏勘

（1）招标人不统一组织标前会，也不统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，投标人可自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。在现场考察过程中，投标人如果发生意外人身亡、财务或其他损失，招标人概不负责。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封与标志

（1）商务标文件和技术标文件分别装订成册放入不同密封袋。

（2）商务标、技术标包装必须使用内、外两层密封袋，并在内、外层密封袋上都要加贴封条，标书上要有“正本”、“副本”标记。在外密封袋的所有骑缝处加盖单位公章。未密封的投标文件将不予签收。

（3）投标文件外层密封袋填写格式

① 投标人名称：

② 招标人：洋浦经济开发区规划建设土地局，洋浦经济开发区政府采购中心。

③ 项目名称：                           项目；

④ 20  年  月  日8：30 时前不得开封；

⑤ 投标人邮编：

⑥ 投标人地址：

2、投标截止期

（1）投标人应在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给投标文件接收单位。

（2）招标人可以按本文件的有关规定以补遗书的方式，酌情延长递交投标的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

（3）超过投标截止时期送达的投标文件将被拒绝并当场原封退给投标人。

（4）招标人误收了按规定应当拒收的投标人投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

3、投标文件的修改与撤回

（1）投标人在递交投标文件以后，不得更改其投标文件。否则，招标人有权拒收。

（2）投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

五、开 标

1、开标：

（1）在规定的开标时间，投标人到场，符合开标条件的情况下，由招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

（2）开标时，招标监督机构派员到场进行监督。

（3）投标人法定代表人或其委托代理人在规定的开标时间未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

2、开标会程序及评标办法

（1）本项目采用  综合评分法  进行评标。

（2）评标委员会组成：本项目评标委员会共设置  5  人,在开标前由招标人在海南省级专家库内抽取有关专家组成评审委员会。

（3）定标原则：本项目采用百分制评标法，得分最高者为第一中标排序人（详见评分标准）。若出现并列第一名情况，取两者技术标分高者中标;技术标和商务标得分均相同者，取投标报价低者为中标人。

初步审查表

评委：                                                  日期：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 投标人5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 （资格要求规定） | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 结论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

招标评分标准

| 1 | 企业业绩 （25分） | 1、以2013年1月1日至今承接过的单项工程咨询合同金额为20万元（含）以上市政道路工程设计业绩，每项2分，本项满分6分。 2、以2013年1月1日至今承接过的单项工程咨询合同金额为40万元（含）以上市政道路工程设计业绩，每项3分，本项满分9分。 3、以2013年1月1日至今承接过的单项工程咨询合同金额为50万元（含）以上市政道路工程设计业绩，每项5分，本项满分10分。 证明材料：中标通知书或合同复印件，时间以签订合同时间为准， 此项不累计得分。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 人员配备 （35分） | 1、项目负责人（21分） （1）项目负责人具备道路桥梁专业高级工程师或以上资格的得4分。 （2）项目负责人从事过同类项目的每项加2分，本项满分4分 （3）项目负责人获得过同类项目省级优秀咨询成果奖每项加2.5分，本项满分5分 （4）项目负责人获得过同类项目国家级优秀咨询成果奖每项加4分，本项满分8分。 2、设计专业人员（14分） （1）专业配备：建筑、电气、给水排水、道路桥梁和园林各专业人员配备齐全且单位注册的每提供一个得2分，满分10分； （2）专业人员从事过同类项目的每项加2分，本项满分4分。 证明材料：职称证、注册执业资格证书加盖公章复印件。 |
| 3 | 方案 （10分） | 1、现场情况描述：投标单位对项目周边布局进行描述，准确清楚。 较好得2分，一般得1分；较差得0分； 2、工作范围和任务描述准确具体。 较好得2分，一般得1分；较差得0分； 3、项目特点、重点、难点分析准确且提供合理化建议。 较好得3分，一般得2分；较差得1分； 4、工作计划、设计的质量、进度保证措施。 较好得3分，一般得2分；较差得1分； 评委根据投标人提供的方案设计资料进行评分，评委独立评分。 |
| 4 | 报价 （30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值 |

注：评标基准价是指最低投标报价，价格权值为30。

4、投标文件的澄清：

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

5、评标委员会将得分最高的投标单位推荐为中标候选单位，依得分由高至低依次排序。并对中标候选人予以公示，公示期间发现并经查实中标侯选人在招标中有违法违规行为或材料身份不真实者的，将取消该中标侯选人资格并由排序后一位的投标单位依次替补。

六、授予合同

1、中标

（1）招标人确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，并在公示五个工作日后向中标人发出“中标通知书”，中标通知书将成为合同的组成部分。

（2）中标人收到中标通知后，应在 10 天内与招标人签订合同。

2、合同签订

（1）招标人与中标人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据双方的招投标文件签订合同。

（2）中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担保金(保证金)，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人的中标资格，招标人将有权依法另行选择其它中标排序人中标;如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同,中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

第三节   合同主要内容

一、合同格式

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合招投标文件和本项目具体情况协商后签订。

二、合同的主要条款

（一）、中标人的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。

（二）、内容及要求：

（三）、成果清单：

（四）成果提交要求：

（五）合同价格

本合同价格为    万元，采用一次性包干，包括各项税费、技术服务、委托有资质专业机构检查验收费用及合同实施过程中不可预见费用等。

（六）本合同费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总费用 | 付费条件 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% | 签订合同后 | 10个工作日内 |
| 第二次付费 | 35% | 完成项目建议书和可研报告 | 10个工作日内 |
| 第三次付费 | 40% | 评审验收完成，取得合格证明，移交全部最终成果 | 10个工作日内 |
| 第四次付费 | 5% | 项目一年质保期结束后 | 10个工作日内 |

（七）原则及要求：

投标人根据本区实际情况，依据技术规范要求和招标人补充要求完成本测绘项目，确保成果通过专家评审或相关质检部门验收。

（八）工期要求：

。

（九）工期延误

（1）如果由于以下原因造成成果交付日期推迟延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成成果交付，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。

①额外的或附加的工程数量。

②由甲方原因造成的延误、障碍、阻止。

③不可抗力。

④可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。

（2）非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付误期损失赔偿费。误期损失赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿合同总价的5‰，限额为不超过合同总价的20%，误期损失赔偿费甲方可从支付给乙方的任何一笔费用中扣回。此费用的不支付并不能解除乙方完成项目规划设计的责任或合同规定的其它责任。

（十）其他方面：

1、技术设计书

乙方按照甲方批准的技术设计书开展作业，对技术设计书存在的缺陷提出相应修改方案并报甲方批准。

2、乙方承诺

3、技术跟踪服务要求:

中标人对本招标项目实行技术跟踪服务，及时处理实施过程中出现的与所提交的成果相关的技术问题。如因 中标人自身原因出现的成果遗漏或错误， 中标人应负责补充或修改。

4、投标人保证其投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用（包括中标后造成招标人的一切损失）由投标人负全部责任。

| 其它需要说明的事项 |
| --- |
| 招标单位 | 法定代表人 （章） 20 年 月 日 | 招投标监督机构备案情况 | 负责人： （章） 20 年 月 日 |

附件1:

投   标   函

致：                           （招标单位）：

根据已收到的                            项目的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，愿以人民币（大写）：                                           （小写）：           的总价完成本招标范围（  项目）内的全部工作。并正式授权下述签字人           （职务）代表投标人      （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

（法人）  兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、如果我方中标，我方将在规定的时间内并按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在项目实施中忠实履行合同。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的技术、管理人员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要技术、管理人员，保证按投标函附表中承诺的工期要求完成，并提供相应的后期服务。

4、其投标自开标日起有效期为 60  个日历日。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：

日期：       年   月   日

投 标 书 附 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 投标报价： （大写） 元人民币 （小写） 元人民币 |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

投标人：                     （全称、签章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或授权委托人：                  （签字）

项目负责人：                 （签字）

日期：            年           月          日

法 定 代 表 人 资 格 证 明

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 的法定代表人。为              项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：            年            月            日

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：      （签字）      性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字）

授权委托日期：            年           月          日

服务承诺

（格式自定）

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字）

日期：            年             月           日

投标人近四年内承担过与本项目类似的项目情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要人员情况 |  |
| …… |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（成果资料、中标通知书、合同、获奖证书等的复印件）。

拟派项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  | 为申请人服务 时间 |  |
| 执业注册 |  | 职称 |  |
| 主 要 成 果 | 1 | 项目名称及规模 | 完成年月 | 在项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
| 负责类似项目的情况 | 1 | 项目名称及规模 | 完成年月 | 在项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 主 要 获 奖 情 况 |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

项目负责人：                    （签字）

日期：            年             月           日

拟投入本项目技术、管理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 | 从事同类项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字）

日期：            年             月           日