竞争性磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HXY2017-280

项目名称：海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务

采购单位：海南省国家税务局

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年10月

# 目　　录

第一部分　商 务 部 分

第一章　磋商邀请

第二章　磋商须知

第三章　评审方法及标准

第四章　合同范本

第五章　响应文件组成

第六章  用户需求

第一部分　商 务 部 分

# 第一章　磋 商 邀 请

受海南省国家税务局（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务（项目编号：HXY2017-280）所需的服务组织竞争性磋商采购工作，兹邀请符合本次竞争性磋商采购要求的供应商参加本次磋商，有关事项如下：

# 一、招标项目的名称、用途、采购预算及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务

2、用途：网络申报系统优化、运维及热线服务

3、采购预算： 105.2万元

4、简要技术要求或招标性质：海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务

# 二、供应商资格要求

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意3个月的企业纳税证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意3个月的社会保障缴费记录复印件）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）投标人需提供无不良信用记录；

（6）本项目不接受联合体投标。

# 三、获取磋商文件

3.1.获取磋商文件的时间：2017年10月20日8：30至2017年20月27日17:00；

3.2.获取磋商文件的地点：http://218.77.183.48/htms

3.3.获取磋商文件的方式：网上购买，线下支付（开标现场现金支付）

3.4.招标文件售价：200元/份，保证金到账截止时间：2017年11月2日8时30分，保证金：10000元。

3.5.提交投标文件的截止时间：2017年11月2日8时30分

3.6.提交投标文件的地点：海南省公共资源交易服务中心203室

3.7.开标时间：2017年11月2日8时30分

3.8.开标地点：海南省公共资源交易服务中心203室

3.9.投标人提问截止时间：2017年10月30日17时00分

四、联系方式

采购人：海南省国家税务局

地 址：海口市龙昆北路10号

电 话：0898-66508213

联系人：仲先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224

传 真：0898-65328214

联系人： 黄先生

# 第二章　磋 商 须 知

磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务 |
|  | 采购预算 | 105.2万元 |
| 2 | 采购人 | 名称：海南省国家税务局 地址：龙昆北路10号 电话：0898-66508213 联系人：仲先生 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：海南和信源招标代理有限公司 地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 电话：0898-65328224 联系人：黄先生 |
| 4 | 供应商产生方法 | √ 公告 □ 供应商库抽取 □ 专家和采购人推荐 □ 其他________________ |
| 5 | 供应商资格条件 | 1.基本资格条件：（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意3个月的企业纳税证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告）； （3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意3个月的社会保障缴费记录复印件） （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）投标人需提供无不良信用记录； （6）本项目不接受联合体投标。 2.政府强制采购资格条件 □ 属于政府强制采购节能采购项目，所提供的产品必须为最新一期节能清单(第____期节能清单)内产品 (不属于 |
| 6 | 领取采购文件需提供的资料 | 网上下载，无需提供资料 |
| 7 | 联合体 | √ 不接受 □ 接受 □ 其他________________ |
| 8 | 现场勘察 | 不组织 |

续表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 无 |
|  | 信息安全认证 |  |
|  | 支持中小企业发展 | □ 专门面向中小企业采购项目 √ 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除10%。 □ 其他________________ |
| 10 | 其他法律法规强制性规定的 | 无 |
| 11 | 提交首次响应文件的截止时间和地点 | 时间：2017年11月2日8时30分 (北京时间) 地点：海南省公共资源交易服务中心203室 |
| 12 | 工期 | 签订合同生效之日起至2018年12月31日止 |
| 13 | 磋商保证金 | □ 不要求提供 |
|  |  | √ 要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的磋商保证金为人民币10000元，提交方式为非现金转账 账户信息：http://218.77.183.48/htms □ 其他________________ |
| 14 | 磋商响应有效期 | 至2018年12月31日止 |
| 15 | 提交响应文件 | 正本1份 副本2份 电子版1分（光盘或U盘） |
| 16 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称：海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务 项目编号：HXY2017-280 2017年11月2日8时30分前不得拆封 |
| 17 | 财政部指定媒体 | 中国政府采购网和中国海南政府采购网及海南省公共资源交易服务中心网 |
| 18 | 其他媒体 | 中国税务政府采购网和海南省国家税务局网 |
| 19 | 履约保证金 | 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。 |
| 20 | 招标代理费 | 由中标人支付中标金额*1.5%（不得低于5000元） |

磋商须知正文

##### 一、总则

1.适用范围

1.1　本磋商文件仅适用于磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2　“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3　“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式产生。

2.4　“磋商小组”依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行职责。

2.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.6　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合下列资格条件要求：

(1)《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前3年，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(2)前附表列明的供应商特定资格条件。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(2)因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.参与磋商的费用

4.1　无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1　供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明。

6.联合体形式

6.1　除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2　供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

(3)除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1　供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2　勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　除前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2　本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9.政府采购政策支持

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.2　对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，具体要求如下：

(一)采用招标方式采购的(除评标方法采用最低评标价法外)或适用于竞争性磋商采购方式的，应当对列入“两个清单”的产品分别予以相应的加分；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

(二)采用非招标方式(竞争性谈判、询价)及招标方式评标方法采用最低评标价法的，在报价相同的前提下，应优先采购“两个清单”内的产品；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见磋商须知前附表。

9.4　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.5　其他法律法规强制性规定。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

##### 二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1　磋商文件由下列文件组成：

第一部分　商务部分

磋商邀请

磋商须知

评审方法及标准

政府采购合同

响应文件组成

第二部分　技术部分(采购需求)

10.2　本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

10.3　磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

10.4　供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1　供应商提交首次响应文件截止时间及地点见磋商须知前附表。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1　在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

##### 三、响应文件

13.一般要求

13.1　供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3　计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4　响应文件应采用书面形式，磋商文件中要求提供电子版的，应按要求提供。

13.5　供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1　响应文件包括下列内容：

14.1.1　商务部分

(1)磋商响应声明

(2)磋商保证金

(3)供应商的资格证明文件

(4)商务条款偏离表

(5)符合政府采购政策的证明材料

(6)报价一览表及报价文件

(7)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)技术响应与偏离表

(2)货物说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

(3)用于本项目人员简历表

(4)供应商认为需提供的其他资料

★14.2　除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则应当提供经销、或代理磋商货物、或为磋商货物提供售后服务的证明文件。否则，在磋商时将其视为无效响应文件。

★14.3　磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

(1)未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

14.4　在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.5　磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.6　根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1　供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2　供应商应按照磋商文件要求进行报价。

15.3　供应商的报价不得超过采购项目预算。

16.供应商资格证明文件

16.1　供应商应提供磋商文件要求的资格证明材料，包括《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格及前附表中规定的特定资格的证明材料。

16.2　供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.磋商保证金

17.1　前附表规定交纳磋商保证金的，应按前附表规定的保证金数额及形式交纳，不得以现金方式交纳。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的磋商响应有效期一致。

17.2　供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3　未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4　采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5　有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

18.磋商响应有效期

★18.1　磋商响应有效期见磋商须知前附表，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1　供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

★19.2　响应文件正本和副本应按磋商文件要求在签章处加盖公章，由法定代表人或其代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

★19.3　在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其代理人签字，或者加盖供应商公章。否则，将导致响应文件无效。

##### 四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1　响应文件应密封包装，并加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2　响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1　供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2　补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1　供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

22.2　响应文件如果未按规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

##### 五、磋商与评审

23.磋商小组

23.1　磋商与评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

24.初步审查

★24.1　磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

(1)应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；

(2)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的；

(4)未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

(5)其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

25.澄清

25.1　磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.磋商

26.1　初审结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

26.2　在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.3　磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

26.4　磋商小组应当根据实际情况与供应商进行价格磋商，并确定价格磋商的轮次。

26.5　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

★26.6　磋商结束后，供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

27.报价

27.1　磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

27.2　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

28.评审

28.1　经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.2　评审办法及标准见第三章。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.3　最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.提出成交供应商

29.1　磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

29.2　采购人授权磋商小组确定成交供应商的，磋商小组在评审报告中予以确定。

30.磋商终止

30.1　出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.重新评审

31.1　除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.保密及串通行为

32.1　磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.2　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

##### 六、成交结果信息公布与授予合同

33.成交信息的公布

33.1　成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在财政部指定的媒体上公布。

34.询问及质疑

34.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

34.2　供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部相关文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.成交通知

35.1　成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.2　成交通知书是合同文件的组成部分。

35.3　成交供应商在收到成交通知书后，应按照磋商文件中合同草案的规定，向采购人提交履约保证金，具体要求见前附表。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.4　成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

36.签订合同

36.1　磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

36.3　采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.5　成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)违反法律法规相关规定的。

# 第三章　评审办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

初审一览情况表

项目名称：海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务

项目编号：HXY2017-280

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人··· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：合格的打“√”，不合格的打“×”。

评标委员会签字：____________________

2.评审标准

2.1　本项目的评审因素和标准根据具体项目要求自行确定，一般应包括价格、财务状况、业绩、信誉、技术、服务及其他，可参考下表。

评标得分表

项目名称：海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务

项目编号：HXY2017-280

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 项目分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格项 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价／最终报价）×15 | 15分 |
| 2 | 投标人资质情况 | 通过ISO9001质量管理体系认证得2分数； 通过ISO2000IT服务管理体系认证得2分数； 具有高新技术企业认定证书得4分数； 通过国际CMMI三级及以上认证得5分数。 | 13分 |
| 3 | 投标人相关类似项目经验 | 2016年1月1日至今投标人具有类似项目经验每提供一份得2分，满分12分； （以提供合同复印件或中标通知书为准） | 12分 |
| 4 | 需求理解 | 重点考察投标人对项目背景、现有系统及环境情况、建设目标、功能需求、技术优化需求的掌握和理解： 优秀 13-15分； 良好 8-10分； 一般 1-5分。 （现有海南国税网络环境的理解程度、现有海南国税网络申报系统的业务功能、实现技术、数据流转的理解程度、 现有新版网上办税服务厅的系统结构、功能模块、实现技术、数据流转的理解程度、对现有网络申报系统进行优化、一表集成、与网上办税大厅结合的需求的分析理解，进行横向对比） | 15分 |
| 5 | 技术实现方案 | 重点考察投标人方案的完整性、详细性、先进性和可操作性，是否能够与现有系统充分衔接，并在新旧系统中同步实现新增业务功能，进行横向比较，分档评分： A、优秀 13-15分； B、良好 8-10分； C、一般 1-5分。 （方案是否强调保留现有的网络申报系统主体，是在现有系统主体的基础上进行优化和改造、方案采用的技术是否能与现有网络申报系统较好的衔接，以及符合总局对信息化系统建设的指导思想、方案与一表集成模块对接时，重点考察是否同时兼顾了业务、技术的严谨性，以及纳税人端的操作便捷性、方案与网上办税大厅结合时，是否提出了开发WEB版申报，是否提及与网上办税大厅共用用户体系，是否提及与网上办税大厅共用消息推送体系，进行横向对比） | 15分 |
| 6 | 实施方案 | 重点考察投标人方案的完整性、详细性和可操作性，资源配备是否充分，是否能够满足时限要求等，进行横向比较，分档评分： 优秀 13-15分； 良好 8-10分； 一般 1-5分。 （工作事项的识别是否完整，没有遗漏、投入资源，是否提供了社保证明和资格证书、计划的时间安排、实施过程的风险控制、问题应对是否充分，进行横向对比） | 15分 |
| 7 | 项目运维方案 | 重点考察投标人方案的完整性、详细性和可操作性，资源配备是否充分，响应是否及时，应急保障是否充分等，进行横向比较，分档评分： 优秀 13-15分； 良好 8-10分； 一般 1-5分。 （运维工作内容的识别，以及拟提供的运维工作范围、运维工作投入的资源，驻场2人及以上、运维服务的响应速度是否满足要求、系统异常的应急方案是否充分，进行横向对比） | 15分 |

评标委员会签字：____________________

编者注：本表“评分因素”“分值”“评分细则”“细项分值”内容根据项目评分标准填写。

1.推荐成交候选人名单

1.1　按评审后得分由高到低顺序排列。

# 第四章　合同条款及格式

海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务项目

（仅供参考）

合同编号：________________

甲　　方：海南省国家税务局

乙　　方：________________(中标供应商名称)

日　　期：______年______月______日

________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过____采购(采购方式)确定____(中标供应商名称)(以下简称：“乙方”)为____项目(项目名称)的____供应商。甲乙双方同意签署《____项目(项目名称)合同》(合同编号：____，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)报价表；

(3)投标文件技术部分；

(4)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.采购内容及数量

根据实际情况填写

4.合同总金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。

5.交货时间及地点

5.1　交货时间

5.2　交货地点

6.履约保证金

根据实际情况填写。

7.付款方式

根据实际情况填写。

8.合同有效期

根据实际情况填写。

9.合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)：

□提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

□向人民法院提起诉讼

10.合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章后交予招标代理机构签字盖章并保存一份做备案，且在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)乙方：(中标供应商名称)

签字：__________________  　　　　　　　　签字：__________________

盖章：__________________  　　　　　　　　盖章：__________________

日期：____年____月____日　　　　　　　　日期：____年____月____日

代理机构声明：本合同经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

签订日期：      年    月    日

合同前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 付款方式： |
| 6 | 履约保证金及其返还： |
| 7 | 合同期限： |

#### 合 同 条 款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“货物”是指根据本合同规定，乙方须向甲方提供的全部产品。

1.5　“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.6　除非特别指出，“天”均为自然天。

2.标准和质量保证

2.1　标准

2.1.1　乙方为甲方交付的货物及服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.1.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.1.3　货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

2.2　质量保证

(1)乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.包装要求

3.1　乙方应提供本项目所需备品备件运至项目现场所需要的包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保备品备件安全无损运抵指定现场。

3.2　乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

4.知识产权

4.1　如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物生产过程侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

4.2　如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控货物生产过侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

4.3　甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

5.权利瑕疵担保

5.1　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

5.2　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

5.3　如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

6.保密义务

6.1　甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

7.履约保证金

7.1　乙方应在签署合同的同时，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

7.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

7.3　如乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

7.4　乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.货物的验收

8.1　甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

8.2　货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

8.3　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

8.4　甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

8.5　大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

9.合同修改或变更

9.1　除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

9.2　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

10.违约责任

10.1　质量缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

10.2　迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2)除本合同规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周(一周按7天计算，不足7日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)(根据实际情况设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)(根据实际情况设定)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3)如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

11.不可抗力

11.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.合同纠纷的解决方式

12.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

12.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

12.4　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

13.合同中止与终止

13.1　合同的中止

合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

13.2　合同的终止

13.2.1　若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

(2)如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

(3)如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

13.2.2　如果甲方根据上述第13.2.1条第一款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13.2.3　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2.4　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14.合同转让和分包

14.1　乙方不得以任何形式将合同转包。

14.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

15.适用法律

15.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

16.合同语言

16.1　本合同语言为中文。

16.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

# 第五章　响应文件组成

第一部分　商 务 部 分

一、磋商响应声明

[格式附后，包括《法定代表人身份证明复印件》(法定代表人参加磋商的提供)或《法定代表人授权书》(授权代表参加磋商的提供)]

二、磋商保证金

三、供应商的基本情况表及资格证明材料

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意3个月的企业纳税证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意3个月的社会保障缴费记录复印件）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）投标人需提供无不良信用记录；

四、报价一览表及报价文件(格式附后)

五、供应商项目业绩一览表

六、供应商的荣誉或资质证书一览表

##### 七、用于本项目人员简历表

八、施投标方案

九、供应商认为需提供的其他资料

##### 一、磋商响应声明

第一部分　商 务 部 分

磋商响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本______份和副本______份，电子响应文件(Word格式/扫描件)______套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(非法定代表人参加磋商)

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：____年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

### 附件1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

(示例略)

附件2

### 法定代表人授权委托书(非法定代表人参加磋商)

____________ (供应商名称)的法定代表人(姓名、职务)授权____________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就____________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件

供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字或签章)：____________

______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

##### 二、磋商保证金

(示例略)

备注：提供支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件。

##### 三、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

(单位公章)

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围(主营) |  |  |  |  |
|  | 营业范围(兼营) |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：________________

法定代表人(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

投标人需提供无不良信用记录

投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对信用记录进行查询，将查询结果的网页截图打印，并在打印件上加盖投标人公章，查询时间：公告报名时间至递交投标文件截止时间，如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。

供应商名称(盖公章)：________________

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：________________

日期：________年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

##### 四、报价一览表及报价文件

报价一览表

| 项目名称 | 海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务 | 项目编号 | HXY2017-280 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 大写：人民币________________元整 小写：￥________________元 |
| 工期 | 签订合同生效之日起至 年 月 日止 |

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、供应商项目业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 地址 | 合同 总价 | 完成 时间 | 项目 质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

2、合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

六、供应商的荣誉或资质证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：请提供本表所列的证书资料的复印件并加盖公章。

##### 七、用于本项目人员简历表（格式仅供参考）

用于本项目人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

八、投标方案

说明：投标人应根据招标文件，采用文字或结合图表形式，格式自拟。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

九、供应商认为需要的其它材料（格式自拟）

注：应包括项目管理机构组成表、主要人员简历表（附证书）、投标人基本情况表（附资质证书）、保证金凭证等。

第六章  采 购 需 求

一、项目内容

海南省国家税务局网络申报系统优化、运维及热线服务

1.1业务需求

| 序号 | 项目 | 模块 | 业务需求和功能要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统优化 | 企业基本信息 | 通过该模块，可以查询到绑定纳税人的税务登记表信息，如纳税人识别号、纳税人名称、生产经营地址、经营范围、登记注册类型、注册资本、法人、财务负责人、办税人员、联系方式等。以供纳税人与自身实际信息进行核对，便于发现错误信息及时进行更改。 通过该模块，可以查询到绑定纳税人的税种核定信息，包括税种种类、征收方式、申报期限、核定税额等。以便纳税人了解自身应申报的税种，对申报系统自动带出报表类型进行检查核对。 | 2017.11.30 |
| 2 |  | 预生成服务 | 优化当前的批量预生成模式为按需生成，以避免存储空间和数据库性能的浪费。 | 2017.11.30 |
| 3 |  | 操作友好性提升 | 增加上传报表文件类型的判断，在上传之前就验证报表文件的类型是否正确，并对纳税人进行提示。 在上传报表文件时展示上传的进度和速度显示，便于纳税人了解上传进度和是否上传成功。 将在系统界面显示的原纳税人识别号替换为社会信用代码显示。 打印申报成功的申报表时，增加“申报成功”印章的打印效果。 | 2017.11.30 |
| 4 |  | 往期财务报表申报 | 纳税人可通过该模块自行申报往期的财务报表。在纳税人在往期漏报财务报表的情况下，仍然可以自行补报往期财务报表。 | 2017.11.30 |
| 5 |  | 申报历史记录查询 | 纳税人通过该模块来查询过往的申报历史记录，并且要同步其他申报系统内的记录，提供统一的申报历史记录查询。 | 2017.11.30 |
| 6 |  | 重新申报 | 纳税人可在作废申报后，使用该模块来自行重新进行申报，以减轻办税大厅压力。 | 2017.11.30 |
| 7 |  | 海关税款缴款书 | 通过该模块，纳税人可以填写《海关完税凭证抵扣清单》并报送至海关稽核系统。 报送完成后，纳税人可下载接收结果通知书并可以查看稽核明细结果。 纳税人在完成待抵扣的全部缴款书的稽核后，需要本模块内进行稽核结果确认操作。确认操作每月只能进行一次，确认后再收到比对相符的缴款书税额只能在下月申报抵扣。 | 2017.11.30 |
| 8 |  | 更正申报 | 纳税人办理纳税申报后，发现申报表存在错误，使用本功能完成修改更正。 | 2017.11.30 |
| 9 |  | 委托征收代扣代缴报告 | 可通过此功能填写报送《委托征收代扣代缴报告》。 | 2017.11.30 |
| 10 |  | 一网双报 | 可通过此功能填报地税相关税费种申报 | 2017.12.31 |
| 11 |  | 中介机构采集 | 可通过此功能实现中介机构填报基本信息采集功能 | 2017.11.6 |
| 12 |  | 定期定额个体工商户纳税分月汇总申报 | 可通过此功能填写申报《定期定额个体工商户纳税分月汇总申报表》。 | 2017.11.30 |
| 13 | 一表集成对接 | 一表集成对接 | 与一表集成模块对接，实现： 配合一表集成模块，完成缺失商品税收编码发票的信息补全，完成对归集发票信息的确认； 配合一表集成模块，完成对“一表”数据的确认； 提取一表集成模块的“一表”数据，加载进企业的申报表中 | 2017.11.6 |
| 14 | 与网上办税厅结合优化 | 与网上办税厅结合优化 | 从用户、页面、交互、体验等维度，对网络申报系统进行优化，以使网络申报系统与网上办税厅结合更加紧密 | 2018.1.31 |

### 1.2 技术要求

### 1.2.1设计原则

为保证圆满达到项目设计目标，在规划、设计中应结合先进性、兼容性、易用性、安全性的建设需求，打造系统高扩展性、低耦合度、高可用性的网络申报系统。

| 序号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 先进性 | 系统应采用先进的技术平台和开发方法，采用组件化设计思想，系统框架与业务逻辑分离，它不但要满足当前的业务管理要求，而且要充分考虑今后的发展需要。 |
| 2 | 规范性和标准化 | 系统的开发应遵循有关的国家标准和世界通行规范和标准，符合信息技术发展的目标和方向，具有与其它系统良好的互联性。 |
| 3 | 兼容性 | 利用现有税局内部的设备和软件环境的基础上，完成系统的优化建设。实现对现有多种硬件的兼容，兼容不同的硬件平台和软件平台。 |
| 4 | 易用性 | 一是业务的易用性，要兼顾业务管理的一般性和特殊性；二是系统本身的易用性，符合海南国税的使用习惯，操作简单、方便、灵活。 |
| 5 | 可维护性及可管理性 | 整个系统必须要易于管理，便于进行系统配置，在日志管理、应用发布等方面进行管理及监控。 |
| 6 | 安全性 | 系统设计应采用高安全级别的设计理念，实现快速、简单和可扩展的方式创建和管理本项目复杂的IT基础设施，满足国家和总局关于信息系统安全防护要求，要依照业务种类、服务对象和安全性要求不同，制定系统安全设计方案，保证系统与系统间的安全。 |

### 1.2.2总体架构

- 当前网络申报表现层内嵌于网上办税厅，处于访问接入层；

- 网络申报受理服务和网络申报数据库部署于受理区域，负责用户管理、报表管理、逻辑处理；

- 网络申报处理服务部署于处理区域，单向与网络申报受理服务通讯，负责连接金三核心征管，获取企业期初数据、认定信息、核心信息，并将企业申报数据传入金三核心征管。

### 1.2.3体系架构要求

系统技术架构应构建在以网上办税厅为基础的框架上，架构将结合云计算、大数据等先进的新技术，采用系统框架与业务逻辑分离的组件化设计思想。

### 1.2.4与其他系统对接要求

- 海南网络申报系统需要与一表集成模块对接，实现纳税人端的一表集成填报功能；

- 海南网络申报系统需要与网上办税厅对接，提高整合度，提升纳税人操作效率和操作体验；

- 海南网络申报系统需要与金三核心征管等其他系统对接，完成申报基础业务。

### 1.2.5系统性能要求

系统性能规定了系统必须满足的服务水平、系统非运行时间的属性以及系统必须遵守的约束。性能要求适用于整个系统、系统的几个部分或特定的用例。

系统性能虽然不直接影响系统功能，但在广大纳税人和系统支持人员对网络申报系统的认可方面具有很大的影响。因此，主要的性能满足以下几方面：

#### 1.2.5.1系统综合性能

- 日访问量：最高10万人次

- 并发量：支持最高500个并发用户，正常100个并发用户

- 响应时间：正常情况下首页面首次打开时间不超过5秒，业务处理响应时间一般不能超过3秒；复杂业务响应时间原则上不能超过5秒；超过20秒视同中断。

#### 1.2.5.2系统可靠性能

- 最大宕机时间：网络渠道稳定性、不宕机率99.99%

- 系统备份：提供数据备份，防止数据丢失。运用应用集群、负载均衡，达到应用系统健康、稳定运行。每天全量自动备份，保留7天的备份容量，备份文件异机保存。

- 可用持续使用：本系统满足7×24小时的持续使用。

#### 1.2..5.3系统便易性能

- 界面美观、简洁、高效；界面各部件的布局应该保持合理性和一致性；

- 界面风格一致，颜色调和、提示清晰、窗口大小适当，使用方便。

- 在选择快捷键、缩写、暗示和图标时应符合税务行业的习惯。

- 数据库、应用服务器、开发工具能方便地进行版本升级，具有向下兼容性，易于升级。

#### 1.2.5.4系统操作性能

- 系统应具备人员/机构等基础信息的维护功能，系统应该能够快速的对人员/机构信息进行维护和调整操作。

- 系统主要业务功能应提供标准的服务交换接口，可通过开关配置快速的提供对外服务能力。

- 在设计上具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能的保证业务变化造成的影响最小化。

- 当系统容量发生变化时，应能通过各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和吞吐量，支持负载的划分与均衡。

- 系统除支持现有的IE8/IE9/IE10，还需支持其他浏览器，通过提高浏览器查看性能，提升纳税人使用感受。

### 1.2.6系统安全设计

#### 1.2.6.1应用开发及数据安全

为了提升网络申报系统应用安全以及数据的安全性，系统应用以及用户数据应满足用户数据保护、密码应用、身份认证、会话管理、数据验证、应用开发这六部分的安全要求。

用户数据保护。系统应采用密码技术或其他措施保证用户数据的完整性，采用加密技术对存储和传输中的用户敏感数据进行机密性保护，采用访问控制技术对数据进行分类保护。

密码应用。该系统应采用符合密码管理局标准的密码算法，采用密码技术对数据的生成、传输、交换、存储、应用以及操作进行保护，同时根据密钥的生命周期定期更换密钥。

身份认证。身份认证除使用静态密码认证外，还必须结合使用国税其他认证方式（如数字证书等），用户每次登录系统时需要保证用户的登陆安全、数据传输安全、用户标示符安全及认证密码的相关安全，同时需要使用国税提供的验证机制来防范暴力破解静态密码。

会话管理。该系统发布层程序应设置用户登录后的空闲时间，当超过指定时间时系统应自动终止会话，会话标识应具有随机性和唯一性，同时不能被猜测，会话必须具有一致性和持续性。

数据验证。数据验证应该满足防止SQL注入攻击、防止跨站脚本攻击、对文件上传、下载功能应严格按照共享中心规范要求完成，并要求对文件后缀名进行严格限定，过滤如../之类的特殊字符。

应用开发。系统的开发编码应符合海南国税及国家税务总局相关规范要求，源代码需经过安全审核后方可进行发布。

#### 1.2.6.2网络部署

保证系统中的数据不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断，保证网络安全性。

防止拒绝服务攻击。

1.3项目实施要求

### 1.3.1内容要求

投标人在提交的投标文件中应结合业务需求提交尽可能详尽的需求分析、技术实现方案、实施方法和项目运维方案。需求分析应充分体现对海南省国家税务局网络申报系统、网上办税厅和税局网络环境的了解，以及海南省国家税务局对系统优化和系统运维的需求。

投标人在中标并签署合同后，负责完成系统优化和系统运维。

### 1.3.2管理管理

中标人应遵循软件开发过程管控的要求，对项目进行规范化管理，主要包括：需求分析阶段、设计阶段、实现阶段、测试阶段、试运行阶段、验收阶段，并在各阶段结束后提交相关文档，在项目实施前，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，保证项目实施可控。

### 1.3.3组织及人员要求

- 中标人应成立相应的工程指挥小组，并指定一名专职的项目经理，该项目经理应具备高级项目经理资格。主要负责人力资源调度、工程的总体计划、与项目单位的工程协调和工程调度等工作。

- 项目团队成员中至少有1人领导或作为主要成员（6年以上工作经验）参与过3个（或以上）税务行业相关实施项目。

- 项目施工期间原则上不允许更换项目组人员。期间确需人员变动，必须提前一个月向采购人提出申请，同时配备同资质人员接任，经采购人许可，方可调整更换。

3、本项目组组长及成员职责分工、拥有的证书资质、主要工作经历应在方案中明确描述。

## 1.4项目验收

在项目全部开发完成并正式上线运行二个月后，应参照相关国家标准及海南省国税局相关要求，对项目整体进行验收，要求系统质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。并参照软件工程的国家标准，提交给采购人详尽的技术文档，包括：

- 技术文件

系统安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

- 项目设计和实施方案

提供针对该项目的设计和实施方案

- 系统测试文档

针对该项目特点的系统测试方案，测试用例，测试报告等测试文档。

- 系统验收文档

系统验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对项目系统进行综合评估。

- 过程文档

投标人须对项目实施过程跟踪记录，并提供过程记录文档。

- 变更文档

投标人须对项目实施过程中的变更情况包括项目计划、项目内容、变更会议的情况等进行记录，并提供变更文档。

- 培训文档

投标人须提供培训计划、师资人员安排、教材及教学内容情况、培训效果评估等文档。

- 项目其它文档

投标人应针对投标系统编制与实施环境相符合的详细管理运维操作手册。

所有的文档和资料必须是中文，应以电子文档为载体。

## 1.5项目运维要求

### 1.5.1项目运维期限

中标人需为本项目提供技术支持及售后服务，服务期限自合同签订之日起，至2018年12月31日止。

### 1.5.2项目运维内容

- 中标人通过电话、远程协助等服务方式为税务人员提供系统操作指导、系统技术支持；

- 中标人派遣驻场工程师，入驻海南省国家税务局，对系统执行日常监控，及时发现系统潜在运行风险，及时处理，对发现的系统运维异常进行修复；

- 针对国家税务总局对申报业务或金三核心征管的调整，中标人需对系统做及时的适应性升级，以保证申报业务的正常开展。

- 中标人为项目提供电话服务热线，为海南国税纳税人提供基于系统使用和申报业务指导的声讯服务和远程协助服务，接听率不低于95%；

### 1.5.3响应时间

- 中标人需提供7*24小时热线服务；

- 如系统发生故障，中标人应在30分钟内予以响应，对于常规性问题中标人承诺在24小时内解决。

- 中标人接听纳税人服务请求后，应立时给予解决或解决，针对疑难问题，需在24小时内解决并主动回复给纳税人。

# 二、违约责任

- 投标人须在中标合同签署后2个工作日内，完成对海南省国家税务局现有网络申报系统源代码的接手和解读工作，并通过采购人的验证，否则，无需任何第三方责任认定，采购人有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项，投标人需在三日内通过省级以上报纸、电视、门户网站三个媒体显要位置同时发表声明，向海南国税公开道歉和阐明海南国税无责声明。

- 中标的投标人没有按照投标文件所述派遣对应数量的项目组成员至采购人现场参与项目，无需任何第三方责任认定，采购人有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项，投标人需在三日内通过省级以上报纸、电视、门户网站三个媒体显要位置同时发表声明，向海南国税公开道歉和阐明海南国税无责声明。

- 中标的投标人没有按照上述要求的时间完成系统开发、测试和上线工作，无需任何第三方责任认定，采购人有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项，投标人需在三日内通过省级以上报纸、电视、门户网站三个媒体显要位置同时发表声明，向海南国税公开道歉和阐明海南国税无责声明。

- 中标的投标人没有达到采购人要求的业务需求和功能需求，无需任何第三方责任认定，采购人有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项，投标人需在三日内通过省级以上报纸、电视、门户网站三个媒体显要位置同时发表声明，向海南国税公开道歉和阐明海南国税无责声明。

- 系统故障，中标的投标人必须在0.5小时内证明是否系统缺陷所引发，并协助海南国税查找故障点；若证实为非系统缺陷所引发各系统故障，必须在1小时内解决故障，恢复系统运行，否则造成一切损失，由投标人承担。无需任何第三方责任认定，采购人有权拒绝支付合同余额的全部款项，以海南国税向指定专人或公司法人打电话或发短信通知故障的时间开始计时。在合同执行期间，投标人如发生任何违反合同规定的行为，海南国税有权拒绝支付合同余额的全部款项。

- 在合同执行期间，中标的投标人如发生任何违反合同规定的行为，不能按时、保质保量完成合同规定的工作内容，采购人有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项。

- 中标的投标人在合同期内不能按海南国税要求按时、保质、保量完成合同规定的工作，导致海南国税无法按时支付合同款项，则海南国税有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项，由投标人承担相应损失和责任。

- 由于中标的投标人日常巡检和预防性措施不到位，造成的一切损失由投标人承担。

- 中标的投标人的人员不服从海南国税工作安排或工作质量不能满足海南国税要求，并在限定时间内未达到海南国税的人员更换要求或增派要求，则海南国税有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项。

- 中标的投标人变更人员未通过海南国税审核同意，擅自变更的，一律视为投标人违约，海南国税有权终止合同并拒绝支付合同余额的全部款项，对已支付款项海南国税将进行追偿。

中标的投标人的人员不遵守网络安全相关规定，情节严重或发生违规外联的，海南国税有权扣除投标人6万元/次金额的合同款项。