招  标  文  件

项目名称：中国热带农业科学院海口院区热带农产品展示中心及后勤服务中心电梯设备采购及安装工程

招 标 人：中国热带农业科学院

招标代理：四川坤林建设项目管理有限公司

2016年12月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  用户需求书	5

第三章  投标人须知	12

一、总则	12

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标文件的递交	15

五、开标及评标	17

六、授标及签约	19

第四章  合同条款	21

第五章  投标文件格式	31

第六章  评审办法和程序	40

# 第一章  招标公告

四川坤林建设项目管理有限公司受中国热带农业科学院的委托，对中国热带农业科学院海口院区热带农产品展示中心及后勤服务中心电梯设备采购及安装工程进行公开招标。项目基本情况如下：

一. 招标项目及范围：中国热带农业科学院海口院区热带农产品展示中心及后勤服务中心电梯设备采购及安装工程

1、名称：中国热带农业科学院海口院区热带农产品展示中心及后勤服务中心电梯设备采购及安装工程

2、用途：民用电梯

二. 投标人资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。须为电梯设备制造商或其授权的代理商。投标人若为代理商，必须在海南省内注册的具有独立法人资格，其注册资金须在300万（含）人民币或以上。

2、投标人必须负责5部电梯设备供货 、运输、保管、保险，其中两部观光电梯钢结构井道设计、施工，5部电梯井道整改、安装、调试、试运行、验收、检测、保修、培训等售后服务。电梯安装、维保企业必须是电梯制造商或电梯制造商委托的安装公司，须具备国家质量技术监督部门或海南省质量技术监督部门颁发或验证的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装、维修）B级或以上资质。

3、电梯制造商必须为在中华人民共和国境内注册成立的，具有独立法人资格，须具有国家质量技术监督部门颁发的“特种设备制造许可证”A级资质；必须通过ISO9001质量体系认证、职业健康安全认证和ISO14001环境认证。

4、投标人不是制造商的必须提供设备制造厂商出具的针对本项目的授权书。

5、投标人须提供无重大违法记录声明书和质量安全承诺书。

6、投标人须提供针对本项目投标的电梯品牌生产的民用住宅电梯近3年在海南省内未发生重大质量安全事故或事件的承诺书（格式自拟）。

7、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

8、本项目不接受联合体投标。

9、不接受同一电梯品牌的多个投标人参加投标，否则，该品牌的所有投标人均按废标处理。

10、不接受同一代理商的多个品牌电梯参加投标，否则，该投标人所有投标均按废标处理。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2016年12月20日起至2016年12月26日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）

2、获取招标文件地点：海口市龙华区杜鹃路15号银通花园东楼205房

3、获取招标文件方式：报名购买，出示投标单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。

4、招标文件售价：人民币300元/包（售后不退）

5、投标人提问截止时间：2016年12月26日17:30（北京时间）；

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年1月9日9时30分（北京时间）

2、投标截止时间、开标时间：2017年1月9日9时30分（北京时间）

3、开标地点：海口市海秀中路鸿泰大厦14层。

五、招标人和代理人联系方式

1、招标人：中国热带农业科学院；

2、联系人：罗工  电话：0898-66962921；

3、联系地点：海口市龙华区学院路4号；

4、代理人：四川坤林建设项目管理有限公司；

5、联系人：马工   电话：0898-68652125

6、联系地点：海口市龙华区杜鹃路15号银通花园东楼205房。

# 第二章  用户需求书

一、交付时间与地点要求：合同签订后90日历天内将本工程的电梯供应并运输到本项目工地现场，安装调试完毕并通过政府有关部门验收。

二、付款条件：

（一）电梯设备款支付方式：

1、签订购销合同后7日内，乙方按签约合同总价的10%向甲方提供履约保证金，收到乙方履约保证金后7天内，甲方办理支付设备款的30%作为预付款；

2、电梯制造商制造完毕，安排物流启运后，甲方根据乙方提供的相关凭证，办理支付40%的设备款；

3、电梯设备运到现场后7天内，甲方办理支付30%的设备款。

（二）电梯安装费支付方式：

合同签订后7日内支付电梯安装费总价的30%，安装企业进场安装后7天内支付电梯安装费总价的30%，安装余款待安装完成、通过政府部门验收并扣留安装合同10%的质量保证金后7天内办理支付，质保期满后10天内返还质量保证金。

三、投标人资格要求：见招标公告

四、验收要求：按标书技术参数进行验收。

五、用户的配合条件：协调电梯堆放场地，协调电梯安装时的用水用电条件。

七、技术要求：

注明：本项目招标控制价为190万元，投标报价超出招标预算的视为无效投标。投标报价包括本项目所需5部电梯设备供货 、运输、保管、保险，其中两部观光电梯钢结构井道设计、施工，5部电梯井道整改、安装、调试、试运行、验收、检测、保修、培训直到取得电梯运行许可证交付招标人使用及质量保证期发生的任何缺陷的修复。电梯安装期间的水电费由中标人自行向供电方缴纳。两部观光电梯为型钢结构井道和钢化玻璃组合形式，其设计图需由有资质的设计单位出图，并经招标人确认后方可施工，投标人对钢结构井道及其附件的质量负责。

设备清单表

| 序号 | 电 种 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小机房无障碍乘客电梯 | 2 |
| 2 | 无机房无障碍乘客电梯 | 1 |
| 3 | 无机房观光电梯 | 2 |
| 4 | 观光电梯钢结构井道 | 2 |

（一）小机房无障碍乘客电梯

1.基本要求

- 梯    号       ：农产品展示中心1#,2#电梯

- ▲电梯型号       ：小机房电梯

- ▲曳 引 机       ：永磁同步无齿轮曳引机

- ▲控制系统       ：交流变频变压（VVVF）控制

- ▲操作系统       ：两台单控

- ▲额定容量       ：1000Kg

- ▲速    度       ：1.0 m/s

- ▲站 门 数       ：3层3站3门；

- ▲开门方式       ：中分式CO

- 开门尺寸       ：900mm×2100mm

- 井道尺寸       ：（宽×深）2900mm×2200mm

- 提升高度       ：8.7m

- 轿厢尺寸       ：（宽×深×高）1600m×1500mm×2300mm

- 机房位置       ：井道顶部

- 电    源       ：动力：380V, 50Hz; 照明：220V, 50Hz

2.轿厢装潢

- 轿    顶       ：涂装钢板吊顶及乳白色亚克力灯罩

- ▲轿    壁       ：发纹不锈钢（验收后加装不小于0.5CM厚夹板防护）

- ▲轿 厢 门       ：发纹不锈钢

- 轿厢扶手       ：两侧不锈钢扁扶手

- ▲轿厢地面       ：大理石地板

3.梯厅入口设计

- ▲厅    门       ：全发纹不锈钢

- ▲门    套       ：全发纹不锈钢

- 地    坎       ：硬质铝

4.讯 号

- 轿厢操作板及位置指示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示，锌合金盲文机械按钮

- 梯厅位置显示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示，锌合金盲文机械按钮

（二）无机房无障碍乘客电梯

1.基本要求

- 梯    号       ：后勤服务中心3#电梯

- 电梯型号       ：无机房电梯

- ▲曳 引 机       ：永磁同步无齿轮曳引机

- ▲控制系统       ：交流变频变压（VVVF）控制

- ▲操作系统       ：单控

- ▲额定容量       ：1000Kg

- ▲速    度       ：1.0 m/s

- ▲站 门 数       ：3层3站3门；

- ▲开门方式       ：中分式CO

- 开门尺寸       ：（宽×高）900mm×2100mm

- 井道尺寸       ：（宽×深）2760mm×2253mm

- 提升高度       ：8.9m

- 轿厢尺寸       ：（宽×深×高）1600mm×1400mm×2300mm

- 机房位置       ：井道顶部

- 电    源       ：动力：380V, 50Hz; 照明：220V, 50Hz

2.轿厢装潢

- 轿    顶       ：涂装钢板吊顶及乳白色亚克力灯罩

- ▲轿    壁       ：发纹不锈钢（验收后加装不小于0.5CM厚夹板防护）

- ▲轿 厢 门       ：发纹不锈钢

- 轿厢扶手       ：后侧不锈钢扁扶手

- ▲轿厢地面       ：大理石地板

3.梯厅入口设计

- ▲厅    门       ：全发纹不锈钢

- ▲门    套       ：全发纹不锈钢

- 地    坎       ：硬质铝

4.讯 号

- 轿厢操作板及位置指示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示，锌合金盲文机械按钮

- 梯厅位置显示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示，锌合金盲文机械按钮

（三）无机房观光电梯

1.基本要求

- 梯    号       ：农产品展示中心4#，5#电梯

- 电梯型号       ：无机房半圆形观光电梯

- ▲曳 引 机       ：永磁同步无齿轮曳引机

- ▲控制系统       ：交流变频变压（VVVF）控制

- ▲操作系统       ：两台并联

- ▲额定容量       ：1000Kg

- ▲速    度       ：1.0 m/s

- ▲站 门 数       ：4层4站4门；

- ▲开门方式       ：中分式CO

- 开门尺寸       ：900mm×2100mm

- 井道尺寸       ：（宽×圆弧顶点深度）2200mm×2500mm

- 提升高度       ：13.1m

- 轿厢尺寸       ：（宽×圆弧顶点深度×高）1400mm×1850mm×2300mm

- 机房位置       ：井道顶部

- 电    源       ：动力：380V, 50Hz; 照明：220V, 50Hz

2.轿厢装潢

- 轿    顶       ：涂装钢板吊顶及乳白色亚克力灯罩

- ▲轿    壁       ：发纹不锈钢（验收后加装不小于0.5CM厚夹板防护）

- ▲轿 厢 门       ：发纹不锈钢

- 轿厢扶手       ： 观光梯圆形发纹不锈钢扶手

- ▲轿厢地面       ：大理石地板

3.梯厅入口设计

- 厅    门       ：全发纹不锈钢

- 门    套       ：全发纹不锈钢

- 地    坎       ：硬质铝

4.讯 号

- 轿厢操作板及位置指示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示，锌合金盲文机械按钮

- 梯厅位置显示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示，锌合金盲文机械按钮

小机房无障碍1#、2#电梯电梯功能表

| ARL | 自动再平层 |
| --- | --- |
| AST | 电梯受阻失速保护 |
| BTUP | 制动器冗余保护 |
| ESC | 电气安全回路保护 |
| FMR | 层高自测定 |
| HAND | 检修操作 |
| LWS | 称重启动 |
| OCP | 过电流保护 |
| OSP | 超速保护 |
| OTP | 电机过热保护 |
| OVP | 过电压保护 |
| PFP | 电源故障保护 |
| PORL | 上电再平层 |
| RSP | 逆行保护 |
| SC | 选层器修正 |
| SFL | 安全停靠 |
| SO | 停层开门 |
| THMF | 逆变装置高温检测 |
| TSD | 终端强制减速 |
| UCMP | 轿厢意外移动保护 |
| USP | 过低速保护 |
| CCBK | 操纵箱微机异常处理 |
| CCC | 轿内反向指令清除 |
| CFO-B | 轿内通风装置手动关闭 |
| CLO-B | 轿内照明手动关闭 |
| EFD | 故障自诊断 |
| FSAT | 层站召唤自动登记 |
| HCBK | 层站微机异常处理 |
| HOS | 层站运行控制开关 |
| IND | 独立运行 |
| NST | 电梯不启动报警 |
| NXL | 次层停靠 |
| OLH | 超载报警 |
| ECL | 轿厢应急照明 |
| EMB | 警铃 |
| CLTS | 关门保护 |
| DDOP | 换向重开门 |
| DLD | 门负载检测 |
| DONG | 开门受阻控制 |
| DOT | 开门保持时间自动调整 |
| DTC | 关门力矩控制 |
| EDC | 即时关门 |
| KNDG | 强制关门 |
| RDC | 重复关门 |
| ROHB | 本层再开门 |
| DAC | 轿内运行方向指示 |
| DAH | 层站运行方向指示 |
| DCR | 关门按钮响应指示 |
| DOL | 开门按钮响应指示 |
| ECT | 运行次数及时间统计 |
| FER-CP | 消防返回结束 |
| ITP | 五方通话 |
| ▲CFO-A | ▲轿内通风装置自动关闭 |
| ▲CLO-A | ▲轿内照明自动关闭 |
| ▲ITV-D | ▲ITV电缆（数字式） |
| ▲MBS | ▲光幕安全触板 |
| ▲FE/FE-CP | ▲消防应急操作 |

如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示，带▲号项为不可偏离项，否则将导致废标。

无机房无障碍3#电梯电梯功能表

| ARL | 自动再平层 |
| --- | --- |
| AST | 电梯受阻失速保护 |
| HAND | 检修操作 |
| LWS | 称重启动 |
| PORL | 上电再平层 |
| SFL | 安全停靠 |
| SO | 停层开门 |
| UCMP | 轿厢意外移动保护 |
| DCR | 关门按钮响应指示 |
| DDOP | 换向重开门 |
| DLD | 门负载检测 |
| DONG | 开门受阻控制 |
| DOT | 开门保持时间自动调整 |
| EDC | 即时关门 |
| KNDG | 强制关门 |
| RDC | 重复关门 |
| ROHB | 本层再开门 |
| SDE | 安全触板 |
| ECL | 轿厢应急照明 |
| EMB | 警铃 |
| CCC | 轿内反向指令消除 |
| COS | 连续服务 |
| HOS | 层站运行控制开关 |
| IND | 独立开关 |
| NXL | 次层停靠 |
| OLH | 超载报警 |
| DAC | 轿内运行方向指示 |
| DAH | 层站运行方向指示 |
| DOL | 开门按钮响应指示 |
| ECT | 运行次数与时间统计 |
| ITP | 内部通话装置 |
| ARL | 自动再平层 |
| AST | 电梯受阻失速保护 |
| EFDBK | 能量回馈 |
| HAND | 检修操作 |
| LWS | 称重启动 |
| PORL | 上电再平层 |
| SFL | 安全停靠 |
| SO | 停层开门 |
| UCMP | 轿厢意外移动保护 |
| ▲ITV-D | ▲ITV电缆（数字式） |
| ▲MBS | ▲光幕安全触板 |
| ▲FE/FE-CP | ▲消防应急操作 |

（六）其他要求

1.质保期1年（质保期限为安装工程所在地质量技术监督局签发“安全检验合格证”之日起1年或设备工厂出货期后的18个月终止，以两者中较早者为准），并提供质保期满后的有偿维保费报价。

2.易损件3年不变的报价

3.单台电梯每年故障≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障，自电梯交付使用之日起计算）承诺，超过1次延长免费维保期半年，超过2次以上延长免费维保期1年。

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

1．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

2．合格的投标人

2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

2.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国招标法》的规定。

2.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、两部观光电梯钢结构井道设计及电梯整改、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2招标人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过招标预算的，必须征得招标人同意追加预算，否则，招标人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：壹万元整（￥10000.00元）

13.2 投标保证金缴纳：

保证金到账截止时间：2017年01月08日 17:30（北京时间）。

保证金缴纳帐户名称：四川坤林建设项目管理有限公司海南分公司

开户银行：海口市农村商业银行营业部

帐  号：1009 4023 0000 0149

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（5）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（6）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

15.2 提供电子word文档1份，并将光盘（光盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）招标编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

17.2 若招标人按8．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

20．开标

20.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。招标人代表、招标人有关工作人员参加。政府招标主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

评标委员会由招标人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府招标专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22．3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3投标投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

24.3 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

26．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，招标人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在中国海南政府采购网、中国采购与招标网公示。

27. 质疑处理

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

30．招标代理服务费

本次招标活动招标代理服务费由招标人向四川坤林建设项目管理有限公司支付。

# 第四章  合同条款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类招标项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2017年    月    日（中国热带农业科学院海口院区热带农产品展示中心及后勤服务中心电梯设备采购及安装工程）公开招标招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 招标货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为招标人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中招标机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对招标货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一五年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一五年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序招标，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：四川坤林建设项目管理有限公司（盖章）

地  址：海口市龙华区杜鹃路15号银通花园东楼205房

经办人：

# 二〇一六年   月    日

# 第五章  投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

四川坤林建设项目管理有限公司：

你们       招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府招标法》第22条规定的投标人，并严格遵守《政府招标法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标单位公章 ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由投标人根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须全权代表签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证。(副本复印件加盖公章)

2、投标保证金证明单据。（复印件加盖公章）

3、投标人提供具有当地质量技术监督部门颁发的B级及以

上的电梯安装维修许可证。（复印件加盖公章）

5、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致四川坤林建设项目管理有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加四川坤林建设项目管理有限公司组织的（中国热带农业科学院海口院区第二批经济适用房项目电梯采购及安装）项目的政府招标活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的公开招标招标活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

6、制造厂商授权书

四川坤林建设项目管理有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加四川坤林建设项目管理有限公司组织的（中国热带农业科学院农产品展示中心项目电梯采购及安装）项目的公开招标招标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

7、近三年无重大违法记录声明函

四川坤林建设项目管理有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（中国热带农业科学院海口院区热带农产品展示中心及后勤服务中心电梯设备采购及安装工程）项目的政府招标活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

3、本招标文件要求但未说明格式及内容的其他材料。

# 第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选投标人。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=30*投标基准价/投标报价。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 三证合一证书、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 8 | 技术是否有重大偏离 | 是否满足招标文件用户需求书中带“▲”的技术要求 |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

技术商务评分表

| 投标人及货物 | 投标人 |
| --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 满分 |  |
| 1 | 电梯技术指标响应情况（10分） | 完全满足招标文件要求得满分，技术要求一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 10 |  |
|  | 曳引机技术（10分） | 所投产品采用永磁同步无齿轮曳引机，满足得10分，不满足得0分。 | 10 |  |
|  | 无机房客梯噪音控制技术（5分） | 无机房客梯为保证噪音小，投标单位应将控制柜和主机放进井道内，曳引机抱闸应为内置式。满足5分，不满足不得分。 | 5 |  |
|  | 全数字化智能电源系统（5分） | 使用全数字控制智能化DC-DC电源技术，替代三相电源变压器，为电梯控制系统提供电源，新的电源系统更稳定可靠。 | 5 |  |
|  | 3A资信证明（5分） | 所投产品的生产厂商具有银行开具的3A资信证明，符合得5分，不符合不得分（复印件加盖厂商公章，） | 5 |  |
|  | 本地化服务能力（5分） | 投标人在海南省内的服务机构或维修点的电梯安装维护专业技术人数≥40人的，得5分；40＞电梯安装维护专业技术人数≥20人的，得3分；20＞电梯安装维护专业技术人数≥1人的，得2分。没有安装维护专业技术人员的，得0分。 （提供服务机构或维修点安装维护技术人员在海南省内的近3个月社保缴纳凭证 ） | 5 |  |
|  | 安装施工方案（10分） | 安装施工方案合理可行，施工进度时间规划明确，项目验收方案详细（有安装施工方案得10分，没有不得0分） | 10 |  |
|  | 观光电梯钢结构井道方案及图纸（20分） | 自行组织对观光电梯梯井道进行现场勘察后，有合理方案且能出具施工的钢结构图纸得20分，没有观光梯钢结构方案及图纸得0分。 | 20 |  |
| 2 | 投标报价（30分） | 见评审办法 | 30 |  |
| 3 | 评比总得分（100分） | 100 |  |
| 备注：所有规格及技术性能要求必须在海南业绩中已有体现，否则将被对应扣分。 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处