采 购 需 求

采购编号：

项目名称：定安县2018年农村危房改造鉴定服务采购项目

采 购 人：定安县住房和城乡建设局

采购代理：广州市财贸建设开发监理有限公司

2018年03月

一、项目概况：

本项目采用竞争性谈判的方式，分两个包段分别选取1家供应商为定安县定城镇、新竹镇等7个乡镇和翰林镇、岭口镇等3个乡镇共计4000户提供农村危房改造鉴定服务。具体内容如下：

1包：定城镇、新竹镇、富文镇、雷鸣镇、龙湖镇、黄竹镇、龙门镇7个乡镇共计2000户提供农村危房改造鉴定服务，采购控制价280元/户，共计560000元；

2包：翰林镇、岭口镇、龙河镇3个乡镇共计2000户提供农村危房改造鉴定服务，采购控制价280元/户，共计560000元；

二、服务需求：

1、对房屋结构类型、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋产权人、房屋使用人、房屋装修概况及房屋用途进行现场调查及描述。

2、对房屋的地基基础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量，对部分典型构件损坏情况（变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等）进行外观检查鉴定；并对部分典型构件裂缝及损坏现状进行标记、拍照及登记。

3、采用电子经纬仪对房屋部分竖向构件垂直度及倾斜率进行测量。

4、根据现场检查、检测结果，依照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-99 2004版）进行危险性等级评定，对不满足安全性要求的房屋构件提出可靠的处理建议。

三、说明

1、交付时间：合同签订后15-20 个工作日内完成现场检查、检测工作，完成现场检查、检测工作后 20 个工作日向委托方出具房屋鉴定报告壹式 叁 份。

2、交付地点：业主指定地点。

3、付款条件：按合同付款。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。

5、履约过程中出现中标人不按谈判文件要求实施，偷工减料、降低质量标准、超过交货期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。