# 用户需求书

用户需求书前附表

| 分包号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第A包 | 海南省数字疾控平台项目建设 | 1 | 套 | 781.4万 |
| 第B包 | 海南省新农合跨省异地报销结算系统升级改造 | 1 | 套 | 78.4万 |
| 第C包 | 留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台 | 1 | 套 | 75.5万 |
| 第D包 | 海南省数字疾控平台建设项目监理 | 1 | 套 | 25万 |
| 第E包 | 海南省数字疾控平台项目等保测评 | 1 | 套 | 15万 |
| 第F包 | 软件第三方测试 | 1 | 套 | 15.1万 |

注：投标人投标报价超出各包预算金额的报价为无效报价，做废标处理。

# 第A包：海南省数字疾控平台项目建设

# 一、项目概况

1.1   项目名称：海南省数字疾控平台项目（第A包）

1.2   本项目预算金额：7814000.00 (大写：柒佰捌拾壹万肆仟元整）

1.3   交货地点（服务地点）：采购人指定地点

1.4   交货期（服务期）：合同签订之日起18个月内完成。

# 项目概述

  - 建设背景

SARS 危机之后，中国的公共卫生体系受到前所未有的重视。疾病预防控制信息化建设进入了突飞猛进的发展阶段，通过10 年建设，构建了以覆盖全国的网络直报系统为核心的20多个国家核心业务信息系统。然而，随着卫生信息化建设的深入，需求的不断增长，应用覆盖面的扩大，国家疾病预防控制信息系统已存储9千余万条传染病、出生、死亡等个案信息，而且每年以近1千万个案信息的速度递增，持续为中国传染病防控工作提供基础信息，发挥着无可替代的作用。

从省级层面来看，海南省疾病与预防控制中心担负的责任也愈加重要，随着省现代化卫生信息系统建设的全面开展，海南省疾控中心逐步改进的信息化建设方式在速度上已经表现出滞后性，迫切需要尽快提升各项业务服务的信息化建设才能满足疾控业务快速发展的需求。海南省疾控中心对此也在不断探索加强自身建设的方法，提出了建设现代化疾控中心的战略目标，用于提高全省疾控业务信息化的应用水平。

  - 建设目标

充分利用海南省疾控中心现有资源进行筹划，初步构建海南省数字疾控平台架构雏形。梳理和建立海南疾控信息化标准规范，建设全面综合的数字疾控平台，形成全省疾病控制统一的信息资源共享平台，统一的业务关联平台和统一的技术支撑平台，进一步规范海南省疾控中心疾病控制流程，促进公共卫生监测大数据应用，消除单位内部信息孤岛，实现全省实验数据的互联共享，形成高效快速的应急指挥调度，提升对各类紧急事件的预防和控制能力，助力于服务型机构的建设。

  - 建设规模

海南省数字疾控平台的建设将覆盖全省各市县各级疾病预防控制中心、监测点及相关医疗机构，实现“横向全覆盖、纵向全贯通”。业务范围覆盖传染病监测、慢性病监测、健康危害监测等主要业务体系，形成互联互通、资源共享的疾控监测信息服务体系。

  - 建设内容

建设内容包括基础设施环境、数据资源、应用支撑系统、应用系统、安全体系、标准规范体系。数据资源建设包括疾控数据资源中心，应用支撑平台建设包含统一认证及单点登录、数据脱敏服务、数据质量管控服务、数据集成平台，应用系统包括海南省疾控应急处理系统、实验室管理系统、海南省疾病防控信息采集管理系统、海南省疾控档案展示平台、海南省疾控微信公众号、海南省疾控决策分析平台，构建物理安全、网络安全、应用安全等安全体系，搭建疾控基础设施环境，以及建立统一的标准规范体系。

# 项目现状

海南省疾控中心承担全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、卫生检验检测与评价及其他公共服务职能，是我省疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导中心。主要包括使用国家直报、省卫生计生委以及中心建设的信息系统，各应用系统基本上都是相互独立的、面向特定职能的系统，系统之间缺乏有效的关联、彼此孤立，不能实现信息共享。有较完善的网络和硬件资源、安全设施、独立机房等。

# 项目业务要求

  - 基础设施环境建设需求

    - 海南疾控服务器采购需求

本期项目建设过程中服务器资源都将使用海南省党政信息中心的资源统一部署。

    - 网络建设需求

海南省疾控中心的疾控信息资源数据中心需要综合运用加密信息安全传输技术，完善相应信息保护、攻击防范等网络与安全防护系统。使系统的安全防护能力达到相应的标准要求，从而确保系统内敏感数据的传输安全可控，满足实际的安全需求。

  - 疾控数据资源中心建设需求

为夯实疾控数据资源综合利用，消除数据孤岛，确保数据综合利用唯一权威来源和决策可信度，并能科学合理地整合疾控及其他单位提供的已有信息资源，需要建立一系列关键数据资源库，包括传染病监测库、慢性病监测库、健康危害监测库等资源库的建设。

海南省疾控数据资源中心需要多方面的数据进行整合及分析，满足业务管理和服务公众的需求，数据中心的建设需要整合优化政府及海南计生和卫生机构内外各类信息资源，形成基础资源库、主题基础库、共享基础库，并在基础数据资源库建设的基础上，通过二次抽取、索引化整合、逻辑关联等方式，建设形成数据仓库。

  - 应用支撑系统建设需求

    - 统一认证及单点登录系统建设需求

海南数字疾控平台将建设多个业务系统进行日常的工作管理，建设统一认证管理系统主要是对全省各级疾控部门组织机构、用户和应用系统信息资源进行集中管理，为单点登录应用系统提供统一身份认证服务和统一授权服务。

    - 数据脱敏服务需求

在数据中心或者数据仓库建设过程中，数据安全扮演着重要角色，因为隐私或敏感数据的泄露，会对数据主体个人隐私造成严重损害。因此，需要严格控制数据的访问，即什么样的人员或者需求才可以访问到相关的数据。这就要求对数据本身的敏感程度进行安全级别划分。数据有了安全等级的划分，才能更好管理对数据访问控制，以此来保护好数据安全。

    - 数据质量管控服务需求

疾控数据资源中心的建设，为疾控的信息化发展打下了坚实基础。同时，为满足精细化管理、风险防范及外部监管机构规范化监管的要求，管理信息系统也进入了密集建设阶段。信息化的深入也对政府数据的管理提出了更高的要求，为了支持正确决策，就要求所管理的数据可靠、没有错误、准确地反映疾控管理的实际情况。随着业务系统、管理信息系统的增加，省疾控中心需要维护和管理的业务数据越来越多。因此，迫切需要一种能够监控并提高信息质量、运作高效的数据质量监控管理解决方案。

    - 数据集成平台建设需求

海南省疾病预防控制体系的各类业务信息化建设缺乏整体规划，疾病预防控制信息资源未得到有效整合。现有各系统之间缺乏横向联系，各系统之间的数据不能实现共享和整合利用，同时缺乏与国家疾控平台以及海南省人口健康信息平台的有效对接，无法进行业务联动，难以满足不同层级业务开展的需求。因此，亟需建立数据集成平台，实现内外部的信息资源进行有效整合。

  - 应用系统建设需求

    - 海南省疾控应急处理系统建设需求

海南省疾控中心负责辖区各类突发公共事件中的疾病预防控制和公众卫生防护工作。开展突发公共卫生事件及其相关信息收集、监测预警、风险评估等工作，同时负责流行病学调查、现场快速检测和实验室检测、卫生学处置等应急响应工作；提出和实施防控措施，进行风险沟通和效果评估；承担相关人员的培训与演练、相应应急物资和技术储备；提供技术指导和技术支持。

目前，海南省疾控中心应急处理仍处于手工处理阶段，缺乏信息化的支撑，工作效率低，满足不了公共卫生发展的需要。因此，需要通过信息化系统的建设提升全省疾控中心应急信息化的水平，为应急处理工作提供更大的便利和更高效的服务，进一步提高疾病预防控制的服务水平。

    - 实验室管理系统建设需求

实验室信息管理系统(LIMS)集现代化管理思想与基于计算机的高速数据处理技术、海量数据存储技术、宽带传输网络技术、自动化仪器分析技术为一体，用于实验室信息管理和控制。根据海南省疾控中心实验室检测业务发展，亟需搭建实验室管理系统，实现自动化运行、信息化管理和无纸化办公的目的，提高实验室工作效率、降低运行成本，保证实验室的质量体系在严格控制下运行，从而能使实验室的最终产品即所有的检测或管理数据、信息均符合相关的质量标准或规范。

    - 海南省疾病防控信息采集建设需求

海南省疾控中心多项业务都涉及居民健康教育工作，将各业务线分散的健康教育数据进行统一的规划、整理、再服务于公众是一项重要的工作。疾病防控信息采集系统主要目的就是为公众提供疾病预防、疾病控制的相关教育服务。本项目中，疾病防控信息采集系统涵盖了疾病预防、疾病控制、影响健康相关因素等方面的内容。系统还提供了权威互联网网站抓取数据方式，提供更加丰富的疾控健康知识数据内容，并降低相关工作人员的工作量，为公众提供更加丰富全面的疾控健康资讯服务。

    - 海南省疾控档案展示建设需求

疾控档案是掌握居民疾控相关健康状况的重要工具，它从微观上全面连续记录反映居民个人慢性病史以及传染性疾病史；宏观上为各级医疗卫生机构规划、制定和完善疾病综合防治策略，为各级疾控部门规划、制定和完善卫生服务政策法规提供分析决策的依据。

    - 海南省疾控中心微信公众号建设需求

政府部门开通微信公众号，不仅仅可以使政务信息透明化，同时居民还能够随时了解政府部门的工作动态。政府部门可在发挥积极、正面作用的同时不断的强化政府的公信力。政府通过与用户的在线互动，实现与用户一对多，或者一对一的信息传递，能够高效准确的传达信息。

    - 海南省疾控决策分析平台建设需求

当前疾病预防与控制形势依然严峻，我省疾病预防与控制中心缺少业务决策支持的先进技术及手段，亟需建立疾控决策分析平台，通过将收集所有业务系统运行的数据，对数据进行汇总、分类、整理，分业务、分专题管理，进行数据多维度、多角度的分析，为业务部门提供业务指导，为领导在疾控业务发展决策方面提供科学的数据依据。

  - 安全保障体系建设需求

海南省数字疾控平台的服务对象是疾控行政部门以及社会公众，属于政府建设与使用的重要业务信息系统，且数据非常敏感，关系到国家以及个人的切身利益，因此必须遵循国家有关信息安全等级保护制度要求。按照有关信息安全建设规范和技术标准，提高信息系统安全保护能力。海南省数字疾控平台安全体系设计是从制度规范与信息安全标准两个方面，提出信息系统安全体系设计方案，在依据不同的业务应用需求选择相应的软硬件产品并配置安全策略。用一切技术和管理手段保护信息系统的保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性。

  - 标准规范体系建设需求

信息资源规划基础标准，是进行信息资源开发利用的最基本的标准，包括数据元素标准信息分类编码标准、用户视图标准、概念数据库标准、逻辑数据库标准，基础标准决定信息系统的质量，基础标准对卫生信息资源规划具有借鉴和指导作用，但是，由于卫生业务系统自身的复杂性和信息广泛性，以及不同业务需求方的多样互操作需求，决定了卫生信息标准化对象和应用领域的多样性和广泛性，卫生信息标准组成非常复杂，卫生信息资源规划的实践和实施客观需要探索并建立―套适合领域业务特定需求的卫生信息标准体系及标准化方法，以满足卫生信息共享与互操作的客观要求，指导卫生信息资源规划，尤其是信息系统建设。

  - 信息资源建设需求

为夯实疾控数据资源综合利用，消除数据孤岛，确保数据综合利用唯一权威来源和决策可信度，并能科学合理地整合疾控及其他单位提供的已有信息资源，需要建立一系列关键数据资源库，包括传染病监测库、慢性病监测库、健康危害监测库等资源库的建设。

  - 信息共享和业务协同需求

海南省数字疾控平台的建设，需要共享国家关于慢性病和传染病的数据，落地本地的数据中心，完善居民健康档案关于慢病这块的内容。在响应整个大健康的战略中，用于分级诊疗与慢病随访这类的业务。同时，也对省卫计委人口健康信息化中公共卫生业务进行补充完善。整合各类数据源之后，进行数据的融合与分析，给省政府相关领导及主管部门，提供关于慢病和传染病等内容的决策分析支持。

  - 业务系统对接需求

本项目涉及与海南省其他委办局应用平台和系统间、以及其他电子政务应用系统之间的对接与整合，包括已建设的子系统的对接，本项目需要考虑与上述系统的对接，或者考虑与上述系统的关系。

# 非功能性需求

  - 基本需求

本项目建设具体应达到如下要求：

- 可扩展性

在设计上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能的保证业务变化造成的影响局部化。

- 伸缩性

当系统容量发生变化时，应能通过各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和吞吐量，支持负载的划分与均衡。

- 可靠性

应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。

- 可用性

必须避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行。

1. 系统保障7*24小时可以使用的；

2. 系统宕机的时间应少于 1%；

3. 平均故障恢复时间不应超过一天。

- 可维护性

软件能够被简单方便的修改和升级。系统组件有自动部署和自动升级的功能。具备错误的远程分析与排除功能。可管理性和服务支持能力:

1. 每个层次、每个构件都提供标准的管理接口；

2. 实现统一的、一致的日志功能；

3. 每个构件都提供了应用架构总体设计规定的必要的标准外部接口；

4. 支持远程系统管理。

  - 性能需求

（1）系统应具备良好的可扩展性，可根据目录管理需求的变化实现系统的扩展部署；

（2）系统操作响应时间不超过3秒，查询操作响应不超过5秒。

  - 安全需求

（1）应根据应用需求，按照国家信息安全等级保护制度确定系统的安全等级，并根据确定的安全等级配备相应的安全防护措施；

（2）系统应具备符合安全等级要求的快速恢复能力；

  - 运行维护需求

平台的运行维护是对平台运行过程中所涉及的组织机构、制度规范、IT资产、安全、运行维护资金等进行管理，有效的融合组织、制度、流程和技术，制定和完善相应的管理制度，实施规范和专业化管理，落实运行维护费用，使运行维护管理体系成为日常工作的重要组成部分，并通过持续改进运维工作，完善运维过程中各个流程管理来确保平台健康运行，达到平台建设的预期目标。

  - 系统安全需求

平台建设将按照三级等级保护标准建设，具备如下安全保护能力：能够在统一安全策略下防护系统免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能。

  - 可扩展性需求

应满足以下需求：

1.在设计上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、数据项的变化、代码改变等），应尽可能减少因业务变化造成的影响。

2.系统应提供一个弹性的架构，支持使用配置而免编程的方式对业务流程、业务表单、查询统计等功能的定制与调整。

3.随着用户数的增长及功能应用的增长，系统通过硬件性能的调整而保持相对的稳定性。

4.符合大数据量处理对系统的拓展性需求。

  - 可维护性需求

系统的可配置性要求高，对于需要经常维护的人员、岗位、业务流程等信息，工作人员可自行维护和管理。

在系统的建设过程中要有规范、清晰、完整和详细的文档，便于阅读、修改。

数据库、应用服务器、开发工具能方便地进行版本升级，具有向下兼容性。

  - 易用性需求

易用性包括：“易理解”、“易学习”和“易操作”三个方面。

1．易理解

对于新用户能够容易理解软件是否合适，并能使用它去完成特定的任务。

（1）系统所有的业务功能界面风格和操作流程一致。

（2）业务表单应做到所见即所得。

（3）界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性。

（4）界面颜色调和、提示清晰、窗口大小适当，使用方便。

（5）在选择快捷键、缩写、提示和图标时应符合电子政务行业习惯。

2．易学习

系统应易于学习，用户只需用较短时间就能学会如何使用某一特定的功能，并提供详细的帮助系统和文档。

（1）提供在线帮助，系统关键业务操作应提供在线帮助文档和提示信息，使操作人员能够快速直观的利用这些信息进行相应的业务操作，并对各种状态和操作结果进行及时的反馈和提示。

（2）提供符合电子政务资源中心管理的习惯，详细、易读、易理解的操作使用手册。

3．易操作

软件应该方便操作，用户能够容易操作和控制。

（1）常用操作提供快捷键支持，大部分操作能够在小键盘上完成。

（2）信息录入能够完全通过键盘完成。

（3）逻辑步骤和操作步骤应简单明了，避免超过三次以上的功能选项或菜单选择（纵深层次）。

（4）提供软件操作错误的前台回退和纠错功能。

  - 系统集成性需求

在系统集成性上，需满足：

1.系统应当适应不同的硬件环境，软硬件升级不会造成大的改动。

2.遵照开放系统的标准，确保软硬件平台的可移植性。

3.减少模块间依赖，提高容错性。

4.各个系统和模块的部署也要相对独立，不能出现由于模块功能的相互依赖性而不能启动服务的情况。

# 项目功能需求

  - 疾控数据资源中心建设

海南省疾控数据资源中心的建设整合优化政府及海南卫生和计生机构内外各类信息资源，形成基础资源库、主题基础库、共享基础库，并在基础数据资源库建设的基础上，通过二次抽取、索引化整合、逻辑关联等方式，建设形成数据仓库。一是实现基础数据资源的关联融合，对不同来源、不同类型的基础数据，按要素提取关键字段，建立要素内的关联关系；二是实现专题应用数据的整合建库，按照业务应用具体需要，基于专业应用业务模型，通过二次抽取整合的方法，建立专题应用资源库，满足专业应用需要。数据中心要求库内要进行大量的统计分析和多表关联运算，这就对大数据处理的性能提出了更高的要求。

按照数据特征和数据处理要求，海南省疾控数据资源中心的实现需要以混搭模式构建：用Hadoop实现半结构化、非结构化数据处理。

1、采用Hadoop实现半结构化、非结构化数据处理。

2、数据中心建设分为多层次进行。

根据数据标准，建设数据标准管理系统，对从政务部门及卫生计生管理部门的数据、物联网数据、互联网信息以及跨部门综合应用系统内收集到的政务信息进行标准化稽查、标准化处理、数据去重、数据校验、数据关联，对数据进行全面的质量稽查、标准化、修复和质量提升。架构上可分为以下层次：

- 增量缓冲层

为避免对业务系统的直接访问，原始数据层采用前置机方式，进行数据采集，即各单位通过数据桥接接口或者工具对各自系统的数据自动卸载至前置机数据库中，再通过省数据交换共享平台或者人口健康数据交换平台中同步到增量缓冲层。

- 标准化增量层

标准化增量层是在源系统增量数据基础上进行数据转码、清洗、标准化等处理后的落地数据。

- 基础数据层

基础数据层是把标准增量层已经标准化，清洗过的数据根据基础数据层的数据模型需求，进行数据的转换和加载。

  - 应用支撑系统建设

    - 统一认证及单点登录

1）对全省各级疾控部门组织机构、用户和应用系统信息资源进行集中管理，为单点登录提供统一身份认证服务和统一授权服务（包括数字疾控平台和疾控数据中心资源库的分类授权）；

2）支持单点登录，在多个应用系统中，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统；包括可以将这次主要的登录映射到其它应用中用于同一个用户登录的机制；支持代理方式，可集成第三方产品；

3）提供不同的开发API，使用认证API可以将应用系统的认证被统整合；

4）保护所有类型的应用系统，可以保护基于各种协议，平台和开发语言的应用系统。

    - 数据脱敏服务

在疾控数据资源中心或者数据仓库建设过程中，数据安全扮演着重要角色，因为隐私或敏感数据的泄露，会对数据主体（政府、公众）的财产、名誉、人身安全、以及合法利益造成严重损害。因此我们需要严格控制对仓库中的数据访问，即什么样的人员或者需求才可以访问到相关的数据。这就要求对数据本身的敏感程度进行安全级别划分。数据有了安全等级的划分，才能更好管理对数据访问控制，以此来保护好数据安全。数字疾控平台数据脱敏应具有以下功能：

      - 数据脱敏处理

包含多种内置的数据脱敏算法与规则。对敏感数据利用智能化的平台和预制的规则，快速有效地进行数据的去识别化脱敏处理。

      - 管理性功能模块

包含不同数据类型的统一访问与数据的处理。同时对作业的调度计划安排，以及监控等。外部接口管理通过WEB SERVICE，API等方式与外部第三方应用进行无缝集成。版本控制功能支持版本管理、版本比较、团队开发等。备份恢复功能降低作业环境的异常风险。也可通过WEB Service的方式进行集成管理。具备完善的日志审计功能。

      - 设计开发模块

提供图形化映射设计界面，为用户提供设计开发功能。

      - 高可用模块

支持作业的自动重启，异常恢复，以及智能应对如网络闪断等短暂性错误，无需人工干预。

      - 扩展模块

包含异构系统集群部署，提供智能负载均衡能力,通过分区并发，下推优化等功能，保证高性能的处理能力。系统可灵活的横向与纵向扩展。并且可在不同的环境中平滑迁移。

      - 安全模块

提供完整的权限管理能力，通过用户，组，权限，精确控制每一个用户的使用范围，与使用级别。另外，可与数据库访问控制，外边访问控制进行紧密集成。提供一个安全的环境贯穿集成的全过程。最大范围的安全能力，为政府数据安全管理提供双重保障。

    - 数据质量管控服务

随着业务系统、管理信息系统的增加，疾控中心需要维护和管理的业务数据越来越多。当建立一个信息系统的时候，即使进行了良好的设计和规划也不能保证在所有情况下所存放数据的质量都能满足用户的要求。用户录入错误；复杂度、多道工序的加工过程的流转，这些都会影响所存放数据的质量。随着时间的推移，历史数据不断累积，不同阶段建设的业务系统和管理信息系统存在的数据质量问题越来越严重。因此，迫切需要一种能够监控并提高信息质量、运作高效的数据质量监控管理解决方案。

      - 数据质量核验

数据验核不是一次性工作，而是每次ETL过程中都必须做的。因此，需要建立一个良好的数据验核框架，自动化验证过程，并提供扩展手段，让实施人员能够增加验核范围。同时，在系统实施过程中，需要严格按照规范化操作的流程，开发实施人员可以将主要精力放在验核脚本的编写上，而不必过多关注验证如何融合到流程中，如何展现等工作。

      - 数据质量跟踪

在一个业务周期内的数据质量跟踪，对于数据服务体系是必要的。对业务数据的质量跟踪，数据准确性的跟踪是重点。在周期性的对数据质量分析过后，定时记录数据质量跟踪情况，供相关人员分析，进而使发现的问题得到最终解决。

      - 据质量报告

数据质量分析报告是对数据质量监控的重要手段。试想假如每次都通过人工观察数据，去发现其中的潜在错误，这恐怕没有人愿意去做，而通过数据质量报告，用户可以了解到系统的数据状态、数据误差、数据处理问题等。

    - 数据集成平台建设

在数据处理过程中数据集成平台承接各个数据来源的数据，识别出这些数据所对应的基础实体（如：人口、健康档案、慢病、传染病等），将关于同一个实体的数据关联起来，并对同一实体的数据属性进行值比对和逻辑关系的比对。其核心是数据的清洗和数据模型的重构，将数据由面向业务的应用数据模型（如人口数据模型、健康档案数据模型）重构为面向数据资产的基础数据模型（如传染病数据模型、慢病数据模型）。

疾控中心数据中心的整体架构分为三个部分，三个部分分别是源数据层、存储层及应用层。数据集成平台的建设也分为三个模块，分别为外部数据源对接，存储层建设，应用层建设。为了避免对业务系统的直接访问，原始数据层采用前置机方式，进行数据采集，即各单位的数据通过分别通过人口健康信息化平台，海南疾控数据集成平台或者省数据共享交换平台对各自系统的数据自动装载至贴源层前置机数据库中。前置库数据跟业务系统保持一致，反应业务系统的真实情况。

      - 外部数据源对接

为了避免对业务系统的直接访问，原始数据层采用前置机方式，进行数据采集，即各单位的数据通过分别通过人口健康信息化平台，海南疾控数据集成平台或者省数据共享交换平台对各自系统的数据自动装载至贴源层前置机数据库中。前置库数据跟业务系统保持一致，反应业务系统的真实情况。对接外部数据源包括：全员人口基础数据库、居民健康档案库、中国疾控数据中心、海南省医疗机构相关数据库、海南省政务大数据平台。

      - 存储层建设

存储层的建设主要包括操作数据库建设和数据仓库建设。业务数据在经过增量缓冲层和标准增量层两个层次的数据治理后，通过疾控中心数据集成平台把各个业务系统的数据，根据操作数据库的数据模型把业务数据装载至操作数据库中。数据仓库将采用hadoop体系进行建设，将ODS操作型业务数据库中的数据进行列式化的设计并进行存储，结合NOSQL数据库的高效性，使用Spark的技术进行快速检索，构建相应的主题库。

      - 应用层建设

1、传染病主题数据库建设

传染病主题数据库是关系型数据库，存储疫情概况，各类传染病发病构成情况，传染病疫情分析等传染病相关的主题数据。

2、慢病主题数据库建设

慢病主题数据库是关系型数据库，存储公众基本健康状况，高血压监测主题，糖尿病监测主题等传染病相关的主题数据。

3、综合分析主题数据库建设

综合分析主题数据库是关系型数据库，存储饮用水水质卫生监测主题，农村环境卫生监测主题，职业病与职业卫生监测主题等主题数据

  - 应用系统建设

    - 海南省疾控应急处理系统

按照国家卫生部下发关于卫生应急系统建设的要求，针对突发公共卫生事件的管理，系统建设需要覆盖预防准备、监测分析、预测预警、应急处置、事件终止、恢复重建、评估总结的流程进行运行，循环反复不断提升系统的应急处理支持能力，实现“平战结合”。并能国家卫生部、国家CDC等相关系统进行数据交换，实现信息共享。

      - 监测预警

为提升监测的力度，除了在从国家掌握了传染病报告数据外，还需要对监测具体业务管理下沉，触角可以延伸到乡镇、村相关的卫生机构，通过这套系统能为区县的疫情监测业务和异常信息报告提供信息化的高效便捷的管理手段。主要功能包括监测管理、预测预警。

1、监测管理

（1）传染病传报卡管理

在国家疾控中心已经建立的国家疾病监测报告管理系统基础上，通过国家提供的数据交换平台，同步传染病报告卡信息。同时对报告卡进行管理。

（2）突发中毒事件监测管理

对突发中毒事件进行监测管理。

（3）异常线索信息报告管理

对异常线索信息进行报告以及管理。

（4）简报管理

对交换过来的通过国家最终审核的各类型传染病病例个案信息，系统提供自动生成日、周、月简报的功能。

2、预测预警

系统需提供传染病自动预警和事件预警两类预警模型的设置和处理。

      - 应急准备

1、培训演练

组织相关人员进行培训演练，提高应急事件处置能力。使他们在事件发生时能迅速的做出反应，各司其职。功能包括培训管理、模拟演练。

2、应急值守

应急值守主要是卫生行政部门应急办人员的日常工作管理。在平时接报各种途径的事件信息，并把事件信息进行分类查重，确实是否需要现场人员进行调查。对事件进行初步甄别和研判。在事件处理过程中，组织相关专家进行会商，记录会议结果，下发任务指令与相关文件，协助领导处理好事件。

本模块主要包括事件管理、事件接报、事件甄别、日常工作及会商管理。

3、应急保障资源管理

应急保障资源包括应急资料库、应急资源库、危险因素库以及应急基础设施库。可采集卫生资源、监测调查、社会经济、地理及气象信息中等信息，并要求能在地图上关联查看；对一些比较特殊的地点，例如：有毒有害化学品存储单位、放射源、核设施等危险单位进行实时监测，可在地图上直观查看监测信息、单位地理位置等信息，预防事故发生及事故发生后作出及时响应；对收集数据信息进行统计分析，例如：根据行政区对区域内人口出生率、死亡率、自然增长率等进行统计，对区域人口密度等进行统计。在突发公共卫生事件发生时，根据事件发生时在地图上直观查看事件点所处地理位置、当地交通情况、地形地貌信息、附近卫生资源信息，综合分析，为辅助决策提供科学依据。

      - 决策与处置

各级卫生局对接到的线索信息进行甄别，判定为事件并且事件级别在III级以下，由本市自行处置，并将事件处置情况上报市应急指挥平台。对于线索甄别为III级以上的事件，推送至海南省省级应急指挥中心，由省级值守人员进行甄别、领导会商进行定性。同时，对于海南省省级应急指挥中心启动的预案并下达的任务，进行执行和报告。

对事件进行甄别、研判后，结合辅助决策分析，在利用已整合的预案管理方案对领导提供决策支持。决策与处置管理体现平战结合的思想，主要包括辅助决策、应急处置两个部分。

1、辅助决策

在事件甄别、处置过程中，需要提供辅助决策功能，便于指挥决策的人员对事件发展态势、事件相关信息进行全面判断和鉴别，做出果断、切合实际的事件处置决策，有利于对事件的控制。主要包括疫情分析、事件分析。

（1）疫情分析

传染病涉及的数据多，提供各种统计表格给疾控人员进行分析，所有的数据来源于传染病报告卡。同时，此系统可以实现通过GIS系统对疫区周围的医院、物资分布情况和地理环境进行展示，并支持GIS图形打印。

（2）事件分析

对突发事件信息进行统计，包括按地区汇总统计、按时间分布汇总、按事件类型汇总等。

除上述统计报表分析外，还可以通过GIS展现方式，直观实现对事件的分析和趋势判断，便于决策。

2、应急处置

应急处置主要功能包括预案管理、应急处置、督导评估、响应终止与评估、应急活动管理等功能模块。

（1）预案管理

当事件发生时，需要迅速的启动预案做出反应。系统根据制定好的生成数字预案规则，包括事件的类型、级别、影响范围等信息，自动生成预案。

（2）应急处置

指挥人员下达任务到各个机构后，各机构受到自己的任务后进行确认，并根据任务指示执行任务，并把任务执行过程中的情况进行上报。

（3）督导评估

通过督导对应急过程的进行监督，实现突发事件的应急处置过程记录，利用GIS地图展示与空间分析根据事件发生的时间、通过已有事件点及物资信息，可模拟和还原突发公共卫生事件的发生和发展过程，在地图上实现动态的标绘，为应急指挥调度评估提供依据。按照评价模型对应急过程中的应急能力、干预措施的有效性等进行分类和综合评估，生成评估报告。

（4）响应终止与评估

在事件处置过程中，对事态进行评估，及时调整相应的任务，对有关数据进行分析、展示，为事件结束判定提供决策支持。

（5）应急活动管理

在事件处置过程中，对领导批示、项目、活动等有关信息进行管理。包括应急演练管理、卫生应急知识宣传管理。

      - 指挥协调

应急指挥工作需要协调多部门、多单位和机构进行协同工作，通过构建外形扁平的指挥体制充分发挥信息网络的作用，使尽量多的业务单元同处于一个信息流动层次，实现信息流程最优化，信息流动实时化，信息采集、传递、处理、存储和使用一体化，最大限度地发挥应急指挥的效用。功能包括任务下达、物资调配、人员调配、隔离区划定以及突发事件信息发布等

1、任务下达

根据可执行方案制定的任务，指挥人员把任务下发到各个机构。领导能够及时的了解任务的执行情况和现场的具体处置后情况，及时的更改或者撤销不合理的任务，使事件处理能够顺利的进行。

2、物资调配

为领导在决策时能够合理的调用各种物资。包括物资信息、资金信息、应急队伍信息、疫情信息、以及危险因素信息等。

3、人员调配

为领导在决策时能够合理的调用人员等。

4、隔离区划定

对事件波及范围和可能扩散的区域进行划定，设定隔离区，以进一步控制事件事态的蔓延和扩张。

5、突发事件信息发布

随着突发事件的发生和发展，定期向公众披露有关事件及其卫生应急管理的信息，实现信息透明，保障公民知情权，包括发生时间、影响区域、影响人群、传播途径、预防措施等方面的信息。

      - 系统管理

包括用户管理、权限管理、日志管理、编码管理等基础系统管理的功能。

    - 实验室管理系统

      - 样品受理

- 受理工作自定义，不同的受理任务组按照各自的专业划分做工作范围设置，职责分明；

- 检品信息内容自定义，支持不同业务类型的检品，如：水质检品、化妆品检品、食品检品等等；

- 在样品类别下设置不同的（样品小类），方便系统自动生成待检项目和整个检测流程可配置好的路径自动流转；

- 对应样品类别设置样品信息属性，在受理时自动生成受理单中样品相关信息的各栏目的默认值或可另选择列表，方便业务人员针对样品进行个性化的数据录入；

- 支持受理方式可选，如：样品检相同项目、样品检不同项目等

- 支持检验项目自动核对来源标准的有效性，若使用过期标准，系统自动提示；

- 支持外部数据（如网上预受理的送检数据，或预告用文本格式编辑好的EXCEL格式文档等）的导入；

- 支持送检单数据的复制；

- 支持客户资料（基本信息、企业标准信息等）的管理；

- 支持防病类样品的检材信息录入；

- 支持选择受理编号手工输入和自动生成两种模式兼容或设置其中任一种模式；

- 支持分包检验协议的审批与签订；

- 支持收费协议的审批与签订；

- 支持非标准检验方法协议的审批与签订；

- 打印送检单、受理通知书、分包检验协议书、收费协议书、非标准检验方法协议书等资料；

- 支持在检验期间增、减检验项目，或将检验项目改为分包；

- 支持留样复检；

- 支持样品送检业务的挂起；

- 支持在检验期间修改部分送检单信息；

- 支持对报告领取时间的设定，客户凭受理通知书中的报告领取时间前来领取报告；

- 支持收藏送检单；

- 支持分包单位及分包能力的管理；

- 检验标准管理；

      - 检验收费管理

- 系统自动计费；

- 支持检验收费标准、评价收费标准的维护；

- 支持项目检验费、检验前处理费、评价费、其它费、减免费；

- 项目检验费及检验前处理费支持按项次计费；

- 打印缴款通知书，支持跨单计费打印；

- 支持检验期间因增、减项目引起的费用追加和退回处理；

- 支持多种方式的收费核对；

- 支持按科室、样品种类、检验项目统计收费情况；

      - 样品分派

- 系统自动按各检验科室职责生成样品交接单；

- 支持由各检验科室收样或由检验科室下的各检验组直接收样两种模式；

- 支持派样时中改变样品计量单位；

- 支持按样品所属种类确定其是否需要留样，如需留样则自动生成留样样品交接单；

- 支持加速实验，对须做加速实验的样品，自动生成恒温恒湿库样品交接单；

- 系统针对恒温恒湿库中样品定期自动生成给检验科室的交接单，以便进行检验；

- 样品如须做评价，则系统自动生成评价报告任务；

- 当受理业务科室同时负责的项目检测，系统自动生成检验项目任务，而不生成样品交接单；

- 支持对样品的批量自动分派；

- 自动核对各交接单中的样品数量与收样数量是否吻合；

- 支持从待分派状态撤回，以便修改送检资料；

- 支持交接单中完成期限的自动设置（可手工调整），以便各科室明确任务期限。

- 支持交接单的打印及成批打印；

      - 留样样品库管理

- 留样样品接收（与退回）；

- 打印样品库存标签；

- 留样样品入库；

- 支持对不同样品的分仓管理；

- 留样样品查询；

- 样品保存期限管理，支持对不合格样品保存期限的特殊处理，到期自动提醒；

- 样品到期处理，支持处理清单的自动生成、审批、处理监督确认；

- 留样样品领用管理；

- 打印相关单据（如库存清单）；

      - 恒温恒湿样品库管理

- 加速实验样品接收（与退回）；

- 打印样品库存标签；

- 加速实验样品入库；

- 支持对不同样品的分仓管理；

- 加速实验样品查询；

- 加速到期自动提醒；

- 加速到期自动生成交接单；

- 打印相关单据（如：库存清单、交接单）；

      - 评价报告编制

- 各项检验完成后自动提醒业务人员编制评价报告；

- 依据评价报告模板及检验结果自动生成评价报告（编制状态下报告内容可修改）；

- 评价报告任务可由受理任务组组长进行管理；

- 支持评价报告的批量自动生成；

- 支持一个受理号有多份评价；

- 支持在检验期间取消或追加评价任务；

- 支持对组合项目（如不同异构体氨基酸）的处理；

      - 评价报告审批

- 支持评价报告的网络审批流程；

- 支持评价报告的电子签名和手写图片签名；

- 撤回已签发的评价报告；

- 支持对检验报告、检验结果的快速查询；

- 评价报告审批流程中，若需修改，只支持基于word的痕迹保留、文档批注及修订功能，退回编辑者接受后再进审批流程，否则报告一直处于修订状态。

      - 报告合并

- 业务科室或报告发放室对签发的检验报告和评价报告进行合并，形成总报告；合并工作由系统自动进行；

- 合并后的总报告有两种形式：交客户的总报告只有签发人的签名、留底存档的总报告有所有参与审批的人员的签名；

- 系统自动提示哪些样品的报告已全部审批可以进行合并；

- 合并时各份检验报告及评价报告的合并顺序可以手工调整；

- 合并时可以选择报告封面模板，合并后总报告自动包含封面；

- 支持一个受理号分多次合并，形成多个总报告；

- 报告封面打印；

      - 报告核发及发出

- 质量控制室针对总报告进行核发；

- 支持对核发不合格的总报告及相应的分报告的分别退回处理；

- 核发通过的报告由报告发放室发放并进行发放情况登记；

- 支持报告发放登记表的打印；

- 撤回已核发的总报告；

      - 过程监控

- 业务科室可对检验科室的工作进度进行监控；

- 检验进度可由相关的业务科室监控；

- 检验任务超期提醒；

      - 受理系统查询统计

- 检验申请信息综合查询；

- 客户资料查询；

- 交接单查询；

- 收费情况查询；

- 报告查询；

      - 科室任务管理

- 科室收样支持两种模式：科室统一收样、检验任务组各自收样；

- 检验科室样品库管理（同留样样品库管理）；

- 科室派样（科室->检验任务组），支持系统自动派样；

- 检验任务组任务分派，支持系统自动分派到人；

- 支持样品复检领用申请审批；

- 打印检验进度登记表；

      - 检验结果管理

- 称样量表打印；

- 空白检验原始记录表打印；基于原始记录模板，检验员无须抄写样品信息；（一期暂时不做原始记录录入，工作量非常大）

- 检验结果录入；

- 采用外挂模块支持各种复杂格式的检验结果数据的录入；

- 采用Excel模板对大批量检验结果数据的录入；

- 支持检验结果的默认值设置；

- 支持检验结果的输入选项个性化设置；

- 支持多检验数据的多种计算方法；

- 支持对检验结果的定量或定性判定；

- 检验任务超期的提醒；

      - 检验报告编制

- 基于检验报告模板的检验报告编制，系统自动生成检验报告；

- 支持检验报告的批量生成；

- 支持对组合项目（如氨基酸）的处理；

- 支持对检验项目单位中出现的特殊字符及上下标的处理；

      - 检验报告审批

- 支持检验报告的网络审批流程；

- 撤回已签发的检验报告；

- 支持检验报告的电子签名和手写图片签名；

- 支持对检验结果的快速查询；

- 支持基于word的痕迹保留、文档批注及修订功能；

      - 检验系统查询统计

- 交接单查询；

- 检验结果查询；

- 科室检验收费情况查询；

- 检验报告查询；

- 科室检验收费统计；

- 科室工作量统计；

      - 模板定义

- 采用基于word的文档模板；

- 模板支持检验报告、评价报告、检验原始记录、报告封面四类应用；

- 可按需要扩充模板应用范围，如：可应用于送检单等表单；

- 模板分为基础模板、应用模板两级，基础模板的使用促进了了文档的标准化、规范性；

- 对模板的使用范围的定义，可以控制模板的共享程度；

- 模板的标签使用方便，可快速扩充；

- 模板标签可替换为文字、图片、表格；

- 支持对模板的格式自动进行有效性检查；

      - 人员管理

- 学历代码维护；

- 职称代码维护；

- 职务代码维护；

- 专业代码维护；

- 岗位代码维护；

- 人员基本信息维护；

- 学术论文学分维护；

- 科研项目学分维护；

- 科技成果奖学分维护；

- 学术会议学分维护；

- 学分合格标准维护；

- 发表论文情况维护；

- 立项课题情况维护；

- 科技成果情况维护；

- 学术会议情况维护；

- 出版专著情况维护；

- 人员培训情况维护；

- 人员持证情况维护；

- 人员技术档案查询；

- 人员学分统计；

- 学分合格率统计；

- 人员出差状态管理；

- 人员出差状态查询；

      - 设备管理

- 供应商管理；

- 制造商管理；

- 设备验收；

- 设备建档；

- 设备使用反馈；

- 设备检定申请与记录；

- 支持设备检定周期的设置及到期自动提醒；

- 设备检定信息查询；

- 设备领用；

- 设备调配；

- 设备调拨；

- 设备维修申请与维修记录；

- 设备报废与销账；

- 支持设备降级使用；

- 支持设备档案查询；

- 支持各种相关单据打印；

- 设备报废管理

      - 材料库存管理

- 材料类别维护；

- 材料信息维护；

- 会计期维护；

- 期初数据；

- 供应商信息查询；

- 入库单；

- 出库单；

- 盘点单；

- 总账查询；

- 明细账查询；

- 各类报表；

- 期末管理（月末结转、年终结转）

      - 材料预约管理

- 灭菌玻璃器皿预约登记；

- 灭菌玻璃器皿预约处理；

- 玻璃器皿浸酸预约登记；

- 玻璃器皿浸酸预约处理；

- 培养基\溶液预约登记；

- 培养基\溶液预约处理。

      - 试剂及标准物质管理

- 试剂及标准物质目录维护；

- 试剂及标准物质领用情况登记；

- 试剂及标准物质查询；

- 试剂及标准物质报废管理。

      - 受控文件管理

- 文件大类维护；

- 文件小类维护；

- 文件基本信息维护；

- 文件副本信息维护；

- 支持文件副本受控状态升降级；

- 文件副本借阅与归还管理；

- 文件查询。

      - 质量监督员管理

- 质量监督员资料维护；

- 质量监督任务管理；

- 支持质量监督任务的周期性管理；

- 支持质量监督任务执行情况的反馈。

      - 实验室环境管理

- 实验室环境资料记录（温度、湿度等）；

- 实验室进出人员登记。

      - 动物实验室管理

- 动物种类维护；

- 动物申请登记与审批；

- 动物采购登记与审批；

- 动物饲料、垫料采购登记与审批；

- 动物实验登记；

- 支持动物种系管理；

- 成本统计

      - 领导查询

- 报表管理；

- 工作量统计；

- 工作质量统计（及时率统计、差错率统计）；

- 检验收费统计；

- 检验情况统计。

      - 网上服务

- 网上预受理；

- 检验进度查询。

      - 工作流设置

系统可视化智能工作流设置，方便管理人员自定义工作流，不需要委托软件公司进行调试配置。

      - 其它系统功能

- 用户授权（两级授权体系：超级用户->子系统管理员->操作员）；

- 报告基础模板维护；

- 系统日志管理；

- 手写签名图片维护；

- 审批流程中审批人出差状态提醒；

- 任务导航；

- 任务催办；

- 支持仪器设备数据采集接口；

- 数据的Excel输出；

- 系统自动版本侦测、自动升级。

    - 海南省疾病防控信息采集管理系统

      - 分类管理

分类管理指的是针对健康教育的知识进行分类，例如传染病防治类、慢病管理类、公共卫生管理类等等，每一个大类下还可进行小的分类。

分类管理包含分类的添加、修改、删除、检索等功能。

      - 人工采集

人工采集指的是由专业的医疗从业人员登录平台进行数据的采编和维护，保证数据库数据的鲜活和完善。

人工采集涉及的功能包含：

1、数据采编

数据采编指的是录入数据项，包含如下内容

| 名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 数据分类 | 数据具体分类，如儿童口腔保健、慢性病、生活方式等 |
| 标题 | 标明数据内容的简短语句 |
| 关键字 | 能够最大程度概括用户所要查找的信息内容的字或者词 |
| 症状 | 疾病导致的症状 |
| 意见建议 | 针对症状的应对方法 |
| 来源 | 数据来源 |
| 备注 | 其他相关内容 |

2、数据更新

数据更新指的是随着所面临的外部环境和内部变化，对原有的数据进行实时的更新和升级，用新数据代替旧数据，用更先进的数据代替过时的数据，始终保持组织的数据与所面临的环境相适应。

3、数据审核

对手工采集的数据进行审核校对，对发现的错误进行修正，保证数据的准确性，审校之后的数据才可检索。

4、数据检索

数据检索是一种全新的信息检索方式，是在现有的信息检索技术以及模型上发展而来的。数据检索和信息检索的不同，就在于数据检索强调了语义，不会和信息检索一样，只是基于字面的概念匹配，它从文章的语义、概念出发，能够揭示文章的内在含义。做到了语义和概念层次上的标引工作，知识检索提高了查全率和查准率，降低了用户的负担。

      - 互联网健康教育数据抓取

利用网络爬虫对互联网的健康教育知识进行抓取。

网络爬虫（又被称为网页蜘蛛，网络机器人，在FOAF社区中间，更经常的称为网页追逐者），是一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本。另外一些不常使用的名字还有蚂蚁、自动索引、模拟程序或者蠕虫。

功能描述：

（1）数据采集

由于深层网中的数据隐藏在各种搜索界面后面，无法直接通过超链接来访问，它们必须要通过使用一些关键词查询才可以看到。因此，深网爬虫要比表层网的更复杂些，它在访问并解析出URL后，还需要继续分析该页面是否包含有深层网入口的表单。若有包含，则还要模拟人的行为对该表单进行分析、填充、并提交，最后从返回页面中提取所需要的内容。

（2）数据处理

为能快速、准确的从网页信息中获取有价值的民意信息，系统采用实体抽取技术，将网页信息人名、地名、机构名、专有名词等提取出来存入数据库中。

实体抽取任务是指识别文本中具有特定意义的实体，主要包括人名、地名、机构名、专有名词等，从而提取这些实体。

（3）信息分类

目前，大部分网站采用了AJAX架构，页面代码分析无法获取网站分类信息，为了更加清楚的展示各类民意信息，信息分类就显得极为重要。

自动分类技术根据文献内容进行类别划分的功能，可以自动地对文档进行分类，赋予文档一个预先定义的类别主题词，便于文档的组织，不需人工干预。系统可以定期对采集回的互联网民意数据进行自动分类，形成近期互联网上与民意相关的最新、最热话题。

自动分类是基于相似性算法的自动聚类技术，根据文本内容的相似度，将内容聚合成不同的类别,同时对每一个聚得的类别，给出精确的类别主题词。主要包括以下几个步聚：

- 特征提取。

- 建立聚类相似矩阵，因为相似度是定义一个聚类的基础。

- 用算法进行聚类。

（4）数据索引

为了提高性能，全文检索利用大数据技术，数据经过排重、清理后会对海量数据建立索引；采取基于SPINXS内核扩展的专用检索技术保障业务需要，基于MASTER/SLAVE模式进行部署。节点都是通过主控节点进行管理，增加节点后提供系统服务能力，不需要对系统架构做什么大的变动。

            - 健康知识关联引擎

规则引擎是一种嵌入在应用程序中的组件，可将业务决策从应用程序代码中分离出来，使用预定义的语义模块编写业务决策。它接受数据输入，解释业务规则，并根据规则作出业务决策。规则引擎对提交的数据对象进行检索，根据对象的当前属性值和他们之间的关系，从加载到引擎的规则集中发现符合条件的规则，创建这些规则的执行实例。

健康知识规则引擎指的是根据居民患慢性病、居民健康影响因素的数据，结合健康知识库，使用规则引擎，对居民的健康状况进行分析预测，根据分析的结果给出建议。

    - 海南省疾控档案展示平台

疾控档案是居民疾控管理（疾病防治、健康保护、健康促进等）过程的规范、科学记录，是以居民个人为核心、贯穿整个生命过程、涵盖各种疾控相关因素、实现信息多渠道动态收集、满足居民自身需要和疾控管理的信息资源。疾控档案是掌握居民疾控相关健康状况的重要工具，它从微观上全面连续记录反映居民个人慢性病史以及传染性疾病史；宏观上为各级医疗卫生机构规划、制定和完善疾病综合防治策略，为各级疾控部门规划、制定和完善卫生服务政策法规提供分析决策的依据。

            - 数据来源

疾控档案的信息来源主要有三个方面：一是疾控数据资源中心记录的居民个人疾控相关数据；二是人口健康数据中心记录的医疗机构的卫生服务记录；三是其他厅局共享的居民属性关系信息记录。疾控档案信息量大、来源广且具有时效性，要求动态记录、避免成为“死档”，就需要把疾控档案信息收集融入到卫生机构、疾控监测机构的日常业务工作之中，自动产生、主动推送、一方录入、多方使用，实现各种记录的标准化和数字化，与疾控档案之间进行动态数据交换。

            - 档案内容

根据疾控档案的内涵和基本架构，个人疾控档案的基本内容包括三个部分：基本信息、主要疾病和健康问题摘要、主要卫生服务记录。

            - 功能描述

- 认证管理

居民疾控档案涉及到居民大量的敏感信息，如果数据发生泄露、损坏，不仅会给相关部门带来名誉上的损害，而且会给群众信息安全带来极大的风险，因此，居民个人在申请查看个人疾控档案时，需要经过严格的身份验证流程，来确保数据的安全和保密。

- 居民注册

居民查看个人疾控档案信息时，需要先进行注册。居民在注册时必须输入身份证号码和手机号码，系统根据输入的身份证号码与人口健康数据平台的手机号码进行比对，如果比对成功，则注册成功。如果比对不成功，则需要居民到卫计委下属相关机构现场进行线下授权与认证。

- 身份验证

居民查看个人疾控档案，需使用身份证号或者手机号码+密码的方式来验证身份，验证成功才可查看个人疾控档案，否则不能查看。

- 个案详细

包括个人基本信息、个人慢病史、个人免疫史、个人疾控服务记录、疾控其他记录等。

- 居民疾控健康教育管理

根据居民自身状况、患病情况以及当下疾病预防控制最新信息为居民提供最新的以及最合适的疾控健康资讯。

- 个人档案日志记录

记录居民疾控档案被查阅的日志记录，包含访问IP、时间等。

- 密码修改

个人疾控档案查阅权限密码修改。

    - 海南省疾控中心微信公众号

      - 认证管理

1、居民注册

居民可根据联系方式、身份证号码进行注册，一个联系方式只能绑定一个身份证号码。

注册的时候需要填写姓名、证件号码、手机号码等信息，然后点击获取验证码等待，输入验证码之后，系统对填写的信息进行验证，验证无误之后，才可进行登录绑定，否则给出错误提示信息。

验证错误分为以下几种情况：

- 手机号码已被其他身份证号码使用

- 身份证号已经被注册使用

- 验证码不正确

2、企业注册

企业注册的时候需要填写企业基本信息，例如企业名称、地址、联系方式、营业执照号码等等，一个企业只能注册一个账号。

      - 成员管理

居民可通过成员管理来维护父母以及子女的信息。

      - 个人档案管理

居民登录之后，可查看个人档案，如基本信息，慢病患病情况，免疫接种情况以及其他健康相关因素等。

      - 慢病管理

居民登录系统，可对自身患慢性病情况进行管理，具体包含慢性病的查看、慢性病的分析、以及精准健康知识索引。

      - 海南省疾控中心微信公众号健康知识服务

系统包含众多的健康知识内容，如果未检测到居民患某方面的疾病，则根据系统默认的规则推送健康知识，否则如果居民患某种疾病，系统会关联疾病防控信息采集管理系统知识数据库，推送给居民最适用的知识，为居民提供便捷的服务。具体包含但不限于如下几类疾控健康资讯信息：

- 疾病防治教育

- 健康生活方式信息

- 疾控热点信息

- 疾控前沿资讯

      - 健康相关因素管理

世界卫生组织（WHO）根据健康的含义，制定了健康的10条标准：

1、充沛的精力，能从容不迫地担负日常生活和繁重工作而不感到过分紧张与疲劳；

2、处事乐观、态度积极、乐于承担责任，事无大小不挑剔；

3、善于休息，睡眠好；

4、应变能力强，能适应外界环境中的各种变化；

5、能够抵御一般感冒和传染病；

6、体重适当，身体匀称，站立时，头、肩位置协调。

7、眼睛明亮，反应敏捷，眼睑不发炎；

8、牙齿清洁，无龋齿，不疼痛，牙龈颜色正常，无出血现象；

9、头发有光泽，无头屑；

10、肌肉丰满，皮肤有弹性。

健康相关因素针对以下几项进行记录：

- 身高

- 体重

- 心情

- 症状

- 习惯：早餐、喝水、运动、吸烟、饮酒等。

根据居民的记录情况进行分析，总结面临的主要健康问题，从而进行提醒，并督促居民养成良好的生活习惯。

      - 免疫接种信息管理

- 接种点管理

系统根据用户的现居住地地址，默认给出距离最近的接种点，居民可对接种点进行修改。

- 待接种疫苗管理

系统根据居民的出生日期生成待接种列表，比如一岁龄的儿童和2月龄的婴儿所展示的待接种列表会有所差异。

居民待接种疫苗列表包含以下内容：疫苗名称、计划接种日期、接种次剂、预防疾病、提示、接种对象等。

- 已接种疫苗管理

列取居民已接种疫苗列表，包含疫苗名称、接种次剂、预防疾病、提示、接种日期、疫苗生产厂家、疫苗批次等。

如果已接种的疫苗信息由于历史原因未被记录，居民可手工进行维护，完善个人接种史。

居民手动完善已接种疫苗需要填写如下信息：疫苗名称、疫苗剂次、接种时间、接种单位等。

      - 消息推送管理

- 慢性病用药提醒

患慢性病的居民录入药品信息，如名称、用法、用量等，设置提醒，可进行用药提醒。

- 免疫接种提醒

对婴幼儿的免疫接种进行提醒。

      - 企业送检产品信息管理

企业用户可查看本企业送检产品检验检测情况，具体包含如下内容：

1、进度查询

可查看检验检测的进度，如送检时间，检验进度，检验机构等等。

2、结果查询

可查看送检产品检验结果，查看产品是否合格。

3、历史查询

可查看历史产品检验检测结果。

      - 安全管理

微信公众号涉及到居民的多种健康相关信息，一旦泄露会给个人安全带来很大的风险，政府部门工作也将陷入被动局面，因此，在安全方面必须进行严格的把控，本项目具体包含如下几点：

1、数据加密传输

微信公众号涉及的数据都是在互联网传输，因此本项目的数据加密传输。

2、账号冻结

如果微信账号被盗取，用户可通过账号冻结的方式来保证数据安全，冻结账号需要提供联系方式以及身份证号码等关键信息。

3、基本信息修改

当用户的手机号等关键信息发生变动时，可通过服务进行修改，保证服务的可用性和数据的安全性。

    - 海南省疾控决策分析平台

决策分析平台按照不同的专题进行统计分析查询，并进行决策支持。主要包括传染病分析、慢性病分析、综合决策分析等。具体的展现形式有GIS展现、图表展现、报表展现、报表导出等。

      - 传染病预测预警平台

开发一个先进、高效、实用、开放的传染病预测预警平台系统，实现染病数据实时采集和集成管理、统计分析、可视化展示、疫情自动分析以及自动预测预警等功能，为我省的传染病监测、防治和突发公共卫生事件应急能力建设提供强有力的技术支撑。分析内容包括但不限于如下内容：

1、传染病综合分析

2、法定传染病单病种分析

      - 慢性非传染性疾病防控分析

从不同维度分析各种慢性疾病，分析内容包括但不限于以下内容：

1、高血压患病分析

2、糖尿病患病分析

3、心脑血管疾病患病分析

4、肿瘤患病分析

5、伤害监测

伤害是指机械能、热能、化学能、电能及放射能等能量扩散到人体，使人体发生损伤，也包括窒息导致的缺氧。广义的伤害还包括刺激引起的精神创伤。目前国内外尚无对伤害界定的标准，通常把各种意外和故意因素造成机体损伤、影响了正常活动、需要医治和护理的事件定义为伤害。能量的转移可能是瞬时大量，也可能是长期小量，前者称之为伤害，后者则归之为慢性疾病。

伤害依据国际疾病（ICD-10）系统分类为：交通事故、意外中毒和意外跌落等14种。也可以分为意外伤害和故意伤害。意外伤害指无目的（无意）造成的伤害，包括交通伤害、中毒、坠落、跌倒、医疗事故、失火、烧伤、溺水和窒息、职业伤害等；故意伤害指有目的、有计划地自害或加害于他人所造成的伤害，包括自杀或自害、他杀或加害、虐待、疏忽、斗殴、行凶、遗弃、与酒精和毒品消耗相关伤害、暴力的性加害、战争等。

      - 综合决策分析

综合决策分析主要的建设目的是分析除了传染病及慢病之外的其它类数据，如饮用水水质卫生监测数据、农村环境卫生监测数据、职业病与职业卫生监测数据、饮用水水质卫生监测分析、食品污染物分析、食物中毒暴发分析等内容。

1、人口死亡信息监测分析

2、饮用水水质卫生监测分析

3、空气污染人群健康影响监测分析

4、农村环境卫生监测分析

5、食品污染物监测分析

6、食品微生物风险监测分析

7、食物中毒暴发监测分析

8、食源性疾病溯源监测分析

9、职业病及职业卫生信息监测分析

除了上述的统计分析检测项目外，综合决策分析还会根据疾控实际的业务需求进行其他项目的统计分析工作。

# 其他需求

  - 安全建设

    - 总体要求

遵循国家有关信息安全的法律、法规，依据电子政务相关标准进行建设。

通过分析信息网络的层次关系，遵循先进的安全理念，综合考虑各种安全风险，提出科学的安全体系和安全框架，最大限度地解决可能存在的安全问题。

根据安全体系和安全框架，采取系统的整体安全措施，并根据不同层次风险的大小，采取不同强度的安全措施。

能采用现有安全技术、产品实现安全体系，满足网络系统和应用系统的安全性需求，并方便的管理和维护。综合采用保障措施，保证安全体系自身的稳定运行。

  - 标准规范建设

    - 安全设计

系统安全主要从以下几个方面考虑：三级等级保护、系统容错、系统容灾、数据备份、安全操作与维护、安全监控和安全事件响应与恢复。

1、系统容错

采用外置独立的存储系统，并通过raid5方式，实现系统的容错。

2、系统容灾

建议采用数据库服务器和应用服务器的双机互备方式，既节约成本，有可实现一台系统出问题时的不停机工作。

3、安全操作与安全维护

单位网络安全效果的发挥离不开系统管理，决不仅仅是安装好单位网络的设备，配置好软件那么简单，同样一个运行良好的单位网离不开人的管理，系统的安全操作与安分维护在信息系统的安全中起着至关重要的作用，也是维护网络系统安全、保护网络资源的重要手段之一。

4、操作程序安全

操作程序应指明具体执行每个作业的指令，从而保证操作的安全性。

5、流程安全

对用户业务中的一些特殊流程，例如审核、审批等，进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整和安全。

6、备份

重要的业务信息和软件应该定期备份，以确保所有重要的业务信息和软件能够在发生灾难或故障后迅速恢复。不同系统的备份安排应该定期的进行测试，以确保可以满足持续性运营计划的要求。

7、入侵防护

采用多端口防火墙，通过策略实现访问的安全控制。

8、内外网隔离

本系统存储有重要的信息，存放于内网，但是其部分数据需要通过安全边界平台对外发布，在内外网物理隔离的情况下实现数据的内外网传递。

9、数据库访问审计

作为最重要的数据库，建议对数据库访问建立审计系统，实现对数据访问、修改、删除的监控、审计和误操作的恢复。

10、防病毒

建议采用基于主机和网关防护的综合病毒预防体系，具体实现就是服务器等主机上安装服务器版的防毒软件，在网络边界安装基于硬件的防病毒网关。

    - 基本思路

按照补充性、衔接性设计思路，在继承、遵守国家相关标准的基础上，制定海南省数字疾控平台标准规范体系，为海南省数字疾控平台建设服务。

从海南省数字疾控平台建设的实际需要出发，研究设计海南省数字疾控平台标准规范体系，使得信息资源标准化工作机制更加完善，标准化工作更加规范、有序、高效，信息资源开发利用标准体系更加科学、完善，标准实用性、适用性、时效性进一步提升，标准服务水平明显提高，标准实施效果更加显著，为信息资源共享的建设和发展提供规范性指导，有效促进海南省疾控数据资源的统一管理和共享发展。

    - 需遵循的标准规范

本项目需遵循的标准规范：

- 电子政务标准化指南

- XML 相关标准

- SOA 技术标准

- J2EE 规范

- ISO9000 族标准

- CMMI

    - 需制定的标准规范

      - 数据编码标准规范

对于已有相关国家标准规定的数据，应采用现行国家标准，对于目前无现行标准规定的数据，应根据海南省数字疾控平台的建设需求，制定相应的编码，以保证未来数据在各层面的开放和共享。

      - 数据质量标准规范

为了规范本项目中的数据质量问题的发现和分析工作，持续优化疾控数据交换和大数据采集的数据质量，有力支持全省疾控业务运行、管理分析和领导决策，提升海南疾控数据资产的业务价值，需要制定数据质量规范。

      - 数据安全标准规范

数据安全标准应根据海南省数字疾控平台的定位规划情况，应涵盖：密码应用、保密、数据安全技术要求、数据安全评估、信息系统安全、数据安全管理等方面的内容。

      - 数据开放管理规范

数据共享与开放应切实满足海南省数字疾控平台的数据共享与开放需求，同时保障数据的安全可控。所有数据的使用者均应遵守管理办法的规定。同时，根据数据发布和共享的范围，应将各项数据进行分类管理。

  - 接口设计

海南省数字疾控平台以需求和应用为导向，以标准化建设和数据安全开发为保证，以国家、省、地市、县互联互通为核心，进行疾控相关的数据互联互通和制度对接。

海南省数字疾控平台对外提供方便、易用的接口。接口内容包括XML文件数据交换接口、WebService数据交换接口、流数据接口和关系型数据交接等接口，用于接收上报及共享的数据业务数据。

  - 运维方案

    - 运维服务目标及内容

运维内容包括应用系统、基础服务中间件、疾控数据资源中心、数据集成平台、安装；运行期间预防巡检、出现的问题排查以及技术支持。

    - 运维服务提供方式

技术支持与技术服务主要包括电话支持、现场服务等。

1、电话支持

全年7*24小时在线电话及传真服务：运维工程师在接收到用户通报故障的电话、传真或Email后半小时之内将通过电话、传真或电子邮件等方式解决客户在使用过程中遇到的有关系统、服务器和网络的日常操作等方面的问题，并按规范记录存档。

2、现场服务

如通过电话或传真无法排除故障，需要在接到故障电话后2小时之内到达现场排除故障。

3、预防性维护

- 每季度1次的系统设备巡检

为保证系统正常运行，运维方对本项目提供周期为每季度1次的定期系统预防维护服务，巡检内容包括由专业工程师按周期对系统的使用情况进行了解并进行常规性检查、调试和清理工作，记录系统的运行情况，巡检的目的是帮助您更好地使用产品，提高系统性能，延长使用寿命，并以书面形式提交报告供存档。

- 系统升级、性能改进

平台在免费维护期满后，还将为用户提供长期免费的技术咨询。

  - 培训方案

    - 培训目的

培训是信息化建设中应用系统开发和系统集成工作的重要组成部分，通过优质的培训可以为本系统的顺利实施及可靠运行打下良好的基础。在本项目中，主要需要进行系统的使用培训和维护培训，目的是使相关系统使用人员了解用户行为采集分析系统的实现原理，主要功能模块，应用范围等，能够熟练的使用系统进行相关的工作以及如何进行系统的日常维护工作。

    - 培训对象和培训内容

      - 培训对象

培训人员分为项目的组织管理人员和技术保障人员，范围和对象为：

1.关于组织管理人员的培训。主要是培训各级政务信息主管部门的信息主管和业务主管。主要培训内容包括信息系统建设的理论、项目设计方案、项目组织管理及项目监理。

2.关于技术人员的培训。技术人员的培训是为本期承建系统培养系统管理员、软件开发人员、维护人员等IT技术人员。主要培训内容包括资源目录等系统使用、维护与管理；

3.培训人数。本项目建设中，针对以上各类人员的培训人数和天数是根据各应用系统实施的范围和涉及的部门分别制定的。

      - 培训内容

培训内容包括项目管理，架构介绍、应用系统使用和运维。

    - 培训方式

培训采用分期分批的集中授课方式，在主要用户所在地进行，采用集中技术理论课程讲授与现场实践技能培养相结合的培训方式。

  - 项目实施进度

    - 项目建设期

本项目建设周期为18个月。主要工作包括：疾控应急处理系统、实验室管理系统、疾病防控信息采集管理系统、疾控档案展示平台、海南疾控微信公众号、海南决策分析平台、疾控数据资源中心建设、基础服务中间件建设、基础设施环境等应用系统的建设，组织实施、测试和试运行及人员培训等。

    - 实施进度计划

      - 基础设施环境建设

第一阶段：海南疾控基础设施环境建设调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省数字疾控平台现有基础设施状况调研、分析。

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

第三阶段：施工阶段

时间：T+121——T+210

本阶段为施工阶段，完成云平台的实施。

第四阶段：上线试运行

时间：T+211—540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 基础服务中间件建设

第一阶段：基础服务中间件调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省数字疾控平台现有服务中间件建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+450

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+451—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 疾控数据资源中心建设

第一阶段：疾控数据资源中心调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省疾控数据资源中心建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+150

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+151——T+450

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+451-- T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 海南省疾控应急处理系统

第一阶段：疾控应急处理系统情况调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省疾控应急处理现有建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+270

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+271—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 实验室管理系统

第一阶段：实验室管理系统情况调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对实验室现有建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书。

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+270

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+271—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 海南省疾病防控信息采集管理系统

第一阶段：疾病防控信息采集管理系统情况调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省疾病防控信息采集现有建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+270

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+271—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 海南省疾控档案展示平台

第一阶段：疾控档案展示平台系统情况调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省疾控档案现有建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+270

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+271—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 海南省疾控微信公众号

第一阶段：海南疾控微信公众号调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省疾控信息现有建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+270

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+271—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

      - 海南省疾控决策分析平台

第一阶段：疾控决策分析平台调研（需求分析建立标准阶段）

时间：T——T+60

本阶段为数据采集部分需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对海南省疾控决策分析建设状况调研、分析。本阶段成果：需求说明书；

第二阶段：设计阶段

时间：T+61——T+120

本阶段为系统设计阶段，根据设计完成系统开发工作。

本阶段成果：概要设计说明书、详细设计说明书

第三阶段：开发测试阶段

时间：T+121——T+450

本阶段为开发测试阶段，完成系统的开发和测试工作。

本阶段成果：系统可运行程序

第四阶段：上线试运行

时间：T+451—T+540

本阶段为上线试运行阶段，完成系统的上线部署以及试运行工作，并根据用户使用情况对系统进行完善。

本阶段成果：系统试运行报告

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

# 软硬件采购清单

1.1基础软硬件采购清单

| 序号 | 产品名称 | 主要参数配置及功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关 | - 网络吞吐量≥900Mbps，≥18个并发IPSECVPN接入授权许可，≥6个千兆电口，原厂三年质保 - 产品厂商需具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书（国家级） - 产品厂商需具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）； - 产品厂商获得CSA STAR Tech认证证书（增强级（Enhanced Level）） - 支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像 - 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT44 - 支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义 - 支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN - 支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等 - 系统定义超过2800条主流攻击规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dos/ddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game - 实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器 - 支持统计隧道持续时间，支持统计隧道流量 - 支持SSL VPN，客户端支持适应多平台、多终端 - 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别 - 支持基于IP、端口等自定义协议服务 - 支持智能和快速识别模式配置 - 可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单 - 支持私接用户的PPPoE账号展现 - 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能 - 支持portal服务器联动，支持radius服务器联动，支持实现NAS-Identifier(32)在无线场景携带AC名字 - 支持微信认证功能，使用微信连WiFi2.0接口，限制微信流量放通（pc和移动端，认证通过放通），支持基于http获取access_token，支持微信内部浏览器http弹portal。强制关注功能（定时检查用户是否关注公众号） - 支持短信认证，登录后方可认证上网 - 支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式 - 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口 - 支持通过管理平台进行集中管理，统一升级，下发配置，收集日志 - web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析 - 支持本地日志记录和远程日志输出；支持专用的日志审计管理软件 | 个 | 1 |  |
| 2 | 漏洞扫描系统 | - 1U机型，含交流单电源，1*RJ45串口，1*GE管理口，≥4个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，≥4个千兆SFP插槽；授权许可；最大并发扫描主机数：≥10，最大存储任务数大于1000个，最大新增用户数≥30个 - 产品厂商需具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书（国家级） - 产品厂商需具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级） - 产品厂商具有国家安全生产监督管理总局颁发的安全生产标准化三级企业证书 - 系统为B/S架构，并采用SSL加密通信方式，用户可以通过浏览器远程方便对产品访问操作，支持多用户同时登陆操作 - 提供分布式部署，上级管理设备能够方便查看下级设备状态 - 提供三权分立的账户体系，支持上下级部门管理，非上下级的不同部门任务、资产隔离 - 提供审计功能，能够对登陆日志、操作日常进行记录和查询，并可以将日志导入导出操作 - 提供日志自动审计功能，根据指定的审计标准自动、定时审计；并将审计结果发送到指定邮箱当中 - 支持识别国内外主流Web应用防火墙品牌 - 系统内置不同的策略模板如针对Linux、Windows操作系统等模板，同时允许用户定制扫描策略；用户可定义扫描范围、定义扫描端口、扫描使用的参数集等具体扫描选项 - 支持Windows系列操作系统，支持Linux主流操作系统（Centos、Redhat、Debian、Fedora、Ubuntu、Suse等），支持Unix主流操作系统（AIX、HPUX、Solaris等） - 支持对Web、FTP、电子邮件等应用系统、Apache等web中间件服务器以及Office等常用软件进行漏洞扫描 - 可以自定义扫描端口范围、端口扫描策略 - 提供采用SMB、SSH等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描 - 具备弱口令扫描功能，提供多种弱口令扫描协议，包括SMB、RDP、SSH、TELNET、FTP、SMTP、IMAP、POP3、MySQL、MSSQL、REDIS、RTSP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典 - 支持发现非默认端口启动的服务，支持服务的协议识别、版本 - 可根据端口识别出的软件版本提供可能存在的相关漏洞列表 - 支持识别被扫描目标对象的网站响应状态，能根据不同的响应状态直观呈现不同颜色标识 - 支持HTML、WORD、PDF、XLS报告格式 - 产品具备《计算机软件著作权登记证》 - 产品具备公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级） - 产品具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的《涉密信息系统产品检测证书》 - 产品具备国家信息安全漏洞库《兼容性资质证书》 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数据脱敏工具 | - 支持多种数据源，包括：Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostGRE、Sybase、Informix、GBASE、Hadoop等多种数据库及数据仓库 - 支持Windows、Linux、AIX、Solaris等多个主流数据库应用平台 - 系统支持自定义、图形化操作的脱敏规则和脱敏方式，支持UNICODE标准、中文等字符编码。 - 支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库等多种方式 - 系统应支持敏感信息的自动发现能力，系统应具有内置敏感数据特征库，能对姓名、地址、电话、身份证、统一信用代码、银行卡号、日期、email等敏感信息自动识别 - 系统能读取数据库或txt、csv、excel等文件内容，根据内容和内置敏感数据特征规则发现敏感数据 - 应支持一个单元格是由多段敏感数据组合的数据发现规则 - 应支持在一列内混合了多种敏感类型数据在同一字段内的发现规则 - 应支持按照数据字典进行敏感数据发现的能力，凡是字段中数据都在数据字典内的，则该字段被发现为敏感字段 - 支持灵活的脱敏方案管理，脱敏方案与脱敏任务不绑定。对脱敏方案进行调整、修改时不影响与之相关的脱敏任务，不需要删除与脱敏方案相关的字段发现以及脱敏任务 - 支持定义文件脱敏模板，用户上传需要脱敏的文件后通过选择模板即可完成敏感数据确认、脱敏算法选择、脱敏方案选择等任务，便于快捷的对文件进行脱敏 - 可以在脱敏流程配置中，调用定义好的子集规则，具有抽取多表间关联的子集抽取功能 - 可提供清晰的数据关系展现，并提供用户可配置数据关系能力 - 支持对脱敏任务进行停止、启动、重启，并且支持任务并发，充分利用系统资源，提高脱敏效率。脱敏任务可兼容执行过程中遇到的异常情况，支持跳过异常数据继续执行任务 - 系统支持脱敏任务执行效率的智能调优功能，系统可以根据脱敏对象自动调整脱敏参数，无需人工配置脱敏任务的分页数、提交数以及线程数等参数。降低学习、使用成本，屏蔽由于产品使用人员的经验和技术导致的脱敏效率低下的现象 - 在执行脱敏任务时，除了要将数据脱敏至目标库，还需要将源库中约束和敏感表上其他对象一并迁移至目标库，包括索引、约束、触发器等 - 系统支持定时、定期自动执行脱敏任务的功能，支持按照日期、时间对任务进行定时 - 使用相同含义的数据替换原有的敏感数据，如姓名脱敏后仍然为有意义的姓名，住址脱敏后仍然为住址 - 确保在运行屏蔽后生成可重复的屏蔽值，可确保特定的值（如，客户号、身份证号码、银行卡号）在所有数据库中屏蔽为同一个值 - 脱敏算法保持数据关联性，能够保持同一数据库中不同表字段之间的数据关联性，也能保持不同数据库之间的表字段间的数据关联性 - 支持按照访问策略对数据表查询操作返回的结果集进行动态脱敏，可以支持的策略包括：数据库账户、客户端IP地址、客户端工具（SQLPLUS、PLSQL等客户端工具）、字段，当满足指定策略时，返回的结果集数据自动被变形或遮蔽 - 支持内建的动态脱敏算法，算法可以涵盖不同的数据类型，包括字符串、数值、日期等，算法支持遮蔽、变形、随机 - 支持按照策略拦截和阻断高危的数据库操作，对不合规的操作能够按照策略进行拦截和阻断，防止高危操作和误操作 - 支持数据查询结果集阈值控制，对数据的查询操作结果返回的结果集超过指定的阈值时，可以拦截或阻断返回的结果，防止敏感信息的批量泄漏 - 在动态脱敏工作模式下，支持通过HA方式进行双机主备自动切换，会话同步的容灾模式 - 系统针对脱敏产品操作人员的操作行为进行审计记录，可以由审计管理员进行查询，具有自身安全审计功能 - 提供审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份 - 系统不允许真实生产数据落地，不能存储生产数据；并提供审计报告，包括用户信息、脱敏配置信息、任务信息等 - 支持自身系统性能监控，能够针对CPU、内存、磁盘I/O等生成实时图形报表 - 非OEM产品 - 产品应为国内自行研发产品，提供国家版权中心颁发的软件著作权 - 提供长城质量保证中心颁发的质量管理体系认证证书，其质量管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准，该质量管理体系产品范围为数据库安全系统的设计开发和服务 - 具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》 - 具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》 | 套 | 1 |  |
| 4 | BI工具 | - 支持Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、Derby、Access、Informix、Vertica等全部主流数据库，支持Hadoop体系 （如Hive、Spark、Impala等），支持Mongo DB、Kylin、Presto、SAP HANA，支持多维数据源 （Hyperion Essbase、SAP BW、SSA等），支持Excel、CSV、日志文件 - 支持直接跨库、跨数据源关联数据，无需中间库 - 支持SQL语法关键词高亮及自动提示 - 支持可视化建模流程图自动布局 - 支持通过可视化方式，按照分隔符将维度列拆分为多列 - 支持易用的拖拽字段生成图表和筛选器的操作 - 支持GIS地图上放大、缩小、绑定数据、切换渲染效果、改变标记样式、联动数据报告等操作 - 支持迁徙图和其他图表的数据联动 - 支持热力图，支持自主地图和GIS地图实现热力图 - 支持普通表、交叉表、中国式复杂报表（多级表头自由报表） - 支持可视化筛选器，实现交互式分析，筛选器样式包括单选框、多选框、下拉列表、文本输入框、滚动条、日历等 - 支持在前端报表层实时更改分析维度和度量的计算方法 - 支持在前端报表层直接使用中位数、四分位、百分位、方差、标准差、协方差等高级统计函数 - 支持在前端报表层一键实现同比、环比、排名计算、累计总计、合计百分比等动态计算 - 支持上卷、下钻、旋转、切片等多维分析 - 支持聚类、分类、线性回归、时序等多种深度分析算法 - 支持扩展自定义R脚本 - 支持嵌入R绘制的图像到报告页面 - 支持分析算法可视化流程处理 - 支持模型训练、模型评分、模型管理等功能 - 支持报表与图表之间的联动查询，如选中图表中某区域，其它图表或报表中与该区域相关的数据也会高亮显示 - 支持将单个图表或报表导出成Excel、CSV、PNG图片文件 - 支持自定义门户视图，将不同报表通过自定义布局组合至统一门户视图中 - 支持通过自定义定时任务进行数据的增量更新 - 支持对定时任务执行时间进行统计收集 - 支持对历史定时任务状态进行统计查询 - 支持设定不同用户角色的定时任务执行优先级 - 支持和第三方认证系统集成实现单点登录 - 支持设置报告优先级，优先级高的报告可优先调用系统资源 - 单台PC Server基于上亿条数据进行探索式分析，要求秒级响应 - 支持基于Map Reduce算法的分布式扩展集群部署，支持MPP多节点并行计算 - 提供列存储的计算引擎 - 系统基于标准J2EE架构，用户操作和系统管理均采用纯B/S访问方式，无需安装任何客户端软件 - 系统拥有国内自主知识产权，而非基于开源产品封装而成 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数据库软件 | - 支持各个主流厂商的硬件及操作系统平台，Unix、Linux、Windows。在操作系统和硬件平台之间移植时，应用程序无需修改 - 支持存储关系型数据。 - 支持同构、异构数据源的访问 - 支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能 - 支持大规模数据加载和更新，数据库的数据文件能跨平台互相交换 - 数据库系统在各种平台都必须具有Web的管理界面，调优工具、性能诊断工具，能够提供直观的性能监控界面，监控数据库使用的内存、文件I/O情况、用户使用情况、语句执行情况等 | 套 | 2 |  |

1.2软件开发清单

| 序号 | 建设内容 | 功能说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疾控数据资源中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 疾控数据资源中心 | 1、对接相关的外部数据，包括全员人口基础数据、居民健康档案、中国疾控数据、海南省医疗机构数据等 2、数据仓库将采用hadoop体系进行建设，将ODS操作型业务数据库中的数据进行列式化的设计并进行存储，结合NOSQL数据库的高效性，使用Spark的技术进行快速检索，构建相应的主题库 3、建设相关业务主题数据库 | 套 | 1 |  |
| 应用支撑系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 统一认证及单点登录 | 统一认证及单点登录主要是对全省各级疾控部门组织机构、用户和应用系统信息资源进行集中管理，为单点登录应用系统提供统一身份认证服务和统一授权服务。 | 套 | 1 |  |
|  | 数据质量管控服务 | 包括数据质量验核、数据质量跟踪、数据质量分析报告 | 套 | 1 |  |
|  | 数据集成平台 | 依托于现有的金人工程的数据交换平台，原区域卫生数据集成交换平台，对数据进行全面的质量稽查、标准化、修复和匹配融合，最终形成统一的人口，健康数据，为构建传染病主题，慢病主题等上层应用提供信息资源保障。 | 套 | 1 |  |
| 应用系统建设 |  |  |  |  |  |
| 3 | 海南省疾控应急处理系统 | 按照国家卫生部下发关于卫生应急系统建设的要求，针对突发公共卫生事件的管理，系统建设需要覆盖预防准备、监测分析、预测预警、应急处置、事件终止、恢复重建、评估总结的流程进行运行，循环反复不断提升系统的应急处理支持能力，实现“平战结合”。并能国家卫生部、国家CDC等相关系统进行数据交换，实现信息共享。 | 套 | 1 |  |
|  | 实验室管理系统 | 以实验室为中心，将实验室的各类业务流程、环境、人员、仪器设备、标物标液、化学试剂、标准方法、图书资料、文件记录、科研管理、项目管理、客户管理等等因素统管起来的大实验室管理平台。系统结构可分为三层：系统工具、业务处理、决策支持 | 套 | 1 |  |
|  | 海南省疾病防控信息采集管理系统 | 疾病防控信息采集系统主要目的就是为公众提供疾病预防、疾病控制的相关教育服务。包括分类管理、信息人工采集、互联网数据采集、健康知识关联引擎。 | 套 | 1 |  |
|  | 海南省疾控档案展示平台 | 展示了个人的疾控档案，包括用户注册、用户认证、个案查看等功能。 | 套 | 1 |  |
|  | 海南省疾控中心微信公众号 | 通过海南疾控微信公众号的建设，居民可实现对自身慢性病、免疫接种等疾控业务的管理需求，减少排队等候时间，提升疾控部门服务质量以及服务效率。 此外，企业还可通过海南省疾控中心微信公众号查询企业产品检验检测结果，在线跟踪检验检测进度，及时查看检测结果。 | 套 | 1 |  |
|  | 海南省疾控决策分析平台 | 决策分析平台主要是在疾控数据资源中心的基础上，通过数据清洗、数据建模等处理过程，基于hadoop大数据分析运算，使用BI工具为疾控各级工作人员提供报表展示以及导出功能，以及定制化开发来满足数据个性化展示以及分析挖掘的需求。包括传染病预测预警、慢性非传染性疾病防控分析、综合决策分析。 | 套 | 1 |  |
| 安全保障体系设计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全保障体系设计 | 遵照平台运行模式及管理流程前提下，根据平台所承载的信息数据及系统服务情况，按照国家对信息系统等级保护相关要求，从物理安全、网络安全、应用安全、主机安全、数据安全及安全管理六方面 | 套 | 1 |  |
| 标准规范体系设计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 标准规范体系设计 | 按照补充性、衔接性设计思路，在继承、遵守国家相关标准的基础上，制定海南省数字疾控平台标准规范体系，为海南省数字疾控平台建设服务。 | 套 | 1 |  |

# 第B包：海南省新农合跨省异地报销结算系统升级改造

# 一、项目概况

1.1   项目名称：海南省数字疾控平台项目（第B包）

1.2   本项目预算金额：784000.00 （大写：柒拾捌万肆仟元整）

1.3   交货地点（服务地点）：采购人指定地点

1.4   交货期（服务期）：合同签订之日起12个月内完成。

# 建设规模

本项目是在现有海南省新型农村合作医疗管理信息系统的基础上新增异地结算子系统，其中子系统将作为与国家新农合平台和异地医疗机构对接的基础，所有数据交换均通过异地结算系统进行。异地结算系统主要包括省外参合人口与海南省医疗机构就医异地结算和海南省参合农民外省异地结算两大子系统。

### 建设内容

本项目是在现有海南省新型农村合作医疗管理信息系统的基础上新增异地结算子系统，其中包括异地结算子系统和省级经办子系统。其中异地结算子系统与国家新农合平台对接交互，负责省外参合人员在海南本地医疗机构结算报销和省内参合人员在省外医疗机构结算报销工作。第二，新增省级医疗结算子系统，负责外省参合人员在本地医疗机构就医数据审核，与省内医疗机构资金结算，与外省省级经办资金结算等功能。

### 建设需求

跨省就医联网结报是参加新农合的农民在省外指定的医疗机构住院治疗，出院时由定点医疗机构按规定初审并垫付应给农民的新农合补偿费用，再由定点医疗机构与患者所在统筹地区合作医疗管理机构定期结算的过程。我省将依托现有海南省新型农村合作医疗信息管理系统平台，研发异地结算报销子系统以及省级经办结算子系统。

### 1.1异地结算子系统

实现面向省外参合患者在本省医疗机构和本省参合农民在外省医疗机构就医实现即时结算报销结算，数据链路采用VPN方式与新农合国家平台对接，与国家平台对接主要包括以下三部分内容。

第一，药品、服务、诊断、手术等参照就医地医保目录。医疗机构只需同本地医保目录做好数据对照即可。

第二 ，支持省外异地参合人员在省内医疗机构结算报销，通过国家平台接口核查异地参合人口信息及转诊信息，并将患者入院后需将入院登记信息上传至国家平台，在住院期间每日的住院医疗费用上传至国家平台，患者出院时进行实施报销，并由医疗机构垫付结算报销金额，患者仅需自付自己支付部分。

第三，支持省内新农合参合农民在外省医疗机构进行实时费用结算。为国家平台提供参合人员信息核查接口和省外转诊登记核查接口，解决省外地区医疗机构对人员基本信息和转诊信息核查，提供入院登记、住院费用明细上传以及出院实时费用结算接口。

### 1.2省级经办结算子系统

海南新农合从建设初期开始均由市县各地经办机构负责参保人员基本信息、参合缴费信息、就医补偿信息、风险控制等业务进行管理，未成立省级经办机构，现有的海南省新型农村合作医疗办公室的职能，主要是对各地经办机构进行业务指导，没有业务经办职责。为此海南省新型农村合作医疗办公室将委托，是由省级经办管理人员使用，为异地补偿结算对账、资金结算以及省外参合人员在本省异就医病历信息审核。主要包括以下三个部分：

第一，病历审核。省级经办机构需要对省外就医的参合患者的病历信息进行审核，对于存在违规行为进行处理，处理包括扣款或调查等行为。对于外省参合患者在本省内医疗机构就诊的病历，也可根据情况进行核查。第二，资金对账。病历结算的报销涉及到资金对账结算，统计省内参合人员在外省就医情况，并根据审核情况进行资金拨付给外省省级经办机构或医疗机构。对于省内医疗机构对外省参合人员就诊报销垫付资金，经由省级经办机构与省外经办机构进行定期结算，并拨付给本省医疗机构。

第三，省外就医信息统计分析。根据业务需求，按照地区、病种、年龄等信息对于跨省就医情况进行统计，有针对性提高特定病种的治疗能力和手段提供数据依据。

### 1.3新增接口

依托现有新农合平台，建立独立的国家平台数据交换子系统，负责与外对接。确保不影响本地新农合结算业务，本次与国家平台对接的接口共有17个。满足跨省异地结算要求，具体参见《国家新型农村合作医疗跨省就医联网结报数据交换技术方案》。

### 1.3.1就医地省级平台接口

1、跨省定点医疗机构下载

2、跨省转诊单下载

3、住院登记信息上传接口

4、取消住院登记接口

5、住院患者明细上传接口

6、住院患者费用预结算接口

7、住院患者费用结算接口

8、住院患者费用退结算接口

9、住院患者费用撤销费用明细接口

#### 1.3.2参合地省级平台接口

1、跨省转诊单上传接口

2、住院登记信息接收接口

3、取消住院登记接收接口

4、住院费用明细接收接口

5、住院患者预结算接收接口

6、住院患者费用结算接收接口

7、住院患者费用退结算接收接口

8、住院患者费用明细撤销接口

#### 1.4新增功能

#### 1.4.1跨省转诊审批管理

功能说明：一、申请去外省就医本地参合患者等级信息审核及批复，历史申请单查询及在转诊医院就医情况查看。通过接口将转诊已开通省外就医的医疗机构的转诊申请单上传至国家平台。二、通过国家平台接口下载外省参合人员在本省就医的转诊单，具有查询功能。

#### 1.4.2跨省就医情况查询

功能说明：通过患者姓名、医疗证号、身份证号、转诊单号、申请日期、医疗机构等信息查询外省就医的本地参合人员和外省患者在本地医疗机构的就诊情况，并可查看结算清单并支持打印等功能。

#### 1.4.3省外就医报销管理

功能说明：各地经办机构人员通过该功能审核省外就医的病历信息，包括转诊单，诊断、入院日期、出院日期、医嘱、手术等信息，取消各地合管办二次手工录入报销信息，简化数据保障流程。

#### 1.4.4省外就医资金结算统计

功能说明：按照地区和时间等信息统计省外就诊信息，针对省外就诊病历情况进行统计，统计分为明细表和汇总表。该功能主要是省级和各地经办机构使用，用于统计各地外省就医补偿相关数据。

### 1.5农合系统功能升级改造

原有功能的改造主要包括医疗机构使用功能和各地医保经办机构使用功能两类。所涉及到工作主要包括以下几个功能：基金支付查询、补偿结算审核、病人补偿统计表5，地区分类统计表4-2，结算单打印功能。

新增功能：跨省转诊单管理，其中包括两个功能模块：新建转诊单和转诊单管理。

# 第C包：留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台

# 一、项目概况

1.1   项目名称：海南省数字疾控平台项目（第C包）

1.2   本项目预算金额：755000.00 （大写：柒拾伍万伍仟元整）

1.3   交货地点（服务地点）：采购人指定地点

1.4   交货期（服务期）：合同签订之日起10个月内完成。

# 项目概述

## 项目背景

近年来，大量农村剩余劳动力不断向非农产业和城镇转移，农村留守老人、留守妇女、留守儿童即“三留守”人员不断增加，因“三留守”关爱、教育缺失引发的健康、安全、幸福、养老、成长等一系列问题引起社会广泛关注。留守老人存在的问题：体力负担重，青壮年外出打工后，家庭的生产劳动自然而然的由留守老人承担。虽然体力严重透支，但留守老人都还在坚持。抚养负担重，子女外出打工后，大部分老人与孙辈组成"隔代家庭"，还有不少留守老人的子女全部外出打工，仅留下老年父母及未成年的孩子，留守老人基本上没有子女在身边照顾。心理负担重，农村老人大多识字不多，隔代教育力不从心，让老人极度担心却又无法监督管教。留守妇女存在问题：劳动强度大，健康意识较差。家庭中男劳力外出务工后，留守妇女成为农业生产的主力军，在抓好生产劳动的同时，她们还要教育子女、照顾老人，有限的精力与超负荷的劳动之间矛盾日益突出，严重影响了她们的身心健康。精神压力大，防范力量减弱。丈夫长期不在身边，留守妇女们承受着身体和心理的双重负担。留守儿童存在问题：家庭教育缺失。调查发现，留守儿童主要由亲戚或祖辈进行隔代抚养，受到自身文化水平的限制，不能在学习给予帮助和指导，不知道从心理上关心孩子、照顾孩子。行为习惯较差。隔代教育"重养轻教"，往往只满足孩子物质、生活上的需求，缺少精神、道德上的教育引导，甚至娇生惯养，放任自流，导致留守儿童出现心理、行为上的偏差，有的不听教导、不服管理，甚至出现打架斗殴、抽烟喝酒、迷恋网络等不良行为。安全缺乏保障，留守儿童年龄小、力量弱，缺乏自我保护的意识和能力，对突发性事件也缺乏应变和自救能力，没有父母的直接监护，容易遭受伤害或侵害他人，加上不少留守儿童上学路途较远，尤其是女孩，人身安全令人担忧。所以加强农村留守老人、妇女健康关爱工作，促进留守儿童健康成长，已成为当前一项重要和紧迫的任务，关乎家庭幸福，关乎健康中国建设，关乎社会和谐稳定，因此需要充分认识加强农村留守老人妇女儿童健康关爱工作的重要性和紧迫性，进一步增强责任感和使命感，加强统筹协调，切实履职尽责，做好工作。另外，当前流动人口所获得的基本公共服务，与城镇户籍人口相比还有比较明显的差距。推进基本公共服务均等化，是稳步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖的核心任务；是转变政府职能，创新社会治理体制的内在要求。流动人口基本公共卫生计生服务是流动人口基本公共服务的重要内容，做好这项工作是加强卫生计生服务管理、提高整体工作水平的应有之义，因此要充分认识推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作的重要性，进一步增强责任感和紧迫感，积极探索，因地制宜，抓出实效。

## 建设规模

本项目的建设规模是建设覆盖省级卫计委的人口计生业务系统。

海南省留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台建设项目覆盖海南省4个市、16个县（市、区），222个乡（镇、街），46个国营农场，以及约3000多村的各级人口计生部门。项目建成后，全面促进人口计生工作开展，方便省人口计生统计，提高统计效率，加强与国家人口统计监测交互，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，为海南国际旅游岛建设创造良好的人口环境。

## 建设内容

项目建设内容是基于海南省卫计委信息化成果，利用互联网技术，结合已建的全员人口数据库、PIS和流管库，经数据清洗及同步后，实现各业务部门之间业务协同，构建与国家平台之间的数据互动，采用大数据技术，构建上层应用，将及时、准确地掌握全省计划生育开展情况，为各级人口计生部门及相关部门提供计划生育数据资料，主要建设内容如下：

1、建设及均等化服务数据库

（1）新建留守人员数据库

（2）新建均等化服务计划生育数据库

（3）新建卫生基本公共服务数据库

2、业务应用信息系统建设

（1）留守人员信息管理功能

（2）建立流动人口健康档案

（3）儿童保健管理

（4）孕产妇保健管理

（5）老年人保健管理

（6）重性精神疾病患者管理

（7）避孕节育免费服务管理

（8）金人工程统一用户授权系统对接功能

## 投资概算

本项目初步设计投资概算约为75.5万元。

# 项目业务需求

## 应用系统建设需求

因农村劳动力外出务工而产生的大规模农村留守老人妇女儿童是我国工业化、城镇化快速推进过程中出现的阶段性问题。由于农村地区经济欠发达，公共服务水平较低，群众健康意识相对薄弱，农村儿童尤其是农村贫困地区儿童营养、健康水平较差，普遍存在体格发育落后、营养不良等问题。同时，由于留守儿童长期与父母分离，缺乏有效的监护照料、心理关怀、安全防护指导，易出现心理失衡、行为失范等问题，遭受意外伤害、不法侵害，做出极端行为的可能性加大。加强农村留守儿童健康关爱工作，促进留守儿童健康成长，已成为当前一项重要和紧迫的任务，关乎家庭幸福，关乎健康中国建设，关乎社会和谐稳定。加强农村留守儿童保健服务和疾病防治，做好农村留守儿童强制报告、医疗救治、评估帮扶等工作，强化农村留守儿童健康教育工作，加强农村留守儿童信息采集和健康状况监测评估。不断完善全员人口数据库，积极配合民政、教育、公安等部门做好农村留守儿童的信息采集、登记和数据共享等工作。

2013年，全国流动人口总量为2.45亿，占全国人口总量的18%，其中80%从农村流入城镇。目前，流动人口所获得的基本公共服务，与城镇户籍人口相比还有比较明显的差距。推进基本公共服务均等化，是稳步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖的核心任务；是转变政府职能，创新社会治理体制的内在要求。流动人口基本公共卫生计生服务是流动人口基本公共服务的重要内容，做好这项工作是加强卫生计生服务管理、提高整体工作水平的应有之义。

## 安全保障体系建设需求

基于金人工程项目新建留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台是人口计生部门以及社会公众，属于政府建设与使用的重要业务信息系统，且数据非常敏感，关系到国家以及个人的切身利益，因此必须遵循国家有关信息安全等级保护制度要求。按照有关信息安全建设规范和技术标准，提高信息系统安全保护能力。基于金人工程项目新建留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台安全体系设计是从制度规范与信息安全标准两个方面，提出信息系统安全体系设计方案，在依据不同的业务应用需求选择相应的软硬件产品并配置安全策略。用一切技术和管理手段保护信息系统的保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性。

## 标准规范体系建设需求

信息资源规划基础标准，是进行信息资源开发利用的最基本的标准，包括数据元素标准信息分类编码标准、用户视图标准、概念数据库标准、逻辑数据库标准，基础标准决定信息系统的质量，基础标准对卫生信息资源规划具有借鉴和指导作用，但是，由于卫生业务系统自身的复杂性和信息广泛性，以及不同业务需求方的多样互操作需求，决定了卫生信息标准化对象和应用领域的多样性和广泛性，卫生信息标准组成非常复杂，卫生信息资源规划的实践和实施客观需要探索并建立―套适合领域业务特定需求的卫生信息标准体系及标准化方法，以满足卫生信息共享与互操作的客观要求，指导卫生信息资源规划，尤其是信息系统建设。

## 业务系统对接需求

本项目依托海南省“金人工程”全员人口个人信息数据库、流动人口库、PIS库，提供留守人员、均等化服务计划生育和公共服务数据清洗及同步功能，通过数据交换平台建立以全员人口库为基准，从全员人口个人信息数据库、到留守人员数据库，均等化服务计划生育数据库和卫生基本公共服务数据库的数据清洗和同步机制。

### 4.1对接全员人口库

对接全员人口库的居民信息、家庭户信息、同住信息、出生信息、节育信息等核心数据，精准识别海南省留守人员并生成留守人员名单，为后续计生服务提供数据支持。

### 4.2对接流动人口库

对接流动人口库的流动轨迹、流动时间、流动原因、等核心数据，为留守人员和流动人口的判定提供数据依据。

### 4.3对接PIS库

PIS库是原卫计委使用的PIS系统的人口数据库,作为全员人口数据库的补充，通过对接PIS库的居民信息、家庭户信息、出生信息等数据，提高留守人员识别精度

# 非功能性需求

## 基本需求

本项目建设具体应达到如下要求：

- 可扩展性

在设计上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能的保证业务变化造成的影响局部化。

- 伸缩性

当系统容量发生变化时，应能通过各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和吞吐量，支持负载的划分与均衡。

- 可靠性

应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。

- 可用性

必须避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行。

1. 系统保障7*24小时可以使用的；

2. 系统宕机的时间应少于 1%；

3. 平均故障恢复时间不应超过一天。

- 可维护性

软件能够被简单方便的修改和升级。系统组件有自动部署和自动升级的功能。具备错误的远程分析与排除功能。可管理性和服务支持能力:

1. 每个层次、每个构件都提供标准的管理接口；

2. 实现统一的、一致的日志功能；

3. 每个构件都提供了应用架构总体设计规定的必要的标准外部接口；

4. 支持远程系统管理。

## 性能需求

（1）系统应具备良好的可扩展性，可根据目录管理需求的变化实现系统的扩展部署；

（2）系统操作响应时间不超过3秒，查询操作响应不超过5秒。

## 安全需求

（1）应根据应用需求，按照国家信息安全等级保护制度确定系统的安全等级，并根据确定的安全等级配备相应的安全防护措施；

（2）系统应具备符合安全等级要求的快速恢复能力；

## 运行维护需求

平台的运行维护是对平台运行过程中所涉及的组织机构、制度规范、IT资产、安全、运行维护资金等进行管理，有效的融合组织、制度、流程和技术，制定和完善相应的管理制度，实施规范和专业化管理，落实运行维护费用，使运行维护管理体系成为日常工作的重要组成部分，并通过持续改进运维工作，完善运维过程中各个流程管理来确保平台健康运行，达到平台建设的预期目标。

## 系统安全需求

平台建设将按照三级等级保护标准建设，具备如下安全保护能力：能够在统一安全策略下防护系统免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能。

## 可扩展性需求

应满足以下需求：

1.在设计上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、数据项的变化、代码改变等），应尽可能减少因业务变化造成的影响。

2.系统应提供一个弹性的架构，支持使用配置而免编程的方式对业务流程、业务表单、查询统计等功能的定制与调整。

3.随着用户数的增长及功能应用的增长，系统通过硬件性能的调整而保持相对的稳定性。

4.符合大数据量处理对系统的拓展性需求。

## 可维护性需求

系统的可配置性要求高，对于需要经常维护的人员、岗位、业务流程等信息，工作人员可自行维护和管理。

在系统的建设过程中要有规范、清晰、完整和详细的文档，便于阅读、修改。

数据库、应用服务器、开发工具能方便地进行版本升级，具有向下兼容性。

## 易用性需求

易用性包括：“易理解”、“易学习”和“易操作”三个方面。

1．易理解

对于新用户能够容易理解软件是否合适，并能使用它去完成特定的任务。

（1）系统所有的业务功能界面风格和操作流程一致。

（2）业务表单应做到所见即所得。

（3）界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性。

（4）界面颜色调和、提示清晰、窗口大小适当，使用方便。

（5）在选择快捷键、缩写、提示和图标时应符合电子政务行业习惯。

2．易学习

系统应易于学习，用户只需用较短时间就能学会如何使用某一特定的功能，并提供详细的帮助系统和文档。

（1）提供在线帮助，系统关键业务操作应提供在线帮助文档和提示信息，使操作人员能够快速直观的利用这些信息进行相应的业务操作，并对各种状态和操作结果进行及时的反馈和提示。

（2）提供符合电子政务资源中心管理的习惯，详细、易读、易理解的操作使用手册。

3．易操作

软件应该方便操作，用户能够容易操作和控制。

（1）常用操作提供快捷键支持，大部分操作能够在小键盘上完成。

（2）信息录入能够完全通过键盘完成。

（3）逻辑步骤和操作步骤应简单明了，避免超过三次以上的功能选项或菜单选择（纵深层次）。

（4）提供软件操作错误的前台回退和纠错功能。

## 系统集成性需求

在系统集成性上，需满足：

1.系统应当适应不同的硬件环境，软硬件升级不会造成大的改动。

2.遵照开放系统的标准，确保软硬件平台的可移植性。

3.减少模块间依赖，提高容错性。

4.各个系统和模块的部署也要相对独立，不能出现由于模块功能的相互依赖性而不能启动服务的情况。

# 功能需求

## 留守人员及均等化服务数据库需求

建设留守人员及均等化服务管理数据库，内容包括搭建留守人员数据库，均等化服务计划生育数据库，卫生基本公共服务数据库。如下图留守人员及均等化服务管理数据库。

### 1.1新建留守人员数据库

建设留守人员数据库，目的是利用互联网技术，结合已建的全员人口数据库，经数据筛选和同步后，将符合筛选条件的留守人员基本信息及家庭信息导入到留守人员数据库中。该库同时包含留守人员管理系统所需的业务数据，包括医疗救治单位、留守人员健康档案、强制报告等。

### 1.2新建均等化服务计划生育数据库

为了开展避孕节育免费服务，结合全员人口数据库，充分利用公安、卫计委、民政等部门的信息共享机制，从全员人口数据库中筛选出符合服务的对象，进入到均等化服务计划生育数据库中，方便工作人员在服务过程中进行信息查询和核对。

### 1.3新建卫生基本公共服务数据库

根据业务规则新建卫生基本公共服务数据库，用于保存办事过程中采集到的健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病患者健康档案、重性精神疾病患者信息、传染病、突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等数据。

## 留守人员信息管理功能需求

### 2.1留守人员信息管理功能

留守人员信息包括留守个人信息，即留守老人、妇女、儿童的个人信息；也包括留守家庭信息，即留守老人、妇女、儿童所在的家庭信息。

### 2.2留守人员强制报告功能

工作人员对在工作中发现的留守人员脱离监护单独居住生活或失踪、监护人丧失监护能力或不履行监护责任、疑似遭受家庭暴力、疑似遭受意外伤害或不法侵害等情况，可以将收集到的信息向上级部门进行报告。

上级部门针对上报上来的强制报告信息，可以进行分类汇总整理，并安排后续的医疗救治、评估帮扶等工作。

### 2.3留守人员医疗救治和疾病防治管理功能

医疗救治单位包括进行生理健康救治的医院、卫生院、诊所等类型的单位，也包括进行心理健康救治和心理辅导这类型的单位。

### 2.4留守人员健康档案管理功能

依托卫生计生服务网络，各个网点做好辖区内留守人员的健康状况监测评估档案的收集整理工作。工作人员可以将收集上来的留守人员健康状况信息录入到数据库中，对已经存在于数据库中的档案也可以进行修改、删除等操作。

医疗救治单位可以浏览留守人员的健康档案，对已经进行过医疗救治的留守人员的健康信息，可以进行更新操作。

### 2.5留守人员健康教育管理功能

各辖区要结合健康素养促进行动，根据农村留守儿童的特点和需求，有针对性地开展科学喂养、营养膳食指导、卫生习惯与健康行为、青春期性与生殖健康、心理健康、意外伤害预防与自我防护等方面的健康教育活动，提升农村留守儿童及其家长的健康意识和水平。定期开展保健服务活动，对农村留守儿童监护人进行营养与喂养、疾病预防等方面的科学指导，继续实施贫困地区儿童营养改善项目，推进农村义务教育学生营养改善计划。

工作人员对每次活动的情况进行记录，包括开展的时间、地点、主体、参与的人员、预期的结果等信息。

### 2.6建立流动人口健康档案

系统对接已有的流动人口基本信息库，落实流动人口居住证制度，并把流动人口有关信息通报给社区卫生计生服务中心建立为城乡居民建立健康档案，尤其是为儿童、孕产妇、慢性病患者、老年人等重点人群建立健康档案。

### 2.7儿童保健管理

系统对接新生儿数据，并进行流动人口的产妇产后访视并建立0～6岁儿童保健档案。新生儿满28天后，对其进行随访，记录新生儿体格检查信息和健康评估信息。在3、6、8、12、18、24、30、36月龄时分别进行一次健康管理服务并记录。每年为4～6岁儿童提供一次健康管理服务并建档。

### 2.8孕产妇保健管理

对接孕产妇信息，并对孕12周前为属流动人口孕妇建立孕产妇保健档案，进行第1次产前随访健康服务管理并记录。孕16～20周、21～24周各进行1次健康管理服务并记录。孕28～36周、37～40周各进行1次健康管理服务并记录。产妇分娩后3～7天内到产妇家中进行产后访视，开展健康指导，同时进行新生儿访视并记录。产后42天健康检查：为正常产妇做产后健康检查，进行相关的健康指导并记录。

### 2.10老年人保健管理

对接全员人口库的老年人数据，为辖区内65岁及以上流动人口（包括居住半年以上非户籍居民）的生活方式和健康状况评估。每年记录一次体格检查、辅助检查等信息。有针对地开展疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

### 2.11重性精神疾病患者管理

对发现的辖区内流动的重性精神疾病患者进行登记、全面评估与管理。对应管理的重性精神疾病患者每年进行至少4次随访并进行评估、分类指导和干预并记录。为重性精神疾病患者每年进行1次健康检查并记录。

### 2.12避孕节育免费服务管理

提供辖区内流动人口育龄妇女建档。并维护流动人口育龄妇女的孕情和环情监测信息、放置和取出宫内节育器及技术常规所规定的医学检查信息、人工流产术和引产术及技术常规所规定的医学检查信息、输卵管结扎术和输精管结扎术及技术常规规定的医学检查信息。

如计划生育手术有并发症，应记录在案并维护相关诊治信息。

### 2.13与金人工程统一用户授权系统对接功能

管理系统所有用户的权限，控制用户所能访问的功能模块及操作等，根据系统三级管理级别，可对系统用户进行分类授权，包括数据管理权限、系统操作权限等。

# 其他需求

## 安全建设

### 1.1总体要求

遵循国家有关信息安全的法律、法规，依据电子政务相关标准进行建设。

通过分析信息网络的层次关系，遵循先进的安全理念，综合考虑各种安全风险，提出科学的安全体系和安全框架，最大限度地解决可能存在的安全问题。

根据安全体系和安全框架，采取系统的整体安全措施，并根据不同层次风险的大小，采取不同强度的安全措施。

能采用现有安全技术、产品实现安全体系，满足网络系统和应用系统的安全性需求，并方便的管理和维护。综合采用保障措施，保证安全体系自身的稳定运行。

### 1.2安全设计

系统安全主要从以下几个方面考虑：三级等级保护、系统容错、系统容灾、数据备份、安全操作与维护、安全监控和安全事件响应与恢复。

1、系统容错

采用外置独立的存储系统，并通过raid5方式，实现系统的容错。

2、系统容灾

建议采用数据库服务器和应用服务器的双机互备方式，既节约成本，有可实现一台系统出问题时的不停机工作。

3、安全操作与安全维护

单位网络安全效果的发挥离不开系统管理，决不仅仅是安装好单位网络的设备，配置好软件那么简单，同样一个运行良好的单位网离不开人的管理，系统的安全操作与安分维护在信息系统的安全中起着至关重要的作用，也是维护网络系统安全、保护网络资源的重要手段之一。

4、操作程序安全

操作程序应指明具体执行每个作业的指令，从而保证操作的安全性。

5、流程安全

对用户业务中的一些特殊流程，例如审核、审批等，进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整和安全。

6、备份

重要的业务信息和软件应该定期备份，以确保所有重要的业务信息和软件能够在发生灾难或故障后迅速恢复。不同系统的备份安排应该定期的进行测试，以确保可以满足持续性运营计划的要求。

7、入侵防护

采用多端口防火墙，通过策略实现访问的安全控制。

8、内外网隔离

本系统存储有重要的信息，存放于内网，但是其部分数据需要通过安全边界平台对外发布，在内外网物理隔离的情况下实现数据的内外网传递。

9、数据库访问审计

作为最重要的数据库，建议对数据库访问建立审计系统，实现对数据访问、修改、删除的监控、审计和误操作的恢复。

10、防病毒

建议采用基于主机和网关防护的综合病毒预防体系，具体实现就是服务器等主机上安装服务器版的防毒软件，在网络边界安装基于硬件的防病毒网关。

## 标准规范建设

本项目需遵循的标准规范：

- 电子政务标准化指南

- XML 相关标准

- SOA 技术标准

- J2EE 规范

- ISO9000 族标准

- CMMI

## 运维方案

### 3.1运维服务目标及内容

运维内容包括应用系统；运行期间预防巡检、出现的问题排查以及技术支持。

### 3.2运维服务提供方式

技术支持与技术服务主要包括电话支持、现场服务等。

1、电话支持

全年7*24小时在线电话及传真服务：运维工程师在接收到用户通报故障的电话、传真或Email后半小时之内将通过电话、传真或电子邮件等方式解决客户在使用过程中遇到的有关系统、服务器和网络的日常操作等方面的问题，并按规范记录存档。

2、现场服务

如通过电话或传真无法排除故障，需要在接到故障电话后2小时之内到达现场排除故障。

3、预防性维护

- 每季度1次的系统设备巡检

为保证系统正常运行，运维方对本项目提供周期为每季度1次的定期系统预防维护服务，巡检内容包括由专业工程师按周期对系统的使用情况进行了解并进行常规性检查、调试和清理工作，记录系统的运行情况，巡检的目的是帮助您更好地使用产品，提高系统性能，延长使用寿命，并以书面形式提交报告供存档。

- 系统升级、性能改进

平台在免费维护期满后，还将为用户提供长期免费的技术咨询。

## 培训方案

### 4.1培训目的

培训是信息化建设中应用系统开发和系统集成工作的重要组成部分，通过优质的培训可以为本系统的顺利实施及可靠运行打下良好的基础。在本项目中，主要需要进行系统的使用培训和维护培训，目的是使相关系统使用人员了解用户行为采集分析系统的实现原理，主要功能模块，应用范围等，能够熟练的使用系统进行相关的工作以及如何进行系统的日常维护工作。

### 4.2培训对象和培训内容

#### 4.2.1培训对象

培训人员分为项目的组织管理人员和技术保障人员，范围和对象为：

1.关于组织管理人员的培训。主要是培训各级政务信息主管部门的信息主管和业务主管。主要培训内容包括信息系统建设的理论、项目设计方案、项目组织管理及项目监理。

2.关于技术人员的培训。技术人员的培训是为本期承建系统培养系统管理员、软件开发人员、维护人员等IT技术人员。主要培训内容包括资源目录等系统使用、维护与管理；

3.培训人数。本项目建设中，针对以上各类人员的培训人数和天数是根据各应用系统实施的范围和涉及的部门分别制定的。

#### 4.2.2培训内容

培训内容包括项目管理，架构介绍、应用系统使用和运维。

### 4.2.3培训方式

培训采用分期分批的集中授课方式，在主要用户所在地进行，采用集中技术理论课程讲授与现场实践技能培养相结合的培训方式。

## 项目实施进度

### 5.1项目建设期

基于金人工程项目新建留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台项目建设周期为10个月。主要工作包括：业务系统建设，数据库建设，组织实施、测试和试运行及人员培训等，建设时间安排如下。

### 5.2实施进度计划

第一阶段：目标/范围阶段（需求分析阶段）

时间：T——T+30

本阶段为项目需求调研阶段，根据项目建议书及可行性研究报告，对系统各功能模块进行调研、分析，确定项目的目标及实施范围。本阶段成果：

提交系统的项目目标/范围；

提交系统的需求分析报告；

提交系统的应用集成需求分析报告。

第二阶段：系统设计阶段

时间：T+31——T+60

本阶段进行系统的设计，完成系统的设计工作。本阶段工作成果：

提交系统的整体设计方案；

提交系统的数据库设计方案。

第三阶段：系统开发阶段

时间：T+61——T+180

本阶段进行系统的功能实现。本阶段成果：

完成系统各功能的开发实现，并提交系统实现代码；

提交系统用户使用说明书、系统运行维护说明书。

第四阶段：系统测试阶段

时间：T+181——T+200

本阶段进行系统试运行，用户体验阶段，并对系统进一步修改，完善。本阶段成果：

用户体验，并收集用户意见；

完善系统试运行中发现的问题；

提交更新的系统用户使用说明书、系统运行维护说明书。

第五阶段：系统实施部署阶段

时间：T+201——T+210

本阶段为系统实施部署及正式发布阶段。本阶段的成果：

完成系统部署工作并正式发布；

提交系统管理员说明书、培训教材；

第六阶段：系统试运行

时间：T+211—T+300

本阶段为系统试运行阶段，并进行用户的培训工作，完成推广前的所有工作。

（注：T为开发方项目组正式进场时间。T+1表示进场后的第一天，其它类推。）

# 软硬件采购清单

## 软件开发清单

| 序号 | 建设内容 | 模块 | 功能说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于金人工程项目新建留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台建设 | 留守人员及均等化服务管理数据库 | 内容包括搭建留守人员数据库，均等化服务计划生育数据库，卫生基本公共服务数据库 | 套 | 1 |  |
|  |  | 留守老人妇女儿童及均等化服务人群管理平台 | 留守人员信息管理、留守人员强制报告功能、留守人员医疗救治和疾病防治管理、留守人员健康档案管理功能、留守人员健康教育管理功能、建立流动人口健康档案、儿童保健管理、孕产妇保健管理、老年人保健管理、重性精神疾病患者管理、避孕节育免费服务管理、与金人工程统一用户授权系统对接。 | 套 | 1 |  |

第D包：海南省数字疾控平台建设项目监理

# 一、项目概况

1.1   项目名称：海南省数字疾控平台项目（第D包）

1.2   本项目预算金额：250000.00（大写：贰拾伍万元整）

1.3   交货地点（服务地点）：采购人指定地点

1.4   交货期（服务周期）：本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

二、监理技术要求

2.1 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.2监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）《海南省信息化管理条例》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范z》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定l》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

2.3工程监理重点难点分析

投标人应根据Error: Reference source not found建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

- （七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

2.4工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统测试，做出测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

依照海南省信息化管理细则，海南省验收管理办法约定执行。

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使Error: Reference source not found的监理工作流程化、制度化。

2.5监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场进行监理协调调度。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

三、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和zl制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

四、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

五、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

六、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

- 本监理工作的最终验收由主管部门组织，项目通过验收即为验收通过。

七、其它要求

1.监理总工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 5年以上监理或项目管理经验。

2.监理工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 2年以上监理或项目管理经验。

3.项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

第E包：海南省数字疾控平台等保测评

一、项目概况

1.1   项目名称：海南省数字疾控平台项目（第E包）

1.2   本项目预算金额：150000.00（大写：壹拾伍万元整）

1.3   服务地点：采购人指定地点

1.4   服务期：项目初验后15天内交付成果和报告

二、项目背景

依据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及《海南省深化信息安全等级保护工作方案》文件的要求，现需委托具备资质的等保测评机构，对在建的海南省数字疾控平台进行一次等级测评，以确保信息系统是否在符合相对应的信息安全等级下运行。

三、项目内容

通过委托专业信息安全等级测评服务机构，根据《信息系统安全等级保护实施指南》等相关文件及标准要求，针对海南省数字疾控平台项目实施信息安全等级保护测评，明细如下：

| 序号 | 信息系统/服务项目 |  | 级别 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省数字疾控平台 |  | 三级 | 非常重要 |
| 2 | 结果输出 | 一、《信息系统安全等级保护测评报告》 依据《信息系统安全等级保护基本要求》实施等级测评，对物理机房、网络结构、信息系统等进行合规性检查，发现信息系統与安全保护等级要求之间的差距，并出具测评报告。 二、《整改建议方案》 按照国家有关规定和标准规范要求，坚持管理和技术并重的原则，向用户进行报告解读，并将技术措施和管理措施有机结合，建立信息系统综合防护体系，指导用户进行整改，以达到提高信息系统整体安全保护能力。 |  |  |

四、服务实施

（一）服务目标

通过信息安全等级保护测评服务，对海南省数字疾控平台项目开展符合性测评，衡量信息系统的安全保护管理措施和技术防护措施是否符合等级保护基本要求，是否具备了相应的安全保护能力。找出问题，针对性的制定整改措施，推进信息安全防护体系不断完善。

（二）测评依据

- 《信息系统安全等级保护基本要求》

- 《信息系统安全等级保护测评要求》

- 《信息系统安全等级保护测评过程指南》

（三）实施团队要求

投标人在投标文件中应提供完整的测评实施团队名单及职责分工，所有人员必须属于投标单位在册员工（以社保缴纳证明为认定依据）。实施测评工作的技术人员必须具备公安部信息安全等级保护评估中心颁发的《信息安全等级测评师证书》。测评实施团队名单中所列人员的社保缴纳证明和《信息安全等级测评师证书》复印件须在投标文件中提供，并加盖公章。

（四）服务内容

服务期内，投标人须向招标人提供以下服务。

1、等级保护培训咨询服务

1）等级保护政策/标准咨询

随着国家信息安全等级保护的推进工作，信息安全等级保护政策、法律法规和标准体系也会相应的发布和更新，投标人应针对本项目设立信息安全等级保护咨询平台，明确较为固定的咨询服务人员，并根据咨询要求提供正式的答复资料和文档。咨询内容包括但不限于信息安全等级保护国内外发展动态、等级保护政策、法律法规和标准体系咨询服务。

2）信息系统等级变更咨询

在信息系统出现等级变更时，投标人须协助招标人对信息系统进行分析，明确信息系统边界和定级对象，对信息系统的子系统进行划分，确定信息系统以及子系统的安全等级。

3）等级保护建设整改咨询

按照信息系统安全总体方案要求，投标人须结合信息系统安全建设项目计划，根据信息安全等级保护相关标准和规定，对招标人等级保护建设整改工作提供全面的安全方案的详细设计咨询，结合招标人的实际情况，协助招标人进行分布或分期地落实安全技术与管理措施，并根据预期实现的安全目标，全程提供在建安全设备和系统的测试、验收工作等咨询服务。

4）信息系统安全检查咨询

在海南省数字疾控平台项目建设、测评中全程提供咨询服务，包括查结果分析以及整改措施制定等。

5）等级保护测评咨询

测评过程中，投标人应协助用户单位参照《信息系统安全等级保护测评要求》中评估内容和方法，对测评过程中所涉及到的评估项及测评过程中所编制相关表格、填写项提供全程咨询服务，确保测评工作的顺利开展。

6）相关政策、法规、技术标准的培训。

投标人应向甲方提供完整的培训方案，对信息安全等级保护相关政策、法规、技术标准进行全面培训。

2、等级保护测评服务

依据《信息系统安全等级保护基本要求》，对海南省数字疾控平台项目的安全技术体系和安全管理体系等进行合规性检查，出具《信息系统安全等级保护测评报告》，并提出具有针对性的整改建议。

1）测评内容

（1）对本单位已备案信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的等保测评方案。

（2）逐一对信息系统进行安全等级保护测评，测评的内容包括但不限于以下内容：

①  安全技术测评：包括物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据备份及恢复等五个方面的安全测评；

②  安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面的安全测评。

（3）完成测评工作后，提出整改建议；最后出具符合公安部门要求的信息系统安全保护等级测评报告，并在后期整改实施过程中提供全程咨询服务。

2）测评实施

信息安全测评项目过程需按照《信息系统安全等级保护测评过程指南》开展工作，等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析及报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等级测评过程。

（1）测评准备活动

测评准备工作包括编制项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。详细要求见下表：

| 项目内容 | 工作内容 | 成果输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 1.组建测评项目组 | 向用户提交 《项目计划书》 《提供资料清单》 |
|  | 2.编制《项目计划书》 |  |
|  | 3.确定招标人应提供的资料 |  |
| 信息收集分析 | 定级报告及整改方案分析 | 《系统基本情况分析报告》 |
|  | 1.整理调查表单 |  |
|  | 2.发放调查表单给招标人 |  |
|  | 3.协助招标人填写调查表 |  |
|  | 4.收回调查结果 |  |
|  | 5.分析调查结查 |  |
| 工具和表单准备 | 1.调试测评工具 | 确定测评工具（测评工具清单） 《现场测评授权书》 《测评结果记录表》 《文档交接单》 |
|  | 2.模拟被测系统搭建测评环境 |  |
|  | 3.模拟测评 |  |
|  | 4.准备打印表单 |  |

（2）方案编制活动

方案编制活动包括测评对象确定、测评指标确定、测试工具接入点确定、测评内容确定、测评指导书开发及测评方案编制等六项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、测评对象确认 | 识别被测系统等级 识别被测系统的整体结构 识别被测系统的边界 识别被测系统的网络区域 识别被测系统的重要节点和业务应用 确定测评对象 | 《测评方案》的测评对象部分 |
| 二、测评指标确定 | 识别被测系统业务信息和系统服务安全保护等级 | 《测评方案》的测评指标部分 |
|  | 选择对应等级的ASG三类安全要求作为测评指标 |  |
|  | 就高原则调整多个定级对象共用的某些物理安全或管理安全测评指标 |  |
| 三、工具测试点确定 | 确定工具测试的测评对象 选择测试路径 确定测试工具的接入点 | 《测评方案》的测试工具接入点部分 |
| 四、测试内容确定 | 识别每个测评对象对象的测评指标 | 《测评方案》的单项测评实施和系统测评实施部分 |
|  | 识别每个测评对象对应的每个测试指标的测试方法 |  |
| 五、测评指导书开发 | 从已有的测评指导书中选择与测评对象对应的手册 | 《测评方案》的测评实施手册部分 |
|  | 针对没有现成测评指导书的测评对象，开发新的测评指导书 |  |
| 六、测评方案编制 | 描述测评项目基本情况和工作依据 | 向用户提交 《测评方案》 |
|  | 描述被测系统的整体结构、边界和网络区域 |  |
|  | 描述被测系统的重要节点和业务应用 |  |
|  | 描述测评指标 |  |
|  | 描述测评对象 |  |
|  | 描述测评内容和方法 |  |

（3）现场测评活动

现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调，为现场测评的顺利开展打下良好基础，然后依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评工具等具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得分析与报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

现场测评活动包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还三项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1.现场测评准备 | 现场测评授权书签署 | 会议记录、确认的授权委托书、更新后的测评计划和测评方案 |
|  | 召开现场测评启动会 |  |
|  | 双方确认测评方案 |  |
|  | 双方确认配合人员、环境等资源 |  |
|  | 确认信息系统已经备份 |  |
|  | 测评方案、结构记录表格等资料更新 |  |
| 2.现场测评和结构记录 | 依据测评指导书实施测评 | 访谈结果：技术安全和管理安全测评的测评结果记录或录音 文档审查结果： 管理安全测评的测评结果记录 配置检查结果： 技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录表格 工具测试结果： 技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录，工具测试完成后的电子输出记录，备份的测试结果文件 实地察看结果： 技术安全测评的物理安全和管理安全测评结果记录 测评结果确认： 现场核查中发现的问题汇总、证据和证据源记录、被测单位的书面认可文件 |
|  | 记录测评获取的证据、资料等信息 |  |
|  | 汇总测评记录，如果需要，实施补充测评 |  |
| 3.结果确认和资料归还 | 召开现场测评结束会 |  |
|  | 测评委托单位确认测评过程中获取的证据和资料的正确性，并签字认可 |  |
|  | 测评人员归还借阅的各种资料 |  |

（4）报告分析及编制活动

在现场测评工作结束后，应对现场测评获得的测评结果（或称测评证据）进行汇总分析，形成等级测评结论，并编制测评报告。

测评人员在初步判定单元测评结果后，还需进行整体测评，经过整体测评后，有的单元测评结果可能会有所变化，需进一步修订单元测评结果，而后进行风险分析和评价，形成等级测评结论。分析与报告编制活动包括单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制六项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 工作依据（模版) |
| --- | --- | --- |
| 1.单项测评结果判定 | 分析测评项所对抗威胁的存在情况 | 等级测评报告的单项测评结果部分 |
|  | 分析单个测评项是否有多方面的要求内容，依据“优势证据”法选择优势证据，并将优势证据与预期测评结果相比较 |  |
|  | 综合判定单个测评项的测评结果 |  |
| 2.单元测评结果判定 | 汇总每个测评对象在每个测评单元的单项测评结果 | 等级测评报告的单项测评结果汇总分析部分 |
|  | 判定每个测评对象的单元测评结果 |  |
| 3.整体测评 | 分析不符合和部分符合的测评项与其他测评项（包括单元内、层面间、区域间）之间的关联关系及对结果的影响情况 | 等级测评报告的系统整体测评分析部分 |
|  | 分析被测系统整体结构的安全性对结果的影响情况 |  |
| 4.风险分析 | 整体测评后的单项测评结果再次汇总 | 等级测评报告的风险分析部分 |
|  | 分析部分符合项或不符合项所产生的安全问题被威胁利用的可能性 |  |
|  | 分析威胁利用安全问题后造成的影响程度 |  |
|  | 为被测系统面临的风险进行赋值 |  |
|  | 评价风险分析结果 |  |
| 5.等级测评结论形成 | 统计再次汇总后的单项测评结果为部分符合和不符合项的项数 | 等级测评报告的等级测评结论部分 |
|  | 形成等级测评结论 |  |
| 6.测评报告编制 | 概述测评项目情况 | 等级测评报告 提交用户 |
|  | 描述被测系统情况 |  |
|  | 描述测评范围和方法 |  |
|  | 描述整体测评情况 |  |
|  | 汇总测评结果 |  |
|  | 描述风险情况 |  |
|  | 给出等级测评结论和整改建议 |  |

（五）服务要求

1、信息系统安全等级保护符合性测评

按照公安部制订的信息系统安全等级测评报告格式编制等级测评报告，报告中必须明确相应信息系统是否满足等级保护要求。

2、整改方案编制

投标人需根据测评结果，应针对性的提出整改建议方案。整改建议方案应具有可操作性，符合招标人实际情况，且能够切实解决问题。

整改建议方案应明确设计依据、整改内容、整改方案、能够解决的问题、投资概算以及风险评估。

在整改实施过程中，投标人应全力支持，负责技术把关、整改验收以及其他咨询工作。

3、交付成果和报告

中标方需在平台建设初步验收通过后的15日内交付成果和报告，包括（但不限于以下内容）：

- 信息系统定级相关文件和报告；

- 信息系统测评报告及整改建议方案；

- 人员信息安全技能培训计划。提供安全管理、测评方法、测评结果分析及整改技能等相关培训。

- 提供测评过程相关文件，包括调研表、技术测评记录、会议纪要等。

4、服务验收标准

服务通过验收须满足以下所有条件：

- 完成信息系统测评并出具《测评报告》

- 针对性的制定整改方案，并出具《整改建议方案》

- 提交调研表、技术测评记录、会议纪要等服务过程材料

- 符合省级以上公安部门提出的信息安全等级保护测评相关要求

五、售后服务及其它要求

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）如在测评中出现不符合项，中标人需要提供相应的整改建议及相关方案。对于测评中发现的主机和网络设备漏洞，投标方应提供项目验收后一年的跟踪服务，对本次评估范围内的问题提供远程技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供一年7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术咨询支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

# 第F包：软件第三方测试

# 一、项目概况

1.1   项目名称：海南省数字疾控平台项目（第F包）

1.2   本项目预算金额：151000.00 （大写：壹拾伍万壹仟元整）

1.3   交货地点（服务地点）：采购人指定地点

1.4   交货期（服务期）：项目初验后15天内交付测试报告

# 二、目标和范围

针对海南省数字疾控平台提供第三方验收评测服务，评估项目的完成情况，客观公正评测是否满足海南省数字疾控平台项目招标文件、合同文件以及设计方案的要求，验证海南省数字疾控平台项目中的信息应用系统建设、信息网络系统建设内容是否达到海南省数字疾控平台项目的建设目标，形成项目的验收评测报告，作为该项目验收的依据。

# 三、项目任务

根据海南省数字疾控平台项目建设内容，初步编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则。

开展信息应用系统建设、信息网络系统建设及其他系统测试和质量保证服务，具体要求如下：

1）信息应用系统建设方面主要参照软件质量模型，从软件的功能相关特性、性能效率、可靠性、易用性、维护性、可移植性等多方面进行测评。

2）信息网络系统建设方面主要从设备个体依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。

# 四、基本原则

坚持科学、客观、公正、高效的基本原则，从第三方角度，对海南省数字疾控平台项目实施情况进行验收评测。

保密原则：对在测评服务过程中所涉及的有关本项目的技术方案以及财务等方面的资料严格保密。

公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测评工作。

标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测评工作。本测评要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

保密原则：对测评服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

# 五、测试依据

测评参考相关标准与文件主要包括如下内容：

（1）国家标准：

GB/T25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

GB/T25000.10-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》

GB/T 17544-1998 《信息技术  软件包质量要求和测试》

GB/T 16260-2006《软件工程 产品质量》

GB/T 18905-2002《软件工程 产品评价》

GB 8567-1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》

GB 9385-1988 《计算机软件需求说明编写指南》

GB 9386-1988 《计算机软件测试文件编制规范》

GB/T 14394-93 《计算机软件可靠性和可维护性管理》

GB/T19000.3—ISO9000-3《软件开发、供应和维护中的使用指南》

GB-T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序》

（2）项目需求及相关文档：

《可行性研究报告》

《项目招投标文件》；

《项目合同书》；

《需求说明书》；

《概要设计说明书》；

《数据库设计说明书》；

《详细设计说明书》；

《用户使用手册》；

《操作手册》；

《系统维护手册》；

《系统安装手册》；

《工程变更单》；

《软件系统建设方案》等

（3）行业标准/地方标准/内部标准：需根据实际项目情况而确定相关标准

YD/T 5070-2005《公用计算机互联网工程验收规范》

在进行测试时依据的相关标准、规范次序如下：

优先依据软件开发合同及系统需求说明书中约定的验收依据、规范；

其次依据相关国家、国际标准；

再次依据相关行业标准/地方标准/内部和管理规范。

当各测试依据之间存在不一致之处时，以优先级高的为准。

# 工作内容

##### 6.1测评内容要求

测试内容应包含海南省数字疾控平台项目的所有建设内容。测试内容要求如下表所示：

| 检测内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息应用系统 | 功能测试 | 主要参照软件质量模型，从软件的功能、性能、安全性、可靠性、易用性、维护性、可移植性等多方面进行测评,系统的程序和数据应满足符合功能需求，系统功能应以正确的方式执行。 |  |
|  | 安全性测试 | 系统具有保护信息和数据的能力，能使未授权的人员或系统不能阅读或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对它们的访问。 |  |
|  | 可靠性测试 | 系统在出现故障或者违反指定接口的情况下，仍能维持规定的性能级别；系统具有避免由软件中故障而导致失效的能力。 |  |
|  | 性能效率测试 | 系统的性能应满足系统的负载要求和性能需求，性能需求可包括：可承受的并发量、响应时间、吞吐量。 |  |
|  | 互操作性测试 | 系统与一个或多个规定信息应用系统交互正确。 |  |
|  | 易用性测试 | 系统的操作命令界面为标准图形交互界面，风格统一，层次简洁，操作命令的命名无二义性。 |  |
|  | 接口测试 | 本项被测试系统是否能够与内外部系统和接口进行数据交互。 |  |
|  | 可维护性测试 | 维护性是指软件产品可被修改的能力。修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的而适应变化。 |  |
|  | 用户文档测试 | 满足《GB/T25000.51-2016》第5.2条的要求：用户文档应包括安装、维护、功能说明、操作说明方面的信息，并符合标识和标示、完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性的要求。 |  |
| 信息网络系统测试 | 设备个体测评 | 设备个体测试，购置的软、硬件设备核对，包括设备参数配置、功能复核、软件功能、软件授权等内容 |  |

##### 6.2检测要求

根据海南省数字疾控平台项目招标等文档，初步编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则。

完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。

##### 6.2.1信息应用系统建设内容测评

1）功能性测试

软件系统的功能性是指当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能和能力。软件系统功能测试是软件系统质量模型中的最重要的特性，功能性测试包括以下4方面：

· 适合性

· 准确性

· 互操作性

· 安全保密性

2）性能效率测试

性能测试内容主要包括：组件调用并发访问，检测用户的数量极限以及响应时间的压力测试：利用测试软件, 模拟巨大的工作负荷以查看应用程序在峰值使用情况下如何执行操作，例如模拟一个更新个人基本资料的操作，在相同的测试背景下，分别模拟5个，10个，15个，20个，30个，40个，50个用户同时并发更新个人基本资料，记录响应时间，并分析。

3）可靠性测试

可靠性测试：也称软件的可靠性评估，指根据软件系统可靠性结构(单元与系统间可靠性关系)、寿命类型和各单元的可靠性试验信息，利用概率统计方法，评估出系统的可靠性特征量。软件可靠性是软件系统在规定的时间内以及规定的环境条件下，完成规定功能的能力。可靠性测试包括以下3方面：

· 成熟性

· 容错性

· 易恢复性

4）易用性测试

易用性测试是考察软件产品是否易于理解、学习和使用。对该系统的易用性测试包括以下3个方面：

· 易理解性

· 易学性

· 易操作性

5) 维护性测试

软件系统的可维护性是指软件系统可被修改的能力。可维护性测试包括以下4个方面：

· 易分析性

· 易改变性

· 稳定性

· 易测试性

6) 可移植性测试

软件系统的可移植性是指软件系统从一种环境迁移到另外一种环境的能力。可移植性测试包括以下4个方面：

·适应性

·易安装性

·共存性

·易替换性。

7) 文档测试

对系统竣工文档进行测试，主要包括以下5个方面：

·完整性

·正确性

·一致性

·易理解性

·易浏览性。

##### 6.2.2信息网络系统建设内容测评

##### 主要从设备个体依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、软件功能、软件授权等内容，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

##### 6.3测试方案要求

投标人应在全面掌握海南省数字疾控平台项目需求的基础上，在投标方案中提出初步的测试方案，满足以下要求：

1、项目建设内容基本分为：信息应用系统建设、信息网络系统建设内容等，测试方案应根据海南省数字疾控平台的建设内容，提出相应的测试策略和方法；

##### 2、测试方案应针对测试范围内各种测试类型提出所采用的工具和所采取的技术步骤，并符合各类测试的具体要求。

##### 6.4保密要求

（1）现场保密管理

工作服务现场除应满足被测设备工作环境外，应满足以下要求：

a)	网络采取和设定密级相适应的防病毒和安全防护等信息安全措施。

b)	按照设定保密等级要求对现场人员和设备，尤其是可移动存储介质进行管理。

c)	对本次项目有关的技术文件、数据等，按照设定密级进行管理。

（2）资料的保密管理和控制

##### 技术资料在项目过程中由项目经理专人保管，项目服务过程所需的技术资料由资料管理员负责收发。任何人不得将技术资料及相关信息透露给第三方。

##### 6.5项目实施、验收要求

1）项目实施要求

（1）合同签订生效后20个工作日内提供海南省数字疾控平台项目测试方案；

（2）测试工作完成后15个工作日内，提交系统验收测试报告。

（3）测评工作中，投标人对发现的问题及时向招标人和承建单位反馈，并提供整改咨询服务。投标人需根据测评结果，应针对性的提出整改建议方案。整改建议方案应具有可操作性，符合招标人实际情况，且能够切实解决问题。

整改建议方案应明确设计依据、整改内容、整改方案、能够解决的问题以及风险评估。

在整改实施过程中，投标人应全力支持，负责技术把关、整改验收以及其他咨询工作。

2）项目验收要求

##### （1）投标人应海南省数字疾控平台终验之前在提交最终测评总结报告，并按合同要求完成所有测评工作，并和海南省数字疾控平台一起由省工信厅组织的项目终验进行验收。