# 一、任务目标

通过对项目的原材料、中间产品、工程实体的质量检测，为质量评定提供重要的技术支撑，增强政府质量监督工作的权威性，提高参建各方的质量管理意识，切实提升水利工程质量。

二、工作任务

实施南渡江引水工程和红岭灌区工程质量检测。

三、项目的必要性

（一）落实《水利部关于贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》关于强化质量检测的有关要求，形成“政府监管、市场调节、企业主体、行业自律、社会参与的质量工作格局”，建立健全质量保证体系，按照国家和行业标准开展质量检测活动，通过检测，用数据来说话，确保质量评定工作的科学、准确和公正。

（二）质量检测作为政府质量监督的重要技术支撑，通过委托有资质的单位对工程建筑材料、中间产品及工程实体质量的抽样检测，为政府质量监督提供有效的数据支撑, 提高了监督的权威性。水利部建设与管理司关于2012年水利建设与管理工作要点中指出：加强对重点工程的现场质量监督。强化质量检测，积极推行工程重点部位的强制性第三方检测和质量“飞检”，这些都需要用质量监督检测数据的支撑。

（三）项目质量检测是做好海南省水利工程建设质量监督管理工作的需要。

# 四、检测工作进度安排

（一）2018年4-5月，进行质量监督检测年度工作策划及质量检测单位的招标、合同签订工作。

（二）2018年5-10月，开展现场质量检测，各项目不少于5次。

（三）2018年11月，出具各项目年度质量检测报告。

费用概算详见附表1～附表2。

附表1       海南省海口市南渡江引水工程质量监督检测费用计算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检测费 |  |  |
| （一） | 直接检测费 |  |  |
| 1 | 东山闸坝 | 项 | 1 |
| 2 | 东山泵站 | 项 | 1 |
| 3 | 龙塘右泵站 | 项 | 1 |
| 4 | 龙塘左泵站 | 项 | 1 |
| 5 | 海口中西部城市供水线路 | 项 | 1 |
| 6 | 东部城市供水线路 | 项 | 1 |
| 7 | 美安线 | 项 | 1 |
| 8 | 黄竹分干补水 | 项 | 1 |
| 9 | 黄竹分干改造 | 项 | 1 |
| 10 | 灌区骨干工程 | 项 | 1 |
| 11 | 田间工程 | 项 | 1 |
| 12 | 五源河整治工程 | 项 | 1 |
| 13 | 水库连通工程 | 项 | 1 |
| 19 | 技术资料费 | 项 | 1 |
| 20 | 作业准备费（进退场） | 项 | 4 |
| （二） | 差旅费 | 工日 | 147 |
| （三） | 管理费 | ∑【（一）～（二）】*0.15 |
| （四） | 税金 | ∑【（一）～（三）】*0.06 |

附表2           海南省红岭灌区工程质量监督检测费用计算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检测费 |  |  |
| （一） | 直接检测费 |  |  |
| 1 | 总干1标段 | 项 | 1 |
| 2 | 总干2标段 | 项 | 1 |
| 3 | 东干渠I标段 | 项 | 1 |
| 4 | 西干施工标渠 | 项 | 1 |
| 5 | 西干支渠Ⅰ标 | 项 | 1 |
| 6 | 东干渠Ⅱ标段 | 项 | 1 |
| 7 | 东干渠Ⅲ标段 | 项 | 1 |
| 8 | 琼海分干渠 | 项 | 1 |
| 9 | 东干支渠Ⅰ标 | 项 | 1 |
| 10 | 东干渠Ⅳ标段 | 项 | 1 |
| 11 | 东干渠Ⅴ标段 | 项 | 1 |
| 12 | 东干支渠Ⅱ标 | 项 | 1 |
| 13 | 东干支渠Ⅲ标 | 项 | 1 |
| 14 | 文教分干Ⅰ标 | 项 | 1 |
| 15 | 文教分干Ⅱ标 | 项 | 1 |
| 16 | 重兴分干渠施工标 | 项 | 1 |
| 17 | 技术资料费 | 项 | 1 |
| 18 | 作业准备费（进退场） | 项 | 6 |
| （二） | 差旅费 | 工日 | 320 |
| （三） | 管理费 | ∑【（一）～（二）】*0.15 |
| （四） | 税金 | ∑【（一）～（三）】*0.06 |

概算说明：（1）本表未列明的材料检测参照相关规范及设计要求进行检测；（2）本方案中所列检测数量根据实际情况进行调整,结算时以实际工作量及表中单价结算；（3）表中单价按建安〖2016〗25号、《工程勘察设计收费标准》2002年修订版、琼价费管[2013]504号编制。