三亚中心医院临时急诊病房建设工程（施工）需求

1、本次招标工程项目的概况

1.1项目名称：三亚中心医院临时急诊病房建设工程（施工）；

1.2建设地址：三亚市解放路1154号三亚中心医院院内；

1.3工程预算费：1342683.48元；

1.4资金来源：财政资金80万，其余自筹；

1.5工程施工工期：60个工作日；

1.6工程施工范围及要求：新建房屋建筑面积800m2，装饰装修工程、给水排水工程、照明工程、消防工程等，以甲方提供施工图范围内的所有工程内容为主（详见工程量清单）；

1.7质量要求：达到合格标准，工程质量验收标准按国家、行业颁布的现行有效的相关工程施工质量验收标准；

1.8招标方式：竞争性谈判；

2、资格要求：（参照政府第二十二条规定）

- 合同要求

3.1支付方式

| 付费次序 | 占总合同费 % | 付费额 （万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 （预付款） | 30% |  | 本合同签订生效后五日内 |
| 第二次付费 | 30% |  | 完成主体房屋建设后五日内 |
| 第三次付费 | 20% |  | 工程交付使用后五日内 |
| 第四次付费 | 20% |  | 工程竣工结算后五日内 |