采购编号：（ HXY2020-G009 ）

白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目

竞争性谈判文件

建  设 单 位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

采购代理单位：海南和信源招标代理有限公司

日期：2020年7月

目  录

- 竞争性谈判邀请函...................................3

- 投标须知...........................................5

附件一............................................... ....18

附件二：............................................ .....19

- 用户需求书................................... .....22

- 合同文件格式.......................................23

- 工程量清单.........................................26

- 施工图纸...........................................67

- 响应文件格式.......................................68

第一章  竞争性谈判邀请函

海南和信源招标代理有限公司受白沙黎族自治县荣邦乡人民政府的委托，对其白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目进行竞争性谈判，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一、招标项目的名称、建设内容、建设期限及招标控制价等：

1、项目名称：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目

2、建设地点：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村

3、建设内容：该项目总用地面积129.90 亩，建设内容主要包括土地清表约8593.38㎡, 清表范围约为128.90亩，安装 DN110 UPVC管（1.6Mpa) 4000m、DN110 UPVC管491m、DN9O UPVC管1738m、DN50 UPVC管11547m、1.5m长DN20PE管2106根，安装水位控制线KVV22-450/750V-5*2.5共3500m, 新建泵房（20㎡)1座，新建蓄水池（共800㎡) 2座，并配套电气工程，具体范围详见设计图纸。

4、建设期限：90日历天。

5、招标控制价：2098957.79元。

6、资金来源：财政资金

7、质量要求：合格

二、供应商资格要求

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定的条件。

1.1 在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，复印件加盖公章）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度任意一个月（或季度）的财务报表，复印件加盖公章）；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供企业2020年任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录，复印件加盖公章）；

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件；

- 投标人拟派技术人员须具备风景园林执业资格；

- 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”的供应商（提供发布公告后至开标时间前的查询结果网页截图或打印结果并加盖单位公章）；

4、按时提交投标保证金。

5、本项目不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

1、购买竞争性谈判文件时间：2020年07月14日至2020年07月16日不包含周六、日（上午8：30-12：00时，下午14：30-17：30时），供应商应在规定的时间内到指定地点购买本项目竞争性谈判文件，如在规定时间内未购买竞争性谈判文件的供应商均无资格参加该项目的竞争性谈判。

2、竞争性谈判文件购买地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 (海南和信源招标代理有限公司)。

3、供应商购买竞争性谈判文件时应由受托人携带以下资料：购买人须提供营业执照、法定代表人授权委托书、法定代表人和受托人身份证(复印件加盖公章)。

4、本竞争性谈判文件售价：人民币300.00元/套（文件售后不退，谈判资格不能转让）。

5、要求缴纳投标保证金：人民币10000.00元(缴纳形式：银行转账，从单位基本账户转出)。

四、响应文件的递交

1、递交时间：2020年07月17日 09：00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、递交文件地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 (海南和信源招标代理有限公司)；

2、开标时间：2020年07月 17日 09 ：00（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 (海南和信源招标代理有限公司)。

五、发布媒体

本公告通过《中国海南政府采购网》对外发布。

六、联系方式

1、建设单位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

地    址：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

联 系 人：陈先生

电    话：0898-27891245

2、招标代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地    址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

联 系 人：冯女士

电    话：0898-65328224

2020年07月

第二章 投标须知

前     附     表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购单位名称联系人及电话 | 名称：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府 地址：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府 联 系 人：陈先生 电 话：0898-27891245 |
| 2 | 2.1 | 代理单位联系方式 | 名称：海南和信源招标代理有限公司 地址:海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 联系人：冯女士 电话：0898-65328224 |
| 3 | 3.1 | 项目名称 | 白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目 |
| 4 | 4.1 | 建设地点 | 白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村 |
| 5 | 5.1 | 建设内容 | 该项目总用地面积129.90 亩，建设内容主要包括土地清表约8593.38㎡, 清表范围约为128.90亩，安装 DN110 UPVC管（1.6Mpa) 4000m、DN110 UPVC管491m、DN9O UPVC管1738m、DN50 UPVC管11547m、1.5m长DN20PE管2106根，安装水位控制线KVV22-450/750V-5*2.5共3500m, 新建泵房（20㎡)1座，新建蓄水池（共800㎡) 2座，并配套电气工程，具体范围详见设计图纸。 |
| 6 | 6.1 | 场地面积及施工用地情况 | 已具备施工条件 |
| 7 | 7.1 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 8 | 8.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 9.1 | 招标控制价 | 招标控制价：2098957.79元 投标报价不得超出招标控制价，否则作否决其谈判资格。 |
| 10 | 10.1 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 11 | 11.1 | 竞争性谈判文件获取及售价 | 获取时间：2020年07 月 14 日至2020年07月 16 日不包含周六、日，每日上午8：30-12：00时，下午14：30-17：30时，获取地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室海南和信源招标代理有限公司； 竞争性谈判文件售价：300元/套（含图纸），文件售后不退，谈判资格不能转让。 |
| 12 | 12.1 | 供应商资格条件 要求 | 1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定的条件。 1.1 在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，复印件加盖公章）； 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度任意一个月（或季度）的财务报表，复印件加盖公章）； 1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供企业2020年任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录，复印件加盖公章）； 1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 1.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件； 2、投标人拟派技术人员须具备风景园林执业资格； 3、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”的供应商（提供发布公告后至开标时间前的查询结果网页截图或打印结果并加盖单位公章）； 4、按时提交投标保证金。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 13.1 | 质量要求 | 合格 |
| 14 | 14.1 | 计划工期 | 90日历天 |
| 15 | 15.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 16.1 | 提出质疑 | 2020年 07 月 16 日17:30时前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求。 |
| 17 | 17.1 | 答疑 | 2020年07 月 16 日17:30时前以书面形式向供应商发出澄清。 |
| 18 | 18.1 | 投标有效期 | 自递交响应性文件截止之日起60日历天 |
| 19 | 19.1 | 供应商的替代方案 | 不采用 |
| 20 | 20.1 | 投标保证金额 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行转账，应当从其基本账户中转出。 投标保证金的金额：10000.00元 户名：海南和信源招标代理有限公司 - 开户银行：中国建设银行海口金盘支行 - 账号：4600 1002 3360 5300 9677 递交截止时间：2020年 07 月 17 日09：00之前，以到账时间为准。 用途：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目投标保证金，注明标段名称或项目编号。 |
| 21 | 21.1 | 响应文件份数 | 正本 1 份，副本3份 ，电子版（U盘）1份。 |
| 22 | 22.1 | 响应文件的密封及标记 | 供应商应将响应文件正本、所有副本和电子版文件分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本和电子版文件一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。 |
|  | 22.2 | 响应文件提交 地点及截止时间 | 响应文件提交截止时间: 2020年 07 月 17 日 09 ：00 地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 (海南和信源招标代理有限公司)。 |

一、总则

##### 工程说明

  - 本竞争性谈判工程项目说明详见本须知前附表；

##### 资金来源

  - 资金来源：详见本须知前附表。

- 采购方式及竞争性谈判文件获取

  - 本工程的采购方式详见本须知前附表。

  - 竞争性谈判文件获取及售价详见本须知前附表。

##### 合格的供应商

4.1 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定的条件。

4.1.1 在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，复印件加盖公章）；

4.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度任意一个月（或季度）的财务报表）（复印件加盖公章）；

4.1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供企业2020年任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录）（复印件加盖公章）；

4.1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.1.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件；

4.1.6 投标人拟派技术人员须具备风景园林执业资格；

4.1.7投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”的供应商（提供发布公告后至开标时间前的查询结果网页截图或打印结果并加盖单位公章）；

4.1.8按时提交投标保证金。

4.2 本项目不接受联合体投标。

##### 合同形式

  - 供应商一旦报价，应确认其报价书已全面理解本竞争性谈判文件的内容和要求，其报价已包括本竞争性谈判文件所包含的全部工程范围。

  - 供应商一旦被建设单位确定为本工程中选供应商，必须承担承包责任，不得转包。

  - 建设单位对采购范围作出的改动，将在开启前以书面形式通知各供应商。

  - 合同形式

合同专用条款是对合同通用条款有关部分的修改和补充，应对照通用条款中的相应条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款有不符之处，以合同专用条款为准。

##### 工程质量标准

6.1工程质量标准：详见本须知前附表的规定；

6.1.1本采购工程质量标准详见谈判文件第四章“工程规范与技术说明”。

6.1.2特别说明：本采购工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本谈判文件的“工程规范与技术说明”中规定的标准高于国家标准的，按其中规定的标准执行；如果其中规定的标准低于国家标准的，按较高标准执行。

6.2 供应商须依照ISO9001质量标准体系，制订质量保证措施，保证达到本工程要求的工程质量等级、标准。

##### 工期及进度要求

  - 本工程竞争性谈判文件要求工期详见本须知前附表，其中具体开工日期以采购人通知为准。

7.2  除合同中规定并经建设单位同意延长工期的情况外，供应商在报价书中承诺的工期不得调整。

##### 踏勘现场及现场情况

  - 供应商将按本须知前附表的规定踏勘项目现场。

  - 供应商踏勘现场发生的费用自理。

  - 建设单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，建设单位不对供应商据此作出的判断和决策负责。

##### 报价费用

  - 供应商应承担其参加本竞争性谈判活动自身所发生的费用，无论报价结果如何，建设单位对上述费用不负任何责任。

  - 供应商所提交的报价资料，无论报价结果如何，均不退还。

二、竞争性谈判文件

##### 竞争性谈判文件的内容

  - 竞争性谈判文件的组成：

- 竞争性谈判邀请函

- 投标须知

- 用户需求书

- 合同文件格式

- 工程量清单

- 施工图纸

- 响应文件格式

  - 除10.1款内容外，建设单位在供应商提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的竞争性谈判文件补充文件或答疑文件，均为竞争性谈判文件的组成部分，对建设单位和供应商起约束作用。

  - 当竞争性谈判文件、答疑文件或竞争性谈判文件补充文件的内容相互矛盾时，以最迟发出的书面文件为准。

  - 本竞争性谈判文件（含竞争性谈判文件补充文件、答疑文件）是签订施工合同的主要依据。在不违背竞争性谈判文件确定的原则的基础上，施工合同条款可以对竞争性谈判文件规定的合同条件进行充实和完善。

  - 供应商获取竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容、份（页）数，如有残缺等问题应在获取竞争性谈判文件1日内提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商应认真审阅和全面理解竞争性谈判文件中的各个组成部分，充分了解竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，并应充分了解供应商一旦被建设单位确定为本工程中选供应商后须承担的合同责任和义务。建设单位不接受供应商附带的任何报价条件，如果供应商的响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

  - 凡是获得本竞争性谈判文件的供应商，无论中选与否，均应当对竞争性谈判文件保密和保护建设单位及其代理人的知识产权，并应承担因其泄密等而引起的一切责任。

##### 竞争性谈判文件的澄清

  - 供应商若对竞争性谈判文件有任何疑问，应于本须知前附表规定的时间和方式向建设单位提出质疑。

  - 建设单位将按本须知前附表规定的时间，统一澄清和解答各供应商对竞争性谈判文件的疑问，并形成书面答疑文件或补充竞争性谈判文件送达所有供应商，供应商在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该答疑文件或补充竞争性谈判文件是竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等效力。

  - 供应商如果未能在规定的时间内提出质疑，建设单位或采购代理人将拒绝对其提出的问题进行解答。

##### 竞争性谈判文件的修改

  - 竞争性谈判文件发出后，在提交响应文件截止时间前，建设单位可对竞争性谈判文件进行必要的修改。这种修改可能是建设单位主动做出的，也可能是为了解答供应商要求澄清的问题而做出的。建设单位对竞争性谈判文件的修改，将以向供应商发出竞争性谈判文件补充文件的方式做出。

  - 竞争性谈判文件补充文件将以书面形式发送给所有供应商，供应商应于收到该竞争性谈判文件补充文件后立即以书面形式给予确认。竞争性谈判文件补充文件作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

  - 当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，建设单位将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

三、响应文件的编制

##### 响应文件的语言及度量衡单位

  - 响应文件和与报价有关的所有文件均应使用中文。供应商随响应文件提供的证明文件和印刷品可以使用其他语种，但必须附中文译本。响应文件的解释以中文为准。

  - 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 响应文件的组成

  - 报价函及报价函附录

  - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

  - 项目管理机构；

  - 资格审查资料；

  - 本须知前附表规定的其他材料。

##### 响应文件格式

  - 响应文件包括本须知第14条、第15条中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 报价

  - 本工程的报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。

  - 供应商的报价，应是完成本竞争性谈判文件界定的工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，并作为供应商计算单价或总价的依据。

  - 施工过程中，所有建筑垃圾、各种废弃物、渣土等的消纳费用（包括装车、装车机械、卸车等），均应包括在报价总价内。

  - 供应商可到已完工自助银行现场踏勘以充分了解装修标准情况，任何因忽视或误解装修规范而导致的费用或工期索赔申请将不被批准。

  - 供应商的报价中还应包括但不限于以下费用：运行费、相关手续（如需要）申办费、竣工图和竣工资料费等。

  - 本项目不允许分包。中选供应商必须自行完成承包范围内的全部内容，供应商所报的价格应包含本谈判文件规定的全部内容，在本项目实施过程中，如出现由于供应商自身原因所发生的费用漏报的情况，建设单位不再调整。

##### 报价货币

  - 本竞争性谈判工程报价货币一律采用人民币，支付货币应符合国家现行法律、法规规定。

##### 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性谈判文件要求的响应文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，建设单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝建设单位这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长报价担保的有效期。

  - 见本须知前附表的规定。

##### 投标保证金

  - 供应商应在响应文件提交截止前投标保证金确保到账，具体金额详见本须知前附表的规定。

  - 中选供应商与建设单位签订合同后五个工作日内，向未中选供应商和中选供应商退还投标保证金。

  - 发生下列情况之一，保证金将被没收：

    - 未按照承诺书的承诺按时递交响应文件；

    - 文件开启后在投标有效期间，供应商撤回其响应文件；

    - 供应商在收到中选通知后，未能按中选通知书规定的时间、地点与采购方签订合同；

##### 响应文件的份数和签署

  - 供应商应按本须知前附表规定的份数提交响应文件。

  - 响应文件不得采用活页夹；不得使用硬封面包装。响应文件须左侧装订，装订须牢固不易拆散。响应文件不分册装订。

  - 凡竞争性谈判文件中给定的响应文件格式中要求签字或盖章的，响应文件需按给定格式签字或盖章。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权书。

四、响应文件的提交

##### 响应文件的装订、密封和标记

  - 响应文件的装订，要求按本须知规定的组成响应文件的各项内容装订。

  - 供应商应将响应文件的各个组成部分按照本须知前附表规定份数制作正本和副本。

  - 响应文件使用供应商自制的密封袋。当一个密封袋不能满足封装响应文件的一个完整部分时，供应商可使用两个密封袋分装并按竞争性谈判文件要求密封。

  - 密封袋上应写明竞争性谈判工程的项目名称、供应商的名称、地址，并注明开启前不得开封。

  - 密封袋用供应商自制的密封条在每个开口处密封并填写密封日期。封条上加盖供应商公章。

  - 如果响应文件没有按本投标须知的规定密封并加写标志，建设单位将不承担响应文件错放或提前开封的责任，对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

##### 响应文件提交的截止时间

  - 响应文件提交的截止时间和提交地点见本须知前附表规定。

  - 建设单位可按本须知第12条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

##### 迟交的响应文件

  - 建设单位在本须知前附表规定的报价截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝，并原封退回给供应商。

##### 响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在提交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知建设单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

  - 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第21条有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

  - 在报价截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件.

五、响应文件开启、评选

##### 谈判程序

25.1   响应文件的接收

25.1.1代理单位在本须知规定的日期、时间和地点接收供应商的响应文件。

25.1.2代理单位在接收时将当场查验响应文件的密封情况，未按要求密封及逾期递交的响应文件将不予接收。代理单位将对查验合格的文件予以接收并向递交人出具接收凭证。

25.2  谈判小组

25.2.1  采购方负责组建谈判小组。

25.2.2  谈判小组由有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，本项目抽取专家3人，全部专家由海南省招标投标协会评标专家库抽取产生。

25.2.3  谈判小组负责谈判及评审工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评审报告。

25.3  响应文件的初审

25.3.1谈判小组将对响应文件的有效性和供应商的资格变化情况进行初步审查。

25.3.2 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购方可以接受。

25.3.3 在谈判之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离。对关键条款的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，存在实质上偏离的响应文件将被拒绝。

25.3.4 如发现下列情况之一的，其响应文件初步审查不通过，初步审查不通过的不进行谈判。

- 在谈判文件规定的报价截止时间之后提交响应文件的；

- 不符合谈判文件规定的资格条件的；

3)	响应文件未按谈判文件规定密封的；

4)     响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经供应商法定代表人或其委托代理人签字的，有委托代理人签字，但未随响应文件一起提交有效的“法定代表人授权委托书”原件的；

5)	竞争性谈判文件规定属于响应文件被拒绝的其他情形；

6)	竞争性谈判文件附有采购方不能接受的条件的。

25.4  谈判

25.4.1  谈判小组对进入谈判阶段的供应商按照文件递交顺序分别进行谈判。

25.4.2  第二次报价（即最终报价）

25.4.3  进入二次报价阶段的供应商必须由授权代表在谈判小组规定的时间内依据本竞争性谈判文件和谈判纪要进行第二次报价。供应商未按时提交第二次报价的，其第一次报价视同第二次报价即最终报价。

26 评定标准

26.1  谈判小组根据“资格评审通过后，报价最低成交”的原则，按照最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

  - 详细评审办法详见本章附件2。

##### 27过程保密

27.1响应文件递交截止时间后，直到宣布授予中选供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的 有关资料且与授予合同有关的信息，供应商不应向与该过程相关的其它人员透露。

27.2供应商在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对建设单位施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消报价资格并被要求退出报价。

##### 28 响应文件的澄清

28.1为了有助于响应文件的审查、评价和比较，建设单位可以个别地要求供应商澄清其响应文件的某些细节。有关澄清的要求与答复，应以书面的形式进行，但不应寻求、提出或允许更改响应文件中的价格或实质性内容。

##### 29响应文件合格性的确定

29.1在详细评选之前，建设单位将首先审定每份响应文件是否在实质上响应谈判文件的要求。

29.2就本条款而言，实质上响应谈判文件的响应文件，应该与谈判文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指工程的范围、质量、实施产生重大的影响，或者合同中规定的建设单位的权力及供应商的义务方面造成重大的限制；而且，纠正这种差异或保留，将会对其他提交了响应谈判文件的响应文件的供应商产生不公正的影响。

29.3如果响应文件实质上不响应谈判文件的要求，建设单位将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其重大差异或保留使其响应文件变为响应谈判文件的要求。

##### 错误的修正

30.1建设单位应对已被确定为响应谈判文件的要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或累计上的算术错误，建设单位修正错误的原则如下：

30.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

30.1.2当标出的单价同数量的乘积与标出的总额之间不一致时，以标出的单价为准，修改总额；除非建设单位认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

30.1.3当标出的分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的总额为准，并修改分项价格。

30.2建设单位将按上述修改错误的方法，调整或修改响应文件的报价。在经供应商确认后，经建设单位调整或修改后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受经建设单位调整或修改后的报价，则其响应文件将被拒绝。

##### 建设单位权利

31.1建设单位有权根据评选委员会评审意见接受或拒绝任何报价，宣布报价程序无效，或拒绝所有报价。

六、合同的授予

##### 合同授予标准

32.1建设单位将把合同授予能够最大限度地满足谈判文件中规定的各项标准的供应商；

32.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且报价最低或者谈判小组推荐排名第一的成交候选人，经过采购单位确认即为成交供应商。

##### 合同协议书的签订

  - 本工程采用合同文本参见本竞争性谈判文件之第二章“合同文件格式”，在不违背相关法律法规及竞争性谈判文件原则的基础上，其详细具体内容则根据本工程具体情况进行适当调整。

  - 本投标须知中，除与采购过程有关的条款外，其余凡与本工程内容相关的条款，均将构成施工合同的有效组成部分；

  - 建设单位与本工程中选供应商将于中标通知书发出之日起30日内，按照本竞争性谈判文件第二章“合同文件格式”中格式，以及竞争性谈判文件和本工程中选供应商的响应文件签工程施工合同。

##### 履约担保：按本投标须知前附表的规定执行。

##### 附件

附件一：采购范围具体说明

附件二：评审办法

附件一

采购范围具体说明

1. 采购范围

本次采购范围：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目，包括：对现有湖心岛港岸进行清淤，建设一座渔船迁离过渡栈桥和临时工程等，具体范围详见设计图纸。

附件二：

- 评审办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中选成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2. 评审程序

2.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评审按照下列工作程序进行：

（1）谈判响应文件初步审查；

（2）谈判；

（3）推荐成交供应商名单；

（4）编写评审报告。

3．计算错误的修改

3.1 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

3.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将被拒绝。

4、评审表格式

附件1：初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工程质量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 是否按要求缴纳投标保证金 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

（1）、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

（2）、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格” 。

（3）、结论是合格的，才能通过初步评审。

谈判小组成员：                                          日期：    年  月  日

附件2 详细评审

初步审查通过，按照最终报价从低到高的顺序排名，推荐成交候选人3名。

第三章  用户需求书

1、实施单位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

2、项目名称：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目

3、建设地点：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村

4、建设规模及内容：该项目总用地面积129.90 亩，建设内容主要包括土地清表约8593.38㎡, 清表范围约为128.90亩，安装 DN110 UPVC管（1.6Mpa) 4000m、DN110 UPVC管491m、DN9O UPVC管1738m、DN50 UPVC管11547m、1.5m长DN20PE管2106根，安装水位控制线KVV22-450/750V-5*2.5共3500m, 新建泵房（20㎡)1座，新建蓄水池（共800㎡) 2座，并配套电气工程，具体范围详见设计图纸。

5、建设期限：90日历天

6、招标控制价：2098957.79元

7、资金来源：财政资金

8、质量要求：合格

第四章 合同文件格式

### 第一节  通用合同条款

说明：本章内容采用中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家工商行政管理总局联合发布的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201)的通用合同条款，请投标单位自行查阅。

附件一：

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人        （以下简称“甲方” ），与实施单位          （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规有关规定。

（二）严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本相关业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条  本合同作为工程施工合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同甲乙双方各执一份，送交双方的监督单位一份。

甲 方： （单位全称）（盖单位章）        乙 方：（单位全称）（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人           （职务）         或委托代理人           （职务）

（姓名）                                （姓名）

（签字）                                （签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

第五章  工程量清单

工程量清单编制说明

一、工程概况

(一)工程名称：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目。

(二)建设地点：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村。

(三)建设单位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府。

二、编制范围

本招标控制价编制范围为白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目建筑安装工程费。

三、编制依据

(一)中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及其配套的工程量计算规范。

(二)其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等。

(三)项目现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、编制方法

编制白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目清单的方法。即根据施工图计算出各分项工程量，然后根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及其配套的工程量计算规范进行清单项目的设置，列项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。

五、计算说明

本项目各分部分项工程量均按施工图、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及其配套的工程量计算规范、相关专业定额说明及工程量计算规则计算得出。

六、其他说明

1.图纸中做法不详的，暂按常规做法进行清单项目特征描述，结算时根据实际做法调整。

| （清-签署页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜 种植示范基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
|  | 或其授权人： |  |  |  | 或其授权人： |  |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |
|  | 编制人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |
|  | 编制日期： 年 月 日 |  |  |  | 复核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

| （清-目录） |  |
| --- | --- |
| 招标工程量清单目录 |  |
| 工程名称： | 白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜 种植示范基地项目 |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 编制说明 |
| 2 | 建设项目投标报价汇总表 |
| 3 | 单项工程投标报价汇总表 |
| 4 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 5 | 总价措施项目清单与计价表 |
| 6 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 7 | 规费、税金项目计价表 |

| （清表1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目 |  |  |  | 单位：元 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 一 | 建筑安装工程费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| （清-表2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植 示范基地项目 |  |  |  | 单位：元 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 一 | 建筑安装工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 清表工程 |  |  |  |  |
| 2 | 管道安装工程 |  |  |  |  |
| 3 | 新建配电房工程 |  |  |  |  |
| 4 | 配电房安装工程 |  |  |  |  |
| 5 | 新建蓄水池工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |

| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:0.6m |  | m3 | 3619.39 |  |  |  |
| 2 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细沙垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 19.64 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:开挖后回填到原地面线的原则,管顶覆土0.5m 2.填方材料品种:按设计要求 |  | m3 | 3599.75 |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10KM |  | m3 | 19.64 |  |  |  |
| 5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC给水管 2.材质及规格:DN100,压力1.0mpa 3.连接形式:粘接 |  | m | 491 |  |  |  |
| 6 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC给水管 2.材质及规格:DN90,压力1.0mpa 3.连接形式:粘接 |  | m | 1738 |  |  |  |
| 7 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC给水管 2.材质及规格:DN50,压力0.8mpa 3.连接形式:粘接 |  | m | 11547 |  |  |  |
| 8 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:PE给水管 2.材质及规格:DN20 3.连接形式:粘接 |  | m | 3159 |  |  |  |
| 9 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.种类:异径三通 2.材质及规格:UPVC DN100*90 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 10 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.种类:异径三通 2.材质及规格:UPVC DN90*50 |  | 个 | 309 |  |  |  |
| 11 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.种类:异径三通 2.材质及规格:UPVC DN50*25 |  | 个 | 2106 |  |  |  |
| 12 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.种类:变径直接 2.材质及规格:UPVC DN25*2 |  | 个 | 2106 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040502003005 | 塑料管管件 | 1.种类:135°弯头 2.材质及规格:UPVC DN100 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 040502003006 | 塑料管管件 | 1.种类:135°弯头 2.材质及规格:UPVC DN90 |  | 个 | 38 |  |  |  |
| 15 | 040502003007 | 塑料管管件 | 1.种类:135°弯头 2.材质及规格:UPVC DN50 |  | 个 | 618 |  |  |  |
| 16 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:滴水开关 2.材质及规格:D20 |  | 个 | 2106 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 |  | 备注 |
| 1 | 1.1 |  |  | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 |  |  | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 |  |  | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 |  |  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 |  |  | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 |  |  | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 |  |  | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 |  |  | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+ |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 |  |  | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 |  |  | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 结算金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管道安装工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |

| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 给水部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |

| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:0.6m |  | m3 | 1136.8 |  |  |  |
| 2 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细沙垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 160 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:开挖后回填到原地面线的原则,管顶覆土0.5m 2.填方材料品种:按设计要求 |  | m3 | 976.8 |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10KM |  | m3 | 160 |  |  |  |
| 5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC给水管 2.材质及规格:DN100,压力1.6mpa 3.连接形式:粘接 |  | m | 4000 |  |  |  |
| 6 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:自吸式水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 040502015001 | 过滤器 | 1.规格:砂石过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 040502015002 | 过滤器 | 1.规格:网式过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:底阀 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 11 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:浮球阀 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:φ1000 |  | 座 | 3 |  |  |  |
| 13 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌排泥井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:φ1000 |  | 座 | 3 |  |  |  |
| 14 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌排气井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:φ1000 |  | 座 | 4 |  |  |  |
|  |  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 1.名称:电表箱 2.型号:非标定制 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.型号:非标定制 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:0.9m |  | m3 | 1575 |  |  |  |
| 18 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:开挖后回填到原地面线的原则 2.填方材料品种:按设计要求 |  | m3 | 1575 |  |  |  |
| 19 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:动力电缆 2.型号:YJV-4*6 |  | m | 20 |  |  |  |
| 20 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV22-5*2.5 |  | m | 4000 |  |  |  |
| 21 | 040501002001 | 钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质及规格:DN100 |  | m | 20 |  |  |  |
| 22 | 040501002002 | 钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质及规格:DN40 |  | m | 15 |  |  |  |
| 23 | 040501002003 | 钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质及规格:DN32 |  | m | 20 |  |  |  |
| 24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:28W |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一极开关 2.规格:220V 10A |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 |  | m | 30 |  |  |  |
| 27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 |  | m | 10 |  |  |  |
| 28 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 12 |  | m | 30 |  |  |  |
| 29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位连接端子箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 40*4 |  | m | 10 |  |  |  |
| 31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 |  | 备注 |
| 1 | 1.1 |  |  | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 |  |  | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 |  |  | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 |  |  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 |  |  | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 |  |  | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 |  |  | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 |  |  | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+ |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 |  |  | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 |  |  | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 结算金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：配电房安装工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |

| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：清表工程 |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |

| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：清表工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 85933.76 |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:1km |  | m3 | 6143.38 |  |  |  |
| 3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 |  | 台．次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：清表工程 |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 |  | 备注 |
| 1 | 1.1 |  |  | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 |  |  | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 |  |  | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 |  |  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 |  |  | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 |  |  | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 |  |  | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 |  |  | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：清表工程 |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 |  |  | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 |  |  | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：清表工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 结算金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：清表工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |

| （清-表3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |
| 一 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 其中：社保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 |  | 平整场地 |  | 1.土壤类别:一、二类土 |  |  |  | m2 | 25.76 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101002001 |  | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 |  |  |  | m3 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 |  | 回填方 |  | 1.填方材料品种:一、二类土 |  |  |  | m3 | 7.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401003001 |  | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 |  |  |  | m3 | 10.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010501001001 |  | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  |  |  | m3 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501002001 |  | 带形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 3.24 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010503001001 |  | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010502002001 |  | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010505001001 |  | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 4.17 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm |  |  |  | t | 0.128 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ10mm |  |  |  | t | 0.203 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm |  |  |  | t | 0.071 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  |  |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.素土夯实 2.8cm厚级配碎石 3.15cm厚C25砼地面 4.15厚1:3水泥砂浆 |  |  |  | m2 | 18.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1. 2cm厚1:2.5防水砂浆批荡 |  |  |  | m2 | 14.57 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1. 2cm厚1:2.5防水砂浆批荡 |  |  |  | m2 | 47.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010802001001 |  | 铝合金门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:玻璃门 |  |  |  | m2 | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010807001001 |  | 铝合金窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:C1209 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:玻璃窗 |  |  |  | m2 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010807005002 |  | 不锈钢防盗网 |  | 1.不锈钢防盗网 |  |  |  | m2 | 1.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011701002001 |  | 外脚手架 |  | 1.搭设高度:20以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 |  |  |  | m2 | 54 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010501001002 |  | 垫层 |  |  |  |  |  | m3 | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010501002002 |  | 带形基础 |  |  |  |  |  | m3 | 10.8 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010502002002 |  | 构造柱 |  |  |  |  |  | m3 | 9.6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010505001002 |  | 有梁板 |  |  |  |  |  | m3 | 40.16 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表6） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建配电房工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 |  | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |

| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建蓄水池工程 |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |

| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建蓄水池工程 |  |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 659.34 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:一、二类土 |  | m3 | 32.39 |  |  |  |
| 3 | 040304002001 | 预制混凝土柱 | 1.预制混凝土柱 |  | m3 | 25.94 |  |  |  |
| 4 | 041102012001 | 柱模板 | 1.构件类型:预制混凝土柱 |  | m2 | 223.29 |  |  |  |
| 5 | 040304002002 | 预制混凝土柱 | 1.预制混凝土柱安装 |  | m3 | 25.94 |  |  |  |
| 6 | 060102002001 | 运输 | 1.构件类别:预制混凝土柱 2.运距:≤50m 3.运输方式:双轮车 |  | m3 | 25.94 |  |  |  |
| 7 | 080802013001 | 警示牌 | 1.名称:安全警示牌 |  | 块 | 8 |  |  |  |
| 8 | 080403004001 | HDPE防渗膜 | 1.涂膜品种、遍数、厚度:HDPE防渗膜1.2mm |  | m2 | 408 |  |  |  |
| 9 | 080403004002 | HDPE防渗膜 | 1.涂膜品种、遍数、厚度:HDPE防渗膜1.2mm |  | m2 | 1812 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建蓄水池工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建蓄水池工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|  |  |  |  | 价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表6） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建蓄水池工程 |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建蓄水池工程 |  |  | 标段：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |

第六章 施工图纸（详见电子版）

- 第七章 响应文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函

2、投标一览表

3、法定代表人授权委托书

4、拟任本项目人员汇总表

5、资格申明信

6、投标项目业绩一览表（如有）

7、投标人荣誉或奖项证书一览表（如有）

8、已标价工程量清单

9、小型、微型企业声明函（非小微企业无需提供）

10、监狱企业证明文件（如有）

11、项目方案（如有）

12、效果图（如有）

13、投标供应商资格证明（工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；企业2020年度任意一个月的财务报表；企业2020年任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录；投标人拟派技术人员须具备风景园林执业资格；）

15、投标保证金回执

16、投标人认为需要提供的其他材料

- 注：以上复印件或截图均需要加盖单位公章。

（项目名称）

竞争性谈判响应性文件

供应商： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

目录

（自拟）

- 1、投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目的竞争性谈判邀请函，正式授权下述签字人姓名：          职务：               代表投标人（投标人公司名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式叁份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：（公章）       法定代表人：（亲笔签名）

被授权人：（亲笔签名）     职务：

承诺日期：    年    月    日

2、投标一览表

| 项目名称 | 白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 （元） | （大写）： （小写）： |
| 工期 |  |
| 质量 | 合格 |
| 项目 负责人 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（公章）

被授权人：（亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含所有服务全额含税发票等费用，采购人不再二次支付费用；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

3、法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人公司名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：      职务：      代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：       职务：         为本公司的合法代理人，就白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自年月日至年月日内签字有效，特此声明。

投标人名称：（公章）              营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）          联系电话：

职务：                            身份证号码：

被授权人：（亲笔签名）            联系电话：

职务：                            身份证号码：

生效日期：    年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

4、拟任本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书/职称 | 现任职务 | 该项目中担任的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

5、资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：（亲笔签名）

申明日期：  年   月   日

6、投标人项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 采购时间 | 合同金额 | 单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

被授权人：（亲笔签名）

注：

1、将合同或中标通知书复印件附在投标文件中；

2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报政府采购管理部分严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

7、投标人的荣誉或奖项证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 |
| --- | --- | --- |

投标人名称：（公章）

被授权人：（亲笔签名）

注：请提供本表所列的证书资料的复印件并加盖公章。

8、已标价工程量清单

9、小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11、项目方案（如有）

12、效果图（如有）

13、投标供应商资格证明

1、工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照

2、企业2020年度任意一个月（或季度）的财务报表

3、企业2020年任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录

4、拟派技术人员风景园林执业资格

14、投标保证金回执

15、投标人认为需要提供的其他材料

附表：

最后谈判报价表（二次报价）

项目名称：白沙黎族自治县荣邦乡岭尾村越南红肉菠萝蜜种植示范基地项目

项目编号：HXY2020-G009

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位代表 签名／盖章 （法人或委托人） |  |
| 最终报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

注：1、谈判报价应包括谈判文件所规定的采购范围的全部内容；

2、谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，或者其谈判报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、在开标时，供应商携带此最后谈判报价表，并盖好公章（可预备多份以便错字更正等）。开标现场招标代理工作人员通知开始最后谈判报价时，供应商方可填写最后谈判报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后谈判报价表，视为放弃本项目投标。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日期：     年    月   日