临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理

竞争性谈判文件

项目编号：HCGJ20-084

采购人：中共临高县委政法委员会

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

二○二○年十月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章  谈判须知	7

第三章  评标办法	12

第四章 采购需求书	15

第五章 合同条款（仅供参考）	15

第六章  投标文件	14

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理 采购项目的潜在供应商应在海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房获取采购文件，并于 2020年10月16日15点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCGJ20-084

项目名称：临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1161391.69元

最高限价（如有）：1161391.69元

采购需求：详见招标文件第四章 采购需求书

合同履行期限：自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位等相关扶持政策

3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）注：如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件；（2）投标文件应附2018年度或2019年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表复印件（新成立的公司提供公司成立后的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表复印件，若公司成立不满一年的不提供）；（3）提供2020年至今任意三个月社会保障缴费记录复印件；（4）提供2020年至今任意三个月纳税记录复印件；（5）投标人提供参加政府采购活动近三年内（成立不足三年的从成立之日起算）在经营活动中没有骗取中标、没有重大违约记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态的声明；（6）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（投标人被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的，投标活动依法予以限制）；投标人在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询是否为政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人被列为政府采购严重违法失信行为记录名单的，投标活动依法予以限制）；（7）购买本项目竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金，提供保证金缴纳凭证复印件；（8）本次招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2020年10月12日至 2020年10月 15日，每天上午09:00至11:30，下午15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

方式：现场购买。购买竞争性谈判招标文件时必须出示营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照（复印件加盖公章1份）、介绍信原件（或委托书原件）1份、受托人身份证原件（复印件加盖公章1份）及法人身份证（复印件加盖公章1份）、受托人近一个月缴纳社保凭证（复印件加盖公章1份）

售价：300元/份

## 四、投标文件提交

截止时间： 2020年 10月16 日 15点 00分（北京时间）从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次投标文件截止之日止不得少于3个工作日

地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

## 五、开启

时间：2020年 10月16 日 15点 00分（北京时间）

地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（1）本项目竞争性谈判公告及成交公告发布在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/）、中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）。

（2）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　中共临高县委政法委员会

地    址：　　　临高县

联系方式：　0898-28281958

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：　红城国际工程项目管理有限公司

地　　址：　海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

联系方式：　0898-68510846

## 3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　 话：　0898-28281958

# 第二章  谈判须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理 |
| 2 | 建设地点 | 临高县 |
| 3 | 招标范围 | 临高县公共安全视频监控建设联网应用项目全过程监理 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币5000元 投标保证金的形式：银行转账 保证金到账截止日期：同投标截止时间 支付地址为： 账户名称：红城国际工程项目管理有限公司海南分公司 开 户 行: 中国建设银行股份有限公司海口美舍河支行 账 号: 4605 0100 3036 0000 0048 |
| 6 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 7 | 人员配备 | 本项目要求配备项目总监1名，拟派的项目总监为本单位注册的通信工程专业国家注册监理工程师； 信息系统监理师3名。 证明材料：投标文件提供证书全本复印件及2020年至今在本单位缴纳的任意6个月社保凭证复印件，开标现场提供原件核验，不提供做无效投标处理。 |
| 8 | 业绩要求 | 2018年1月1日起至今承接过1个信息化监理业绩。 证明材料：投标文件中提供合同复印件(以合同签订时间为准)、中标通知书或成交通知书复印件、项目金额累计20%增值税发票记账联复印件（票面信息包含纳税人、销售人、项目名称等），开标现场提供原件核验，不提供做无效投标处理。 |

总则

1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判公告中所叙述项目的服务。

2、定义

2.1“采购人”系中共临高县委政法委员会。

2.2“采购代理机构”系红城国际工程项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交投标文件的法人组织。

- 合格的投标人资格条件

3.1、符合”第一章、第二条、申请人的资格要求”的条件，应逐条列项提供资格要求的证明材料或书面说明；

3.2、符合法律法规规定的其他资格条件。

4、竞争性谈判招标费用

4.1无论竞争性谈判招标的结果如何，投标人自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

4.2本项目的招标代理服务费由中标人支付。

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判招标的程序和评定成交投标人的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知

（3）评标办法

（4）采购需求书

（5）合同主要条款

（6）投标文件格式

5.3 投标人应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。投标人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者投标人没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

5.4 投标人对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交投标文件截止时间前向采购人或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的要求。

6、投标文件的组成

6.1、投标人须按竞争性谈判文件的要求编写投标文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件详见“第六章 投标文件格式”。

6.2投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2投标人报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的所有招标内容的总报价。

7.3响应投标人投标报价若超出本项目最高限价，其投标无效。

8、投标文件的数量、签署及形式

8.1投标人递交的投标文件为一式三份，其中正本一份，副本二份。投标文件正本应用不褪色的墨水中文打印，并胶装成册, 投标文件正本应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人代表按招标文件给定格式签字或盖章，投标文件的副本可以为已签字盖章的正本的复印件并加盖骑缝章。投标文件纸质版正副本如有差异，以正本为准。

8.2采购人将拒绝接收在递交投标文件截止时间后送达的任何投标文件。

9．投标文件的密封及标记

9．l投标人应将投标文件正本副本密封在专用袋（箱）中（正本一份，副本二份），封口处应加盖骑缝章,并在专用袋（箱）上标明：

致：红城国际工程项目管理有限公司

项目名称：临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理

项目编号：HCGJ20-084

注明：“请勿在开启时间之前启封”

投标人名称、联系人姓名和电话

若投标文件未密封或未按照招标文件要求密封标记的，采购代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

10、谈判保证金

10.1  投标人应提交一笔不少于本竞争性谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。

谈判保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购人在因投标人的行为受到损害时可依据法律规定不予退还投标人的谈判保证金。

10.2  谈判保证金应用人民币，采取：线下银行转账支付。

10.3  未按规定时间和数额交纳谈判保证金的投标文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

10.4  未成交的投标人的谈判保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人（不退现金）；成交人的谈判保证金在成交人与采购人签订监理合同后5个工作日内无息退还（不退现金）。

10.5  下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

10.5.1 投标人在有效期内撤回其投标文件的；

10.5.2 投标人在采购活动中有违法、违纪行为的；

10.5.3 成交投标人无正当理由不与采购人签订监理合同的；

10.5.4 成交投标人未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

10.5.5 投标人在投标文件中提供虚假材料的。

11、确定成交候选人

11.1采购人在收到谈判报告后二个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选投标人顺序确定成交投标人。

11.2采购人确定成交投标人过程中，发现成交候选投标人有下列情形之一的，将不予确定其为成交投标人：

（一）成交候选投标人存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选投标人因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行合同的；

（三）成交候选投标人书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交投标人的情形。

成交候选投标人有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选投标人为成交投标人。依次类推。无法确定成交投标人的，采购人将重新组织招标。成交候选投标人以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

12、成交通知书

采购人按成交候选人的排名顺序确定成交投标人，由采购代理机构向成交投标人发出成交通知书。

13、签订合同

13.1成交投标人应在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、投标文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订合同。

13.2竞争性谈判文件、投标人提交的投标文件、谈判中的最终报价、投标人承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

14、其他

根据财政部、工业和信息化部颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），其评标价=投标报价*（1-6%）。

# 第三章  评标办法

一、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次招标项目的实际情况，谈判小组由采购人的代表和有关方面的专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次招标项目的竞争性谈判和评审工作。

二、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以采购文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

三、评审程序和评审方法

1.谈判小组根据“资格审查表”对投标文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入二次报价阶段，否则将被淘汰。

2. 谈判小组将审查投标文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交响应保证金、响应有效期是否满足要求、是否实质性响应谈判文件的要求。

3.进入二次报价后的供应商，经谈判后可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次谈判。供应商提交的最终报价可选择维持第一次的投标报价作为最终报价，也可低于第一次的投标报价。谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出3名以上成交候选供应商。采购人在收到评审报告后2个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

4、若投标报价相同的，按技术指标、服务情况等内容的优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

资格审查表

项目名称：临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理

项目编号：HCGJ20-084

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明 | 符合“第一章 竞争性谈判公告”的申请人的资格要求； |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 满足竞争性谈判文件要求； |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 投标文件符合竞争性谈判文件的式样和签署要求，无重大缺漏； |  |  |  |
| 4 | 其它情况 | 无其它无效投标认定条件。 |  |  |  |
| 5 | 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组成员：

# 第四章 采购需求书

# 一、项目名称

临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理。

# 二、建设内容

临高县公共安全视频监控建设联网应用项目所有内容。

# 三、监理技术要求

3.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

3.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

3.4工程监理重点难点分析

投标人应根据临高县公共安全视频监控建设联网应用项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

3.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

订货进货验证；

组织到货验收；

鉴定、设备移交等；

⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

审批开工申请，确定开工日期；

了解承包商设备订单的定购和运输情况；

了解施工条件准备情况；

了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

编制各个子项目监理细则；

签发开工令。

3、施工阶段的监理

审核软件开发各个阶段文件；

协助采购人组织软件开发阶段评审；

材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

审核项目各个阶段进度计划；

督促、检查承建单位进度执行情况；

审查项目变更，提出监理意见；

审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

按周（月、旬）定期报告项目情况；

组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

协助建设方确认项目进入试运行；

监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

进行试运行时间核算；

协助业主确认试运行通过。

⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

组织系统初步验收；

审查承建单位提交的竣工文档；

参与项目竣工验收；

竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

审核项目结算；

审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

向建设单位提交监理工作总结；

将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

设备、软件、材料等的验收文档核实；

施工文档的移交；

竣工文档的移交；

项目的整体移交。

⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使临高县公共安全视频监控建设联网应用项目的监理工作流程化、制度化。

3.6监理工作要求

# 1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制，监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，项目整体开工后，本项目必须配备不少于3名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

# 2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

# 3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

# 4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

# 四、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

# 五、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范。

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同。

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同。

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标单位的投标书。

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规。

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定。

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范。

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范。

9）与工程相关的技术资料。

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准。

11）国家、地方及行业相关的技术标准。

# 六、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

- 本监理工作的最终验收由委托方组织。

# 七、其它要求

1、项目管理及施工组织。投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于投资控制、进度控制、质量控制、组织协调、合同管理等内容。

2、投标人不得低于成本价恶意报价，若中标人的报价与其他投标人报价相比明显偏低，投标人则需要提供详细的成本分析说明，评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求中标人在签订合同前提供预算金额的10%作为质量保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

# 八、监理服务地点

用户指定地点。

# 九、付款条件

1、本合同签订后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、项目主要设备到货点验后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%。

2、项目初步验收后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%。

3、项目整体验收合格后3个月内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%。

# 十、验收要求

按招标文件服务要求和国家行业标准进行验收。

第五章  合同条款及格式（仅供参考）

# 临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理合同

# 建设单位（以下简称甲方）：xxxx

# 监理单位（以下简称乙方）：xxxx

# 合同协议书

# （委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 （项目名称），已接受 （ 监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。 委托人和监理人共同达成如下协议。

# 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

# （ 1）成交通知书；

# （ 2）投标函及投标函附录；

# （ 3）专用合同条款；

# （ 4）通用合同条款；

# （ 5） 委托人要求；

# （ 6）监理报酬清单；

# （ 7） 监理大纲；

# （ 8）其他合同文件。

# 2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

# 3. 签约合同价：人民币（大写） （ ¥ ）。

# 4. 总监理工程师： 。

# 5. 监理工作质量符合的标准和要求： 。

# 6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

# 7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

# 8. 监理人计划开始监理日期： ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的

# 开始监理日期为准。 监理服务期限为 天。

# 9. 本合同协议书一式 份，合同双方各执 份。

# 10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

# 委托人：（盖单位章）                监理人：      （盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

# 年 月 日                            年 月 日

# 第六章   投标文件

（项目名称）

投标文件

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

# 日期： 20    年    月    日

1.投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）        ：
1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （ ¥：            ）的投标总报价（其中，增值税税率为      ），按合同约定完成监理工作。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（ 1）投标函及投标函附录；
（ 2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（ 3）监理报酬清单；
（ 4）资格证明材料；
……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：           （￥：     元）。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（ 1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（ 2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（ 3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（ 4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．                   （其他补充说明）。

投标人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
2020年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总监 | 姓名： 身份证号码： |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| …… | ……… | ………… |  |

投标人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
2020年    月    日

## 2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

3.法定代表人授权书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

4.监理报酬清单

| 序号 | 监理报酬分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投标人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
2020年    月    日

5.资格证明材料

6.监理大纲

二、其他资料

附本项目招标文件要求的其他材料和投标人认为有助于本次招标的其他资料，格式自拟。

报价一览表（第二次报价）

项目名称：临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理

项目编号：HCGJ20-084

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 其他承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 临高县公共安全视频监控建设联网应用项目监理 | 大写： 小写： |  |

注：1. 报价应包含谈判文件所规定的招标范围的全部内容。

2.此表不装订在投标文件中，投标单位签名、盖章后，单独携带到现场，用于通过资格评审的投标单位的二次报价。

投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：

日      期：