**一、本项目概况：**

1、项目编号：ZD2021-318

2、项目名称：2021年通风系统升级改造工程

3、资金来源：政府资金

4、控制价为：364974.20元

5、工 期：45天内完成（4月22 日至6月5 日）

6、项目实施地点：海南省琼海市

7、工程质量：合格；

8、付款方式：工程竣工验收合格，并经有资质的第三方结算后付工程总价的95%，余5%于该系统稳定运行两年后支付。

9、建设施工内容：本项目为通风工程，该实验楼共有 6 层，2~3层为本项目的设计范围。主要为在楼东侧外立面新建两条通风管道；新建两条变频通风系统；改造原有通风系统；重新匹配终端排风；新建 ICP-MS 和 ICP-OES 排风系统；安装有机废气吸收塔一套。