**采购需求**

**一、项目名称**

项目名称：儋州市河湖岸线保护与利用规划

**二、预算金额**

**该项目采购预算为：358.50万元，其中A包为：202.50万元，B包为：156.00万元。**

**三、项目情况**

**A包：**2020年07月，海南省水务厅转发水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知(琼水河湖[2019]118号)，提出省、市、县负责组织编制的岸线保护与利用规划，原则上要于2020年11月底前完成岸线利用现状调查等基础工作、提出规划初步成果，在完成征求意见、批复后，于2021年5月底前编制完成。

海南省水务厅转发水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知 (琼水河湖)[2019]118号，提出省、市、县负责组织编制的岸线保护与利用规划。

编制儋州市11条流域面积50km²以上市级河流岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，是儋州市全面推行河长制湖长制明确的重要任务，是加强岸线空间管控的重要基础，是推动岸线有效保护和合理利用的重要措施，对于保障河势稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全具有重要意义。

**B包：**2020年07月，海南省水务厅转发水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知(琼水河湖[2019]118号)，提出省、市、县负责组织编制的岸线保护与利用规划，原则上要于2020年11月底前完成岸线利用现状调查等基础工作、提出规划初步成果，在完成征求意见、批复后，于2021年5月底前编制完成。

海南省水务厅转发水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知 (琼水河湖)[2019]118号，提出省、市、县负责组织编制的岸线保护与利用规划。

编制湖泊岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，是全面推行河长制湖长制明确的重要任务，是加强岸线空间管控的重要基础，是推动岸线有效保护和合理利用的重要措施，对于保障湖泊稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全具有重要意义。

本次开展儋州市66宗水库岸线保护与利用规划，包括儋州市境内（不含洋浦）水库名录上的66宗中、小型水库的岸线保护与利用规划工作，其中中型水库4宗，小（1）型水库14宗，小（2）型水库48宗。

规划主要根据水库岸线的自然条件和特点、沿库区周边经济社会发展水平以及岸线开发利用程度，针对岸线保护与开发利用中的主要矛盾，结合流域或区域在生态保护、防洪减灾、水资源利用等方面的规划目标，统筹协调经济社会发展和相关行业、部门对岸线保护与利用的要求和需求，分析规划水平年岸线保护与利用的发展趋势，制定岸线保护与利用目标，合理设置目标指标值。

**四、报告编制标准要求**

1、符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《海南经济特区水条例》等国家和地方相关的法律法规要求；

2、符合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》，水利部办公厅印发《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》等河长制和河湖管理相关要求；

3、与国家层面国民经济和社会发展规划，国家批复的水利、环保、国土、农业、林业等相关行业规划，地方总体规划及相关行业规划等相关规划相适应。

4、符合其他现行相关规范。

**五、工作内容要求**

**A包：**1、规划编制主要内容应包含（但不限于）河流岸线保护与利用现状分析、岸线规划目标确定、岸线保护目标与开发利用控制条件分析、岸线边界线和功能区划分、岸线管理要求制定、规划环境影响评价等方面。

2、提交规划成果主要包括：儋州市流域面积50km²以上市级河流岸线保护与利用规划报告、相关附表、附图；符合规范要求空间规划成果2000国家大地坐标系的CAD格式图、GIS格式图。

**B包：**1、规划编制主要内容应包含（但不限于）湖泊岸线保护与利用现状分析、岸线规划目标确定、岸线保护目标与开发利用控制条件分析、岸线边界线和功能区划分、岸线管理要求制定、规划环境影响评价等方面。

2、提交规划成果主要包括：儋州市66宗水库岸线保护与利用规划报告、相关附表、附图；符合规范要求空间规划成果2000国家大地坐标系的CAD格式图、GIS格式图。

**六、交付标准和要求**

1、交付时间：送审稿提交时间为合同签订后45天内；报批稿提交时间为送审稿审查通过后15天内；（备注：省里有明确时间节点要求时，也需满足。）

2、交付地点：儋州市；

3、交付成果：纸质成果报告6份及有关电子档文件；

4、付款条件：采购双方签订合同时另行约定；

5、验收要求：按招标人组织专家审查通过进行验收。

6、质量要求：合格