采购需求书

1、项目名称：琼海市中原镇、阳江镇、石壁镇、长坡镇等 4 座存量生活垃圾场筛分治理项目；

2、项目单位：琼海市综合行政执法局；

3、建设内容：琼海市中原镇、阳江镇、石壁镇、长坡镇等 4 座存量生活垃圾场垃圾总量约 94632.25t，经筛分后筛上物（有机物质）运至琼海市生活 垃圾焚烧发电厂进行掺烧处理；筛下物中的腐殖土运至琼海市配套飞灰填埋场进行填埋处理，危险废物及可回收物等其他物质由项目公司自费进行处置。项目建设主要内容包含存量生活垃圾堆体整形、垃圾挖掘筛分与运输、简易筛分厂房建设、临时覆盖系统、土方回填及绿化等。

3、建设规模：本项目存量生活垃圾总量约94630t，筛分规模为 400t/d。经筛分后筛上物总量约 472404t，筛下物总量约 47390t。

4、监管及付费

（1）琼海市执法局作为琼海市中原镇、阳江镇、石壁镇、长坡镇等 4 座存量生活垃圾场筛分治理服务的服务费支付主体，费用按月支付。每月服务费用如下：

垃圾筛分月服务费用=成交单价×月垃圾筛分吨数；

筛上物运输月服务费用=成交单价×月筛上物运输吨数；

筛下物运输月服务费用=成交单价×月筛下物运输吨数；

嘉积镇泮水存量生活垃圾场筛分治理月全额服务费=垃圾筛分月服务费用+筛上物运输月服务费用+筛下物运输月服务费用。

（2）项目公司根据政府监管方认可的月考核结果开具发票，琼海市综合行政执法局在收到发票 10 个工作日内向项目公司支付无争议的服务费用。

（3）本项目最终以实际筛分垃圾量、筛上物及筛下物外运量作为支付依据。

5、服务期限：琼海市中原镇、阳江镇、石壁镇、长坡镇等 4 座存量生活垃圾场垃圾总量约 94630t，筛分规模为 400t/d，则本项目服务期限约 240 天（八个月）。

6、本次招标控制价（筛分治理服务费）为：13918950元。

7、采购详细需求表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 数量 （吨） | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 琼海市中原镇、阳江镇、石壁镇、长坡镇等 4 座存量 生活垃圾场筛分治理项目 | 筛分垃圾量 | 94630 | 105.50  |  |
| 2 | 筛上物运输量 | 16440 | 45.50  | 中原镇 |
| 4350 | 57.00  | 阳江镇 |
| 9910 | 68.50  | 石壁镇 |
| 16540 | 35.80  | 长坡镇 |
| 3 | 筛下物运输量 | 16460 | 41.60  | 中原镇 |
| 4428 | 56.55  | 阳江镇 |
| 9970 | 58.00  | 石壁镇 |
| 16532 | 9.39  | 长坡镇 |
| 注 | 投标人单价报价不得超过本表单价 |

8、本采购需求书如有未详尽或纰漏之处，有可能在采购文件中进行补充修正