**采购要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：G98环岛高速公路大三亚段扩容工程投融资咨询服务

2、服务地点：采购人指定具体地点。

3、服务期：自合同签订之日起至完成合同约定全部服务内容之日止。

4、质量要求：成果文件应符合：（1）应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。（2）应符合海南省关于高速公路基础设施建设及投融资的相关管理规定。（3）应符合国家及海南省关于特许经营模式的有关政策要求。

5、是否属于多包项目： 否。

**二、项目采购需求**

1、采购需求：采购G98环岛高速公路大三亚段扩容工程投融资咨询服务。

2、采购范围：

（1）前期准备工作：系统梳理高速公路特许经营项目相关政策和实施流程，包括国务院、发改委、财政部、交通运输部、海南省，其他省、直辖市、自治区涉及高速公路特许经营的相关政策等，并编制政策文件汇编，拟定项目实施具体流程及推进时间计划。配合行业主管部门、实施机构与项目业主、项目工可编制单位进行沟通，提出项目工可报告补充完善建议，做好项目工可报告与G98环岛高速公路大三亚段扩容工程按照特许经营模式推进的有效衔接。（2）开展项目特许经营可行性论证，按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等文件的有关最新要求，对项目是否适合采用特许经营模式进行论证。（3）编制项目特许经营方案，按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《**关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见**》等文件的有关最新要求，规范编制项目特许经营方案。（4）协助行业主管部门、实施机构开展市场测试，并跟潜在社会资本方进行对接和洽谈，就特许经营方案中关键问题进行讨论沟通，此外基于市场测试结果，对特许经营方案做进一步修改完善。（5）协助开展特许经营方案征求有关部门意见工作，并根据各部门意见修改完善特许经营方案。（6）协助开展特许经营方案评审及报批：协助行业主管部门、实施机构开展特许经营方案专家评审；根据专家意见对特许经营方案进行修改完善，协助完成特许经营方案报海南省人民政府审批相关工作。（7）完成项目信息公开：根据国务院、国家发改委、交通运输部、海南省人民政府、海南省发改委等有关要求，视需要协助实施机构将项目有关非涉密信息在全国投资项目在线审批监管平台上及时向社会公开。（8）编制项目初步协议、特许经营协议等，并协助完成相关部门审查工作。（9）协助开展特许经营者招标工作：协助编制特许经营者招标文件；协助行业主管部门、实施机构完成特许经营招标工作（不含特许经营招标代理工作），协助开展与中标特许经营者的合同谈判、合同签署等相关工作。（12）协助与政府或其他部门进行沟通或汇报。

3、供应商拟派的项目服务人员不少于6人（含6人）。

4、成果文件：成果文件应符合行业规范，符合本项目使用要求。

5、验收方式：出具最终经审核合格的成果文件。