# 用户需求书

一、项目基本情况

项目编号：ZHUFU-2024-35

项目名称：民族中学教学楼及室外附属改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3326025.62 元

最高限价：3326025.62 元

资金来源：财政资金

采购需求：详见工程量清单和施工图纸。

二、1、工程地点：海南陵水黎族自治县椰林镇民族中学。

2、建设规模与建设内容：项目主要建设内容为教学楼地面拆除重建4400.00㎡，墙裙拆除及重建 4050.00 ㎡，内墙翻新 5600.00㎡更换教室及卫生间门体 137樘 60.48 ㎡,加铺沥青道路 1647.60㎡，室外管道损坏堵塞更换 40m。（详见施工图及工程量清单）。

3、质量要求：按照国家现行规范和验收标准,工程质量等级达到合格标准。

4、招标范围：施工总承包（具体以工程量清单和图纸为准）。

5、合同履行期限（工期）：40日历天。

本项目（是否）接受联合体：否。

三、主要技术标准和要求

3.1 本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。

3.2 本招标工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

3.3 根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新版本的要求，按国家现行及施工图纸要求的规范、标准、图集执行。

四、建设工期

4.1本工程施工工期（日历天数）参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为40日历天；在合同履行期间，如因特殊原因或遇上不可抗拒的因素（如疫情、风），施工工期顺延。

- 工程质量

5.1按照国家现行规范和验收标准,工程质量等级达到合格标准。

- 竣工验收

6.1施工服务提供完成并确认后，由承建方提出验收申请，我单位于收到验收申请七个工作日内组织进行项目验收；通过项目验收后，我单位收到承建方提交的项目验收合格单，然后给予批准验收合格或提出修改意见，承建方按要求在规定的时间内修改，并承担由自身原因造成的修改的费用，有增加部分的费用由我校承担。最终验收意见以我单位验收的报告为准。

- 其他要求

7.1中标单位不得将施工内容转包或分包给其他单位，一经发现，采购人有权终止合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

7.2未尽事宜由采购人与中标单位在合同中详细约定。

八、工程量清单和施工图纸（另附）